ЗМІСТ

| РОЗДІЛ 1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ |  |  | Стор. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Місцезнаходження і площа |  | 8 |
| 1.2. | Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт |  | 10 |
| 1.3. | Природно-кліматичні умови |  | 13 |
| РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ |  |  |  |
| 2.1. | Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу |  | 16 |
| 2.2. | Обсяги заготівлі деревини та її реалізація |  | 16 |
| 2.3. | Характеристика шляхів транспорту |  | 17 |
| 2.4. | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |  | 17 |
| 2.5. | Основні показники ведення лісового господарства, виробнича потужність лісгоспу |  | 18 |
| 2.6. | Значення лісового господарства в економіці району розташування лісгоспу і охороні довкілля |  | 19 |
| 2.7. | Сертифікація лісів |  | 19 |
| РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |  |  |  |
| 3.1. | Поділ лісів на категорії |  | 21 |
| 3.2. | Господарські частини, господарства та господарські секції |  | 27 |
| 3.3. | Стан та динаміка земель лісогосподарського призначення |  | 30 |
| 3.4. | Екологічний стан лісів |  | 37 |
| РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  |  |  |
| 4.1. | Виконання основних положень проєкту попереднього лісовпорядкування |  | 40 |
| 4.2. | Рубки головного користування |  | 40 |
| 4.3. | Рубки формування і оздоровлення лісів |  | 41 |
| 4.4. | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  | 45 |
| 4.5. | Заходи з захисту лісу від шкідників та хвороб |  | 46 |
| 4.6. | Відтворення лісів |  | 47 |
| 4.7. | Гідролісомеліорація |  | 56 |
| 4.8. | Охорона лісу |  | 57 |
| 4.9. | Використання угідь і ресурсів побічних користувань |  | 60 |
| 4.10. | Використання земель лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей |  | 61 |
| 4.11. | Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів |  | 62 |
| 4.12. | Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності |  | 63 |
| РОЗДІЛ 5. ПРОЄКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ |  |  |  |
| 5.1. | Головне користування лісом | 64 |  |
| 5.2. | Рубки формування і оздоровлення лісів | 71 |  |
| 5.3. | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства | 81 |  |
| 5.4. | Річний обсяг користування з усіх видів рубок | 82 |  |
| 5.5. | Відтворення лісів | 85 |  |
| 5.6. | Реконструкція насаджень | 91 |  |
| 5.7. | Гідролісомеліорація | 93 |  |
| 5.8. | Насінництво і лісові розсадники | 93 |  |
| 5.9. | Охорона лісу | 96 |  |
| 5.10. | Захист лісу від шкідників та хвороб | 98 |  |
| 5.11. | Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях | 99 |  |
| 5.12. | Використання угідь і ресурсів побічних користувань | 100 |  |
| 5.13. | Використання земель лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства | 102 |  |
|  |  | Стор. |  |
| 5.14. | Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів | 103 |  |
| 5.15. | Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю | 105 |  |
| 5.16. | Екологічне обґрунтування лісокористування та інших запроєктованих заходів | 106 |  |
| 5.17. | Очікувана ефективність запроєктованих лісогосподарських заходів | 107 |  |
|  | Додатки до проекту: |  |  |
| 1. | Протокол І лісовпорядної наради | 121 |  |
| 2. | Протокол технічної наради за підсумками польових робіт | 133 |  |
| 3. | Протокол координаційно-технічної наради за підсумками польових лісовпорядних робіт в державних лісогосподарських підприємствах Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства | 143 |  |
| 4. | Протокол ІІ лісовпорядної наради | 151 |  |
| 5. | Акт виконання польових лісовпорядних робіт | 181 |  |
| 6 | Запроєктовані щорічні обсяги рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів у розрізі лісництв | 183 |  |
| 7. | Запроєктовані щорічні обсяги заходів з відтворення лісів у розрізі лісництв | 187 |  |
| 8. | Запроєктовані щорічні протипожежні обсяги в розрізі лісництв | 189 |  |
| 9 | Відомість визначення розрахункових лісосік на період з 2020 до 2029 року | 191 |  |
| 10. | Режим ведення господарства в радіаційно забруднених лісах | 195 |  |
| 11. | Шкала оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок | 197 |  |

Перелік

схематичних карт, що додаються до пояснювальної записки

проєкту організації і розвитку лісового господарства лісгоспу

| До розділу | 1.1. | Схематична карта територіального розміщення лісогосподарсь ких підприємств |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -//- | 1.1. | Карта-схема розподілу території лісгоспу на лісництва |  |
|  | 1.2 | Карта-схема з поділу території за місцевими органами влади |  |
| -//- | 3.1. | Карта-схема поділу лісів на категорії |  |
| -//- | 3.4 | Карта-схема поділу території за зонами радіоактивного забруднення ґрунту |  |
| -//- | 5.9. | Карта-схема розподілу лісів за класами природної пожежної небезпеки |  |
| -//- | 5.9. | Карта-схема поділу території лісництв на майстерські дільниці та обходи |  |

РОЗДІЛ І. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

1.1. Місцезнаходження і площа

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ,,КЛЕВАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО’’, скорочена назва ДП ,,КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСГОСП’’, (далі - лісгосп) розташоване в південно-західній частині Рівненської області на території Рівненського і Костопільського адміністративних  районів.

Урочища лісництв лісгоспу розташовані на лівому та правому берегах річки Горинь.

Протяжність території лісгоспу з півночі на південь становить – 48 км, а з сходу на захід – 29 км.

Поштова адреса:35311

Рівненська область,

Рівненський район,

смт. Клевань,вул. Лісова, 6

Код ( 0362), факс:26-87-42, телефон 2710 29

e-mail:dpkleyan@.ukr.net

Адміністративно-організаційна структура лісгоспу наводиться в таблиці 1.1.1., віднесення лісів до органів місцевої влади – в таблиці 1.1.2.

    - Адміністративно-організаційна структура підприємства

| Найменування лісництв, місцезнаходження контор | Адміністративні райони, міста обласного підпорядкування | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| Деражненське кв.46 | Костопільський | 4443,8 |
| Новоставське кв.38 | Рівненський | 4829,1 |
| Клеванське кв.44 | Рівненський | 4683,3 |
| Суське кв.33 | Костопільський | 3771,6 |
|  | Рівненський | 255,3 |
| Разом: |  | 4026,9 |
| Решуцьке кв.46 | Рівненський | 4321.2 |
| Сморжівське кв.13 | Рівненський | 4649,6 |
| Усього по лісгоспу: |  | 26953,9 |
| в тому числі за адміністративним районам: |  |  |
|  | Костопільський | 8215,4 |
|  | Рівненський | 18738,5 |

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

1.1.2.	Віднесення лісів до місцевих органів влади

| Назви органів влади | Назви лісництв |  | Перелік кварталів | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костопільський район |  |  |  |  |
| Деражненська сільська ОТГ | Деражненське | 1-47 |  | 4443,8 |
|  | Суське | 1-36 |  | 3771,6 |
| Разом по району: |  |  |  | 8215,4 |
| Рівненський район |  |  |  |  |
| Зорянська сільська ОТГ | Новоставське | 4-5, 9-13, 18-22, 25-29, 31-43 |  | 3078,9 |
| Жобринська с / р | -*- | 1–3, 6-8, 14-17, 23-24, 30, 44-50 |  | 1750,2 |
| Клеванська селищна ОТГ | Клеванське | 1-47 |  | 4618,9 |
| Жобринська с / р | -*- | 48-50 |  | 64,4 |
| Городоцька с / р | Суське | 37-39 |  | 255,3 |
| Кустинська с / р | Решуцьке | 44-50, 55 |  | 378,0 |
| Шпанівська с / р | -*- | 42-43, 51, 54 |  | 355,6 |
| Олександрійська селищна ОТГ | -*- | 1-41, 52, 56 |  | 3511,0 |
| Городоцька с / р | -*- | 53, 57 |  | 76,6 |
| Зорянська сільська ОТГ | Сморжівське | 1-16,18, 21, 22, 32-35,48,54 |  | 1758,0 |
| Бронниківська с / р | -*- | 17, 19, 20, 23, 24, 49-51 |  | 493,7 |
| Великоомелянська сільська ОТГ | -*- | 46-47, 60-64 |  | 505,5 |
| Дядьковицька сільська ОТГ | -*- | 25-27,30-31, 36-45, 55-59, 65, 66 |  | 1459,9 |
| Городоцька с / р | -*- | 28-29, 52 |  | 177,5 |
| Обарівська с / р | -*- | 53 |  | 103,0 |
| Верхівська с/р | -*- | 67,68,69,70 |  | 152,0 |
| Разом по району: |  |  |  | 18738,5 |
| Усього по лісгоспу |  |  |  | 26953,9 |

1.2. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Як відомо, після укладання Брестського миру з 1918 року територія Рівненської області входила до складу Польщі, тому з деяких джерел відомо, що перші лісовпорядні роботи на території лісгоспу були проведені Польським лісовим відомством, починаючи з 1924 до 1937 років. Деякі матеріали цих робіт збереглися у архівах лісгоспу.

Клеванський лісгосп, нині ДП ,,КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСГОСП’’, організований у 1944 році, до складу якого входили лісництва: Новоставське, Клеванське, Суське, Решуцьке, Олександрійське та Сморжівське.

У зв’язку з утворенням комплексних лісових підприємств, на які покладалися функції ведення лісогосподарських і лісозаготівельних робіт, Клеванський лісгосп на підставі постанови РМ Української РСР від 30.11.1959 р. № 1834 і наказу Головупрлісгоспзагу при РМ УРСР від 14.05.1960 р. № 117 був реорганізований в лісгоспзаг. До складу лісгоспзагу увійшли лісові землі Клеванського ліспромгоспу та Костопільського хімлісгоспу.  Основною виробничою діяльністю лісгоспзагу було ведення лісового господарства, лісовідновлення , лісозаготівля та незначна переробка деревини, направленої на раціональне використання і відтворення лісових ресурсів з метою захисту від водної та вітровою ерозії і охорони навколишнього середовища.

У 1963 році на частині Костопільського лісгоспзагу було організоване Деражненське лісництво, яке увійшло у склад Клеванського лісгоспзагу. Структура лісгоспзагу проіснувала до 1991 року.

У 1991 році на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 12.07.1991 р. № 182, наказу Мінлісгоспу України від 31.10.1991 р. № 133 „Про організаційну структуру управління лісовим господарством” Клеванський лісгоспзаг був реорганізований у Клеванський  держлісгосп.

У 1992 році згідно наказу Державного лісогосподарського об’єднання „Рівнеліс” № 10 від 23.01.1992 року Олександрійське лісництво було передано до складу Рівненського держ-

лісгоспу.

З метою вдосконалення державного управління лісовим господарством України та подальшого розмежування функцій державного управління лісами з функціями господарсь-кої діяльності, у відповідності до наказу Держкомлісгоспу України від 20.10.2004 року № 179  Державне лісогосподарське об’єднання „Рівнеліс” ліквідоване, а на його базі створене Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства.

У зв’язку з утворенням Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства і з метою приведення у відповідність статусу і найменування підприємства до Господарського кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України від 26.06.2004 р. №792/9391 „Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її  відокремленого підрозділу” згідно наказу Держкомлісгоспу України від 17.02.2005 р. № 168, Клеванський держлісгосп був перейменований у ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ,,КЛЕВАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” (скорочена назва ДП „КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСГОСП”).

Перше лісовпорядкування лісів, які входили до складу лісгоспу, було проведене у 1952 році, Закарпатською аерофотолісовпорядною експедицією Українського аерофото-лісовпорядного  тресту ВО «Ліспроект».

Наступні лісовпорядні роботи проводились у 1958, 1969, 1979 та 1989 роках. У архівах  лісгоспу збереглися матеріали усіх післявоєнних лісовпорядних робіт, але вони втратили своє практичне значення і можуть бути використані для наукових розробок, аналізу, порівняння стану лісового фонду.

Починаючи з 1990 року, на всій території лісгоспу проводилося лісовпорядкування  за технологією безперервного. Воно полягало в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися  в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподар-ських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на усі рівні господарського управління.

Лісовпорядкування 1999 року було проведено Українською лісовпорядною експедицією ВО «Укрдержліспроект» з метою контрольно-дослідної перевірки ефективності і достовірності матеріалів лісовпорядкування за технологією безперервного і її вдосконалення. Результати даних робіт розглядалися на колегії Держкомлісгоспу. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом.

Попереднє базове лісовпорядкування 2009 року проведене за І розрядом Українською лісовпорядною експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об’єднання Державного комітету лісового господарства України.

При проведенні базового лісовпорядкування вперше було застосовано нові польові ГІС- технології. Так, на базі Решуцького лісництва було застосовано збір польової інформації за допомогою польового комп’ютера з застосовуванням новітніх таксаційно-вимірювальних приладів із чеським програмним забезпеченням Field-map. У решті лісництв при роботі з ортофотопланами було застосоване програмне забезпечення «Digitals». Роботи проводила спеціально створена експериментально-досвідна партія, яка була забезпечена персональними комп’ютерами і відповідним програмним забезпеченням. Організовані відповідним чином роботи дозволили працювати в польових умовах з повидільною і картографічної базами, що дало можливість у польових умовах вводити  і обробляти введену інформацію, що значно підвищило якість виконаних робіт і скоротило терміни виготовлення матеріалів лісовпорядкування для лісгоспу.

Лісовпорядкування проводилося методом класів віку, який полягає в утворенні госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

При проведенні польових лісовпорядних робіт керувались:

- Лісовим кодексом України (2006 р.);

- Інструкцією з впорядкування лісового фонду України (К.2006 р.);

- протоколом першої лісовпорядної наради (додаток 1);

- протоколом технічної наради за підсумками польових робіт (додаток 2);

- протоколом координаційної технічної наради за підсумками польових робіт при управлінні лісового та мисливського господарства.(додаток 3);

- Законом України „Про природно-заповідний фонд України“ (1992 р.);

- Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища“ (1991 р.);

- Законом України „Про тваринний світ” (1993 р.);

- Постановою ВР України  „Про Червону книгу України“ від 07 лютого 2002 р. № 3055-ІІІ та змінами  внесеними згідно із Законом № 805-VI від 25 грудня 2008 р.;

- Державною цільовою програмою „Ліси України“ на 2010-2015 роки;,

- Водним кодексом України (1995 р.);

- „Рекомендаціями з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення “ (К.,2008 р.);

- іншими законодавчими актами та нормативними документами Уряду, Держкомлісгоспу України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Нинішнє лісовпорядкування 2019 року проведено за І розрядом Українською лісовпо-рядною експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об’єднання Державного агентства лісових  ресурсів України.

Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 2006 року за І розрядом.

Таксація лісового фонду здійснювалась поєднанням окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої слугували основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вибіркової вимірювальної і перелікової таксації, використовувався таблиці „Сум площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0“, поміщені у „Лісотаксаційному довіднику“ (Київ-2013), який затверджений Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011).

Крім зазначених таблиць використовувались такі нормативно-методичні матеріали: „Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. СОУ 02.02-37-476:20056“, Київ 2006, „Інструкція з проєктування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів“, Київ, 2010, „Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини у лісах Державного агентства лісових ресурсів України», Київ, 2013, „Робочі правила з проведення вибіркових методів таксації деревостанів під час лісовпорядкування“, Ірпінь, 2012, „Робочі правила з обстеження лісових культур і природного поновлення під час лісовпорядкування“, Ірпінь-2012, „Методика визначення показників рекреаційної характеристики земель“, Ірпінь, 2000, „Технологічна інструкція із заповнення карток таксації для оброблення на персональному комп’ютері“, Ірпінь, 2003

1.2.1.	Основні показники проведеного лісовпорядкування

| Показники | Одиниці вимірювання | Обсяги |
| --- | --- | --- |
| 1. Площа лісовпорядкування | га | 26953,9 |
| в. т .ч. з використанням ортофотопланів | га | 26953,9 |
| 2. Кількість кварталів | шт. | 313 |
| 3. Середня площа кварталу | га | 86,1 |
| 4. Кількість таксаційних виділів | шт. | 10398 |
| 5. Середня площа таксаційного виділу | га | 2,6 |
| 6. Закладено площадок вибіркових методів таксації | шт. | 702 |
| 6.1. Вибірково-перелікова таксація | шт. | 50 |
| 6.2. Вибірково-вимірювальна таксація | шт. | 393 |
| 6.3. Санітарне обстеження насаджень | шт. | 259 |
| 7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних перерізів деревостанів | шт. | 2057 |
| 8. Закладено пробних площ – усього | шт. | 9 |
| в т.ч. на рубки догляду | шт. | - |
| 9. Обстежено лісових культур | га | 86,2 |
| 10. Визначення санітарного стану насаджень | шт. | 24 |
| 11. Кількість планшетів | шт. | 45 |

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали матеріали державних актів на право постійного користування землею, планшети минулого лісовпорядкування,ортофотоплани..

Для таксації деревостанів використовувались ортофотоплани масштабу1: 10000, задовільної якості якості, зйомки 2018 року.

Зміни, які відбулися у площі лісгоспу за обліковий період, наведені у таблиці 1.2.2.

    - Зміна площі за ревізійний період

| Найменування лісництв | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперішнього лісовпоряд-кування | попереднього лісовпоряд-кування | земельного балансу станом на 1.01.2020 р. |
| Деражненське | Костопільський | 4443,8 | 4471,1 | 4443,1 |
| Новоставське | Рівненський | 4829,1 | 4829,1 | 4829,1 |
| Клеванське | Рівненський | 4683,3 | 4706,6 | 4683,3 |
| Суське | Костопільський | 3771,6 | 3771,6 | 3771,6 |
|  | Рівненський | 255,3 | 248,3 | 255,3 |
| Разом по лісництву: |  | 4026,9 | 4019,9 | 4026,9 |
| Решуцьке | Рівненський | 4321,2 | 4345,5 | 4321,2 |
| Сморжівське | Рівненський | 4649,6 | 4469,1 | 4649,6 |
| Усього по лісгоспу: |  | 26953,9 | 26841,3 | 26953,9 |
| в тому числі: | Костопільський | 8215,4 | 8242,7 | 8215,4 |
|  | Рівненський | 18738,5 | 18598,6 | 18738,5 |

Збільшення площі на 112,6 га у порівнянні з минулим лісовпорядкуванням, пояснюється уточненням меж при виготовленні державних актів на право постійного користування земельними ділянками у межах адміністративних районів, тому додаток .4 не приводиться.

На території лісгоспу проводились дослідні роботи Українським ордена „Знак пошани” НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, на тему: „Агротехногенні зміни довкілля для трансформації лісів техногенної зони ВАТ АЗОТ ”. Пробні площі  закладені у Решуцькому, Суському та Клеванському лісництвах.

1.3.Природно-кліматичні умови

Згідно поділу адміністративних районів України за лісорослинними зонами територія лісгоспу, яка розташована в межах Костопільського району, відноситься до зони Полісся і входить до складу Західно - та центрально-поліського округу, а територія лісгоспу, яка розташована в межах Рівненського району, відноситься до зони Лісостепу і входить до складу Західноукраїнського лісостепового округу.

Згідно фізико-географічного районування територія лісгоспу знаходиться на кордоні двох фізико-географічних областей. Південна частина входить до Луцько - Рівненського географічного району Волинського підвищення (Сморжівське лісництво і південна частина Новоставського і Решуцького лісництв), а північна - до Костопільського фізико-географіч-ного району Волинського Полісся (Клеванське, Деражненське і північна частина Новоставського і Решуцького лісництв).

У Костопільському географічному районі рельєф рівнинний, слабо хвилястий, добре - і слабо дренований. Характерними особливостями природи Луцько-Рівненського району є значне розповсюдження надзаплавних терасових місцевостей з опідзоленими і глибокими малогумусними і гумусними чорноземами і плоско хвилястою місцевістю з домінуванням опідзолених чорноземів.

Найбільш розповсюдженим типом грунтів у лісгоспі є дерново-підзолисті, які діля-ться на багато різновидів у залежності від складу материнських порід, глибини заля-гання ґрунтових воду Так, на борових терасах під чистими сосновими борами, знаходя-ться дерново-підзолисті, слаборозвинені грунти, тоді як на глинисто-пісчаних суглинкових водно-лідникових відкладах утворились переважно дерново- слабо- і середньо підзолисті грунти з тим чи іншим ступенем глеєватості або глеєві. Глеєватість грунтів зумовлена тим-часовим застоєм вод атмосферних опадів, що випали, чи близькістю залягання ґрунтових вод.

В південній частині лісгоспу (Луцько-Рівненський фізико-географічний район) також розповсюджені сірі і світло-сірі опідзолені грунти.

За агрокліматичним районуванням район розташування лісгоспу віднесений до південно-західного агрокліматичного району Рівненської області.

На формування клімату в зоні діяльності лісгоспу впливають вологі повітряні маси, які приносяться з Атлантики у вигляді циклонів і викликають підвищену кількість атмосферних опадів, прохолодну погоду літом і потепління зимою.

Крім того, сюди досягають маси повітря Арктичного походження (головним чином в тилу циклонів, що проходять) і невелику роль грають повітряні маси тропічного характеру.

Арктичні повітряні маси обумовлюють зимою значне похолодання, а весною - пізні заморозки.

Сумарна сонячна радіація досягає 98-100 ККал/см2, а об'єм радіаційного балансу за рік досягає 44-46 ККал/см2, що в значній мірі обумовлює тепловий режим. На Поліссі протягом року світить сонце 1500-1800 годин.

Середньорічна температура повітря, згідно даних Рівненської метеостанції становить +6.9°С. Найтепліший місяць - липень, з середньою температурою +18.5°С, а найхолодніший - січень - 5.4°С. Від цих середніх багаторічних показників в окремі роки відмічені значні відхилення. Абсолютний максимум температур відмічений у серпні +38,

А абсолютний мінімум у січні -34.5°С. Амплітуда коливань температур рівна 72,5°С.

Вегетаційний період продовжується з другої декади квітня і до третьої декади жовтня. Сума середніх добових температур від весняного до осіннього переходу через + 10°С дорівнює 2470°, а кількість днів з температурою вище +0°С - 250, вище +5°С - 190, вище +10°С – 100.

За кількістю опадів район розташування лісгоспу займає перше місце серед рівнинних територій України. У середньому за рік у м. Рівне випадає 683 мм, тобто 6830 т води на 1 га. Тоді як у окремі роки більше 1000 мм, або менше 300 мм. Більшість опадів (434 мм – 64 %) випадає в теплий період року (квітень-жовтень). Максимальна кількість опадів випадає в червні-липні місяцях, коли нерідко ідуть затяжні дощі, а у окремі дні й зливи. Майже половина днів у році бувають з опадами.

Стійкий сніговий покрив установлюється у другій декаді грудня i триває 90-100 днів. Висота сніжного покрову 13-15 см. Середня глибина промерзання ґрунту 40-50 см.

Відносна вологість максимальна восени i взимку 80-85%, мінімальна у травні i становить 65%.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, наведена у таблиці 1.3.1.

1.3.1. Кліматичні показники

| Найменування показників | Одиниці вимірювання | Значення | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура повітря: |  |  |  |
| - середньорічна | градус | +6,9 |  |
| - абсолютна максимальна | -"- | +38 | серпень |
| - абсолютна мінімальна | -"- | -34,5 | січень |
| 2. Кількість опадів на рік | мм | 683 |  |
| 3. Тривалість вегетаційного періоду | днів | 195-205 |  |
| 4.Останні заморозки весною |  |  | 20.05 |
| 5. Перші заморозки восени |  |  | 16.09 |
| 6. Тривалість стійких морозів | днів | 66 |  |
| 7. Середня дата замерзання рік |  |  | грудень |
| 8. Середня дата початку паводку |  |  | березень - квітень |
| 9. Сніговий покрив: - товщина | см | 13-15 |  |
| - час появи |  |  | 20.12 |
| - час сходження у лісі |  |  | 5.03 |
| 10. Глибина промерзання грунту | см | 40-50 |  |
| 11.Напрям панівних вітрів за сезонами |  |  |  |
| - зима | румб | ПдС |  |
| - весна | -"- | ПдЗ |  |
| - літо | -"- | ПдЗ |  |
| - осінь | -"- | ПдС |  |
| 12.Середня швидкість панівнихих вітрів за сезонами: |  |  |  |
| - зима | м/с м/сек | 4,2-5,0 4,2-5,0 |  |
| - весна | -"- | 3.5-4,1 |  |
| - літо | -"- | 3,0-3,3 |  |
| - осінь | -"- | 3.4-3,8 |  |
| 13.Відносна вологість повітря | % | 82 |  |

Посушливих днів (відносна вологість менше 30%) у середньому на рік буває 7, із них більшість припадає на травень місяць.

Панівні вітри навесні i восени південно-східні, а у інші пори року західні, південно-
західні, північно-західні.

До кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст i розвиток лісових насаджень, відносять пізні весняні і ранні осінні заморозки. Крім того, негативно впливають на приріст насаджень за висотою та діаметром, протягом останніх шести десятиріч (1969-2019) шкідливі промислові викиди РВАТ «Азот». Найбільш чутливими до техногенного впливу – соснові насадження.

У цілому ґрунтові умови та клімат лісорослинного району розміщення лісгоспу, досить сприятливі для успішного росту головних лісоутворювальних порід, це підтверджено наявністю насаджень високих класів бонітету.

Детальний опис ґрунтів та лісорослинних умов приведено у „Почвенно-лесотипологи-ческом очерке Клеванского лесхоззага“, складеного Комплексною експедицією Українського лісовпорядного підприємства ВО „Ліспроект“ у 1988 році.

Ерозійні процеси на території лісгоспу мають місце уздовж берегів малих річок, струмків, балок та ярів.

Гідрографічна сітка розвинена нормально.

Територія лісгоспу розташована у басейні р. Дніпро.

Основною водною артерією на території лісгоспу є р. Горинь, притока р. Прип’ять. Річка Горинь має три свої притоки, річки Устя, Стубла, Путилівка.

Ріка Горинь бере початок за межами області на Волино - Подільській височині. Похил ріки 0,29 м на 1 км. Береги переважно круті, високі – більш високий правий берег. Русло ріки звивисте, місцями порожисте. Дно піщане, інколи глинисте, місцями з гальки, у окремих випадках скелясте. Ширина заплави у середньому 3,0-5,0 км, у окремих місцях 0,2-0,3 км, береги висотою до 10 м. Заплаву річки переважно складають луки, у багатьох місцях у мину-лому вона була заболочена, в подальшому здебільш меліорована.

Крім того, через лісові масиви протікають струмки. Рівень ґрунтових вод коливається від декількох сантиметрів до 5-6 метрів.

Характеристика рік, розташованих на території лісгоспу, наводиться в таблиці 1.3.1.

    - Характеристика рік

| Назва річок, що течуть територією лісгоспу | Загальна довжина річки, кілометрів | Ширина смуг лісів за нормативами, метрів | Площа смуг лісів, обчислена за нормативами, гектарів | Фактична площа існуючих смуг лісів, гектарів | Площа смуг лісів, які виділяються додатково, гектарів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Горинь | 659 | 750 | 750 | - | - |
| р.Стубла | 86 | 300 | 300 | - | - |
| р.Устя | 68 | 300 | 300 | - | - |
| р.Путилівка | 57 | 300 | 300 | - | - |

.

Захисні смги уздовж річок не виділені, тому що примикаючі до річок ліси віднесені до вищої режимності категорій лісів

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих 71,5% . На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 2,8% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 1057,3 га.

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

2.1. Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу

Район розташування лісгоспу відноситься до числа аграрно-промислових районів області з добре розвинутим сільським господарством і промисловістю. Провідною галуззю народного господарства є сільське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур. Крім сільського господарства, розвинута хімічна, скляна, деревообробна, харчова промисловість, будматеріали, металообробка. Це підприємства:   ВАТ „Рівнеазот“, ЗАТ „Консюмерс-Скло-Зоря“, ТзОВ ОДЕК „Україна“, ЗАТ „Рівненський ливарний завод“, ТзОВ ВТП „Агропереробка“.

Переробкою деревини займаються ПП Буката Р.В., ТОВ „СБФ“, МПП „Троянда“, ТОВ „Захід“, ТОВ „Майстер ВУД“, ТОВ „ОДЕК“ Україна, ТОВ „Іква плюс Д“.

На території діяльності лісгоспу є два підприємства іншої відомчої підпорядкованості, що ведуть лісове господарство. Це ЗАТ АПК „Зоря“ площею 0,3 тис.га і частина лісового масиву Костопільського військового лісгоспу площею 0,2 тис.га.

Лісистість Костопільського адміністративних районів складає 38,5 %, а Рівненського – 21,5 % території, яких розташований лісгосп. Ліси на території району розташовані не рівно-мірно. Якщо, північна частина лісгоспу розміщена компактними лісовими масивами, то південна розділена більш як на 10 дрібних масивчиків.

2.2. Обсяги заготівлі деревини та її реалізація

У 2019 році у лісах лісгоспу в цілому було заготовлено 77,8 тис.м3 ліквідної деревини, у.т.ч. ділової – 41,27 тис.м3. Із загального обсягу заготовленої ліквідної деревини, хвойні породи складають 53,34 тис.м3, твердолистяні породи - 13,24 тис.м3, м’яколистяні породи -11,0 тис.м3. Із загального обсягу лісоматеріали круглі (41, 27 тис. м3) для виробництва пиломатерілів і заготовок -18,42 тис.м3, із них хвойні - 17,15 тис.м3, твердолистяні породи (дуб) – 1,27 тис.м3; для виробництва клеєної фанери і шпону - м’яколистяні породи 3,46 тис. м3.

Основні сортименти, які заготовляються у лісгоспі є: круглий ліс – 44,6 %, фансирови-на – 9,1 %, інші сортименти лісоматеріалів круглих – 46,3 %. Найбільшими споживачами деревини є ТОВ„Кроно України“ – 10,9 тис.м3 в рік. Вся реалізація продукції ведеться на внутрішній ринок. Експорт продукції, на момент проведення лісовпорядкування, за межі України не здійснюється у звязку з економічною кризою.

Найбільшим попитом в споживачів користується круглий ліс хвойних порід та інші сортименти лісоматеріалів круглих, дрова паливні та технічна сировина.

2.3. Характеристика шляхів транспорту

Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею транспортних шляхів загального користування. Основними транспортними магістралями у зоні діяльності лісгоспу є:

Залізниця Рівне-Ковель, яка проходить через лісові масиви Клеванського та Новоставського лісництв, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 30 км;

Міжнародна автомобільна дорога загального користування державного значення (М 06) Київ –Чоп, яка проходить неподалік лісових масивів Сморжівського лісництва, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 17 км;

Національна автомобільна дорога Устилуг-Луцьк-Рівне (Н22), яка проходить неподалік і через лісові масиви Сморжівського та Новоставського лісництв, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 30 км;

Територіальні дороги: Клевань-Степань-Бережниця (Т 18 17), яка проходить неподалік і через лісові масиви Клеванського, Новоставського, Деражненського та Сморжівського лісництв, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 43 км;

Рівне – Сатиїв (Т 18 06), протяжністю у межах лісгоспу 23 км; Н 22 - Краєвичі –Забороль (Т 18 32), протяжністю у межах лісгоспу 16 км ;

Дороги місцевого значення з твердим покриттям: Олика-Клевань-Суськ-Олександрія, яка проходить неподалік і через лісові масиви Новоставського, Клеванського та Суського лісництв, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 38 км; Деражне – Суськ, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 11 км; Дюксин - Любомирка, загальною протяжністю у зоні діяльності лісгоспу 30 км ;

Загальна протяжність доріг загального користування з твердим покриттям на території лісгоспу складає 129 км. Доріг місцевого значення з твердим покриттям – 79,0 км.

Крім того, територію лісгоспу у різних напрямках перетинають покращені і ґрунтові дороги районного і місцевого значення.

Існує також достатньо розгалужена мережа ґрунтових лісогосподарських доріг протипожежного призначення. Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 374 км, удосконалених лісових доріг 14,6 км

Загальна протяжність шляхів транспорту з твердим покриттям на 1000 га площі складає 9,3 км. Густота доріг з твердим покриттям і удосконалених доріг – 24,5 %. Протяжність ґрунтових доріг - 15,6 км. Густота доріг з твердим покриттям і ґрунтових доріг складає 66 % Забезпеченість лісгоспу дорогами, з урахуванням проїзних просік, технологічних волоків, складає 100%.

Облік доріг в лісгоспі ведеться задовільно.

2.4. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Порядок і ставки рентної плати (загальнодержавного податку) за заготівлю деревини основних лісових порід регулюються статтею 256 „Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів“ чинного Податкового кодексу України.

Рентна плата за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів встановлюються Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Ліси лісгоспу віднесені до І поясу рентної плати за заготівлю деревини основних лісових порід.

Заготовлена деревина вивозиться як безпосередньо споживачами, так і на нижній склад, розташований у смт. Клевань.

2.5. Основні показники ведення лісового господарства, виробнича потужність лісгоспу

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на виконання лісогосподарських, лісокультурних, протипожежних та природоохоронних заходів з метою раціонального використання природних ресурсів, захисту ґрунтів від ерозії і охорони навколишнього природного середовища.

На кінець ревізійного періоду інтенсивність ведення лісового господарства зменшилася у більшості показників (табл. 2.5.1.), так середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок зменшився на 33,0 %, обсяг створення лісових культур зменшився на 32,0 %. Ступінь використання середньої зміни запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю ділянок становить 38,0 %.

Технічне і транспортне забезпечення лісгоспу достатнє для виконання лісогосподарських, лісокультурних, протипожежних та природоохоронних заходів.

Ступінь забезпечення транспортними засобами, виробничим і житловим фондом та кадрами постійних робітників лісгосп забезпечений на 100 %.

Існуюча організація виконання лісогосподарських робіт в лісгоспі виконується ФОП (фізичними особами підприємства), який достатній для виконання усіх виробничих програм.

2.5.1.	Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

| Найменування показників | Одиниця вимірювання | За проєктом минулого лісовпорядку-вання | За проєктом нинішнього лісовпорядку-вання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – усього | тис. м3 | 53,32 | 35,68 |
| у т.ч. від рубок головного користування | тис. м3 | 20,67 | 22,38 |
| 2. Середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок | м3 | 2,24 | 1,5 |
| 3. Річний обсяг робіт з відтворення лісів: |  |  |  |
| – створення лісових культур | га | 83,2 | 56,6 |
| – сприяння природному поновленню | га | 9,9 | 11,0 |
| - природне поновлення | га | 27,3 | 42,1 |

2.6. Значення лісового господарства у економіці району розташування лісгоспу і охороні довкілля

Лісове господарство у економіці районів розташування лісгоспу займає провідне місце. Основні напрямки його розвитку є комплексне ведення лісового господарства, спрямоване на раціональне використання і відтворення лісових ресурсів, забезпечення народного господарства деревиною і іншими видами користування, підвищення водорегулюючих, захисних та рекреаційних функцій лісу.

Наявні у лісгоспі сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб  лісгоспу і частково місцевого населення.

Випасання худоби у лісових масивах лісгоспу не проводиться.

З побічних лісових користувань (заготівля дикоростучих ягід, грибів, лікарської сировини), проводиться: лісовою охороною у незначних обсягах, місцевим населенням для власних потреб, та приватними підприємствами.

Мисливська фауна у лісах лісгоспу представлена наступними дикими тваринами: лань, козуля, кабан, заєць, тетерук та куріпка. Полювання носить спортивно-аматорський характер за ліцензіями та відстрільними картками.

На території лісгоспу діють наступні культурно-оздоровчі заклади: дитячий санаторій „Червона калина“, для дітей що постраждали у наслідок Чорнобильської катастрофи на території Жобринської сільської ради; дитячий протитуберкульозний санаторій „ Новостав “ у селі Новостав Бронниківської сільської ради

Розміщення насаджень земель лісогосподарського призначення зумовлює їх широке використання для відпочинку населення. Найбільш широко у культурно-оздоровчих цілях використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси (лісопаркова частина лісів зеленої зони - 5495,5 га та лісогосподарська частина лісів зелених зон  20483,1 га).

Крім задоволення потреб народного господарства у деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення. Лісові насадження покращують санітарно-гігієнічні умови життя людини, захищають ґрунт від вітрової та водної ерозії, регулюють поверхневий стік вод, захищають ріки від замулення, підвищують урожайність полів, укривають і зберігають проживання тваринного світу, сприяють благодійно на їхнє відтворення.

Лісовим масивам властиві капотажні функції, що проявляються у затриманні й накопиче-нні різноманітних шкідливих речовин - пилу, аерозолів, газів, а також опадів, особливо кислотних дощів.

Протягом року гектар лісу відфільтровує 36-70 тонн пилу, найбільшою мірою дубові насадження (56 т.), менше соснові (36 т.). Складна вертикальна структура деревостанів, потужна підстилка і глибоко пронизуюча ґрунт коренева система сприяють позитивному впливу лісу на гідросферу. Над лісом випадає опадів у середньому на 15-25 % більше, ніж на відкритих місцях. У лісі затримуються майже всі опади (до 97%). Висока пористість гумусового горизонту лісових ґрунтів (51-73%) сприяє максимальному поглинанню води, її очищенню від хімічних, органічних і бактеріологічних домішок.

Ліс є важливим чинником зволоження атмосфери. Так, листяний ліс із гектара випаровує за сезон до 2500 тонн вологи.

Екологічний стан насаджень задовільний. Особливу увагу необхідно приділяти подальшій інтенсифікації лісового господарства і всебічному покращенню використання продукції лісового господарства.

2.7. Сертифікація лісів

Відповідно до статті 35, 56 Лісового кодексу України, з метою приведення лісового господарства області до міжнародних стандартів, вдосконалення існуючої системи управління лісовим господарством, створення кращих можливостей для продажу лісової продукції, за ініціативи Рівненського управління лісового та мисливського господарства, у 2018 році система ведення лісового господарства лісгоспу була сертифікована за схемою Лісової Опікунської Ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – on). Основний аудит проведений аудиторами організації „NEPCon.“

Сертифікація (вручення свідоцтва) – це незалежна оцінка діяльності підприємства за погодженими міжнародними стандартами. Вимоги стандарту FSC стосуються екологічного, соціального та економічного впливів лісового контролю. Відповідність вимогам оцінюється сертифікаційними органами „NEPCon.“ є сертифікаційним органом, який має акредитацію FSC. Це означає, що продукція взята з лісів сертифікованих „NEPCon.“ може мати торгівельний знак FSC. Сертифікат виданий 10.08.2018 року NC – FM/COC-031838, дійсний до 08.09.2023 року.

Вимоги Принципу 7 ЛОР („План заходів щодо ведення лісового господарства у порівнянні з минулим лісовпорядкуванням“), що встановлені до Проєкту організації та розвитку лісового господарства, загалом витримані. Проведені консультації зі спеціалістами і зацікавленими сторонами та складені перспективні плани моніторингових заходів дотримання вимог ЛОР.

В ході проведення сертифікації лісів виділені найбільш поширені лісові екосистеми підприємства. Площа лісів, що підлягають збереженню як репрезентативні зразки лісових екосистем, відповідно до Критерію 6.4 Стандарту ЛОР (у порівнянні з минулим лісовпорядкуванням „Репрезентативні зразки існуючих екосистем в межах ландшафту повинні зберігатися в їх природному стані з урахуванням масштабів та інтенсивності ведення лісового господарства, а також унікальності об’єктів, що потребують охорони у порівнянні з минулим лісовпорядкуванням“), становить 1413.3га, або 5,9 % від площі вкритої лісовою рослинністю лісових ділянок. Лісогосподарські заходи на цих ділянках на наступний ревізійний період не проєктуються .

Ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку передбачає поєднання економічних, екологічних та соціальних аспектів лісогосподарської діяльності з метою збереження, невиснажливого використання лісів та підтримування їх багатогранних функцій на довгострокову перспективу.

Розроблені положення проєкту відповідають основним принципам сталого ведення лісового господарства: відповідність чинному законодавству України, та угодам, ратифікованих Україною; лісогосподарські заходи спрямовуються на багатоцільове використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної складової підприємства та отримання екологічних і соціальних вигод; збереження лісового біорізноманіття, унікальних лісових систем; розроблення системи заходів з ведення лісового господарства, їх вчасне оновлення і уточнення; постійне спостереження за станом лісів, контроль за виконанням лісогосподарських заходів; збереження лісів, які мають природоохоронне значення.

Встановлення ознак особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) проведено у процесі лісовпорядкування на основі практичного посібника „Особливо цінні для збереження ліси:визначення та господарювання“ (2008) та діючого „Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок“ (2007). Результати обстеження лісового фонду з метою виділення ОЦЗЛ, погоджені з зацікавленими сторонами, представлені у таблиці 2.7.1., а повидільна характеристика у розрізі лісництв , приведена у КЛОПОТАННІ щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до „Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок“ по ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ „КЛЕВАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО“

Таблиця 2.7.1. Площа виявлених особливо цінних для збереження лісів

| Категорія ОЦЗЛ | Лісництва | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях | Деражнянське Новоставське Решуцьке Суське Сморжівське Разом | 163,0 41,5 137,1 525,0 26,7 893,3 |
| 2. Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівнях | Новоставське Суське Разом | 70,3 11,7 82,0 |
| 3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | Деражнянське Новоставське Сморжівське Разом | 4,2 2,7 0,4 7,3 |
| 4. Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях. | Деражнянське Новоставське Клеванське Сморжівське Разом | 26,7 201,0 125,5 613,1 966,3 710,4 |
| 5. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад | Деражнянське Новоставське Клеванське Решуцьке Суське Сморжівське Разом | 14,9 153,8 1950,3 4184,1 12,1 19,3 6334,5 |
| Усього |  | 8283,4 |

Сертифіковані ліси забезпечуватимуть економічне, екологічне і соціально збалансоване ведення лісового господарства. Лісова продукція надходитиме з лісових ділянок, ведення господарства у яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

3.1. Поділ лісів на категорії

Існуючий поділ лісів на категорії ДП „Клеванський лісгосп“ затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України № 240 від 15.09.2009 р. „Про віднесення до відповідних категорій лісів Рівненської області, що знаходяться в постійному користуванні Держкомлісгоспу“.

В зв’язку з постановою КМ України від 30 січня 2019 року № 55 „Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення“ та у зв’язку із зміною загальної площі ДП „Клеванський лісгосп“, в існуючий поділ лісів на категорії внесені зміни,  які потребують перегляду існуючого поділу лісів на категорії.

На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України № 733 від 16 травня 2007 року „Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок“ (далі - Порядок), під час проведення базового лісовпорядкування у 2019-2020 рр. здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП „Клеванський лісгосп“ у відповідність до згаданого Порядку.

    - Категорії лісів

| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Ліси природоохороного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |
| Заповідні лісові урочища | 249,8 | 0,9 |
| Пам'ятки природи | 1,5 |  |
| Заказники | 642,0 | 2,4 |
| Ліси наукового призначення,включаючи генетичні резервати | 82,0 | 0,3 |
| Разом по категорії лісу | 975,3 | 3,6 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |
| Лісопаркова частина лісів зелених зон | 5495,5 | 20,4 |
| Лісогосподарська частина лісів зелених зон | 20483,1 | 76 |
| Разом по категорії лісу | 25978,6 | 96,4 |
| Усього по лісгоспу | 26953,9 | 100 |

До категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення віднесені лісові ділянки, що виконують природоохоронну, естетичну функцію, і розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 975,3 га, із них:

- заповідні лісові урочища загальною площею – 249,8 га;

- пам’ятки природи загальною площею – 1,5 га;

- заказники загальна площа – 642,0 га;

- ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати площею – 82,0га.

До категорії рекреаційно-оздоровчі ліси віднесені лісові ділянки, що виконують рекреаційні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції загальною площею 25978,6 га, із них:

- лісопаркова частина лісів зелених зон загальною площею – 5495,5 га;

- лісогосподарська частина лісів зелених зон загальною площею – 20483,1 га.

Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу.

Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на карті-схемі. Існуючий поділ площі земель лісогосподарського призначення наведений у таблиці 3.1.2, відомості про об’єкти природно-заповідного фонду – у таблиці 3.1.3, відомості про ліси, надані у тимчасове довгострокове користування – у таблиці 3.1.4.

    - Поділ площі земель лісогосподарського призначення за категоріями в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів, га

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│За-   │                    Лiсовi дiлянки                      │

│гальна├─────────┬─────────────────────────────────────────┬────┤

│площа │Вкритi лi│    Не вкритi лiсовою рослиннiстю        │Ра- │

│земель│совою рос│            лiсовi дiлянки               │зом │

│лiсо- │линнiстю ├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬───┤лi- │

│госпо-├────┬────┤Не- │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│Ра-│со- │

│дарсь-│ Ра-│Вт.ч│зiмк│вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи,│зом│вих │

│кого  │ зом│лi- │нутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│   │дiля│

│приз- │    │совi│лi- │сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │   │нок │

│начен-│    │куль│совi│ники│   │наса│ и │пу-│ни │розри-│   │    │

│ня    │    │тури│куль│план│   │джен│   │сти│   │ви,   │   │    │

│      │    │    │тури│тац.│   │ня  │   │рў │   │канави│   │    │

└──────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴───┴────┘

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

975.3      474.5                                      17.0

768.3      5.2  1.5                  2.0    8.3     785.3

Рекреаційно-оздоровчі ліси

25978.6     14306.8    25.1 2.3          1.0      368.0   24731.7

23205.5    844.2             179.2   106.4      1526.2

Разом по лісгоспу

26953.9     14781.3    26.6 2.3          1.0      376.3   25517.0

23973.8    849.4             179.2   108.4      1543.2

в тому числі за лісництвами:

Деражненське лісництво Костопiльський район

4443.8     1944.6                   41.1              249.5

3723.7     99.8  5.4 2.0              9.4   91.8    3973.2

Новоставське лісництво Рiвненський район

4829.1     3503.2     15.2 0.3                    68.1    4722.9

4430.5     170.3              28.4    10.1      292.4

Клеванське лісництво Рiвненський район

4683.3     2365.8      3.1              1.0 8.6   56.1    4262.8

3924.1     227.2              42.7              338.7

Суське лісництво Костопiльський район

3771.6     2122.1                                 44.2    3707.0

3450.8     155.2              37.9    18.9      256.2

Рiвненський район

255.3      167.0                           10.5       26.8

207.6      8.5               2.8            5.0     234.4

Разом по лісництву

4026.9     2289.1                                 49.2    3941.4

3658.4     163.7              40.7    29.4      283.0

Решуцьке лісництво Рiвненський район

4321.2     1579.3                   13.2    25.0      194.0

3869.0     96.4                             59.4    4063.0

Сморжівське лісництво Рiвненський район

4649.6     3099.3                   13.1    25.9      185.6

4368.1     92.0  2.9                        51.7    4553.7

в тому числі за адміністративними районами:

Костопiльський район

8215.4     4066.7      5.4 2.0                   136.0    7680.2

7174.5     255.0              79.0    28.3      505.7

Рiвненський район

18738.5     10714.6    21.2 0.3          1.0      240.3   17836.8

16799.3    594.4             100.2    80.1      1037.5

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         Нелiсовi землi                        │

├───────────────────────────┬───┬────┬─────┬───┬───┬─────┬──────┤

│   Сiльськогосподарськi    │   │    │     │   │   │     │      │

│          угiддя           │   │    │     │   │   │     │      │

├───┬────┬───┬──────┬───────┤ В │ Б  │ Са- │ Т │ П │ Ін- │ Ра-  │

│ Р │ Сi-│Па-│ Бага-│ Разом │ о │ о  │ ди- │ р │ i │ шi  │ зом  │

│ і │ но-│со-│ то-  │ сіль- │ д │ л  │ би, │ а │ c │ не- │ не-  │

│ л │ жа-│ви-│ рiчнi│ сько- │ и │ о  │ спо-│ с │ к │ лi- │ лі-  │

│ л │ тi │ща │ на-  │ госпо-│   │ т  │ ру- │ и │ и │ со- │ со-  │

│ я │    │   │ сад- │ дарсь │   │ а  │ ди  │   │   │ ві  │ вих  │

│   │    │   │ ження│ ких   │   │    │     │   │   │ зем-│ зе-  │

│   │    │   │      │ угідь │   │    │     │   │   │ лі  │ мель │

└───┴────┴───┴──────┴───────┴───┴────┴─────┴───┴───┴─────┴──────┘

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

19.0                    19.0                          0.9   190.0

170.1

Рекреаційно-оздоровчі ліси

52.2 77.2 2.3    1.6   133.3     887.2     113.7

27.6      21.3          63.8  1246.9

Разом по підприємству

71.2 77.2 2.3    1.6   152.3    1057.3     113.7

27.6      21.3          64.7  1436.9

в тому числі за лісництвами:

Деражненське лісництво Костопiльський район

8.9  9.2        0.2    18.3 1.9        2.5                 470.6

425.4      22.5

Новоставське лісництво Рiвненський район

7.5             0.7     8.2 0.9 40.3   3.4                 106.2

53.4

Клеванське лісництво Рiвненський район

7.6 25.2        0.7    33.5     362.0

13.9       3.8 7.3             420.5

Суське лісництво Костопiльський район

14.0 12.8               26.8 3.7 16.3   6.3                  64.6

11.5

Рiвненський район

0.8 0.6            1.4     14.7       4.5       0.3    20.9

Разом по лісництву

14.0 13.6 0.6           28.2 3.7 31.0   6.3           0.3    85.5

16.0

Решуцьке лісництво Рiвненський район

20.0 21.5 1.7           43.2 6.9        3.2 3.9       3.5   258.2

197.5

Сморжівське лісництво Рiвненський район

13.2  7.7               20.9 0.3  1.1   2.1          60.9    95.9

10.6

в тому числі за адміністративними районами:

Костопiльський район

22.9 22.0        0.2    45.1 5.6        8.8                 535.2

441.7      34.0

Рiвненський район

48.3 55.2 2.3    1.4   107.2     615.6      79.7

22.0      12.5          64.7   901.7

    - Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

| Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення | Площа, га | Місцезна-ходження | Тип заказника та інших об’єктів | Коротка характеристика та режим ведення господарської діяльності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказник загальнодержавного значення |  |  |  |  |
| 1. „Суський“ Постанова РМ УРСР № 434 від 02.11.1984 р. | 298,0 | Суське л-во кв.9-11 | ботанічний | Ділянки соснового лісу де є рослини рідкісні і зни-каючі занесені до Черво-ної книги. Заборонено: рубки головного корис-тування; будівельні та меліоративні роботи; випасання худоби; роз-робка корисних копалин; використання хімічних засобів боротьби з шкідниками, інші пошукові роботи. |
| Заказник місцевого значення |  |  |  |  |
| 2. „Новоставський“ Рішення ОВК № 343 від 22.11.1983 року (зі змінами рішення облви-конкому № 98 від | 40,0 | Новоставське л-во кв.19 вид.9;11;12 | лісовий | Високопродуктивні ду-бові насадження віком 150-190 років Заборонено: рубки головного корис-тування; будівельні та меліоративні роботи; ви-пасання худоби; розроб-ка корисних копалин; використання хімічних засобів боротьби з шкід-никами, інші пошукові роботи. |
| 3. „Чортове болото“ Рішення ОВК № 98 від 18.06.1991 року (зі змі-нами рішення облради № 1331 від25.09.2009р.) | 163,0 | Деражненське л-во кв.26-28 | орнітологіч ний | Унікальне місце посе-лення рідкісного птаха лелеки чорної. Заборонено: рубки голов-ного користування; буді-вельні та меліоративні роботи; випасання худо-би; розробка корисних копалин; використання хімічних засобів бороть-би з шкідниками, інші пошукові роботи. |
| 4. „Павлівщина“ Рішення ОВК № 584 від 27.05.2005 року | 131,0 | Решуцьке л-во кв.51 | лісовий | Рідкісні рослини зане-сені до Червоної книги. Заборонено:рубки голов-ного користування; буді-вельні та меліоративні роботи; випасання худо-би; розробка корисних копалин; використання хімічних засобів бороть-би з шкідниками, інші пошукові роботи. |

продовження таблиці 3.1.3.

| Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення | Площа, га | Місцезна-ходження | Тип заказника та інших об’єктів | Коротка характеристика та режим ведення господарської діяльності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. „Грушвицький“ Рішення ОВК зі змінами № 98 від 18.06.1991 р.та рішення облради № 784 від 16.11.2012 року | 10,0 | Сморжівське л-во кв.61, вид.8 | ентомологіч ний | Поселення сірих журавлів. Заборонено: рубки головного корис-тування; будівельні та меліоративні роботи; випасання худоби; роз-робка корисних копа-лин; використання хі-мічних засобів бороть-би з шкідниками, інші пошукові роботи. |
| Заповідні лісові урочища |  |  |  |  |
| 6. „Суська дача“ Рішення ОВК № 343 від 22.11.1983 року (зі змінами № 98 від 18.06.1991 року) | 227,0 | Суське л-во кв.26; 27 | лісовий | Рідкісні рослини занесені до Червоної книги. Заборонено: рубки головного корис-тування; будівельні та меліоративні роботи; випасання худоби; роз-робка корисних копа-лин; використання хі-мічних засобів боротьби з шкідниками, інші пошукові роботи |
| 7. „Жуківське“ Рішення облради № 98 від 18.06.1991 року (зі змінами рішення облради № 784 від 16.11.2012 р. ) | 4,6 | Сморжівське л-во кв.3 вид.2;3;7;34 | лісовий | Насадження модрини європейської. Заборонено:рубки го-ловного користування; будівельні та меліо-ративні роботи; випаса-ння худоби; розробка корисних копалин; використання хімічних засобів боротьби з шкідниками, інші пошукові роботи |
| 8. „Сморжівське” Рішення ОВК № 98 від 18.06.1991 року | 6,2 | Сморжівське л-во кв.14 вид.19 | лісовий | Насадження модрини європейської. Заборонено: рубки го-ловного користування; будівельні та меліо-ративні роботи; випаса-ння худоби; розробка корисних копалин; використання хімічних засобів боротьби з шкідниками, інші пош-кові роботи |
| Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення | Площа, га | Місцезна-ходження | Тип заказника та інших об’єктів | Коротка характеристика та режим ведення господарської діяльності |
| 9. „Покоси” Рішення ОВК № 98 від 18.06.1991 року (зі змінами рішень облради №1331 від25.09.2009р. та №784 від 16.11.2012р.) | 5,9 | Сморжівське л-во кв.24 вид.9-12 | лісовий | Збереження насаджен-ня бука. Заборонено: рубки головного користуван-ня; будівельні та меліо-ративні роботи; випаса-ння худоби; розробка корисних копалин; ви-користання хімічних засобів боротьби з шкідниками, інші пошукові роботи |
| 10. „Дуби” Рішення облради № 584 від 27.05.2005р. | 6,1 | Решуцьке л-во кв.46 вид.2;5;17 | лісовий | Збереження ділянки вікового дуба. Заборонено: рубки головного користуван-ня; будівельні та меліо-ративні роботи; випаса-ння худоби; розробка корисних копалин; вик-ристання хімічних засо-бів боротьби з шкід-никами, інші пошукові роботи |
| Парк-пам’ятка садово паркового мистецтва місцевого значення |  |  |  |  |
| 11. Новоставський ден- дропарк ” Рішення ОВК № 343 від 22.11.1983 року (зі змінами рішенння ОВК № 98 від 18.06.1991 р.) | 1,5 | Новоставське л-во кв.39 вид.22 |  | Рідкісні види деревних порід. Заборонено: рубки головного користуван-ня; будівельні та меліо-ративні роботи; випаса-ння худоби; розробка корисних копалин; ви-користання хімічних засобів боротьби з шкідниками, інші пошукові роботи |
| УСЬОГО | 893,3 |  |  |  |

Нявних пралісів, квазіпралісів і природних насаджень на території лісгоспу не виявлено.

3.1.4.  Відомості про ліси надані в тимчасове довгострокове користування (1-50 років)

| Підстава для відведення земель у довгострокове користування (№ і дата розпорядження, постанови) | Кому дозволено відведення (організація, підприємство) і для яких цілей | Де дозволено відведення |  | Площа відве-дення | Дата фактич-ної передачі | Дата кінце-вого терміну довго-строко-вого користу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісництво, квартал, виділ | кате-горії лісів |  |  |  |
| Розпорядження голови обласної державної аміні-страції № 224 від 23.06.2009 року | ТОВ ,,Мисливсько-спортивний клуб ,,Сокіл” | Суське кв.24, вид. 44;13;15;17;18;19;16;20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 30; 32; 33, 34; 37;38;39 |  | 23,0 | 22.07.09р | 22.07.24р |
| Розпорядження голови обласної державної аміні-страції № 203 від 25.04.2012 року | ПАТ ,,Рівнеазот” | Решуцьке кв.43, вид. 13 |  | 1,7 | 07.06.12р | 07.06.27р |
| Розпорядження голови обласної державної аміні-страції № 203 від 25.04.2012 року | ФОП О. Козакова | Клеванське кв.42, вид. 31 |  | 0,3 | 07.05.12р | 07.05.27р |
| Розпорядження голови обласної державної аміні-страції № 394 від 08.08.2011 року | ТзОВ ,,Барс” | Деражнен-ське кв.20, вид. 15;16;17 |  | 1,8 | 07.09.11р | 07.09.26р |
| Розпорядження голови обласної державної аміні-страції № 735 від 02.12.2017 року | ФОП Свистун І.Є. | Решуцьке кв.43, вид. 1;2;3;7;8;13; 14;15;17;18 |  | 6,1 | 03.01.17р | 03.01.32р |
| Розпорядження голови обласної державної аміні-страції № 410 від 27.07.2017 року | Клеванська селищна рада | Клеванське кв.38, вид. 11;12;14 |  | 1,5 | 11.08.17р | 11.08.32р |
| Розпорядження голови обласної державної аміні- страції № 529 від 18.09.2017 року | ТзОВ ,,Дозвілля” | Решуцьке кв.46, вид. 10;11. кв.50, вид. 1;2;4 |  | 4,8 | 04.10.17р | 04.10.32р |
| Разом |  |  |  | 39,2 |  |  |

  - Господарські частини, господарства та господарські секції

Виходячи з приведеного у відповідність до „Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок“ (2007) поділу лісів державного підприємства на категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені такі господарські частини:

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення:

- ліси природоохоронного призначення , де заборонені рубки головного користування

Рекреаційно-оздоровчі ліси:

- рекреаційно-оздоровчі ліси, де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси, де дозволені рубки головного користування;

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, де заборонені рубки головного користування віднесені: пам’ятки природи; заповідні лісові урочища, ліси, що мають наукове або історичне значення, включаючи генетичні резервати, заказники.

До рекреаційно-оздоровчих лісів, де заборонені рубки головного користування  віднесені: лісопаркова частина лісів зеленої зони.

До рекреаційно-оздоровчих лісів, де дозволені рубки головного користування  віднесені: лісогосподарська частина лісів зеленої зони.

У господарських частинах лісів, де дозволені рубки головного користування дозволяється проведення рубок головного користування.

При організації господарств і господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності та інших особливостей, що зумовлюють застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених Основними положеннями організації та розвитку лісового господарства області. Перелік утворених господарств і господарських секцій у межах господарських частин, приведений у таблиці 3.2.1.

Кожна господарська секція орієнтована на вирощування певних корінних або цільових порід у відповідності до типів лісу на основі заходів, що забезпечують одержання до віку стиглості лісу максимального запасу деревини потрібної товарної структури, найбільш ефективного виконання захисних, оздоровчих та інших корисних функцій лісу.

Основою для поділу насаджень однієї панівної деревної породи на кілька господарських секцій стала значна різниця у продуктивності, віках стиглості, поділ насаджень на високостовбурні і низькостовбурні. Віднесення деревних порід до господарських секцій у залежності від їх продуктивності та інших ознак, поміщені у протоколі першої лісовпорядної наради (додаток 1).

Віднесення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок до тієї чи іншої господарської секції проведено за цільовою породою, яка найбільше відповідає типу лісу і проектується до відтворення.

Вік стиглості деревостанів за господарськими секціями прийнято відповідно до оптимальних віків рубок у лісах України, затверджених Міністерством лісового господарства України 21 жовтня 1983 року і приведених у Протоколі першої лісовпорядної наради (додаток 1).

    - Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими частинами, господарськими секціями і панівними породами, га

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Ліси природоохор. признач.де заборонені рубки головного користування.

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Сосна кримська

0.6    0.6                                                0.6

Сосна звичайна

407.8  344.1   5.2  1.5                  0.2         6.9  414.7

Модрина європейська

5.1    5.1                                                5.1

Разом

413.5  349.8   5.2  1.5                  0.2         6.9  420.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна

Ялина європейська

16.3   16.3                                               16.3

Разом по господарству

429.8  366.1   5.2  1.5                  0.2         6.9  436.7

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

264.1   93.7                             1.8         1.8  265.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова

Бук лісовий

7.4    7.4                                                7.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

13.1                                                      13.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова

Клен гостролистий

0.8                                                       0.8

Разом по господарству

285.4  101.1                             1.8         1.8  287.2

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

42.8    2.4                                               42.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих умовах міcцезростання

Береза повисла

5.2                                                       5.2

продовження таблиці 3.2.1.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова

Липа дрібнолиста

0.2                                                       0.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя біла

0.9    0.9                                                0.9

Тополя канадська

4.0    4.0                                                4.0

Разом

4.9    4.9                                                4.9

Разом по господарству

53.1    7.3                                               53.1

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ        8.3  8.3    8.3

Разом по господарській частині, категорії лісів

768.3  474.5   5.2  1.5                  2.0    8.3 17.0  785.3

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Рекреаійно-оздоровчі ліси, де заборонені рубки головного користування

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Сосна звичайна

2078.7 1533.4  93.1  1.1          17.2    23.9      135.3 2214.0

Модрина європейська

24.0   24.0   1.0                                   1.0   25.0

Разом

2102.7 1557.4  94.1  1.1          17.2    23.9      136.3 2239.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих умовах місцезростання

Сосна звичайна

5.9          1.2                                   1.2    7.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих умовах місцезростання

Сосна звичайна

  - 5.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна

Ялина європейська

17.4   15.8                                               17.4

Разом по господарству

2131.6 1573.2  95.3  1.1           17.2    23.9      137.5 2269.1

продовження таблиці 3.2.1

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

1412.8  325.4  62.2                       0.3        62.5 1475.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова

Явір

1.0    1.0                                                1.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

99.1                                                      99.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

Дуб червоний

26.1   26.1                                               26.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

Ясен звичайний

1.1    1.1                                                1.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова

Клен гостролистий

1.4    1.4                                                1.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова

Клен ясенолистий

1.7                                                       1.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва

Акація біла

8.0                                                       8.0

Разом по господарству

1551.2  355.0  62.2                       0.3        62.5 1613.7

ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

262.2   31.1                                              262.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих умовах міcцезростання

Береза повисла

188.9   18.6                                              188.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих умовах міcцезростання

Береза повисла

101.0                                                     101.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу - Осика

17.8                                                      17.8

продовження таблиці 3.2.1

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

Вільха чорна

13.9    0.8                                               13.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих умовах місцезростання

Вільха чорна

525.3   63.6                             1.3         1.3  526.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих умовах місцезростання

Вільха чорна

39.8                                                      39.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова

Липа дрібнолиста

7.7    7.7                                                7.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя чорна

0.9    0.9                                                0.9

Верба ламка

0.5                                                       0.5

Разом

1.4    0.9                                                1.4

Разом по господарству

1158.0  122.7                             1.3         1.3 1159.3

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ       71.7 71.7   71.7

Разом по господарській частині

4840.8 2050.9 157.5  1.1          17.2    25.5  71.7 273.0 5113.8

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Рекреаційно-оздоровчі ліси, де дозволені рубки головного користування

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

Сосна звичайна

9406.5 8322.9 459.5 11.4 2.3          1.0                10022.0

84.7    56.6       615.5

Модрина європейська

51.7   51.7  12.2                                  12.2   63.9

Разом

9458.2 8374.6 471.7 11.4 2.3      84.7 1.0 56.6     627.7 10085.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в мокрих умовах місцезростання

Сосна звичайна

  - 1.5

продовження таблиці 3.2.1

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна

Ялина європейська

107.7  105.3   3.0  7.2                             10.2  117.9

Разом по господарству

9669.5 8495.3 475.2 18.6 2.3     91.2 1.0 59.1      647.4 10316.9

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

5016.0 3051.1 207.9  4.5          11.1    18.2       241.7 5257.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова низькостовбурна

Дуб звичайний

4.8    2.1                                                4.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Букова

Бук лісовий

3.2    3.2                                                3.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

Граб звичайний

534.8                                                     534.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дуба червоного

Дуб червоний

312.4  312.4   2.7                                   2.7  315.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ясенева

Ясен звичайний

35.7   30.1   0.9                                   0.9   36.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Кленова

Клен гостролистий

41.0   27.3                                               41.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'язова

Ясен зелений

2.0    2.0                                                2.0

Клен ясенолистий

4.0                                                       4.0

Разом

6.0    2.0                                                6.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Акацієва

Акація біла

12.2    4.4                                               12.2

Разом по господарству

5966.1 3432.6 211.5  4.5          11.1    18.2      245.3 6211.4

продовження таблиці 3.2.1

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

Береза повисла

1066.3   89.7                             1.4         1.4 1067.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих умовах міcцезростання

Береза повисла

447.7    4.0                                              447.7

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в мокрих умовах міcцезростання

Береза повисла

16.3                                                      16.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

Осика

99.8                                                      99.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова в сирих умовах місцезростання

Осика

6.3                                                       6.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

Вільха чорна

30.9   16.9                                               30.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих умовах місцезростання

Вільха чорна

952.9  161.9                             2.2        61.0 1013.9

58.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в мокрих умовах місцезростання

Вільха чорна

31.0    3.6                     0.9                 0.9   31.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Липова

Липа дрібнолиста

40.2   37.9                                               40.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Тополева

Тополя біла

21.5    0.7                                               21.5

Тополя канадська

9.7    9.7                                                9.7

Верба біла

1.8    1.8                                                1.8

Верба ламка

2.9                                                       2.9

Разом

35.9   12.2                                               35.9

продовження таблиці 3.2.1

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘

Разом по господарству

2727.3  326.2                     59.7    3.6        63.3 2790.6

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Горіхова

Горіх грецький

0.4    0.4                                                0.4

Горіх сірий

0.7    0.7                                                0.7

Разом

1.1    1.1                                                1.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Інші деревні породи

Бархат амурський

0.7    0.7                                                0.7

Разом по господарству

1.8    1.8                                                1.8

ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Чагарникова

Аронія чорноплідна

0.9                              0.9    0.9

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ      296.3 296.3 296.3

Разом по господарській частині

18364.7        686.7 24.0 2.3          1.0      296.3     19617.9

12255.9                   162.0    80.9      1253.2

Разом по категорії лісів

23205.5        844.2 25.1 2.3          1.0      368.0     24731.7

14306.8                   179.2   106.4      1526.2

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ      376.3 376.3 376.3

Разом по лісгоспу

23973.8        849.4 26.6 2.3          1.0      376.3     25517.0

14781.3                   179.2   108.4      1543.2

3.3. Стан та динаміка земель лісогосподарського призначення

Основні показники лісового фонду в нижченаведених таблицях сформовані в цілому для лісгоспу. Стан лісового фонду в межах категорій лісів, господарських частин, панівних порід і господарських секцій приведено в окремій книзі проєкту.

Лісові ділянки у практичній діяльності використовуються ефективно. Про це свідчить зменшення питомої ваги не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з 6,0 % до 5,8 % (табл. 3.3.1), поліпшення середніх таксаційних показників (табл. 3.3.6).

За минулий ревізійний період  питома вага сосни звичайної зменшилась на 1,1 %, а сосни звичайної у осередках кореневої губки на 188,7 га, або 100%. Площа дуба звичайного (табл. 3.3.2) збільшилась на 4,2%, а модрини європейської – на 44,2 га (120,8 %).

Наявність на площі 5,4 га низькобонітетних (5 класу бонітету) насаджень (табл. 3.3.4) пояснюється не відповідністю головної породи типу лісу.

Площа основних груп порід вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами віку (табл. 3.3.3) за між ревізійний період збільшилася площа стиглих деревостанів на 687,4 га. Збільшилась площа молодняків на 800,3 га (29,7%), а площі деревостанів інших груп віку зменшились.

Насадження з повнотою 0,3-0,4 (табл. 3.3.5) займають площу 461,8 га. Їхня наявність зумовлена такими факторами: це насадження, що зростають у перезволожених ТУМ та в лісах рекреаційно-оздоровчого призначення і вони виключені з розрахунку головного корис-тування, а також появою нових очагів шкідників та хвороб та зміною нормативних документів з ведення лісового господарства.

Діагностична характеристика типів лісу викладена в Основних положеннях організації і розвитку лісового господарства Рівненської області .

Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за типами лісу наведений в таблиці 3.3.7. Насадження з панівними породами, що не відповідають типам лісу, займають площу 5252,3 га, або 21,9 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.

В результаті змін, що стались за ревізійний період, площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилась на 188,8 га або 0,8 %, загальний запас зріс на 27,97 тис.м3, або 0,5 % (табл. 3.3.2).

Основними причинами зміни площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і загальних запасів являється господарська діяльність і природний ріст насаджень.

Площа і запас стиглих деревостанів у порівнянні з даними минулого лісовпорядкування збільшились відповідно на 892,1 га і 237,99 тис.м3, або 51,2% і 53,5%, в тому числі експлуатаційного фонду відповідно  на 368,7 га і 86,28 тис.м3, або 38,4% і 34,8% (табл. 5.1.1). Основними причинами зміни площі і запасу стиглих насаджень є: господарська діялбність та природний ріст насаджень

Направленість і результативність ходу природного поновлення як на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, так і під наметом лісу в регіоні вивчені достатньо. Висновки наукових досліджень і виробничого досвіду з природного поновлення лісу такі:

- природне поновлення сосни і дуба під наметами стиглих і перестійних насаджень незадовільне – недостатня кількість головної породи, природне поновлення зрубів сосни звичайної в суборах проходить нерівномірно і незадовільно або й повністю відсутнє;

- природне поновлення сосни і дуба в основному проходить зі зміною їх на м`яколистяні породи, а дуба на дуб вегетативного походження;

- природне поновлення зрубів берези, вільхи та осики проходить успішно.

Отже в умовах лісгоспу основному пріоритету у лісовідновленні слід надати – штучному, а природному - у сирих і мокрих типах умовах місцезростання.

    - Динаміка розподілу площі земель лісогосподарського призначення за категоріями

┌────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐

│                    │           Площа           │     Зміни    │

│     Категорія      ├─────────────┬─────────────┼────────┬─────┤

│     земель         │ за станом   │ за станом   │        │     │

│                    │ на 01.01.   │ на 01.01.   │  + -,  │ % % │

│                    │ 2010 року   │ 2020 року   │  га    │     │

│                    ├───────┬─────┼───────┬─────┤        │     │

│                    │  га   │  %  │  га   │  %  │        │     │

└────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴────────┴─────┘

1.Загальна площа земель лісогосподарського призначення

26841.3 100.0 26953.9 100.0   +112.6    0.4

2.Лісові ділянки

25408.0  94.7 25517.0  94.7   +109.0    0.4

в тому числі:

2.1 Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього

23785.7  88.7 23973.8  88.9   +188.1    0.8

із них лісові культури

14334.6  53.4 14781.3  54.8   +446.7    3.1

2.2 Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього

1622.3   6.0  1543.2   5.8    -79.1    4.9

із них:

незімкнуті лісові культури

881.0   3.3   849.4   3.2    -31.6    3.6

лісові розсадники, плантаці∙

55.0   0.2    26.6   0.1    -28.4   51.6

рідколісся                            2.3           +2.3

згарища, загиблі насадження

0,2                         -0.2  100.0

зруби                 173.6   0.6   179.2   0.7     +5.6    3.2

галявини                7.8           1.0           -6.8   87.2

біогалявини           154.8   0.6   108.4   0.4    -46.4   30.0

лісові шляхи, просіки, п/п розриви,лісові осуш.канали

349.9   1.3   376.3   1.4    +26.4    7.5

3.Нелісові землі       1433.3   5.3  1436.9   5.3     +3.6    0.3

в тому числі:

рілля                  91.0   0.3    71.2   0.3    -19.8   21.8

сіножаті              127.0   0.5    77.2   0.3    -49.8   39.2

пасовища                2.9           2.3           -0.6   20.7

багаторічні насадження  2.1           1.6           -0.5   23.8

води                   27.8   0.1    27.6   0.1     -0.2    0.7

болота                964.2   3.6  1057.3  3.9     +93.1   10.0

садиби, споруди        31.2   0.1    21.3   0.1     -9.9   31.7

траси                 105.3   0.4   113.7   0.4     +8.4    8.0

інші нелісові землі    81.8   0.3    64.7   0.2    -17.1   20.9

4.Крім того, тимчасове довгострокове користування

39,2          +39,2    100

3.3.2.	Динаміка розподілу площі і запасу насаджень за панівними деревними породами і класами віку

┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │

│Клас│  01.01.2010 року  │  01.01.2020 року   │                 │

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│

└────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────┘

Сосна кримська. Тривалість класу віку 10 років

6   0.6    0.26   433                      -0.6  -0.26

7                        0.6    0.33   550 +0.6  +0.33

Разом   0.6    0.26   433    0.6    0.33   550       +0.07   +117

Сосна звичайна. Тривалість класу віку 10 років

1 262.5    4.02    15  427.4    6.28    15+164.9 +2.26

2 255.3   12.69    50  808.6   33.89    42+553.3+21.20     -8

3 327.4   35.96   110  258.7   30.01   116 -68.7 -5.95     +6

4 418.9   80.63   192  302.7   50.38   166-116.2-30.25    -26

5 2349.1 728.57   310  535.3  138.16   258-1813.8-590.41  -52

6       1201.80   335 2390.0  825.13   345      -376.67

3583.7                                  -1193.7         +10

7 1336.3 469.00   351 3298.9 1151.01   349+1962.6+682.01   -2

8 1496.0 557.28   373 1191.4  424.39   356-304.6-132.89

9 742.8  265.87   358 1343.0  481.76   359+600.2+215.89    +1

10 364.6  111.31   305  597.2  196.50   329+232.6+85.19    +24

11 342.1  107.94   316  217.7   65.37   300-124.4-42.57    -16

12 460.0  139.17   303  251.5   76.09   303-208.5-63.08

13  61.8   17.36   281  266.0   81.60   307+204.2+64.24    +26

14  41.9   11.84   283   32.3    9.08   281  -9.6 -2.76     -2

15  27.4    8.39   306   21.5    6.46   300  -5.9 -1.93     -6

16  33.1    8.42   254   25.5    7.26   285  -7.6 -1.16    +31

17  27.9    6.45   231   14.4    3.90   271 -13.5 -2.55    +40

18   3.1    0.82   265   24.3    5.49   226 +21.2 +4.67    -39

19  10.6    1.97   186                      -10.6 -1.97

20   2.0    0.36   180    1.7    0.34   200 -0.3  -0.02    +20

Разом         3769.85   310        3593.1  299     -176.75

12146.5              12008.1             -138.4          -11

Сосна зв. у осередках кор. губ.. Тривалість класу віку 10 років

4  22.6    6.51   288                      -22.6 -6.51

5 141.3   43.15   305                     -141.3-43.15

6  20.0    6.93   347                      -20.0 -6.93

7   4.8    2.06   429                      -4.8  -2.06

Разом 188.7   58.65   311                     -188.7 -58.6

Ялина європейська. Тривалість класу віку 10 років

1   6.6    0.09    14    7.8    0.11    14  +1.2 +0.02

2   8.7    0.33    38   19.1    0.98    51 +10.4 +0.65    +13

3  57.2    4.12    72   13.2    1.61   122 -44.0 -2.51    +50

4   9.1    1.71   188   53.8    9.89   184 +44.7 +8.18     -4

5  68.5   22.78   333    8.2    2.36   288 -60.3-20.42    -45

6  33.3   12.55   377   33.7   12.75   378  +0.4 +0.20     +1

7   5.2    2.00   385    2.3    0.68   296  -2.9 -1.32    -89

продовження таблиці 3.3.2.

┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │

│Клас│  01.01.2010 року  │  01.01.2020 року   │                 │

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│

└────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────┘

8  14.0    5.72   409    2.1    1.08   514 -11.9 -4.64   +105

9   8.5    3.95   465    0.7    0.39   557 -7.8  -3.56    +92

10   1.6    0.65   406                      -1.6  -0.65

11   0.6    0.31   517                      -0.6  -0.31

12                        0.5    0.31   620 +0.5  +0.31

Разом 213.3   54.21   254  141.4   30.16   213-71.9 -24.05    -41

Модрина європейська. Тривалість класу віку 10 років

1  16.3    0.31    19    4.7    0.13    28 -11.6 -0.18     +9

2   3.8    0.24    63   33.1    1.91    58 +29.3 +1.67     -5

3                        4.6    0.50   109  +4.6 +0.50

4   0.6    0.11   183   22.8    6.84   300 +22.2 +6.73   +117

5   0.6    0.20   333    0.6    0.17   283       -0.03    -50

6   1.6    0.76   475    0.6    0.25   417 -1.0  -0.51    -58

7   3.7    1.11   300    1.6    0.77   481 -2.1  -0.34   +181

8   9.7    3.31   341    2.8    0.85   304 -6.9  -2.46    -37

9                        9.6    3.99   416 +9.6  +3.99

10   0.3    0.12   400                      -0.3  -0.12

11                        0.4    0.20   500 +0.4  +0.20

Разом  36.6    6.16   168   80.8   15.61   193 +44.2 +9.45    +25

Дуб червоний. Тривалість класу віку 10 років

1   8.8    0.10    11    5.0    0.08    16  -3.8 -0.02     +5

2   9.2    0.44    48   19.6    0.79    40 +10.4 +0.35     -8

3  60.0    5.33    89    7.3    0.93   127 -52.7 -4.40    +38

4  59.6    7.52   126   76.4   12.13   159 +16.8 +4.61    +33

5 137.2   31.53   230   64.2   11.32   176 -73.0-20.21    -54

6  30.5    7.36   241  135.3   37.23   275+104.8+29.87    +34

7                       30.7    9.00   293 +30.7 +9.00

Разом 305.3   52.28   171  338.5   71.48   211 +33.2+19.20    +40

Дуб звичайний. Тривалість класу віку 10 років

1  41.5    0.47    11  193.6    2.70    14+152.1 +2.23     +3

2 113.6    3.52    31  210.6    6.13    29 +97.0 +2.61     -2

3 360.0   27.15    75   96.7    7.15    74-263.3-20.00     -1

4 224.9   26.90   120  313.8   46.12   147 +88.9 +19.22   +27

5 468.5   85.51   183  222.6   39.87   179-245.9 -45.64    -4

6 999.8  212.42   212  495.8  106.64   215-504.0-105.78    +3

7 697.7  153.58   220 1022.6  253.49   248+324.9 +99.91   +28

8 965.7  236.18   245  699.2  177.05   253-266.5 -59.13    +8

9 723.0  186.36   258 1032.8  267.78   259+309.8 +81.42    +1

10 315.0   70.64   224  746.5  200.20   268+431.5+129.56   +44

11 263.0   57.04   217  333.1   80.66   242 +70.1 +23.62   +25

12 523.3  120.82   231  231.9   58.30   251-291.4-62.52    +20

13 303.9   66.00   217  540.5  127.97   237+236.6+61.97    +20

14  99.5   18.79   189  265.6   61.92   233+166.1+43.13    +44

продовження таблиці 3.3.2.

┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │

│Клас│  01.01.2010 року  │  01.01.2020 року   │                 │

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│

└────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────┘

15  27.8    6.42   231   58.7   14.82   252 +30.9 +8.40    +21

16  91.4   20.84   228   17.7    4.16   235 -73.7-16.68     +7

17 138.3   30.89   223   73.3   15.94   217 -65.0-14.95     -6

18  20.0    4.30   215  102.0   24.10   236 +82.0+19.80    +21

19  38.3    8.85   231   16.5    3.55   215 -21.8 -5.30    -16

20   7.3    1.63   223   15.7    3.35   213 +8.4  +1.72    -10

21   1.3    0.52   400    3.2    0.79   247 +1.9  +0.27   -153

22   1.7    0.32   188                      -1.7  -0.32

23   3.3    0.59   179    2.1    0.40   190 -1.2  -0.19    +11

24                        3.2    0.55   172 +3.2  +0.55

Разом6428.8 1339.74   208 6697.7 1503.64   225+268.9+163.90   +17

Бук лісовий. Тривалість класу віку 10 років

7   1.2    0.31   258                      -1.2  -0.31

8   8.8    3.27   372    1.4    0.50   357 -7.4  -2.77    -15

9                        9.2    3.70   402 +9.2  +3.70

Разом  10.0    3.58   358   10.6    4.20   396 +0.6  +0.62    +38

Граб звичайний. Тривалість класу віку 10 років

1                        1.4    0.02    14 +1.4  +0.02

2  13.1    0.79    60    5.2    0.26    50 -7.9  -0.53    -10

3  60.7    4.44    73   20.1    2.94   146 -40.6 -1.50    +73

4  48.9    6.59   135   58.6    6.35   108 +9.7  -0.24    -27

5 133.9   23.40   175   67.9   12.70   187 -66.0-10.70    +12

6 188.9   36.38   193  164.3   33.72   205 -24.6 -2.66    +12

7 106.7   18.73   176  228.4   52.92   232+121.7+34.19    +56

8   5.2    1.21   233   95.2   21.44   225 +90.0+20.23     -8

9   1.8    0.41   228    3.2    0.61   191 +1.4  +0.20    -37

10   1.9    0.27   142    2.7    0.46   170 +0.8  +0.19    +28

Разом 561.1   92.22   164  647.0  131.42   203+85.9 +39.20    +39

Ясен зелений. Тривалість класу віку  5 років

12   1.2    0.18   150                      -1.2  -0.18

14                        2.0    0.40   200 +2.0  +0.40

Разом   1.2    0.18   150    2.0    0.40   200 +0.8  +0.22    +50

Ясен звичайний. Тривалість класу віку 10 років

1   1.2    0.02    17                      -1.2  -0.02

2                        4.2    0.17    40 +4.2  +0.17

4   5.6    0.67   120    0.6    0.05    83 -5.0  -0.62    -37

5   1.3    0.26   200    5.6    0.95   170 +4.3  +0.69    -30

6  23.0    4.58   199    2.0    0.53   265-21.0  -4.05    +66

7                       23.6    5.77   244+23.6  +5.77

8   0.7    0.24   343                      -0.7  -0.24

9                        0.8    0.27   338 +0.8  +0.27

Разом  31.8    5.77   181   36.8    7.74   210 +5.0  +1.97    +29

Клен гостролистий. Тривалість класу віку 10 років

продовження таблиці 3.3.2.

┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │

│Клас│  01.01.2010 року  │  01.01.2020 року   │                 │

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│

└────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────┘

1                        4.7    0.07    15 +4.7  +0.07

2                        2.2    0.05    23 +2.2  +0.05

3   4.7    0.47   100    0.7    0.04    57 -4.0  -0.43    -43

4   1.6    0.14    88    6.3    0.94   149 +4.7  +0.80    +61

5  11.1    1.97   177    4.4    0.61   139 -6.7  -1.36    -38

6   0.8    0.16   200   21.4    4.55   213+20.6  +4.39    +13

7                        3.5    1.02   291 +3.5  +1.02

Разом  18.2    2.74   151   43.2    7.28   169 +25.0 +4.54    +18

Клен-Явір. Тривалість класу віку 10 років

5   1.0    0.24   240                      -1.0  -0.24

6                        1.0    0.30   300 +1.0  +0.30

Разом   1.0    0.24   240    1.0    0.30   300       +0.06    +60

Клен ясенолистий. Тривалість класу віку  5 років

2                        0.1               +0.1

3                        3.1    0.12    39 +3.1  +0.12

4                        0.6    0.02    33 +0.6  +0.02

5   0.7    0.03    43                      -0.7  -0.03

6   1.2    0.12   100                      -1.2  -0.12

7                        0.7    0.04    57 +0.7  +0.04

8                        1.2    0.16   133 +1.2  +0.16

Разом   1.9    0.15    79    5.7    0.34    60 +3.8  +0.19    -19

Акація біла. Тривалість класу віку  5 років

1                        0.7    0.01    14 +0.7  +0.01

2                        0.6    0.01    17 +0.6  +0.01

3                        1.6    0.09    56 +1.6  +0.09

4   1.4    0.15   107    8.2    1.06   129 +6.8  +0.91    +22

5                        0.7    0.05    71 +0.7  +0.05

6                        1.1    0.20   182 +1.1  +0.20

7   1.4    0.17   121                      -1.4  -0.17

9                        1.4    0.21   150 +1.4  +0.21

10   3.1    0.48   155                      -3.1  -0.48

12                        3.6    0.64   178 +3.6  +0.64

13   0.5    0.11   220                      -0.5  -0.11

15                        0.5    0.10   200 +0.5  +0.10

16   1.6    0.27   169    0.2    0.03   150 -1.4  -0.24    -19

18                        1.6    0.30   188 +1.6  +0.30

Разом   8.0    1.18   148   20.2    2.70   134+12.2  +1.52    -14

Береза повисла. Тривалість класу віку 10 років

1 105.3    2.25    21   90.0    1.92    21 -15.3 -0.33

2 108.8    6.11    56  280.3   15.57    56+171.5 +9.46

3 300.5   31.51   105  155.7   16.36   105-144.8-15.15

4 392.6   54.99   140  306.8   50.16   163 -85.8 -4.83    +23

5 288.8   54.18   188  401.6   74.24   185+112.8+20.06     -3

продовження таблиці 3.3.2.

┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │

│Клас│  01.01.2010 року  │  01.01.2020 року   │                 │

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│

└────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────┘

6 464.0   94.05   203  273.4   56.74   208-190.6-37.31     +5

7 271.4   59.91   221  372.4   72.55   195+101.0+12.64    -26

8  79.1   19.90   252  143.1   33.68   235 +64.0+13.78    -17

9  48.9   10.05   206   47.3    9.09   192 -1.6  -0.96    -14

10  10.7    0.96    90   49.1   10.15   207 +38.4 +9.19   +117

11                       10.7    1.18   110 +10.7 +1.18

Разом 2070.1 333.91   161 2130.4  341.64   160 +60.3 +7.73     -1

Осика. Тривалість класу віку 10 років

1  22.3    0.74    33    2.5    0.13    52 -19.8 -0.61    +19

2  23.8    2.54   107   11.5    0.85    74 -12.3 -1.69    -33

3   6.5    0.62    95   39.7    6.40   161 +33.2 +5.78    +66

4  21.8    3.98   183    9.6    1.73   180 -12.2 -2.25     -3

5   9.7    2.12   219   28.1    6.81   242 +18.4 +4.69    +23

6  13.8    3.35   243   12.8    3.36   263 -1.0  +0.01    +20

7  11.1    2.66   240    6.9    1.61   233 -4.2  -1.05     -7

8   1.5    0.44   293   10.7    3.12   292 +9.2  +2.68     -1

9                        2.1    0.48   229 +2.1  +0.48

Разом 110.5   16.45   149  123.9   24.49   198 +13.4 +8.04    +49

Вільха сіра. Тривалість класу віку 10 років

4   0.9    0.13   144                      -0.9  -0.13

Вільха чорна. Тривалість класу віку 10 років

1 104.8    2.70    26  135.3    2.43    18 +30.5 -0.27     -8

2 110.2    7.52    68  131.3    8.09    62 +21.1 +0.57     -6

3  82.4    9.48   115  114.6   13.26   116 +32.2 +3.78     +1

4 172.9   25.55   148   87.5   15.04   172 -85.4-10.51    +24

5 367.5   69.03   188  210.7   44.99   214-156.8-24.04    +26

6 258.3   62.88   243  362.3   90.32   249+104.0+27.44     +6

7 213.4   57.06   267  189.2   50.96   269 -24.2 -6.10     +2

8 118.3   34.77   294  162.7   49.29   303 +44.4+14.52     +9

9 124.6   34.17   274   81.9   25.21   308 -42.7 -8.96    +34

10  17.0    5.37   316  102.9   29.92   291 +85.9+24.55    -25

11   1.0    0.28   280   14.4    4.57   317 +13.4 +4.29    +37

12                        1.0    0.29   290 +1.0  +0.29

Разом 1570.4 308.81   197 1593.8 334.37   210 +23.4+25.56     +13

Липа дрібнолиста. Тривалість класу віку 10 років

2   0.7    0.04    57    1.4    0.04    29 +0.7           -28

3                        0.7    0.05    71 +0.7  +0.05

4   7.1    1.35   190                      -7.1  -1.35

5  22.2    4.75   214   12.5    3.05   244 -9.7  -1.70    +30

6   1.5    0.21   140   29.4    7.97   271 +27.9 +7.76   +131

7   1.2    0.18   150    2.5    0.49   196 +1.3  +0.31    +46

8                        1.6    0.33   206 +1.6  +0.33

Разом  32.7    6.53   200   48.1   11.93   248 +15.4 +5.40    +48

продовження таблиці 3.3.2.

┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │

│Клас│  01.01.2010 року  │  01.01.2020 року   │                 │

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│

└────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴─────┘

Тополя біла. Тривалість класу віку  5 років

10   3.9    0.57   146                      -3.9  -0.57

12                        1.6    0.30   188 +1.6  +0.30

16   8.0    2.32   290                      -8.0  -2.32

17  11.7    2.86   244                     -11.7  -2.86

18                        8.2    2.46   300 +8.2  +2.46

19                       12.6    3.33   264+12.6  +3.33

Разом  23.6    5.75   244   22.4    6.09   272 -1.2  +0.34    +28

Тополя канадська. Тривалість класу віку  5 років

8   6.3    0.69   110                      -6.3  -0.69

10   9.5    2.70   284                      -9.5  -2.70

11   5.0    1.76   352                      -5.0  -1.76

12                        7.5    2.40   320 +7.5  +2.40

13                        6.2    1.83   295 +6.2  +1.83

Разом  20.8    5.15   248   13.7    4.23   309 -7.1  -0.92    +61

Тополя чорна. Тривалість класу віку  5 років

8   1.0    0.35   350                      -1.0  -0.35

10                        0.9    0.38   422 +0.9  +0.38

Разом   1.0    0.35   350    0.9    0.38   422 -0.1  +0.03    +72

Верба біла. Тривалість класу віку  5 років

8   0.8    0.06    75                      -0.8  -0.06

10                        1.8    0.14    78 +1.8  +0.14

Разом   0.8    0.06    75    1.8    0.14    78 +1.0  +0.08     +3

Верба ламка. Тривалість класу віку  5 років

4   0.7    0.06    86    0.5    0.04    80 -0.2  -0.02     -6

5                        0.6    0.04    67 +0.6  +0.04

6                        2.3    0.28   122 +2.3  +0.28

Разом   0.7    0.06    86    3.4    0.36   106 +2.7  +0.30    +20

Сосна кедрова європейська. Тривалість класу віку 10 років

6   0.2    0.04   200                      -0.2  -0.04

Бархат амурський. Тривалість класу віку 10 років

2                        0.7    0.03    43 +0.7  +0.03

Горіх грецький. Тривалість класу віку 10 років

2                        0.4    0.02    50 +0.4  +0.02

6   0.3    0.03   100                      -0.3  -0.03

Разом   0.3    0.03   100    0.4    0.02    50 +0.1  -0.01    -50

Горіх сірий. Тривалість класу віку 10 років

4   0.7    0.13   186                      -0.7  -0.13

5                        0.7    0.16   229 +0.7  +0.16

Разом   0.7    0.13   186    0.7    0.16   229       +0.03    +43

Усього

6064.61   255        6092.54   254      +27.93     -1

23785.7              23973.8             +188.1

    - Динаміка розподілу площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами порід і групами віку, га

┌────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐

│                    │           Площа           │     Зміни    │

│     Група порід,   ├─────────────┬─────────────┼────────┬─────┤

│     група віку     │ за станом   │ за станом   │        │     │

│                    │ на 01.01.   │ на 01.01.   │  + -,  │ % % │

│                    │ 2010 року   │ 2020 року   │  га    │     │

│                    ├───────┬─────┼───────┬─────┤        │     │

│                    │  га   │  %  │  га   │  %  │        │     │

└────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴────────┴─────┘

Хвойні

Молодняки              1322.7  10.5  1889.5  15.4   +566.8   42.9

Середньовіков          9281.3  73.8  8243.1  67.5  -1038.2   11.2

Пристиглі              1511.3  12.0  1469.4  12.0    -41.9    2.8

Стиглі і перестійні     470.4   3.7   628.9   5.1   +158.5   33.7

Разом                 12585.7 100.0 12230.9 100.0   -354.8    2.8

Твердолистяні

Молодняки               896.0  12.2   951.3  12.2    +55.3    6.2

Середньовікові         5628.4  76.3  5825.0  74.6   +196.6    3.5

Пристиглі               351.7   4.8   420.2   5.4    +68.5   19.5

Стиглі і перестійні     491.2   6.7   606.2   7.8   +115.0   23.4

Разом                  7367.3 100.0  7802.7 100.0   +435.4    5.9

М'яколистяні

Молодняки               475.9  12.4   652.7  16.6   +176.4   37.1

Середньовікові         1726.4  45.1  1521.0  38.6   -205.4   11.9

Пристиглі               849.9  22.2   571.9  14.5   -278.0   32.7

Стиглі і перестійні     779.3  20.3  1193.2  30.3   +413.9   53.1

Разом                  3831.5 100.0  3939.1 100.0   +106.9    2.8

Інші деревні породи

Молодняки                               1.1  61.1     +1.1

Середньовікові            0.9  75.0     0.7  38.9     -0.2   22.2

Пристиглі                 0.3  25.0                   -0.3  100.0

Разом                     1.2 100.0     1.8 100.0     +0.6   50.0

УСЬОГО

Молодняки              2694.6  11.3  3494.2  14.6   +799,6   29.7

Середньовікові        16637.0  70.0 15589.8  65.0  -1047.2    6.3

Пристиглі              2713.2  11.4  2461.5  10.3   -251.7    9.3

Стиглі і перестійні    1740.9   7.3  2428.3  10.1   +687.4   39.5

УСЬОГО                23785.7 100.0 23973.8 100.0   +188.1    0.8

3.3.5. Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за повнотами, га

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Панівна    │                  Повнота                    │     │

│деревна    ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤Разом│

│порода     │0.3 │0.4  │0.5  │0.6  │0.7  │0.8  │0.9  │1.0 │     │

└───────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘

Сосна кримська                        0.6                     0.6

Сосна звичайна                2113.4      2884.3          12008.1

62.8 196.6 816.9       5347.8      574.3 12.0

Ялина європейська

1.3         2.9  12.5  33.2  80.7  10.2  0.6  141.4

Модрина європейська             3.1  22.8  22.7  32.2        80.8

Дуб червоний        1.1   1.3  30.3  89.0 204.8  12.0       338.5

Дуб звичайний           1056.3      2756.8      188.2  8.0 6697.7

15.0  94.8       1357.6      1221.0

Бук лісовий                           2.6   8.0              10.6

Граб звичайний      9.0  16.0  52.1 317.7 232.2  19.7  0.3  647.0

Ясен зелений                    2.0                           2.0

Ясен звичайний      0.6        10.3  21.1   4.8              36.8

Клен гостролистий   1.6   1.0   8.6  21.4   7.1   3.5        43.2

Клен-Явір                             1.0                     1.0

Клен ясенолистий          1.0   2.3   2.4                     5.7

Акація біла         0.5   0.2   5.4   5.9   8.2              20.2

Береза повисла

18.8  20.6 152.0 331.2 773.8 678.8 134.0  21.2 2130.4

Осика        0.6   0.3   9.2   9.0  92.4   7.8   4.6        123.9

Вільха чорна  5.5  30.5  93.1 298.9 646.6 464.6  54.0  0.6 1593.8

Липа дрібнолиста    1.4   2.5   1.6  18.4  22.6   1.6        48.1

Тополя біла               4.1  10.1   8.2                    22.4

Тополя канадська    0.8  11.1   0.5   1.3                    13.7

Тополя чорна                          0.9                     0.9

Верба біла                1.8                                 1.8

Верба ламка               0.5   2.9                           3.4

Бархат амурський                      0.7                     0.7

Горіх грецький                  0.4                           0.4

Горіх сірий                           0.7                     0.7

Paзoм      357.8       4252.2      5847.6      42.7

104.0      2169.9     10165.3      1034.3    23973.8

%  0.4   1.5   9.1  17.7  42.4  24.4   4.3  0.2  100.0

3.3.6. Динаміка середніх таксаційних показників (чисельник – за даними попереднього лісовпорядкування, знаменник – теперішнього лісовпорядкування)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                Середні таксаційні показники                   │

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘

Сосна кримська

53  1Б.0  0.70       433                                   8.2

63  1Б.0  0.70       550                  0.01             8.7

Зміни

+10     -     -      +117          -      +0.01            +0.5

Сосна звичайна

63  1А.4  0.72       310        298      60.32             4.9

65  1А.5  0.68       299        290      55.27             4.6

Зміни

+2  -0.1 -0.04       -11         -8      -5.05            -0.3

Сосна зв. в осередках кор. губки

47  1А.0  0.77       311                  1.26             6.6

-     -     -         -          -          -               -

Зміни

-     -     -         -          -      -1.26               -

Ялина європейська

44  1А.7  0.73       254        422       1.23             5.8

38  1А.8  0.75       213        439       0.80             5.6

Зміни

-6  -0.1 +0.02       -41        +17      -0.43            -0.2

Модрина європейська

36  1А.4  0.75       168                  0.17             4.7

34  1Б.7  0.79       193                  0.45             5.7

Зміни

-2  +0.7 +0.04       +25          -      +0.28            +1.0

Дуб червоний

39  1А.5  0.77       171                  1.33             4.4

47  1А.2  0.74       211                  1.54             4.5

Зміни

+8  +0.3 -0.03       +40          -      +0.21            +0.1

Дуб звичайний

80   1.6  0.66       208        213      17.21             2.6

84   1.5  0.66       225        230      18.27             2.7

Зміни

+4  +0.1     -       +17        +17      +1.06            +0.1

Бук лісовий

75  1А.4  0.73       358                  0.05             4.8

85  1А.2  0.78       396                  0.05             4.7

Зміни

+10  +0.2 +0.05       +38          -          -            -0.1

продовження таблиці 3.3.6.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                Середні таксаційні показники                   │

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘

Граб звичайний

51   2.8  0.74       164        178       1.81             3.2

60   2.3  0.71       203        224       2.20             3.4

Зміни

+9  +0.5 -0.03       +39        +46      +0.39            +0.2

Ясен зелений

59   2.0  0.70       150        150                        2.5

69   2.0  0.60       200        200       0.01             2.9

Зміни

+10     - -0.10       +50        +50      +0.01            +0.4

Ясен звичайний

50  1А.6  0.65       181                  0.12             3.6

56  1А.5  0.66       210        338       0.14             3.8

Зміни

+6  +0.1 +0.01       +29          -      +0.02            +0.2

Клен гостролистий

41   1.0  0.75       151                  0.06             3.7

45  1А.5  0.69       169                  0.16             3.7

Зміни

+4  +0.5 -0.06       +18          -      +0.10               -

Клен-Явір

50  1Б.0  0.70       240                                   4.8

60  1Б.0  0.70       300                  0.01             5.0

Зміни

+10     -     -       +60          -      +0.01            +0.2

Клен ясенолистий

28   1.0  0.63        79                                   2.8

23   1.7  0.61        60                  0.01             2.6

Зміни

-5  -0.7 -0.02       -19          -      +0.01            -0.2

Акація біла

49  1А.6  0.65       148        156       0.02             3.0

36  1А.5  0.70       134        175       0.09             3.7

Зміни

-13  +0.1 +0.05       -14        +19      +0.07            +0.7

Береза повисла

46   1.6  0.70       161        230       7.23             3.5

48   1.5  0.70       160        203       7.18             3.3

Зміни

+2  +0.1     -        -1        -27      -0.05            -0.2

продовження таблиці 3.3.6.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                Середні таксаційні показники                   │

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘

Осика

34   1.3  0.72       149        237       0.49             4.4

43   1.0  0.69       198        254       0.58             4.6

Зміни

+9  +0.3 -0.03       +49        +17      +0.09            +0.2

Вільха сіра

38  1А.6  0.71       144                                   3.8

Вільха чорна

51   1.7  0.69       197        282       6.13             3.9

53   1.4  0.69       210        290       6.35             4.0

Зміни

+2  +0.3     -       +13         +8      +0.22            +0.1

Липа дрібнолиста

43  1А.4  0.74       200                  0.15             4.6

52  1А.2  0.72       248                  0.23             4.8

Зміни

+9  +0.2 -0.02       +48          -      +0.08            +0.2

Тополя біла

78   4.1  0.60       244        244       0.07             3.1

91   4.0  0.60       272        272       0.06             3.0

Зміни

+13  +0.1     -       +28        +28      -0.01            -0.1

Тополя канадська

47   3.2  0.54       248        248       0.10             5.3

60   2.6  0.52       309        309       0.07             5.1

Зміни

+13  +0.6 -0.02       +61        +61      -0.03            -0.2

Тополя чорна

40   3.0  0.60       350        350       0.01             8.7

50   2.0  0.65       422        422       0.01             8.4

Зміни

+10  +1.0 +0.05       +72        +72          -            -0.3

Верба біла

36   5.0  0.40        75         75                        2.0

46   5.0  0.50        78         78                        1.7

Зміни

+10     - +0.10        +3         +3          -            -0.3

Верба ламка

20   5.0  0.70        86                                   4.3

28   4.9  0.58       106                  0.01             3.8

Зміни

+8  +0.1 -0.12       +20          -      +0.01            -0.5

продовження таблиці 3.3.6.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                Середні таксаційні показники                   │

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘

Сосна кедрова європейська

60   2.0  0.60       200                                   3.0

Бархат амурський

-     -     -         -          -          -               -

19   1.0  0.70        43                                   2.1

Горіх грецький

53   3.0  0.60       100                                   1.7

11  1Б.0  0.60        50                                   4.5

Зміни

-42  +4.0     -       -50          -          -            +2.8

Горіх сірий

40  1А.0  0.70       186                                   4.6

50  1А.0  0.70       229                                   4.6

Зміни

+10     -     -       +43          -          -               -

Усього

64   1.0  0.70       255        255      97.76             4.0

67   1.0  0.68       254        252      93.49             3.8

Зміни

+3     - -0.02        -1         -3      -4.27            -0.2

3.3.7.    Розподі площі вкритих лісовою рослинністю земель за типами лісу, га

┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │

│        │                           │           │             │

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

А2С       Сосна звичайна                     34.8           34.8

А3С       Сосна звичайна                     27.2           27.2

В2ДС      Сосна звичайна                   2352.1         2377.3

Ялина європейська                   3.5

Модрина європейська                 1.2

Дуб звичайний                      10.5

Граб звичайний                      3.6

Клен ясенолистий                    0.7            0.7

Акація біла                         0.5            0.5

Береза повисла                      9.6            3.2

Paзoм                                  2381.7         2381.7

В3ДС      Сосна звичайна                   1207.4         1496.3

Ялина європейська                   6.5

Модрина європейська                3.3

Дуб звичайний                      23.2

продовження таблиці 3.3.7.

┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │

│        │                           │           │             │

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

Береза повисла                    305.4           51.6

Осика                               2.1

Paзoм                                  1547.9         1547.9

В4ДС      Сосна звичайна                     97.0          407.1

Береза повисла                    398.7           92.9

Вільха чорна                        4.3

Paзoм                                   500.0          500.0

В5БС      Сосна звичайна                      7.1            7.1

Береза повисла                     12.9           12.9

Paзoм                                    20.0           20.0

С2ГДС     Сосна звичайна                   5197.0         7392.6

Ялина європейська                  78.0           78.0

Модрина європейська                55.8           55.8

Дуб червоний                      123.7

Дуб звичайний                    2845.8         1164.9

Бук лісовий                         8.8            8.8

Граб звичайний                    144.3           77.3

Ясен зелений                        2.0

Ясен звичайний                      3.6            3.6

Клен гостролистий                   7.9            7.9

Клен ясенолистий                    1.7

Акація біла                         5.3

Береза повисла                    338.2           77.5

Осика                              46.0

Липа дрібнолиста                   30.7           30.7

Тополя чорна                        0.9

Бархат амурський                    0.7            0.7

Горіх сірий                         0.7            0.7

Paзoм                                  8891.1         8891.1

С2ГД      Сосна звичайна                     62.1

Модрина європейська                 3.4            3.4

Дуб червоний                       33.4

Дуб звичайний                     426.5          629.9

Граб звичайний                     28.3

Ясен звичайний                      9.2            9.2

Клен гостролистий                   5.1            5.1

Клен ясенолистий                    0.2

Акація біла                         9.9

Береза повисла                     45.2

Осика                              22.1

Тополя канадська                    2.2

Paзoм                                   647.6          647.6

С3ГДС     Сосна звичайна                   2707.1         3725.6

Ялина європейська                  44.2           44.2

Модрина європейська                 5.1            5,1

Дуб червоний                        6.0

Дуб звичайний                    1128.0          689.3

продовження таблиці 3.3.7.

┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │

│        │                           │           │             │

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

С3ГДС     Граб звичайний                     62.6

Ясен звичайний                      1.1            1.1

Клен гостролистий                   5.3            5.3

Клен-Явір                           1.0            1.0

Клен ясенолистий                    0.8

Акація біла                         0.7

Береза повисла                    610.3          193.4

Осика                              46.7

Вільха чорна                       44.8

Липа дрібнолиста                    6.7            6.7

Тополя біла                         0.7            0.7

Тополя канадська                    1.3

Верба біла                          1.8            1.8

Paзoм                                  4674.2         4674.2

С3ГД      Сосна звичайна                      6.1

Дуб звичайний                     142.7          161.5

Клен ясенолистий                    1.6

Береза повисла                     11.1

Paзoм                                   161.5          161.5

С4ГД      Дуб звичайний                                      1.6

Вільха чорна                        1.6

Paзoм                                     1.6            1.6

С4ГДС     Сосна звичайна                      9.9          138.3

Дуб звичайний                       1.2

Береза повисла                    117.4

Осика                               4.3

Вільха чорна                        5.5

Paзoм                                   138.3          138.3

С4ВЛЧ     Сосна звичайна                      1.1

Береза повисла                    125.7

Вільха чорна                     1466.8         1597.0

Верба ламка                         3.4

Paзoм                                  1597.0         1597.0

С5ВЛЧ     Вільха чорна                       67.1           67.1

С5БС

Береза повисла                    104.4          104.4

Вільха чорна                        3.7            3.7

Paзoм                                   108.1          108.1

Д2ГД      Сосна кримська                      0.6            0.6

Сосна звичайна                    299.2

Ялина європейська                   9.2            9.2

Модрина європейська                12.0           12.0

Дуб червоний                      175.4

Дуб звичайний                    2107.5         3029.2

Бук лісовий                         1.8            1.8

Граб звичайний                    403.8

Ясен звичайний                     20.7           20.7

продовження таблиці 3.3.7.

┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │

│        │                           │           │             │

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

Д2ГД      Клен гостролистий                  17.6           17.6

Клен ясенолистий                    0.7

Акація біла                         3.8            3.8

Береза повисла                     51.5           14.1

Осика                               0.7

Липа дрібнолиста                   10.7           10.7

Тополя біла                         0.9            0.9

Тополя канадська                    4.5

Горіх грецький                      0.4            0.4

Paзoм                                  3121.0         3121.0

Д3ГД      Дуб звичайний                      10.7           20.8

Граб звичайний                      4.4

Ясен звичайний                      2.2            2,2

Клен гостролистий                   7.3            7.3

Тополя біла                        20.8           20.8

Тополя канадська                    5.7

Paзoм                                    51.1           51.1

Д4ГД      Дуб звичайний                       1.6            3.6

Осика                               2.0

Paзoм                                     3.6            3.6

Усього                                 23973.8        23973.8

    - Існуючий і оптимальний розподіл деревостанів за групами віку (%)

┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐

│             │       Існуючий         │       Оптимальний      │

│  Групи      ├────┬──────┬─────┬──────┼────┬──────┬─────┬──────┤

│  порід      │мо- │серед-│при- │стиглі│мо- │серед-│при- │стиглі│

│             │лод-│ньові-│стиг │і пере│лод-│ньові-│стиг-│і пере│

│             │няки│ кові │лі   │стійні│няки│кові  │лі   │стійні│

└─────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

Хвойні         4.3   87.3   6.9    1.5 28.6   42.3  14.8   14.3

Твердолистяні        69.5   2.0   28.5 22.5   54.9  11.3   11.3

М'яколистяні   7.0   68.1  13.4   11.5 24.7   49.6  12.3   13.4

Разом       2.9   79.4   5.5   12.2 26.1   47.5  13.3   13.1

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Хвойні        15.9   66.6  12.2    5.3 34.9   37.5  17.5   10.1

Твердолистяні 12.7   74.8   5.5    7.0 28.2   49.0  14.1    8.7

М'яколистяні  16.7   38.2  14.5   30.6 27.8   44.3  13.9   14.0

Разом      15.0   64.5  10.4   10.1 31.6   42.3  15.8   10.3

УСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ

Хвойні        15.5   67.4  12.0    5.1 34.7   37.7  17.4   10.2

Твердолистяні 12.2   74.6   5.4    7.8 28.0   49.2  14.0    8.8

М'яколистяні  16.6   38.6  14.5   30.3 27.8   44.3  13.9   14.0

Усього     14.6   65.0  10.3   10.1 31.4   42.5  15.7   10.4

У лісопарковій частині лісів зеленої зони проведена ландшафтна таксація.

Виходячи з природних особливостей місцевості і цільового призначення лісів проведено функціональне зонування території: зона інтенсивної рекреації; зона екстенсивної рекреації(табл. 3.3.10)

    - Розподіл загальної площі рекреаційно-оздоровчих лісів за функціональними зонами

┌─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐

│         │        │  В тому числі за функціональними зонами │

│Лісництво│ Загаль-├──────────┬───────────┬──────────┬───────┤

│         │ на пло-│зона масо-│зона інтен-│зона екс- │зона   │

│         │ ща     │вого від- │сивної ре- │тенсивної │резер- │

│         │        │починку   │креаці∙    │рекреації │ватів  │

└─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┘

Клеванське лісництво

1311.4                  560.6      750.8

Решуцьке лісництво

4184.1                  535.5     3648.6

РАЗОМ       5495.5                  1096,1     4399.4

Домінуючим типом ландшафту в рекреаційних лісах (табл. 3.3.11) є закритий. Питома вага ландшафтів складає відповідно 71,3%, 18,2%, 10,5 %. За оптимальними нормами співвідношення типів ландшафтів повинно бути* відповідно 75%, 18%, 7%. Як видно, фактична ландшафтна структура майже не відрізняється від оптимальної.

*Орієнтовне співвідношення типів ландшафтів, %

|  | Полісся і Карпати | Лісостеп і Степ |
| --- | --- | --- |
| Закриті | 70 – 80 | до 85 |
| Напіввідкриті | 15 – 20 | до 15 |
| Відкриті | 5 – 10 | до 5 |

Для досягнення оптимального співвідношення ландшафтів необхідно частину выдкритих ландшафтів заліснити, створити ландшафтні культури на площі 20 га у зоні екстенсивної рекреації.

Насадження рекреаційно-оздоровчих лісів характеризуються достатньо високими показниками рекреаційної характеристики (табл. 3.3.11) естетичної оцінки, які можуть бути використані для відпочинку громадян, в даних економічних умовах, без проведення додаткових заходів з благоустрою рекреаційних територій

Зона масового відпочинку – включає ділянки масового відвідування, пляжного і спортивного відпочинку. Рекреаційне навантаження на 1 га 5-10 людей в день. Стадія рекреаційної дигресії 3-4. Потребує проведення заходів з регулювання відвідуваності та зменшення антропогенного впливу.

Зона інтенсивної рекреації – рекреаційне навантаження на 1 га 1-5 людей в день. Стадія рекреаційної дигресії 2-3.

Зона екстенсивної рекреації – включає ділянки, на яких не відчувається значний вплив рекреаційного навантаження. Стадія дигресії 1. Рекреаційне навантаження на 1 га до 1 людини в день.

Зона резервна – включає ділянки, які на даний час не використовуються для рекреації (відділені території, ділянки з переважанням молодняків тощо).

3.3.11. Розподіл площі лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за типами ландшафту

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│       │             В тому числі за типами ландшафту          │

│Усього ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────┤

│       │    Закритий    │ Напіввідкритий │      Відкритий      │

│       ├─────┬────┬─────┼─────┬────┬─────┼────┬────┬─────┬─────┤

│       │ 1А  │ 1Б │Разом│ 2А  │ 2Б │Разом│ 3А │ 3Б │ 3В  │Разом│

└───────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┘

ЗОНА ІНТЕНСИВНОї РЕКРЕАЦIї

1077.9 849.5  0.8 850.3  88.6 37.9 126.5      56.9  44.2  101.1

ЗОНА ЕКСТЕНСИВНОї РЕКРЕАЦIї

4333.5        5.1       615.9      910.7            66.0  468.8

2948.9     2954.0      294.8           402.8

ІНШІ ДЛЯНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСВ

697.5 548.5      548.5  30.2 48.1  78.3      67.3   3.4   70.7

РАЗОМ

6108.9        5.9       734.7      1115.5     527.0

4346.9     4352.8      380.8                113.6  640.6

КРIМ ТОГО, ЗЕМЕЛЬНI ДIЛЯНКИ,

ДЛЯ ЯКИХ ТИП ЛАНДШАФТУ НЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ

84.1

3.3.12.	Розподіл площі лісів рекреаційного-оздоровчого призначення за класами

естетичної оцінки, пішохідної доступності, рекреаційної оцінки, стійкості до

рекреаційних навантажень, стадіями рекреаційної дигресії, додаткової оцінки, га

┌────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┐

│Кла-│Естетич-│Пішохід-  │Додатко-│Рекреацій-│Стійкість │Стадія │

│си  │на оцін-│на доступ-│ва оцін-│на оцінка │до рекреа-│рекреа-│

│    │ка      │ність     │ка      │          │ційних на-│ційно∙ │

│    │        │          │        │          │вантажень │дигре- │

│    │        │          │        │          │          │сі∙    │

└────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┘

ЗОНА ІНТЕНСИВНОЇ РЕКРЕАЦIЇ

1.0     55.5       49.0                 9.2        6.7    970.0

2.0    632.8        0.8      5.9      885.0      652.3     10.2

3.0    204.1      938.1      4.3       94.5      273.1      8.5

4.0     91.5                 8.3                  50.3

5.0     94.0        0.8    970.2                   6.3

РАЗОМ   1077.9      988.7    988.7      988.7      988.7    988.7

СЕРЕДНІЙ КЛАС

2.6        2.9      5.0        2.1        2.4      1.0

ЗОНА ЕКСТЕНСИВНОЇ РЕКРЕАЦIї

1.0    433.5                           24.5      181.4   3800.7

2.0   1761.9        0.5      3.5     3076.2     1970.7     61.9

3.0    769.7     3885.4               788.4     1061.3     26.5

4.0    405.0                20.9                 536.3

5.0    963.4        3.2   3864.7                 139.4

РАЗОМ   4333.5     3889.1   3889.1     3889.1     3889.1   3889.1

СЕРЕДНІЙ КЛАС

2.9        3.0      5.0        2.2        2.6      1.0

УСЬОГО  5411.4     4877.8   4877.8     4877.8     4877.8   4877.8

СЕРЕДНІЙ КЛАС

2.9        2.7      4.5        2.0        2.3      0.9

3.4. Екологічний стан лісів

Стан і динаміка лісового фонду дають можливість в цілому оцінити екологічний стан лісів лісгоспу на рік лісовпорядкування. Усі види господарської діяльності велися згідно чинних нормативних актів. Вони були направлені на підвищення якісного стану і продуктивності лісів, збереження і підвищення їх захисних властивостей. Негативного впливу на навколишнє середовище господарська діяльність не спричинила.

Окремі частини і ділянки лісового фонду зазнають шкідливого впливу розташованих поблизу промислових підприємств, (табл.3.4.1.), внаслідок чого відбувається часткове всихання, сповільнений ріст і ослаблення деревостанів.

Необхідно відмітити, що у порівнянні з минулим ревізійним періодом наявність сухостійної і пошкодженої деревини зменшилась у 7,5 разів, завдяки проведеним санітарно-оздоровчим заходам протягом ревізійного періоду, а також за рахунок зменшення обсягів продукції, яку виготовляє РВАТ „Азот“ м.Рівне.

3.4.1. Джерела, характер і обсяг шкідливого впливу на ліс

| Джерело шкідливого впливу, його місцезнаходження | Фактор впливу і характер, викликаних ним пошкоджень | Територія, що зазнала шкідли-вого впливу (лісництво, квартал) | Площа, га | Запас сухостою чи пош-кодженого лісу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РВАТ „Азот“ м.Рівне | Викиди в атмо-сферу сірчаного ангідридуі і азотоутримуючих фітооксидантів | Суське кв.1-39 | 4026,9 | 1,17 |
|  |  | Решуцьке кв.1-57 | 4321,2 | 2,01 |
| Разом: |  |  | 8348,1 | 3,18 |
| в т.ч. за характером впливу: | часткове всихання |  | 8348,1 | 3,18 |

Територій забруднених радіоактивними елементами в районі розташування лісгоспу немає.

Враховуючи загальний екологічний та санітарний стан лісів лісгоспу, лісовпорядку-ванням проектується ведення лісового господарства на землях лісогосподарського призна-чення на біосферних принципах, які крім підвищення продуктивності і стійкості лісів в умовах антропогенезу, включають підвищення ефективності їх екологічного використання (збільшення буферної місткості екосистем, оптимізацію структури ландшафтів), забезпечен-ня збереження біорізноманіття. Проектом передбачається виконання лісогосподарських заходів за спеціалізованими екологічними технологіями та ефективне впровадження управ-ління лісами на ландшафтній основі.

З ряду причин протягом ревізійного періоду загинули деревостани на загальній площі 818 га (табл. 3.4.4). Це переважно насадження пошкоджені кореневою губкою та іншими хворобами і шкідниками.

3.4.3. Загибель деревостанів за ревізійний період

| Причини загибелі | Площа, га, усього | У т. ч. у хвойних деревостанах | Обсяги загиблої деревини, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкідники лісу | 422,5 | 422,5 | 115,05 |
| Хвороби лісу | 188,7 | 188,7 | 58,65 |
| Несприятливі погодні умови | 206,8 | 35,6 | 34,3 |
| Разом | 818,0 | 646,8 | 204,7 |

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Виконання основних положень проєкту попереднього лісовпорядкування

В своїй практичній діяльності лісгосп керувався основними положеннями організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього лісовпорядкування.

Виходячи з існуючого поділу лісів лісгоспу на групи і категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування, попереднім лісовпорядкуванням була утворена господарська частина – ліси 1 групи спеціального цільового призначення та ліси 1 групи можливі для експлуатації, а у 2 групі лісів – можливі для експлуатації, (експлуатаційні ліси).

При проведенні безперервного лісовпорядкування у 2008 році на основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733 „Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок“ здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП ,,Клеванський лісгосп“ у відповідність. Існуючий поділ лісів на категорії ,,Клеванський лісгосп“, затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України № 240 від 15.09.2009 р. „Про віднесення до відповідних категорій лісів Рівненської області, що знаходяться в постійному користуванні Держкомлісгоспу“

Відмінені групи лісів та виділені чотири категорії: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчі ліси, захисні ліси та експлуатаційні ліси.  Змінений підхід до організації гопчастин.

При організації господарств і господарських секцій, лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їх продуктивності та інших особливостей, що обумовлюють застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства. Вік рубки установлений виходячи з діючого розподілу насаджень за групами віку в залежності від віку рубок головного користування у лісах України.

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогосподарських стовпів задовільний, але стовпи квартальні і граничні своєчасно не міняються.

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились регулярно і задовільно (планшети, таксаційні описи, книги лісових культур та книги використання деревини), керуючись діючими вказівками з  внесення поточних змін.

Змін в організаційно-господарській структурі лісового фонду у минулому ревізійнорму періоді не відбулося.

4.2. Рубки головного користування

Лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2011-2019 роки, яку було затверджено наказом Державного комітету лісового господарства України № 596 від 24.12.2010 року в обсязі ліквідної деревини 20,67 тис. тис. м3, в тому числі : хвойні – 7,62 тис. м3, твердолистяні – 3,92 тис. м3, м'яколистяні – 9,13 тис. м3.

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 96 % середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки за ревізійний період (табл. 4.2.1). Неповне використання розрахункової лісосіки пояснюється тим, що у перший рік лісовпорядкуваненя діяла лісосіка минулого лссовпорядкування, яка відрізнялася від затвердженої особливо по хвойному господарству (+1,58 тис. м3), а також низьким попитом на низькотоварну деревину.

Вихід ділової деревини по хвойному і твердолистяному господарству близький до запроектованого, а пом'яколистяному господарству, завищений минулим лісовпорядкуванням

Рубки головного користування на 95 % проведені у місцях запроєктованих лісовпорядкуванням.

Діюча розрахункова лісосіка і фактична заготівля деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

    - Виконання проєкту рубок головного користування (площа – га; запас – тис.м3)

| Господарства | Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки |  |  | Фактична заготівля деревини в середньому за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової | площа | запас у ліквіді | у тому числі ділової |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 25,4 | 7,62 | 5,93 | 20,8 | 7,06 | 5,88 |
| Твердолистяні | 21,6 | 3,92 | 1,57 | 21,4 | 3,87 | 1,54 |
| М’яколистяні | 39,8 | 9,13 | 6,04 | 35,3 | 9,00 | 3,60 |
| Усього | 86,8 | 20,67 | 13,54 | 77,5 | 19,93 | 11,02 |

Порушень Правил рубок головного користування і Правил спеціального використання лісових ресурсів, не виявлено при проведенні лісовпорядних робіт.

У цілому рубки головного користування позитивно вплинули на стан лісового фонду та його структуру.

4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів

4.3.1. Рубки догляду і санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проєктоминулого лісовпорядкування приведений в табл. 4.3.1.1.

Значних відхилень у обсягах рубок не спостерігається, відхилення є, але вони пов’язані у основному із зміною віку та переходом у інші види рубок, що приводить до зміни вирубаємої маси.

Відхилення у інтенсивності освітлень і проріджень, пояснюється заниженням вибираємого запасу, запроектованого лісовпорядкуванням.

Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування задовільний. Облік рубок догляду за видами у лісгоспі у цілому ведеться задовільно.

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок задовільна.

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, при якому вибірка дерев проводиться з верхнього і нижнього ярусів одночасно, з урахуванням господарських і біологічних властивостей деревних порід.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується у круглому вигляді, а незначна частина до 10 %  використовується на власні потреби, у тому числі для  опалення службових приміщень.

Минулим лісовпорядкуванням було виявлено 89,52 тис. м3 сухостійної і пошкодженої деревини на загальній площ 4955,5 га.

Вибіркові санітарні рубки (табл. 4.3.1.2) мали бути проведені за 3 роки на площі 4899,5 га із запасом зрубаної деревини 76,37 тис.м3. Фактично за 3 роки лісгосп виконав їх на площі 7012 га із запасом 123,02 тис. м3, що в порівнянні з прийнятим другою лісовпорядною нарадою обсягом рубок складає 161 %. Пояснюється це фактичним станом насаджень.

У подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки проведені на площі 13068 га з рубкою 311,27 тис.м3 загальної маси деревини (у т.ч.ліквідної деревини – 281,14 тис.м3, ділової – 160,21 тис.м3), що було викликано фактичним санітарним станом насаджень.

Суцільні санітарні рубки (табл. 4.3.1.2) мали бути проведені за 3 роки на площі 56,0 га із запасом зрубаної деревини 13,15 тис.м3. Фактично за 3 роки лісгосп виконав їх на площі 218 га із запасом 48,7 тис. м3, що в порівнянні з прийнятим другою лісовпорядною нарадою обсягом рубок складає більше 370 %.

      - Виконання рубок догляду за ревізійний період

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду, га | Прийнято 2 лісовпо-рядною нарадою, га | Фактично пройдено рубками, га | Щорічний обсяг користування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прий- нятий 2 лісовпо-рядною нарадою, га, тис. м3 | фак- тично вико- нано, га, тис. м3 | % виконання від проєкту |
| Освітлення: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 287,9 | 287,9 | 598 | 63,4 | 59,8 | 94,3 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 | 1,31 | 1,31 | 3,34 | 0,26 | 0,33 | 126,9 |
| в т.ч. ліквідний |  |  | 0,02 |  |  |  |
| діловий |  |  |  |  |  |  |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  | 5,6 | 4,5 | 5,6 | 124,4 |
| Прочищення: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 346,1 | 346,1 | 659 | 69,2 | 65,9 | 95,2 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 | 2,73 | 2,73 | 5,43 | 0,55 | 0,54 | 98,2 |
| в т.ч. ліквідний |  |  | 2,77 | 0,27 | 0,28 | 103,7 |
| діловий |  |  | 0,08 |  | 0,01 | 12,5 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 103,8 |
| Проріджування: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 962,4 | 962,4 | 1199 | 137,5 | 119,9 | 87,2 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 | 18,37 | 18,37 | 14,84 | 2,62 | 1,48 | 52,7 |
| в т.ч. ліквідний |  |  | 14,39 | 2,21 | 1,44 | 65,2 |
| діловий |  |  | 3,49 | 0,53 | 0,35 | 66,0 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  | 12,4 | 19,1 | 12,4 | 64,9 |
| Прохідні рубки: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 1410,9 | 1410,9 | 1386 | 141,2 | 138,6 | 98,2 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 | 38,85 | 38,85 | 28,61 | 3,87 | 2,86 | 73,9 |
| в т.ч. ліквідний |  |  | 24,56 | 3,47 | 2,46 | 70,9 |
| діловий |  |  | 8,35 | 1,13 | 0,84 | 0,74 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  | 20,6 | 25,7 | 20,6 | 80,2 |
| Разом рубок догляду: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 3007,3 | 3007,3 | 3842 | 411,3 | 384,2 | 93,4 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 | 60,26 | 60,26 | 52,22 | 7,30 | 5,22 | 7!,5 |
| в т.ч. ліквідний |  |  | 41,74 | 5,95 | 4,17 | 70,1 |
| діловий |  |  | 11,92 | 1,66 | 1,20 | 72,3 |

.

      - Обсяги виконання санітарних рубок

| Види санітарних рубок | Обсяги за проєктом |  |  |  | Тер мін вик., років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло ща, га | запас тис. м3 |  |  |  | пло ща, га | запас тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль ний | ліквід ний | діло вий |  |  | загаль ний | ліквід ний | діло вий |
| Суцільні | 56,0 | 13,15 | 11.,84 | 4,03 | 3 | 818,0 | 204,73 | 184,25 | 119,75 |
| Вибіркові | 4899,5 | 76,37 | 68,73 | 12,57 | 3 | 20080 | 437,29 | 393,64 | 224,32 |
| Разом | 4955,5 | 89,2 | 80,57 | 16,60 |  | 20898 | 642,02 | 575,89 | 344,07 |

Необхідно відмітити, що лісгосп у перший рік ревізійного періоду виконав і перевиконав запроектований лісовпорядкуванням обсяг. У перший рік суільні санітарні рубки були проведені на плщі 90 га з рубкою 18,43 тис.м3 ліквідної деревини і 13 тис. м3 ділової деревини.

У подальші роки ревізійного періоду суцільні санітарні рубки проведені на площі 600 га,

з вирубкою 156,03 тис.м3 загальної маси деревини (в т.ч.ліквідної деревини – 140,37 тис.м3, ділової – 91,27 тис.м3).

Лісгоспом проведена значна робота з поліпшення санітарного стану лісів. Причинами цього є несприятливі кліматичні умови, що призводять до зміни гідрологічного режиму, та пошкодження хворобами і шкідниками.

    - Лісовідновні рубки

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл. 4.3.2.1. Лісовідновні рубки проводились у рекреаційно-оздоровчих лісах у насадженнях, які втрачають свої захисні функції (суховершинні, пошкоджені шкідниками та хворобами).

      - Обсяги виконаних лісовідновних рубок

| Господарства | Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням |  | Фактично виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  | площа, га | стовбур-ний запас |  | загальний | ліквідний | діловий |
| Категорія лісу : Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 42,0 | 9,57 | 65,5 | 19,44 | 17,5 | 11,18 |
| Твердолистяні | 55,8 | 8,83 | 85,5 | 20,31 | 18,28 | 8,80 |
| М’яколистяні | 1,0 | 0,27 | 4,0 | 1,07 | 0,96 | 0,34 |
| Усього | 98,8 | 18,67 | 155,0 | 40,82 | 36,74 | 20,32 |

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією, лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не проводились.

4.3.4.Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства

Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства минулим лісовпорядкуванням не проекттувались, а лісгоспом були проведені ( розчищення і розрубування квартальних просік, рубка небезпечних дерев, рубка поодиноких дерев) на площі 1128 га з вирубкою 11,09 тис.м3 загальної маси деревини (у т.ч.ліквідної деревини – 9,82 тис.м3, ділової – 5,27 тис.м3).Привести обсяги за окремими видами робіт за ревізійний період не можливо.

4.4. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

Інших заходи, не пов’язаних з веденням лісового господарства не проектувалися, але лісгоспом були проведені, це розчищення і розрубування ЛЕМ на площі 40 га з вирубкою 2,74 тис.м3 загальної маси деревини (у т.ч.ліквідної деревини – 2,42 тис.м3, ділової – 1,19 тис.м3).

4.5. Заходи з захисту лісу від шкідників та хвороб

Осередки шкідників і хвороб лісу, виявлені протягом ревізійного періоду, наведені у табл. 4.5.1. Були відмічені найбільші осередки масового розмноження короїда верхівкового.

    - Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | затухло | залишок осередків |  |
|  |  |  |  |  | усього | в тому числі потребують заходів боротьби |
| 1.Шкідники лісу |  |  |  |  |  |  |
| Короїд верхівковий |  | 1157,7 | 422,5 |  | 735,2 | 735,2 |
| Хвороби лісу |  |  |  |  |  |  |
| Коренева губка | 188,7 |  | 188,7 |  |  |  |
| Омела біла |  | 11,7 |  |  | 11,7 | 11,7 |
| Соснова губка | 6,4 | 12,5 | 6,4 |  | 14,2 | 14,2 |
| Дубова губка |  | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Поперечний рак дуба | 53,0 | 11,5 | 53,0 |  | 11,5 | 11,5 |
| Трутовик дубовий |  | 12,5 |  |  | 12,5 | 12,5 |
| Трутовик несправж. дубов. | 63,4 |  | 54,9 |  | 8,5 | 8,5 |
| Трутовик несправж. осиков. | 91,0 |  | 86,4 |  | 4,6 | 4,6 |
| Трутовик березовий |  | 36,9 |  |  | 36,9 | 36,9 |
| Стовбурні гнилі | 2,6 | 12,3 | 2,6 |  | 12,3 | 12,3 |
| Разом | 405,1 | 103,6 | 392,0 |  | 112,9 | 112,9 |

Із хвороб лісу найбільше поширення мали коренева губка, трутовик несправжній осиковий та трутовик несправжній дубовий.

Запроєктовані на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом значно перевиконані, що сприяло покращенню санітарного стану насаджень і земель лісогосподарського призначення

Причини відхилень фактичного виконання лісозахисних заходів від проєкту лісовпорядкування це поява нових шкідників та хвороб.

Ефективність проведених заходів очевидна відсутність насаджень у очагах кореневої губки, а також незначна площа пошкоджених деревостанів шкідниками та хворобами лісу.

Проведені санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, зменшенню площі деревостанів з осередками хвороб і шкідників лісу При проведенні санітарно оздоровчих заходів лісгосп керувався „Санітарними правилами в лісах України“.

План нагляду за шкідниками і хворобами є.

Облік шкідників і хвороб проводиться регулярно і своєчасно, ведеться спеціальна книга динаміки осередків хвороб лісу за роками в розрізі лісництв, урочищ. Санітарні огляди, а також звіти про виконання мір боротьби складаються щорічно і зберігаються у архіві лісгоспу постійно. Сигналізація за появою шкідників і хвороб лісу проводиться задовільно. Нагляд за появою осередків шкідників та хвороб лісу ведеться лісничими і лісовою охороною, інженером охорони і захисту лісу.

Нагляд за шкідниками лісгоспом проводиться на закладених постійних пробних площах. Куточки лісозахисту з наявною інформацією про найбільш поширені шкідники та хвороби лісу є у конторі кожного лісництва  та у конторі лісгоспу.

Загальний висновок про стан лісозахисту в лісгоспі – на належному рівні.

4.6. Відтворення лісів

Обсяги виконання основних видів робіт з відтворення лісів, виконання проєкту лісовпорядкування з відтворення головних порід наведені у таблицях 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.

    - Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – проєкт лісовпорядкування, знаменник – виконання)

| Основні види робіт | Усього за ревізійний період, га | Середньорічне виконання в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за ревізійний період | у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню |
| 1. Відтворення лісів, усього, в т. ч. | 1445,7 1722,5 | 144,5 172,2 | 203,8 131,0 |
| 1.1. Лісовідновлення, в т. ч: | 1424,4 1680,5 | 142,4 168,0 | 203,8 131,0 |
| - створення лісових культур | 997,6 1429,0 | 99,8 142,9 | 92,2 109,0 |
| з них реконструкція насаджень | - 22 | - 2,2 |  |
| - природне поновлення | 424,7 112,5 | 42,5 11,2 | 111,6 22,0 |
| - сприяння природному поновленню | 2,1 139,0 | 0.2 13,9 | - 6,0 |
| 1.2. Лісорозведення, в т. ч.: | 21,3 42,0 | 2,1 4,2 |  |
| - створення лісових культур | 21,3 42,0 | 2,1 4,2 |  |
| - з них на галявинах, пустирях, | 21,3 42 | 2,1 4,2 |  |
| 2. Крім того, створення захисних лісових насаджень на землях інших лісокористувачів |  |  |  |
| - в т. ч. полезахисних лісовихсмуг |  |  |  |

Рекомендації лісовпорядкування за способами лісовідновлення, підбору головних порід, типах лісових культур, способам підготовки ґрунту, схемах змішування лісових культур лісгоспом у основному виконувались. Термін переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки витримувався. Догляд за лісовими культурами проводився у обсягах менших доведених лісовпорядкуванням, що привело до зниження класу якості лісових культур. Доповнення незімкнутих лісових культур головною породою проводилось при відпаді 15 % і більше. У свіжих і вологих умовах місцезростання у ділянках, запроектованих під природне поновлення, проводилось сприяння природному поновленню шляхом мінералізації ґрунту.

Природне поновлення м’яколистяними породами (береза повисла, вільха чорна) проходить успішно, особливо, у сирих і мокрих умовах місцезростання.

4.6.2.Виконання проєкту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га

| Показники | Лісові культури | Сприяння природному поновленню | Природне поновлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фактично виконано – усього | 1471,7 | 81,5 | 170,0 |
| Із фактично виконаного обсягу: |  |  |  |
| 1.1. Не вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки – усього | 116,0 | 22,1 | 43,5 |
| з них призначено лісовпорядкуванням | 116,0 | 22,1 | 43,5 |
| 1.2. Нелісові землі усього |  |  |  |
| з них призначені лісовпорядкуванням |  |  |  |
| 1.3.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 1355,7 | 63,9 | 126,5 |
| 1.3.1.Призначені лісовпорядку- ванням | 716,3 | 77,1 | 229,4 |
| 2. Запроєктовано попереднім лісовпорядкуванням – усього | 832,3 | 99,2 | 272,9 |
| % виконання проєкту | 176,8 | 82,2 | 62,3 |

4.6.3.	Виконання проєкту лісовпорядкування з відтворення головних порід

(чисельник – проєкт, знаменник – фактичне виконання)

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Сосна звичайна | 469,1 975,3 | 56,4 66,2 | 42,5 11,6 | 42,8 14,2 | 44,4 - | 16,3 - |
| Ялина вропейська | - 8,4 | - 0,6 | - 2,4 | - 2,9 | 1,2 - | 0,4 - |
| Модрина європейська | - 17,9 | - 1,2 |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 361,4 460,2 | 43,4 31,3 | - 3,5 | - 4,3 | - - | - |
| Ясен звичайний | - 0,9 | - 0,1 |  |  |  |  |
| Клен гостролистий | - - |  | - 4,7 | - 5,8 | - - |  |
| Клен ясенолистий |  |  |  |  | - 0,1 | - |
| Дуб червоний | 1,8 7,7 | 0,2 0,5 |  |  |  |  |
| Граб звичайний |  |  | - 1,4 | - 1,7 |  |  |
| Акація біла |  |  | - 1,3 | - 1,6 |  |  |
| Береза повисла | - 1,3 | - 0,1 | 45,9 54,1 | 46,3 66,4 | 41,6 34,6 | 15,2 20,4 |
| продовження таблиці 4.6.2. |  |  |  |  |  |  |
| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Осика | - - |  | - 2,5 | - 3,1 | - - | - - |
| Вільха чорна | - - | - - | 10,8 - |  | 185.7 135,3 | 68.1 79.6 |
| Разом: | 832,3 1471,7 | 100 100 | 99,2 81,5 | 100 100 | 272,9 170,0 | 100 100 |

Сприяння природному поновленню проводилось шляхом мінералізації ґрунту на площі 139,0 га, позитивного результату досягнуто на площі 81,5 га-, які враховані як природне поновлння.

Попереднім лісовпорядкуванням не проєктувалось виконати реконструкцію малоцінних і низькоповнотних насаджень. Фактично реконструкція була виконана на площі 22,0 га.

Попереднім лісовпорядкуванням під природне поновлення було запроєктовано 272,9га, з них на лісосіках 229,4 га, в т.ч. хвойними породами 28,0 га, мяколистяними – 221,4 га. Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, приведені у таблиці 4.6.7.

У молодняках до 10 років основні площі припадають на вільху чорну та березу повислу.

Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведені у таблицях 4.6.4, 4.6.5. Незімкнуті лісові культури доброго та задовільного стану якості складають 47,4%, задовільні лісові культури – 52,6%, переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - відповідно 57,8 %, 42,2 %.

4.6.4.	Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур

та їхній стан, га

| Головна порода | Площа створе- них лісових культур | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1- 49,9%) | Загиблі (списані лісгоспом та виявле-ні лісо-впорядку-ванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 559,5 | 48,3 | 215,5 | 295,7 |  |  |
| Ялина європейська | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |
| Модрина європейська | 13,2 | 0,9 | 6,7 | 5,6 |  |  |
| Дуб червоний | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |
| Дуб звичайний | 270,1 | 19,6 | 107,7 | 142,8 |  |  |
| Ясен звичайний | 0,9 | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
| Разом | 849,4 | 69,4 | 333,2 | 446,8 |  |  |
| % | 100 | 8,2 | 39,2 | 52,6 |  |  |

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

| Головна порода | Загаль-на площа |  | В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класи якості |  |  |  |  |  |  |  | незадо-вільні |  | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | разом |  |  |  |  |  |
| I.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 414,9 |  | 70,0 |  | 182,1 |  | 162,8 |  | 414,9 |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська | 5,4 |  |  |  | 1,0 |  | 4,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
| Модрина європейська | 4,7 |  |  |  | 1,3 |  | 3,4 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 176,4 |  | 17,8 |  | 80,3 |  | 78,3 |  | 176,4 |  |  |  |  |  |
| Дуб червоний | 5,0 |  |  |  | 4,4 |  | 0,6 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Береза повисла | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Разом | 607,7 |  | 89,1 |  | 269,1 |  | 249,5 |  | 607,7 |  |  |  |  |  |
| % | 100 |  | 14,7 |  | 44,3 |  | 41,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 13,7 |  | 1,3 |  |  |  | 12,4 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |
| Разом | 14,6 |  | 1,3 |  |  |  | 13,3 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
| % | 100 |  | 8,9 |  |  |  | 91,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Усього | 622,3 |  | 90,4 |  | 269,1 |  | 262,8 |  | 622,3 |  |  |  |  |  |
| % | 100 |  | 14,5 |  | 43,3 |  | 42,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Усього культур ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 975,3 |  | 118,3 |  | 397,6 |  | 459,4 |  | 975,3 |  |  |  |  |  |
| Ялина вропейська | 8,4 |  |  |  | 4,0 |  | 4,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| Модрина європейська | 17,9 |  | 0,9 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 17,9 |  |  |  |  |  |
| Дуб червоний | 7,7 |  |  |  | 4,4 |  | 3,3 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 460,2 |  | 38,7 |  | 188,0 |  | 233,5 |  | 460,2 |  |  |  |  |  |
| Ясен звичайний | 0,9 |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Береза повисла | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Усього | 1471,7 |  | 159,8 |  | 601,3 |  | 710,6 |  | 1471,7 |  |  |  |  |  |
| % | 100 |  | 10,9 |  | 40,9 |  | 48,2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| II.Лісові культури минулого ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 615,4 |  | 133,6 |  | 300,1 |  | 181,7 |  | 615,4 |  |  |  |  |
| Ялина європейська |  | 19,1 |  | 8,2 |  | 5,8 |  | 5,1 |  | 19,1 |  |  |  |  |
| Модрина європейська |  | 33,1 |  | 9,2 |  | 11,6 |  | 12,3 |  | 33,1 |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  | 208,6 |  | 24,2 |  | 102,3 |  | 82,1 |  | 208,6 |  |  |  |  |
| Дуб червоний |  | 13,9 |  | 5,7 |  | 4,0 |  | 4,2 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| Ясен звичайний |  | 1,7 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |
| Клен гостролистий |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |
| Береза повисла |  | 38,2 |  |  |  | 2,0 |  | 36,2 |  | 38,2 |  |  |  |  |
| Вільха чорна |  | 12,0 |  |  |  | 2,7 |  | 9,3 |  | 12,0 |  |  |  |  |
| Бархат амурський |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Горіх грецький |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| Разом |  | 944,2 |  | 182,1 |  | 430,1 |  | 332,0 |  | 944,2 |  |  |  |  |
| % |  | 100 |  | 19,3 |  | 45,5 |  | 35,2 |  | 100 |  |  |  |  |

продовження таблиці 4. 6.5.

| Головна порода | Загаль-на площа |  | В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класи якості |  |  |  |  |  |  |  | незадо-вільні |  | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | разом |  |  |  |  |  |
| 2.Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 149,6 |  | 42,3 |  | 107,3 |  |  |  | 149,6 |  |  |  |  |
| Дуб червоний |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |
| Разом |  | 155,3 |  | 42,3 |  | 113,0 |  |  |  | 155,3 |  |  |  |  |
| % |  | 100 |  | 27,3 |  | 72,7 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Усього |  | 1099,5 |  | 224,4 |  | 543,1 |  | 332,0 |  | 1099,5 |  |  |  |  |
| % |  | 100 |  | 20,4 |  | 49,4 |  | 30,2 |  | 100 |  |  |  |  |

Незадовільні лісові культури відсутні, тому таблиця 4.6.6. не приводться.

Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість

| № п/п | Назви показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |
|  | І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду |  |  |
|  | а) значилось за даними минулого лісовпорядкування |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 321,2 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 881,0 |  |
|  | Усього значилось: | 1202,2 |  |
|  | б) результати господарської діяльності змін не має |  |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2020 р. | 1202,2 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 1099,5 |  |
|  | Розходження |  | 102,7 |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Переведені у природні насадження з участю культур до 20% |  | 120,6 |
| 2. | Уточнення меж і площі ділянок | 29,0 | 11,1 |
|  | ІІ. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |
|  | а) створено усього |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки : лісорозведення, лісовідновлення; | 598,0 42,0 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур: лісорозведення | 831,0 |  |
|  | Усього значилось: | 1471,0 |  |
|  | б) результати господарської діяльності змін не має |  |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки : лісорозведення; лісорозведення | 607,7 14,6 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур: лісорозведення | 849,4 |  |
|  | Разом: | 1471,7 |  |
|  | Розходження | 0,7 |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 2. | Уточнення меж і площі виділів | 20,8 | 19,9 |
| 3. | Не враховані лісництвом |  | 0,2 |

    - Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│  Панівна  │Індекс│Площа, │ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ

Сосна звичайна

В2ДС       2.2    1.9    0.3

С2ГДС      8.6    2.4    6.2

С2ГД       0.8           0.8

Разом             11.6    4.3    7.3

Ялина європейська

В3ДС       2.4           2.4

Дуб звичайний

С3ГДС      0.2                  0.2

Д2ГД       3.3           1.8    1.5

Разом              3.5           1.8    1.7

Граб звичайний

Д2ГД       1.4                                1.4

Клен гостролистий

С2ГДС      1.0                                1.0

Д2ГД       3.7           3.7

Разом              4.7           3.7                  1.0

Клен ясенолистий

С2ГДС      0.1                                0.1

Акація біла  С3ГДС      0.7                                0.7

Д2ГД       0.6                                0.6

Разом              1.3                                1.3

Береза повисла

В3ДС       4.1                                4.1

В4ДС      19.8    7.7   12.1

В5БС       2.5    2.5

С2ГДС      6.6    2.9    3.4    0.3

С2ГД       7.7                                7.7

С3ГДС     35.4                               35.4

С4ГДС      7.6                                7.6

С4ВЛЧ      4.7    3.2                         1.5

Д2ГД       0.3                                0.3

Разом             88.7   16.3   15.5    0.3          56.6

Осика        С2ГДС      1.4                                1.4

С2ГД       0.3                                0.3

С3ГДС      0.8                                0.8

Разом              2.5                                2.5

Вільха чорна С4ГДС      2.3                                2.3

С4ВЛЧ    132.3   28.6   88.2   15.5

С5ВЛЧ      0.7           0.7

Разом            135.3   28.6   88.9   15.5           2.3

Разом по розділу

251.5   49.2  119.6   17.5          65.2

%                           100           19,6        47,5           7,0                             25,9

продовження таблиці 4.6.7

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│  Папівна  │Індекс│Площа, │ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ 11-20 РОКІВ

Сосна звичайна

В2ДС       9.3           8.4    0.9

В3ДС       6.5           6.5

В4ДС      11.8    1.6   10.2

В5БС       5.6           5.6

С2ГДС      5.3           5.3

С3ГДС      2.3    0.7    1.6

С4ГДС      1.7           1.7

Д2ГД       1.1           0.3    0.8

Разом             43.6    2.3   39.6    1.7

Дуб звичайний

С3ГДС      0.7    0.3    0.4

Д2ГД       1.3                  1.3

Разом              2.0    0.3    0.4    1.3

Граб звичайний

С2ГДС      0.7                                0.7

С2ГД       0.8                                0.8

С3ГДС      0.2                                0.2

Д2ГД       1.4                                1.4

Д3ГД       2.1                                2.1

Разом              5.2                                5.2

Ясен звичайний

С2ГДС      2.5                                2.5

Клен гостролистий

Д2ГД       1.1           1.1

Клен ясенолистий

С2ГДС      1.6                                1.6

С2ГД       0.2                                0.2

С3ГДС      0.8                                0.8

С3ГД       0.4                                0.4

Д2ГД       0.7                                0.7

Разом              3.7                                3.7

Акація біла  С2ГДС      1.6                                1.6

С2ГД       8.0                                8.0

Д2ГД       0.2                                0.2

Разом              9.8                                9.8

Береза повисла

В2ДС       2.2                                2.2

В3ДС       3.8                                3.8

В4ДС      75.7   44.3   31.4

С2ГДС     40.4   33.9    6.5

С3ГДС     69.5                               69.5

С3ГД       9.6                                9.6

С4ГДС     34.1                               34.1

С4ВЛЧ      4.8    4.0    0.8

продовження таблиці 4.6.7

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│  Папівна  │Індекс│Площа, │ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

Д2ГД       2.0                                2.0

Разом            242.1   82.2   38.7                121.2

Осика        С2ГДС      2.9                                2.9

С2ГД       0.9                                0.9

С3ГДС      3.9                                3.9

С4ГДС      1.1                                1.1

Д2ГД       0.7                                0.7

Д4ГД       2.0                                2.0

Разом             11.5                               11.5

Вільха чорна С3ГДС      1.1                                1.1

С4ГДС      0.8                                0.8

С4ВЛЧ    117.4   56.0   59.4    2.0

Разом            119.3   56.0   59.4    2.0           1.9

Липа дрібнолиста

Д2ГД       1.4                                1.4

Верба ламка  С4ВЛЧ      0.5                                0.5

Разом по розділу

442.7  140.8  139.2    5.0         157.7

%                           100          31,8         31,5             1,1                           35,6

Усього           694.2  190.0  258.8   22.5         222.9

%                           100         27,4           37,3          3,2                             32,1

Площа та стан насаджень природного походження наведені в табл. 4.6.7. В цілому переважають насадження 2 класу якості (37,3%), 1 класу якості (27,4%),незадовільні складають 32,1%.

У лісгоспі є постійний розсадник площею 9,8 га. Продуктивна площа складає 7,35 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки – у середньому 0,96 млн. шт.

Шкільне відділення займає площу 2,83 га, у якому вирощується 37,77 тис.шт. саджанців

Крім того, у лісгоспі є 2 теплиці загальною площею 250 м2, де щорічно вирощується 29 тис. шт. сіянців у першій, а друга, використовується для вирощування черенків декоративних порід, яка на рік лісовпорядкування знаходиться у стадії реконструкції.

Для вирощування селекційного садивного матеріалу:щорічно заготовляється 100 – 120 кг шишок на родинній плантації.

Існуючі в лісгоспі розсадники і тепличне господарство повністю забезпечують потребу у садивному матеріалі .

Садивний матеріал, вирощений у лісових школах, використовують для для озеленення населених пунктів.

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в насінні за останні два роки у середньому становила 1735 кг. Заготівля насіння в основному проводилась на насінних ділянках і генетичних резерватах, а частково купувалось на стороні.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями у лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл.4.6.8).

Крім того, на території базисного розсадника у 2017 заложена маточна плантація модрини європейської площею 0,8 га, яка на даний час не атестована.

4.6.8.	Характеристика постійної лісонасінної бази

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота запас на 1 га, м3 | боні-тет тип лісу |  |  |
| 1. Плюсові дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  | Новоставське кв.27 уч.5 | 9,5 | 4ДЗ6ГЗ | 173 | 28 52 | 0,40 130 | 2 С2ГДС |  |  |
| 2. Постійні лісонасінні плантації (родинні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  | Новоставське кв.37 уч.41 | 0,3 |  | 21 |  |  | 2 С2ГДС |  | 1999 |
| Сосна звичайна |  | Клеванське кв.7 уч.23 | 0,4 |  | 9 |  |  | 1 С3ГДС |  | 2011 |
| Дуб звичайний |  | кв.3 уч.32 | 0,5 |  | 2 |  |  | 1 С3ГД |  | 2018 |
| Разом |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  | Новоставське кв.31уч.10 | 47,0 | 4ДЗ6ГЗ | 170 | 28 40 | 0,5 200 | 2 С2ГДС |  |  |
| Сосна звичайна |  | Клеванське кв24 уч.39 | 4,4 | 10СЗ | 56 | 21 30 | 0,6 260 | 1 В3ДС |  |  |
| Модрина європейська |  | Сморжівське кв.3 уч.2 | 1,5 | 6МДЕ 3ДЗ1ГЗ | 85 | 31 36 | 0,65 340 | 1а С2ГДС |  |  |
| Модрина європейська |  | кв.3 уч.7 | 2,5 | 7МДЕ2ДЗ1ГЗ | 85 | 31 36 | 0,9 470 | 1а С2ГДС |  |  |
| Разом |  |  | 54,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Генетичны резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  | Новоставське кв.13 уч.5 | 14,9 | 7ДЗ2ГЗ1БП | 170 | 28 40 | 0,6 260 | 2 С2ГД |  |  |
| Дуб звичайний |  | кв.14 уч.4 | 16,5 | 6ДЗ2ГЗ 2БП | 110 | 27 36 | 0,70270 | 2 С3ГД |  |  |
| Дуб звичайний |  | кв.27 уч.4 | 3,5 | 5ДЗ5ГЗ | 180 | 28 52 | 0,5 190 | 2 С2ГДС |  |  |
| Дуб звичайний |  | кв.27 уч.5 | 9,5 | 4ДЗ6ГЗ | 173 | 28 52 | 0,40 130 | 2 С2ГДС |  |  |
| Граб звичайний |  | кв.27 уч.7 | 1,0 | 9ГЗ1ДЗ | 90 | 21 24 | 0,40 120 | 2 С2ГДС |  |  |
| Дуб звичайний |  | кв.27 уч.10 | 7,3 | 5ДЗ5ГЗ | 180 | 29 52 | 0,5 190 | 2 С2ГДС |  |  |
| Дуб звичайний |  | кв.37 уч.17 | 7,1 | 7ДЗ2ГЗ1БП | 90 | 26 28 | 0,70 250 | 1 С2ГДС |  |  |
| Дуб звичайний |  | кв.37 уч.18 | 2,8 | 6ДЗ2ГЗ 1БП1Ос | 95 | 27 32 | 0,6 240 | 1 С2ГДС |  |  |
| Сосна звичайна |  | кв.40 уч.34 | 0,2 | 9СЗ1ГЗ | 125 | 33 44 | 0,6 400 | 1 С3ГДС |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) |  | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га |  | Таксаційна характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня |  | Спо-сіб закла-дання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | склад |  | вік |  | Н ---- Д |  | пов-нота запас на 1 га, м3 |  | боні-тет тип лісу |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | кв.41 уч.50 |  | 0,8 |  | 8СЗ2ГЗ |  | 125 |  | 33 44 |  | 0,65 400 |  | 1 С3ГДС |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | кв.43уч.13 | 5,4 |  | 8СЗ2ГЗ |  | 125 |  | 33 44 |  | 0,65 420 |  | 1 С3ГДС |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  | 69,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | Суське кв.24уч.42 | 11,7 |  | 6СЗ2ДЗ1ДЗ1ГЗ |  | 120 |  | 33 44 |  | 0,75 400 |  | 1 С2ГДС |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  | 80,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Гідролісомеліорація

На землях лісгоспу прокладено 16,0 км осушувальних каналів. Впродовж останніх десятиліть гідромеліоративна система поступово втрачає свої функції. Гідротехнічні споруди і меліоративні системи виходять з ладу, відбувається процес вторинного заболочення. У процесі лісовпорядкування встановлено, що 13,0 км осушувальних каналів потребують поточного ремонту (табл. 4.7.1).

4.7.1. 	Відомості про гідролісомеліоративну мережу

| Лісництва | Осушена площа, га | Тип меліоративної мережі* | Протяжність каналів, км | Потребують поточного ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деражненське | 460,0 | осушувальна | 13,2 | 13,0 |
| Решуцьке | 141,0 | осушувальна | 2,8 |  |
| Разом по лісгоспу: | 601,0 |  | 16,0 | 13,0 |

Гідролісомеліоративні системи на сусідніх землях діють і частково примикають до земель лісгоспу , але вплив на землі лісогосподарськогопризначення оказують незначний .

Протягом ревізійного періоду роботи з догляду за гідролісомеліоративною системою не проводились .

  - Охорона лісу

Інформація про лісові пожежі, що сталися протягом ревізійного періоду, наведені у таблиці 4.8.1, виконані протипожежні заходи у таблиці 4.8.2.

4.8.1.	Відомості про лісові пожежі

| Показники | Одиниця вимірювання | Усього за ревізійний період | В т.ч. за два останні роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 р. | 2019 р. |
| 1. Площа, пройдена пожежами | га | 4,0 |  |  |
| в т.ч. вкрита лісовою рослинністю | га |  |  |  |
| 2. Кількість пожеж – усього | випадків | 1 |  |  |
| в т.ч. верхових | випадків/га |  |  |  |
| низових | випадків/га | 1 / 4,0 |  |  |
| 3. Середня площа однієї пожежі | га | 4,0 |  |  |
| 4. Стовбурний запас згорілої та пошкодженої деревини | тис. м3 |  |  |  |
| 5. Причини пожеж | випадків |  |  |  |
| 5.1.Займання під час грози | випадків | 1 |  |  |

    - Виконання  запроєктованих протипожежних заходів

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валося | Виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 1.1.Створення добровільних пожежних дружин | шт/чол | 7 | 6 | 86 |
| 1.2.Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку | шт |  | 1 |  |
| 1.3.Організація лісової пожежної станцій 1 типу | шт |  | 1 |  |
| 1.4.Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю | шт | 7 | 6 | 86 |
| 1.5.Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж | план |  | 7 |  |
| 1.6.Створення резерву паливно-мастильних матеріалів | літр |  | 100 |  |
| 1.7. Перевірка стану готовності до пожежнонебезпечного періоду | шт |  | 10 |  |
| 1.8.Матеріально-технічне забезпечення лісопожежних служб: | шт | 335 | 369 |  |
| - вогнегасники | шт | 20 | 20 | 100 |
| - оприскувачі | шт | 15 | 15 | 100 |
| - сокири | шт | 70 | 70 | 100 |
| - лопати | шт | 120 | 120 | 100 |
| - відра | шт | 110 | 120 | 107 |
| - мотопомпи | шт |  | 6 |  |
| - оприскувачі ранцеві | шт |  | 18 |  |
| 1.9 Утримання сил і засобів виявлення пожеж і пожежегасіння | тис.грв. |  | 741,5 |  |
| 1.9.1. Утримання коней лісової охорони | тис.грв | 12,0 |  |  |

продовження таблиці 4.8.2.

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валося | Виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні |  |  |  |  |
| 2.1. Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації. | вистувів |  | 50 |  |
| 2.2.Встановлення протипожежних вітрин, панно | шт | 6 | 6 | 100 |
| 2.3.Виготовлення і розповсюдження листівок, буклетів, плакатів | шт. |  | 50 |  |
| 2.4.Обладнання місць відпочинку й паління; розведення багать | шт | 60 | 30 | 50 |
| 2.5. Встановлення попереджувальних знаків | шт | 152 | 160 | 105 |
| 2.6. Маршрутне патруювання лісів, де існує висока небезпека виникнення пожеж | патрулю-вань |  | 50 |  |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізованих смуг | км | 110 | 136 | 124 |
| 3.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 330 | 892 | 270 |
| 3.3. Догляд за п/п розривами | км | 12,6 |  |  |
| 3.4 Спорудження пожежних веж з відеокамерами | шт |  | 2 |  |
| 4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |
| 4.1. Будівництво доріг | км | 6 | 6 | 100 |
| 4.2. Ремонт і утримання доріг п/п значення | км | 12 | 12 | 100 |
| 5. Лісівничі заходи з підвищення стійкості лісів до пожеж |  |  |  |  |
| 5.1.Розрубування просік для ліній електромереж на ширину згідно правил, в залежності від висоти насадженнь | км |  | 40 |  |

Існуюча організація території лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до наземних. Охорона лісу від пожеж проводилась силами лісової охорони та операторами пожежного відеоспостереження на моніторах персонального компютера (пожежними сторожами)

За два останні роки, було зареєстровано 140 випадків самовільних рубок з обсягом зрубаної деревини 606 м3 із збитками 3050,27 тис. грн.

До зареєстрованих порушеннь лісового законодавства були вжиті відповідні заходи.

На території лісгоспу діє одне учнівське лісництво, у діяльності якого беруть участь більше сотні учнів (табл. 4.8.1). Учнівське лісництво, як структурний підрозділ закладу освіти, забезпечує потребу школярів та учнівської молоді у здобутті знань і навичок у галузі лісівництва, сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використання та відтворення лісових ресурсів та вибору майбутньої професії. У своїй діяльності учнівське лісництвоповинно керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту“, Лісового кодексу України та Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307.

Характеристика учнівського лісництва

| Лісництво і номери кварталів, які входять до складу учнівського лісництва | Рік утворення лісництва | Кіль-кість учнів в лісни-цтві | Загальна площа учнів-ського лісницт-ва, га | Лісові ділянки, га |  | Нелісові землі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рос-линністю |  |
| 1. Новоставське учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Новоставське кв.36 – 39, 42 | 2001 | 104 | 560,9 | 506,6 | 42,5 | 11,8 |

Члени учнівського лісництва у 2019 році брали участь у виконанні таких робіт:

посадка лісу – 2,5 га; агротехнічний догляд за лісовими культурами – 4,5 га; доповнення лісових культур – 1,5 га; огороджування мурашників – 30 штук; виготовлення годівниць для птахів – 35 штук.

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Заготівлю другорядних лісових матеріалів та побічні лісові користування лісгосп здійснював згідно ,,Порядку спеціального використання лісових ресурсів“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007р. №761.

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Для підвищення продуктивності орних лісових ділянок рекомендуваолося: внесення добрив із розрахунку на 1 га : органічних - 15 тонн, мінеральних – 150-180 кг, а також широке застосування сівозмін з травосумішами, або посів сідеральних культур.

Поверхневе поліпшення сіножатей проектувалося проводити шляхом розчищення від купин, дискування, боронування, внесення добрив та підсів трав. У ревізійному періоді поліпшення сіножатей не проводильсь.

Випасання  худоби, згідно чинних правил, проектувалося на загальній площі 15369 га, а також на пасовищах площею 4,6 га. Норма випасу худоби прийнята з розрахунку 1 голова на 3 га. На даній площі можна  випасати 5124 голів великої рогатої худоби.Випас худоби у лісі більше 15 років не проводиться.

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,7 т./га, що менше урожайності сіножатей фермерських господарств. Це викликано тим, що частина лісових ділянок малі за площею і частково заросли кущами. Урожайність орних ділянок низька (6-10 ц./га), шо пояснюється бідністю грунтів та не внесенням мінеральних і органічних добрив.

Пасовища використовуються для випасання великої рогатої худоби лісової охорони.

Запроєктовані лісовпорядкуванням заходи з поліпшення угідь (табл. 4.9.1) лісгоспом не виконані.

4.9.1.	Виконання заходів з поліпшення угідь за ревізійний період

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроєктовано поліпшення |  | Виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | докорін-не | поверхне- ве |  |  |
| 1. Сіножаті |  |  |  |  |  |
| Суходільні | 46,3 |  | 46,3 |  |  |
| Заплавні | 27,5 | 1,4 | 26,1 |  |  |
| Заболочені | 39,0 | 13,4 | 25,6 |  |  |
| Разом | 112,8 | 14,8 | 98,0 |  |  |

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування не проєктувалося.

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території лісгоспу проводиться, в основному, місцевим населення для власних потреб.

4.10. Використання земель лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливських господарств. Мисливські угіддя закріплені за :

- Деражненське л-во, кв. 12-47 площею 3449,5 га, Клеванське л-во, кв. 1-50 площею 4706, га, Новоставське л-во, кв 1-50 площею 4829,1 за Товариством з обмеженою відповідальністю - Фірма „Барс“; скорочена назва  ТзОВ – Фірма „Барс“; згідно рішення Рівненської обласної ради № 439 від17.08 2007 року на 30 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1046 від25.10 2013 року.

- Суське л-во, площею 3959,0 га, кв 1-39 та Решуцьке л-во площею 3687,0 кв 1-43, за Товариством з обмеженою відповідальністю „Мисливсько-спортивний клуб ‹‹Сокіл»“, скорочена назва  ТОВ МСК „Сокіл“; згідно рішення Рівненської обласної ради № 1335 від 25.09 2007 року на 15 років.

- Сморжівське л-во, кв. 1-31,42-54,57-66, площею 3608,3 га за „Рівненською обласною організацією УТМР“; згідно рішення Рівненської обласної ради № 1046 від 25.10 2013 року на 25 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1241 від20.06.2014 року.

- частина Сморжівського л-ва, кв. 38-41 площею 276,0 та кв. 32-37,55,56, площею 581,6 га, за Громадською організацією „Рівненське обласне товариство ‹‹Трофеї»“, згідно рішення Рівненської обласної ради № 1036 від 05.12.2008 року на 15 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1046 від 25.10.2013 року.

. - Решуцьке л-во, кв. 51, 52-55, площею 295,5 га, за Рівненським обласним відокремле-ним підрозділом всеукраїнської організації „Федерація мисливського собаківництва України“, згідно рішення Рівненської обласної ради № 815 від 23.05.2008 року на 15 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1046 від 25.10 2013 року,та №290 від 08.09.2016 року – зміна назви.

Запроєктовані біотехнічні заходи із збереження і розмноження мисливської фауни, виконані працівниками мисливських господарств, за якими закріплені угіддя у повному обсязі. Для кожного господарства у 2006 році, розроблені проекти організації і ведення мисливського господарства, термін дії яких закінчується у 2021 році. Облік мисливської фауни ведеться у кожному господарстві окремо.

Відстріл мисливської фауни проводився згідно виділених лімітів

Обсяг шкоди від потрав лісових культур мисливською фауною при провененні лісовпорядних робіт не виявлено.

На території лісгоспу діють наступні культурно-оздоровчі заходи: дитячий санаторій „Червона калина “, для дітей що постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи на території Жобринської сільської ради; дитячий протитуберкульозний санаторій „ Новостав “

у селі Новостав Бронниківської сільської ради

За ревізійний період виконані такі заходи з благоустрою рекреаційних лісів :встановлення аншлагыв – 25 шт.; виготовлення і встановлення лісових меблів – 4 шт; виготовлення і встановлення малих архітектурних форм ( навіси, бесідки) – 8 шт.

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

На підставі дослідних робіт проведених Українським ордена „Знак пошани“ НДІ лісового господарства та агролісомеліорації  ім. Г.М.Висоцького, на тему: „Агротехногенні зміни довкілля для трансформації лісів техногенної зони РВАТ „Рівнеазот“, встановлено, що соснові насадження лісгоспу пошкоджені шкідливими викидами РВАТ„Азот“ і продовжують зазнавати дії їх впливу. Підсочка таких насаджень сприяє їх ослабленню захисних функцій.

Враховуючи, що ліси лісгоспу знаходяться на території зеленої зони міста Рівне і мають високе захисне та санітарно-оздоровче значення, а також керуючись діючими „Санітарними правилами в лісах України“ (К.,1995), „Правилами заготівлі живиці в лісах України“(К.,1996), підсочка сосни, заготівля другорядних лісових матеріалів в лісах лісгоспу лісовпорядкуванням не проектувалися і лісгоспом не проводилися.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно проекту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, а саме: площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилася на 188,8 га; площа стиглих насаджень збільшилась з 1740,9 га до 2428,3 га, або на 39,5 %; за ревізійний період створено 1471,7 га лісових культур, із яких 622,3 га, або 42,3 %; переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях, упродовж ревізійного періоду створено 1471,7 га лісових культур господарсько-цінних деревних порід, у т.ч. дуба звичайного 460,2 га, сосни звичайної – 974,8 га, модрини європейської – 17,9 га, Ялини європейської - 8,4 га.

3. На належному рівні здійснюється охорона і захист лісів, про що свідчить відсутність пожеж та масових вогнищ хвороб і шкідників лісу протягом ревізійного періоду.

4. Покращення санітарного стану насаджень у результаті своєчасного проведення рубок догляду та вибіркових санітарних рубок, у результаті чого зменшився запас сухостійних дерев з 46,90 тис.м3 до 25,96 тис.м3, або на 55 %.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. Випадки запізнення з проведенням освітлень і прочищень, що знижує участь головної породи у складі насаджень.

2. Недостатня кількість виконання агротехнічних доглядів за лісовими культурами, що знижує їх якість.

3. Не проводиться належний догляд за квартальними просіками і межами лісгоспу.

4. Не проводились заходи із поліпшення якості сіножатей та інших угіддь.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу:

Зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних недоліків у веденні лісового господарства господарську діяльність лісгоспу за ревізійний період слід вважати задовільною.

РОЗДІЛ 5. ПРОЄКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 1327,9га, із стовбурним запасом 334,24 тис.м3 (табл.5.1.1.).

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та виключені з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього і  теперішнього лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  | Підстави для виключення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |
|  |  | площа |  |  | запас |  |  |  |  |  | площа |  | запас |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 |  | 77,7 |  |  | 19,9 |  |  | 768,3 |  |  | 93,8 |  | 24,36 |  |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 |  | 77,7 | 19,9 |  |  |  | 768,3 |  | 93,8 |  |  |  | 24,36 |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ліси розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679,1 |  | 45,9 |  |  | 14,33 |  |  | 687,6 |  |  | 51,2 |  | 14,40 |  | Постанова КМ №733, п.5 |  |
| 2.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,9 |  | 31,8 |  |  | 5,57 |  |  | 80,7 |  |  | 42,6 |  | 9,96 |  | Постанова КМ №733, п.5 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 |  | 77,7 |  |  | 19,9 |  |  | 768,3 |  |  | 93,8 |  | 24,36 |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23024,7 |  | 1664,4 |  |  | 424,82 |  |  | 23205,5 |  |  | 2334,5 |  | 587,45 |  |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16406,8 |  | 959,2 |  |  | 247,96 |  |  | 16630,9 |  |  | 1272,4 |  | 297,63 |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6617,9 | 705,2 |  |  | 176,86 |  | 6574,6 |  |  |  | 1062,1 |  | 289,82 |  | Постанова КМ №733, п.6 |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4912,1 |  | 393,5 |  |  | 96,39 |  |  | 4840,8 |  |  | 740,3 |  | 208,42 |  | Постанова КМ №733, п.6, додаток 1 |  |
| 2.Берегозахисні ділянки лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175,1 |  | 34,1 |  |  | 8,99 |  |  | 181,5 |  |  | 39,0 |  | 10,25 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5.п.3 |  |
| 3.Ділянки лісів, що мають спеціальне господарське призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135,3 |  | 245,9 |  |  | 62,92 |  |  | 133,1 |  |  | 68,2 |  | 14,34 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5.п.6 |  |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  | стиглі і перестійні |  |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |  |  |
|  |  | площа | запас |  |  | площа |  | запас |  |  |
| 4. Ділянки лісів уздовж брівок ярів, осипів і зсувів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225,5 |  | 5,6 | 1,43 |  | 234,0 | 30,0 |  | 7,01 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5, п.1 |
| 5.Узлісся, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169,9 |  | 26,1 | 7,13 |  | 165,9 | 28,7 |  | 6,96 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5, п.13 |
| 6. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 626,8 | 35,8 |  | 8,56 |  | додаток 2, п. 1, 2 |
| 7. Лісові ділянки поселення рідкісних видів рослин і тварин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 |  | 0,99 |  | додаток 5, п. 6 |
| 8. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 376,5 | 114,8 |  | 32,89 |  | додаток 3, п. 1 |
| 9. Ліcові ділянки, що прилягають до забудованих територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  | додаток 5, п. 12 |
| 10. Лісові ділянки з перевагою порід,що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,1 | 2,0 |  | 0,40 |  | додаток 5, п. 6 |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23785,7 |  | 1742,1 | 444,72 |  | 23973,8 | 2428,3 |  | 611,81 |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16406,8 |  | 959,2 | 247,96 |  | 16630,9 | 1272,4 |  | 297,63 |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7378,9 | 782,9 |  | 196,76 | 7342,9 |  | 1155,9 | 314,18 |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ліси розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679,1 |  | 45,9 | 14,33 |  | 687,6 | 51,2 |  | 14,40 |  | Постанова КМ №733, п.5 |
| 2. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81,9 |  | 31,8 | 5,57 |  | 80,7 | 42,6 |  | 9,96 |  | Постанова КМ №733, п.5 |
| 3. Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4912,1 |  | 393,5 | 96,39 |  | 4840,8 | 740,3 |  | 208,42 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 1 |
| 4. Берегозахисні ділянки лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175,1 |  | 34,1 | 8,99 |  | 181,5 | 39,0 |  | 10,25 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5.п.3 |
| 5. Ділянки лісів, що мають спеціальне господарське призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135,3 |  | 245,9 | 62,92 |  | 133,1 | 68,2 |  | 14,34 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5.п.6 |
| 6. Ділянки лісів вздовж брівок ярів, осипів і зсувів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225,5 |  | 5,6 | 1,43 |  | 234,0 | 30,0 |  | 7,01 |  | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5, п.1 |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  |  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 7. Узлісся, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |  |
| 169,9 |  | 26,1 | 7,13 | 165,9 | 28,7 | 6,96 | Постанова КМ №733, п.6., додаток 5, п.13 |
| 8. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 626,8 | 35,8 | 8,56 | додаток 2, п. 1, 2 |
| 9. Лісові ділянки поселення рідкісних видів рослин і тварин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 0,99 | Постанова КМ №733, п.6.додаток 5, п. 6 |
| 10. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 376,5 | 114,8 | 32,89 | додаток 3, п. 1 |
| 11. Ліcові ділянки, що прилягають до забудованих територій |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,6 |  |  | додаток 5, п. 12 |
| 12. Лісові ділянки з перевагою порід,що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,1 | 2,0 | 0,40 | додаток 5, п. 6 |

Усього виключено із розрахунку головного користування 31 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і 47,6 % стиглих і перестійних деревостанів.

Площа лісів виключених із розрахунку головного користування станом на 1.01.2010 року зменшилась на 36,0 га (0,5 %) в основному за рахунок  виділення особливо захисних ділянок навколо рекреаційно-оздоровчих територій, насаджень у ярах балках і річкових долинах, та зменшення площі земель спеціального господарського призначення.

Усі види виключень, які є у лісгоспі, відповідають своєму призначенню і необхідні для покращення екологічного, санітарно-гігієнічного стану і господарської діяльності лісгоспу.

5.1.2.	Порівняння запроєктованого виходу ліквідної і ділової деревини з фактичним в середньому за останні 2 роки, %

| Господарство, господарська секція | Фактичний |  | Запроєктований |  | Відхилення від фактичного виходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | ліквід + % | ділової + % |
| Хвойне |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 90 | 85 |  |  |  |  |
| Соснова по суходолу |  |  | 91 | 85 | +1 |  |
| Соснова у сирих тум |  |  | 89 | 88 | -1 |  |
| Ялинова похідна | 90 | 85 | 90 | 85 |  |  |
| Твердолистяне |  |  |  |  |  |  |
| Дубова | 85 | 15 |  |  |  |  |
| Дубова високостовбурна |  |  | 91 | 45 | +6 | +30 |
| Грабова | 90 | 20 | 96 | 20 | +6 |  |
| М’яколистяне |  |  |  |  |  |  |
| Березова | 85 | 40 |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.2.

| Господарство, господарська секція | Фактичний |  | Запроєктований |  | Відхилення від фактичного виходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | ліквід + % | ділової + % |
| Березова по суходолу |  |  | 91 | 43 | +6 | +3 |
| Березова у сирих тум |  |  | 91 | 40 | +6 |  |
| Березова у мокрих тум |  |  | 92 | 25 | +7- | 15 |
| Осикова | 85 | 25 |  |  |  |  |
| Чорновільхова | 85 | 50 |  |  |  |  |
| Вільхова у сирих тум |  |  | 88 | 61 | +6 | +11 |

Фактичний вихід ліквідної і ділової деревини близький до запроєктованого (табл. 5.1.2), для господарських секцій дуба високостовбурного і вільхи чорної у сирих тум . відхилення від фактичного виходу є суттєвим білше 10 %. Значні розходження у виході ліквідної і ділової деревини у цих господарських секціях між даними лісгоспу і лісовпорядкування, пояснюється заниженням проценту ділової деревини минулим лісовпорядкуванням ,

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно „Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України“, Київ -2004, затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.04 р. Товарна структура лісосічного фонду наведена в таблиці 5.1.6.

На ревізійний період лісовпорядкуванням проєктуються способи рубок у відповідності з „Правилами рубок головного користування України“, К., 2010, „Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат“, К., 2008.

Розрахунок обсягу рубок головного користування на ревізійний період, виконаний на комп’ютері за спеціальною програмою.

Щорічні обсяги рубок головного користування наведені у таблиці 5.1.3, відомість визначення розрахункової лісосіки на період з 2020 до 2029 наведена у додатку 8.

    - Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд: площа,га запас, тис.м3 | Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | другою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – усього | 232,9 64,63 | 30,9 | 8,80 | 8,00 | 6,81 | 30,9 | 8,80 | 800 | 6,81 |
| в тому числі за госпсекціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соснова по суходолу | 201,5 57,81 | 30,0 | 8,61 | 7,83 | 6,66 | 30,0 | 8,61 | 7,83 | 6,66 |
| Соснова в сирих умовах місцезростання | 29,5 6,18 | 0,9 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,9 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |

продовження таблиці 5.1.3.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд: площа,га запас, тис.м3 | Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | другою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Ялинова | 1,9 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Твердолистяне – всього | 349,8 79,90 | 25,4 | 5,82 | 5,48 | 1,57 | 25,4 | 5,82 | 5,48 | 1,57 |
| в тому числі за секціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубова високостовбурна | 99,1 23,81 | 8,4 | 2,02 | 1,83 | 0,82 | 8,4 | 2,02 | 1,83 | 0,82 |
| Грабова | 249,9 55,82 | 17,0 | 3,80 | 3,65 | 0,75 | 17,0 | 3,80 | 3,65 | 0,75 |
| Ясенева | 0,8 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| М’яколистяне – усього | 689,7 153,10 | 43,3 | 9,95 | 8,90 | 4,43 | 43,3 | 9,95 | 8,90 | 4,43 |
| в тому числі за госпсекціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березова по суходолу | 282,6 60,26 | 14,9 | 3,18 | 2,90 | 1,24 | 14,9 | 3,18 | 2,90 | 1,24 |
| Березова в сирих умовах місцезростання | 157,2 27,22 | 8,8 | 1,52 | 1,38 | 0,55 | 8,8 | 1,52 | 1,38 | 0,55 |
| Березова в мокрих умовах місцезростання | 3,4 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осикова по суходолу | 33,0 8,26 | 2,4 | 0,60 | 0,55 | 0,14 | 2,4 | 0,60 | 0,55 | 0,14 |
| Осикова в сирих умовах місцезростання | 2,7 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вільхова по суходолу | 7,0 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вільхова в сирих умовах місцезростання | 188,9 51,11 | 17,2 | 4,65 | 4,07 | 2,50 | 17,2 | 4,65 | 4,07 | 2,50 |
| Вільхова в мокрих умовах місцезростання | 11,7 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тополева | 3,2 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом по способу рубок: | 1272,4 297,63 | 99,6 | 24,57 | 22,38 | 12,81 | 99,6 | 24,57 | 22,38 | 12,81 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.3.

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд: площа,га запас, тис.м3 | Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | другою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Хвойне | 232,9 64,63 | 30,9 | 8,80 | 8,00 | 6,81 | 30,9 | 8,80 | 8,00 | 6,81 |
| Твердолистяне | 349,8 79,90 | 25,4 | 5,82 | 5,48 | 1,57 | 25,4 | 5,82 | 5,48 | 1,57 |
| М’яколистяне | 689,7 153,10 | 43,3 | 9,95 | 8,90 | 4,43 | 43,3 | 9,95 | 8,90 | 4,43 |

Приймаючи розрахункову лісосіку, лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період розрахункова лісосіка (табл. 5.1.4) на 8,3 % більша чинної, що пояснюється зміною вікової структури деревостанів і становить 24,1.% загальної середньої зміни запасу.

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням розрахункові лісосіки.

5.1.4.	Порівняльна характеристика обсягів головного користування

(запас – тис. м3 у ліквіді)

| Показники | Усього | В т.ч. по господарствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |
| 1. Щорічна розрахункова лісосіка: |  |  |  |  |
| 1.1. Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період | 22,38 | 8,0 | 5,48 | 8,90 |
| 1.2. Встановлена при попередньому лісовпорядкуванні | 20,67 | 7,62 | 3,92 | 9,13 |
| 1.3. Діюча на рік лісовпорядкування | 20,67 | 7,62 | 3,92 | 9,13 |
| 2. Фактична заготівля деревини |  |  |  |  |
| 2018 рік | 17,68 | 5,01 | 3,76 | 8,91 |
| 2019рік | 19,52 | 7,00 | 3,82 | 6,70 |
| 3. Загальна середня зміна запасу (тис. м3,) | 92,79 | 56,56 | 21,85 | 14,38 |

Розміщення рубок головного користування

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду за лісництвами, стану насаджень. При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені Правилами рубок ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі.

На перший рік. ревізійного періоду лісосіки розміщені у місцях і обсягах фактичного відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки – в обсязі розрахункової лісосіки, прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною інструкцією (до +5% від розрахункової лісосіки за запасом).

Для кожного лісництва, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний період складені відомості рубок головного користування, у які внесені з групуванням за п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для експлуатації.

Протягом ревізійного періоду, крім зазначених у відомості лісових ділянок, у рубку можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягли віку стиглості. Відведення таких насаджень у рубку можливе у разі, якщо вони вимагають проведення термінової рубки у зв’язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою захисних функцій, у розладнаних насадженнях, у насадженнях, які у встановленому порядку підлягають розчищенню у зв’язку будівництвом; у випадку коли неможливо розмістити за певними господарськими секціях наявний лісосічний фонд згідно встановленій розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання встановлених термінів примикання лісосік; у зв’язку з будівництвом лісових доріг, а також в інших випадках, що не входять в протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, які регламентують проведення рубок головного користування.

Розподіл запроєктованого обсягу  рубок головного користування за способами рубок, господарствами і господарськими секціями в цілому для лісгоспу наведені у таблиці 5.1.5, а у розрізі лісництв – у додатку 5.

5.1.5.	Розподіл даних проєкту рубок головного користування за способами рубок, господарствами і господарськими секціями (площа, га; запас, тис. м3)

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│

│       Назва       │      фонд      │      користування     │

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

Рекреаційно-оздоровчі ліси де дозволені рубки головного користування

Разом по господарській частині, категорії лісів і лісгоспу

СУЦІЛЬНІ РУБКИ      1275.4   298.50 1005.9   251.49   229.38

у тому числі:

хвойні             232.9    64.63  313.8    90.52    82.39

із них

сосна          231.0    63.99  313.4    90.36    82.24

ялина            1.9     0.64    0.4     0.16     0.15

твердолистяні      350.3    80.04  254.8    58.91    55.57

із них

дуб             99.1    23.81   86.3    20.57    18.69

граб           250.4    55.96  168.5    38.34    36.88

ясен             0.8     0.27

м`яколистяні       692.2   153.83  437.3   102.06    91.42

із них

береза         443.2    87.89  235.5    48.49    44.23

осика           35.7     8.94   23.9     6.14     5.69

вільха         210.1    56.06  177.9    47.43    41.50

5.1.6. Товарна структура лісосічного фонду, тис. м3

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│

│  порода       │ стовбур- │ ділово∙  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  груба   │  середня │   дрібна  │       │         │      │ліквід  │

│панів- │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│

│на     │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА Рекреаційно-оздоровчі ліси де дозволені рубки головного користування.

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова по суходолу

СЗ      СЗ      68.90      52.60      38.52      12.62        1.46   10.09     62.69   6.21      1.53

ЯЛЕ       0.07       0.07       0.05       0.02                          0.07

ДЗ      11.89       5.83       4.82       1.01                4.48     10.31   1.58      0.75

ГЗ       5.71       0.54       0.19       0.35                5.17      5.71             0.02

КЛГ       0.04       0.02       0.01       0.01                0.02      0.04

БП       1.01       0.38       0.25       0.13                0.53      0.91   0.10      0.02

ОС       0.07       0.01       0.01                           0.06      0.07

ВЛЧ       0.68       0.40       0.24       0.15        0.01    0.18      0.58   0.10      0.03

ЛПД       0.06       0.02       0.01       0.01                0.03      0.05   0.01

РАЗОМ             88.43      59.87      44.10      14.30        1.47   20.56     80.43   8.00     2.35

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Соснова в сирих умовах місцезростання

СЗ      СЗ       1.82       1.25       0.60       0.57        0.08    0.42      1.67   0.15      0.02

БП       0.19       0.05       0.02       0.03                0.14      0.19

РАЗОМ             2.01       1.30       0.62       0.60        0.08    0.56      1.86   0.15      0.02

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Ялинова похідна

ЯЛЕ     ЯЛЕ       0.09       0.06       0.04       0.02                0.02      0.08   0.01

СЗ       0.05       0.04       0.03       0.01                0.01      0.05

БП       0.02                                                 0.02      0.02

РАЗОМ              0.16       0.10       0.07       0.03                0.05      0.15   0.01

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ90.60      61.27      44.79      14.93        1.55   21.17     82.44   8.16      2.37

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Дубова високостовбурна

ДЗ      ДЗ      14.35       6.14       5.90       0.24                6.57     12.71   1.64      1.11

СЗ       2.59       1.87       1.72       0.15                0.51      2.38   0.21      0.08

ГЗ       3.42       0.35       0.12       0.22        0.01    3.06      3.41   0.01      0.04

БП       0.17       0.08       0.06       0.02                0.07      0.15   0.02

ОС       0.03                                                 0.03      0.03

продовження таблиці 5.1.6.

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│

│  порода       │ стовбур- │ ділово∙  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  груба   │  середня │   дрібна  │       │         │      │ліквід  │

│панів  │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│

│на     │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘

РАЗОМ             20.56       8.44       7.80       0.63        0.01   10.24     18.68   1.88      1.23

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Грабова

ГЗ      ГЗ      30.14       3.90       1.50       2.07        0.33   25.72     29.62   0.52      0.57

СЗ       0.52       0.36       0.25       0.11                0.12      0.48   0.04

ЯЛЕ       0.04       0.03       0.02       0.01                0.01      0.04

МДЕ       0.02       0.02       0.02                                     0.02

ДЗ       5.11       2.60       1.90       0.70                1.77      4.37   0.74      0.23

ЯЗ       0.03       0.02       0.01       0.01                0.01      0.03

КЛГ       0.46       0.17       0.09       0.08                0.26      0.43   0.03

БП       1.69       0.54       0.38       0.16                1.02      1.56   0.13      0.03

ОС       0.22       0.04       0.04                           0.18      0.22

ВЛЧ       0.03       0.02       0.01       0.01                0.01      0.03

ЛПД       0.12       0.04       0.02       0.02                0.08      0.12

РАЗОМ             38.38       7.74       4.24       3.17        0.33   29.18     36.92   1.46      0.83

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ 58.94      16.18      12.04       3.80        0,34   39,42     55.60   3.34      2.06

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова по суходолу

БП      БП      19.95       8.12       4.94       3.11        0.07    9.76     17.88   2.07      0.89

СЗ       3.17       2.39       1.44       0.88        0.07    0.53      2.92   0.25

ДЗ       2.38       1.14       0.82       0.32                0.94      2.08   0.30      0.06

ГЗ       4.51       0.42       0.08       0.33        0.01    4.07      4.49   0.02      0.01

КЛГ       0.10       0.02       0.01       0.01                0.08      0.10

ОС       1.94       0.35       0.33       0.02                1.57      1.92   0.02      0.01

ВЛЧ       0.77       0.40       0.24       0.16                0.28      0.68   0.09      0.01

ЛПД       0.04                                                 0.04      0.04

РАЗОМ             32.86      12.84       7.86       4.83        0.15   17.27     30.11   2.75      0.98

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Березова в сирих умовах міcцезростання

БП      БП      12.02       4.42       1.58       2.54        0.30    6.51     10.93   1.09      0.32

СЗ       1.04       0.80       0.38       0.36        0.06    0.17      0.97   0.07

ДЗ       0.25       0.12       0.07       0.05                0.08      0.20   0.05

ГЗ       0.05                                                 0.05      0.05

продовження таблиці 5.1.6.

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│

│  порода       │ стовбур- │ ділово∙  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  груба   │  середня │   дрібна  │       │         │      │ліквід  │

│панів  │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│

│на     │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘

ОС       0.69       0.14       0.12       0.02                0.55      0.69

ВЛЧ       1.74       0.88       0.51       0.34        0.03    0.61      1.49   0.25      0.05

РАЗОМ             15.79       6.36       2.66       3.31        0.39    7.97     14.33   1.46      0.37

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Осикова по суходолу

ОС      ОС       3.13       0.96       0.70       0.26                2.01      2.97   0.16      0.08

СЗ       0.23       0.18       0.13       0.05                0.04      0.22   0.01

ДЗ       0.36       0.16       0.16                           0.16      0.32   0.04      0.02

ГЗ       0.54       0.05                  0.05                0.49      0.54

ЯЗ       0.16       0.06       0.04       0.02                0.08      0.14   0.02

БП       0.84       0.39       0.19       0.20                0.36      0.75   0.09      0.02

ВЛЧ       0.95       0.53       0.32       0.19        0.02    0.29      0.82   0.13      0.04

РАЗОМ              6.21       2.33       1.54       0.77        0.02    3.43      5.76   0.45      0.16

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова по суходолу

ВЛЧ     ВЛЧ       0.14       0.06       0.05       0.01                0.06      0.12   0.02      0.01

ДЗ       0.04       0.02       0.01       0.01                0.01      0.03   0.01

БП       0.04       0.02       0.01       0.01                0.02      0.04

РАЗОМ              0.22       0.10       0.07       0.03                0.09      0.19   0.03      0.01

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ Вільхова в сирих умовах місцезростання

ВЛЧ     ВЛЧ      39.82      22.45      14.79       6.66        1.00   12.02     34.47   5.35      1.88

СЗ       0.96       0.73       0.45       0.25        0.03    0.13      0.86   0.10

ЯЛЕ       0.08       0.06       0.02       0.03        0.01    0.01      0.07   0.01

ДЗ       0.61       0.30       0.19       0.11                0.24      0.54   0.07      0.01

ГЗ       0.55       0.05       0.01       0.04                0.50      0.55

ЯЗ       0.12       0.06       0.04       0.02                0.04      0.10   0.02

БП       3.89       1.47       0.68       0.77        0.02    2.06      3.53   0.36      0.05

ОС       1.26       0.30       0.25       0.05                0.95      1.25   0.01

РАЗОМ                 47.29      25.42      16.43       7.93        1.06   15.95     41.37   5.92      1.94

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ

102.37      47.05      28.56      16.87        1.62   44.71     91.76  10.61      3.46

РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ, ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ , ЛІСГОСПУ

251.91     124.50      85.39      35.60        3.51  105.30    229.80  22.11      7.89

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

Рубки формування та оздоровлення лісів проводяться згідно ,,Правил поліпшення якісного складу лісів“, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.№ 724, які визначають основні вимоги до здійснення лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картками на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо.

Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створеного деревостану.

Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.

Відбір дерев для рубок освітлення і прочищення проводиться лише на  закладених пробних ділянках, що є еталоном для здійснення догляду на всій площі. Пробні площі закладають розміром 3-5% від площі ділянки, які  розміщують на ділянці у місцях, характерних за породним складом, запасом, кількістю дерев, середнім діаметром і висотою, відмежовуються візирами з установленням у кутах пікетних кілків, на яких робиться напис ,,ПР“. За результатами складається акт відведення лісосіки згідно з Інструкцією з відведення і таксації лісосік у лісах (2009).

Облік деревини на виділених лісосіках (освітлення і прочищення) здійснюється за кількістю заготовленої деревини, якщо середній діаметр дерев, що призначаються у рубку, менше як 8 см, при цьому в лісорубному квитку спочатку вказується приблизний обсяг деревини, наміченої до заготівлі, за даними пробних площ.

Якщо середній діаметр дерев, що призначаються в рубку 8 см і більше облік деревини здійснюється за кількістю дерев.

Кількість деревини уточнюється за результатами огляду мість рубок.

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і стуктурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).

Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно-стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.

Для рубок проріджування та прохідних рубок відбір дерев проводиться  на всій ділянці з урахуванням рівномірного розміщення кращих дерев.

Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання стиглості деревостану.

Під час рубок догляду  вилучаються сухостійні, всихаючі, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу. Відведення лісосік здійснюється в межах таксаційного виділу.

В куті лісосіки, від якого здійснюється прив’язка, встановлюється лісогосподарський знак (стовп), розмір, форма а також надпис на якому, повинен відповідати ДУСТУ 3534-97.

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення таксації.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів наведений у табл.5.2.1.1.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги рубок догляду.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 148 | 148 |
| Прочищення | 131 | 163 |
| Проріджування | 76 | 84 |
| Прохідні рубки | 43 | 35 |

У лісопарковій частині лісів зеленої зони призначені ландшафтні рубки догляду, які за технологією проведення суттєво відрізняються від звичайних рубок. При проведенні звичайних рубок догляду за лісом у лісах, віднесених до господарської частини зеленої зони, вже понад ЗО років застосовується метод, який найчастіше називають активним. Порядок відбору дерев до рубки при традиційних рубках догляду на перше місце ставить забезпечення нормальних умов для дерев, залишених для подальшого росту, та підвищення продуктивності насаджень. Найчастіше призначаються до рубки ті дерева, які виконали свою функцію і небажані для подальшого існування.

Рубки формування ландшафтів суттєво відрізняються від традиційних рубок догляду своїми цілями. Якщо звичайні рубки призначені для підвищення виходу ділових сортиментів, створення для кращих дерев найкращих умов росту і розвитку, то рубки формування - для створення якомога кращих умов для росту і розвитку красивих і здорових насаджень, найбільш повного задоволення потреб масового відпочинку населення.

Місця масового відпочинку повинні бути не тільки привабливими, але й стійкими та довговічними. Рубки формування - їх доцільно розпочинати з 10-15-річного віку. Принцип відбору дерев до рубки повністю відрізняється від принципу відбору при звичайних рубках догляду. Тут діє ландшафтний метод, який передбачає залишення на корені дерев з оригінальною формою стовбура - двійчаток, трійчаток, з різносторонньою кривизною стовбура тощо, із надто розвиненою кроною. Такі дерева порушують монотонність, підсилюють різноманітність ландшафту. При звичайних рубках догляду такі дерева призначають до рубки. Рубки формування - найважливіший прийом створення ландшафту необхідного типу з належними естетичними та санітарно-гігієнічними властивостями.

Рубки формування необхідні для поліпшення породного складу лісопаркового ландшафту, рівня естетичного вигляду і просторового розміщення дерев, що позитивно змінює структуру деревостанів. Це, у свою чергу, посилює контрастність, барвистість, поліпшує огляд ділянки, створює зручності у переміщенні відпочиваючих.

Формування лісопаркових ландшафтів розпочинається у молодняках відповідно до ретельно розробленого проекту. Одна й та ж задача при формуванні лісопаркового ландшафту може досягатися різними шляхами. Наприклад, у мішаних сосново-березових деревостанах при створенні ландшафту напіввідкритого простору з груповим розміщенням дерев можуть формуватися і чисті, і мішані групи.

Ландшафтний метод ведення рубок формування також передбачає поліпшення складу деревостану, але з точки зору підвищення його декоративності, у тому числі і за рахунок певного розміщення дерев на площі. При відборі дерев до рубки ландшафтний метод передбачає поділ дерев на перспективні (кращі), допоміжні та ті, що заважають і повинні вирубуватися.

Ландшафтний метод рубок-формування передбачає індивідуальний підхід до кожного дерева з оцінкою не тільки його положення серед угруповання, але й ролі у формуванні певного типу лісопаркового ландшафту. При цьому, перш за все, для з'ясування питання, чи може певне дерево бути залишеним для формування ландшафту, воно оцінюється за певними ознаками: порода, форма стовбура і крони, тобто її довжина, ширина, густота, колір листя або хвої, забарвлення кори, санітарний стан дерева і т.п. Дерева можуть призначатися до рубки, незалежно від їх місцеположення у деревостані: і з нижнього, і з верхнього ярусу, але при умові, що це не порушить стійкості деревостану.

Одна із особливостей ландшафтного методу полягає у тому, що він спрямований на вирощування ширококронних дерев з великою листяною поверхнею. Саме такі дерева відповідають естетичним вимогам відвідувачів і мають велику гігієнічну здатність у затриманні пилу, виділенні фітонцидів і т.п. Формування деревостанів з ширококронними деревами можливе лише тоді, коли дерева у деревостані починаючи з молодого віку добре освітлені,. Це зберігає зелені листки та хвою на нижніх гілках, а крона залишається низько опущеною по стовбуру та розростається у ширину, горизонтально.

Метод рубок формування потрібний для створення, при можливості, мішаних насаджень, різноманітних за складом порід, певним чином розчленованих у просторі, щоб було чергування закритих ландшафтів з більш розрідженими напіввідкритими та відкритими.

При формуванні ландшафту закритого простору з горизонтальною зімкнутістю (1а) зберігають одноярусність деревостану, призначаючи до рубки дерева переважно з нижньої частини пологу, понижуючи його зімкнутість до 0,6-0,7. При цьому вирішується також задача поліпшення складу деревостану.

При формуванні закритого ландшафту з вертикальною зімкнутістю (1б) рубкою створюють кілька ярусів, призначаючи дерева до рубки як з нижньої, так і з верхньої частини деревостану. При цьому формується багатоярусна або ступінчаста зімкнутість пологу, одночасно поліпшуючи розміщення дерев на площі.

Ураховуючи нестійкість напіввідкритих ландшафтів з рівномірним розміщенням дерев на площі (2а і 2в), їх формування потрібно проводити на невеликих площах, як правило, у тих місцях, де ліс відвідується менш інтенсивно, де не загрожує надто сильне витоптування рослинності та ущільнення ґрунту. Такі ландшафти краще формувати у дубняках, березняках та сосняках, вирощуючи їх у розімкнутому стані з молодого віку.

При формуванні ландшафтів напіввідкритого типу (2а і 2в) до рубки призначають переважно дерева з нижньої частини пологу, щоб розкрити нижчі частини стовбурів у дерев, передбачених для подальшого росту і формування ландшафту. З верхньої частини пологу видаляють дерева лише за санітарним станом. Саме такий підхід до рубки дозволяє виростити великі, окремо розташовані дерева з широкими, низько опущеними по стовбуру кронами.

При формуванні ландшафту напіввідкритого типу з груповим розміщенням дерев (2б) у групах видаляють дерева як з верхньої, так і з нижньої частини пологу, намагаючись створити вертикальну зімкнутість на рівні 0,6-0,7. Дерева, що розташовані між групами, незалежно від породи і якості, поступово вирубують. У групах повинна залишатися типова лісова обстановка.

На ділянках з лісовою рослинністю висотою до 1 м (За) проводяться рубки по формуванню закритого, напіввідкритого типу ландшафту. Напіввідкритий ландшафт може бути рівномірно зріджений або сформоване групове розміщення дерев.

Отже, ландшафтний метод рубок догляду у лісопаркових частинах- це ряд прийомів з відбору дерев до рубки, завдяки яким поліпшується склад, якість і просторове розміщення дерев на площі, внаслідок чого і формується той чи інший тип лісопаркового ландшафту. Застосування ландшафтного методу рубок формування потребує творчого підходу та розуміння особливостей ландшафту, який формується. Потрібне уявлення про динаміку змін у насадженнях з віком, розуміння взаємодії різних порід у деревостані, різних компонентів лісових насаджень, тобто компонентів ландшафту. У даному випадку рубки-формування виступають як активний лісогосподарський захід, завдяки якому і досягається мета - найефективніше використання могутніх сил природи на кожній ландшафтній дільниці.

Лісовпорядкуванням намічено 158,7 га  ландшафтних рубок в лісопарковій частині лісів зеленої зони Решуцького лісництва, із них:

Освітлень ландшафтних – 46,6 га;

Прочищень ландшафтних – 26,0 га;

Проріджень ландшафтних – 48, 2га;

Прохідних рубок ландшафтних – 37,9 га.

Обсяги даних рубок увійшли до загального розрахунку рубок догляду

      - Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ  4.4  0.09  0.02   4,5    5   0.9

ПРОЧИЩЕННЯ  8.3  0.27  0.05   6,0    5   1.7   0.01  0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

7.8  1.50  0.18  23,1    7   1.1   0.03  0.02    0.01

Разом  20.5  1.86  0.25              3.7   0.04  0.03    0.01

ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ 230.0 3.39  0.81   3,5    5  45.9   0.16

ПРОЧИЩЕННЯ 278.9 13.41 2.58   9,3    5  55.8   0.52  0.24

ПРОРІДЖУВАННЯ

183.5 32.06  4.03  22,0    7  26.3   0.58  0.45    0.09

ПРОХІДНІ РУБКИ

416.3 168.55 10.30  24,7   10  41.8   1.03  0.88    0.30

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

67.3  0.52  0.52                    0.05

Разом       217.41                 169.8

1108.7      17.72                    2.29  1.57    0.39

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

67.3  0.52  0.52                    0.05

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

144.4  2.03  0.48   3,3   3   47.6   0.15

ПРОЧИЩЕННЯ

166.4  5.44  1.06   6,4   5   33.2   0.21  0.03

ПРОРІДЖУВАННЯ

95.5 11.48  1.39   14,6  7 1  3.6   0.21  0.16    0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

68.4 17.77  1.11   16,2 10    6.9   0.11  0.09    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

24.8  0.10  0.10                    0.01

Разом 474.7 36.72  4.04             101.3  0.68  0.28    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

24.8  0.10  0.10                    0.01

продовження таблиці 5.2.1.1..

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

5.3  0.63  0.07  13,2    7   0.8   0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

3.3  0.95  0.07  21,2   10   0.4

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.6  0.02  0.02

Разом   8.6  1.58  0.14              1.2   0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.6  0.02  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ 374.4 5.42  1.29   3,4        93.5  0.31

ПРОЧИЩЕННЯ 445.3 18.85 3.64   8,2        89.0  0.73  0.27

ПРОРІДЖУВАННЯ

284.3 44.17  5.49  19,3        40.7  0.80  0.61    0.12

ПРОХІДНІ РУБКИ

488.0 187.27 11.48 23,5        49.1  1.14  0.97    0.31

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

93.7  0.64  0.64                    0.06

Разом  592.0 255.71 21.90             272.3  2.98  1.85    0.43

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

93.7  0.64  0.64                    0.06

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

220,2                          73.4

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

234.4  3.48  0.83   3,5       46.8   0.16

ПРОЧИЩЕННЯ

287.2 13.68  2.63   9,2       57.5   0.53  0.25

ПРОРІДЖУВАННЯ

191.3 33.56  4.21  22,0       27.4   0.61  0.47    0.10

ПРОХІДНІ РУБКИ

416.3 168.55 10.30  24,7       41.8   1.03  0.88    0.30

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

67.3  0.52  0.52                    0.05

Разом  1129.2 219.27 17.97             173.5   2.33  1.60    0.40

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

67.3  0.52  0.52                    0.05

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

144.4  2.03  0.48   3,3       47.6   0.15

ПРОЧИЩЕННЯ

166.4  5.44  1.06   6,4       33.2   0.21  0.03

ПРОРІДЖУВАННЯ

95.5 11.48  1.39  14,6       13.6   0.21  0.16    0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

68.4 17.77  1.11  16,2        6.9   0.11  0.09    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

24.8  0.10  0.10                    0.01

Разом 474.7 36.72  4.04            101.3   0.68  0.28    0.04

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

24.8  0.10  0.10                    0.01

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

5.3  0.63  0.07  13,2        0.8   0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

3.3  0.95  0.07  21,2        0.4

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.6  0.02  0.02

Разом   8.6  1.58  0.14              1.2   0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

  - 0.02  0.02

РАЗОМ ПО ЛІСГОСПУ

ОСВІТЛЕННЯ 378.8  5.51  1.31   3,5      94.4   0.31

ПРОЧИЩЕННЯ 453.6 19.12  3.69   8,1      90.7   0.74  0.28

ПРОРІДЖУВАННЯ

292.1 45.67  5.67   19,4      41.8   0.83  0.63    0.13

ПРОХІДНІ РУБКИ

488.0 187.27 11.48   23,5      49.1   1.14  0.97    0.31

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

93.7  0.64  0.64                    0.06

Разом       257.57                  276.0

1612.5      22.15                    3.02  1.88    0.44

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

93.7  0.64  0.64                    0.06

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

220.2                         73.4

5.2.1.2. Розподіл насаджень у віці рубок догляду та фонду рубок догляду за повнотами, га

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ОСВІТЛЕННЯ                               7.1              7.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ           7.1              7.1

ПРОЧИЩЕННЯ       0.8                     6.1     4.4     11.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.8                     6.1     3.6     10.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                               7.8              7.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ           4.8              4.8

ПРОХІДНІ РУБКИ               2.8    23.6                     26.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.8    23.6                     26.4

РАЗОМ       0.8     2.8    23.6    21.0     4.4     52.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.8     2.8    23.6    18.0     3.6     48.8

ОСВІТЛЕННЯ      47.3   124.8   172.1   406.0   115.2    865.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

27.0    66.9    98.2   323.5    92.4    608.0

ПРОЧИЩЕННЯ      26.9   139.6   522.6   541.3   290.8   1521.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

16.6    82.9   232.6   362.6   196.9    891.6

ПРОРІДЖУВАННЯ      21.8   101.9   723.8   537.4    98.3   1483.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.8    48.7   408.2   383.2    80.9    924.8

ПРОХІДНІ РУБКИ    1339.0  2849.9  7255.6  3578.7   541.8  15565.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

555.0  1319.7  3093.4  1292.7   156.1   6416.9

РАЗОМ    1435.0  3216.2  8674.1  5063.4  1046.1  19434.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

602.4  1518.2  3832.4  2362.0   526.3   8841.3

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ       220.2

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      47.3   124.8   172.1   413.1   115.2    872.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

27.0    66.9    98.2   330.6    92.4    615.1

ПРОЧИЩЕННЯ      27.7   139.6   522.6   547.4   295.2   1532.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

17.4    82.9   232.6   368.7   200.5    902.1

ПРОРІДЖУВАННЯ      21.8   101.9   723.8   545.2    98.3   1491.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.8    48.7   408.2   388.0    80.9    929.6

ПРОХІДНІ РУБКИ    1339.0  2852.7  7279.2  3578.7   541.8  15591.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

555.0  1322.5  3117.0  1292.7   156.1   6443.3

РАЗОМ    1435.8  3219.0  8697.7  5084.4  1050.5  19487.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

603.2  1521.0  3856.0  2380.0   529.9   8890.1

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ       220.2

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ОСВІТЛЕННЯ                               4.4              4.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ           4.4              4.4

ПРОЧИЩЕННЯ                               6.1     2.2      8.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ           6.1     2.2      8.3

ПРОРІДЖУВАННЯ                               7.8              7.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ           4.8              4.8

РАЗОМ                              18.3     2.2     20.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ          15.3     2.2     17.5

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ОСВІТЛЕННЯ       1.1     4.8    29.6   264.9    74.0    374.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1     4.8    27.7   248.7    74.0    356.3

ПРОЧИЩЕННЯ               0.6     8.9   289.0   146.8    445.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.6     8.9   262.8   133.4    405.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                             228.9    55.4    284.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ         181.3    51.9    233.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     488.0    488.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                 136.9    136.9

РАЗОМ       1.1     5.4    38.5   782.8   764.2   1592.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1     5.4    36.6   692.8   396.2   1132.1

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ       220.2

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ       1.1     4.8    29.6   269.3    74.0    378.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1     4.8    27.7   253.1    74.0    360.7

ПРОЧИЩЕННЯ               0.6     8.9   295.1   149.0    453.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.6     8.9   268.9   135.6    414.0

ПРОРІДЖУВАННЯ                             236.7    55.4    292.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ         186.1    51.9    238.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     488.0    488.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                 136.9    136.9

РАЗОМ       1.1     5.4    38.5   801.1   766.4   1612.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У МІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1     5.4    36.6   708.1   398.4   1149.6

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ У НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ       220.2

Неповне охоплення рубками догляду насаджень з повнотою 0,8 і вище пояснюється тим, що це частина насаджень м’яколистяних порід, які виділені лісовпорядкуванням як захисні ремізи для диких тварин, а також насадження, які зростають в сирих і мокрих умовах місцезростання.

Запроектована інтенсивність рубок догляду, вихід ліквідної і ділової деревину у порівнянні з фактичним в середньому за ревізійний період близький до досягнутого лісгоспом за винятком освітлень.

Рекомендовані методи проведення рубок догляду: комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з верхнього і низового наметів в залежності від структури насаджень з врахуванням господарських і біологічних ознак порід.

Основною метою проведення рубок догляду в лісопаркових лісах з поліпшенням складу декоративних якостей насаджень, просторового розміщення дерев. При формуванні типів ландшафтів допускається розрідження насаджень до поновти 0,6 для закритих типів і 0,4-0,5 непіввідкритих ландшафтів.

    - Санітарні рубки і ліквідація захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 25,96 тис. м3 сухостійного і 2,96  тис. м3 пошкодженого лісу на площі 2585,4 га. Захаращеність у насадженнях лісгоспу не виявлена.

Причини утворення сухостійної деревини: пошкодження насаджень шкідниками і хворобами; пониження рівня ґрунтових вод;

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроєктовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок (табл. 5.2.2.1.)

Із загального обсягу суцільних санітарних рубок в насадженнях запроєктовано 2585,4 га (стовбурний запас 28,92 тис. м3, ліквідний запас 24,0 тис. м3, ділової деревини 11,85 тис. м3), на Термін проведення запроєктованих обсягів вибіркових  санітарних рубок встановлено 3 роки.

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги санітарних рубок у повному обсязі.

5.2.2.1. Санітарні рубки

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Вибірково - санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 9,8 | 0,18 |  | 0,18 | 3 | 3,3 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 9,8 | 0,18 |  | 0,18 |  | 3,3 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 2575,6 | 28,74 | 2,96 | 25,78 |  | 858,5 | 9,58 | 7,95 | 3,93 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1542,8 | 18,46 | 0,57 | 17,89 | 3 | 514,2 | 6,15 | 5,10 | 2,52 |
| Твердолистяні | 1021,2 | 10,12 | 2,35 | 7,77 |  | 340,4 | 3,37 | 2,80 | 1,38 |
| М’яколистяні | 11,6 | 0,16 | 0,04 | 0,12 |  | 3,9 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Усього | 2585,4 | 28,92 | 2,96 | 25,96 |  | 861,8 | 9,64 | 8,0 | 3,95 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 1552,6 | 18,64 | 0,57 | 18,07 |  | 517,5 | 6,21 | 5,15 | 2,54 |

продовження таблиці 5.2.2.1.

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 1021,2 | 10,12 | 2,35 | 7,77 |  | 340,4 | 3,37 | 2,80 | 1,38 |
| М’яколистяяні | 11,6 | 0,16 | 0,04 | 0,12 |  | 3,9 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних

і похідних деревостанів

Фонд рубок, пов’язаних з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів лісовпорядкуванням виявлено на площі 358,0 га. Лісовпорядкуванням реконструктивні рубки не проектуються.

    - Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

Обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.

      - Інші заходи, формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розчищення протипожежних розривів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 24,0 | 0,02 | - | - | 24,0 | 0,02 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 24,0 | 0,02 | - | 1 | 24,0 | 0,02 | - | - |
| 2.Розчищення окружної межі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 3,1 | 0,01 | - | - | 3,1 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 3,1 | 0,01 | - | 1 | 3,1 | 0,01 | - | - |
| 3. Розчищення квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 25,0 | 0,01 | - | 1 | 25,0 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 25,0 | 0,01 | - | - | 25,0 | 0,01 | - | - |
| 4. Розчищення доріг лісогосподарського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 54,2 | 0,05 | - | 1 | 54,2 | 0,03 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 54,2 | 0,03 | - | - | 54,2 | 0,03 | - | - |
| Усього | 106,2 | 0,07 | - | - | 106,2 | 0,07 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні | 106,2 | 0,07 | - | - | 106,2 | 0,07 | - | - |

Лісовпорядкуванням виявлено 191,5 га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок (табл. 5.2.4.2).

      - Лісовідновні смугово – поступові рубки у деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 191,5 | 44,92 | 44,92 | - | 10 | 19,1 | 4,49 | 3,82 | 1,68 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 103,5 | 29,71 | 29,71 | - |  | 10,3 | 2,97 | 2,53 | 1,09 |
| Твердолистяні | 35,5 | 7.09 | 7.09 |  |  | 3,6 | 0,71 | 0,60 | 0,24 |
| М’яколистяні | 52,5 | 8,12 | 8,12 |  |  | 5,2 | 0,81 | 0,69 | 0,35 |

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги лісовідновних рубок у повному обсязі.

5,4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

Річний обсяг лісокористування з усіх видів рубок наведено в таблиці 5.4.1. Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом складає 67,4 % від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 44,7 % від середньої заготівлі за два останні роки (табл. 5.4.2). Середня зміна запасу  використовуватиметься на 38,4 %.

Зменшиться на 2 % питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший обсяг в загальній заготівлі деревини буде припадати на санітарні рубки

Причини змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок це пошкодження деревостанів шкідниками та хворобами.

Щорічні запроєктовані обсяги рубок за лісництвами наведено у додатку 5.

    - Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культур-ного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’якол-истяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом |
| І. Рубки головного користування | - | - | - | - | 30,9 8,00 | 25,4 5,48 | 43,3 8,90 | 99,6 22,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,9 8,00 | 25,4 5,48 | 43,3 8,90 | 99,6 22,38 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Рубки догляду | 3,7 0,03 | - | - | 3,7 0,03 | 169,8 1,57 | 101,3 0,28 | 1,2 - | 272,3 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,5 1,60 | 101,3 0,28 | 1,2 - | 276,0 1,88 |
| 2.2. Вибіркові санітарні рубки | 3,3 0,05 | - | - | 3,3 0,05 | 514,2 5,10 | 340,4 2,80 | 3,9 0,05 | 858,5 7,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 517,5 5,15 | 340,4 2,80 | 3,9 0,05 | 861,8 8,0 |
| 2.3.Лісовідновна рубка смугово - поступова | - | - | - | - | 10,3 2,53 | 3,6 0,60 | 5,2 0,69 | 19,1 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 2,53 | 3,6 0,60 | 5,2 0,69 | 19,1 3,82 |
| 2.4. Інші заходи з форму- вання і оздоровлення лісів | - | - | - | - | - | - | 106,2 - | 106,2 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,2 - | 106,2 - |
| Разом з усіх видів рубок: | 7,0 0,08 | - | - | 7,0 0,08 | 725,2 17,20 | 470,7 9,16 | 157,8 9,64 | 1355,7 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 722,2 17,28 | 470,7 9,16 | 157,8 9,64 | 1362,7 36,08 |

    - Порівняльна характеристика запроєктованого щорічного обсягу лісокористування (ліквідний запас, тис. м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  |  | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісов. господ. | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітарні рубки | лісовід-новні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | 22,38 | 13,70 | 1,88 | 8,0 | 3,82 |  | 36,08 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | 22,38 | 13,70 | 1,88 | 8,0 | 3,82 |  | 36,08 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроєктова- ний попереднім лісовпорядкуванням | 20,67 | 32,41 | 5,71 | 20,91 |  | 5,79 | 53,08 |
| 4. Фактична заготівля за 2018 рік | 17,68 | 63,91 | 4,45 | 53,94 | 5,52 |  | 81,59 |
| за 2019рік | 19,52 | 58,24 | 3,69 | 51,54 | 3,01 |  | 77,76 |
| 5. Загальна середня зміна запасу | х | х | х | х | х | х | 92,79 |
| 6. Щорічна заготівля деревини з 1 га лісо- вих ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 0,73 | 2,39 | 0,16 | 2,06 | 0,17 |  | 3,12 |
| б) запроєктована | 0,88 | 0,52 | 0,07 | 0,31 | 0,14 |  | 1,40 |
| 7. Питома вага видів рубок у відсотках |  |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 23,4 | 76,6 | 5,1 | 66,0 | 5,4 |  | 100 |
| б) запроєктована | 62,0 | 38,0 | 5,2 | 22,2 | 10,6 |  | 100 |

5.5. Відтворення лісів

В ревізійному періоді відтворення лісів проєктується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (зруби, рідколісся ), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини), які призначаються для створення лісових насаджень. Запроєктовані щорічні обсяги відтворення лісів за лісництвами наведені у додатку 6.

5.5.1. Лісовідновлення

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду потребують лісовідновлення 1259,0 га. З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 391,4 га. На всій іншій площі створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (840,4 га), або шляхом сприяння природному поновленню (27,2 га). Проєктуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені у таблицях 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий: для сосни і дуба 6 років, а для берези, вільхи чорної та осики – 3 роки.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 6 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації ґрунту

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті наступні: для сосни і дуба 6 років

Створення лісових культур передбачається в наступні терміни: на існуючих зрубах і рідколіссях - протягом 3 років, на лісосіках рубок головного користування і лісовідновних рубок – в наступний після рубки рік.

      - Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення (площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рідко-лісся | згарища, загиблі на-садження | зруби | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок | 2,3 |  | 179,2 | 181,5 | 905,3 | 172,2 | 1259,0 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу |  |  | 69,1 | 69,1 | 275,2 | 47,1 | 391,4 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| – хвойними породами |  |  | 8,6 | 8,6 | 16,0 |  | 24,6 |
| – твердолистяними породами |  |  | 0,8 | 0,8 | 6,6 |  | 7,4 |
| – мяколистяними породами |  |  | 59,7 | 59,7 | 252,6 | 47,1 | 359,4 |
| 1.2. Може бути забез- печено лісовіднов-лення шляхом сприяння природному поновленню |  |  | 17,3 | 17,3 | 9,9 |  | 27,2 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| – шляхом збереження підросту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Може бути забез-печено лісовіднов- лення тільки штуч-ним шляхом – усього | 2,3 |  | 92,8 | 95,1 | 620,2 | 125,1 | 840,4 |

5.5.1.2.	Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; запроєктована лісовпорядкуванням і прийняті 2-ою л/в нарадою)

| Породи, запроектовані для відновлененя | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рос-линністю (рідколісся, зруби) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших суцільних рубок (лісовідновні рубки0 |  |
| 1.Лісові культури |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 87,1 | 381,8 | 93,1 | 562,0 |
| Дуб звичайний | 8,0 | 238,4 | 32,0 | 278,4 |
| Разом: | 95,1 | 620,2 | 125,1 | 840,4 |
| 2.Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 16,0 | 9,9 |  | 25,9 |
| Дуб звичайний | 1,3 | - |  | 1,3 |
| Разом: | 17,3 | 9,9 |  | 27,2 |
| 3.Природне поновлення |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 8,6 | 16,0 |  | 24,6 |
| Дуб звичайний | 0,8 | 6,6 |  | 7,4 |
| Береза повисла | - | 74,9 | 30,4 | 105,3 |
| Вільха чорна | 59,7 | 162,8 | 16,7 | 239,2 |
| Осика | - | 14,9 |  | 14,9 |
| Разом: | 69,1 | 275,2 | 47,1 | 391,4 |
| УСЬОГО |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 111,7 | 407,7 | 93,1 | 612,5 |
| Дуб звичайний | 10,1 | 245,0 | 32,0 | 287,1 |
| Береза повисла | - | 74,9 | 30,4 | 105,3 |
| Вільха чорна | 59,7 | 162,8 | 16,7 | 239,2 |
| Осика | - | 14,9 |  | 14,9 |
| Разом: | 181,5 | 905,3 | 172,2 | 1259,0 |

    - Лісорозведення

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 1 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявин)(табл. 5.5.2.1.).

Терміни створення лісових культур лісорозведення один рік.

5.5.2.1. Фонд та проєктний обсяг лісорозведення, га

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини, пустирі | піски | яри, круті схили, кар'єри, шахтні відвали | інші лісові ділянки |
| 1.Виявлений фонд(запроектовано |  |  |  |  |  |
| лісовпорядкуванням) | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2. Прийнято 2-ою л/в нарадою | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| В тому числі за породами |  |  |  |  |  |
| 1.Лісові культури |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 1,0 | 1,0 |  |  |  |

5.5.3. Загальна інформація з відтворення лісів

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення  рекомендується згідно технологічної схеми (125), приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі „Типів лісових культур за лісорослинними зонами“, ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року). Розподіл запроєктованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами наведений у таблиці 5.5.3.1.

      - Розподіл запроєктованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа, га)

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Лісосіки Лісовідновних рубок | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 9,8 | 6,7 |  | 16,5 |
| 48 | 2,9 |  |  | 2,9 |
| 51 |  | 0,4 | 6,7 | 7,1 |
| 69 | 14,2 | 53,4 | 6,8 | 74,4 |
| 87 | 37,8 | 80,5 | 25,5 | 143,8 |
| 125 | 23,4 | 240,8 | 54,1 | 318,3 |
| 95 |  | 16,6 | 0,7 | 17,3 |
| 113 |  | 37,9 |  | 37,9 |
| 126 | 0,5 | 15,6 | 31,3 | 47,4 |
| 182 | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 198 | 6,6 | 168,3 |  | 174,9 |
| Разом: | 96,1 | 620,2 | 125,1 | 841,4 |

Протягом перших 4 років за лісовими культурами проєктується проведення 10 кратного догляду за схемою: 4-3-2-1. Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проєктуються і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 7361 га або в середньому щорічно 736 га.

У незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроєктовано доповнення на загальній площі 585,9 га або 234,4 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проєктується виконати за два роки.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 21,5 га або 9,7 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити у рік створення лісових культур або у наступному році.

За умови виконання запроєктованих заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишаться 68,9 га зрубів ревізійного періоду, запроєктованих під створення лісових культур, і 77,8 га зрубів, які знаходяться в стадії природного відновлення.

5.6. Реконструкція насаджень

Фонд реконструкції представлений малоцінними деревними породами на площі 358,0 га, лісовпорядкуванням реконструктивні рубки не проектуються, у зв’язку з тим, що на 38% ділянки розташовані у сирих і мокрих місцях, 18% - ділянки, площею до 1 га, 12% - ділянки, що виконують рекреаційні та інші захисні функції, 32% - інші ділянки.

5.7. Гідролісомеліорація

На території лісгоспу є 2509,6 га надмірно зволожених і заболочених лісових ділянок та 1069,1га нелісових земель (табл. 5.7.1). Це лісові ділянки у типах умов місцезростання В4,В5,С4, С5.

Зважаючи на неоднозначне ставлення науки, суспільства до осушення надмірно зволожених земель, можливого порушення рівноваги екосистем, коли негативні наслідки можуть переважити позитивні сторони, осушувальні роботи на території лісгоспу не проєктуються.

Виходячи із стану гідролісомеліоративної мережі, з метою відновлення її повноцінного функціонування, лісовпорядкування рекомендує провести пооточний ремонт і реконструкцію мережі протяжністю 13 км. Детальніша інформація про запроєктовані заходи поміщена у відомостях лісництв (відомість існуючої осушувальної мережі, мостів, гідротехнічних споруд).

Для визначення детальних обсягів робіт і витрат з поточного ремонту, існуючої осушувальної мережі рекомендується скласти окремий технічний проєкт.

| Усього | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лісові ділянки |  |  | Нелісові землі |  |
|  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | сіножаті | болота |
|  |  | зруби | інші землі |  |  |
| 1.Ліси природоох., наукового, історико-культур. призначення |  |  |  |  |  |
| 175,3 | 5,2 |  |  |  | 170,1 |
| 2.Рекреаційно-оздоровчі іси |  |  |  |  |  |
| 3403,4 | 2430,5 | 66,2 | 7,7 | 11,8 | 887,2 |
| Разом |  |  |  |  |  |
| 3578,7 | 2435,7 | 66,2 | 7,7 | 11,8 | 1057,3 |

Технологічні схеми створення лісових культур на осушених землях приведені в додатках до таксаційних описів. Осушені раніше лісові ділянки лісовпорядкуванням віднесені в залежності від намічуваного господарського використання до різних категорій лісових ділянок (вкритих лісовою рослинністю, галявин, сіножатей і тощо).

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі наведено у таблиці 5.8.1.

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба у садивному матеріалі, яка становить 1636,7 тис. штук сіянців і 12,8 тис. штук саджанців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби у насінні. Розрахунок щорічної потреби у садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених у таблицях 5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 8,6 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 10,8 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даних лісорослинних зон.

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 9,4 га. Цієї площі достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу для створення лісових культур. Крім того, у лісгоспі є дві теплиці, одна використовується для вирощування садивного матеріалу, друга - для зеленого черенкування, площею 125 м2 -кожна.

    - Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  |  | Доповнення лісових культур |  | Інші потреби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фонд лісовідтворення |  | рекон-струкція насад-жень | на землях інших корис-тувачів | раніше створені | що сворюю-ться |  |  |
|  | лісо-віднов-лення | лісо- розведе- ння |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 84,0 | 0,1 |  |  | 117,2 | 9,7 |  | 211,0 |
| 2. Потреба у садив- ному матеріалі, тис. штук - усього | 623,7 | 0,8 |  |  | 870,2 | 72,0 | 70,0 | 1636,7 |
| в т.ч. за породами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 337,8 | 0,6 |  |  | 504,8 | 36,6 | 28,0 | 907,8 |
| Модрина європейська |  |  |  |  | 87,0 | 7,2 | 7,0 | 101,2 |
| Дуб звичайний | 171,5 | 0,2 |  |  | 174,0 | 21,0 | 7,0 | 373,7 |
| Дуб червоний | 2,7 |  |  |  | 87,0 | 7,2 | 7,0 | 103,9 |
| Клен гостролистий | 23,8 |  |  |  |  |  | 7,0 | 30,8 |
| Липа дрібнолиста | 38,2 |  |  |  | 8,7 |  | 7,0 | 53,9 |
| Береза повисла | 0,6 |  |  |  | 8,7 |  |  | 9,3 |
| Кизил (дерен чоловічий) | 25,3 |  |  |  |  |  | 7,0 | 32,3 |
| Ліщина звичайна | 23,8 |  |  |  |  |  |  | 23,8 |

    - Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба у насінні

| Породи, які будуть вирощуватись у посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис. шт. (А) | Норма виходу з 1 га, тис. шт. (Б) | Щорічна площа посівів, га (П=А/Б) | Вік садив-ного мате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, (В) | Загальна корисна площа посівного відділен-ня роз-садника, га # (ПхВ) | Норма висіву на 1 га, кг (Н) | Пот-реба насін-ня щоріч-но, кг (ПхН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 907,8 | 1600 | 0,57 | 2 | 3 | 1,73 | 60 | 104 |
| Модрина европейська | 101,2 | 750 | 0,13 | 2 | 3 | 0,39 | 120 | 47 |
| Дуб звичайний | 373,7 | 550 | 0,68 | 2 | 3 | 2,04 | 5000 | 10200 |
| Дуб червоний | 103,9 | 550 | 0,19 | 2 | 3 | 0,57 | 3400 | 1938 |
| Клен гостролистий | 30,8 | 500 | 0,08 | 2 | 3 | 0,24 | 400 | 96 |
| Липа дрібнолиста | 53,9 | 400 | 0,13 | 2 | 3 | 0,39 | 240 | 94 |
| Береза повисла | 9,3 | 450 | 0,02 | 2 | 3 | 0,06 | 100 | 6 |
| Кизил (дерен чоловічий) | 32,3 | 400 | 0,08 | 2 | 3 | 0,24 | 600 | 144 |
| Ліщина звичайна | 23,8 | 350 | 0,07 | 2 | 3 | 0,21 | 1600 | 336 |
| Разом: |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |
| Загальна потреба у насінні | 1636,7 |  |  |  |  |  |  | 12965 |

    - Щорічна потреба в насінні (табл. 5.8.2) становить 12965 кг. З наявних постійних насінних ділянок і плантацій (табл. 4.6.7.) можна заготовити 108564 кг насіння, в тому числі: дуба звичайного108400 кг, сосни звичайної 137,4 кг, модрини європейської – 24 кг. Необхідно відмітити, що лісгосп використовує генетичні резервати, як лісо насінну базу.

Розрахунок корисної площі шкіл

| Породи, які будуть вирощуватись в шкільному відділенні розсадника | Щорічна потреба в саджанцях, тис. шт. (А) | Вихід саджан-ців з 1 га, тис. шт. (Б) | Щорічна площа садіння у школі, га (П=А/Б) | Кіль-кість років виро-щуван-ня саджан-ців у школі | Кіль-кість полів сіво-змін, (В) | Загаль-на корис-на площа, га (П х В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревно-чагарникові школи |  |  |  |  |  |  |
| Туя ф. колоновидна | 2633 | 19950 | 0,132 | 4 | 5 | 0,66 |
| Туя ф. куляста | 1286 | 20203 | 0,064 | 2 | 3 | 0,191 |
| Туя вересковидна | 296 | 17440 | 0,017 | 2 | 3 | 0,05 |
| Туя подушковидна | 222 | 44400 | 0,005 | 1 | 2 | 0,01 |
| Туя ф.. пірамыдальна | 103 | 8300 | 0,0125 | 3 | 4 | 0,05 |
| Туя Золотий дощ | 374 | 16043 | 0,023 | 2 | 3 | 0,07 |
| Туя Карнік | 78 | 78333 | 0,001 | 2 | 3 | 0,003 |
| Туя Барабант | 15 | 2000 | 0,007 | 2 | 3 | 0,023 |
| Туя Смарагд | 138 | 13833 | 0,01 | 2 | 3 | 0,03 |
| Туя гіганська | 42 | 8300 | 0,005 | 1 | 2 | 0,01 |
| Туя Санкіс | 9 | 800 | 0.012 | 3 | 4 | 0,047 |
| Ялівець козацький | 1280 | 18028 | 0,071 | 1 | 2 | 0,142 |
| Ялівець Скайроке | 316 | 15783 | 0,02 | 2 | 3 | 0,06 |
| Ялівець козацький ф. голд | 15 | 767 | 0,02 | 2 | 3 | 0,06 |
| Ялівець Золотий принц | 61 | 12200 | 0,005 | 1 | 2 | 0,01 |

продовження таблиці 5.8.3.

| Породи, які будуть вирощуватись в шкільному відділенні розсадника | Щорічна потреба в саджанцях, тис. шт. (А) | Вихід саджан-ців з 1 га, тис. шт. (Б) |  | Щорічна площа садіння у школі, га (П=А/Б) |  |  | Кіль-кість років виро-щуван-ня саджан-ців у школі | Кіль-кість полів сіво-змін, (В) |  | Загаль-на корис-на площа, га (П х В) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ялівець пухнастий | 8 | 16000 |  | 0,0005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,001 |  |
| Ялина колоновидна | 892 | 7433 |  | 0,12 |  |  | 2 | 3 |  | 0,36 |  |
| Ялівець подушковидна | 112 | 4350 |  | 0,026 |  |  | 2 | 3 |  | 0,077 |  |
| Псевдотсуга Мензиса | 88 | 17700 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Тис ягідний | 203 | 8243 |  | 0,025 |  |  | 2 | 3 |  | 0,074 |  |
| Кипарисовик горіхоплідний | 37 | 7300 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Кипарисовик Нуткан | 33 | 4600 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Кипарисовик Лавсона | 179 | 15800 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Разом | 8420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липа крупнолиста | 41 | 8200 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Магнолія Кобус | 71 | 14200 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Разом | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самшит вічнозелений | 3996 | 10800 |  | 0,37 |  |  | 1 | 2 |  | 0,74 |  |
| Форзиція | 11 | 660 |  | 0,0!7 |  |  | 2 | 3 |  | 0,05 |  |
| Аронія чорноплідна | 15 | 3000 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Вейгела | 41 | 8200 |  | 0,005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,01 |  |
| Бересклет Родчука | 134 | 14889 |  | 0,009 |  |  | 2 | 3 |  | 0,027 |  |
| Гібіскус сірійський | 91 | 182000 |  | 0,0005 |  |  | 1 | 2 |  | 0,001 |  |
| Разом | 4288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 12820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 |  |
| 2. Маточна плантація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модрина європейська |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 3. Плантації новорічних ялинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська |  |  | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  | 15,1 |
| Сосна звичайна |  |  | 9,23 |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |
| Разом |  |  | 69,43 |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |

    - Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

| Породи |  | Щорічна потре-ба в насінні, кг (А) | Середня урожай- ність з 1 га, кг (Б) | Середня періо-дичність плодоно-шення, років (В) | Необхід-на площа, га А х В Б | В наявнос-ті планта-цій, ПЛНД, га | Проєкту-ється створити, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 10200 |  | 1000 | 7 | 71,4 | 46,0 |  |
| Сосна звичайна | 104 |  | 6 | 3 | 52,0 | 4,4 | 30,0 |
| Модрина европейська | 47 |  | 6 | 3 | 23,5 | 4,0 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  | 54,4 |  |
| 2. Лісонасінні плантації (родинні) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Сосна звичайна |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 3. Генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 10200 |  | 1000 | 7 | 71,4 | 61,6 |  |
| Сосна звичайна | 104 |  | 6 | 3 | 52,0 | 18,1 |  |
| Граб звичайний |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  | 80,7 |  |

Необхідно доповнити лісонасінну базу, постійними лісонасінними плантаціями основних деревних порід, створених на селекційній основі (модрини європейської, японської).

Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл. 5.8.5).

5.8.5 . Запроєктований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

| Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Обсяг робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. На постійних лісонасінних ділянках |  |  |  |
| Агротехнічний догляяд | га | 11,9 | щорічно |
| 2. На лісонасінних плантаціях |  |  |  |
| Агротехнічний догляяд | га | 1,2 | щорічно |

За недостачі насіння певних деревних порід їх можна збирати у кращих в селекційному відношення насадженнях. Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.

    - Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│   Пристиглі насадження      │      Стиглі і перестіні      │

│                             │          насадження          │

├──────┬───────┬──────┬───────┼───────┬───────┬──────┬───────┤

│ Плю- │ Нор-  │ Міну-│ Разом │  Плю- │ Нор-  │ Міну-│ Разом │

│ сові │ мальні│ сові │       │  сові │ мальні│ сові │       │

└──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

Ліси природоохор. признач. з особл. режимом корист.

Господарська секція Соснова по суходолу

Сосна звичайна

26.6           26.6             6.4             6.4

Господарська секція Ялинова похідна

Ялина європейська

3.1     3.1

Господарська секція Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

60.0   20.3     80.3

Разом по господарській частині, категорі∙ лісів

26.6    3.1    29.7            66.4   20.3     86.7

Рекреаійно-оздоровчі ліси з особл. режимом корист.

Господарська секція Соснова по суходолу

Сосна звичайна

102.4   97.6   200.0            61.0  190.6    251.6

Господарська секція Соснова в сирих умовах місцезростання

Сосна звичайна

4.5    0.5     5.0

Господарська секція Ялинова похідна

Ялина європейська

2.8    0.4     3.2             2.1    1.2      3.3

Господарська секція Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

15.5   17.0    32.5             2.8   48.0     50.8

Разом по господарській частині

125.2  115.5   240.7            65.9  239.8    305.7

Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеж. режимом корист.

Господарська секція Соснова по суходолу

Сосна звичайна

860.2  324.3  1184.5            84.5  251.3    335.8

Господарська секція Соснова в сирих умовах місцезростання

Сосна звичайна

2.9    2.9     5.8            16.3   13.2     29.5

Господарська секція Соснова в мокрих умовах місцезростання

Сосна звичайна

1.5            1.5

Господарська секція Ялинова похідна

Ялина європейська

14.5   21.1    35.6                    2.3      2.3

Господарська секція Дубова високостовбурна

Дуб звичайний

113.9   44.6   158.5            49.6  125.9    175.5

продовження таблиці 5.8.6.

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│   Пристиглі насадження      │      Стиглі і перестійні     │

│                             │          насадження          │

├──────┬───────┬──────┬───────┼───────┬───────┬──────┬───────┤

│ Плю- │ Нор-  │ Міну-│ Разом │  Плю- │ Нор-  │ Міну-│ Разом │

│ сові │ мальні│ сові │       │  сові │ мальні│ сові │       │

└──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

Господарська секція Дубова низькостовбурна

Дуб звичайний

2.7     2.7

Господарська секція Букова

Бук лісовий

1.8     1.8

Господарська секція Дуба червоного

Дуб червоний

30.7    30.7

Разом по господарській частині

993.0  428.1  1421.1           150.4  392.7    543.1

Разом по категорі∙ лісів

1118.2  543.6  1661.8           216.3  632.5    848.8

Усього   1144.8  546.7  1691.5           282.7  652.8    935.5

| в % | 67,7 | 32,3 | 100 |  | 30,2 | 69,8 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне упорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних, технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки у лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроєктовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

В основу проєктування покладені Правила пожежної безпеки у лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб у залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду“, розробленою інститутом „Укрдіпроліс“ і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 10). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроєктованих протипожежних заходів за лісни цтвами наведені у додатку 7.

Територія характеризується 2,85 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок середньовіковихі пристиглих насаджень хвойних та листяних поріду свіжих та вологих ТУМ.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до наземної. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроєктованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

      - Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

┌────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐

│           Класи пожежної небезпеки         │       │ Середній │

├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ Разом │ клас     │

│   1    │   2    │   3    │   4    │   5    │       │ пожежної │

│        │        │        │        │        │       │ небезпеки│

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘

Деражненське лісництво

743.2    931.8    779.7   1426.4    562.7  4443.8        3.03

Новоставське лісництво

573.8   1833.2   1997.2    257.1    167.8  4829.1        2.50

Клеванське лісництво

531.7    426.5   1985.7   1229.5    509.9  4683.3        3.16

Суське лісництво

433.6   1462.6   1288.0    736.2    106.5  4026.9        2.65

Решуцьке лісництво

227.3   1105.4   1476.9   1134.5    377.1  4321.2        3.07

Сморжівське лісництво

412.3    919.4   3109.3     81.9    126.7  4649.6        2.69

УСЬОГО

2921.9   6678.9  10636.8   4865.6   1850.7 26953.9        2.85

Крім указаних в табл. 5.9.1.2. заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки у лісі.

5.9.1.2. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Оди- ниці вимі-рювання | Існує на рік лісовпорядкування | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 1.1.Створення добровільних пожежних дружин | шт. | 6 | 6 | щорічно |
| 1.2.Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку | шт. | 1 | 10 | ревізійний період |
| 1.3.Організація лісової пожежної станцій 1 типу | шт. | 1 | 1 | -*- |
| 1.4.Створення диспетчерських пунктів | шт. | - | 1 | -*- |
| 1.5.Організація зв’язку | шт. | - | 1 | -*- |
| 1.6.Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю | шт. | 7 | 60 | -*- |
| 1.7.Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плани на випадок виникнення великих лісових пожеж | план | 7 | 70 | ревізійний період |

продовження таблиці 5.9.1.2.

| Найменування | Оди- ниці вимі-рювання | Існує на рік лісовпорядкування | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.Створення резерву пально-мастильних матеріалів | литр | 100 | 100 | -*- |
| 1.9.Перевірка стану готов-ності до пожежнонебез-печного періоду | шт. | 10 | 100 | -*- |
| 1.10.Матеріально-технічне забезпечення лісопожежних служб | шт. | 500 | 500 | -*- |
| 1.11.Утримання сил і засобів виявлення пожеж і пожеже-гасіння | шт. | 3 | 3 | щорычно |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації. | роз’яснень | 50 | 500 | ревізійний період |
| 2.2.Проведення протипожеж-ної пропаганди з вико рис-танням сучасних інформацій-них технологій | пропаганд | 10 | 100 | -*- |
| 2.3.Встановлення протипо-жежних вітрин, панно | шт. | 10 | 100 | -*- |
| 2.4.Виготовлення і розпов-сюдження листівок, буклетів, плакатів | шт. | 5 | 50 | -*- |
| 2.5.Обладнання місць відпо-чинку й паління; розведення багать | шт. | 1 | 10 | -*- |
| 2.8.Встановлення попереджу-вальних знаків | шт. | 20 | 200 | -*- |
| 2.9.Маршрутне патрулюва-ння лісів, де існує висока небезпека виникнення пожеж | патрулю-вань | 50 | 500 | -*- |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізова-них смуг | км | 125 | 125 | щорічно |
| 3.2.Догляд за мінералізова-ними смугами | км | 850 | 850 | -*- |

    - Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за усіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).

Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроєктованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць та кількість обходів проєктується залишити без змін. Проєкти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться у табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

Пропозиції з поліпшення роботи учнівськго лісництва – приймати участь у конкурсах.

      - Проєкт поділу території на майстерські дільниці та обходи

| Найменування лісництв | Загаль-на площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існує | проєктується |  | існує | проєктується |  |
|  |  | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га |
| Деражненське | 4443,8 | 2 | 2 | 2221,9 | 8 | 8 | 555,5 |
| Новоставське | 4829,1 | 2 | 2 | 2414,55 | 8 | 8 | 603.6 |
| Клеванське | 4683,3 | 2 | 2 | 2341,65 | 7 | 7 | 669,0 |
| Суське | 4026,9 | 2 | 2 | 2013,45 | 7 | 7 | 575,3 |
| Решуцьке | 4321,2 | 2 | 2 | 2160,6 | 9 | 9 | 480,1 |
| Сморжівське | 4649,6 | 2 | 2 | 2324,8 | 10 | 10 | 465,0 |
| УСЬОГО | 26953.9 | 12 | 12 | 2246,16 | 49 | 49 | 550,1 |

  - Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився на 60,58 тис. м3 у порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, та наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 868,1 га (табл.4.5.1).Необхідно відмітити, що лісгосп у минулому ревізійному періоді значно скоротив площу насаджень пошкоджених хворобами.Суцільними санітарними рубками охвачені усі насадження пошкоджені кореневою гукою на площі 188 га, що значно покращило санітарний стан насаджень.

Запроєктовані щорічні обсяги заходів з захисту лісу від шкідників та хвороб наведені у табл.5.10.1 .

У залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з захисту лісу, вказані у

табл. 5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України“.

5.10.1.	Щорічні обсяги запроєктованих заходів з захисту лісу від шкідників та хвороб

| Найменування заходів | Оди-ниця вимі-рюван-ня | Запроек-товано лісовпо-рядкуван-ням | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Лісопатологічне обстеження | га | 3000 | 3000 | щорічно |
| 2.Ґрунтові розкопки | ям | 55 | 55 | щорічно |
| 3.Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| - виготовлення штучних гнізд | шт. | 600 | 600 | щорічно |
| 4.Організаційно-господарські заходи |  |  |  |  |
| - нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | на усій території лісгоспу |  |  |  |
| - організація пунктів захисту лісу | шт. | 6 | 6 | щорічно |
| - пропаганда захисту лісу | грн. | 1000 | 1000 | щорічно |

  - Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу (лісопаркова частина), площа яких становить 5495,5 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл. 3.3.12).

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується високими рекреаційними характеристиками, які враховувалось під час проєктування заходів з благоустрою (табл. 5.11.1). Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проєктних відомостях за лісництвами.

5.11.1.	Запроєктовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проектуються з упорядкування | Одиниця вимірювання |  |  | Обсяги | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |  |  |  |
| 1. Встановлення аншлагів |  | шт. | 40 |  |  | ревізійний період |
| 2. Обладнання навісів від негоди |  | шт. | 2 |  |  | -*- |
| 3. Обладнання альтанок |  | шт. | 3 |  |  | -*- |
| 4. Виготовлення і встановлення лісових меблів |  | шт. | 2 |  |  | -*- |
| 5. Виготовлення і встановлення ящиків для сміття |  | шт. | 50 |  |  | -*- |

  - Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Заготівлю другорядних лісових матеріалів та побічні лісові користування лісгосп здійснює згідно ,,Порядку спеціального використання лісових ресурсів“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007р. №761.

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства 152,3 га Для підвищення продуктивності орних лісових ділянок рекомендується: внесення добрив із розрахунку на 1 га органічних 15 тонн, мінеральних – 150-180 кг, а також широке застосування сівозмін з травосумішами, або посів сідеральних культур.

Поверхневе поліпшення сіножатей проводиться шляхом розчищення від купин, дискування, боронування, внесення добрив, підсів трав.

Випасання худоби, згідно чинних правил, проектується на загальній площі 17401,6 га, атакож на пасовищах площею 2,3 га. Норма випавсу худоби на 1 га прийнята з розрахунку 1 голова на 3 га.

Усього на виділеній площі дозволяється випас 5765 голів великої рогатої худоби.

Використання угідь і їх розподіл за величиною ділянок наведені у таблицях 5.12.1 і 5.12.2. Характеристика сіножатей і заходи з їх поліпшення наведені у таблицях 5.12.3 і 5.12.4.

    - Використання угідь

┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наймену-  │Площа,│         В тому числі у користуванні         │

│вання     │га    ├────────────┬────────────┬───────────────────┤

│угідь     │      │підсобного  │працівників │інших організацій і│

│          │      │господарства│підприємства│громадян           │

└──────────┴──────┴────────────┴────────────┴───────────────────┘

РІЛЛЯ        71,2       13,0        24,4             33,8

СІНОЖАТІ     77,2        8,8        42.0             26,4

ПАСОВИЩА      2.3        1.0         1.3

БАГАТОРІНІ НАСАДЖЕННЯ

1,6                    1,6

Paзом     152,3       22,8        69,3             60,2

    - Розподіл площі угідь за розмірами ділянок

┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Наймену-  │Площа,│       в тому числі за розмірами ділянок     │

│вання     │га    ├──────────┬───────────┬────────────┬─────────┤

│угідь     │      │до 1.0 га │1.1-5.0 га │5.1-10.0 га │ більше  │

│          │      │          │           │            │ 10.0 га │

└──────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────┘

РІЛЛЯ         71,2      5,6         30,1       23.5       12,0

СІНОЖАТІ      77.2     10.5         46.7       20.0

БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ

1,6      1,6

ПАСОВИЩА       2.3      1.0          1.3

Paзoм  152,3    18.7          78.1       43.5        12,0

    - Характеристика сіножатей

| Найменування показників | Площа, га | Середня урожайність з 1 га в тоннах |
| --- | --- | --- |
| Усього сіножатей | 77,2 | 1,2 |
| з них: |  |  |
| Заплавних | 22,8 | 2,8 |
| в т.ч. чистих | 22,6 | 2,6 |
| зарослих чагарником |  |  |
| вкритих купинами | 0,6 | 0,5 |
| Суходільних | 42,6 | 0,7 |
| в т.ч. чистих | 39,1 | 0,7 |
| вкритих купинами | 2,1 | 0,5 |
| з виходами кам'яних порід | 1,4 | 0,5 |
| Заболочених | 11,8 | 0,6 |
| в т.ч. чистих | 11,8 | 0,6 |

5.12.4.Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

| Типи сіножатей | Проєктується поліпшення, га | В тому числі |  | Урожайність на 1 га в тоннах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | докорінне | поверх-неве | середня за 2 останні роки | очікувана |
| Суходільні | 27,6 |  | 27,6 | 0,7 | 1,2 |
| Заплавні | 10,8 |  | 10,8 | 2,6 | 3,1 |
| Заболочені | 8,8 | 0,6 | 8,2 | 0,6 | 1,0 |
| Разом: | 47,2 | 0,6 | 46,6 | 1,2 | 1,6 |

Використання ресурсів побічних користувань інших видів приведено утабл. 5.12.5.

Під час виявлення ресурсів побічних лісокористувань лісовпорядкування виходило з того, що заготівля ягід проєктувалася в насадженнях з проєктивним покриттям з 10%, лікарських рослин – з 5%, плодових і горіхоплідних кущів і дерев на 1 га – від 50 штук.

До випасу худоби не проєктувалися об’єкти природно-заповідного фонду, лісопарковій частині лісів зеленої зони Не проєктувалося випасання худоби у частині кварталів, у яких площа, де можливий випас у них, становить менше 25 % загальної площі, молодняки висотою до 3 м, зруби, незімкнуті лісові культури і ділянки, залишені під природне поновлення.

Можливі обсяги заготівлі основних видів грибів визначені згідно відповідних рекомендацій („Инструктивно-методические указания по проведению таксации ресурсов недревесного растительного сырья при лесоустройстве“, Київ-1982, „Методика виявления дикорастущих сирьевых ресурсов при лесоустройстве“, Москва-1987). При цьому враховувалося насадження головних порід в типах лісу, де вони найбільш часто зростають, у залежності від частоти урожайних років та категорії врожайності.

Можливий обсяг промислової заготівлі грибів (експлуатаційний запас) складає 30% від біологічної урожайності.

    - Проєкт використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2019 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Випас худоби | га / голів | 17401,6 5765 | - | - | - |
| 2.Збір і заготівля дикорослих |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ягід: |  |  |  |  |  |
| - чорниця | тонн | 15 | 15 | 15 | - |
| - горобина червона | тонн | 5 | 5 | 5 | - |
| - горобина чорноплідна | тонн | 5 | 5 | 5 | - |
| - суниця | тонн | 2 | 2 | 2 | - |
| - обліпиха | тонн | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.2. Лікарської сировини: |  |  |  |  |  |
| - аїр (корінь) | тонн | 3 | 3 | 3 | - |
| - береза (бруньки) | тонн | 2 | 2 | 2 | - |
| - береза (листя) | тонн | 1 | 1 | 1 | - |
| - бузина (квіти) | тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| - деревій (трава) | тонн | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| - звіробій (трава) | тонн | 2 | 2 | 2 | - |
| - золототисячник (трава) | тонн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| - калган (корінь) | тонн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| - конвалія (трава) | тонн | 4 | 4 | 4 | - |
| - кропива дводомна | тонн | 1 | 1 | 1 | - |
| - крушина (кора) | тонн | 2 | 2 | 2 | - |
| - малина (листя) | тонн | 2 | 2 | 2 | - |
| - мати-й-мачуха (листя) | тонн | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| - ожина (листя) | тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| - подорожник (трава) | тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| - полин (трава) | тонн | 2 | 2 | 2 | - |
| - соснові бруньки | тонн | 3 | 3 | 3 | - |
| - спориш (трава) | тонн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| продовження таблиці 5.12.4. |  |  |  |  |  |
| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2019 р. |
| - чистотіл (трава) | тонн | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |
| - чорниця (листя) | тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| - чебрець (трава) | тонн | 1 | 1 | 1 | - |
| - хвощ польовий (трава) | тонн | 1 | 1 | 1 | - |
| - цмін пісковий (квіти) | тонн | 1 | 1 | 1 | - |
| - шипшина | тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

  - Використання земель лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитки від диких тварин за останні роки не виявлені.

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливських господарств. Мисливські угіддя закріплені за:

- Деражненське л-во, кв. 12-47 площею 3449,5 га, Клеванське л-во, кв. 1-50 площею 4706, га, Новоставське л-во, кв 1-50 площею 4829,1 за Товариством з обмеженою відповідальністю - Фірма „Барс“; скорочена назва ТзОВ – Фірма „Барс“; згідно рішення Рівненської обласної ради № 439 від17.08 2007 року на 30 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1046 від25.10 2013 року.

- Суське л-во, площею 3959,0 га, кв 1-39  та Решуцьке л-во площею 3687,0 кв 1-43, за Товариством з обмеженою відповідальністю „Мисливсько-спортивний клуб ‹‹Сокіл»“, скорочена назва ТОВ МСК „Сокіл“; згідно рішення Рівненської обласної ради № 1335 від 25.09 2007 року на 15 років.

- Сморжівське л-во, кв. 1-31,42-54,57-66, площею 3608,3 га за „Рівненською обласною організацією УТМР“; згідно рішення Рівненської обласної ради № 1046 від 25.10 2013 року на 25 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1241 від20.06.2014 року.

- частина Сморжівського л-ва, кв. 38-41 площею 276,0 та кв. 32-37,55,56, площею 581,6 га, за Громадською організацією „Рівненське обласне товариство ‹‹Трофеї»“, згідно рішення Рівненської обласної ради № 1036 від 05.12.2008 року на 15 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1046 від 25.10.2013 року.

. - Решуцьке л-во, кв. 51, 52-55, площею 295,5 га, за Рівненським обласним відокремле-ним підрозділом всеукраїнської організації „Федерація мисливського собаківництва України“, згідно рішення Рівненської обласної ради № 815 від 23.05.2008 року на 15 років, із змінами і доповненнями Рівненської обласної ради № 1046 від 25.10 2013 року,та №290 від 08.09.2016 року – зміна назви.

Нижче приводитьсяя перелік відтворюючих діляноккорисувачів мисливських угідь на території ДП „Кеванське лісове господорство“станом на 01.01.2017 року.

| Лісництво | Урочище,№ кв. | Площа ділянки,га | Назва користувача |
| --- | --- | --- | --- |
| Сморжівське | Ур.„Білів“(кв.14,17,19,20,24 | 369,7 | Рівненська р/о УТМР |
|  | Ур.„Підбашні“( кв. 42-44) | 221,0 | Рівненська р/о УТМР |
|  | Ур.„Обурок“( кв. 30-31) | 129,5 | Рівненська р/о УТМР |
|  | Ур.„Грушвиця“( кв. 10) Ентомологічний заказник місцевого значення. | 40,2 | Рівненська р/о УТМР |
| Лісництво | Урочище,№ кв. | Площа ділянки,га | Назва користувача |
| Разом |  | 758,6 |  |
| Клеванське | кв.32-35,39-43,45-47 | 1112,2 | ТОВ.Фірма „Барс”; |
| Новоставське | кв.8-9,18-19,25-27,31-33.39 | 1088,0 | ТОВ.Фірма „Барс”; |
| Разом |  | 2200,2 |  |
| Суське | кв.9-11,24-27,29,35 | 994,5 | ТзОВ.„МСК ‹‹Сокіл»“ |
| Решуцьке | кв.8-9, 18-19,26-29,34-43 | 1683,0 | ТзОВ.„МСК ‹‹Сокіл»“ |
| Разом |  | 2677,5 |  |
| Решуцьке | кв.51,53-55 | 295,5 | РОВ ПВГО ‹‹ФМСУ» |
| Усього |  | 5931,8 |  |

Для кожного господарства у 2006 році, були розроблені проекти організації і ведення мисливського господарства, термін дії яких закінчується у 2021 році, необхідно .буде скласти угоди для проведення мисливського упорядкування

Лісовпорядкуванням в лісгоспі виділено: кормових полів 13,1 га.

Лісгосп повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

  - Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

При базовому лісовпорядкуванні в лісовому фонді лісгоспу виявлена сировинна база підсочки соснових насаджень на площі 508,8 га (табл. 5.14.1), але у звязку з відсутністю збуту живицііі,та підсопункту 19,4 прортоколу першої лісовпорядної наради, підсочка соснових насаджень на ревізійний період не проектується, а виявлено лише фонд підсочки.

    - Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Природо-охоронні ліси | Рекреац.-оздоровчі ліси | Захисні ліси | Експлуа-таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усього насаджень, придатних для підсочки: |  | 508,5 |  |  | 508,5 |
| - стиглих і перестійних |  | 215,8 |  |  | 215,8 |
| - пристиглих (останній клас віку) |  | 292,7 |  |  | 292,7 |
| 2. Вийшли з підсочки і не поступили в рубку: |  | 4,7 |  |  | 4,7 |
| - стиглі і перестійні |  | 4,7 |  |  | 4,7 |

5.14.2. Проєкт використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

| Найменування другорядних лісових матеріалів | Одиниця вимірю-вання | Виявлені ресурси, усього | Запроектований щорічний обсяг заготівлі | Фактичний обсяг заготівлі за 2019 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Березовий сік | тонн | 5,0 | 5,0 | - |
| 2. Заготівля новорічних ялинок | тис. шт. | 3,0 | 3,0 | 0,700 |

Заготівля березового соку проєктується в стиглих березових деревостанах, у яких будуть проводитися рубки головного користування. Обсяг його заготівлі встановлений з врахуванням нормативно-довідкових даних (Лісотаксаційний довідник, Київ-2013) у залежності від середньої повноти і діаметру найтонших запідсочених дерев.

5.15.Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом і запроєктованих обсягів робіт, в ревізійному періоді запроєктовано будівництво нових об’єктів (табл. 5.15.1). Поряд з цим передбачається провести капітальний ремонт наявних виробничих і житлових будівель.

5.15.1.	Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству та лісових доріг, запроєктовані на ревізійний період

| Найменування об’єктів | Розміщення на території лісгоспу (лісництво, квартал, виділ) | Одиниця вимірю-вання | Кількість, обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капітальний ремонт |  |  |  |
| Контора лісництва | Деражненське л-во кв. 46 вид. 2 | об’єкт | 1 |
| Контора лісництва | Новоставське л-во кв. 39 | -*- | 1 |
| Контора лісництва | Клеванське л-во кв. 44 вид. 41 | -*- | 1 |
| Контора лісництва | Сморжівське л-во кв. 13 вид. 4 | -*- | 1 |
| Контора лісництва | Суське л-во кв. 33 вид. 17 | -*- | 1 |
| Контора лісництва | Решуцьке л-во кв. 46 вид. 7 | -*- | 1 |
|  | Ремонт і утримання доріг | км | 118,8 |

Від густоти дорожньої мережі та їхнього стану залежить ефективність лісогосподарської діяльності, можливість застосування нових машин і механізмів. Враховуючи достатню забезпеченість лісгоспу мережею доріг, лісовпорядкування не проєктує будівництво нових лісогосподарських доріг, а проектуэться ремонт та утримання доріг протяжністю 118,8 км.

  - Екологічне обґрунтування лісокористування та інших запроєктованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроєктовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативно-правовими актами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

Згідно чинних законодавчих актів з розрахунку рубок головного користування виключено (табл. 5.1.1) 7,3тис. га (30,6 %) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч1,2 тис. га (47,6 %) стиглих і перестійних насаджень.

Запроєктований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл. 5.4.1 і 5.4.2) складає 36,08 тис.м3 ліквідної деревини або 45,3 % від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 38,9 % від середньої зміни запасу. Питома вага головного користування від загальної заготівлі деревини становить 62,0%.

Прийнята розрахункова лісосіка головного користування (табл. 5.1.3) за способами рубок розподіляється таким чином (за стовбурним запасом): суцільно лісосічні рубки 22,38 тис. м3 (100 )%

Способи рубок запроєктовані у відповідності з правилами рубок. Велика питома вага суцільно лісосічних рубок зумовлена породним складом насаджень, незадовільним ходом природного поновлення головних порід і рівнинним рельєфом.

В рубки догляду запроєктовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення (табл. 5.2.1.1). Санітарні рубки запроєктовані в насадженнях, які їх потребують за санітарним станом (табл. 5.2.2.1). Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 191,5 га, загальний запас – 44,92 тис. м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проєктом передбачається відновлення лісу на всіх не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік) на площі 1260 га (табл. 5.5.2.), в тому числі лісові культури 841,4 га (66,8 %), сприяння природному поновленню 27,2 га (2,2 %), природне поновлення 391,4 га (31,0 %). Вибір головних порід і технологічних схем створення лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов та функціонального призначення лісів (розділ 5.5). Перевага надавалась мішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

Проєктується заліснення земель фонду лісорозведення у обсязі 1 га (табл. 5.5.2.1.).

Виконання запроєктованих обсягів протипожежних заходів (табл. 5.9.2.) і заходів з лісозахисту (табл. 5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроєктовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл. 5.11.1.) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Намічені обсяги побічних користувань (табл. 5.12.3.) не перевищують виявлених експлуатаційних запасів і за умови дотримання чинних правил не спричинять негативного впливу на навколишнє середовище. Передбачені проєктом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню пошкодження молодняків і підвищенню їхньої продуктивності.

Виконання запроєктованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл. 5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл. 5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл. 5.17.3) і відповідно, до покращання екологічного стану.

  - Очікувана ефективність запроєктованих лісогосподарських  заходів

Виконання запроєктованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 1,7 %, площа штучних насаджень зросте на 8,4 %, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 25,6 %. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 9,4 %, (стиглих насаджень – на 14,3 %), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 2.9 %.

В результаті виконання запроєктованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень: сосни звичайної і дуба черешчатого.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені у табл. 5.17.1., 5.17.2., 5.17.3.

    - Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| 1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення | 26953,9 | 100 | 26953,9 | 100 |  |  |
| 2. Лісові ділянки – усього | 25517,0 | 94,7 | 25517,0 | 94,7 |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 23973,8 | 88.9 | 24369,6 | 90,4 | + 395,8 | +1,7 |
| в т.ч.: лісові культури | 14781,3 | 61,7 | 16023,7 | 65,8 | + 1242,4 | +8,4 |
| 2.2. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 1543,2 | 5,8 | 1147,4 | 4,3 | - 395,8 | -25,6 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - незімкнуті лісові культури | 849,4 | 3,2 | 447,4 | 1,7 | - 402,0 | - 47,3 |
| - лісові розсадники, плантації | 26,6 | 0,1 | 26,6 | 0,1 |  |  |
| – рідколісся | 2,3 |  |  |  |  |  |
| – згарища, загиблі насадження |  |  |  |  |  |  |
| – зруби | 179,2 | 0,7 | 188,7 | 0,7 | + 9,5 | + 5,3 |
| – галявини, пустирі | 1,0 |  |  |  |  |  |
| - біогалявини | 108,4 | 0,4 | 108,4 | 0,4 |  |  |
| - лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канали | 376,3 | 1,4 | 376,3 | 1,4 |  |  |
| 3. Нелісові землі – усього | 1436,9 | 5,3 | 1436,9 | 5,3 |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| – рілля | 71,2 | 0,3 | 71,2 | 0,3 |  |  |
| – сіножаті | 77,2 | 0,3 | 77,2 | 0,3 |  |  |
| – пасовища | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |
| – багаторічні насадження | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |
| – води | 27,6 | 0,1 | 27,6 | 0,1 |  |  |
| – болота | 1057,3 | 3,9 | 1057,3 | 3,9 |  |  |
| – садиби, споруди | 21,3 | 0,1 | 21,3 | 0,1 |  |  |
| – траси | 113,7 | 0,4 | 113,7 | 0,4 |  |  |
| – інші нелісові ділянки | 64,7 | 0,2 | 64,7 | 0,2 |  |  |
| Крім того ліси, надані у тимчас.довгострокове користування | 39,2 |  | 39,2 |  |  |  |

Примітка: при умові поновлення рішень Рівненської ОДА

5.17.2.	Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами

| ###### Панівні породи | На рік лісовпорядкування |  | На початок наступного ревізійного періоду |  | ###### Очікувані зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Сосна кримська | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |
| Сосна звичайна | 12008,1 | 50,1 | 12462,9 | 51,1 | + 454,8 | + 3,8 |
| Ялина європейська | 141,4 | 0,6 | 144,0 | 0,6 | + 2,6 | +1,8 |
| Модрина європейська | 80,8 | 0,3 | 94,0 | 0,4 | + 13,2 | + 16,3 |
| Дуб звичайний | 6697,7 | 27,9 | 6968,1 | 28,6 | + 270,4 | +4,0 |
| Дуб червоний | 338,5 | 1,4 | 341,2 | 1,4 | + 2,7 | +0,8 |
| Бук лісовий | 10,6 |  | 10,6 |  |  |  |
| Граб звичайний | 647,0 | 2,7 | 478,5 | 2,0 | - 168,5 | - 26,0 |
| Ясен звичайний | 36,8 | 0,2 | 37,7 | 0,2 | + 0,9 | + 2,4 |
| Ясен зелений | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |
| Клен гостролистий | 43,2 | 0,2 | 43,2 | 0,2 |  |  |
| Клен-Явір | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| Кленясенолистий | 5,7 |  | 5,7 |  |  |  |
| Акація біла | 20,2 | 0,1 | 20,2 | 0,1 |  |  |
| Береза повисла | 2130,4 | 8,9 | 1950,0 | 8,0 | - 180,4 | - 0,8 |
| Осика | 123,9 | 0,5 | 112,1 | 0,5 | - 12,1 | -9,7 |
| Вільха чорна | 1593,8 | 6,7 | 1605,7 | 6,85 | +11,9 | + 1,3 |
| Липа дрібнолиста | 48,1 | 0,2 | 48,1 | 0,2 |  |  |
| Тополя біла | 22,4 | 0,1 | 22,4 | 0,1 |  |  |
| Тополя канадська | 13,7 | 0,1 | 13,7 |  |  |  |
| Тополя чорна | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |
| Верба бsла | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |
| Верба ламка | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  |
| Бархат амурський | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| Горіх грецький | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |
| Горіх сірий | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| РАЗОМ: | 23973,8 | 100 | 24369,6 | 100 | + 395,8 | +1,7 |

5.17.3.Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

| Показники | Одиниця вимірю-вання | На рік лісовпоряд-кування | На початок наступного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 23973,8 | 24369,6 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| – хвойні | га | 12230,9 | 12701,5 |
| – твердолистяні | га | 7802,7 | 7908,7 |
| – м’яколистяні | га | 3938,4 | 1166,6 |
| - інші деревніпороди | га | 1,8 | 1,8 |
| 2. Незімкнуті лісові культури | га | 849,4 | 447,4 |
| 3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 1543,2 | 1147,4 |
| 4. Загальний запас насаджень | тис. м3 | 6092,54 | 6792,95 |
| 5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | м3 | 254 | 278 |
| 6.Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього | га | 2428,3 | 2540,8 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| – хвойні | га | 628,9 | 727,8 |
| – твердолистяні | га | 606,6 | 529,8 |
| – м’яколистяні | га | 1193,2 | 1283,2 |
| 7. Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис. м3 | 611,01 | 732,21 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| – хвойні | тис. м3 | 183,0 | 226,35 |
| – твердолистяні | тис. м3 | 137,43 | 132,45 |
| – м’яколистяні | тис. м3 | 291,38 | 338,76 |
| 8. Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 252 | 288 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| – хвойні | м3 | 291 | 311 |
| – твердолистяні | м3 | 227 | 250 |
| – м’яколистяні | м3 | 244 | 264 |
| 9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок | м3 | 3,6 | 3,7 |
| 10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок | м3 | 1,4 | 1,6 |
| в т. ч. головного користування | м3 | 0,9 | 1,2 |

Пояснювальну записку склав: провідний інженер                              Йосипенко В.В.

Начальник лісовпорядної

партії 							                          Червона Л.М.

Додаток 6

Запроєктовані щорічні обсяги рубок головного користування

та рубок формування і оздоровлення лісів в

розрізі лісництв

| Види рубок | Разом по лісгоспу |  | В тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га стовбурний запас, тис. м3 | запас ліквідної деревини ділової |  |  |  |  |
|  |  |  | Деражненське |  | Новоставське |  |
|  |  |  | площа,га стовбур-ний запас, тис. м3 | запас ліквід-ної деревини ділової | площа,га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової |
| І. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки | 100,6 | 22,93 | 26,8 | 5,19 | 8,2 | 1,90 |
|  | 25,15 | 13,0 | 5,77 | 2,94 | 2,04 | 1,08 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |  |
| Освітлення | 94,4 |  | 6,9 |  | 19,8 |  |
|  | 0,31 |  | 0,02 |  | 0,08 |  |
| Прочищення | 90,7 | 0,28 | 6,8 | 0,02 | 23,7 | 0,06 |
|  | 0,74 |  | 0,04 |  | 0,18 |  |
| Проріджування | 41,8 | 0,63 | 8,0 | 0,09 | 5,4 | 0,06 |
|  | 0,83 | 0,13 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| Прохідні рубки | 49,1 | 0,97 | 20,9 | 0,38 | 4,7 | 0,07 |
|  | 1,20 | 0,31 | 0,45 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| Разом рубок догляду: | 276,0 | 1,88 | 42,6 | 0,49 | 53,6 | 0,19 |
|  | 3,08 | 0,44 | 0,64 | 0,15 | 0,42 | 0,02 |
| Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |
| Вибіркові санітарні рубки | 861,8 | 8,0 | 52,9 | 0,39 | 140,7 | 0,91 |
|  | 9,64 | 3,95 | 0,48 | 0,19 | 1,11 | 0,44 |
| Лісовідновні рубки | 19,1 | 3,82 |  |  |  |  |
|  | 4,49 | 1,68 |  |  |  |  |
| Інші заходи з формування і оздоровлення лісів | 52,1 |  | 24,3 |  | 3,5 |  |
|  | 0,34 |  | 0,14 |  | 0,02 |  |
| Разом рубок формування і оздоровлення лісів | 1209,0 | 13,70 | 119,8 | 0,88 | 197,8 | 1,10 |
|  | 17,55 | 6,07 | 1,26 | 0,34 | 1,55 | 0,48 |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  |  |  |  |  |  |
| Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства | 54,2 |  | 22,5 |  | 26,8 |  |
|  | 0,31 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| Усього по лісгоспу: | 1363,8 | 36,31 | 169,1 | 6,07 | 232,8 | 3,0 |
|  | 42,64 | 19,07 | 7,16 | 3,28 | 3,72 | 1,56 |

| за лісництвами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клеванське |  | Суське |  | Решуцьке |  | Сморжівське |  |
| площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової | площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової | площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової | площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової |
| 17,6 | 4,48 | 20,2 | 4,85 |  |  | 27,8 | 6,51 |
| 4,99 | 2,54 | 5,40 | 2,75 |  |  | 6,95 | 3,69 |
| 21,8 |  | 14,7 |  | 12,7 |  | 18,5 |  |
| 0,05 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,05 |  |
| 22,8 | 0,07 | 13,7 | 0,06 | 5,2 | 0,02 | 18,5 | 0,05 |
| 0,18 |  | 0,12 |  | 0,06 |  | 0,16 |  |
| 2,5 | 0,03 | 11,0 | 0,18 | 6,9 | 0,18 | 8,0 | 0,09 |
| 0,04 | 0,01 | 0,23 | 0,04 | 0,24 | 0,03 | 0,12 | 0,02 |
| 11,4 | 0,27 | 4,7 | 0,10 | 3,8 | 0,09 | 3,6 | 0,06 |
| 0,34 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,01 |
| 58,5 | 0,37 | 44,1 | 0,34 | 28,6 | 0,29 | 48,6 | 0,20 |
| 0,61 | 0,11 | 0,54 | 0,07 | 0,46 | 0,06 | 0,41 | 0,03 |
| 167,1 | 1,54 | 33,3 | 0,32 | 56,3 | 0,56 | 411,5 | 4,28 |
| 1,86 | 0,76 | 0,39 | 0,16 | 0,67 | 0,27 | 5,13 | 2,11 |
| 7,5 | 1,44 |  |  | 11,6 | 2,58 |  |  |
| 1,69 | 0,63 |  |  | 2,80 | 1,05 |  |  |
| 11,6 |  | 5,6 |  | 8,0 |  |  |  |
| 0,07 |  | 0,05 |  | 0,06 |  |  |  |
| 244,7 | 3,35 | 83,0 | 0,66 | 104,5 | 3,65 | 460,1 | 4,78 |
| 4,23 | 1,50 | 0,98 | 0,23 | 3,99 | 1,38 | 5,54 | 2,14 |
| 0,6 |  |  |  |  |  | 4,3 |  |
| 0,01 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| 262,9 | 7,83 | 103,2 | 5,51 | 104,5 | 3,23 | 492,2 | 10,99 |
| 9,23 | 4,04 | 6,38 | 2,98 | 3,99 | 1,38 | 12,53 | 5,83 |

Додаток 7

Запроєктовані щорічні обсяги з відтворення лісів

(чисельник – заліснення не вкритих лссовою рослинністю земель,

знаменник – заліснення лісосік рквізійного періоду )

| Назви лісництв | Лісовідновлення |  |  |  | Лісорозведення |  |  |  | Усьо-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові куль-тури | сприя-ння при-род-ному понов- ленню | при-родне понов- лення | разом | лісові куль-тури | сприян-ня при-родно-му понов- ленню | при-родне понов-лення | разом |  |
| Деражненське | 3,8 |  | 6,0 | 9,8 |  |  |  |  | 9,8 |
|  | 7,9 |  | 16,2 | 24,1 |  |  |  |  | 24,1 |
| Новоставське | 4,1 | 0,4 | 1,7 | 6,2 |  |  |  |  | 6,2 |
|  | 6,5 | - | 0,9 | 7,4 |  |  |  |  | 7,4 |
| Клеванське | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 3,7 | 1,0 |  |  | 1,0 | 4,7 |
|  | 17,1 | 1,0 | 5,4 | 22,5 | - |  |  | - | 22,5 |
| Суське | 3,2 | 0,3 | 5,2 | 9,4 |  |  |  |  | 9,4 |
|  | 12,3 | - | 5,9 | 19,2 |  |  |  |  | 19,2 |
| Решуцьке | 2,5 |  | - | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |
|  | 6,6 |  | 3,8 | 10,4 |  |  |  |  | 10,4 |
| Сморжівське | 2,6 |  | - | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 |
|  | 23,9 |  | 1,1 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |
| Усього | 19,0 | 1,7 | 13,8 | 34,5 |  |  |  |  | 35,5 |
|  | 74,3 | 1,0 | 33,3 | 108,6 |  |  |  |  | 108,6 |

Примітка – термін заліснення не вкритих лісовою рослинністю земель 5 років

# Додаток 8

Обсяги запроєктованих протипожежних заходів у розрізі лісництв

| Найменування заходів | Оди-ниця вимі-рюван-ня | Усього по ліс-госпу | Термін виконання | ### В тому числі за лісництвами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Деражнен- ське | Ново- став-ське | Кле-ван-ське | Сусь- ке | Решу-цьке | Смор-жів- ське |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Створення добро-вільних пожежних дружин | шт. | 6 | щорічно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. Створення резерв-них пожежних команд |  | 6 | щорічно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. Проведення нав-чань, інструктажів, та перевірку знань | шт. | 10 | щорічно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.4. Створення резер-ву паливно-мастиль-них матеріалів |  | 500 | щорічно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. Щорічне розробле- ння оперативно-мобі-лізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж |  | 6 | щорічно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. Утримання сил і засобів виявлення пожеж і пожежегасіння | чол. тис.грн | 6 126 | щорічно | 2 38 |  | 2 38 |  |  | 2 50 |
| 1.7. Перевірка стану готовності до пожежо-небезпечного періоду | шт. | 10 | щорічно | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.8. Організація пунк-тів зосередження проти-пожежного інвентарю | шт. | 6 | щорічно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9. Будівництво проти-пожежної водойми | шт. | 1 | ревперіод |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.0. Утримання пунк-тів зосередження про-типожежного інвен-тарю і транспорту | тис.грн | 140 | щорічно |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 2.1. Маршрутне патру-лювання лісів, де існує висока небезпека виникнення пожеж | км. | 45 | щорічно |  |  |  | 21 | 24 |  |
| 2.2. Закупівля проти-пожежного інвентарю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 100 | ревперіод | 20 | 20 | 8 | 10 | 21 | 21 |
| 2.2 Встановлення про-типожежних вітрин, панно | шт | 2 | ревперіод |  | 2 |  |  |  |  |
| Найменування заходів | Оди-ниця вимі-рюван-ня | Усього по ліс-госпу | Термін виконання | В тому числі за лісництвами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Деражнен- ське | Ново- став-ське | Кле-ван-ське | Сусь- ке | Решу-цьке | Смор-жів- ське |
| 2.3 Обладнання місць відпочинку і паління | шт | 24 | ревперіод | 3 | 3 | 5 | 8 |  | 5 |
| 2.4 Обладнання місць розведення багать | шт | 2 | ревперіод |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 Встановлення шлагбаумів | шт | 33 | ревперіод | 10 | 13 | 5 |  |  | 10 |
| 2.6 Розповсюдження попереджувальних плакатів, листівок | шт. | 200 | щорічно | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.7. Проведення роз'яс-нювальної та виховної роботи серед населен-ня з використанням преси, радіо, телебаче-ння та інших засобів масової інформації. | виступи | 50 | щорічно | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Створення мінера-лізованих смуг | км. | 125 | щорічно | 25 | 20 | 20 | 20 | 27 | 13 |
| 3.2Догляд за мінера-лізованими смугами | км. | 750 | щорічно | 150 | 120 | 120 | 120 | 162 | 78 |

Додаток 7

Запроєктовані щорічні обсяги рубок головного користування

та рубок формування і оздоровлення лісів в

розрізі лісництв

| Види рубок | Разом по об’єкту |  | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га стовбурний запас, тис. м3 | запас ліквідної деревини ділової |  |  |  |
|  |  |  | площа, га стовбур-ний запас, тис. м3 | запас ліквідної деревини ділової |  |
| І. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |
| Освітлення |  |  |  |  |  |
| Прочищення |  |  |  |  |  |
| Проріджування |  |  |  |  |  |
| Прохідні рубки |  |  |  |  |  |
| Разом рубок догляду: |  |  |  |  |  |
| Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |
| Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |
| Рубки, пов’язані з рекон- струкцією насаджень |  |  |  |  |  |
| Лісовідновні рубки |  |  |  |  |  |
| Інші рубки формування і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |
| Разом рубок формування і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |
| Крім того, очищення від захаращення |  |  |  |  |  |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  |  |  |  |  |
| Рубки, пов’язані з розчи- щенням лісових ділянок лісового фонду у зв’язку з будівництвом шляхів, трубопроводів, тощо |  |  |  |  |  |
| Усього по лісгоспу: |  |  |  |  |  |
| Крім того, очищення від захаращення |  |  |  |  |  |

| по лісництвах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової | площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової | площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової | площа, га стовбур-ний запас, тис.м3 | запас ліквідної деревини ділової |

# Додаток 8

Запроєктовані щорічні обсяги з відтворення лісів

| Назви лісництв | Лісовідновлення |  |  |  |  | Лісорозведення |  |  |  | Усьо-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові куль-тури | сприян-ня при-род-ному понов- ленню | при-родне понов- лення | ство-рення лісових культур шляхом реконструкції | разом | лісові куль-тури | сприян-ня при-род-но-му понов- ленню | при-родне понов-лення | разом |  |

Додаток 9

Проєкт

підсочки соснових насаджень на ревізійний період

| Рік руб-ки лісо-сік | Площа соснової лісосіки |  |  |  |  | Площа насаджень, періоду; у чисельнику – періоді; в знаменнику – |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальна | в т.ч. за станом на рік складання проєкту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вийшла з підсочки | непридат-ні для підсочки, згідно чинних правил | нерента-бельні | придатні для підсочки |  |  |  |

площа, га

| запроєктованих у підсочку, по роках ревізійного намічувані у підсочку в поточному ревізійному запідсочені у минулому ревізійному періоді |  |  |  |  |  |  | Розподіл придатної для підсочки площі насаджень (гр.6) за три-валістю находження в підсочці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | до 3-х років (включно) | 4-10 років | Разом |

# Додаток 10

Обсяги запроєктованих протипожежних заходів у розрізі лісництв

| Найменування заходів | Оди-ниця вимі-рюван-ня | Усього по ліс-госпу | Термін виконання | ### В тому числі по лісництвах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 11

Визначення розрахункової лісосіки на період

з  ______  до  ______ року

| Вкриті лісовою рослин-ністю лісові ділянкиусього, га | Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за групами віку, га |  |  |  |  |  |  |  | Запас стиг-лих і перес-тійних дере-воста-нів, тис.м3 | Се-ред-ній запас експ-луата-ційно-го фонду на 1 га, м3 | Зага-льна серед-ня зміна запа-су, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | молод-няки | середньовікові |  | пристиглі |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |
|  |  | усього | в т.ч. вклю-чені в розра-хунок | усього | в т.ч. остан-нього класу | із них остан-нього п’яти-річчя | усього | в т.ч. перес-тійні |  |  |  |

| Вік стиг-лості, років | Обчислені лісосіки, (площа – га, запас – тис.м3) |  |  |  |  | Рекомендована лісосіка (площа – га, запас – тис.м3) |  |  |  |  | Кіль-кість років вико-ристан-ня екс-плуата-ційно-го фон-ду | Площа насад-жень через 10 років, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рівно-мір-ного ко-рис-туван-ня | дру-га віко-ва | пер-ша віко-ва | ра-ціо-нальна | за ста-ном | пло-ща | запас зага-льний | запас ліквідний |  | % діло-вої від лік-віду |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усьо-го | в т.ч. діло-вої дере-вини |  |  | прис-тига-ючих | стиг-лих і перес-тійних |

Додаток12

Розподіл даних проєкту рубок головного користування за способами рубок, господарствами і господарськими секціями по лісництвах (площа, га; запас, тис. м3)

| Назви показників | Експлуатаційний фонд |  | Проєкт рубок головного користування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний | площа |  | запас стовбурний |  | запас ліквідний |
| ________________________ лісництво |  |  |  |  |  |  |  |
| Категорія лісів |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  |  |  |  |  |  |  |
| з них |  |  |  |  |  |  |  |
| сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| ялина |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні |  |  |  |  |  |  |  |
| з них |  |  |  |  |  |  |  |
| дубова високостовбурна |  |  |  |  |  |  |  |
| дубова низькостовбурна |  |  |  |  |  |  |  |
| букова |  |  |  |  |  |  |  |
| ясенева |  |  |  |  |  |  |  |
| грабова |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні |  |  |  |  |  |  |  |
| з них |  |  |  |  |  |  |  |
| березова |  |  |  |  |  |  |  |
| осикова |  |  |  |  |  |  |  |
| чорновільхова |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки (аналогічно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього по категорії лісу |  |  |  |  |  |  |  |
| Категорія лісів (аналогічно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього по лісництву |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________ лісництво (аналогічно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  |  |  |  |  |  |  |
| з них |  |  |  |  |  |  |  |
| сосна |  |  |  |  |  |  |  |
| ялина |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні |  |  |  |  |  |  |  |
| з них |  |  |  |  |  |  |  |
| дубова високостовбурна |  |  |  |  |  |  |  |
| дубова низькостовбурна |  |  |  |  |  |  |  |
| букова |  |  |  |  |  |  |  |
| ясенева |  |  |  |  |  |  |  |
| грабова |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяні |  |  |  |  |  |  |  |
| з них |  |  |  |  |  |  |  |
| березова |  |  |  |  |  |  |  |
| осикова |  |  |  |  |  |  |  |
| чорновільхова |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки (аналогічно) |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 10

Режим ведення господарства в лісах, забруднених радіонуклідами

| Види діяльності | 1 зона | 2 зона |  |  | 3 зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | більше 15,1 Кі/км2 | 2а | 2б | 2в | 3а | 3б |  |
|  |  | 5,1-7 | 7,1-10 | 10,1-15 | 0-2 | 2,1-5 Кі/км2 |  |
| 1. Відведення лісосік | господарська діяльність заборонена | + | + |  | + | + |  |
| 2. Рубки головного користування | -//- | +(7) | +(7) |  | + | + |  |
| 3. Рубки догляду: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| а) освітлення |  | +(4,6,7,8) |  |  | + | + |  |
| б) прочищення |  | +(4,6,7,8) |  |  | + | + |  |
| в) проріджування |  | +(4,6,7) | +(4,7) |  | + | + |  |
| г) прохідні рубки |  | - | - |  | + | + |  |
| 4. Вибіркові санітарні рубки | -//- | +(5,7) | +(5,7) |  | + | + |  |
| 5. Підсочка сосни | -//- | + | + |  | + | + |  |
| 6. Лісовідновлення | -//- | + | + | + | + | + |  |
| 7. Заготівля березового соку | -//- | +(1) | +(1) |  | + | + |  |
| 8.Заготівля хвойної лапки | -//- |  |  |  | + | + |  |
| 9. Заготівля лікарських рослин: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| а) спориш, кропива собача |  |  |  |  | +(1) | +(1) |  |
| б) фіалка, конвалія, чеб- рець, цмін піщаний |  |  |  |  | +(1) |  |  |
| в) чорниця (листя), зві- робій, крушина, кора дуба, пижмо |  |  |  |  | до 1 Кі/км2(1) |  |  |
| 10. Заготівля ягід: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| а) журавлини, чорниці |  |  |  |  | +(1) |  |  |
| б) малини |  |  |  |  | до 3 Кі/км2(1) |  |  |
| в) калини, горобини |  | до 10 Кі/км2(1) |  |  | + |  | + |
| 11. Заготівля грибів: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| а) білий і підосичник |  |  |  |  | до 1 Кі/км2(1) |  |  |
| б) опеньок справжній, лисичка |  |  |  |  | до 2 Кі/км2(1) |  |  |
| в) інші гриби |  | заготівля забороняється |  |  |  |  |  |

Примітки: 1 – проведення дозиметричного контролю продукції, сировини;

4 – проводиться в чистих насадженнях з повнотою 1.0, змішаних – 0,9-1,0;

5 – проводиться при наявності сухостою 20 м3/га і більше;

6 – проводиться при наявності механізмів лінійним способом;

7 – забороняється використання деревини на паливо і технологічну тріску;

8 – деревина і порубкові рештки спалюються у зимовий період і попіл закопується на глибину не менше як 50 см;

+ – дозволяється

Нелісові ділянки (сіножаті, рілля, пасовища) при 15,1 Кі/км2 і більше переводяться в категорію інших лісових ділянок, що не використовуються.

Додаток 11

ШКАЛА

оцінки природної пожежної небезпеки

земель лісогосподарського призначення  ділянок

| Клас пожеж-ної небез-пеки | ## Об’єкт загорання (характерні типи насаджень і умов місцезростання, категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і не лісових земель) | Найбільш ймовірні види пожеж, умови і тривалість періоду їх можливого виникнення і розповсюдження |
| --- | --- | --- |
| ### І | Насадження хвойних порід віком 40 і менше років в усіх типах умов місцезростання (ТУМ). Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексами 0 (дуже сухі), 1 (сухі). Насад-ження сосни гірської, ялівцю, туї незалежно від віку та ТУМ. Незімкнуті лісові культури усіх порід. Зруби з під хвойних порід, згарища, загиблі насадження (вітровали, буреломи та ін-ші). Зруби з під листяних порід, інші не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (крім лісових шляхів, просік, протипожежних розривів), які розташовані серед насаджень хвойних порід. Лісові насадження хвойних порід. Лісові насадження з рівнем радіаційного забруднення 15 Кі/км2 і вище, незалежно від породного складу, віку і ТУМ | Протягом усього пожежо-небезпечного сезону мож-ливі низові пожежі, а на ділянках з наявністю деревостанів – верхові |
| ### ІІ | Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексом 2 (свіжі). Насадження листяних порід в ТУМ з індексами 0, 1 | Низові пожежі можливі протягом усього пожежо-небезпечного сезону, верхо-ві в періоди пожежних максимумів |
| ### ІІІ | Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексами 3 (вологі), 4 (сирі). Насадження листяних порід в ТУМ з індексом 2 | Низові та верхові пожежі можливі в період літнього пожежного максимуму |
| ### ІV | Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексом 5 (мокрі). Насадження листяних порід в ТУМ з індексами 3, 4. Зруби з під листяних порід (серед насаджень листяних порід), інші не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (крім згарищ, загиблих насаджень, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів), які розташовані серед насаджень листяних порід. Угіддя – сіножаті, пасовища. Лісові розсадники, плантації, сади, ягідники | Низові пожежі можливі тільки в періоди пожежних максимумів |

продовження

| Клас пожеж-ної небез-пеки | ## Об’єкт загорання (характерні типи насаджень і умов місцезростання, категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і не лісових земель) | Найбільш імовірні види пожеж, умови і тривалість періоду їх можливого виникнення і розповсюдження |
| --- | --- | --- |
| ### V | Листяні насадження в ТУМ з індексом 5. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (лісові шляхи, просіки, візири, протипожежні розриви). Нелісові землі (крім сіножатей, пасовищ, садів, ягідників) | Виникнення пожежі можли-во під час довгострокових посух |

ПРИМІТКИ:

1. Пожежна небезпека встановлюється на один клас вище:

а) для хвойних насаджень, будова або інші особливості яких сприяють переходу низової пожежі у верхову (різновікові хвойні деревостани з вертикальною зімкненістю намету), густий, високий (більше 2 м) підріст хвойних, підлісок хвойних порід (ялівці чагарникові та інші чагарники), захаращеність більше 10 м3/га;

б) для ділянок лісового фонду, крім вод, що прилягають до доріг загального користування або розташовані на відстані 50 м і менше від залізниць і лісових підприємств, які використовують відкритий вогонь;

в) для насаджень з рівнем радіаційного забруднення від 1 до 14 Кі/км2 незалежно від породного складу, віку і ТУМ.

2. Шкала застосовується також для оцінки природної пожежної небезпеки  інших  лісових ділянок,  вкритих  лісовою рослинністю.

Додаток 15

(довідковий)

Відносні величини для розрахунку оптимального розподілу площ

насаджень за віковими групами (до табл.3.3.10)

| Вік стиглості | Оптимальний розподіл площі насаджень за віковими групами в долях одиниць |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | молодняки | середньовікові | пристиглі | стиглі |
| 26-30 | 0,286 | 0,286 | 0,142 | 0,286 |
| 31-35 | 0,250 | 0,375 | 0,125 | 0,250 |
| 36-40 | 0,222 | 0,444 | 0,112 | 0,222 |
| 41-45 | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 46-50 | 0,363 | 0,273 | 0,182 | 0,182 |
| 31-40 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 41-50 | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 51-60 | 0,333 | 0,333 | 0,167 | 0,167 |
| 61-70 н/ст. | 0,286 | 0,428 | 0,143 | 0,143 |
| 61-70 в/ст. | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,142 |
| 71-80 н/ст. | 0,250 | 0,500 | 0,125 | 0,125 |
| 71-80 в/ст. | 0,500 | 0,125 | 0,250 | 0,125 |
| 81-90 н/ст. | 0,222 | 0,556 | 0,111 | 0,111 |
| 81-90 в/ст. | 0,445 | 0,222 | 0,222 | 0,111 |
| 81-100 | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 91-100 н/ст. | 0,200 | 0,600 | 0,100 | 0,100 |
| 91-100 в/ст. | 0,400 | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
| 101-110 | 0,364 | 0,364 | 0,181 | 0,091 |
| 101-120 | 0,333 | 0,333 | 0,167 | 0,167 |
| 111-120 | 0,333 | 0,417 | 0,167 | 0,083 |
| 121-130 | 0,308 | 0,462 | 0,153 | 0,077 |
| 121-140 | 0,286 | 0,428 | 0,143 | 0,143 |
| 131-140 | 0,286 | 0,500 | 0,143 | 0,071 |
| 141-150 | 0,267 | 0,533 | 0,133 | 0,067 |
| 141-160 | 0,250 | 0,500 | 0,125 | 0,125 |
| 151-160 | 0,250 | 0,562 | 0,125 | 0,063 |
| 161-170 | 0,235 | 0,588 | 0,118 | 0,059 |
| 161-180 | 0,222 | 0,556 | 0,111 | 0,111 |
| 161-200 | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 181-200 | 0,200 | 0,600 | 0,100 | 0,100 |
| 201-220 | 0,364 | 0,364 | 0,182 | 0,091 |
| 201-240 | 0,333 | 0,333 | 0,167 | 0,167 |
| 241-260 | 0,308 | 0,461 | 0,154 | 0,077 |
| 241-280 | 0,286 | 0,428 | 0,143 | 0,143 |
| 281-320 | 0,250 | 0,500 | 0,125 | 0,125 |

Додаток 16

(довідковий)

Рекомендації та розрахункові формули

з визначення прогнозних показників лісового фонду до

пояснювальної записки проєкту організації та розвитку

лісового господарства (табл. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3)

І. Таблиця 5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок

Загальна площа земель лісогосподарського призначення (п. 1), усього лісових ділянок (п. 2), нелісових земель (п. 3), останній рядок  ‘в тому числі ліси, надані в тимчасове довгострокове користування’ умовно беруться ті, що й на рік лісовпорядкування. Дані для останнього рядка корегуються начальником партії згідно термінів закінчення дії.

Для пункту 2.1, вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, усього -  дані беруться з таблиці 5.17.2 (таблиця 3.3.2  макету пояснювальної записки ‘Динаміка поділу площ та запасів насаджень панівних порід за класами віку’)

Площа лісових культур на початок наступного ревізійного періоду, (Sл/к к.):

Sл/к к. = Sл/к т. – Sл/к вир. + Sл/к пер., де

Sл/к т. – площа лісових культур на рік лісовпорядкування (тепер) (береться із таблиці 3.1.2. ‘Поділ площі земель лісогосподарського призначення за категоріями лісових ділянок, в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів’, або з інших даних;

Sл/к вир. – площа зрубів лісових культур за ревізійний період від рубок головного користування, суцільних санітарних рубок, розрубування протипожежних розривів, рубок пов’язаних з будівництвом інженерних споруд – згідно макета 9 ;

Sл/к пер. - площа новостворених лісових культур, які будуть переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

Очікувана площа лісових культур, яка буде переведена у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки:

Sл/к пер. = (S заг. л/к. + S лісорозвед. +S рек.) * 0,1(10-Ту) + Sн/з л/к, де

S заг. л/к - загальна площа лісових культур, запроєктована до відтворення і яка буде переведена у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (відповідно до таблиці 5.5.1.2 ‘Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду’ макету пояснювальної записки;

S лісорозвед. – площа запроєктована під лісорозведення (згідно таблиці 5.5.2.1 ‘Фонд та проєктний обсяг лісорозведення’);

S рек. - площа запроєктована під реконструкцію (згідно таблиці 5.6.1 ‘Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних молодняків’);

Ту – усереднений термін змикання деревних порід, в цілому по лісгоспу - визначається як середньозважена величина через суму добутків площ запроєктованих деревних порід і очікуваний термін переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, поділених на загальну площу, запроєктовану до лісовідновлення.

Sн/з л/к – площа незімкнутих лісових культур на рік лісовпорядкування.

До пункту 2.2. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки:

-  ‘згарища, загиблі насадження’ - приймається нуль;

- біогалявина, лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канали, рідколісся, лісові розсадники, лісові шляхи, протипожежні розриви - аналогічні даним теперішнього лісовпорядкування (таблиця 3.1.2).

Їх площа корегується в залежності від запроєктованих відповідних заходів.

Рядок ‘незімкнуті лісові культури’:

Sн/з л/к к.= (S заг. лісовід. + S заг. розвед. +S заг. рек.) * 0,1Ту, де

Sн/з л/к к.– очікувана площа незімкнутих лісових культур на кінець (початок) ревізійного періоду

S заг. лісовід. - загальна площа деревних порід, запроєктованих до лісовідновлення (без природного поновлення). Береться з таблиці 5.5.1.2 ‘Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду’ макету пояснювальної записки;

S заг. розвед. – площа запроєктована під лісорозведення (згідно таблиці 5.5.2.1 ‘Фонд та проєктний обсяг лісорозведення’);

S заг. рек. - площа запроєктована під реконструкцію (згідно таблиці 5.6.1 ‘Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних молодняків’);

Ту – усереднений термін змикання деревних порід, в цілому по лісгоспу - визначається як середньозважена величина через суму добутків площ запроєктованих деревних порід і очікуваний термін переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, поділених на загальну площу, запроєктовану до лісовідновлення.

Площа зрубів на кінець ревізійного періоду буде складати:

- площа середньорічної розрахункової лісосіки суцільних рубок головного користування, (береться з відомості рубок головного користування, ділячи площі за ревізійний період на 10, або останнього п’ятиріччя на 5);

- плюс п’ять річних розрахункових лісосік вільхи чорної, та інших деревних порід, де запроєктоване природне поновлення (береться з відомості рубок головного користування за друге п’ятиріччя);

ІІ. Таблиця 5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами

Площа для графи ‘На рік лісовпорядкування’ для всіх деревних порід береться із таблиці 3.3.2 пояснювальної записки до проєкту організації і розвитку лісового господарства підприємства ‘Динаміка поділу площ та запасів насаджень панівних порід за класами віку’.

Для графи ‘На початок наступного ревізійного періоду’, (Sк.):

Sк. = S т. – Sвир. + S ліс. пер., де

Sт. – площа насаджень конкретної деревної породи на рік лісовпорядкування (тепер) (береться із таблиці 3.3.2);

Sвир. – площа зрубів насаджень деревної породи за ревізійний період від рубок головного користування (дані відомостей рубок головного користування); суцільних санітарних рубок, розрубування протипожежних розривів, рубок пов’язаних з будівництвом інженерних споруд;

S ліс. пер., - площа деревної породи, запроєктованої до відтворення і яка буде переведена у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

Очікувана площа деревної породи, запроєктованої до відновлення і яка буде переведена у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (S ліс. пер.):

S ліс. пер. = (S заг. лісовід. + S заг. розвед. +S заг рек.) * (1-Т), де

S заг. лісовід. - загальна площа деревної породи, запроєктованої під лісовідновлення. Береться з таблиці 5.5.1.2 ‘Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду’ макету пояснювальної записки;

S заг. розвед. – площа запроєктована під лісорозведення (згідно таблиці 5.5.2.1 ‘Фонд та проєктний обсяг лісорозведення’);

S заг. рек. - площа запроєктована під реконструкцію (згідно таблиці 5.6.1 ‘Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних молодняків’);

Т – середній термін змикання конкретної деревної породи, на основі Інструкції з проєктування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів (див. додаток)

Усереднені терміни переведення

у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки основних лісоутворювальних порід

| Деревні породи | Полісся | Лісостеп | Степ | Гірський Крим | Карпати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Сосна кримська |  | 9 | 10 | 9 |  |
| Ялина звичайна | 6 | 7 |  |  | 8 |
| Модрина | 5 | 5 |  |  | 5 |
| Ялиця |  |  |  |  | 7 |
| Дуб звичайний | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Дуб червоний | 5 | 5 |  |  |  |
| Дуб скельний, пухнастий |  |  |  | 10 | 7 |
| Бук |  | 6 |  | 10 | 6 |
| Ясен звичайний | 6 | 6 |  |  |  |
| Береза | 5 | 5 |  |  |  |
| Осика | 4 | 4 |  |  |  |
| Вільха | 4 | 4 |  |  |  |
| Тополя | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Клен гостролистий |  | 6 | 6 |  |  |
| Акація біла, гледичія |  | 4 | 4 |  |  |
| Ясен зелений, в’яз |  | 5 | 5 |  |  |
| Горіх волоський |  | 5 | 5 |  |  |

ІІІ. Таблиця 5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

Для розрахунку показників на початок наступного ревізійного періоду вихідною інформацією є підсумкова інформація по об’єкту лісовпорядкування державного лісового кадастру, таблиця середніх таксаційних показників а також зведені дані відомостей запроєктованих господарських заходів.

1. Загальний запас деревостанів на кінець ревізійного (початок наступного) періоду (п. 4 табл.) визначається як сума запасів за групами порід (хвойні, твердолистяні, м’яколистяні, інші породи):

Мк. = Мт. – Мвир. +Zм , де:

Мк. - загальний запас насаджень на кінець (початок наступного) ревізійного періоду по групах порід;

Мт.  – загальний запас насаджень на рік лісовпорядкування по групі порід (тепер);

Мвир. – загальний запас, що вирубується за ревізійний період по всіх видах рубок для групи порід;

Zм – приріст запасу за ревізійний період на вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (за 10 років) для групи порід.

Приріст запасу за ревізійний період (Zм ):

Zм = Sк. * Zмсер.т. * 10, де:

Sк. –   площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на кінець (початок    наступного) ревізійного періоду;

Zмсер.т. – середній приріст запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель на рік лісовпорядкування (середня зміна запасу);

10 -       тривалість ревізійного періоду, років.

2. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (п.5), (Мсер.к.):

Мк.

Мсер.к. = ------------, де:

Sк.

Мк. – загальний запас деревостанів на кінець (початок наступного) ревізійного періоду;

Sк. – площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на кінець (початок наступного) ревізійного періоду.

3. Площа стиглих і перестійних насаджень по групах порід на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (п. 6), (Sст.к.):

Sст.к. = Sст. т. – Sвир. + Sпер. кл., де

Sст.т. – площа стиглих і перестійних насаджень на рік лісовпорядкування (береться із ф. 2 ДЛК);

Sвир. – площа зрубів стиглих насаджень за ревізійний період від рубок головного користування та лісовідновних рубок;

Sпер. кл. – площа перехідного класу пристиглих насаджень (береться із ф. 2 ДЛК, якщо в групі пристиглих є два десятилітніх класи віку або один 20-річний клас віку, то береться 50% площі пристиглих насаджень).

Загальна площа стиглих і перестійних деревостанів по лісгоспу визначається як сума запасів по групах порід.

4. Запас стиглих і перестійних деревостанів по групах порід (п.7) на кінець (початок наступного) ревізійного періоду:

Мст.к. = Мст. т. – Мвир. + Мпер. кл. + Zмст.к. , де:

Мст.к. – запас стиглих і перестійних насаджень по групі порід на кінець (початок наступного) ревізійного періоду;

Мст. т. – запас стиглих і перестійних насаджень по групі порід тепер;

Мвир. – запас, що вирубується за ревізійний період по рубках головного користування і лісовідновних рубках по групі порід;

Мпер. кл.  - запас перехідного класу пристиглих насаджень (береться з ф. 2 ДЛК, якщо в групі пристиглих є два десятирічних класи віку або один двадцятирічний, то береться половина площі пристиглих насаджень по групі порід);

Zмст.к. – приріст запасу стиглих і перестійних насаджень за ревізійний період по групі порід.

5. Приріст запасу стиглих і перестійних насаджень за ревізійний період (Zмст.к.):

Zмст.к. = Sст.к. * Zмсер. ст.т. *10 , де

Sст.к. – площа стиглих і перестійних насаджень на кінець (початок наступного) ревізійного періоду по групах порід;

Zмсер.ст.т. – середній приріс запасу на 1 га стиглих і перестійних насаджень на рік лісовпорядкування;

10 – тривалість ревізійного періоду.

6. Середній приріст запасу на 1 га стиглих і перестійних насаджень на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (Zмсер. ст.к.):

1 варіант:

Zмсер. ст.к. = Sст.к. * Zмсер. ст. т. * 10, де:

Scт.к. – площа стиглих і перестійних насаджень по групі порід на кінець (початок наступного) ревізійного періоду;

Zмсер. ст. т. – середній приріст запасу на 1 га стиглих і перестійних насаджень по групі порід на рік лісовпорядкування.

2 варіант:

Мст. т.

Zмсер.ст.к. =------------------ , де

Асер.ст.т.

Асер.ст.т. – середній вік стиглих насаджень на рік лісовпорядкування (визначається як середньозважена величина по групі порід і кінцевим значенням віку стиглості)

Загальний запас стиглих і перестійних насаджень отримують сумуючи запаси стиглих і перестійних насаджень за групами порід.

7. Середній запас стиглих і перестійних насаджень на 1 га на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (п.8), (Мсер.ст.к.):

Мст. к.

Мсер. ст. к.     =  __________

Sст. к.

8. Середня зміна запасу на 1 га лісових земель на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (п.9), (Zмсер. к.):

Мк.

Zмсер. к.   =___________, де:

Sл. з.  *Асер. к.

М – загальний запас насаджень на кінець (початок наступного) ревізійного періоду;

Асер. к.  - вік насадження на кінець (початок наступного) ревізійного періоду (визначається як середній вік на рік лісовпорядкування, додаючи кількість років, на які збільшується  середній вік деревостанів згідно таблиці динаміки середніх таксаційних показників);

Sл. з. – площа лісових земель на кінець (початок наступного) ревізійного періоду

Додаток 17

(довідковий)

1. Послідовність та критерії виділення репрезентативних зразків екосистем за таксаційними характеристиками насадження з лісовпорядної бази даних.

- Виключаємо категорію експлуатаційних лісів.

- Виключаємо ділянки, можливі для експлуатації, в інших категоріях лісів.

- Підбираємо середній склад (пункти 3.a. і 3.b. чергуються)

  - на основі відомості середніх таксаційних показників вибираємо насадження, що мають середній склад (або близький до нього);

  - за даними зведених даних по складу, включаємо насадження зі складом, що займають найбільшу площу на території лісгоспу.

- Підбираємо середню повноту.

- Підбираємо насадження з класами бонітету, що займають найбільшу площу.

- Підбираємо насадження в типах лісу, що займають найбільшу площу.

Таблиця 1. Перелік відомості набору репрезентативних зразків лісових екосистем

| Лісництво | Квартал | Виділ | Площа, га | Тип лісу | Група віку | Висота | Діаметр | Повно-та | Бонітет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Визначення ознак особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ).

Таблиця 2. Відомість ділянок особливо цінних для збереження лісів (по лісництву)

| ОЦЗЛ | Квартал | Виділ | Площа, га | Критерії виділення (категорія лісу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього: |  |  |  |  |
| Загальна площа лісництва: |  |  |  |  |

3. Приклад оформлення результатів обстеження території лісового фонду з метою виявлення рідкісних і зникаючих видів флори, фауни та рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги.

За результатами проведеного _______________________________________________ (вказати ким - лісовою охороною, чи в ході лісовпорядкування)

обстеження території лісового фонду підприємства виявлені окремі рідкісні і зникаючі види флори і фауни, включені до Червоної книги України (Європейського Червоного списку, Червоного списку МСОП, підписаних Україною конвенцій, списків регіональних рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин), а також рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України. Їх перелік вказаний в таблиці 3 . Для лісових насаджень, де виявлено рідкісні та зникаючі види флори і фауни, встановлено режим обмеженого лісокористування.

Таблиця 3. Перелік виявлених рідкісних і зникаючих видів флори, фауни, рослинних угрупувань, а також рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги

| Лісництво, квартал, виділ | Назва виду чи рослинного угрупування | Підстава для виявлення та охорони (Червона книга тощо) | Об’єкт, що охороняється (популяція, місце гніздування, нора тощо) | Запропоновано виділення ОЗЛД (назва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Умови зарахування до особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ)

| Код ОЦЗЛ | Назва ОЦЗЛ | Категорія лісів (особливо захисні лісові ділянки) | Назва категорії | Назва ОЗЛД | Код категорії лісів, ОЗЛД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природні заповідники |  | 80 |
|  |  |  | Біосферні заповідники (крім зони антропогенних ландшафтів) |  | 82, 83, 93 |
| 1.1 | Природно-заповідні території | Ліси природоохоронного, наукового, історико- | Національні природні парки (крім господарської зони) |  | 85, 86, 87 |
|  |  | культурного призначення | Заповідні лісові урочища |  | 04 |
|  |  |  | Пам’ятки природи |  | 05 |
|  |  | ОЗЛД |  | Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників | 13 |
| 1.2 | Лісові території, які є місцеоселенням видів, що перебувають під загрозою знищення, вимирають та ендемічні види | ОЗЛД |  | Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин | 14 |
| 1.3 | Лісові території, які є ключовими місцями тимчасової концентрації тварин | ОЗЛД |  | Лісові ділянки навколо токовищ глухарів | 11 |
| 2. | Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівні | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | Регіональні ландшафтні парки (крім господарської зони) |  | 89, 90, 91 |
|  | Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | Генетичні резервати в лісах наукового призначення |  | 25 Макет 23 (код 75) |
| 3. | екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких систем | ОЗЛД |  | Лісові ділянки плюсових, еталонних, елітних і унікальних насаджень | 33 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки навколо карстових утворень | 21 |
|  |  | Захисні ліси | Ліси у смугах відведення каналів |  | 29 |
| 4.1 | Ліси які є ключовими для |  |  | Лісові ділянки навколо витоків річок | 4 |
|  | водозборів | ОЗЛД |  | Берегозахисні лісові ділянки | 6 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки уздовж ліній вододілів | 20 |
|  |  |  | Державні захисні лісові смуги |  | 14 |
|  |  | Захисні ліси | Полезахисні лісові смуги |  | 30 |
|  |  |  | Ліси протиерозійні |  | 26 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки навколо кам’янистих розсипів | 3 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки в ярах, балках і річкових долинах | 15 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки на дуже стрімких гірських схилах | 19 |
| 4.2 | Ліси, що є ключовими для попередження ерозії | ОЗЛД |  | Лісові ділянки на легкорозвіюваних пісках | 23 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки на рекультивованих землях | 28 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки на малопотужних кам’янистих ґрунтах | 26 |
|  |  |  |  | Високогірні лісові ділянки | 41 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів і зсувів | 17 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки у селенебезпечних басейнах | 24 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки у лавинонебезпечних басейнах | 25 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки уздовж русел снігових лавин | 18 |
| 4.3 | Ліси, що є ключовими для захисту інженерних комунікацій | ОЗЛД |  | Лісові ділянки вздовж магістральних трубопроводів | 40 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення | 7 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки вздовж державного кордону | 39 |
|  |  |  | Ліси у межах населених пунктів |  | 09 |
|  |  |  | Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання |  | 17 |
|  | Лісові території, що є | Рекреаційно-оздоровчі ліси | Ліси 1 і 2 зон округів санітарно-охоронних та лікувально-оздоровчих територій |  | 21 |
| 5. | визначальними для задоволення |  | Лісопаркова частина лісів зелених зон |  | 51 |
|  | основних потреб місцевих громад |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон |  | 53 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій | 30 |
|  |  | ОЗЛД |  | Насадження медоноси | 31 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення | 32, 29, 36, 37 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій | 8 |
|  |  |  |  | Лісові ділянки вздовж постійних трас туристичних маршрутів | 22 |
| 6. | Лісові території, що є визначальними для традиційної | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | Ліси історико-культурного призначення |  | 07 |
|  | культурної ідентичності місцевих громад | ОЗЛД |  | Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення | 42 |

Додаток 18

(довідковий)

Перелік рекомендованих заходів

з протипожежного впорядкування лісів

В залежності від особливостей і стану лісового фонду лісогосподарського підприємства, його оцінки за класами пожежної небезпеки, аналізу господарської діяльності і охорони лісу розробляється комплекс найбільш ефективних в протипожежному і економічному відношенні заходів. Вони повинні забезпечувати попередження, своєчасне виявлення і вчасне гасіння пожеж силами і засобами лісгоспу.

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

(без прив’язки до кварталів, виділів у відомості протипожежних заходів)

- Створення добровільних пожежних дружин

- Створення пожежних резервних команд

- Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку

- Організація лісової пожежної станцій 1 типу

- Організація лісової пожежної станцій 2 типу

- Створення диспетчерських пунктів

- Впровадження сучасної комплексної систем раннього виявлення пожеж

- Організація зв’язку

- Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю

- Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плани на випадок виникнення великих лісових пожеж

- Створення резерву пально-мастильних матеріалів

- Забезпечення взаємодії лісокористувачів при гасінні пожеж

- Перевірка стану готовності до пожежно-небезпечного періоду

- Створення електронних карт-схем протипожежного впорядкування території лісгоспу

- Матеріально-технічне забезпечення лісопожежних служб

- Утримання сил і засобів виявлення пожеж і пожежегасіння

Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)

(без прив’язки до кварталів, виділів у відомості протипожежних заходів)

- Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації.

- Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучасних інформаційних технологій (соціальні мережі, протипожежних роликів, фотографій пожеж, інформації про негативні екологічні та соціальні наслідки пожеж)

- Проведення виставок з протипожежної безпеки

- Встановлення протипожежних вітрин

- Виготовлення і розповсюдження листівок, буклетів, плакатів

- Встановлення протипожежних панно

- Обладнання місць відпочинку й паління (вказати квартал, виділ)

- Обладнання місць розведення багать (вказати квартал, виділ)

- Протипожежне обладнання стоянок автомобільного транспорту (вказати квартал, виділ)

- Встановлення попереджувальних аншлагів (вказати квартал, виділ)

- Протипожежне улаштування стоянок туристів (вказати квартал, виділ)

- Протипожежний благоустрій лісів (вказати квартал, виділ)

- Маршрутне патрулювання лісів, де існує висока небезпека виникнення пожеж

Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні)

- Створення протипожежних бар’єрів (вказати квартал)

- Створення мінералізованих смуг (вказати квартал, виділ)

- Створення протипожежних розривів (вказати квартал, виділ)

- Створення протипожежних заслонів (вказати квартал)

- Прокладання протипожежних канав (вказати квартал, виділ)

- Догляд за протипожежними бар’єрами (вказати квартал)

- Догляд за мінералізованими смугами (вказати квартал, виділ)

- Догляд за протипожежними розривами (вказати квартал, виділ)

- Догляд за протипожежними заслонами (вказати квартал)

- Догляд за протипожежними канавами (вказати квартал, виділ)

Будівництво об’єктів протипожежного призначення

- Будівництво доріг протипожежного призначення (вказати квартал, виділ)

- Будівництво протипожежних водоймищ (вказати квартал, виділ)

- Будівництво під’їздів до водоймищ (вказати квартал, виділ)

- Будівництво складів протипожежного інвентарю

- Будівництво протипожежних спостережних пунктів

- Обладнання орієнтирів для літаків і вертольотів

- Ремонт доріг протипожежного призначення (вказати квартал, виділ)

- Ремонт протипожежних водоймищ (вказати квартал, виділ)

- Ремонт під’їздів до водоймищ (вказати квартал, виділ)

- Ремонт протипожежних спостережних пунктів

- Ремонт складів протипожежного інвентарю

Лісівничі заходи з підвищення стійкості лісів до пожеж

- Очищення деревостанів від захаращеності (послатися на відповідну проєктну відомість)

- Доочищення від захаращеності в місцях проведення зимової рубки

- Створення пожежестійких узлісь навколо пожежно-небезпечних ділянок хвойних насаджень, навколо лісових селищ, дачних ділянок (вказати квартал, виділ, площу)

- Підняття крон дерев хвойних порід на висоту до 2 м в смугах відводу вздовж залізничних і автомобільних доріг(вказати квартал, виділ, площу)

- Очищення від горючого матеріалу смуг шириною 10м вздовж доріг лісогосподарського призначення (вказати квартал, виділ, площу)

- Утримування просік, на яких розміщені повітряні лінії електромереж, в безпечному щодо пожежного стану вигляді (періодичне вирубування природного поновлення , очищення від наземних горючих матеріалів) (вказати квартал, виділ)

- Утримання смуг відводу та охоронних зон трубопроводів в безпечному щодо пожеж вигляді (вказати квартал, виділ)

- Розрубування просік для повітряних ліній електромереж на ширину згідно правил улаштування електроустановок, в залежності від висоти насадження (послатися на відповідну відомість)

- Періодичне проведення рубок догляду в хвойних молодняках (розрідження загущених молодняків, регулювання породного складу, ліквідування вертикальної зімкнутості шляхом видалення дерев другого ярусу) (послатися на відповідну проєктну відомість)

Запроєктовані заходи з протипожежного впорядкування лісів, як правило, повинні бути територіально розміщені на відповідних карт-схемах і у відомостях протипожежних заходів (лісництво, квартал, виділ), за винятком організаційних та деяких інших заходів

Додаток 19

(довідковий)

Витяг з проєкту

‘Методичних рекомендацій з проєктування

комплексу протипожежних заходів на

землях лісогосподарського призначення’

Додаток У

орієнтовні нормативи

комплексу протипожежних заходів на землях лісогосподарського призначення

( на 1000га загальної площі земель лісогосподарського призначення)

| Найменування протипожежних заходів | Одиниця виміру | Нормативи |
| --- | --- | --- |
| 1. Запобіжні профілактичні заходи |  |  |
| 1.1. Проведення виставок з пожежної безпеки в лісах | шт. | 1 на підприємство |
| 1.2. Встановлення протипожежних вітрин | шт. | 1 на лісництво |
| 1.3. Встановлення протипожежних панно | шт. | 2 |
| 1.4. Встановлення попереджувальних аншлагів, паннобордів | шт. | 9 |
| 1.5. Устаткування місць відпочинку та паління | шт. | 2 |
| 1.6. Місця для розміщення палаток і стоянок для автомашин | шт. | 0,05 |
| 1.7. Довжина наземного маршрутного патрулювання | км | 3,5 |
| 1.8. Кількість транспортних засобів для патрулювання | шт. | 0,4 |
| 2. обмежувальні профілактичні заходи |  |  |
| 2.1. Основні протипожежні блоки | шт. | 0,30 |
| 2.2. Внутрішні протипожежні блоки | шт. | 1,25 |
| 2.3. Протипожежні заслони шириною 120-320м | км | 0,31 |
| 2.4. Протипожежні заслони шириною 80-220м | км | 0,80 |
| 2.5. Протипожежні заслони шириною 30-50м | км | 0,40 |
| 2.6. Протипожежні пожежостійкі узлісся шириною 150 -300м | км | 0,15 |
| 2.7. Мінералізовані смуги | км | 5,0 |
| 2.8. Догляд за мінералізованими смугами | км | 10,0 |
| 2.9. Довжина всіх доріг на території земель лісогосподарського призначення, у т.ч. доріг протипожежного призначення | км | 8,0 |
| 2.10. Протипожежні штучні водойми | шт. | 0,25 |
| 2.11. Під’їзди до природних джерел води | шт. | 0,15 |
| 2.12. Будівництво пожежних спостережних пунктів | шт. | 0,14 |
| 2.13. Устаткування пунктів зосередження протипожежного інвентарю |  |  |
| а) при лісогосподарському підприємстві, яке не має ЛПС | шт. | 0,04 |
| б) при лісництвах, які не мають ЛПС | шт. | 0,20 |
| в) при обходах (кордонах) | шт. | 1,50 |
| 2.14 Лісові пожежні станції | шт. | 0,05 |
| 2.15 Придбання радіостанцій | шт. | 0,40 |

Додаток 20

(довідковий)

Перелік основних можливих варіантів

позитивних і негативних сторін ведення лісового господарства

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно проєкту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, а саме: площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилася на    га, площа стиглих насаджень збільшилась з   га до    га, або на   %, середній запас стиглих насаджень збільшився з     м 3 до   м 3; за ревізійний період створено    га лісових культур цінних порід, із яких     га переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

3. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях. Впродовж ревізійного періоду створено   га лісових культур господарсько-цінних деревних порід на площі     га, в т.ч. дуба звичайного    га.

4. На належному рівні здійснюється охорона і захист лісів, про що свідчить відсутність пожеж та масових вогнищ хвороб і шкідників лісу протягом ревізійного періоду.

5. Покращення санітарного стану насаджень в результаті своєчасного проведення рубок догляду та вибіркових санітарних рубок, в результаті чого зменшився запас сухостійних дерев з   тис. м 3 до       тис. м3, або на     % .

6. Збільшення площі деревостанів господарсько - цінних порід за рахунок створення лісових культур   га, проведення рубок догляду в насадженнях похідних деревостанів   га, в т.ч. дуба -    га, сосни -   га, бука -    га, ялиці -    га.

7. Зменшення площі похідних деревостанів, в т.ч.: граба на    %, ялини на    %, інших порід  на    %  та чагарників    га

8. Отримання правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками  за рахунок власних коштів

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. Зменшення площі дубових і соснових насаджень, збільшення площі малоцінних твердолистяних і м’яколистяних порід в результаті несвоєчасного проведення рубок догляду в молодняках.

2. Невиконання запроєктованих лісовпорядкуванням обсягів рубок догляду, особливо в молодняках, інших рубок формування і оздоровлення лісів (вказуються за видами), інших лісогосподарських заходів.

3. Наявність загиблих лісових культур на площі   га від (вказуються основні причини загибелі).

4. Погіршилися основні таксаційні показники деревостанів, а саме (дається перелік і їх значення)

5. Недостатня постійна лісонасінна база основних лісоутворювальних порід.

6. Низький рівень механізації основних лісогосподарських робіт.

7. Несвоєчасне проведення вибіркових санітарних рубок, що привело до накопичення сухостійного лісу

8 Не проводяться заходи з поліпшення сільськогосподарських угідь, про що свідчить низька їх врожайність

9. Не проводиться належний догляд за квартальними просіками і межами лісгоспу

(до негативних сторін також можна віднести випадки протилежні, ніж в списку позитивних сторін)

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу:

Зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних недоліків у веденні лісового господарства господарську діяльність лісгоспу за ревізійний період слід вважати задовільною.

Додаток 21

(довідковий)

Визначення обсягів заготівлі основних видів грибів

| Види грибів | Головні породи | ТУМ | Вік деревостанів, років | Повнота | Розрахунок біологічної урожайності на десятиліття та в середньому в рік, в залежності від частоти урожайних років та категорії врожайності | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Білі гриби (Полісся) | Сосна зв. (5. од. в складі і більше) | А1-3, В1-3, С1-3 | 20-50 | 0,6-0,7 | Високий – 1 рік х100 кг/га =200 кг/га Середній – 2 роки х50 кг/га =100 Низький – 5 років х5 кг/га =25 Відсутній – 2 роки - Разом 10 325 : 10 = 32,5 кг/га Можливий обсяг промислової заготівлі (30%) в середньому за рік – 10 кг/га | Не включати деревостани з густим підліском і підростом (5 тис. і більше на 1 га) |
|  | Дуб зв. (5 од. в складі і більше) | С1-3, Д2-3 | 20-100 | 0,6-0,9 |  |  |
|  | Береза (5 од. в складі і більше) | А1-3, В1-3, С1-3, Д2-3 | 20-60 | 0,6-0,9 |  |  |
| Білі гриби (Карпати і Прикарпаття) | Ялина євр. (5 од. в складі і більше) | С1-2, Д2-3 | 20-40 | 0,4-0,7 |  |  |
|  |  |  | 40-100 | 0,4-0,5 |  |  |
| Маслюки (Полісся) | Сосна зв. (5 од. в складі і більше) | А1-2, В1-2, С1-2 | Н/з л/к, 4 - 20 | 0,6-1,0 | Високий – 3 роки х750 кг/га =2250 кг/га Середній – 3 роки х250 кг/га =750 Низький – 3 роки х50 кг/га =150 Відсутній – 1 рік - Разом 10 3150 : 10 = 315 кг/га Можливий обсяг промислової заготівлі (30%) в середньому в рік – 94 кг/га |  |
| Опеньки (Полісся) | Дуб зв., ясен зв., граб зв., береза, осика, липа, сосна зв. (3-9 од. в складі) | В2-3, С2-3, Д2-3 | Зруби, н/з л/к, молодняки до 20 років, перестійні насадження | Незалежно від повноти | Високий – 5 роки х300 кг/га =1500 кг/га Середній – 3 роки х200 кг/га =600 Низький – 2 роки х100 кг/га =200 Відсутній – - - Разом 10 2300 : 10 = 230 кг/га Можливий обсяг промислової заготівлі (30%) в середньому в рік – 69 кг/га | Не включати деревостани з густим підліском і підростом (5 тис. і більше на 1 га) |
| Опеньки (Карпати) | Ялина похідна, ялинові насадження з наявністю сухостою або запроєктовані в санітарні рубки (вибіркові і суцільні) | В2-3, С2-3, Д2-3 | Зруби ялини, насадження пройдені вибірк. сан. рубками |  |  |  |
| Лисички (Полісся) | Сосна зв. (5 од. в складі і більше), береза (5 од. в складі і більше) | А1-3, В1-3, С1-3 | Без обмежень | 0,3-0,4 | Високий – 4 роки х200 кг/га =800 кг/га Середній – 4 роки х100 кг/га =400 Низький – 2 роки х50 кг/га =100 Відсутній – - - Разом 10 1300 : 10 = 130 кг/га Можливий обсяг промислової заготівлі (30%) в середньому в рік – 39 кг/га | Не включати деревостани з густим підліском і підростом (5 тис. і більше на 1 га) |
| Лисички (Карпати) | Ялина єв., ялиця біла, сосна зв. (усі 5 од. в складі і більше) | С2-3, Д2-3 | Без обмежень | 0,4-0,7 |  |  |

Примітка: розрахунок не включаються об’єкти природно-заповідного фонду

Використані джерела:

- ‘Инструктивно-методические указания по проведению таксации ресурсов недревесного растительного сырья при лесоустройстве’, Київ-1982

- ‘Методика виявления дикорастущих сирьевых ресурсов при лесоустройстве’, Москва-1987

- ‘Нормативно-справочные материали для таксации лесов Украины и Молдавии’, Київ-1987

Додаток 22

(довідковий)

Розрахунок медпродуктивності та можливих обсягів збору меду

| Основні медоносні рослини | Загальна площа, га | Площа, переведена на повне покриття, га | Медпродуктивність на повне покриття |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нектару, кг/га | на всій площі, кг |
| Липа |  |  | 500 |  |
| Акація біла |  |  | 850 |  |
| Клени |  |  | 250 |  |
| Верби |  |  | 150 |  |
| Черешня, вишня |  |  | 25 |  |
| Яблуня, груша |  |  | 25 |  |
| Гледичія |  |  | 250 |  |
| Акація жовта |  |  | 350 |  |
| Горобина |  |  | 30 |  |
| Крушина |  |  | 35 |  |
| Глід |  |  | 40 |  |
| Малина |  |  | 40 |  |
| Смородина |  |  | 70 |  |
| Калина |  |  | 40 |  |
| Шипшина |  |  | 20 |  |
| Чорниця |  |  | 45 |  |
| Брусниця |  |  | 40 |  |
| Верес |  |  | 200 |  |
| Іван-чай |  |  | 400 |  |
| Медоноси на сіножатях |  |  | 30 |  |
| Медоноси на пасовищах |  |  | 10 |  |
| Медоноси на інших ділянках (сади, балки, крутосхили тощо) |  |  | 30 |  |
| Разом |  |  |  | + |
| 1. Експлуатаційний запас нектару (50%) |  |  |  | + |
| 2. Потреба в нектарі для одної бджолосім’ї, кг |  |  |  | 120 |
| 3. Можлива кількість утримання бджолосімей |  |  |  | (р.1/р.2) |
| 4. Середня норма збору товарного меду на 1 бджолосім’ю, кг |  |  |  | 15 |
| 5. Можливий обсяг збору меду, кг |  |  |  | (р.3хр.4) |

Додаток 23

(довідковий)

Підстави для виключення лісових ділянок з розрахунку рубок головного користування

(допоміжна інформація для складання таблиці 5.1.1 пояснювальної записки до проєкту та Клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’)

| Коди | Види особливо захисних лісових ділянок (класифікатор 10100003) та категорій лісів, які виключаються з розрахунку рубок головного користування | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- |
|  | Природні заповідники | Закон України ‘Про природно-заповідний фонд України’ ст. 16 |
|  | Біосферні заповідники | -“- ст. 18 |
|  | Націоналі природні парки | -“- ст. 21 |
|  | Регіональні ландшафтні парки | -“- ст. 24 |
|  | Заказники | -“- ст. 26 |
|  | Пам’ятки природи | -“- ст. 28 |
|  | Заповідні лісові урочища | -“- т. 30 |
|  | Ліси, що мають наукове або історичне значення, включаючи генетичні резервати | ‘Порядок спеціального використання лісових ресурсів’, пункт 4 |
|  | Ліси в межах міст, селищ та інших населених пунктів; ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об’єктів; ліси 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів; лісопаркова частина лісів зеленої зони; рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами лісів зелених зон |  |
|  | Державні захисні лісові смуги; полезахисні лісові смуги; лісові ділянки (смуги лісів) розташовані у смугах відведення каналів, залізниць, та автомобільних доріг; протиерозійні ліси |  |
|  | Господарська зона національних природних парків | Стаття 21 закону України ‘Про природно-заповідний фонд України’ |
|  | Заказники | Стаття 26 закону України ‘Про природно-заповідний фонд України’ |
| 3 | Лісові_ділянки_навколо_кам'янистих_розсипів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 10 |
| 4 | Лісові_ділянки_навколо_витоків_річок | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 2 |
| 6 | Берегозахисні_лісові_ділянки | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 3 |
| 7 | Лісові_ділянки,_що_прилягають_до_залізниць,_автодоріг | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 13 |
| 8 | Лісові_ділянки_навколо_оздоровчих_та_рекреаційних_територій | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 2, п. 1, 2 |
| 11 | Лісові_ділянки_навколо_токовищ_глухарів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 4 |
| 14 | Лісові_діл._зростання_чи_оселення_рідкісних_видів_рослин_і_тварин | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 6 |
| 29 | Лісові_ділянки,_що_використов._для_цілей_насінництва_і_селекції |  |
| 31 | Насадження_-_медоноси |  |
| 32 | Лісові_ділянки,_що_мають_спеціальне_господарське_значення |  |
| 33 | Лісові_ділянки_еталонних_і_унікальних_насаджень |  |
| 36 | Лісові_ділянки_стигл._лісу_5А-Б_боніт._з_запасом_40_куб.м./га_і_мен. |  |
| 37 | Лісові_ділянки_з_перевагою_порід, що_не_підлягають_рубанню |  |
| 15 | Лісові_ділянки_у_ярах,_балках_і_річкових_долинах | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 1 |
| 17 | Лісові_ділянки_на_схилах_ярів,_балок,_обривів,_осипів_і_зсувів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 1 |
| 18 | Лісові_ділянки_уздовж_русел_снігових_лавин | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 9 |
| 19 | Лісові_ділянки_на_дуже_стрімких_гірських_схилах | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 8 |
| 20 | Лісові_ділянки_уздовж_ліній_вододілів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 7 |
| 21 | Лісові_ділянки_навколо_карстових_утворень | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 8 |
| 22 | Лісові_ділянки_вздовж_постійних_трас_туристських_маршрутів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 2, п. 3 |
| 23 | Лісові_ділянки_на_легкорозвіюваних_пісках | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 2 |
| 24 | Лісові_ділянки_у_селенебезпечних_басейнах | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 6 |
| 25 | Лісові_ділянки_у_лавинонебезпечних_басейнах | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 7 |
| 26 | Лісові_ділянки_на_малопотужних_кам'янистих_грунтах | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 9 |
| 28 | Лісові_ділянки_на_рекультивованих_землях | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 3 |
| 30 | Ліcові_ділянки,_що_прилягають_до_забудованих_територій | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 12 |
| 35 | Радіоактивно_забруднені_лісові_ділянки_більше_10_кі/кв.км. | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 15 |
| 39 | Лісові_ділянки_уздовж_державного_кордону | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 13 |
| 40 | Лісові_ділянки_уздовж_магістральних_трубопроводів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 10 |
| 41 | Високогірні_лісові_ділянки | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 3, п. 4 |
| 42 | Лісові_ділянки,_що_прилягають_до_земель_історико-культурного_признач. | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 5 |
| 45 | Лісові_ділянки_охоронних_зон_навколо_гідрометеорологічних_об'єктів | ‘Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок’, додаток 5, п. 14 |