РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього

лісовпорядкування

В своїй практичній діяльності лісгосп керувався основними положеннями організації  і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього лісовпорядкування.

Відступів від затвердженого проекту і урядових розпоряджень відносно розділення території лісгоспу на категорії лісів і організації господарських частин, господарських секцій, віку рубок  в минулому ревізійному періоді не було. При проведенні безперервного  лісовпорядкування у 2008 році на основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733 „Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок” здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП „УЖГОРОДСЬКИЙ ЛІСГОСП” у відповідність.

Відмінені групи лісів та виділені чотири категорії: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси, експлуатаційні ліси. Змінений підхід до організації госпчастин.

При організації господарств і господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їх продуктивності та інших особливостей, що зумовлюють застосування різних нормативів і стан господарських заходів, а також цілей  ведення лісового господарства. Вік стиглості встановлений виходячи з  діючого розподілу насаджень за групами віку в залежності від виду рубок головного користування в лісах України.

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогоспо-дарських стовпів  - задовільний.

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились при безперервному лісовпорядкування інженерно-технічними працівниками своєчасно і задовільно.

4.2. Рубки головного користування

Лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 1999-2008 роки, яка становила 3,6 тис.м3 ліквіду; із твердолистяного господарства.

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 94,7% середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки за ревізійний період. Не повне використання розрахункової лісосіки пояснюється доведеним лімітом лісосічного фонду.

Вихід ділової деревини становив 36 %, який близький до розрахункового.

Розбіжність між фактичним виходом ділової деревини та даними розрахункової, лісосіки пояснюється зниженням фактичного санітарного  стану  насаджень, в результаті пошкодженням хворобами і шкідниками.

Рубки головного користування на 100% проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням.

Діюча розрахункова лісосіка і фактичний відпуск деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

4.2.1. Виконання проекту рубок головного користування (площа – га; запас – тис.м3)

| Господарства | Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки запроектованої лісовпорядкуванням |  |  | Фактичний відпуск деревини в середньому за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 10 | 3,60 | 1,30 | 10,3 | 3,46 | 1,25 |

Порушень „Правил рубок головного користування” і „Правил спеціального використання лісових ресурсів”, лісовпорядкуванням не виявлено.

Під час проведення  рубок головного користування втрати деревини не допускаються.

Рубки головного користування негативно на структуру і стан лісового фонду не впливали.

4.3. Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства

4.3.1. Рубки догляду і вибіркові санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування приведений в табл.4.3.1.

Прийнятий при базовому впорядкуванні розрахунок щорічного розміру рубок пов’язаних з веденням лісового господарства про діяв до 2002 року. В 2003 і 2008 році при безперервному лісовпорядкуванні були зроблені перерахунки щорічних обсягів рубок догляду, які суттєво різняться від розрахункових обсягів рубок догляду базового лісовпорядкування. Планові завдання доведені обласним управлінням виконувались в повному обсязі.

Причини значних відхилень в обсягах рубок: по освітленнях і прочищеннях це пов’язано з проведенням значних обсягів лісівничого догляду в незімкнутих лісових культурах; по проріджуванням – із відсутністю достатнього фінансування і збуту на деревину  від цих рубок догляду.

Вихід ліквіду, і  ділової деревини нижче проектної  пов’язано з фактичним станом насаджень.

Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування – задовільний.

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно.

4.3.1.1.Виконання рубок догляду за ревізійний період

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду за лісо-госпо-дарсь-кими мірку-ваннями, га | Прийнято 2-ю л/в нара-дою, га | Фак-тично прой-дено рубка-ми, га (фі-зична площа) | % охопл. від насадж., які потреб. р/д за л/г мірку-ваннями | Щорічний розмір користування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прий- нятий 2-ю л/в нара- дою, га, тис.м3 | фак- тич- но вико- нано, га, тис.м3 | % вико-нання від прое-кту | середньоріч-ний план |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | га, тис.м3 | % від прое-кту |
| Освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 81,3 | 81,3 | 288,3 | 100 | 16,3 | 29,1 | 178 | 29,1 | 178 |
| загальний вирубаний запас т.м3 | 0,35 | 0,35 | 1,7 | 486 | 0,07 | 0.12 | 171 | 0.12 | 171 |
| в т.ч. ліквідний т.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| діловий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вибірка з 1 га, м3 | 4,3 | 4,3 | 5,9 |  | 4,3 | 4,1 | - | 4,1 | - |
| Прочищення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 172,1 | 172,1 | 315,6 | 100 | 34,4 | 21,6 | 63 | 21,6 | 63 |
| загальний вирубаний запас т.м3 | 2,40 | 2,40 | 2,94 | 100 | 0,48 | 0,14 | 29 | 0,14 | 29 |
| в т.ч. ліквідний т.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| діловий т.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вибірка з 1 га, м3 | 13,9 | 13,9 | 9,3 | - | 14,0 | 6,5 | - | 6,5 | - |
| Проріджування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 613,4 | 613,4 | 397.6 | 65 | 61.3 | 39,8 | 63 | 39,8 | 63 |
| загальний вирубаний запас т.м3 | 18,40 | 18,40 | 6,02 | 33 | 1,84 | 0,60 | 32 | 0,60 | 32 |
| в т.ч. ліквідний т.м3 | 15,70 | 15,70 | 5,39 | 34 | 1,57 | 0,54 | 34 | 0,54 | 34 |
| діловий т.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вибірка з 1 га, м3 | 30 | 30 | 15,1 | - | 30 | 15,1 |  | 15 |  |

продовження таблиці 4.3.1.1.

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду за лісо-госпо-дарсь-кими мірку-ваннями, га | Прийнято 2-ю л/в нара-дою, га | Фак-тично прой-дено рубка-ми, га (фі-зична площа) | % охопл. від насадж., які потреб. р/д за л/г мірку-ваннями | Щорічний розмір користування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прий- нятий 2-ю л/в нара- дою, га, тис.м3 | фак- тич- но вико- нано, га, тис.м3 | % вико-нання від прое-кту | середньоріч-ний план |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | га, тис.м3 | % від прое-кту |
| Прохідні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 1247,6 | 1247,6 | 1386,6 | 100 | 124,8 | 93.2 | 74 | 93.2 | 74 |
| загальний вирубаний запас т.м3 | 48,70 | 48,70 | 47,94 |  | 4,87 | 3.18 | 65 | 3.18 | 65 |
| в т.ч. ліквідний т.м3 | 41,90 | 41,90 | 42,03 |  | 4,19 | 2,80 | 63 | 2,80 | 63 |
| діловий т.м3 | 9.9 | 9,9 | 9,8 |  | 0,99 | 0,68 | 68 | 0,68 | 68 |
| вибірка з 1 га, м3 | 39 | 39 | 34 |  | 39 | 34 |  | 34 |  |
| Разом рубок догляду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 2114,4 | 2114,4 | 2388,1 | 100 | 236,8 | 183.7 | 78 | 183.7 | 78 |
| загальний вирубаний запас т.м3 | 69,85 | 69,85 | 58,60 | 84 | 7,26 | 4.04 | 56 | 4.04 | 56 |
| в т.ч. ліквідний т.м3 | 57,60 | 57,60 | 47,42 | 82 | 5,76 | 3.34 | 58 | 3.34 | 58 |
| діловий т.м3 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 99 | 0,99 | 0,70 | 69 | 0,70 | 69 |

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок  задовільна

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, при якому вибірка дерев проводилась одночасно з верхнього і нижнього ярусів з врахуванням господарських і біологічних властивостей деревних порід. Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді місцевим організаціям, приватним підприємствам та населенню, а незначна частина до 10% використовується на власні потреби.

4.3.1.2. Обсяги виконання санітарних рубок

| Види санітарних рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Тер мін вик., років | Фактично виконано за рев. період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло ща, га | запас тис. м3 |  |  |  | пло ща, га | запас тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль ний | ліквід ний | діло вий |  |  | загаль ний | ліквід ний | діло вий |
| Суцільні | 6,6 | 1,66 | 1.44 | 0,29 | 1 | 36,5 | 12,98 | 11,26 | 3,86 |
| Вибіркові | 561,0 | 11,89 | 10,35 | 0,52 | 3 | 5392,0 | 87.76 | 78,87 | 10,02 |
| Разом | 567,6 | 13,55 | 11,79 | 0,81 |  | 5428,5 | 100,74 | 90,13 | 13,88 |

Запроектований обсяг вибіркових санітарних рубок на площі 1350,2 га з вирубаним запасом 11,89 тис.м3 деревини, мав бути проведений за 3 роки. Фактично за 3 роки лісгосп виконав їх на площі 2688 га з вирубаним запасом 37,47 тис.м3, що вдвічі відрізняється від прийнятого на  2ій лісовпорядній нараді. Це пояснюється  різким погіршенням санітарного стану насаджень на той період.

В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки проведені на площі 2794 га з вирубкою  50,29 тис.м3 деревини, що було викликано фактичним станом насаджень.

4.3.2. Лісовідновні рубки

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл. 4.3.2.1.

4.3.2.1. Обсяги виконаних лісовідновних рубок

| Групи лісу | Господарства | Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням |  | Фактично виконано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |
|  |  | площа, га | стовбур-ний запас |  | загаль-ний | ліквідний |
| І | Твердолистяні | 17,2 | 4,89 | 308,6 | 56,44 | 48,97 |

Різниця в обсягах лісовідновних рубок, запроектованих лісовпорядкуванням та виконаних лісгоспом, пояснюється станом насаджень, який визначався протягом ревізійного періоду при безперервному впорядкуванні. Щорічні обсяги лісовідновних рубок призначались та  узгоджувалися при проведенні безперервного лісовпорядкування.

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних насаджень і похідних дерево-станів, минулим лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не проводились.

4.3.4. Інші рубки, пов’язані з веденням лісового господарства

4.3.3.1. Обсяги виконання інших рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства

| Види інших рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Строк вико-нання, років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 1.Рубки поодиноких дерев | 6,7 | 0,33 | 0,29 | 0,06 | 1 | 2,8 | 0.14 | 0,12 | 0,02 |
| 2.Рубки насаджень під об’єкт спецгосп-призначення. | 11,7 | 3.36 | 2,91 | 0,48 | 3 | 0,2 | 0,02 | - | - |
| 3.Рорубка верхнього намету насаджень | 1,1 | 0,19 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.Рубка з метою формув. оптим. гущ. деревостану | 23,7 | 1,18 | 1,03 | 0,24 | 3 | 0,2 | - | - | - |

| Види інших рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Строк вико-нання, років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 5.Розрубування, квартальних просік | 0,9 | 0,31 | 0,26 | - | 1 | - | - | - | - |
| 6.Розчищення квартальних просік | 17,3 | 0,26 | - | - | 1 | 0,8 | 0,59 | 0,51 | 0,11 |
| 7. Розчищення окружної межі | 0,2 | 0,01 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8.Розчищення доріг | 1,2 | 0,04 | - | - | 1 | 13,5 | 1,93 | 1,70 | 0,26 |
| 9.Розчищення проти- пожежних розривів | 1,1 | 0,02 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10.Розчищення стежок | 2,5 | 0,07 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 11.Рубки переформування | - | - | - | - | - | 560,6 | 6,92 | 6,34 | 3,17 |
| 12. Догляд за ПЛНД | - | - | - | - | - | 5,3 | 0,05 | 0,04 | - |
| 13.Догляд за план-таціями | - | - | - | - | - | 19,6 | 0,44 | 0,41 | 0,06 |
| 14.Розчищення волоків | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,81 | 0,71 | 0,16 |
| 15. Рубка небезпечн. дерев |  |  |  |  |  | 42,1 | 0,92 | 0,83 | 0,20 |

Обсяги запроектовані лісовпорядкуванням інших рубок формування і оздоровлення лісів лісгоспом не виконані зовсім або виконані з значними відхиленнями.

Основною причиною відхилень від проекту інших рубок є фактична необхідність у виконанні певного виду рубання, що виникло в результаті природного росту насадження або дії природних факторів на протязі ревізійного періоду.

В рамках “Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства Закарпаття (FORZA)” проводилися рубки переформування. Рубки переформування проводилися з метою забезпечення багатоцільового ведення лісового господарства на основі принципів наближених до природи лісівництва, з урахуванням соціальних, екологічних та економічних вимог; збереження і підвищення біорізноманіття лісу на основі підтримання природних процесів шляхом вирощування різновікових мішаних деревостанів з багатоярусною вертикальною і складною горизонтальною структурою.

Перехід від вирощування одновікових до формування різновікових насаджень повинен ґрунтуватися на таких принципах:

- відмова від рубок „за площею” і зфокусована увага на вибірці окремих дерев і біогруп;

- проведення заготівлі в межах річного приросту часто, але помірно;

- здійснення декількох прийомів створення різновікових, змішаних насаджень протягом тривалого часу;

- одночасному проведенні лісозаготівель, рубок догляду і сприяння природному поновленню в одному і тому самому насадженні;

- збереження  достатнього запасу для досягнення певного приросту, концентруючись на високій якості дерев усіх розмірів.

Проведення  обсягів інших рубок формування і оздоровлення лісів лісгоспом було узгоджено  з обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

4.4. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів лісовпорядкуванням не проектувалися і лісгоспом не проводилися, в звязку з відсутністю проектів, пов’язаних з будівництвом  в лісовому фонді лісгоспу.

4.5. Заходи з лісозахисту

4.5.1. Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | затухло | залишок осередків |  |
|  |  |  |  |  | усього | в тому числі потребують заходів боротьби |
| 1.Шкідники лісу |  |  |  |  |  |  |
| Зимовий п'ядун | 71,6 | - | - | 31,0 | 40,6 | - |
| - Хвороби лісу |  |  |  |  |  |  |
| Трутовик справжній | 122,8 | 644,7 | 623,4 |  | 144,1 | 104,9 |
| Коренева губка | 7,6 | 9,5 | 14,2 |  | 2,9 | 2,9 |
| Опеньок осінній | 13,7 | 298,0 | 195,6 |  | 116,1 | 116,1 |
| Трахеємікоз дуба | 243,6 | 898,8 | 840,0 |  | 302,4 | 212,7 |
| Бактереальний рак ясена | 55,9 | 180,0 | 203,9 |  | 32,0 | 32,0 |
| Разом | 443,6 | 2031,0 | 1877,1 |  | 597,5 | 468,6 |

В минулому ревізійному періоді були відмічені осередки масового розмноження таких шкідників лісу зелена дубова листовійка і зимовий п’ядун.

Із хвороб лісу найбільше поширення мали трахеомікоз дуба, опеньок осінній, трутовик справжній

Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом виконані в повному обсязі

Причини відхилень фактичного виконання лісозахисних заходів від проекту лісовпорядкування виникнення нових осередків шкідників і хвороб

Ефективність проведених заходів недостатня для утримання лісового фонду в задовільному санітарному стані. При проведенні базового лісовпорядкування виявлені значні обсяги сухостійного та пошкодженого лісу. Для покращення санітарного стану необхідно буде збільшити обсяги санітарно-оздоровчих заходів.

Проведені санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, зменшенню площі деревостанів з осередками хвороб, шкідників лісу.

При проведенні санітарно-оздоровчих заходів лісгосп керувався „Санітарними правилами в лісах України”.

План нагляду за шкідниками і хворобами є. Облік шкідників і хвороб проводиться регулярно і своєчасно, ведеться спеціальна книга обліку осередків хвороб лісу за роками в розрізі лісництв, урочищ. Санітарні огляди, а також звіти про виконання мір боротьби складаються щорічно і зберігаються в архіві лісгоспу постійно.

Сигналізація за появою шкідників і хвороб лісу проводиться задовільно. Нагляд за появою осередків шкідників та хвороб лісу ведеться лісничими та лісовою охороною, інженером охорони і захисту лісу.

Нагляд за шкідниками лісгоспом проводиться на закладених постійних пробних площах. Куточки лісозахисту з наявною інформацією про найбільш поширені шкідники та хвороби лісу є в конторі кожного лісництва та в конторі лісгоспу.

Загальний висновок – стан лісозахисту в лісгоспі задовільний.

4.6.Лісовідновлювальні заходи і лісорозведення

4.6.1. Виконання основних видів робіт з лісовідновлення і лісорозведення

за ревізійний період (згідно звітних даних держлісгоспу:

чисельник – план, знаменник – виконання)

| Основні види робіт | Усього за ревізійний період, га | Середньорічне виконання в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за ревізійний період | у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню |
| 1.Садіння лісу | 195,1 195,1 | 19.6 19,6 | 10,4 10.4 |
| 2.Природне поновлення | 140,1 140,1 | 14,0 14,0 | 23,6 23,6 |

Попереднім лісовпорядкуванням  фонд лісорозведення в лісгоспі не виявлений .

За ревізійний період фактично перевиконані обсяги лісовідновлення за рахунок збільшення обсягів суцільних рубок, а також заліснення нелісових земель.

4.6.2. Виконання проекту лісовпорядкування з лісовідновлювальних заходів,

площа, га

| Показники | Лісові куль-тури | Сприян-ня при-родному понов-ленню | В т.ч. із збере-женням підросту | При- родне понов-лення | Не поновилось на рік теперіш-нього лісовпо-рядкування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Фактично виконано – усього | 195,1 |  |  | 99,8 | 89,1 |
| 1.1.Не вкриті лісовою рослин- ністю землі – усього | 7,6 |  |  | 12,0 |  |
| 1.1.1.Призначені лісовпорядку- ванням | 7,6 |  |  | 12,0 |  |
| 1.1.2.Не призначені лісовпоряд- куванням |  |  |  |  |  |
| в т.ч. обґрунтовано |  |  |  |  |  |
| не обґрунтовано |  |  |  |  |  |
| 1.2.Зруби ревізійного періоду – усього | 187,5 |  |  | 87,8 | 89,1 |
| 1.2.1.Призначені лісовпорядку- ванням | 6,6 |  |  | 52,5 |  |
| 1.2.2.Не призначені лісовпоряд- куванням | 180,9 |  |  | 35,3 |  |
| в т.ч. обґрунтовано | 180,9 |  |  | 35,3 |  |
| не обґрунтовано |  |  |  |  |  |
| 2.Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням – усього | 14,2 |  |  | 64,5 |  |
| % виконання проекту | 1374 |  |  | 217 |  |

Рекомендації лісовпорядкування за способами лісовідновлення, підбору головних порід, типах лісових культур, способам підготовки ґрунту, схемами змішування лісових культур лісгоспом в основному  виконувались.

Термін переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки  витримувався. Догляд за лісовідновленням проводився в обсягах менших доведених лісовпорядкуванням, що привело до зниження класу якості лісових культур. Доповнення незімкнутих культур головною породою проводилось при відпаді 15% і більше.

Природне поновлення на зрубах проходить успішно.

4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення головних порід

(чисельник – проект, знаменник – фактичне виконання)

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Дуб скельний | - | - | - | - | - | - |
|  | 47,3 | 24,2 |  |  | 5,7 |  |
| Дуб звичайний | 6,0 | 42,2 | - | - | 1,7 | - |
|  | 37,9 | 19,4 |  |  |  |  |
| Бук лісовий | 8,2 | 57,8 | - | - | 64,5 | 100 |
|  | 82,8 | 42,4 |  |  | 79,0 | 100 |
| Ясен звичайний | - | - | - | - | - | - |
|  | 3,6 | 1,8 |  |  |  |  |
| Ясен вузьколист. | - | - | - | - | - | - |
|  | 18,9 | 9,7 |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | - | - | - | - | - | - |
|  | 2,9 | 1,5 |  |  |  |  |
| Ялина європ. | - | - | - | - | - | - |
|  | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  |
| Модрина європ. | - | - | - | - | - | - |
|  | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  |
| Псевдотсуга мен. | - | - | - | - | - | - |
|  | 0,9 | 0,5 |  |  |  |  |
| Акація біла | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 3,3 | - |
| Граб звичайний | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 0,6 | - |
| Осика | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 9,5 | - |
| Разом: | 14.2 | 100 | - | - | 64,5 | 100 |
|  | 195,1 | 100 | - | - | 99,8 | 100 |

Попереднім лісовпорядкуванням не проектувалось виконання реконструкції  малоцінних і низькоповнотних насаджень.

4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур

та їх стан, га

| Панівна порода | Площа створених лісових культур | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадовіль-ний стан (приж.25.1-49.9%) | загиблі (списані підприємством та виявлені лісовпоряд-куванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 клас якості |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |
| Дуб скельний | 23,9 | 10.1 | 1.3 | 12,5 |  |  |
| Дуб звичайний | 18,6 | 2,4 | 4,3 | 11,9 |  |  |
| Бук лісовий | 27,9 |  | 11,7 | 15,1 |  |  |
| Ясен звичайний | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |
| Ясен вузьколист. | 11,5 |  |  | 11.5 |  |  |
| Разом: | 83.0 | 12,5 | 18,4 | 51,0 |  |  |

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених

у вкриті лісовою рослинністю землі, у віці до 20 років та їх стан, га

| Панівна порода | Загальна площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (спи-сані підпри-ємством і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Разом |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 2,9 |  | 1,7 | 1,2 | 2,9 |  |  |
| Ялина європ. | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Модрина європ. | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| Дуб скельний | 23,4 | 3,5 | 10,1 | 9,8 | 23,4 |  |  |
| Дуб звичайний | 19,3 | 4,3 | 7,7 | 7,3 | 19,3 |  |  |
| Бук лісовий | 54,9 | 6,0 | 42,8 | 6,1 | 54,9 |  |  |
| Ясен звичайний | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Псевдотсуга мен. | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |
| Ясен вузьколист. | 7,4 | 2,7 | 4,7 |  | 7,4 |  |  |
| Разом: | 112,1 | 16,5 | 68,4 | 27,2 | 112,1 |  |  |
| 2. Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європ. | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |
| Ялиця біла | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| Модрина європ. | 12,3 |  | 5,6 | 6,7 | 12,3 |  |  |
| Дуб червоний | 1,8 |  | 1,1 | 0,7 | 1,8 |  |  |
| Дуб скельний | 5,2 |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |
| Дуб звичайний | 11,0 |  | 8,2 | 2,8 | 11,0 |  |  |
| Бук лісовий | 77,8 | 1,7 | 37,1 | 36,0 | 74,8 | 3,0 |  |

Продовження таблиці 8.1

| Панівна порода | Загальна площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (спи-сані підпри-ємством і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Разом |  |  |
| 2. Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ясен звичайний | 14,4 | 4,6 | 1,0 | 8,8 | 14,4 |  |  |
| Явір | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,6 |  |  |
| Біла акація | 1,7 |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| Псевдотсуга мен. | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Ясен вузьколист. | 3,5 | 1,6 | 1,9 |  | 3,5 |  |  |
| Разом: | 149,3 | 8,6 | 75,2 | 62,5 | 146,3 | 3,0 |  |
| Усього: | 261,4 | 25,1 | 143,6 | 89,7 | 258,4 | 3,0 |  |

Динаміка площі лісових культур та їх збереження

| Назва показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- |
|  | + | - |
| І.Лісові культури попереднього ревізійного періоду |  |  |
| а) значилось за даними минулого лісовпорядкування |  |  |
| Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі | 97,8 |  |
| Площа незімкнутих лісових культур | 111,2 |  |
| Усього значилось: | 209,0 |  |
| б) результати господарської діяльності |  |  |
| Прийнято лісових культур від інших організацій |  |  |
| Усього змін: |  |  |
| Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2011 р. | 209,0 |  |
| в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі | 149,3 |  |
| Разом: | 149,3 |  |
| Розходження | - | -59,7 |
| Причини розходження: |  |  |
| 1.Лісові культури перейшли культури старшого віку | 59,7 |  |
| П.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |
| а) створено усього | 195,1 |  |
| Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі | 112,1 |  |
| Площа незімкнутих лісових культур | 83,0 |  |
| Усього значилось: | 195,1 |  |
| Усього змін: |  |  |
| Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2011р. | 195,1 |  |

продовження таблиці

| Назва показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- |
|  | + | - |
| в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі | 112,1 |  |
| Площа незімкнутих лісових культур | 83,0 |  |
| Разом: | 195.1 |  |
| Розходження | - |  |

В лісгоспі є постійний розсадник площею  га і 1,0 га і 0,6, тимчасових. Продуктивна площа розсадників складає 1,0 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки  в середньому 0,64 тис..шт.

За даними інвентаризації 2010 року площа посівів складала – 0,153 га, в т.ч.:

- Сосна звичайна – 0,001 га;

- Ялина звичайна – 0,001 га;

- Дуб звичайний – 0,12 га;

- Клен-явір – 0,003 га;

- Катальпа – 0,001 га;

- Горобина звичайна – 0,002 га;

- Липа дрібнолиста – 0,002 га;

- Горіх чорний – 0,002 га;

- Айва японська – 0,001 га;

- Яблуня – 0,002 га;

- Груша – 0,002 га;

- Горіх грецький – 0,001 га;

- Гібіскус – 0,001 га;

Вкорінені живці верби Матсудана – 0,012 га;

Вкорінені жиці тополі пірамідальної – 0,002 га.

Загальна кількість садивного матеріалу – 67,81 тис.шт. сіянців і 0,64 тис.шт. вкорінених живців.

Площа шкілок складає 0,236 га, в т.ч.:

- Сосна звичайна – 0,02га;

- Сосна чорна – 0,03 га;

- Ялина європейська – 0,06 га;

- Туя західна – 0,005 га;

- Катальпа – 0,01 га;

- Ясен вузьколистий – 0,08 га;

- Ясен білоцвітий – 0,026 га;

- Калина – 0,01 га;

- Гібіскус – 0,005 га;

Садивний матеріал дуба, ясена, черешні, липи, клена-явора, горіхів використовується для створення лісових культур та доповнень у лісовому фонді В.Доброньського лісництва. Декоративні види дерев та чагарників використовуються для озеленення міста Ужгород та садиб лісгоспу і лісництв.

В лісгоспі є плантації новорічних ялинок 1,7 га.

Існуючі в лісгоспі розсадники повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі

За 2009 рік в лісгоспі  було заготовлено 542 кг насіння. Заготівля насіння проводилась на постійних лісонасінних ділянках, плюсових деревах, нормальних насадженнях, лісосіках головного користування та частково закуплялась в інших лісгоспах.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в держлісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл.4.6.7).

4.6.7. Характеристика постійної лісонасінної бази

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по підпри-ємству | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-лад-ки | Спо-сіб зак-ладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с к л а д | в і к | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | бо-ні-тет ---- тип лісу |  |  |
| 1. Ділянки вкритих лісовою рослинністю земель з наявністю плюсових дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бкл |  | Камяницьке Кв.23,вид.6 | 1,1 | 6Дгл 4Бкл | 160 |  | 0,65 410 | 1 Д3БД |  |  |
| Дс |  | Камяницьке Кв.24,вид.1 | 8,8 | 6Дс 4Бкл | 160 |  | 0,70 500 | 1 Д2БД |  |  |
| Бкл |  | Камяницьке Кв.24,вид.3 | 13,7 | 8Бкл 4Дс | 170 |  | 0,60 400 | 1В Д3ДГБ |  |  |
| Бкл |  | Камяницьке Кв.24,вид.4 | 4,0 | 8Бкл 4Дс | 170 |  | 0,55 400 | 1В Д3ДГБ |  |  |
| Бкл |  | Камяницьке Кв.24,вид.5 | 5,2 | 8Бкл 2Дс | 170 |  | 0,45 280 | 2 Д3ДГБ |  |  |
| Бкл |  | Камяницьке Кв.24,вид.8 | 7,5 | 8Бкл 2Дс | 170 |  | 0,45 280 | 1 Д3ДГБ |  |  |
| Бкл |  | Анталовецьке Кв.5,вид.8 | 0,7 | 10Бкл | 170 |  | 0,70 540 | 1 Д3ГД |  |  |
| Явл |  | В.Доброньське Кв.5,вид.8 | 1,1 | 10Явл | 62 |  | 0,45 240 | 1Б Д3ГД |  |  |
| Явл |  | В.Доброньське Кв.5,вид.10 | 3,0 | 10Явл | 92 |  | 0,70 455 | 1Б Д4ГД |  |  |
| 2. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дгл |  | Камяницьке Кв.5,вид.1 | 1,1 | 7Дгл 2Ялє 2Бкл | 100 |  | 0,55 640 | 1В Д3Б |  |  |
| Дгл |  | Камяницьке Кв.5,вид.2 | 1,6 | 6Дгл 4Бкл | 100 |  | 0,75 800 | 1В Д3Б |  |  |
| Бкл |  | Анталовецьке Кв.17,вид.19 | 16,7 | 8Бкл 2Бкл | 75 |  | 0,80 480 | 1Б Д2ГБ |  |  |
| Бкл |  | Анталовецьке Кв.23,вид.7 | 8,6 | 3Кшї 2Бп 3Бкл 1Яз 1Дчр | 75 |  | 0,80 480 | 1Б Д2ГБ |  |  |
| Дз |  | В.Добронське Кв.9,вид.8 | 4,3 | 8Дз 2Явл | 97 |  | 0,65 420 | 1А Д3ГД |  |  |
| Дз |  | В.Добронське Кв.10,вид.11 | 5,8 | 10Дз | 97 |  | 0,50 325 | 1А Д3ГД |  |  |

4.7. М е л і о р а ц і я

Попереднім лісовпорядкуванням не виявлений агролісомеліоративний фонд тому проектування заходів на його освоєння не проводилося. Попереднім  проектом було намічено проводити догляд за існуючою мережею меліоративних каналів

На землях лісгоспу прокладено 24,2 км осушувальних каналів, в т.ч. 24,2 км з них потребують поточного ремонту (табл.4.7.1).

4.7.1. Відомості про гідромеліоративну мережу

| Лісництва | Осушена площа, га | Тип меліоративної мережі | Протяж-ність каналів, км | В т.ч. потребують ремонту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | капітального | поточного |
| Великодобронське |  | Осуш.канали | 15,1 |  | 15,1 |
|  |  | Водозбірні канали | 9,1 |  | 9,1 |
| Разом по лісгоспу: |  |  | 24,2 |  | 24,2 |

4.8. Охорона лісу

4.8.1. Існуюче протипожежне упорядкування та виконання запроектованих заходів

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валось на ревізійний період | Фактично виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Попереджувальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1Постійні виставки при конторах лісництв та конторі лісгоспу | шт | 5 | 4 | 80 |
| 1.2.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 48 | 48 | 100 |
| 1.3.Облаштування місць відпочинку | шт | 36 | 22 | 61 |
| 1.4. Облаштування автостоянок | шт | 4 | 4 | 100 |
| 2.Заходи з обмеження розповсюдження пожеж |  |  |  |  |
| 2.1.Влаштування мінереалізованих смуг | км | 10 | 18 | 180 |
| 2.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 100 | 160 | 160 |
| - Шляхове будівництво і ремонт |  |  |  |  |
| 3.1.Будівництво мостів | шт | 5 | - | 0 |
| 3.2.Будівництво доріг протипож.значен. | км | 1 | - | 0 |
| 3.3.Ремонт доріг | км | 10 | 12 | 120 |
| 3.4. .Ремонт гір. стежок | км | 3 | - | 0 |
| - Організація зв язку |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт та утримання телефонної мережі | тис.грн км | 9,0 2.2 | - | 0 |
| 5.Дозорно-сторожова служба |  |  |  |  |
| 5.1.Найм тимчасових пожежних сторожів | тис.грн | 14,8 | - | 0 |
| 5.2.Утримання коней і мототранспорту | тис.грн | 60.0 | - | 0 |
| 6.Заходи, направлені на ліквідацію пожеж |  |  |  |  |
| 6.1. Влаштування пунктів зосередження протипожежного інвентаря | шт | 4 | 4 | 100 |
| 6.2.Організація пожежних дружин | шт | 2 | - | 0 |
| 6.3.Організація кпп при в’їзді в ліс | шт | 4 | 4 | 100 |

Запроектовані лісовпорядкуванням протипожежні заходи в основному виконані. Проведений лісгоспом обсяг протипожежних заходів ефективний, про що свідчить те, що за ревізійний період на території лісгоспу пожеж не зареєстровано.

Охорона лісу від пожеж проводилась силами лісової охорони та тимчасовими пожежними сторожами.

В комплексі заходів, які були направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, видне місце займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і своєчасному виявленню виникаючих спалахів, оперативному прийнятті рішень  в боротьбі з лісовими пожежами.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів силами державної лісової охорони, пожежними сторожами.

Існуюча організація території за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відповідає ступеню пожежної небезпеки лісгоспу.

До зареєстрованих лісопорушень систематично приймались міри. До порушників шляхом складання актів і притягнення до адміністративної відповідальності.

Чисельність лісової охорони слід рахувати достатньою для виконання протипожежних заходів. Організація території лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними задовільна.

На території лісгоспу діє учнівське лісництво, в діяльності якого приймають участь 25 учнів. Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань і навичок у галузі лісництва, сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої процесії. В своїй діяльності учнівські лісництва повинні керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту”, Лісового кодексу України та Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307.

4.8.3. Характеристика учнівських лісництв

| Лісництва і номери кварталів, які входять до складу учнівських лісництв | Рік утво-рення лісни-цтва | Кіль-кість учнів в лісни-цтві | Зага- льна площа учнів-ського ліс- ницт- ва, га | Лісові землі, га |  |  |  |  | Нелі-сові землі, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вкриті лісо-вою рос-лин-ністю землі | незім-кнуті куль-тури | роз-сад-ники, план-тації | разом не вкри-тих лісо-вою рос-лин-ністю | лісові шляхи, просі-ки, проти-по-жежні розри-ви |  |
| 1. Кам’яницьке учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кам’яницьке кв.19, кв 20 | 1997 | 25 | 180,2 | 168,4 | 0,7 | - | 2,0 | 2,8 | 1,8 |

Члени шкільного лісництва, ведуть картки спостережень за об’єктами живої природи сіл Кам’яниця, Невицьке та Гута, за міграційними польотами птахів. Охороняють зелені насадження місцевості, щорічно проводять посадку молодих дерев. Заготовляється насіння лісових порід, ведуться досліди з стратифікації насіннєвого матеріалу, досліджують школярі і терміни початку плодоношення найбільш поширених видів дерев і чагарників.

У 2001 році члени шкільного лісництва взяли участь у Міжнародних днях спостережень за птахами, а результати опрацювали і надіслали до Українського товариства охорони птахів, за що отримали відзнаку Всесвітньої асоціації охорони птахів. До слова, великий зимовий облік птахів проводиться у січні щорічно.

У рамках Всесвітнього руху «Очистимо планету Земля» юними лісівниками проводиться санітарна очистка потічка в урочищі «Сирий потік», «Зони відпочинку «Невицьке» в районі річки Уж, території села. Щороку активною і практичною участю відзначається 21 березня — День Землі, 1 квітня — Міжнародний день птахів, 15 квітня — День довкілля, 5 червня — День навколишнього середовища, 4 жовтня — Всесвітній день тварин.

Щоб пліднішою була ця багатогранна робота, в школі регулярно проводяться тематичні бесіди, вікторини, конкурси, за участю спеціалістів лісгопу.

Разом із педагогічним колективом, працівниками Ужгородського лісгоспу, юні природолюби створюють всі умови, щоб для кожного з них природа стала матеріальним втіленням духовних багатств, краси й величі народу. В нас все підпорядковане цій важливій справі.

Любов до рідної природи, уміння берегти і примножувати її красу й багатство кам’яницькі школярі підтвердили на Всеукраїнському конкурсі шкільних лісництв, де посіли друге місце в командному заліку, а в особистому заліку учень 11 класу Василь Ковальчук зайняв перше місце.

Члени учнівських лісництв в 2010 році приймали участь у виконанні таких робіт:

створення лісових культур – 0,5 га;

- проведено догляд за лісовими культурами – 5,9 га;

- проведено доповнення лісових культур – 1,5 га;

- огороджено мурашників – 15 шт;

- виготовлено годівниць для птахів – 35 шт.

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,9 т/га, що нижче урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це  викликано тим, що лісові ділянки малі за площею і частково заросли кущами.  Лісгосп не виконував запроектованих заходів з поліпшення угідь.

Урожайність орних лісових ділянок низька (10-15 ц/га) що пояснюється бідністю грунтів та не внесенням мінеральних і органічних добрив.

Пасовища використовуються для випасу худоби місцевого населення.

Потреба лісового господарства в сіножатях та  в орних землях задовольняється в повному обсязі.

Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі проектувався на площі 741,1 га в кількості 247 голів великої рогатої худоби. Фактично в середньому за останні 2 роки випас худоби проводився на площі 650 га і кількості 217 голів.

4.9.1. Використання угідь на рік лісовпорядкування

┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Категорія │Площа,│         В тому числі у користуванні         │

│земель    │га    ├────────────┬────────────┬───────────────────┤

│          │      │Підсобного  │Працівників │Інших організацій і│

│          │      │господарства│підприємства│громадян           │

└──────────┴──────┴────────────┴────────────┴───────────────────┘

РІЛЛЯ         4.9                       4.9

СІНОЖАТІ     62.5          8.8         53.7

ПАСОВИЩА      3.0                       3.0

БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ

0.9          0.9

Paзoм   71.3          9.7         61.6

4.9.2. Розподіл угідь за розмірами ділянок згідно теперішнього лісовпорядкування

┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Категорія │Площа,│       в тому числі за розмірами ділянок     │

│земель    │га    ├──────────┬───────────┬────────────┬─────────┤

│          │      │до 1.0 га │1.1-5.0 га │5.1-10.0 га │ більше  │

│          │      │          │           │            │ 10.0 га │

└──────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────┘

РІЛЛЯ

4.9        2.1         2.8

СІНОЖАТІ

62.5       17.6        29.4          5.1       10.4

ПАСОВИЩА

3.0        0.8         2.2

БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ

0.9        0.9

Paзoм   71.3       21.4        34.4          5.1       10.4

4.9.3. Характеристика сіножатей за даними теперішнього лісовпорядкування

┌───────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐

│     Найменування показників       │Площа, │Середня урожайність│

│                                   │га     │на 1 га, тон       │

└───────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘

УСЬОГО СІНОЖАТЕЙ

62.5                  0.9

із них:

ЗАПЛАВНИХ

4.7                  0.7

в тому числі:

ЧИСТИХ

4.7                  0.7

СУХОДІЛЬНИХ

46.6                  0.8

в тому числі:

ЧИСТИХ

43.4                  0.8

ЗАРОСЛИХ

3.2                  0.5

ЗАБОЛОЧЕНИХ

11.2                  1.4

в тому числі:

ЧИСТИХ

0.8                  1.0

ЗАРОСЛИХ

10.4                  1.5

4.9.4. Виконання заходів з поліпшення угідь

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроектовано на ревізійний період | Виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сіножаті |  |  |  |  |
| 1. Поверхневе поліпшення | га | 92,6 | - | - |

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування проектувалось в таких щорічних обсягах: заготівля сіна – 100 тон шорічно, заготівля дикорослих плодів – 7 тон шорічно, ягід – 1 тона щорічно, грибів – 0,1 тона щорічно, лікарських рослин – 0,4 тони щорічно. Фактично заготівля лісгоспом не проводилась

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території лісгоспу проводиться, в основному, місцевим населенням для власних потреб.

4.10. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства

і культурно-оздоровчих цілей

Територія держлісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя закріплені за:

ЗТМР "Лісівник" – всього 7088 га, в т.ч. Ужгородське лісництво – 3571 га, Кам'яницьке лісництво – 3517 га

Ужгородський УТМР – всього 4127 га, в т.ч. Анталовецьке лісництво – 4127 га.

Передано згідно рішення Закарпатської облрад від 17.05.2007 р. за №312

Полювання має спортивно-аматорський характер

За даними обліку мисливської фауни у 2010 році в угіддях налічувалося: оленя – 19; кабана – 11; козулі – 197; зайця – 220; лисиці – 49.

Запроектовані біотехнічні заходи із  збереження і розмноження мисливської фауни (табл.4.10.1) виконувались власними силами державної лісової охорони  ДП "Ужгородський лісгосп  без оплати.

4.10.1. Виконання біотехнічних заходів

| Заходи | Одиниця вимірю-вання | Запроекто-ваний щорічний обсяг | Виконано у рік, що передував лісовпоряд-куванню |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Спорудження біотехнічних споруд |  |  |  |
| 1.1.Годівниці | шт | 5 | 5 |
| 1.2.Солонці | шт | 5 | 5 |
| 1.3.Водопої | шт | 5 | 5 |
| 1.4.Біотехнічні вежі | шт | 3 | 3 |
| 1.5.Підгодівельні майданчики | шт | 10 | 7 |
| 2.Виготовлення та встановлення |  |  |  |
| 2.1.Панно | шт | 2 | 2 |
| 2.2.Аншлагів | шт | 8 | 8 |
| 3.Створення |  |  |  |
| 3.1.Захисних ремізів | га | 7 | - |
| 3.2.Кормових полів | га | 1 | - |

Відстріл мисливської фауни проводився згідно виділених лімітів.

На території лісгоспу знаходилися такі культурно-оздоровчі заклади: санаторій „Кооператор” на 100 місць (Ужгородське л-во, кв.38); молодіжний табір на 100 місць (Ужгородське л-во, кв.3);  санаторій-профілакторій на 250 місць (Анталовецьке л-во, кв.30); табір відпочинку „Верховина” на 125 місць (Кам’яницьке л-во, кв.33). На момент проведення лісовпорядкування  частина закладів передані в приватну власність а частина не працює за відсутністю коштів на їх функціонування.

Особливої уваги заслуговує територія державного лісового фонду біля с. Нижнє Солотвино. Урочище «Деренівка» славиться унікальною термальною водою, що б’є джерелом з глибини 700-800 метрів. На місці колишнього санаторію «Кооператор» згодом постане цілісний санаторний комплекс «Деренівська купель» і це буде справжня візитівка Закарпаття.

В 1983 році Комплексною експедицію ВО „Укрдержліспроект” було розроблено „Проект благоустрою території лісопаркової частини лісів зеленої зони”, який передбачав підвищення рекреаційної естетичної оцінки лісових ділянок, стійкості насадження, зменшення рекреаційної дигресії середовища. За пройдений період лісгоспом виконувалися деякі із запроектованих заходів з благоустрою лісопаркової частини, але основна частина заходів не проводилися за відсутністю фінансування.

4.11. Підсочна лісу і використання ресурсів другорядних

лісових матеріалів

В зв’язку з відсутністю фонду підсочка лісу  та заготівля другорядних лісових матеріалів в лісгоспі не проводилась і лісовпорядкуванням не проектувалась.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської

діяльності

а) Позитивні сторони ведення лісового господарства:

–ведення лісового господарства здійснювалось згідно проекту лісовпорядкування, запроектовані заходи якого забезпечували безпосереднє і раціональне користування лісом;

–за ревізійний період створено 195,1 га лісових культур, з яких 112,1 га переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки;

–покращення охорони лісів, проведення значних обсягів робіт з протипожежного впорядкування лісів лісгоспу.

б) Негативні сторони ведення лісового господарства:

–недостатній агротехнічний та лісівничий догляд за незімкнутими лісовими культурами, що  приводить до зниження якості лісових культур;

–недостатнє використання ресурсів побічних користувань, зменшення площі ріллі та сінокосів;

- не проведення заходів з поліпшення угідь

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності держлісгоспу:

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на ефективне використання комплексу лісогосподарських , лісовідновних заходів, раціональне використання і відтворення лісових ресурсів.

Ведення лісового господарства за минулий ревізійний період слід вважати задовільним.

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ

ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням встановлений на площі 288,7 га із стовбурним запасом 94,18 тис.м3 (табл.5.1.1).

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель на включені та виключені з

розрахунку головного користування за даними попереднього і теперішнього

лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю землі | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю землі | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком |  |  |  |  |  |  |
| 1256 | 410 | 182.98 | 1680,7 | 624,5 | 278,07 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1680,7 | 624,5 | 278,07 |  |
| з них по видах: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Регіональні ландшафтні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | 410 | 182,98 | 1570,4 | 587,3 | 264,57 | Постанова КМ №733, п.5 |
| 2.Памятки природи |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 110,3 | 37,2 | 13,51 | Постанова КМ №733, п.5 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
| 11879 | 280 | 81,83 | 12192,7 | 633,4 | 225,19 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 11879 | 280 | 81,83 | 12192,7 | 633,4 | 225,19 | Постанова КМ №733, п.6 |
| з них по видах: 1.Ліси у межах міста та інших населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 4 | 0,93 | 181,2 | 6,8 | 1,61 | Постанова КМ №733, п.6, додаток 1 |
| 2.Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |
| 11698 | 276 | 80,90 | 12011,5 | 626,6 | 223.42 | Постанова КМ №733, п.6, додаток 1 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього за обліком лісів |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 817,6 | 167,6 | 54,37 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19,4 | - | - |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |