5.5. Відтворення лісів

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (рідколісся, зруби), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі). Запроектовані щорічні обсяги відтворення лісів по лісництвах наведені в додатку 8.

5.5.1. Лісовідновлення

Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду потребують лісовідновлення  201,2 га. Решту площі рекомендується освоїти і перевести в інші категорії лісових ділянок.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 10,1 га. На всій іншій площі (191,1 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (187,3 га), або шляхом сприяння природному поновленню (3,8 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення наведені в табл.5.5.1.1.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 9  років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 9 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації грунту.

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті наступні: - 9 років.

5.5.1.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд лісовідновлен-

ня) і лісосік ревізійного періоду за видами господарського впливу (площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рідко-лісся | згарища, загиблі на-садження | зру-би | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок | 49,7 | - | 50,2 | 99,9 | - | 101,3 | 201,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу | - | - | 9,1 | 9,1 | - | 1,0 | 10,1 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| –хвойними породами | - | - | - | - | - |  |  |
| –твердолистяними породами | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Може бути забез- печено лісовіднов-лення шляхом приян-ня природному по-новленню | - | - | 3,8 | 3,8 | - |  | 3,8 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| –шляхом збереження підросту | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Може бути забез-печено лісовіднов- лення тільки штуч-ним шляхом – усього | 49,7 | - | 37,3 | 87,0 | - | 100,3 | 187,3 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Лісокультурний фонд | 49,7 | - | 37,3 | 87,0 | - | 100,3 | 187,3 |
| 1.3.2. Лісові ділянки, не доступні для господарського впливу | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.Лісові ділянки, що підлягають освоєнню та переводу в інші категорії лісових ді-лянок – усього | - | - | - | - | - | - | - |

5.5.1.2. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду

(площа, га; запроектована лісовпорядкуванням та прийнято 2-ою л/в нарадою)

| Породи, запроектовані для відновлення | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рос-линністю (рідколісся, згарища, загиблі нас.) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Акація біла | 27,6 | - | 10,9 | 38,5 |
| Дуб звичайний | 1,4 | - | 34,3 | 35,7 |
| Сосна кримська | 26,0 | - | 40,5 | 66,5 |
| Тополя канадська | 25,1 | - | 14,6 | 39,7 |
| Тополя біла | 5,8 | - | - | 5,8 |
| Ясен зелений | 1,1 | - | - | 1,1 |
| Разом: | 87,0 | - | 100,3 | 187,3 |
| 2. Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Тополя канадська | 3,8 | - | - | 3,8 |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Акація біла | 4,0 | - | 0,6 | 4,6 |
| Тополя біла | - | - | 0,4 | 0,4 |
| Тополя канадська | 5,1 | - | - | 5,1 |
| Разом | 9,1 | - | 1,0 | 10,1 |
| Усього | 99,9 | - | 101,3 | 201,2 |

5.5.2. Лісорозведення

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 487,8 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини пустирі), 487,8 га лісових ділянок, що не використовуються, з них створення лісових культур запроектовано на площі 487,8 га (табл.5.5.2.1.). Технологічні схеми створення лісових культур на фонді лісорозведення наведені в додатках до таксаційних описів.

Термін заліснення встановлюється 10  років.

Крім створення лісових насаджень на ерозійно небезпечних землях для припинення розмиву ґрунту і росту ярів необхідне будівництво гідротехнічних споруд: водозатримуючих і водорегулюючих валів і водоскидів. Для цього необхідно провести спеціальні вишукувальні роботи з складанням проекту.

Середній річний обсяг догляду за лісовими культурами на цих землях становитиме 48,9 га, а доповнення культур – 7,3 га.

5.5.2.1. Фонд лісорозведення та проектний обсяг лісових культур (площа, га)

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини, пустирі | піс-ки | яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали | інші лісові ділянки |
| 1. Виявлений фонд, придатний для лісорозведення | 487,8 | 487,8 | - | - | - |
| 2. Обсяги лісових культур | 487,8 | 487,8 | - | - | - |
| 2.1.Запроектовано лісовпорядкуванням | 487,8 | 487,8 | - | - | - |
| 2.2.Прийнято 2-ою л/в нарадою | 487,8 | 487,8 | - | - | - |
| Із прийнятих 2-ою л/в нарадою |  |  |  |  |  |
| в тому числі за породами: |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 448,2 | 448,2 | - | - | - |
| Дуб звичайний | 13,1 | 13,1 | - | - | - |
| Тополя канадська | 26,5 | 26,5 | - | - | - |
| 4.Природне поновлення |  |  |  |  |  |
| в тому числі за породами |  |  |  |  |  |
| Верба біла | 6,5 | 6,5 | - | - | - |

5.5.2.2. Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за технологічними

схемами

(площа, га)

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Нелісові землі | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11,0 | 4,3 | - | 15,3 |
| 3 | 45,9 | 4,3 | - | 50,2 |
| 5 | 8,3 | - | - | 8,3 |
| 10 | - | 0,6 | - | 0,6 |
| 11 | - | 5,8 | - | 5,8 |
| 16 | 49,9 | 1,0 | - | 50,9 |
| 17 | 18,0 | - | - | 18,0 |
| 18 | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 21 | 5,6 | - | - | 5,6 |
| 23 | - | 7,2 | - | 7,2 |
| 24 | 0,5 | 11,3 | - | 11,8 |
| 26 | 11,0 | - | - | 11,0 |
| 27 | 2,3 | 4,3 |  | 6,6 |
| 30 | - | 0,4 | - | 0,4 |
| 31 | 95,5 | 11,0 | - | 106,5 |
| 38 | 17,1 | - | - | 17,1 |
| 40 | 15,2 | - | - | 15,2 |
| 52 | - | 6,3 | - | 6,3 |
| 64 | 7,0 | 0,6 | - | 7,6 |
| 74 | 3,1 | 1,4 | - | 4,5 |

продовження таблиці 5.5.2.2.

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Нелісові землі | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | - | 4,5 | - | 4,5 |
| 78 | - | 1,1 | - | 1,1 |
| 85 | 2,0 | 10,5 | - | 12,5 |
| 100 | - | 0,7 | - | 0,7 |
| 114 | 160,4 | 36,9 | - | 197,3 |
| 167 | 6,0 | 22,2 | - | 28,2 |
| 169 | - | 5,8 | - | 5,8 |
| 172 | - | 0,7 | - | 0,7 |
| 174 | 7,2 | - | - | 7,2 |
| 175 | - | 7,4 | - | 7,4 |
| 176 | 8,0 | 2,1 | - | 10,1 |
| 182 | - | 1,4 | - | 1,4 |
| 188 | 18,2 | 9,0 | - | 27,2 |
| 212 | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 |

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення  рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі «Типів лісових культур за лісорослинними зонами», ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року).

На площі 254,4 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців.  Протягом перших 4  років за лісовими культурами проектується проведення 10 кратного догляду за схемою 4-3-2-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів реконструкції насаджень і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 675,1 га або в середньому щорічно 67,5 га.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 101,2 га. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в перші 3 роки.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур.

При умові виконання запроектованих  заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 18,7 га зрубів останнього ревізійного періоду, заходи з відтворення лісів на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

5.6. Реконструкція насаджень

Лісовпорядкуванням  виявлено 403,0 га насаджень малоцінних деревних порід природного походження, які не проектуються в реконструкцію тому що використовуються як кормові і  захисні ремізи для мисливської фауни  і виконують захисні, водоохоронні та інші корисні властивості.

5.7. Гідролісомеліорація

На території лісгоспу є 16728,5 га надмірно зволожених і заболочених лісових ділянок, які не віднесені до гідролісомеліоративного фонду. Це лісові ділянки в типах лісу в ТЛУ С4-5, Д4-5), заболочені угіддя і болота, які живлять річки.

До гідромеліоративного фонду не включені об’єкти природно-заповідного фонду, а також невеликі замкнуті, надмірно зволожені ділянки лісових ділянок (улоговини) і ділянки віддалені на значну відстань від водоприймачів. Необхідно зберігати оптимальне співвідношення між осушеними і заболоченими територіями.

Зважаючи на неоднозначне ставлення науки, суспільства до осушення надмірно зволожених земель, можливого порушення рівноваги екосистем, коли негативні наслідки можуть переважити позитивні сторони, осушувальні роботи на території лісгоспу не проектуються.

5.7.1. Характеристика гідролісомеліоративного фонду

| Усього | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові ділянки |  |  | нелісові землі |  |
|  | надлишково зволожені, вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | сіножаті | болота |
|  |  | заболочені зруби | інші землі |  |  |
| 1.Загальний виявлений лісовпорядкуванням гідролісомеліоративний фонд |  |  |  |  |  |
| 16728,5 | 2123,2 | 14,7 | - | - | 14590,6 |

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 3791,8 тис. штук сіянців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених в табл.5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 7,04 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 8,8 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 68,2  га. Цієї площі достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу.

5.8.1. Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  |  | Доповнення лісових культур |  | Інші пот-реби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на фонді |  | рекон-струкція насад-жень | на землях інших корис-тувачів | на землях лісгоспу | на землях інших корис-тувачів |  |  |
|  | лісо-віднов-лення | лісо- розведен ня |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 187,3 | 487,8 | - | 35,0 | 101,2 | 10,5 | - | 821,8 |
| 2. Потреба в садив- ному матеріалі, тис. штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього: | 892,4 | 2324,4 | - | 154,0 | 362,4 | 39,1 | 19,5 | 3791,8 |
| в т.ч. по породах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 3,5 | 9,3 | - | - | 1,8 | - | 2,1 | 16,7 |
| Сосна кримська | 412,4 | 1071,6 | - | 7,6 | 180,2 | 6,6 | 2,1 | 1680,5 |
| Дуб звичайний | 50,9 | 132,5 | - | - | 36,2 | - | 2,1 | 221,7 |
| Гледичія | 11,7 | 30,2 | - | 12,5 | 44,2 | 6,1 | - | 104,7 |
| Акація біла | 99,9 | 260,3 | - | 13,3 | 84,4 | 5,8 | 3,0 | 466,7 |
| Горіх грецький | 4,5 | 11,6 | - | 6,3 | - | 3,8 | 6,0 | 32,2 |
| Тополь канадський | 17,0 | 44,2 | - | - | 15,6 | - | - | 76,8 |
| Ясень зелений | 10,7 | 27,9 | - | - | - | - | - | 38,6 |
| Абрикос | 4,5 | 11,6 | - | 10,2 | - | 3,2 | 0,5 | 30,0 |
| Груша | 4,5 | 11,6 | - | 8,0 | - | 2,9 | 0,5 | 27,5 |
| Клен гостролистий | 23,2 | 60,4 | - | 4,2 | - | 3,2 | 0,8 | 91,8 |
| Черемуха | 5,4 | 13,9 | - | 5,4 | - | 2,2 | 0,8 | 27,7 |
| Яблуня | 22,3 | 58,1 | - | 7,1 | - | 3,7 | 0,8 | 92,0 |
| Шовковиця | 18,7 | 48,8 | - | 3,5 | - | 1,6 | 0,8 | 73,4 |
| Шипшина | 41,0 | 106,9 | - | 13,4 | - | - | - | 161,3 |
| Смородина чорна | 42,8 | 111,6 | - | 13,5 | - | - | - | 167,9 |
| Маслинка вузькол. | 41,9 | 111,6 | - | 17,1 | - | - | - | 170,6 |
| Клен татарський | 35,6 | 93,0 | - | 20,3 | - | - | - | 148,9 |
| Бузина чорна | 41,9 | 109,2 | - | 11,6 | - | - | - | 162,7 |

5.8.2. Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба

в насінні

| Породи, які будуть вирощуватись в посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис.шт А | Норма виходу з 1 га, тис.шт Б | Щоріч-на площа посівів, га А П = ---- Б | Вік садив-ного мате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загальна корисна площа посівного відділен-ня роз-садника, га # П х В | Норма висіву на 1 га, кг Н | Пот-реба насін-ня щоріч-но, кг П х Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 16,7 | 800 | 0,021 | 2 | 3 | 0,06 | 100 | 2,1 |
| Сосна кримська | 1680,5 | 1025 | 1,640 | 2 | 3 | 4,92 | 125 | 204,9 |
| Дуб звичайний | 221,7 | 400 | 0,554 | 2 | 3 | 1,66 | 2000 | 1108,5 |
| Гледичія | 104,7 | 250 | 0,419 | 2 | 3 | 1,26 | 400 | 167,5 |
| Акація біла | 466,7 | 400 | 1,167 | 2 | 3 | 3,50 | 100 | 116,7 |
| Горіх грецький | 32,2 | 250 | 0,129 | 2 | 3 | 0,39 | 2100 | 270,5 |
| Тополя канадський | 76,8 | 400 | 0,192 | 1 | 2 | 0,38 | 40 | 7,7 |
| Ясень зелений | 38,6 | 400 | 0,097 | 1 | 2 | 0,19 | 320 | 30,9 |
| Абрикос | 30,0 | 450 | 0,067 | 1 | 2 | 0,13 | 1140 | 76,0 |
| Груша | 27,5 | 500 | 0,055 | 1 | 2 | 0,11 | 430 | 23,7 |
| Клен гостролистий | 91,8 | 400 | 0,230 | 2 | 2 | 0,46 | 480 | 110,2 |
| Черемуха | 27,7 | 300 | 0,092 | 1 | 2 | 0,18 | 450 | 41,6 |
| Яблуня | 92,0 | 350 | 0,263 | 1 | 2 | 0,53 | 430 | 113,0 |
| Шовковиця | 73,4 | 300 | 0,245 | 1 | 2 | 0,49 | 60 | 14,7 |
| Шипшина | 161,3 | 500 | 0,323 | 1 | 2 | 0,65 | 100 | 32,3 |
| Смородина чорна | 167,9 | 300 | 0,560 | 1 | 2 | 1,12 | 60 | 33,6 |
| Маслинка вузькол. | 170,6 | 500 | 0,341 | 1 | 2 | 0,68 | 380 | 129,7 |
| Клен татарський | 148,9 | 350 | 0,425 | 1 | 2 | 0,85 | 220 | 93,6 |
| Бузина чорна | 162,7 | 400 | 0,407 | 1 | 2 | 0,81 | 60 | 24,4 |
| Загальна потреба в насінні | 3791,7 |  | 1,691 |  |  | 18,38 |  | 2601,3 |

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 2601,3 кг.

5.8.3. Розрахунок корисної площі шкільного відділення розсадників

| Породи, які будуть вирощуватись в шкільному відділенні розсадника | Щорічна потреба в саджанцях, тис.шт А | Вихід саджан-ців з 1 га, тис.шт Б | Щорічна площа садіння у школі, га А П = ----- Б | Кіль-кість років виро-щуван-ня саджан-ців у школі | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загаль-на корис-на площа,га П х В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревно-чагарникові школи |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 15,0 | 100 | 0,15 | 3 | 5 | 0,75 |
| Ялівець вергінського | 1,0 | 50 | 0,02 | 3 | 5 | 0,10 |
| Біота східна | 1,0 | 50 | 0,02 | 3 | 5 | 0,10 |
| Липа | 10,0 | 50 | 0,20 | 3 | 5 | 1,00 |
| Клен гостролиситий | 10,0 | 50 | 0,20 | 3 | 5 | 1,00 |
| Горіх грецький | 5,0 | 50 | 0,10 | 3 | 5 | 0,50 |
| Каштан кінський | 10,0 | 50 | 0,20 | 3 | 5 | 1,00 |
| Айва японська | 1,0 | 50 | 0,02 | 3 | 5 | 0,10 |
| Ясен | 10,0 | 50 | 0,20 | 3 | 5 | 1,00 |
| Тополя гібрида | 10,0 | 100 | 0,10 | 1 | 3 | 0,30 |
| Разом: | 73,0 |  | 1,21 |  |  | 4.45 |

Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно створювати свою лісонасінну базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантаціє основних деревних порід, створених на селекційній основі..

Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл.5.8.5).

5.8.4. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

| Породи | Щорічна потре-ба в насінні, кг А | Середня урожай- ність з 1 га, кг Б | Середня періо-дичність плодоно-шення, років В | Необхід-на площа, га А х В Б | В наявнос-ті планта-цій, ПЛНД, га | Проекту-ється створити, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 204,9 | 5 | 4 | 163,9 | - | 95,0 |
| ### Дуб черешчатий | 1108,5 | 400 | 5 | 13,8 | - | 13,8 |
| ### Дуб червоний | - | 400 | 5 | 1.5 | 1,5 | - |

5.8.5. Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

| Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Обсяг робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. На постійних лісонасінних ділянках |  |  |  |
| Вирубування підліску | га | 1,5 | протягом рев.періоду |

5.8.6. Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

| #### Панівні породи | #### Насадження |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плю- сові | нор- мальні | міну- сові |  |
| Ліси природоохор.признач. з особл. режимом корист. на рівнині |  |  |  |  |
| Господарська секція Дубова низькостовбурна |  |  |  |  |
| Пристигаючі насадження |  |  |  |  |
| Дуб звичайний |  |  | 1,0 | 1,0 |

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне упорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

В основу проектування покладені положення Правил пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

Запроектовані обсяги протипожежних заходів по лісництвах наведені в додатку 10.

5.9.1.1. Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

┌────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐

│           Класи пожежної небезпеки         │       │ Середній │

├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ Разом │ клас     │

│   1    │   2    │   3    │   4    │   5    │       │ пожежної │

│        │        │        │        │        │       │ небезпеки│

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘

БІЛЯЇВСЬКЕ лісництво

14.1              28.5   1323.1  16684.4 18050.1        4.92

ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ лісництво

102.9    852.4      2.4     94.1     23.6  1075.4        2.14

ДАЧНІВСЬКЕ лісництво

303.4    815.8    127.0    149.4    713.3  2108.9        3.07

РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕ лісництво

592.1    777.5    163.0    100.8    359.6  1993.0        2.42

КРАСНОСІЛЬСЬКЕ лісництво

72.1    418.1    285.3    452.1    166.0  1393.6        3.15

УСЬОГО

1084.6   2863.8    606.2   2119.5  17946.9 24621.0        4.33

Територія характеризується низьким (4,33) класом пожежної небезпеки, що зумовлено високою  питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок листяних порід, що зростають в надмірно зволожених ТУМ і наявності боліт.

Територія лісгоспу  за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до наземної охорони лісів.

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентаря та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

Крім указаних в табл.5.9.1.2 заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснюючій роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

5.9.1.2. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Оди- ниці вимі-рюван-ня | Існує | Потріб-но за норма-тивами | Проек-тується | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки. | шт | 1 |  | 1 | 1 | щорічно |
| 1.2.Організація пунктів зосередження протипоже-жного інвентаря | пункт | 5 |  |  | 5 | щорічно |
| 1.3.Перевірка стану готов-ності до пожежно-небез-печного періоду | шт | 1 |  | 1 | 1 | щорічно |

продовження таблиці 5.9.1.2.

| Найменування | Оди- ниці вимі-рюван-ня | Існує | Потріб-но за норма-тивами | Проек-тується | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Заходи з попередження виникнення пожеже (профілактичні) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення роз’яснюва-льної та виховної роботи серед населення з викор. засобів масової інформації | шт | 1 |  | 1 | 1 | щорічно |
| 2.2.Проведення виставок з протипожежної безпеки | шт | - |  | 5 | 5 | рев.період |
| 2.3.Встановлення попере-джуваль них аншлагів | шт | 12 |  | 8 | 8 | рев.період |
| 3.Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізо-ваних смуг | км | 30 |  | 60 | 60 | рев.період |
| 3.2.Догляд за мінералі зо-ваними смугами | км | 430 |  | 350 | 350 | щорічно |
| 4.Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт і утримання доріг п/п значення | км | 4 |  | 2 | 2 | рев.період |
| 5.Лісівничі заходи з підвищення стійкості лісів |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Розрубування просік для повітряних ліній еле-ктромереж на ширину згідно правил улаштуван- ня електроустановок | км | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 | рев.період |
| 5.2.Проведення рубок догляду в хвойних молод-няках | га | 18,3 |  | 103,3 | 103,3 | рев.період |

5.9.2. Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона, яка налічує 52 особи. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).

Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

5.9.2.1.  Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

| Найменування лісництв | Загаль-на площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існує | проектується |  | існує | проектується |  |
|  |  | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га | кіль-кість | кіль-кість | серед-ня пло-ща, га |
| Біляєвське | 18050,1 | 7 | 7 | 2578,6 | 7 | 7 | 2578,6 |
| Великодолинське | 1075,4 | 2 | 2 | 537,7 | 2 | 2 | 537,7 |
| Дачнівське | 2108,9 | 6 | 6 | 351,4 | 6 | 6 | 351,4 |
| Роздільнянське | 1993,0 | 10 | 10 | 199,3 | 10 | 10 | 199,3 |
| Красносільське | 1393,6 | 5 | 5 | 278,7 | 5 | 5 | 278,7 |

5.10. Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. . Це підтверджується невеликим   загальним запасом  сухостійного і пошкодженого лісу - 9,59 тис.м3. Наявність осередків шкідників і хвороб лісу виявлена на площі 342,2 га (табл.4.5.1).

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1.

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України”.

5.10.1. Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек-товано лісовпо-рядку-ванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 6,9 | 6,9 | на рев.пер. |
| 2. Ґрунтові розкопки | ям | 310 | 310 | -”- |
| 3. Обприскування розсадників | га | 2,0 | 2,0 | -”- |
| 4. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт | 110 | 110 | -”- |
| – ремонт штучних гнізд | гнізд | 7500 | 7500 | -”- |
| 5.Організаційно-господарські заходи: |  | на всій території держлісгоспу |  |  |
| нагляд за появою осередків шкідни- ків і хвороб | тис.га | 6,9 | 6,9 | -”- |
| організація пунктів захисту лісу | шт | 5 | 5 | щорічно |
| пропаганда захисту лісу | тис.грн | 8,5 | 8,5 | -”- |

В загальній системі захисту лісових насаджень від шкідників і хвороб лісу необхідно віддавати перевагу комплексній системі боротьби, яка визначає спрямоване підтримування на низькому рівні чисельності популяцій шкідників і розповсюдження хвороб лісу з допомогою природних регуляторів і сполучення спеціальних лісозахисних заходів, включаючи біологічні,  хімічні, лісогосподарські заходи боротьби.

Лісогосподарські, механічні і біологічні заходи належить проводити постійно, незалежно від осередків розмноження шкідників і розповсюдження хвороб лісу.

Хімічні заходи боротьби доцільно використовувати тільки при масовому розмноженні шкідників і розповсюдженні хвороб лісу, коли інші заходи не дають позитивного ефекту.

В комплексній системі захисту лісу слід приділяти велику увагу збереженню і збільшенню чисельності комахоїдних птахів і лісових мурашок. А також розмноженню і збереженню ентомофагів.

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються лісопаркова частина лісів зеленої зони  лісгоспу, особливо зона інтенсивної рекреації, площа якої становить 2528,3 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл.3.3.12).

В цілому територія лісопаркової частини лісів зеленої зони лісгоспу, характеризується високими показниками ландшафтної, рекреаційної і естетичної оцінки, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою. Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проектних відомостях по лісництвах.

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить про те, що стійкість рекреаційних лісів може забезпечуватися системою заходів, які можна об'єднати у дві групи: організаційні та господарські.

Основу організаційної групи становить виховна робота з населенням, яка має на меті довести до свідомості кожної людини необхідну регламентацію поведінки у лісі.

Для збереження і підвищення стійкості рекреаційних лісів вирішальним є своєчасне проведення лісогосподарських заходів. При цьому потрібно постійно вивчати рекреаційні потреби відпочиваючих, щоб не допускати стихійного скупчення людей. Це досягається доцільним розміщенням автостоянок, у тому числі й платних. Для зменшення скупчення людей потрібно створювати відповідну мережі стежок, ураховуючи при цьому і стихійно створені у напрямках до комфортних ділянок. Якраз цей захід найактивніше впливає на регулювання людського потоку відвідувачів. Прогулянкові маршрути різної протяжності потрібно закільцьовувати, щоб відпочиваючі поверталися одним і тим самим шляхом і не боялися заблукати. Біля водоймищ потрібно передбачити місця для встановлення наметів, виставляти щити з інформацією тощо.

При формуванні складу деревостанів потрібно обмежувати кількість екзотів, щоб не порушувалися риси місцевої природи. Формування складу деревостану рубками - основний захід у рекреаційних лісах. Саме ним досягається, у відповідних лісорослинних умовах, створення другого ярусу деревостанів, підліску тощо.

У рекреаційних лісах зростає роль протипожежних та біотехнічних заходів, які спрямовані на збільшення чисельності мурах, корисних лісових тварин.

Головне в лісогосподарських заходах - не допустити катастрофічного порушення стану деревостанів.

5.11.1. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Запроектовані заходи | Одиниця вимірю-вання | Обсяги заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |
| 1.Благоустрій рекреаційних пунктів | пункт | 3 | рев. період |
| 2.Виготовлення і встановлення панно | шт | 2 |  |
| 3.Виготовлення і встановлення аншлагів | шт | 12 |  |
| 4.Виготовлення і встановлення лісових меблів | шт | 8 | -”- |
| 5.Встановлення шлагбаумів | шт | 4 | щорічно |
| 6.Улаштування альтанок | шт | 3 | -”- |
| 7.Обладнання стоянок автомобілів | шт | 2 | -”- |
| 8.Встановлення ящиків для сміття | шт | 8 | -”- |

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Заготівлю другорядних лісових матеріалів та побічні лісові користування лісгосп здійснює згідно ,,Порядку спеціального використання лісових ресурсів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761.

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Для підвищення продуктивності орних лісових ділянок рекомендується: внесення добрив із розрахунку на 1 га органічних 15 тонн, мінеральних – 150-180 кг, а також широке застосування сівозмін  з травосумішами, або посів сидеральних культур.

Поверхневе поліпшення сіножатей проводиться шляхом  розчищення від купин, дискування, боронування, внесення добрив, підсів трав.

5.12.1. Розподіл існуючих угідь за користувачами

| Види угідь | Загальна площа, га | В тому числі за користувачами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підсобне господарство лісгоспу | працівники лісгоспу |  | інші організації і громадяни |
|  |  |  | всього | в т.ч. лісова охорона |  |
| Рілля | 134,9 | 76,9 | 58,0 | 58.0 | - |
| Пасовища | 31,1 | 1,7 | 29,4 | 29,4 | - |
| Багаторічні насадження | 0,8 | 0,8 | - | - | - |

5.12.2. Розподіл угідь за величиною ділянок згідно теперішнього лісовпорядкування

| Найменування угідь | Разом, га | В т.ч. за обсягами ділянок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 га | 1,1-5,0 га | 5,1-10,0 га | більше 10,0 га |
| 1. Рілля | 134,9 | 1,1 | 30,5 | 20,5 | 82,8 |
| 2. Пасовища | 31,1 | - | 3,7 | - | 27,4 |
| 3. Багаторічні насадження | 0,8 | 0,8 | - | - |  |

5.12.3. Характеристика сіножатей за даними лісовпорядкування

При проведенні лісовпорядкування сіножатей не виявлено, тому таблиця 5.12.3. і 5.12.4. не приводиться

5.12.4. Проект використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2013р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Збір і заготівля дикорослих | га/тонн |  |  |  |  |
| 2.1.Плодів | га/тонн | 3,5/0,02 |  |  | - |
| 3.Лікарських рослин | га/тонн | 2,1/0,02 |  |  | - |

Збір і заготівля дикорослих плодів та лікарських рослин проводиться місцевим населенням.

5.13. Використання лісового фонду для потреб мисливського

господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитків  від мисливських тварин за останні роки не було виявлено.

Проектами  з  мисливського  упорядкування встановлено наступне:

1. Мисливські угіддя використовуються відповідно до умов їх надання у користування та за призначенням.

2. Мисливське господарство на закріплених мисливських угіддях ведеться з дотриманням вимог Законів України „Про тваринний світ” та „Про мисливське господарство та полюван-ня”.

3. Вчасно проводиться первинний облік чисельності мисливських тварин в межах єгерських обходів.

4. Здійснюються заходи щодо виконання загальнодержавних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу.

5. Вчасно здійснюється відстріл мисливських тварин у встановлених ветеринарною службою вогнищах сказу та інших небезпечних захворювань відповідно до законодавства про ветеринарну медицину.

Мисливське упорядкування для більш ефективного та гармонійного ведення мисливського господарства на території лісгоспу пропонує:

- протягом ревізійного періоду виконати запроектовані біотехнічні заходи  у відповідності до проекту організації і розвитку мисливського господарства на період ;

- організувати роботи з  оздоблення мисливських трофеїв та виготовленню мисливських сувенірів.

Лісгосп повинен проводити контроль за додержанням правил відстрілу мисливської фауни.

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

В зв’язку з відсутністю сировинної бази для підсочки лісу і ресурсів другорядних лісових матеріалів розділ 5.14 не розробляється і таблиці 5.14.1, 5.14.2  не приводяться.

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю

Обсягів будівництва  і капітальних ремонтів виробничих і житлових будівель, а також будівництва лісогосподарських і протипожежних доріг на ревізійний період (з лісового господарства)  лісовпорядкуванням  не виявлено і не проектуються.

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших

запроектованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

Усі ліси лісгоспу, згідно з постановою КМ № 761 від 23.05.2007 року „Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” та протоколу першої лісовпорядної наради про створення господарської частини з особливим режимом користування, де заборонені рубки головного користування, тому на наступний ревізійний період рубки головного користування не проектуються.

В рубки догляду запроектовані насадження, які потребують їх невідкладного проведення (табл.5.2.1). Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами (табл.5.2.3).

Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 21,1 га, загальний запас – 0,61 тис.м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на всіх невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік крім останнього року) на площі 201,2  га (табл.5.5.2.), в тому числі лісові культури 187,3 га (93,1%), сприяння природному поновленню 3,8  га (1,8%), природне поновлення 10,1 га (5,1%). Вибір головних порід і схем змішування лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і стану навколишнього середовища (розділ 5.5). Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

Створення лісових культур на землях фонду лісорозведення в обсязі 487,0 га (табл.5.5.2.1.) дозволить підвищити лісистість і захисні функції лісів.

Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.2.) і заходів з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і відповідно, до покращання екологічного стану.

5.17. Очікувана ефективність запроектованих

лісогосподарських  заходів

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 0,5%, площа штучних насаджень зросте на 1,2%, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 0,5%. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 3,7%, (стиглих насаджень –  на 3,6%), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 3,8%.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень: сосни кримської, дуба звичайного, акації білої.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17.1., 5.17.2., 5.17.3.

5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними

категоріями лісових ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| 1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення | 24950,5 | 100 | 24950,5 | 100 | 0 | 0 |
| 2. Лісові ділянки – усього | 7707,7 | 31,3 | 7707,7 | 31,3 | 0 | 0 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 6885,0 | 28,0 | 7015,3 | 28,5 | +128,5 | +0,5 |
| в т.ч.: лісові культури | 4438,9 | 64,5 | 4732,4 | 67,5 | +293,5 | 1,2 |
| 2.2.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 822,7 | 3,3 | 694,0 | 2,8 | -128,7 | -0,5 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| - незімкнуті лісові культури | 23,5 | 0,1 | 405,1 | 1,6 | +381,6 | +1,5 |
| - лісові розсадники, плантації | 68,2 | 0,3 | 68,2 | 0,3 | - | - |
| –рідколісся | 49,7 | 0,2 | - | - | -49,7 | -0,2 |
| –згарища, загиблі насадження | - | - | - | - | - | - |
| –зруби | 50,2 | 0,2 | 90,3 | 0,4 | +40,1 | +0,2 |
| –галявини, пустирі | 500,7 | 2,0 | - | - | -500,7 | -2,0 |
| -біогалявини | 65,5 | 0,3 | 65,5 | 0,3 | - | - |
| - лісові шляхи, просіки, протипожежні розриви, лісові осушувальні канали | 64,9 | 0,3 | 64,9 | 0,3 | - | - |
| 3. Нелісові ділянки усього | 16911,7 | 68,7 | 16911,7 | 68,7 | - | - |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| –рілля | 134,9 | 0,5 | 134,9 | 0,5 | - | - |
| –сіножаті | - | - | - | - | - | - |
| –пасовища | 31,1 | 0,1 | 31,1 | 0,1 | - | - |
| –багаторічні насадження | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | - | - |
| –води | 936,8 | 3,8 | 936,8 | 3,8 | - | - |
| –болота | 14593,1 | 59,3 | 14593,1 | 59,3 | - | - |
| –садиби, споруди | 141,9 | 0,6 | 141,9 | 0,6 | - | - |
| –траси | 12,7 | 0,1 | 12,7 | 0,1 | - | - |
| –піски | - | - | - | - | - | - |
| –інші нелісові ділянки | 1060,4 | 4,3 | 1060,4 | 4,3 | - | - |

5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за панівними породами

| ###### Панівні породи | На рік лісовпорядкування |  | На початок наступного ревізійного періоду |  | ###### Очікувані зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Сосна кримська | 1037,0 | 15,1 | 1103,5 | 15,7 | 66,5 | +0,6 |
| Сосна звичайна | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | - | - |
| Дуб червоний | 22,8 | 0,3 | 22,8 | 0,3 | - | - |
| Дуб звичайний | 856,2 | 12,4 | 891,9 | 12,7 | 35,7 | 0,3 |
| Ясен зелений | 98,1 | 1,4 | 98,1 | 1,4 | - | - |
| Ясен звичайний | 133,2 | 1,9 | 133,2 | 1,9 | - | - |
| Клен гостролистий | 306,8 | 4,5 | 306,8 | 4,4 | - | -0,1 |
| Клен ясинолистий | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | - | - |
| Вяз гладкий | 3,8 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | - | - |
| Берест | 37,4 | 0,5 | 37,4 | 0,5 | - | - |
| В’яз дрібнолистий | 197,1 | 2,9 | 197,1 | 2,8 | - | -0,1 |
| В’яз шорсткий | 5,0 | 0,1 | 5 | 0,1 | - | - |
| Акація біла | 983,5 | 14,3 | 1313,1 | 18,7 | 330,6 | 4,5 |
| Гледичія колюча | 202,3 | 2,9 | 202,3 | 2,9 | 0,0 | -0,1 |
| Береза повисла | 10,8 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | - | - |
| Липа дрібнолиста | 15,6 | 0,2 | 15,6 | 0,2 | - | - |
| Тополя біла | 258,5 | 3,8 | 264,3 | 3,8 | 5,8 | - |
| Тополя канадська | 266,6 | 3,9 | 306,3 | 4,4 | 39,7 | +0,5 |
| Верба біла | 1788,4 | 26,0 | 1788,4 | 25,5 | 0,0 | -0,5 |
| Яловець віргінського | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | - | - |
| Туя західна | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | - | - |
| Клен татарський | 58,9 | 0,9 | 58,9 | 0,8 | - | - |
| Абрикос звичайний | 31,4 | 0,5 | 31,4 | 0,4 | - | - |
| Айлант високий | 25,6 | 0,4 | 25,6 | 0,4 | - | - |
| Вишня магалебська | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | - | - |
| Вишня повстиста | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | - | - |
| Горіх грецький | 22,4 | 0,3 | 22,4 | 0,3 | - | - |
| Платан західний | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | - | - |
| Сафора японська | 17,0 | 0,2 | 17 | 0,2 | - | - |
| Черемха звичайна | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | - | - |
| Айва довгаста | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | - | - |
| Аронія чорноплідна | 4,2 | 0,1 | 4,2 | 0,1 | - | - |
| Глід колючий | 99,4 | 1,4 | 99,4 | 1,4 | - | - |
| Свидина кровава | 4,1 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | - | - |
| Маслинка вузьколиста | 349,6 | 5,1 | - | 0,0 | -349,6 | -5,1 |
| Обліпиха крушиновидна | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | - | - |
| Скумпія звичайна | 34,4 | 0,5 | 34,4 | 0,5 | - | - |
| РАЗОМ: | 6885,0 | 100 | 7015,3 | 100 | 128,7 | 0,0 |

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді  і  продуктивності лісів

| Показники | Одиниця вимірю-вання | На рік лісовпоряд-кування | На початок наступного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 6885,0 | 7015,3 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 1038,5 | 1075,9 |
| –твердолистяні | га | 2448,1 | 2536,4 |
| –м’яколистяні | га | 2939,9 | 3045,9 |
| 2.Незімкнуті лісові культури | га | 23,5 | 405,1 |
| 3.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 822.7 | 694,0 |
| 4.Загальний запас насаджень | тис.м3 | 677,60 | 690,26 |
| 5.Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | м3 | 98,39 | 102,00 |
| 6.Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього | га | 3040,0 | 3149,6 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | - | - |
| –твердолистяні | га | 959,2 | 993,8 |
| –м’яколистяні | га | 1993,1 | 2065,0 |
| 7.Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис.м3 | 453,04 | 469,4 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | тис.м3 | - | - |
| –твердолистяні | тис.м3 | 72,33 | 74,90 |
| –м’яколистяні | тис.м3 | 377,02 | 390,60 |
| 8.Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 149 | 154 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |
| –хвойні | м3 | - | - |
| –твердолистяні | м3 | 75 | 77 |
| –м’яколистяні | м3 | 189 | 196 |
| 9.Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок | м3 | 2,3 | 2,4 |
| 10.Обсяги користування на 1 га лісових ділянок | м3 | 0,49 | 0,53 |
| в т. ч. з головного користування | м3 | - | - |

Пояснювальну записку склав:

Начальник лісовпорядної

партії                                                               В.С.Вишневський