РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ

ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 1229,8 га із стовбур-ним запасом 263,56 тис.м3 (табл.5.1.1.).

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та

виключені з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього

і  теперішнього лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7981,7 | 1058,3 | 176,28 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4125,7 | 162,1 | 28,99 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3856,0 | 896,2 | 147,29 |  |
| з них за видами: 1. Національні природні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3022,1 | 370,7 | 68,76 | Закон України про ПЗФ Глава 1 ст.16, 22 |
| 2. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,1 |  |  | Постанова КМ України від 23.05.2007 р. № 761 |
| 3. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 207,0 | 67,8 | 11,74 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5, п. 3 |
| 4. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,0 | 7,0 | 2,04 | -//- додаток 5, п. 6 |
| 5. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення, ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81,4 | 8,1 | 1,42 | додаток 5, п. 13 |
| 6. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 532,4 | 442,6 | 63,33 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5, п.16 |

продовження таблиці 5.1.1

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 527,6 | 20,9 | 4,58 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 394,5 | 12,8 | 2,85 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133,1 | 8,1 | 1,73 |  |
| З них за видами: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39,7 | 3,1 | 0,58 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5, п. 3 |
| 2. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,4 | 0,8 | 0,19 | -//- додаток 5, п. 6 |
| 3. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92,0 | 4,2 | 0,96 | -//- додаток 5, п. 13 |
| Ліси з особливим режимом користування |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8509,3 | 1079,2 | 180,86 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4520,2 | 174,9 | 31,84 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3989,1 | 904,3 | 149,02 |  |
| З них за видами: 1. Національні природні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3022,1 | 370,7 | 68,76 | Закон України про ПЗФ Глава 1 ст.16, 22 |
| 2. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,1 |  |  | Постанова КМ України від 23.05.2007 р. № 761 |
| 3. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 246,7 | 70,9 | 12,32 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5, п. 3 |
| 4. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,4 | 7,8 | 2,23 | -//- додаток 5, п. 6 |
| 5. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення, ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 173,4 | 12,3 | 2,38 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5, п. 13 |

продовження таблиці 5.1.1

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 6. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 532,4 | 442,6 | 63,33 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п.16 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15934,3 | 1077,3 | 236,31 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15774,0 | 1054,9 | 231,72 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160,3 | 22,4 | 4,59 |  |
| З них за видами: 1.Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92,8 | 7,5 | 1,57 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п 3 |
| 2. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,2 | 5,2 | 0,94 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п 6 |
| 3. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення, ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,2 | 9,7 | 2,08 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п 13 |
| 4. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,1 |  |  | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п12 |
| Разом по лісомисливському господарству |  |  |  |  |  |  |
| 24583,0 | 687,0 | 127,10 | 24443,6 | 2156,5 | 417,17 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| 21268,0 | 351,0 | 68,90 | 20294,2 | 1229,8 | 263,56 |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 3315,0 | 182,0 | 33,10 | 4149,4 | 926,7 | 153,61 |  |
| З них за видами: 1. Регіональні природні парки (заповідна зона) |  |  |  |  |  |  |
| 2856,0 | 336,0 | 58,20 | 3022,1 | 370,7 | 68,76 | Постанова КМ України від 23.05.2007 р. № 761 |
| 2. Пам’ятки природи |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 | 9,0 | 2,8 |  |  |  | Постанова КМ України від 23.05.2007 р. № 761 |
| 3. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 |  |  | 6,1 |  |  | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, дод.5 |

продовження таблиці 5.1.1

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |
| 4. Ліси навколо лікувально – оздоровчих об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 56,0 |  |  |  |  |  | Постанова КМ від 16.05. 2007р. № 733, дод. 2 п1 |
| 5. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |
| 223,0 | 47,6 | 8,10 | 339,5 | 78,4 | 13,89 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 до Порядку, пункт 3 |
| 6. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |
| 121,0 | 35,0 | 7,70 | 13,6 | 13,0 | 3,17 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 до Порядку, пункт 6 |
| 7. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,1 |  |  | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п12 |
| 8. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг державного значення, ділянки уздовж державного кордону |  |  |  |  |  |  |
| 133,0 | 109,0 | 14,40 | 233,6 | 22,0 | 4,46 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 п13 |
| 9. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 532,4 | 442,6 | 63,33 | Постанова КМ від 16.05.2007р. № 733, додаток 5 до п 16 |

Всього виключено із розрахунку головного користування 17% вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і  43% стиглих і перестійних деревостанів.

Площа  лісів виключена із розрахунку головного користування станом на 1.01.2013 року збільшилась на 834,4 га ( 25%) в основному за рахунок  виділення категорій лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення.

Усі види виключень, які є у лісомисливському господарстві відповідають своєму призначенню і необхідні для покращення екологічної, санітарно-гігієнічної обстановки і господарської діяльності  лісомисливського господарства.

5.1.2. Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини з фактичним

в середньому за останні 2 роки, %

| Господарство, госпсекція | Фактичний |  | Запроектований |  | Відхилення від фактичного виходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | ліквід + % | ділової + % |
| Хвойне |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 90 | 83 | 90 | 81 |  | -2 |
| М’яколистяне |  |  |  |  |  |  |
| Березова | 88 | 58 | 88 | 59 |  | +1 |
| Осикова | 85 | 58 |  |  |  |  |
| Чорновільхова | 89 | 60 | 88 | 66 | -1 | +6 |

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно «Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України», Київ -2004, затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.04р.

Значних розходжень по виходу ліквідної і ділової деревини між даними лісомисливського господарства і лісовпорядкування немає. Незначне зменшення по виходу ділової деревини пояснюється більш високими вимогами до стандартів ділової деревини.

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у повній відповідності з „Правилами рубок головного користування України”, К., 2010.

Розрахунок обсягу головного користування на ревізійний період, виконаний на комп’ютері за спеціальною програмою і приведений в додатку 10.

5.1.3. Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 7,9 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –соснова | 7,9 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 0,1 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубовависоко- Стовбурна | 0,1 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ– всього | 154,1 26,82 | 26,3 | 4,49 | 3,91 | 2,40 | 23,2 | 4,01 | 3,50 | 2,18 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова в над-мірно зволожених умовах місцезрос-тання | 20,3 3,12 | 3,1 | 0,48 | 0,41 | 0,22 |  |  |  |  |
| –березова | 26,9 5,49 | 2,1 | 0,43 | 0,38 | 0,22 | 2,1 | 0,43 | 0,38 | 0,22 |
| –осикова | 1,3 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –чорновільхова | 105,6 17,92 | 21,1 | 3,58 | 3,12 | 1,96 | 21,1 | 3,58 | 3,12 | 1,96 |
| Разом за спосо-бом рубки | 162,1 28,99 | 26,3 | 4,49 | 3,91 | 2,40 | 23,2 | 4,01 | 3,50 | 2,18 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарськачастина – захисні ліси з обмеженим режимом користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 5,8 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-воїд ере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| –соснова | 5,8 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ– всього | 7,0 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова в над-мірно зволожених умовах місцезрос-тання | 0,6 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова | 5,3 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -вільхова | 1,1 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за спосо-бом рубки | 12,8 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Господарська частина – експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 439,5 118,54 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –соснова | 428,3 115,0 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 |
| –ялинова | 11,2 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 16,2 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубовависоко- Стовбурна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубованизько- Стовбурна | 8,4 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дуб червоний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ясенева | 7,8 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’ЯКОЛИСТЯНЕ– всього | 599,2 110,34 | 99,2 | 18,33 | 15,92 | 10,16 | 81,9 | 15,33 | 13,27 | 8,65 |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -березова в над-мірно зволожених умовах місцезрос-тання | 104,9 18,20 | 17,3 | 3,00 | 2,65 | 1,51 |  |  |  |  |
| –березова | 128,1 22,81 | 14,0 | 2,49 | 2,18 | 1,29 | 14,0 | 2,49 | 2,18 | 1,29 |
| –осикова | 7,7 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –вільхова | 358,5 67,79 | 67,9 | 12,84 | 11,09 | 7,36 | 67,9 | 12,84 | 11,09 | 7,36 |
| Разом за спосо-бом рубки | 1054,9 231,72 | 156,9 | 33,82 | 29,91 | 21,52 | 139,6 | 30,82 | 27,26 | 20,01 |
| Усього по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВОЙНЕ – всього | 453,2 122,21 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –соснова | 442,0 118,67 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 | 57,7 | 15,49 | 13,99 | 11,36 |
| –ялинова | 11,2 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТВЕРДОЛИС-ТЯНЕ – всього | 16,3 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубовависоко- Стовбурна | 0,1 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –дубованизько- Стовбурна | 8,4 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –ясенева | 7,8 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’ЯКОЛИСТЯ-НЕ– всього | 760,3 138,50 | 125,5 | 22,82 | 19,83 | 12,56 | 105,1 | 19,34 | 16,77 | 10,83 |
| в тому числі за господарсь-кими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.3

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чи-сельник – площа,га; знамен-ник – запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
| -березова в над-мірно зволожених умовах місцезрос-тання | 125,8 21,42 | 20,4 | 3,48 | 3,06 | 1,73 |  |  |  |  |
| –березова | 160,3 29,25 | 16,1 | 2,92 | 2,56 | 1,51 | 16,1 | 2,92 | 2,56 | 1,51 |
| –осикова | 9,0 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –чорновільхова | 465,2 86,00 | 89,0 | 16,42 | 14,21 | 9,32 | 89,0 | 16,42 | 14,21 | 9,32 |
| Разом за спосо-бом рубки | 1229,8 263,56 | 183,2 | 38,31 | 33,82 | 23,92 | 162,8 | 34,83 | 30,76 | 22,19 |

Приймаючи розрахункову лісосіку лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей.

По сосновій  та вільховій господарській секцій в експлуатаційних лісах при відносно рівномірному розподілі насаджень за віковими групами прийнята перша вікова лісосіка.

По господарських секціях з виснаженими запасами стиглих насаджень приймалась розрахункова лісосіка, яка забезпечена стиглими насадженнями не менше, ніж на 5 років. При недостатній кількості стиглих насаджень на 5 років, а пристигаючі насадження складають значну частину, приймалась раціональна лісосіка. Для тимчасових господарських секцій (похідних деревостанів  берези, вільхи) приймалась розрахункова лісосіка з врахуванням розподілу насаджень за віковими групами, але з таким підходом, щоб рубка (заміна) цих деревостанів була прискорена. У всіх випадках розрахункова лісосіка приймалась з таким розрахунком, щоб вона була не менша лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на наступний ревізійний період була не менша лісосіки нового після лісовпорядкування ревізійного періоду.

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням розрахунки лісосік рубок головного користування за винятком господарської секції березова в надмірно зволожених умовах місцезростання – 3,06 тис.м3ліквідної деревини, що пояснюється  розташуванням невеликих за площею лісових ділянок серед боліт, відсутністю доріг,  необхідної техніки для освоєння лісосічного фонду та незадовільного природного поновлення в надмірно зволожених умовах місцезростання.

5.1.4. Порівняльна характеристика обсягів головного користування

(запас – тис.м3 у ліквіді)

| Показники | Усього | В т.ч. по господарствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |
| 1. Щорічна розрахункова лісосіка: |  |  |  |  |
| 1.1.Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період | 33,82 | 13,99 |  | 19,83 |
| 1.2.Встановлена при попередньому Лісовпорядкуванні | 17,53 | 9,11 |  | 8,42 |
| 1.3.Діюча на рік лісовпорядкування | 17,53 | 9,11 |  | 8,42 |
| 2. Фактичний відпуск деревини |  |  |  |  |
| 2010 рік | 17,35 | 9,24 |  | 8,11 |
| 2011 рік | 17,53 | 9,25 |  | 8,28 |
| 3. План відпуску деревини на | 17,42 | 9,02 |  | 8,40 |
| 2012рік |  |  |  |  |
| 4. Загальна середня зміна запасу (тис.м3, стовбурний) | 80,62 |  |  |  |

Розміщення рубок головного користування

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі. Враховуючи відсутність доріг, придатних для вивезення деревини на частині території лісомисливського господарствапланується поетапне освоєння лісосічного фонду з врахуванням проекту будівництва лісогосподарських доріг. При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені Правилами рубок ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі.

На 2013-2014 роки ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки – в обсязі розрахункової лісосіки, прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною інструкцією (до +5% від розрахункової лісосіки по запасу).

По кожному лісництву, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний період складені відомості рубок головного користування в які внесені з групуванням за п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для експлуатації.

Протягом ревізійного періоду крім зазначених у відомості лісових ділянок в рубку, можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягли віку стиглості. Відведення таких насаджень в рубку можливе в разі, якщо вони вимагають проведення термінової рубки в зв’язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою захисних функцій, в розладнаних насадженнях, в насадженнях, які в установленому порядку підлягають розчищенню в зв’язку будівництвом;  у випадку коли неможливо розмістити по певних господарських секціях наявний лісосічний фонд згідно встановленій розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання встановлених термінів примикання лісосік;  в зв’язку з будівництвом лісових доріг (їхньою відсутністю), а також в інших випадках, що не входять в протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, які регламентують проведення рубок головного користування.

5.1.5. Розміщення рубок головного користування на ревізійний період в

лісництвах – (чисельник – площа, га; знаменник – ліквідний запас в тис.м3)

| Господарство, господарська секція | Найменування лісництв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Біло-озер-ське |  | Доль-ське |  | Вели-коглу-шан-ське |  |  | Дере-вків-ське | Залі-зни-цьке | Мукошин-ське |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне – всього | 116,8 20,00 |  |  |  |  | 145,3 16,57 |  |  |  |  |  |  | 262,1 36,57 |  |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березова | 22,3 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 3,82 |  |
| Чорновільхова | 94,5 16,18 |  |  |  |  | 145,3 16,57 |  |  |  |  |  |  | 239,8 32,75 |  |
| Разом за способом рубки | 116,8 20,00 |  |  |  |  | 145,3 16,57 |  |  |  |  |  |  | 262,1 36,57 |  |
| Усього по категорії лісу | 116,8 20,00 |  |  |  |  | 145,3 16,57 |  |  |  |  |  |  | 262,1 36,57 |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього | 35,3 7,78 | 56,6 13,57 |  |  |  |  | 18,1 2,44 | 220,4 55,59 | 194,2 50,34 |  | 66,9 15,55 |  |  | 591,5 145,27 |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соснова | 35,3 7,78 | 56,6 13,57 |  |  |  |  | 18,1 2,44 | 220,4 55,59 | 194,2 50,34 |  | 66,9 15,55 |  |  | 591,5 145,27 |
| М’яколистяне – всього | 67,7 10,79 | 40,3 6,46 |  |  |  |  | 262,5 32,22 | 234,2 42,71 | 80,3 13,90 |  | 188,5 31,12 |  |  | 873,5 137,20 |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березова |  |  |  |  |  |  | 18,9 2,12 | 57,4 9,82 | 26,3 4,29 |  | 47,6 7,45 |  |  | 150,2 23,68 |
| Чорновільхова | 67,7 10,79 | 56,6 13,57 |  |  |  |  | 243,6 30,10 | 176,8 32,89 | 54,0 9,61 |  | 140,9 23,67 |  |  | 739,6 120,63 |
| Разом за способом рубки | 103,0 18,57 | 96,9 20,03 |  |  |  |  | 280,6 34,66 | 454,6 98,30 | 274,5 64,24 |  | 255,4 46,67 |  |  | 1465,0 282,47 |
| Разом по категорії лісу | 103,0 18,57 | 96,9 20,03 |  |  |  |  | 280,6 34,66 | 454,6 98,30 | 274,5 64,24 |  | 255,4 46,67 |  |  | 1465,0 282,47 |
| Усього по лісництву | 219,8 38,57 | 96,9 20,03 |  |  |  |  | 425,9 51,23 | 454,6 98,30 | 274,5 64,24 |  | 255,4 46,67 |  |  | 1727,1 319,04 |
| Усього по підприємству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1727,1 319,04 |

5.1.6. Товарна структура лісосічного фонду, тис. м3

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із крони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| панівна | скла- дова |  |  | крупна | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – Ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарство м’яколистяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція березова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бп | Бп | 2,60 | 1,05 | 0,45 | 0,54 | 0,06 | 127 | 2,32 | 0,28 | 0,11 |
|  | Сз | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |  | 0,02 | 0,08 |  |  |
|  | Дз | 0,41 | 0,19 | 0,09 | 0,10 |  | 0,17 | 0,36 | 0,05 |  |
|  | Гз | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
|  | Ос | 0,65 | 0,23 | 0,16 | 0,07 |  | 0,37 | 0,60 | 0,05 |  |
|  | Влч | 0,48 | 0,23 | 0,11 | 0,12 |  | 0,17 | 0,40 | 0,08 |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,6 | 1,76 | 0,83 | 0,87 | 0,06 | 2,04 | 3,80 | 0,46 | 0,11 |
| Господарська секція вільхова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влч | Влч | 30,48 | 17,77 | 7,50 | 8,67 | 1,60 | 8,43 | 26,20 | 4,28 | 1,13 |
|  | Дз | 1,13 | 0,49 | 0,18 | 0,30 | 0,01 | 0,50 | 0,99 | 0,14 |  |
|  | Бп | 5,49 | 2,48 | 1,00 | 1,46 | 0,02 | 2,35 | 4,83 | 0,66 | 0,09 |
|  | Ос | 0,84 | 0,31 | 0,19 | 0,12 |  | 0,50 | 0,81 | 0,03 |  |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37,94 | 21,05 | 8,87 | 10,55 | 1,63 | 1,78 | 3283 | 5,11 | 1,22 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42,20 | 22,81 | 9,70 | 11,42 | 1,69 | 13,82 | 36,63 | 5,57 | 1,33 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина - Експлуатаційні ліси на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарство хвойне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція соснова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сз | Сз | 141,51 | 112,74 | 51,33 | 44,42 | 6,99 | 26,91 | 129,65 | 1286 | 2,75 |
|  | Сб | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |  | 0,02 | 0,07 | 0,01 |  |
|  | Дз | 1,95 | 0,85 | 0,46 | 0,39 |  | 0,87 | 1,72 | 0,23 | 0,01 |
|  | Бп | 11,32 | 4,35 | 1,74 | 2,45 | 0,16 | 5,81 | 10,16 | 1,16 | 0,16 |
|  | Ос | 1,56 | 0,31 | 0,31 |  |  | 1,25 | 1,56 |  |  |
|  | Влч | 2,51 | 1,13 | 0,58 | 0,54 | 0,01 | 1,07 | 2,20 | 0,31 | 0,05 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159,93 | 119,43 | 54,4 | 47,84 | 7,16 | 35,93 | 145,36 | 14,57 | 2,97 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159,93 | 119,43 | 54,4 | 47,84 | 7,16 | 35,93 | 145,36 | 14,57 | 2,97 |
| Господарство м’яколистяне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська секція березова в надмірно зволожених умовах місцезростання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бп | Бп | 0,58 | 0,34 | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,15 | 0,49 | 0,09 | 0,03 |
|  | Дз | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
|  | Влч | 0,28 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,23 | 0,05 | 0,01 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,90 | 0,55 | 0,26 | 0,25 | 0,04 | 0,20 | 0,75 | 0,15 | 0,04 |

продовження таблиці 5.1.6

| Деревна порода |  | Запас стов- бур-ний | Запас ділової дере- вини | В тому числі за класами величини |  |  | Дро- ва | За- пас лік- від- ний | Від-хо- ди | Крім того, лік-від із крони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| панівна | скла- дова |  |  | крупна | серед- ня | дріб-на |  |  |  |  |
| Господарська секція березова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бп | Бп | 16,10 | 9,11 | 2,81 | 6,03 | 0,27 | 8,48 | 14,59 | 1,51 | 0,51 |
|  | Сз | 1,77 | 1,23 | 0,56 | 0,60 | 0,07 | 0,39 | 1,62 | 0,15 |  |
|  | Дз | 1,4 | 0,82 | 0,46 | 0,35 | 0,01 | 0,79 | 1,61 | 0,23 | 0,06 |
|  | Гз | 0,64 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,59 | 0,64 |  |  |
|  | Ос | 1,62 | 0,22 | 0,20 | 0,02 |  | 1,39 | 1,61 | 0,01 | 0,01 |
|  | Влч | 3,16 | 1,40 | 0,71 | 0,67 | 0,02 | 1,45 | 2,85 | 0,31 | 0,06 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,13 | 12,83 | 4,74 | 7,72 | 0,37 | 13,09 | 22,92 | 2,21 | 0,64 |
| Господарська секція вільхова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влч | Влч | 103,28 | 60,10 | 26,83 | 29,15 | 4,12 | 33,75 | 89,85 | 13,43 | 3,97 |
|  | Сз | 1,25 | 0,88 | 0,48 | 0,37 | 0,03 | 0,25 | 1,13 | 0,12 |  |
|  | Дз | 1,75 | 0,76 | 0,32 | 0,41 | 0,03 | 0,75 | 1,51 | 0,24 |  |
|  | Гз | 0,33 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,29 | 0,33 |  |  |
|  | Яз | 0,51 | 0,21 | 0,10 | 0,11 |  | 0,25 | 0,46 | 0,05 | 0,01 |
|  | Бп | 20,48 | 8,45 | 3,06 | 4,83 | 0,54 | 9,91 | 18,36 | 2,12 | 0,44 |
|  | Ос | 2,00 | 0,50 | 0,39 | 0,11 |  | 1,41 | 1,91 | 0,09 | 0,02 |
| Разом по господарській секції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129,60 | 70,94 | 31,20 | 35,02 | 4,72 | 46,61 | 113,55 | 16,05 | 4,44 |
| Разом по господарству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155,63 | 84,32 | 36,20 | 42,99 | 5,13 | 59,90 | 137,22 | 18,41 | 5,12 |
| Разом по господарській частині і по категорії лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 315,56 | 194,75 | 90,63 | 91,83 | 12,29 | 95,83 | 282,58 | 32,98 | 8,09 |
| Разом по об’єкту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 357,76 | 217,56 | 100,33 | 103,25 | 13,98 | 109,65 | 319,21 | 38,55 | 9,42 |

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

Рубки формування та оздоровлення лісів проводяться  згідно  ,,Правил поліпшення якісного складу лісів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007р.№ 724, які визначають основні вимоги до здійснення лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення якості, породного складу, підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення таксації.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в табл.5.2.1.1.

Рубки  догляду  проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картками на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг для пересування транспорту тощо і є одним з основних заходів поліпшення якості та підвищення продуктивності лісів.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані обсяги рубок догляду за лісом.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 40 |  |
| Прочищення | 34 | 269 |
| Проріджування | 80 | 40 |
| Прохідні рубки | 97 | 50 |

5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

на період з 2013  до 2022 роки

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

20.9  0.29  0.07     3     5  4.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

54.6  2.80  0.55    10     5 10.9   0.11  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

164.0 21.36  2.34    14     7 23.5   0.34  0.30    0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.8  0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

203.5 58.23  4.00    20    10 20.4   0.40  0.35    0.20

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

38.8  0.21  0.21                    0.02  0.01

Разом 443.0 82.68  6.96             58.9   0.86  0.67    0.23

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

42.6  0.23  0.23                    0.02  0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

0.6  0.06  0.01    17     7  0.1

Разом   0.6  0.06  0.01              0.1

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

5.8  0.77  0.09    16     7  0.8   0.01  0.01

Разом   5.8  0.77  0.09              0.8   0.01  0.01

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

20.9  0.29  0.07     3        4.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

54.6  2.80  0.55    10       10.9   0.11  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

170.4 22.19  2.44    14       24.4   0.35  0.31    0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.8  0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

203.5 58.23  4.00    20       20.4   0.40  0.35    0.20

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

38.8  0.21  0.21                    0.02  0.01

Разом 449.4 83.51  7.06             59.8   0.87  0.68    0.23

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

42.6  0.23  0.23                    0.02  0.01

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

1.8                          0.6

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

0.7  0.01                 5  0.1

ПРОЧИЩЕННЯ

4.7  0.21  0.04     9     5  0.9   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

2.7  0.32  0.04    15     7  0.4   0.01

Разом   8.1  0.54  0.08              1.4   0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

0.5  0.02                 5  0.1

ПРОРІДЖУВАННЯ

1.2  0.10  0.01     8     7  0.2

Разом   1.7  0.12  0.01              0.3

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

1.2  0.03                    0.2

ПРОЧИЩЕННЯ

4.7  0.21  0.04     9        0.9   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

3.9  0.42  0.05    13        0.6   0.01

Разом   9.8  0.66  0.09              1.7   0.02

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

137.7  1.97  0.46     3     5 27.5   0.09

ПРОЧИЩЕННЯ

231.2 10.28  1.83     8     5 46.1   0.37  0.05

ПРОРІДЖУВАННЯ

524.5 68.14  7.61    15     7 74.9   1.09  0.95    0.09

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

11.4  0.11  0.11                    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

571.6       10.30    18    10 57.1   1.03  0.91    0.51

155.97

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

38.5  0.33  0.33                    0.03  0.01

Разом       236.36                  205.6

1465.0      20.20                    2.58  1.91    0.60

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

49.9  0.44  0.44                    0.05  0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

2.5  0.01  0.01     4     3  0.8

ПРОЧИЩЕННЯ

13.2  0.51  0.09     7     5  2.6   0.01

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ

40.2  5.13  0.54    13     7  5.8   0.08  0.07

ПРОХІДНІ РУБКИ

29.3  7.43  0.45    15    10  2.9   0.03  0.03    0.02

Разом  85.2 13.08  1.09             12.1   0.12  0.10    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

1.4  0.01                 5  0.3

ПРОРІДЖУВАННЯ

37.8  3.88  0.50    13     7  5.4   0.07  0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.4  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

13.4  2.37  0.15    11    10  1.4   0.01  0.01    0.01

Разом  52.6  6.26  0.65              7.1   0.08  0.07    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.4  0.01  0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

141.6  1.99  0.47     3       28.6   0.09

ПРОЧИЩЕННЯ

244.4 10.79  1.92     8       48.7   0.38  0.05

ПРОРІДЖУВАННЯ

602.5 77.15  8.65    14       86.1   1.24  1.08    0.09

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

12.8  0.12  0.12                    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

614.3       10.90    18       61.4   1.07  0.95    0.54

165.77

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

38.5  0.33  0.33                    0.03  0.01

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Разом       255.70                  224.8

1602.8      21.94                    2.78  2.08    0.63

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

51.3  0.45  0.45                    0.05  0.01

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

14.9                          5.0

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

159.3  2.27  0.53     3       31.7   0.10

ПРОЧИЩЕННЯ

290.5 13.29  2.42     8       57.9   0.49  0.07

ПРОРІДЖУВАННЯ

691.2 89.82  9.99    14       98.8   1.44  1.25    0.12

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

15.2  0.13  0.13                    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

775.1       14.30    18       77.5   1.43  1.26    0.71

214.20

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

77.3  0.54  0.54                    0.05  0.02

Разом       319.58                  265.9

1916.1      27.24                    3.46  2.58    0.83

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

92.5  0.67  0.67                    0.07  0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

2.5  0.01  0.01     4        0.8

ПРОЧИЩЕННЯ

13.2  0.51  0.09     7        2.6   0.01

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОРІДЖУВАННЯ

40.8  5.19  0.55    13        5.9   0.08  0.07

ПРОХІДНІ РУБКИ

29.3  7.43  0.45    15        2.9   0.03  0.03    0.02

Разом  85.8 13.14  1.10             12.2   0.12  0.10    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

1.9  0.03                    0.4

ПРОРІДЖУВАННЯ

44.8  4.75  0.60    13        6.4   0.08  0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.4  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

13.4  2.37  0.15    11        1.4   0.01  0.01    0.01

Разом  60.1  7.15  0.75              8.2   0.09  0.08    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.4  0.01  0.01

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

163.7  2.31  0.54     3       32.9   0.10

ПРОЧИЩЕННЯ

303.7 13.80  2.51     8       60.5   0.50  0.07

ПРОРІДЖУВАННЯ

776.8 99.76 11.14    14              1.60  1.39    0.12

111.1

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

16.6  0.14  0.14                    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

817.8       14.90    18       81.8   1.47  1.30    0.74

224.00

продовження таблиці 5.2.1.1

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

77.3  0.54  0.54                    0.05  0.02

Разом       339.87                  286.3

2062.0      29.09                    3.67  2.76    0.86

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

93.9  0.68  0.68                    0.07  0.02

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

16.7                          5.6

5.2.1.2. Розподіл насаджень у віці рубок догляду за повнотами та фонд рубок догляду, га

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

========================================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ              18.2    71.8    59.7     6.1    155.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.7    15.8    30.9             47.4

ПРОЧИЩЕННЯ       3.3   105.0   199.8    94.7    31.8    434.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5    88.5    85.2    46.6     3.2    224.0

ПРОРІДЖУВАННЯ      69.3    23.0   247.0   217.0    93.2    649.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.6     1.6   108.4    94.1     9.5    237.2

ПРОХІДНІ РУБКИ     498.1   434.1   894.2   364.7   207.5   2398.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

260.2   130.4   274.3   129.4    16.6    810.9

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ       0.5     4.1    38.4     0.7     0.5     44.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5     0.2    11.6     0.7     0.5     13.5

ПРОЧИЩЕННЯ       0.5            15.0    15.0     1.2     31.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5             9.6    15.0     1.2     26.3

ПРОРІДЖУВАННЯ       3.8     5.8    25.5     3.9     0.3     39.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.6    16.7             0.3     21.6

ПРОХІДНІ РУБКИ       6.8    69.1   214.9    69.4     6.0    366.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.3    10.9    46.2     7.8             68.2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ      12.5    87.7   414.4   228.9    52.5    796.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.0    35.7   151.0   108.9    32.7    336.3

ПРОЧИЩЕННЯ      59.4   243.0  1059.7   539.8    91.5   1993.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.4   145.5   634.6   307.3    60.4   1172.2

ПРОРІДЖУВАННЯ      21.6   183.1  1123.1   820.5   301.5   2449.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.3    57.0   651.2   488.7   211.5   1417.7

ПРОХІДНІ РУБКИ     530.3  1117.5  3548.0  1612.0   767.2   7575.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

203.8   441.9  1467.6   534.3   217.7   2865.3

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      13.0   110.0   524.6   289.3    59.1    996.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.5    36.6   178.4   140.5    33.2    397.2

продовження таблиці 5.2.1.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізіповнот, га    │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОЧИЩЕННЯ      63.2   348.0  1274.5   649.5   124.5   2459.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

25.4   234.0   729.4   368.9    64.8   1422.5

ПРОРІДЖУВАННЯ      94.7   211.9  1395.6  1041.4   395.0   3138.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

32.9    63.2   776.3   582.8   221.3   1676.5

ПРОХІДНІ РУБКИ    1035.2  1620.7  4657.1  2046.1   980.7  10339.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

467.3   583.2  1788.1   671.5   234.3   3744.4

РАЗОМ    1206.1  2290.6  7851.8  4026.3  1559.3  16934.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

534.1   917.0  3472.2  1763.7   553.6   7240.6

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

16.7

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ                       0.2    15.3     5.4     20.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.1              5.1

ПРОЧИЩЕННЯ                              22.8    31.8     54.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.1     3.2     15.3

ПРОРІДЖУВАННЯ                              77.2    93.2    170.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.9     9.5     33.4

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     203.5    203.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.6     12.6

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               0.7     0.5      1.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.7     0.5      1.2

ПРОЧИЩЕННЯ                               4.7              4.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.7              4.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                               3.9              3.9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       0.2   111.1    30.3    141.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.2    57.3    17.0     74.5

ПРОЧИЩЕННЯ                             182.8    61.6    244.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

95.8    34.9    130.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                             392.8   209.7    602.5

продовження таблиці 5.2.1.2

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

189.1   135.9    325.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     614.3    614.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

137.8    137.8

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ                       0.2   127.3    36.2    163.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.2    63.1    17.5     80.8

ПРОЧИЩЕННЯ                             210.3    93.4    303.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

112.6    38.1    150.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                             473.9   302.9    776.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

213.0   145.4    358.4

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     817.8    817.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

150.4    150.4

РАЗОМ                       0.2   811.5  1250.3   2062.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.2   388.7   351.4    740.3

КРІМ ТОГО, ЛІСІВНИЧИЙ ДОГЛЯД В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

16.7

Залежно від цілей вирощування лісу, а також типу лісу, складу, віку, бонітету і повноти насаджень призначені рубки різної інтенсивності, що визначаються відсотком вибірки деревини від загального запасу деревостану. З лісогосподарської точки зору найкращий результат дають часто повторювані рубки догляду слабої інтенсивності.

Запроектована інтенсивність рубок догляду, вихід ліквідної і ділової деревини у порівнянні з фактичним в середньому за ревізійний період майже не змінилась.

Рекомендовані методи проведення рубок догляду активний (комбінований)  метод рубок, при якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з верхнього і нижнього наметів, з врахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід.

При проведенні рубок догляду в розкиданих по території ділянках і молодняках незалежно від концентрації місць рубок, рекомендується застосовувати ділянковий спосіб проведення рубок догляду за лісом на базі малих комплексних бригад.

Така організація забезпечує комплексну відповідальність за виконання кількісних і якісних показників на кожному об’єкті робіт, дозволяє правильно суміщати розподіл праці, добившись високого рівня використання засобів механізації.

У національних природних парках (господарська зона), пам’ятках природи, заказниках можуть проводитися   окремі рубки формування і оздоровлення лісів на підставі наукового обґрунтування, а також за погодженням з органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Мета цих рубок – це поліпшення складу насаджень, для кращої архітектурної форми, поліпшення декоративних якостей деревостанів, коли сучасний тип ландшафту не змінюється, а прибираються дерева, які негативно впливають на мальовничість пейзажу, заважають росту і розвитку інших дерев, поліпшення просторового розміщення дерев, шляхом залишення на території невеликих галявин і вікон серед дерев.

При формуванні типів ландшафтів допускається розріджування насаджень до повноти 0,6 для закритих типів і 0,4-0,5 для напіввідкритих.

Проведення рубок догляду за лісом у відповідності з прийняттям другою лісовпорядною нарадою щорічним обсягом робіт дозволить активно впливати на процеси формування насаджень з перевагою головних порід, скорочення періоду вирощування деревини для технологічних цілей, покращення санітарного стану насаджень.

5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності

Санітарні рубки запроектовані, керуючись вимогами “Санітарних правил в лісах України” (2012)

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок (табл.5.2.2.1.).

Із загальної площі суцільних санітарних рубок лісовпорядкуванням в насадженнях запроектовано 226,4 га (стовбурний запас 39,55 тис.м3, ліквідний запас 35,08 тис.м3, ділової деревини 13,60 тис.м3),  в загиблих насадженнях 178,7 га (стовбурний запас 16,85 тис.м3, ліквідний запас 14,32 тис.м3 , ділової деревини 9,09 тис.м3).

Друга лісовпорядна нарада прийняла обсяги, запроектовані лісовпорядкуванням.                 Основними причинами утворення сухостійної деревини в лісових ділянках це природний відпад, зміна гідрологічного режиму в наслідок замулення меліоративних каналів та несвоєчасне проведення санітарно-оздоровчих заходів.

Суцільні санітарні рубки призначені в основному в національному природному парку.

Санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

Під час проведення вибіркових санітарних рубок вилучаються сухостійні, всихаючи, дуже ослаблені дерева внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу за умови, що їх вирубування не призведе до зменшення повноти (всіх ярусів) нижче ніж 0.5 у пристигаючи, стиглих і перестійних деревостанах і нижче ніж 0.4 в інших деревостанах.

Під час проведення суцільних санітарних рубок вирубуються одночасно всі дерева насадження або його частини на площі 0.1 га і більше, пошкоджені шкідниками, хворобами та внаслідок стихійного лиха і техногенних впливів до невідновної втрати цими насадженнями біологічної стійкості, окрім поодиноких дерев чи їх груп, що на фоні загального всихання виділяються густою темно-зеленою кроною без суттєвих пошкоджень стовбура, хорошим ростом і пристосованістю до вільного стояння.

Суцільні санітарні рубки проводяться у разі, коли інші санітарно-оздоровчі заходи не можуть оздоровити насадження, а проведення вибіркових санітарних рубок може призвести до зменшення повноти насаджень нижче допустимого рівня (нижче ніж 0.5 у пристигаючи, стиглих і перестійних деревостанах і нижче ніж 0.4 в інших деревостанах).

Очищення від захаращеності запроектовано у виділах з наявністю поваленого сушняку, хмизу та порубкових залишків на площі 293,2 га із загальним запасом 0,29 тис.м3, ліквіду 0,21 тис.м3 та прийнято другою лісовпорядною нарадою виявлений обсяг робіт виконати терміном в один рік.

5.2.2.1. Санітарні рубки

| Різновидність рубок, групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  | Тер-мін виконання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  |  | до рубки | щовирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | сироростучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 298,0 |  | 15,96 | 15,96 | 21,98 |  | 99,3 | 12,64 | 11,08 | 5,11 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 220,3 |  | 6,93 | 6,93 | 20,05 | 3 | 73,4 | 8,99 | 7,91 | 3,72 |
| Твердолистяні | 42,4 |  | 5,39 | 5,39 | 1,18 | 3 | 14,1 | 2,19 | 1,90 | 0,86 |
| М’яколистяні | 35,3 |  | 3,64 | 3,64 | 0,75 | 3 | 11,8 | 1,46 | 1,27 | 0,53 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,9 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0,9 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 0,9 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0,9 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 106,2 |  | 14,64 | 14,64 | 3,76 |  | 35,4 | 6,14 | 5,38 | 2,45 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 72,4 |  | 10,65 | 10,65 | 2,54 | 3 | 24,1 | 4,40 | 3,87 | 1,82 |
| Твердолистяні | 2,1 |  | 0,29 | 0,29 | 0,04 | 3 | 0,7 | 0,11 | 0,09 | 0,04 |
| М’яколистяяні | 31,7 |  | 3,70 | 3,70 | 1,18 | 3 | 10,6 | 1,63 | 1,42 | 0,59 |
| Усього | 405,1 |  | 30,63 | 30,63 | 25,77 |  | 135,6 | 18,81 | 16,48 | 7,57 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 293,6 | 17,61 | 17,61 | 22,62 |  | 98,4 | 13,42 | 11,80 | 5,55 |
| Твердолистяні |  | 44,5 | 5,68 | 5,68 | 1,22 |  | 14,8 | 2,30 | 1,99 | 0,90 |
| М’яколистяяні |  | 67,0 | 7,34 | 7,34 | 1,93 |  | 22,4 | 3,09 | 2,69 | 1,12 |
| Вибіркові сантірані рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1081,6 |  | 227,63 | 1,05 | 11,07 |  | 360,5 | 4,04 | 3,43 | 1,88 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 461,5 |  | 121,44 | 1,05 | 4,32 | 3 | 153,8 | 1,79 | 1,54 | 0,83 |
| Твердолистяні | 219,0 |  | 41,44 |  | 2,21 | 3 | 73,0 | 0,74 | 0,62 | 0,27 |
| М’яколистяні | 401,1 |  | 64,75 |  | 4,54 | 3 | 133,7 | 1,51 | 1,27 | 0,78 |

продовження таблиці 5.2.2.1

| Різновидність рубок, групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічнийобсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  |  | до рубки | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | сироростучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 1062,0 | 222,93 | 0,92 | 10,79 |  | 354,0 | 3,91 | 3,31 | 1,68 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 472,5 | 116,85 | 0,66 | 4,59 | 3 | 157,5 | 1,75 | 1,50 | 0,81 |
| Твердолистяні |  | 253,0 | 44,59 | 0,25 | 2,56 | 3 | 84,3 | 0,94 | 0,79 | 0,34 |
| М’яколистяяні |  | 336,5 | 61,49 | 0,01 | 3,64 | 3 | 112,2 | 1,22 | 1,02 | 0,53 |
| Усього |  | 2143,6 | 450,56 | 1,97 | 21,86 |  | 714,5 | 7,95 | 6,74 | 3,56 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 934,0 | 238,29 | 1,71 | 8,91 |  | 311,3 | 3,54 | 3,04 | 1,64 |
| Твердолистяні |  | 472,0 | 86,03 | 0,25 | 4,77 |  | 157,3 | 1,68 | 1,41 | 0,61 |
| М’яколистяяні |  | 737,6 | 126,24 | 0,01 | 8,18 |  | 245,9 | 2,73 | 2,29 | 1,31 |
| Ліквідація захаращеності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 214,8 |  | 2,05 | 0,20 |  |  | 214,8 | 0,20 | 0,15 |  |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 43,7 |  | 0,41 | 0,03 |  | 1 | 43,7 | 0,03 | 0,02 |  |
| Твердолистяні | 15,8 |  | 0,17 | 0,09 |  | 1 | 15,8 | 0,09 | 0,07 |  |
| М’яколистяні | 155,3 |  | 1,47 | 0,08 |  | 1 | 155,3 | 0,08 | 0,06 |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 3,4 |  | 0,02 | 0,01 |  |  | 3,4 | 0,01 |  |  |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 3,4 |  | 0,02 | 0,01 |  | 1 | 3,4 | 0,01 |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 75,0 | 0,68 | 0,08 |  |  | 75,0 | 0,08 | 0,06 |  |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 73,4 | 0,66 | 0,08 |  | 1 | 73,4 | 0,08 | 0,06 |  |
| М’яколистяяні |  | 1,6 | 0,02 |  |  | 1 | 1,6 |  |  |  |
| Усього |  | 293,2 | 2,75 | 0,29 |  |  | 293,2 | 0,29 | 0,21 |  |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 120,5 | 1,09 | 0,12 |  |  | 120,5 | 0,12 | 0,08 |  |
| Твердолистяні |  | 15,8 | 0,17 | 0,09 |  |  | 15,8 | 0,09 | 0,07 |  |
| М’яколистяні |  | 156,9 | 1,49 | 0,08 |  |  | 156,9 | 0,08 | 0,06 |  |

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних дерево станів

Виявлений фонд реконструкції, його характеристика, способи реконструкції на ревізійний період наведені в розділі 5.6. “Реконструкція насаджень”.

5.2.3.1. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних дерево станів

Рубок, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних дерево-станів лісовпорядкуванням не проектуються і таблиця не приводиться.

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

5.2.4.1. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

(площа, га; запас, тис.м3)

| # Господарства | Виявлений фонд рубок |  | Запроектовано лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою лісовпорядною нарадою (в знаменнику при розходженні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | стов-бурний запас | загальний обсяг |  | тер-мін руб-ки | # щорічний обсяг |  |  |  |
|  |  |  | площа | стов-бурний запас |  | площа | # запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| 1. Розчищення квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне | 3,8 | 0,04 | 3,8 | 0,04 | 1 | 3,8 | 0,04 |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне | 21,8 | 0,22 | 21,8 | 0,22 | 1 | 21,8 | 0,22 |  |  |
| Разом по лісомисливському господарству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне | 25,6 | 0,26 | 25,6 | 0,26 |  | 25,6 | 0,26 |  |  |
| 2. Розчищення меліоративних каналів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне | 15,2 | 0,01 | 15,2 | 0,01 | 1 | 15,2 | 0,01 |  |  |
| Усього: | 40,8 | 0,27 | 40,8 | 0,27 |  | 40,8 | 0,27 |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М’яколистяне | 40,8 | 0,27 | 40,8 | 0,27 |  | 40,8 | 0,27 |  |  |

В лісомисливському господарстві необхідно надати більшу увагу організації території підприємства та утримання меліоративної мережі в належному стані.

5.2.4.2.Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні,  водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3).

| Різновидність рубок, групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічнийобсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | до рубки | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | сироростучої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 278,0 | 33,93 | 33,93 | 6,33 |  | 29,9 | 4,29 | 3,64 | 1,20 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 23,0 | 1,38 | 1,38 | 2,07 | 10 | 2,3 | 0,24 | 0,20 | 0,07 |
| Твердолистяні | 2,3 | 0,41 | 0,41 |  | 1 | 2,3 | 0,41 | 0,35 | 0,11 |
| М’яколистяні | 252,7 | 32,14 | 32,14 | 4,26 | 10 | 25,3 | 3,64 | 3,09 | 1,02 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,9 | 0,24 | 0,24 | 0,02 |  | 0,9 | 0,26 | 0,22 | 0,07 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 0,9 | 0,24 | 0,24 | 0,02 | 1 | 0,9 | 0,26 | 0,22 | 0,07 |
| Усього | 278,9 | 34,17 | 34,17 | 6,35 |  | 30,8 | 4,55 | 3,86 | 1,27 |
| в т.ч.за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 23,9 | 1,62 | 1,62 | 2,09 |  | 3,2 | 0,50 | 0,42 | 0,14 |
| Твердолистяні | 2,3 | 0,41 | 0,41 |  |  | 2,3 | 0,41 | 0,35 | 0,11 |
| М’яколистяяні | 252,7 | 32,14 | 32,14 | 4,26 |  | 25,3 | 3,64 | 3,09 | 1,02 |

Лісовпорядкуванням виявлено 278,9 га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок з мето поновлення цих властивостей, створення умов для вирощування стійких, високопродуктивних насаджень. Лісовідновні рубки призначені у середньовікових та пристиглих насадженнях з повнотою 0,4 і нижче, якщо іншими лісівничими заходами не можна досягти поновлення їхніх захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей, а також у стиглих і перестійних насадженнях при зниженні повноти до 0,5.

Друга лісовпорядна нарада погодилася з обсягами лісовідновних рубок.

5.3. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

Рубок, пов’язаних з проведенням інших заходів в лісомисливському господарстві не передбачено і таблиця 5.3.1. не приводиться.

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом з усіх видів рубок складає 197% від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 196% від середнього відпуску за два останні роки. Щорічна місцева потреба в ліквідній деревині буде задовольнятися на 83%, середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 81%.

Зменшиться на 3% питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший обсяг в загальному відпуску лісу буде припадати на рубки головного користування – 54%.

Причини змін загального щорічного розміру лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок, в основному, пов’язані із станом насаджень на рік теперішнього лісовпорядкування.

Щорічні запроектовані обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 6.

5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культур-ного призначення |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом | хвойне | твердолистяне | м’яколистяне | разом |
| І. Рубки головного користування |  |  | 23,2 3,50 | 23, 2 3,50 |  |  |  |  | 57,7 13,99 |  | 81,9 13,27 | 139,6 27,26 | 57,7 13,99 |  | 105,1 16,77 | 162,8 30,76 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Рубки догляду | 58,8 0,68 | 0,1 - | 0,8 0,01 | 59,8 0,69 | 1,4 0,02 | 0,3 - |  | 1,7 0,02 | 205,6 1,92 | 12,1 0,10 | 7,1 0,07 | 224,8 2,09 | 265,9 2,60 | 12,2 0,10 | 8,2 0,08 | 286,3 2,78 |
| 2.2.Суцільні санітарні рубки | 73,4 7,91 | 14,1 1,90 | 11,8 1,27 | 99,3 11,08 | 0,9 0,02 |  |  | 0,9 0,02 | 24,1 3,87 | 0,7 0,09 | 10,6 1,42 | 35,4 5,38 | 98,4 11,80 | 14,8 1,99 | 22,4 2,69 | 135,6 16,48 |
| 2.3.Вибіркові санітарні рубки | 153,8 1,54 | 73,0 0,62 | 133,7 1,27 | 360,5 3,43 |  |  |  |  | 157,5 1,50 | 84,3 0,79 | 112,2 1,02 | 354,0 3,31 | 311,3 3,04 | 157,3 1,41 | 245,9 2,29 | 714,5 6,74 |
| 2.4 Лісовідновні рубки | 2,3 0,20 | 2,3 0,35 | 25,3 3,09 | 29,9 3,64 | 0,9 0,22 |  |  | 0,9 0,22 |  |  |  |  | 3,2 0,42 | 2,3 0,35 | 25,3 3,09 | 30,8 3,86 |
| 2.5.Інші види рубок з форму- вання і оздоровлення лісів |  |  | 3,8 - | 3,8 - |  |  |  |  |  |  | 37,0 - | 37,0 - |  |  | 40,8 - | 40,8 - |
| Разом з усіх видів рубок: | 288,4 10,33 | 89,5 2,87 | 198,6 9,14 | 516,5 22,34 | 3,2 0,26 | 0,3 - |  | 3,5 0,26 | 444,9 21,28 | 97,1 0,98 | 248,8 15,78 | 790,8 38,04 | 736,5 31,85 | 186,6 3,85 | 447,7 24,92 | 1370,8 60,62 |

Крім того, очищення від захаращеностів лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначенняна площі 214,5га. із ліквідним запасом 0,15 тис.м3, в захисних лісах на площі 3,4 га в експлуатаційних  лісах на площі 75,0 га. із ліквідним запасом 0,06 тис.м3

116

Всього очищення від захаращеності запроектовано на площі 293,2 га  із ліквідним запасом 0,21 тис.м3 .

5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу

лісокористування (чисельник – стовбурний запас,

знаменник – ліквідний запас, тис.м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Рубки пов’язані з проведен-ням інших заходів | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроектований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | 38,31 33,82 | 30,50 26,00 | 3,74 2,78 | 26,76 23,22 |  | 68,81 59,82 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | 34,83 30,76 | 30,50 26,00 | 3,74 2,78 | 26,76 23,22 |  | 65,33 56,76 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроектова- ний попереднім лісовпорядкуванням | 19,51 17,53 | 14,44 11,32 | 3,54 2,61 | 7,07 6,23 |  | 33,95 28,85 |
| 4.Фактичний відпуск за 2010 рік | 18,94 17,35 | 20,84 19,37 | 2,24 1,78 | 17,85 16,85 | 0,30 0,30 | 40,08 37,02 |
| 2011 рік | 19,07 17,53 | 22,51 20,41 | 2,26 1,16 | 20,25 19,25 | 4,39 4,38 | 45,97 42,32 |
| 5. Загальний середній приріст (по стовбур- ному запасу) |  |  |  |  |  | 80,62 |
| 6. Щорічний відпуск деревини з 1 га лісо- вих ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактичний | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 1,6 |
| б) запроектований | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,9 |  | 2,2 |
| 7. Питома вага видів рубок у відсотках |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 44 | 50 | 6 | 44 | 6 | 100 |
| б) запроектована | 54 | 46 | 5 | 41 |  | 100 |

5.5. Відтворення лісів

5.5.1. Лісовідновлення

Одним з найважливіших завдань лісомисливського господарства є створення у найко-ротший термін молодого покоління лісу з цінних у господарському відношенні порід. Метою виконання цих робіт є підвищення продуктивності лісових ділянок.

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини).

При  створенні культур на зрубах із наявністю породного відновлення слід вводити головні й цінні супутні породи і заходи здійснювати з метою систематичного збільшення останніх у складі насаджень. На зрубах, де відсутнє природне відновлення, та на інших ділянках, на яких створюють суцільні культури, необхідно вводити всі компоненти лісу. При виборі підгінних порід і чагарників перевагу треба віддавати тим, що не тільки сприятливо впливають на ріст головних та цінних супутніх порід і властивості ґрунту, але й своєю наявністю підвищують прибуток, який можна одержати впродовж усього існування насаджень.

Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами  в лісомисливському господарстві не проектується у зв’язку з високою відвідуваністю лісів населенням, а також для збереження мисливської фауни.

При умові виконання запроектованих  заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 76,5 га, що не підлягають залісненню  і 162,8 га зрубів останнього року ревізійного періоду, заходи з відтворення лісів на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.

Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (3045,1га) потребують лісовідновлення 2958,8 га.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 2056,2 га. На всій іншій площі (902,6 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (896,9 га), або шляхом сприяння природному поновленню (5,7 га). Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Лісорозведення можна провести на площі 9,8 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини) шляхом природного поновлення.

Із загальної площі лісових ділянок, які потребують відновлення  (2958,8 га), до лісокультурного фонду віднесені ділянки доступні для господарського вплив на яких природне відновлення цінних деревних порід неможливе (896,9га).

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в табл.5.5.1.1.

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 5 років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 3 роки. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом рихлення грунту.

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнято в середньому 6 років.

5.5.1.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд

лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами господарського

впливу (площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рідко-лісся | загиблі на-садження | зру-би | Разом | голов-ногокорис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок |  | 178,7 | 619,3 | 798,0 | 1934,4 | 226,4 | 2958,8 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу |  | 178,7 | 539,5 | 718,2 | 1193,6 | 144,4 | 2056,2 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| –хвойними породами |  | 174,0 | 199.7 | 373,7 | 249,6 |  | 623,3 |
| –твердолистяними породами |  | 1,1 | 2,7 | 3,8 | 15,5 |  | 19,3 |
| –м’яколистяними породами |  | 3,6 | 337,1 | 340,7 | 928,5 | 144,4 | 1413,6 |
| 1.2.Може бути забез- печенолісовідновлен-ня шляхом сприяння природному понов-ленню |  |  | 5,7 | 5,7 |  |  | 5,7 |
| 1.3.Може бути забез-печено лісовіднов-лення тільки штуч-ним шляхом – усього |  |  | 74,1 | 74,1 | 740,8 | 82,0 | 896,9 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Лісокультурний фонд |  |  | 74,1 | 74,1 | 740,8 | 82,0 | 896,9 |

5.5.1.2. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на невкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду

(площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням;

знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

| Породи, запроектовані для відновлення | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рос-линністю (зруби, загиблі нас.) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших суцільних рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 74,1 | 740,8 | 73,2 | 888,1 |
| Дуб звичайний |  |  | 8,8 | 8,8 |
| Разом: | 74,1 | 740,8 | 82,0 | 896,9 |
| 2. Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 5,7 |  |  | 5,7 |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 373,7 | 249,6 | 21,5 | 644,8 |
| Дуб звичайний | 3,8 | 15,5 |  | 19,3 |
| Береза повисла | 57,3 | 27,1 | 74,5 | 158,9 |
| Вільха чорна | 283,4 | 901,4 | 48,4 | 1233,2 |
| Разом: | 718,2 | 1193,6 | 144,4 | 2056,2 |
| Усього по лісомисливському господарству: |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 453,5 | 990,4 | 94,7 | 1538,6 |
| Дуб звичайний | 3,8 | 15,5 | 8,8 | 28,1 |
| Береза повисла | 57,3 | 27,1 | 74,5 | 158,9 |
| Вільха чорна | 283,4 | 901,4 | 48,4 | 1233,2 |
| Разом: | 798,0 | 1934,4 | 226,4 | 2958,8 |

5.5.1.3. Розподіл запроектованих обсягів лісових культур за технологічними схемами

(площа, га)

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 4,6 | 4,6 |
| 10 | 0,6 |  | 0,6 |
| 13 |  | 1,7 | 1,7 |
| 18 | 4,2 |  | 4,2 |
| 19 | 3,6 | 0,5 | 4,1 |
| 28 | 2,8 | 5,5 | 8,3 |
| 45 | 7,8 | 18,6 | 26,4 |
| 47 |  | 1,2 | 1,2 |
| 52 | 3,2 | 114,9 | 118,1 |
| 54 |  | 10,4 | 10,4 |
| 56 | 9,3 | 107,6 | 116,9 |
| 57 | 15,2 | 1,0 | 16,2 |
| 59 | 6,3 | 6,0 | 12,3 |
| 60 |  | 2,8 | 2,8 |
| 68 | 10,9 |  | 10,9 |
| 69 | 10,2 | 526,6 | 536,8 |
| 125 |  | 12,6 | 12,6 |
| 126 |  | 5,3 | 5,3 |
| 130 |  | 3,5 | 3,5 |
| Разом | 74,1 | 822,8 | 896,9 |

Створення лісових культур рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі рекомендацій П. Г. Вакулюка, систематизованих спеціалістами ВО „Укрдержліспроект”, враховані пропозиції УкрНДІЛГА, УкрНДІгірліс та обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Протягом перших 4 років за лісовими культурами проектується проведення 10 кратного догляду за схемою: 4-3-2-1

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються, з врахуванням обсягів лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 9067,0 га або в середньому щорічно 906,7 га.

Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами  в лісгоспі не проектується у зв’язку з високою відвідуваністю лісів населенням, а також для збереження мисливської фауни.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення на загальній площі 116,3 га, або 23,3 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проектується виконати в 2013 році.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 12,4 га або 2,5 га при переведенні на суцільні культури.

5.5.2. Лісорозведення

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 86,3 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини), 0,9 га лісових ділянок, що не використовуються, з них природне поновлення запроектовано на площі 9,8 га (табл.5.5.2.1.).

Термін заліснення встановлюється 3 роки.

5.5.2.1. Фонд лісорозведення та проектний обсяг природного поновлення (площа, га)

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини | інші землі |
| 1.Виявлений фонд | 87,2 | 86,3 | 0,9 |
| 2.Обсяги природного поновлення | 9,8 | 9,8 |  |
| 2.1.Запроектовано лісовпорядкуванням | 9,8 | 9,8 |  |
| 2.2.Прийнято 2-ою л/в нарадою | 9,8 | 9,8 |  |
| Із прийнятих 2-ою л/в нарадою за породами: |  |  |  |
| береза повисла | 9,8 | 9,8 |  |

5.6. Реконструкція насаджень

До фонду реконструкції лісовпорядкуванням віднесені низькоповнотні молодняки природного і штучного походження з повнотою 0,4, малоцінні молодняки з повнотою 0,5 і вище, що не відповідають типам лісу , які вони займають і цільовому призначенню а також незадовільні лісові культури, які підлягають лісокультурному виправленню. При цьому виключені з фонду реконструкції лісові насадження площею до 1 га – 47,3 га, а також ті, що виконують рекреаційні та інші спеціальні цільові функції, а саме: ліси заповідників, націо-нальних  природних парків, ліси, які мають наукове або історичне значення, пам’ятки приро-ди – 7,7 га,насадження на сирих і мокрих типах лісу – 447,6 га, інші лісові ділянки лісу пло-щею – 38,1 га, де намічено проведення лісогосподарських заходів. Проведення реконструк-тивних рубок лісовпорядкуванням не проектується.

5.6.1. Фонд реконструкції низькоповнотних, малоцінних і похідних

молодняків (площа, га)

| Показники | Молодняки повнотою 0,4 | Малоцінні і похідні молодняки повнотою 0,5 і вище | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | природного походження |  |
| 1.Загальна площа, виявлена Лісовпорядкуванням | 9,5 | 531,2 | 540,7 |

5.7. Гідролісомеліорація

На території лісомисливського господарства є 16789,3 га надмірно зволожених і заболочених лісових ділянок, з яких 702,0 га віднесені до гідролісомеліоративного фонду. Це лісові ділянки в типах лісу А4-5,В4-5, (за виключенням насаджень вільхи чорної в ТЛУ С4-5), а також заболочені угіддя і болота, за винятком сфагнових боліт, які живлять річки, боліт, де росте журавлина і можлива її заготівля.

Невеликі замкнуті, надмірно зволожені ділянки лісових ділянок (улоговини) і ділянки віддалені на значну відстань від водоприймачів в гідромеліоративний фонд також не віднесені.

Черговість осушення земельних ділянок встановлюється, виходячи з очікуваної ефективності. Під час відбору об’єктів перевагу надають крупним гідрологічним ділянкам з хвойними насадженнями високого ступеня реагування на осушення. Осушення допускається тільки тоді, коли воно не матиме негативного впливу на екологію. Тому проект осушення обов’язково піддають екологічній експертизі.

Із загальної площі установленого гідролісомеліоративного фонду до першої черги освоєння віднесені (табл.5.7.1);

–території, на які є проекти (генеральні схеми) осушення на площі 150,0 га;

На землях виявленого гідролісомеліоративного фонду необхідне проведення спеціальних вишукувальних робіт з складанням техно-виробничого проекту на осушення, за виключенням тієї частини, на яку проект уже є.

5.7.1. Характеристика надмірно зволожених земель

(площа, га)

| Усього | В тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові ділянки |  |  | нелісові землі |
|  | надлишково зволожені, вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | болота |
|  |  | заболочені зруби | загиблі насадження |  |
| 1. Загальний виявлений лісовпорядкуванням гідролісомеліоративний фонд |  |  |  |  |
| 16789,3 | 12988,0 | 546,4 | 178,7 | 3076,2 |
| - З них осушені раніше землі, що потребують поточного та капітального ремонту і реконструкції осушувальної мережі |  |  |  |  |
| 702,0 | 702,0 |  |  |  |
| 1.2. Згідно проектів осушення |  |  |  |  |
| 150,0 | 150,0 |  |  |  |

Виходячи з еколого-економічних міркувань лісовпорядкування рекомендує проводити роботи по збільшенню осушувальної мережі в наступному ревізійному періоді, крім ремонтних робіт на раніше осушених землях.

Виходячи із стану гідролісомеліоративної мережі, лісовпорядкування рекомендує провести капітальний ремонт і реконструкцію мережі  на площі 702,0 га, протяжністю 33,5 км.

Для визначення детальних обсягів робіт і витрат з капремонту і реконструкції мережі рекомендується скласти окремий техно-виробничий проект.

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 627,9 тис. штук сіянців. Вона прийнята для розрахунку посівного віділення розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених в табл.5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного віділення розсадника повинна бути 1,56 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 0,4 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 1,1 га. Цієї площі не достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу.

Одним із нових і прогресивних напрямів лісокультурного виробництва є метод створення лісових культур із закритою кореневою системою, що сприяє раціональному використанню елітного насіння та підвищенню приживлюваності лісових культур. Субстратом для вирощування сіянців та саджанців тут використовуються торфосуміші з дозованими добавками вапняку, азотних, фосфорних, калійних добрив та мікроелементів. Перевагами такого підходу є ліквідація сезонності під час посадки лісу, можливість автоматизації цього процесу, перенесення центру уваги лісовідновних робіт зі зрубів у розсадник.

5.8.1. Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  | Доповнення лісових культур | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на не вкритих лісовою рос-линністю лісо-вих ділянках та зрубах реві-зійного періоду | лісороз-ведення | на землях інших корис-тувачів | на землях лісомислив-ського господарства |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 89,7 | 1,0 |  | 35,7 | 126,4 |
| 2. Потреба в садив- ному матеріалі, тис.штук | 546,9 | 6,0 |  | 75,0 | 627,9 |
| Усього: |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по породах: |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 410,0 | 5,0 |  | 62,0 | 477,0 |
| Дуб звичайний | 4,0 |  |  | 0,6 | 4,6 |
| Береза повисла | 83,0 | 1,0 |  | 12,4 | 96,4 |
| Яблуня лісова | 20,8 |  |  |  | 20,8 |
| Груша лісова | 20,8 |  |  |  | 20,8 |
| Спірея | 8,3 |  |  |  | 8,3 |

5.8.2. Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба

в насінні

| Породи, які будуть вирощуватись в посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис.шт А | Норма виходу з 1 га, тис.шт Б | Щоріч-на площа посівів, га А П = ---- Б | Вік садив-ногомате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загальна корисна площа посівного відділен-няроз-садника, га # П х В | Норма висіву на 1 га, кг Н | Пот-реба насіння щоріч-но, кг П х Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 477,0 | 1600 | 0,29 | 2 | 3 | 0,87 | 60 | 17,4 |
| Дуб звичайний | 4,6 | 550 | 0,01 | 1 | 2 | 0,02 | 3600 | 36,0 |
| Породи, які будуть вирощуватись в посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис.шт А | Норма виходу з 1 га, тис.шт Б | Щоріч-на площа посівів, га А П = ---- Б | Вік садив-ногомате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загальна корисна площа посівного відділен-няроз-садника, га # П х В | Норма висіву на 1 га, кг Н | Пот-реба насіння щоріч-но, кг П х Н |
| Береза повисла | 96,4 | 600 | 0,16 | 1 | 2 | 0,32 | 70 | 11,2 |
| Яблуня лісова | 20,8 | 400 | 0,05 | 2 | 2 | 0,10 | 90 | 4,5 |
| Груша лісова | 20,8 | 400 | 0,05 | 2 | 2 | 0,10 | 90 | 4,5 |
| Спірея | 8,3 | 160 | 0,05 | 2 | 3 | 0,15 | 160 | 24,0 |
| Разом: | 627,9 |  | 0,15 |  |  | 1,56 |  | 97,6 |

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 97,6 кг. З наявних постійних насінних ділянок і плантацій (табл. 4.6.7.) можна заготовити 1520,1 кг насіння, в тому числі: сосни звичайної 15,7 кг, дуба звичайного 1504,4 кг.

Велике значення для виконання робіт із лісовідновлення та лісорозведення мають організація лісонасінєвих господарств і вирощування садивного матеріалу. Заготівлю насіння проектується на постійних лісонасінєвих ділянках, що досягли віку плодоношення та насіннєвих плантаціях, з плюсових дерев, у кращих стиглих та перестійних насадженнях високих бонітетів, рубку яких необхідно приурочити до року максимального плодоношення.

Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно покращити лісонасінну базу, яка  включає в себе постійні насінні ділянки, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі.

Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл.5.8.5).

5.8.4. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

| Породи | Щорічна потре-ба в насінні, кг А | Середня урожай- ність з 1 га, кг Б | Середня періо-дичністьплодоно-шення, років В | Необхід-на площа, га А х В Б | В наявнос-тіпланта-цій, ПЛНД, га | Пропону-ється створити, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 36,0 | 750 | 6-9 | 0,4 | 14,0 |  |
| 2.Лісонасінні плантації |  |  |  |  |  |  |
| ### Сосна звичайна | 17,4 | 3 | 3-5 | 23,2 | 21,0 | 2,2 |

5.8.5. Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

| Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Обсяг робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. На постійних лісонасінних ділянках |  |  |  |
| Догляд за селекційними об’єктами – агротехнічний | га | 14,0 | щорічно |
| 2.На лісонасінних плантаціях |  |  |  |
| Догляд за селекційними об’єктами – агротехнічний | га | 21,0 | щорічно |

5.8.6. Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

| #### Панівні породи | #### Насадження |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плю- сові | нор- мальні | міну- сові |  |
| 1. Пристигаючі насадження |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 1433,2 | 119,2 | 1552,4 |
| Ялина європейська |  | 15,0 | 12,1 | 27,1 |
| Дуб звичайний |  | 62,6 | 52,6 | 115,2 |
| Разом |  | 1510,8 | 183,9 | 1694,7 |
| 2. Стиглі і перестійні насадження |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 386,3 | 135,7 | 522.0 |
| Ялина європейська |  |  | 11,2 | 11,2 |
| Дуб звичайний |  | 3,0 | 42,8 | 45,8 |
| Разом |  | 389,3 | 189,7 | 579,0 |
| Разом по лісомисливському господарству: |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 1819,5 | 254,9 | 2074,4 |
| Ялина європейська |  | 15,0 | 23,3 | 38,3 |
| Дуб звичайний |  | 65,6 | 95,4 | 161,0 |
| Разом |  | 1900,1 | 373,6 | 2273,7 |
| в % |  | 83,6 | 16,4 | 100 |

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне упорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежної стійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

В основу проектування покладені положення Правил пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

5.9.1.1. Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

| Лісництво | Класи пожежної небезпеки |  |  |  |  | Разом | Серед-ній клас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Білоозерське | 567,0 | 195,3 | 416,3 | 1746,8 | 789,6 | 3715,0 | 3,53 |
| Дольське | 1383,8 | 692,6 | 1169,8 | 499,4 | 10,4 | 3756,0 | 2,21 |
| Великоглушанське | 294,7 | 303,7 | 372,5 | 3175,6 | 789,5 | 5016,0 | 3,75 |
| Деревківське | 1085,2 | 1358,2 | 969,4 | 1923,4 | 532,8 | 5869,0 | 2,90 |
| Залізницьке | 840,3 | 651,4 | 1122,8 | 1824,2 | 568,3 | 5007,0 | 3,12 |
| Мукошинське | 141,9 | 218,7 | 312,9 | 2075,3 | 1150,2 | 3899,0 | 3,99 |
| Сваловичівське | 15,3 | 125,8 | 147,1 | 1172,9 | 1020,9 | 2482,0 | 4,23 |
| Разом: | 4328,2 | 3625,7 | 4510,8 | 12417,6 | 4861,7 | 29744,0 | 3,33 |

Територія характеризується 3,3 класом пожежної небезпеки, що зумовлено великою площею листяних насаджень.

Ступінь пожежної небезпеки в лісах лісомисливського господарства з кожним роком збільшується, в зв’язку з збільшенням відвідування лісових урочищ відпочиваючими, туристами, збирачами грибів, ягід і лікарських рослин. Всі ці обставини враховувались при протипожежному упорядкуванні лісової території і встановлення класу пожежної небезпеки.

Крім звичайних попереджувальних і радикальних заходів для попередження виникнення лісових пожеж і боротьби з ними першочергове значення має раціональна організація обходів і майстерських дільниць, охорони лісу в пожежонебезпечний період, обладнання засобів зв’язку, організація спеціальних місць для відпочинку, утримання дорожньо-транспортної мережі в належному стані.

Стан охорони лісів в лісомисливському господарстві знаходиться в задовільному стані. Охороною займається лісова охорона лісомисливського господарства, шляхом наземного патрулювання.

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроектованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

Крім указаних в табл.5.9.2 заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

5.9.1.2. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Оди-ниця вимірю-вання | Іс-нує | Проекту-ється додат-ково | Прий-нято 2-ю л/в нара-дою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |
| 1.1 Створення добровільних пожежних дружин | дружин | 7 | 7 | 7 | щорічно |
| 1.2 Організація лісової пожежної станції | шт | 1 | 1 | 1 | щорічно |
| 1.3 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю | пункт | 5 | 5 | 5 | щорічно |
| 1.4 Щорічна розробка оперативно-мобілізаційного плану на випадок виникнення великих лісових пожеж | план | 1 | 1 | 1 | щорічно |
| 1.5 Створення резерву пально-мастильних матеріалів | тонн | 3,5 | 3,5 | 3,5 | щорічно |
| 1.6 Перевірка стану готовності до пожежнонебезпечного періоду | пере-вірки | 8 | 8 | 8 | щорічно |
| 1.7 Створення електронних карт-схем протипожежного впорядкування території лісомисливського господарства | шт | 1 | 1 | 1 | рев. період |
| 2.Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |
| 2.1 Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації | вис-тупи | 5 | 5 | 5 | щорічно |
| 2.2 Проведення протипожежної прпоганди з використанням сучасних інформаційних тех.нологій (соціальні мережі, протипо-жежних роликів, фотографій пожеж, інформації про негативні екологічні та соціальні наслідки пожеж) | тис. грн. | 2 | 2 | 2 | щорічно |
| 2.3 Проведення виставок з протипожежної безпеки | шт | 1 | 1 | 1 | щорічно |
| 2.4 Виготовлення і розповсюдження листівок, буклетів, плакатів | тис. грн. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | щорічно |
| 2.5 Обладнання місць відпочинку й паління | шт | 40 | 40 | 40 | рев. період |
| 2.6 Обладнання місць розведення багать | шт | 43 | 43 | 43 | -”- |
| 2.7 Протипожежне обладнання стоянок автомобільного транспорту | шт | 4 | 4 | 4 | -”- |
| 2.8 Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 60 | 80 | 80 | -”- |
| 2.9 Перекриття позапланових доріг | шт | 68 | 60 | 60 | щорічно |
| 3.Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізованих смуг | км | 186 | 50 | 50 | щорічно |
| 3.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 182 | 150 | 150 | щорічно |
| 4.Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ремонт доріг протипожежного призначення | км | 90 | 20 | 10 | щорічно |

5.9.2. Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона, яка налічує 39 осіб. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).

Для нормальної охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць проектується залишити в кількості 7 шт, а кількість обходів 32. Проекти поділу території лісомисливського господарства на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

Для поліпшення роботи учнівського лісництва, лісовпорядкуванням окремо виготовлені таксаційні описи з пояснювальними записками, в яких вказані загальна характеристика лісового фонду учнівського лісництва, запроектовані господарські заходи, які необхідно виконати на протязі ревізійного періоду силами учнівського лісництва, а також виготовлені планово-картографічні матеріали. Використання лісовпорядних матеріалів в значній мірі буде сприяти здобуттю знань і навичок у галуззі лісівництва, вихованню свідомого  ставлення до  праці, до охорони природи та вибору майбутньої професії.

      - Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

| Найменування лісництв | Загальна площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існує | Проектується |  | Існує | Проектується |  |
|  |  | кіль-кість | кіль-кість | середня площа, га | кіль-кість | кіль-кість | середня площа, га |
| Білоозерське | 3715,0 | 1 | 1 | 3715,0 | 4 | 4 | 929,0 |
| Дольське | 3756,0 | 1 | 1 | 3756,0 | 5 | 5 | 751,0 |
| Великоглушанське | 5016,0 | 1 | 1 | 5016,0 | 6 | 5 | 1003,0 |
| Деревківське | 5869,0 | 1 | 1 | 5869,0 | 7 | 7 | 838,0 |
| Залізницьке | 5007,0 | 1 | 1 | 5007,0 | 6 | 6 | 834,0 |
| Мукошинське | 3899,0 | 1 | 1 | 3899,0 | 3 | 3 | 1300,0 |
| Сваловичівське | 2482,0 | 1 | 1 | 2482,0 | 1 | 2 | 1241,0 |
| Разом | 29744,0 | 7 | 7 | 4249,0 | 32 | 32 | 930,0 |

5.10. Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу становить 55,0 тис.м3 , наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 312,6га (табл.4.5.1).

Охорона лісу, захист його від шкідливих впливів різноманітних природних, стихійних та антропогенних факторів є важливим аспектом і складовою частиною біосфери при проектуванні лісогосподарських заходів.

Всі заходи з охорони та захисту лісу діляться на профілактичні, винищувальні та організаційно-господарські.

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги „Санітарних правил в лісах України” (Київ - 2012).

5.10.1. Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроек-товано лісовпо-рядку-ванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | га | 6000 | 6000 | при необхідності |
| 2. Обприскування розсадників | га | 0,8 | 0,8 | при необхідності |
| 3. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт | 350 | 350 |  |
| 4.Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |
| нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | тис.га | 28,4 | 28,4 |  |
| організація пунктів лісозахисту | шт | 8 | 8 |  |
| пропаганда лісозахисту | тис.грн. | 0,5 | 0,5 |  |

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природоутворююча частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються ліси лісомисливського господарства, які примикають до населених пунктів. Рекреаційно-оздоровчі ліси становлять площу 5,0 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл.3.3.12).

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується в основному забудованими земельними ділянками, що враховувалось під час проектування запланованих елементів благоустрою в проектних відомостях по лісництву, а також лісовпорядкування виходило із функціонального зонування рекреаційних лісів і встановлення в них режиму відпочинку. На протязі ревізійного періоду оформлення місць відпочинку слід виконувати в залежності від конкретних умов.

Велике значення в регулюванні рекреаційних навантажень на лісові насадження виконує організація правильної інформації населення, яка дозволяє регулювати потік відпочиваючих, рівномірно розподіляти  навантаження по місцях відпочинку, скорочувати час на зайві переходи і переїзди населення з одного місця на друге, своєчасне звільняти ті чи інші ділянки від відвідування їх населенням, а також  привести ділянки в належний стан.

Наочна інформація повинна бути  мальовничо оформлена і встановлена на видних місцях.

На території лісомисливського господарства створений національний парк ”Прип’ять-Стохід”.

Серед основних завдань, які покладаються на НПП, є створення сприятливих умов для організації  туризму, відпочинку та рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони  заповідних територій. Проектом передбачається створення комфортних умов відпочинку при різних видах рекреаційної діяльності. Головним засобом досягнення цієї мети, є раціональне планування та благоустрій території.

За ревізійний період виконані заходи з благоустрою рекреаційної ділянки “Соснячок” в Деревківському лісництві - це побудований дитячий майданчик, пробурена скважина, побудовані бесідки, стоянка для автомобілів, санітарний вузол, встановлено ящики для сміття, в рекреаційній ділянці на оз.Біле в Білоозерському лісництві в кв. 54 вид. 8 побудовано 3 навіси, встановлено 5 ящиків для сміття, в рекреаційній ділянці в Дольському лісництві в кв. 6 вид.18 побудовано 2 бесідки.

5.11.1. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Запроектовані заходи | Одиниця вимірю-вання | Обсяги заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона екстенсивної рекреації |  |  |  |
| 1.Виготовлення малих архітектурних форм ( навіси, бесідки). | шт | 1 | рев. період |

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Для підвищення продуктивності орних земель рекомендується: внесення органічних  добрив на площі 1,1 га, органо-мінеральних на площі 62,4 га  один раз в три роки, а також дотримання встановлених сівозмін.

Докорінне поліпшення сіножатей проводиться шляхом планування, боронування, посіву багаторічних трав, внесенню органо-мінеральних добрив.

Поверхневе поліпшення сіножатей проводиться шляхом розчищення, дискування, частковому підсіву багаторічних трав, внесенню органо-мінеральних добрив і запроектовано лісовпорядкуванням на площі 52,2 га..

Випасання худоби, згідно чинних правил, проектується на загальній площі 17661,0 га. Норма випасу худоби на 1 га прийнята з розрахунку 3 голови.

Усього на виділеній площі дозволяється випас 5887 голів великої рогатої худоби.

5.12.1. Розподіл існуючих угідь за користувачами

| Види угідь | Загальна площа, га | В тому числі за користувачами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підсобне господарство лісгоспу | працівники лісгоспу |  |
|  |  |  | всього | в т.ч. лісова охорона |
| Рілля | 31,9 | 9,2 | 22,7 | 22,7 |
| Сіножаті | 146,9 | 26,7 | 120,2 | 120,2 |
| Разом | 178,8 | 35,9 | 142,9 | 142,9 |

5.12.2. Розподіл угідь за величиною ділянок згідно теперішнього лісовпорядкування

| Найменування угідь | Разом, га | В т.ч. за обсягами ділянок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 га | 1,1-5,0 га | 5,1-10,0 га | більше 10,0 га |
| 1. Сіножаті | 146,9 | 9,8 | 50,6 | 54,5 | 32,0 |
| 2. Рілля | 31,9 | 1,0 | 4,5 | 14,7 | 11,7 |
| Разом | 178,8 | 10,8 | 55,1 | 69,2 | 43,7 |

5.12.3. Характеристика сіножатей за даними лісовпорядкування

| Найменування показників | Площа, га | Середня урожайність з 1 га в тоннах |
| --- | --- | --- |
| 1.Усього сіножатей | 146,9 | 0,7 |
| з них: |  |  |
| 1.1.Заплавних | 6,6 | 0,5 |
| в т.ч. чистих | 6,6 | 0,5 |
| 1.2.Суходольних | 106,4 | 0,8 |
| в т.ч. поліпшених (докорінне поліпшення) | 17,2 | 0,9 |
| (поверхневе поліпшення) | 8,9 | 0,7 |
| Чистих | 73.6 | 0,7 |
| вкритих купинами | 6,7 | 0,7 |
| 1.3.Заболочених | 33,9 | 0,5 |
| в т.ч. поліпшених (поверхневе поліпшення) | 28,6 | 0,6 |
| Чистих | 0,5 | 0,8 |
| зарослих чагарником | 2,0 | 0,5 |
| вкритих купинами | 2,8 | 0,4 |

5.12.4. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

| Типи сіножатей | Проектує-ться до поліпшен-ня, га | В тому числі |  |  | Урожайність на 1 га в тоннах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доко-рінне | поверх-неве | осушу-вання | середня за 2 останні роки | запроек-тована |
| Суходільні | 74,5 |  | 52,2 |  | 1,0 | 1,1 |

Лісомисливське господарство має в своєму господарстві 1 бджолину пасіку за загальною кількістю 7 бджолосімей. Крім того, на території лісгоспу розміщується  пасіки  приватних осіб. Для покращення кормової бази бджільництва намічується в двокілометровій зоні навкруги пасік на біогалявинах і узліссях підсів стійких медоносів – донника жовтого і білого, фенцелії.

Використання ресурсів побічних користувань інших видів приведено в табл.5.12.5.

5.12.5. Проект використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % використання ресурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2011 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сіножаті | га/тонн | 146,9 176,3 | 146,9 176,3 | 100 |  |
| 2.Випасання худоби | га/голів | 17661 5887 | 17661 5887 | 100 |  |
| 3.Розміщення пасік | бджоло-сімей тонн | 7 0,1 | 7 0,14 | 50 | 0,02 |
| 4.Збір і заготівля икорос-лих: | га/тонн |  |  |  |  |
| 4.1 Ягід |  |  |  |  |  |
| - чорниця | тонн | 160 |  |  |  |
| - - лохина | тонн | 1,0 |  |  |  |
| - - ожина | тонн | 45 |  |  |  |
| - - брусниця | тонн | 0,5 |  |  |  |
| - - журавлина | тонн | 10 |  |  |  |
| - - бузина чорна | тонн | 5 |  |  |  |
| 4.2 Лікарських рослин |  |  |  |  |  |
| - - верес звичайний | кг | 500 |  |  |  |
| - вільха чорна (супліддя) | кг | 60 |  |  |  |
| - грицики | кг | 100 |  |  |  |
| - звіробій | кг | 15 |  |  |  |
| - перстач -прямост. (калган) | кг | 20 |  |  |  |
| - конвалія | кг | 70 |  |  |  |
| - кропива дводомна | кг | 500 |  |  |  |
| - крушина | кг | 6500 |  |  |  |
| - підбіл | кг | 80 |  |  |  |
| - подорожник великий | кг | 150 |  |  |  |
| - собача кропива Пятилопатева | кг | 40 |  |  |  |
| - сосна (бруньки) | кг | 70 |  |  |  |
| - спориш звичайний | кг | 250 |  |  |  |
| - фіалка триколірна | кг | 10 |  |  |  |
| - хвощ польовий | кг | 70 |  |  |  |
| - череда три роздільна | кг | 450 |  |  |  |
| - чорниця (листя) | кг | 900 |  |  |  |
| 4.3 Грибів |  |  |  |  |  |
| - Лисички | тонн | 55,0 |  |  |  |
| - гриби білі | тонн | 20,6 |  |  |  |
| - маслюки | тонн | 47,3 |  |  |  |
| - опеньки | тонн | 272,1 |  |  |  |

5.13. Використання лісового фонду для потреб мисливського

господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитків від диких тварин за останні роки лісовпорядкуванням не виявлено.

Мисливське господарство – сфера екологічної діяльності, що здійснюється у природних умовах і спрямована на охорону, використання та відтворення мисливських тварин, як національного природного багатства, надання послуг мисливцям щодо полювання, розвитку стрілецько-мисливського спорту, собаківництва, сокільництва, відродження і збереження мисливських традицій – невід’ємної складової народної культурної спадщини.

В проекті організації та розвитку мисливських господарств  визначені: типи мисливських угідь; проведено бонітування мисливських угідь; визначені – нормативи оптимальної чисельності мисливських тварин і порівняння її х фактичною чисельністю; оптимальна щільність мисливських тварин; оптимальна ємність мисливських угідь; визначений і запроектований ліміт використання мисливських тварин (добування шляхом відстрілу або відлову); визначена норма відстрілу, запроектовані біотехнічні заходи, запроектовані господарські та будівельні роботи, зроблено розподіл територій мисливських господарств на єгерські обходи та дільниці, розподіл території господарств на експлуатаційні та відтворювальні ділянки.

При проведенні лісовпорядних робіт було виконано виділення захисних і кормових реміз, біополян, кормових полів. В таксаційних описах описувався наявний підріст і підлісок, трав’яний покрив, які являються кормовою базою для мисливських тварин і впливають на визначення типу мисливських угідь, в болотах описувався відсоток заростання чагарниками, всі ці показники впливають на типологію мисливських угідь і бонітування мисливських угідь.

При проектуванні лісогосподарських заходів, враховувалися заходи пов’язані з веденням мисливського господарства, перелік яких приводиться в Нормативно-довідковій інформації для обробки матеріалів таксації.

При натурній таксації лісового фонду в таксаційних описах відмічалася наявна біотехнія: годівниці, солонці, підгодівельні майданчики, повітки для зберігання кормів, штучні водопої.

Надалі з метою покращення кормових якостей та захисних властивостей угідь, рекомендується введення до складу насаджень або висадження на галявинах таких цінних для дичини деревних і чагарникових порід: дику яблуню та грушу, верби, ліщину, горобину, ожину, маслинку та інші. При створенні лісових культур в їх склад необхідно вводити горіхоплідні та плодові породи, а створюючи насадження на непридатних для використання в сільському господарстві землях, необхідно створювати захисні ремізи, висаджуючи такі чагарникові породи як маслинку, терен, шипшину, обліпиху та інші.

Лісовпорядкуванням в лісомисливському господарстві виділено: захисних реміз 62,4 га, кормових полів 11,7 га.

Лісомисливське господарство зобов’язане проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни на своїй території.

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

На найближчий ревізійний період  підсочка соснових деревостанів згідно „Правил заготівлі живиці в лісах України” (К., 1996) повинна проводитися 10-річна. Фонд підсочки на ревізійний період становить 709,9  га.

Із виявленого фонду насаджень придатних для підсочки лісовпорядкуванням  її проведення не проектується, так як підприємство підсочкою не займається.

5.14.1. Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | Захисні ліси | Експлуа-таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усього насаджень, при-датних для підсочки | 11,9 | 9,0 | 689,0 | 709,9 |
| –стиглих і перестійних | 7,9 | 5,8 | 428,3 | 442,0 |
| –пристигаючих (останній клас віку) | 4,0 | 3,2 | 260,7 | 267,9 |

Виявлені ресурси другорядних лісових матеріалів і запроектовані їхні щорічні обсяги наведені в табл.5.14.2.

5.14.2. Проект використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

| Найменування другорядних лісових матеріалів | Одиниця вимірю-вання | Виявлені ресурси, усього | Запроектований щорічний обсяг заготівлі | Фактичний обсяг заготівлі за 2012 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Березовий сік | тонн | 30 |  |  |

В лісомисливському господарстві заготівлею березового соку не займаються.

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю

Виходячи із забезпеченості лісомисливським господарством виробничим і житловим фондом та економічним станом в ревізійному періоді будівництво нових об’єктів не проектується (табл.5.15.1.). Поряд з цим передбачається провести капітальний ремонт наявних виробничих будівель та меліоративної мережі.

Враховуючи недостатню забезпеченість лісомисливського господарства мережею доріг, лісовпорядкуванням проектується будівництво нових лісогосподарських доріг загальною протяжністю 23,6 км. Крім того, 100 км доріг лісогосподарського та протипожежного призначення потребують ремонту.

5.15.1. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству, запроектовані на ревізійний період

| Найменування об’єктів | Розміщення на території лісомисливського господарства (лісництво, квартал, виділ) | Одиниця вимірю-вання | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Будівництво доріг |  |  |  |
| 1.Відомча технологічна дорога зтвердим покриттям | Залізницьке лісництво | км | 12,0 |
|  | Мукошинське лісництво | км | 11,6 |
| Разом |  |  | 23,6 |
| 2. Крім того, капітальний ремонт |  |  |  |
| 1.Сітка меліоративна | Білоозерське лісництво | км | 10,6 |
|  | Великоглушанське лісництво | км | 12,9 |
|  | Залізницьке лісництво | км | 10,0 |
| Разом |  |  | 33,5 |
| 2.Контора лісництва | Сваловичівське лісництво | шт | 1 |

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших

запроектованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного користування виключено (табл.5.1.1) 4149,4 га (17%) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч. 926,7га (43%) стиглих і перестійних насаджень.

Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл.5.4.1 і 5.4.2) складає 56,76 тис.м3 ліквідної деревини (65,33 тис.м3 стовбурного запасу) або 134% від фактичного відпуску деревини на рік лісовпорядкування і 81% від середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загального відпуску лісу становить 54%.

Прийнята розрахункова лісосіка головного користування (табл.5.1.3) за способами рубок розподіляється таким чином (за стовбурним запасом): суцільно лісосічні рубки  34,83тис.м3 (100%).

Способи рубок запроектовані у відповідності з правилами рубок. Велика питома вага суцільнолісосічних рубок зумовлена незадовільним ходом природного поновлення головних порід і рівнинним рельєфом.

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення (табл.5.2.1). Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами (табл.5.2.3). Крім того, проектується очищення від захаращеності на площі 293,2 га із загальним запасом 0,30 тис.м3.

Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 278,9 га, загальний запас – 40,52 тис.м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік) на площі 2884,7 га (табл.5.5.1.2.), в тому числі лісові культури 822,8 га (28,5%), сприяння природному поновленню 5,7 га (0,3%), природне поновлення 2056,2 га (71,2%). Вибір головних порід і схем змішування лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і стану навколишнього середовища (розділ 5.5). Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

Створення лісових культур на землях фонду лісорозведення в обсязі 9,8 га (табл.5.5.2.1.) дозволить підвищити лісистість і захисні функції лісів.

Проведення лісомеліоративних робіт є найдієвішим засобом підняття продуктивності лісів.

Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.2.) і заходів з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Намічені обсяги побічних користувань (табл.5.12.3.) не перевищують виявлених експлуатаційних запасів і за умови дотримання чинних правил не спричинять негативного впливу на навколишнє середовище. Передбачені проектом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню пошкодження молодняків і підвищенню їхньої продуктивності.

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і відповідно, до покращання екологічного стану.

Лісистість районів розташування лісомисливського господарства залишиться без змін.

5.17. Очікувана ефективність запроектованих

лісогосподарських  заходів

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 2,2%, площа штучних насаджень зросте на 13%, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 2,2%. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 1,3%, (стиглих насаджень –  на 0,5%), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 3,2%.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень сосни звичайної на 7,9%.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17.1., 5.17.2., 5.17.3.

5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними

категоріями лісових ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Площа земель лісогоспо-дарського призначення |  |  |  |  |  |  |
| 1.Вкриті лісовою рослин- ністю – усього | 24443,6 | 82,2 | 24974,0 | 84,0 | +530,4 | +2,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| а) лісові культури | 6347,3 | 21,3 | 7170,1 | 28,7 | +822,8 | +13,0 |
| 2.Не вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки – усього | 1898,2 | 6,4 | 1367,8 | 4,6 | -530,4 | -2,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| а) незімкнуті лісові культури | 369,3 | 1,2 | 448,5 | 1,5 | +79,2 | +21,4 |
| б) лісові розсадники і плантації | 35,4 | 0,1 | 35,4 | 0,1 |  |  |
| в) рідколісся |  |  |  |  |  |  |
| г) загиблі насадження | 178,7 | 0,6 |  |  | -178,7 | -100 |
| д) зруби | 619,3 | 2,1 | 162,8 | 0,5 | -456,5 | -73,7 |
| є) пустирі і галявини | 86,3 | 0,3 | 76,5 | 0,3 | -9,8 | -1,4 |
| ж) лісові шляхи, просіки | 609,2 | 2,1 | 644,6 | 2,2 | +35,4 | +5,8 |
| Разом лісових ділянок: | 26341,8 | 88,6 | 26341,8 | 88,6 |  |  |
| Нелісові землі |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сільськогосподарські угіддя – усього | 178,8 | 0,6 | 178,8 | 0,6 |  |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| а) рілля | 31,9 | 0,1 | 31,9 | 0,1 |  |  |
| б) сіножаті | 146,9 | 0,5 | 146,9 | 0,5 |  |  |
| в) пасовища |  |  |  |  |  |  |
| г) багаторічні насадження |  |  |  |  |  |  |
| 2.Води | 125,8 | 0,4 | 125,8 | 0,4 |  |  |
| 3.Болота | 3076.2 | 10,3 | 3076.2 | 10,3 |  |  |
| 4.Садиби, споруди | 5,1 |  | 5,1 |  |  |  |
| 5.Траси | 15,4 | 0,1 | 15,4 | 0,1 |  |  |
| 6.Піски |  |  |  |  |  |  |
| 7.Інші | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |
| Разом нелісових ділянок: | 3402,2 | 11,4 | 3402,2 | 11,4 |  |  |
| УСЬОГО: | 29744,0 | 100 | 29744,0 | 100 |  |  |

5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за панівними породами

| ###### Панівні породи | На рік лісовпорядкування |  | На початок наступного ревізійного періоду |  | ###### Очікувані зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Сосна звичайна | 9301,9 | 38,1 | 10038,1 | 40,2 | +736,2 | +7,9 |
| Сосна звичайна в осередках кор. Губки | 183,9 | 0,8 |  |  | -183,9 | -100 |
| Ялина європейська | 44,7 | 0,2 | 47,0 | 0,2 | +2,3 | +5,1 |
| Модрина європейська | 0,3 |  | 1,6 |  | +1,3 | +433 |
| Дуб червоний | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 1227,2 | 5,0 | 1208,4 | 4,8 | -18,8 | -1,5 |
| Граб звичайний | 107,1 | 0,5 | 107,1 | 0,4 |  |  |
| Ясен зелений | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| Ясен звичайний | 19,4 |  | 19,4 | 0,1 |  |  |
| Береза повисла | 4014,9 | 16,4 | 3992,9 | 16,1 | -22,0 | -0,5 |
| Осика | 29,0 | 0,1 | 21,3 | 0,1 | -7,7 | -22,5 |
| Вільха чорна | 9500,0 | 38,9 | 9523,0 | 38,1 | +23,0 | +0,2 |
| Липа дрібнолиста | 9,8 |  | 9,8 |  |  |  |
| РАЗОМ: | 24443,6 | 100 | 24974,0 | 100 | +530,4 | +2,2 |

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді  і  продуктивності лісів

| Показники | Одиниця вимірю-вання | На рік лісовпоряд-кування | На початок наступного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – Усього | га | 24443,6 | 24974,0 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 9533,1 | 10089,0 |
| –твердолистяні | га | 1359,1 | 1340,3 |
| –м’яколистяні | га | 13551,4 | 13544,7 |
| 2.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 1898,2 | 1367,8 |
| 3.Незімкнуті лісові культури | га | 369,3 | 448,5 |
| 4.Загальний запас насаджень | тис.м3 | 3872,03 | 3995,84 |
| 5.Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | м3 | 158 | 160 |
| 6.Площа стиглих і перестійних деревостанів – Усього | га |  |  |
| в т.ч. по групах порід: |  | 1229,8 | 1951,5 |
| –хвойні | га | 453,2 | 386,2 |
| –твердолистяні | га | 16,3 | 86,7 |
| –м’яколистяні | га | 760,3 | 1478,6 |
| 7.Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис.м3 |  |  |
| в т.ч. по групах порід: |  | 263,56 | 400,81 |
| –хвойні | тис.м3 | 122,21 | 104,27 |
| –твердолистяні | тис.м3 | 2,85 | 15,61 |
| –м’яколистяні | тис.м3 | 138,50 | 280,93 |
| 8.Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 215 | 216 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | м3 | 270 | 270 |
| –твердолистяні | м3 | 175 | 180 |
| –м’яколистяні | м3 | 182 | 190 |
| 9.Середня зміна запасу на 1 га лісових Ділянок | м3 | 3,1 | 3,2 |
| 10.Обсяги користування на 1 га лісових Ділянок | м3 | 2,2 | 2,5 |
| в т. ч. по головному користуванню | м3 | 1,2 | 1,6 |

Пояснювальну записку склав:

Начальник лісовпорядної  партії                                                              М.М.Дяків