4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів

4.3.1. Рубки догляду і санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проєктом лісовпорядкування приведений в табл. 4.3.1.1.

Причини значних відхилень в обсягах рубок: збільшення площі освітлення пройшло за рахунок проведення його в незімкнутих лісових культурах і в культурах, які були переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, та повторне проведення в одних і тих же виділах. Виконання запроектованих заходів складає: освітлення – 133 %, прочищення – 99 %, проріджування – 47 %, прохідні рубки – 79 %. Вихід ліквідної і ділової деревини близький до проєктного.

Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування  задовільний.

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно.

Несвоєчасне проведення рубок догляду призвело до небажаної зміни порід на площі 15,5 га.

4.3.1.1.	Виконання рубок догляду за проєктний період

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду, га | Прийнято 2 лісовпо-рядною нарадою, га | Фактично пройдено рубками, га | Щорічний обсяг користування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прий- нятий 2 лісовпо-рядною нарадою, га, тис. м3 | фак- тично вико- нано, га, тис. м3 | % виконання від проєкту |
| Освітлення: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 747,1 | 747,1 | 3254,0 | 245,0 | 325,9 | 133 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 |  |  |  | 0,77 | 2,01 | 261 |
| в т.ч. ліквідний |  |  |  | 0,05 | 0,89 | 178 |
| діловий |  |  |  |  |  |  |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Прочищення: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 893,2 | 893,2 | 1770,0 | 178,7 | 177,0 | 99 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 |  |  |  | 1,37 | 1,63 | 119 |
| в т.ч. ліквідний |  |  |  | 0,74 | 0,72 | 97 |
| діловий |  |  |  |  |  |  |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Проріджування: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 3335,6 | 3335,6 | 2260,0 | 476,4 | 226,0 | 47 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 |  |  |  | 8,08 | 4,14 | 51 |
| в т.ч. ліквідний |  |  |  | 7,47 | 3,98 | 53 |
| діловий |  |  |  | 1,27 | 0,46 | 36 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Прохідні рубки: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 4306,1 | 4306,1 | 3419,0 | 430,7 | 341,9 | 79 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 |  |  |  | 10,55 | 10,23 | 97 |

продовження таблиці 4.3.1.1.

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду, га | Прийнято 2 лісовпо-рядною нарадою, га | Фактично пройдено рубками, га | Щорічний обсяг користування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прий- нятий 2 лісовпо-рядною нарадою, га, тис. м3 | фак- тично вико- нано, га, тис. м3 | % виконання від проєкту |
| в т.ч. ліквідний |  |  |  | 9,70 | 9,08 | 94 |
| діловий |  |  |  | 2,57 | 1,40 | 54 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Разом рубок догляду: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 9182,1 | 9182,1 | 10708,0 | 1330,8 | 1070,8 | 80 |
| загальний запас, що вирубується тис. м3 |  |  |  | 20,77 | 18,01 | 87 |
| в т.ч. ліквідний |  |  |  | 17,96 | 14,67 | 82 |
| діловий |  |  |  | 3,84 | 1,87 | 49 |

Проведення рубок догляду за лісом значно покращили склад і санітарний стан насаджень, підвищили якість і стійкість насаджень. Крім цього, в результаті проведення рубок догляду отримано досить значний обсяг деревини необхідний для потреб народного господарства.

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев проводилась одночасно з верхнього та нижнього наметів.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді. Частина заготовленої деревини використовується на власні потреби.

Минулим лісовпорядкуванням було виявлено 10,75 тис. м3 сухостійної і пошкодженої деревини на загальній площі 953,7 га, вирубування якої проектувалось в основному суцільними та вибірковими санітарними рубками.

4.3.1.2. 	Обсяги виконання санітарних рубок

| Види санітар-них рубок | Обсяги за проєктом |  |  |  | Тер мін вик., років | Фактично виконано за проєктний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло ща, га | запас тис. м3 |  |  |  | пло ща, га | запас тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль ний | ліквід ний | діло вий |  |  | загаль ний | ліквід ний | діло вий |
| Суцільні | 22,9 | 5,85 | 5,28 | 1,76 | 1-2 | 87,2 | 17,82 | 15,70 | 0,42 |
| Вибіркові | 930,8 | 15,39 | 12,74 | 1,24 | 3-5 | 4393,0 | 96,16 | 86,07 | 6,44 |
| Разом | 953,7 | 21,24 | 18,02 | 3,00 |  | 4480,2 | 113,98 | 101,77 | 6,86 |

Обсяг проведених за проєктний період суцільних та вибіркових санітарних рубок викликаний фактичним санітарним станом насаджень.

Вибірково-санітарні та суцільно-санітарні рубки запроектовані лісовпорядкуванням були виконанні згідно терміну виконання. Збільшення обсягів зрубаної деревини, пояснюється висиханням хвойних насаджень та природним відпадом.

4.3.2. Лісовідновні рубки

Лісовідновні рубки, в минулий проєктний період були запроектовані на площі 22,7 га, обсяг виконаних рубок становить 4,0 га, із загальним запасом 0,40 тис.м3, лік від 0,34 тис.м3, ділової 0,03 тис.м3. На площі 18,7 га була проведена вибірково-санітарна рубка.

Лісовідновні рубки проводились в насадженнях, які втратили свої захисні, водоохоронні та інші властивості в протиерозійних лісах.

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень лісовпорядкуванням не проектувалися і лісгоспом не проводились.

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Обсяги проведених протягом проєктного періоду інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в табл. 4.3.4.1.

4.3.4.1.	Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів

| Види інших рубок | Обсяги за проєктом |  |  |  | Термін вико-нання, років | Фактично виконано за проєктний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 1. Рубка поодиноких дерев | 2,8 | 0,16 | 0,14 | 0,01 | 1 | 2,8 | 0,16 | 0,14 | 0,01 |
| 2. Розрубування, розчищення квартальних і межових просік | 12,1 | 0,12 | - | - | 1 | 12,1 | 0,12 | - | - |

4.4. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

4.4.1. Обсяги виконання інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства

| Вид рубки | Фактично виконано за проєктний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис. м3 |  |  |
|  |  | загальний | ліквідний | діловий |
| Рубки, пов’язані з розчищенням ліній електромережі | 35,0 | 2,07 | 1,82 | 0,25 |

4.5. Заходи з лісозахисту

Осередки шкідників і хвороб лісу, виявлені протягом проєктного періоду, наведені в табл. 4.5.1. В минулому проєктному періоді лісгоспом проводились як попереджувальні так і винищувальні заходи боротьби із шкідниками і хворобами лісу.

4.5.1.	Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за проєктний період

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | затухло | залишок осередків |  |
|  |  |  |  |  | усього | в тому числі потребують заходів боротьби |
| Верхівковий короїд | 0,9 |  |  |  | 0,9 | 0,9 |
| Короїд-типограф | 14,1 |  | 14,1 |  | - | - |
| Опеньок осінній | 400,7 |  | 280,5 | 120,2 | - | - |
| Мікоз дуба | 338,9 |  | 260,6 | 78,3 | - | - |
| Стовбурні гнилі | 43,3 |  | 20,7 |  | 22,6 | 22,6 |

продовження таблиці 4.5.1.

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | затухло | залишок осередків |  |
|  |  |  |  |  | усього | в тому числі потребують за-ходів боротьби |
| Поперечний рак дуба | 1005,6 |  | 706,3 |  | 1099,3 | 1099,3 |
| Некроз ясена | 37,4 |  | 37,4 |  | - | - |
| Бактеріальний рак ясена | 327,3 |  | 123,9 |  | 203,4 | 203,4 |
| Рак | 105,9 |  |  | 65,4 | 40,5 |  |
| Коренева губка | 7,4 |  | 1,4 |  | 6,0 | 6,0 |

Із хвороб лісу найбільше поширення мали поперечний рак дуба загальною площею 1805,6 га та опеньок осінній загальною площею 400,7 га.

Запроєктовані на проєктний період лісозахисні винищувальні заходи лісгоспом в основному проводились наземно-хімічним та біологічним методами. Біологічні методи боротьби проводилися шляхом виготовлення та розміщення штучних гнізд для птахів. Після проведення лісозахисних міроприємств відбулося зменшення площ деревостанів з осередками хвороб і шкідників лісу. Проведені санітарні рубки сприяли суттєвому покращенню санітарного стану насаджень.

Нагляд за шкідниками і хворобами лісу ведеться постійно на всій площ. Санітарні огляди складаються щорічно і зберігаються в архіві лісгоспу.

Стан лісозахисту в лісгоспі знаходиться на високому рівні. В цілому санітарний стан лісів лісгоспу слід вважати задовільним.

4.6. Відтворення лісів

Обсяги виконання основних видів робіт з відтворення лісів, виконання проєкту лісовпорядкування з відтворення головних порід наведені в таблицях 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.

4.6.1.	Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за проєктний період згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – проєкт лісовпорядкування, знаменник – виконання)

| Основні види робіт | Усього за проєктний період, га | Середньорічне виконання в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за проєктний період | у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню |
| 1. Відтворення лісів, усього, в т. ч. | 2601,5 2477,4 | 260,1 264,5 | 222,1 222,1 |
| 1.1. Лісовідновлення, в т. ч: |  |  |  |
| - створення лісових культур | 2456,1 2199,3 | 245,6 220,0 | 222,1 222,1 |
| - природне поновлення | 60,9 167,2 | 6,1 16,7 | 2,0 2,0 |
| 1.2. Лісорозведення, в т. ч.: | 782,3 278,1 | 78,2 27,8 |  |
| - створення лісових культур | 84,5 278,1 | 8,4 27,8 |  |
| з них на галявинах, пустирях, рекультивованих землях | 84,5 278,1 | 8,4 27,8 |  |

За проєктний період виконані значні обсяги робіт з відтворення лісів: лісгоспом було посаджено лісові культури на загальній площі 2477,4 га, лісові культури лісовідновлення створені на площі 2199,3 га, а лісові культури лісорозведення створені на площу 278,1 га.  Природнє поновлення становить 167,2 га.

4.6.2.	Виконання проєкту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га

| Показники | Лісові культури | Сприяння природному поновленню | Природне поновлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фактично виконано – усього | 2477,4 |  | 167,2 |
| Із фактично виконаного обсягу: |  |  |  |
| 1.1. Не вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки – усього | 278,1 |  | 28,4 |
| з них призначено лісовпорядкуванням | 278,1 |  | 28,4 |
| 1.2. Нелісові землі усього |  |  |  |
| з них призначені лісовпорядкуванням |  |  |  |
| 1.3. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 2299,6 |  | 138,8 |
| з них призначено лісовпорядкуванням |  |  |  |
| 2. Запроєктовано попереднім лісовпорядкуванням – усього | 2540,6 |  | 60,9 |
| % виконання проєкту | 97,5 |  | 274,5 |

Рекомендації лісовпорядкування за способами лісовідновлення, підбору головних порід, типами лісових культур, способами підготовки грунту, схемами змішування лісових культур лісгоспом в основному виконувалось. Посадка лісових культур виконувалась вручну. Кількість доглядів залежала від типів лісорослинних умов. В окремих випадках не було проведено достатньої кількості доглядів, або виконувалися невчасно і неякісно, що привело до зниження класу якості  лісових культур. Доповнення не зімкнутих лісових культур головною породою проводилось при відпаді 15% і більше. Термін переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки відповідає нормативним показникам.

Кількість посадкових місць, схеми змішування лісових культур відповідають запроектованих лісовпорядкуванням технологічним схемам.

4.6.3.	Виконання проєкту лісовпорядкування з відтворення головних порід

(чисельник – проєкт, знаменник – фактичне виконання)

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Сосна кримська | 28,2 | 100 |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 9,4 | 100 |  |  | 1,0 | 100 |
| Ялиця біла | 4,2 | 100 |  |  |  |  |
| Ялина європейська | 3,4 | 100 |  |  |  |  |
| Модрина європейська | 22,4 | 100 |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 2085,8 | 100 |  |  | 8,1 | 100 |
| Дуб червоний | 125,7 | 100 |  |  | 8,7 | 100 |
| Клен гостролистий |  |  |  |  | 8,9 | 100 |
| Ясен звичайний | 4,6 | 100 |  |  | 39,2 | 100 |
| Клен-явір | 2,1 | 100 |  |  | 8,6 | 100 |
| Граб звичайний |  |  |  |  | 14,5 | 100 |
| Берест |  |  |  |  | 0,5 | 100 |
| Липа широколиста, дрібнолиста | 1,4 | 100 |  |  |  |  |
| Акація біла | 84,4 | 100 |  |  | 69,5 | 100 |
| Горіх чорний | 100,2 | 100 |  |  |  |  |
| Вільха чорна | 5,6 | 100 |  |  | 2,7 | 100 |
| Осика |  |  |  |  | 2,1 | 100 |
| Разом: | 2477,4 | 100 |  | 100 | 167,2 | 100 |

Сприяння природному поновленню на землях лісгоспу не проводилось.

Попереднім лісовпорядкуванням не проєктувалась реконструкція малоцінних і низькоповнотних насаджень і лісгоспом такі заходи не проводилися.

Попереднім лісовпорядкуванням під природне поновлення було запроектовано 60,9 га, з них на лісосіках 32,8 га, в т.ч. твердолистяними породами – 22,6 га. Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, приведені в таблиці 4.6.7. В молодняках до 10 років основні площі припадають на ясена звичайного (39,2 га), дуба звичайного (8,1 га), дуба червоного (8,7 га), клена гостролистого (8,9 га).

Переваги природнього поновлення лісу в наступному – це забезпечення безперервного функціонування лісового біогеоценозу, скорочення терміну відновлення лісу, максимальне збереження місцевого генофонду цінних деревних порід, відтворення найбільш стійких до несприятливих умов середовища насаджень в короткі терміни і з невеликими затратами. Воно забезпечується збереженням молодняку та життєздатності підросту під час рубок лісу і включно проведення заходів, які сприяють появі самосіву і підросту після рубок.

Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведені в таблицях 4.6.4, 4.6.5. Незімкнуті лісові культури доброго стану якості складають 94 %, задовільного – 6%, незадовільних лісових культур і загиблих немає, переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - відповідно 83,8 %.

Такі високі класи якості незімкнутих і переведених лісових культур проєктного періоду свідчить про своєчасні догляди та вибірку головних порід.

4.6.4.	Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га

| Головна порода | Площа створе- них лісових культур | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1- 49,9%) | загиблі (спи-сані лісгос-пом та ви- явлені лісо-впорядкуван-ням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| 1.Лісові культури проєктного періоду (1-10 років) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |
| Сосна звичайна | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| Ялиця біла | 4,2 | 3,6 | 0,6 |  |  |  |
| Модрина європейська | 14,8 | 4,3 | 10,5 |  |  |  |
| Дуб червоний | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 999,4 | 572,0 | 367,8 | 59,6 |  |  |
| Ясен звичайний | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| Липа широколиста | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
| Горіх чорний | 52,9 | 25,7 | 26,5 | 0,7 |  |  |
| Разом | 1088,5 | 607,3 | 420,9 | 60,3 |  |  |
| 1.2.Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 13,5 | 2,0 | 11,5 |  |  |  |
| Дуб червоний | 30,7 | 5,0 | 25,7 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 40,0 | 14,0 | 26,0 |  |  |  |
| Акація біла | 11,6 | 4,4 |  | 7,2 |  |  |
| Горіх чорний | 9,5 | 3,0 | 6,5 |  |  |  |
| Разом | 105,3 | 28,4 | 69,7 | 7,2 |  |  |
| Всього: | 1193,8 | 635,4 | 490,6 | 67,5 |  |  |
| % | 100 | 53 | 41 | 6 |  |  |

4.6.5.	Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

| Головна порода | Загаль-на площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| I. Лісові культури проєктного періоду (1-10 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| Сосна звичайна | 4,0 | 0,7 |  | 3,3 | 4,0 |  |  |
| Ялина європейська | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |
| Модрина європейська | 7,6 | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 7,6 |  |  |
| Дуб червоний | 31,9 | 6,2 | 15,3 | 10,4 | 31,9 |  |  |
| Дуб звичайний | 1011,4 | 178,0 | 662,5 | 170,9 | 1011,4 |  |  |
| Ясен звичайний | 4,3 |  | 0,6 | 3,7 | 4,3 |  |  |
| Клен гостролистий | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |
| Явір | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Акація біла | 3,3 |  |  | 3,3 | 3,3 |  |  |

продовження таблиці 4.6.5.

| Головна порода | Загаль-на площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| Вільха чорна | 3,9 | 0,6 | 3,3 |  | 3,9 |  |  |
| Липа широколиста | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Липа дрібнолиста | 0,9 | 0,1 |  | 0,8 | 0,9 |  |  |
| Горіх чорний | 37,8 | 5,6 | 23,7 | 8,5 | 37,8 |  |  |
| Разом | 1110,8 | 194,2 | 713,0 | 203,6 | 1110,8 |  |  |
| 1. 2. Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Сосна звичайна | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |  |
| Ялина європейська | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
| Дуб червоний | 62,1 |  | 60,4 | 1,7 | 62,1 |  |  |
| Дуб звичайний | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |
| Акація біла | 69,5 | 19,0 | 48,0 | 2,5 | 69,5 |  |  |
| Вільха чорна | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |
| Разом | 172,8 | 19,0 | 149,6 | 4,2 | 172,8 |  |  |
| Усього | 1283,6 | 213,2 | 862,6 | 207,8 | 1283,6 |  |  |
| 2. Лісові культури проєктного періоду (11-20 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 8,3 |  | 3,7 | 4,6 | 8,3 |  |  |
| Сосна звичайна | 20,7 | 3,0 | 10,3 | 7,4 | 20,7 |  |  |
| Ялина європейська | 24,9 | 2,6 | 19,2 | 3,1 | 24,9 |  |  |
| Ялиця біла | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| Модрина європейська | 4,5 |  | 2,7 | 1,8 | 4,5 |  |  |
| Дуб червоний | 44,6 | 4,3 | 15,2 | 25,1 | 44,6 |  |  |
| Дуб звичайний | 1686,5 | 78,2 | 1311,8 | 296,5 | 1686,5 |  |  |
| Ясен звичайний | 13,2 |  | 10,9 | 2,3 | 13,2 |  |  |
| Клен гостролистий | 7,5 |  | 6,1 | 1,4 | 7,5 |  |  |
| Акація біла | 16,8 |  | 10,9 | 5,9 | 16,8 |  |  |
| Вільха чорна | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| Липа широколиста | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |
| Липа дрібнолиста | 4,6 | 0,2 |  | 4,4 | 4,6 |  |  |
| Тополя чорна | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| Верба ламка | 3,1 |  |  | 3,1 | 3,1 |  |  |
| Горіх чорний | 20,1 |  | 16,6 | 3,5 | 20,1 |  |  |
| Маслина вузьколиста | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |
| Скумпія звичайна | 4,4 | 4,4 |  |  | 4,4 |  |  |
| Разом | 1863,9 | 92,7 | 1412,1 | 359,1 | 1863,9 |  |  |
| 2.2. Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 18,7 |  | 1,5 | 17,2 | 18,7 |  |  |
| Сосна звичайна | 28,7 | 4,9 | 11,9 | 11,9 | 28,7 |  |  |
| Модрина європейська | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| Дуб червоний | 372,0 | 7,5 | 256,3 | 108,2 | 372,0 |  |  |
| Дуб звичайний | 375,0 | 8,2 | 308,4 | 58,4 | 375,0 |  |  |
| Ясен зелений | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Клен гостролистий | 18,1 |  | 18,1 |  | 18,1 |  |  |

продовження таблиці 4.6.5.

| Головна порода | Загаль-на площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| Акація біла | 341,3 | 75,1 | 137,3 | 128,9 | 341,3 |  |  |
| Береза повисла | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| Разом: | 1156,1 | 95,7 | 735,5 | 324,9 | 1156,1 |  |  |
|  | 3020,0 | 188,4 | 2147,6 | 684,0 | 3020,0 |  |  |
| Усього: | 4303,6 | 401,6 | 3010,2 | 891,8 | 4303,6 |  |  |
| % | 100 | 9 | 70 | 21 | 100 |  |  |

4.6.6. Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість

| № п/п | Назви показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |
|  | І. Лісові культури попереднього проєктного періоду |  |  |
|  | а) значилось за даними минулого лісовпорядкування | 2487,6 |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 1017,4 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 1470,2 |  |
|  | Усього значилось: | 2487,6 |  |
|  | б) результати господарської діяльності |  |  |
| 1. | Прийнято лісових культур від інших організацій | 532,4 |  |
|  | Усього змін: | 532,4 |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2022 р. | 3020,0 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 3020,0 |  |
|  | Разом: | 3020,0 |  |
|  | Розходження |  |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Посаджені лісові культури у 2008 році Ямпільським лісгоспом і прийняті до складу земель лісгоспу у 2016 році |  |  |
|  | ІІ. Лісові культури проєктного періоду |  |  |
|  | а) створено усього | 2462,7 |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 1273,8 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 1188,9 |  |
|  | Усього значилось: | 2462,7 |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2022 р. | 2462,7 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 1283,6 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 1193,8 |  |
|  | Разом: | 2477,4 |  |
|  | Розходження | 14,7 |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Уточнення площі виділів | 14,7 |  |

Площа та стан насаджень природного походження наведені в табл. 4.6.7. В цілому переважають насадження 3 класу якості (47,3 %).

4.6.7.	Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ

Сосна звичайна

С2ГДС      1.0           1.0

Дуб червоний Д2ГД       4.3                  4.3

Д3ГД       4.4           0.6    3.8

Разом              8.7           0.6    8.1

Дуб звичайний

Д2ГД       8.1    3.7    1.6    2.8

Граб звичайний

Д2ГД      12.9           5.3    7.6

Д3ГД       1.6           1.4    0.2

Разом             14.5           6.7    7.8

Ясен звичайний

Д1ГД       0.7                  0.7

Д2ГД      38.0   15.2   21.9    0.9

Д3ГД       0.5           0.5

Разом             39.2   15.2   22.4    1.6

Клен гостролистий

Д2ГД       6.9    0.2    6.7

Д3ГД       2.0           2.0

Разом              8.9    0.2    8.7

Клен ясенолистий

С2ГД       6.0                  6.0

Д2ГД       1.0           0.2    0.8

Д3ГД       1.6                  1.6

Разом              8.6           0.2    8.4

Берест       Д2ГД       0.5    0.3           0.2

Акація біла  С1Д       28.8           7.2   21.6

С2ГД       7.8                  7.8

Д1ГД       6.7                  6.7

Д2ГД      24.3    2.5   11.7   10.1

Д3ГД       1.9           1.9

Разом             69.5    2.5   20.8   46.2

Осика        Д2ГД       2.1    0.5    1.4    0.2

Вільха чорна С4ВЛЧ      0.4                  0.4

Д4ВЛЧ      2.3    0.6    1.7

Разом              2.7    0.6    1.7    0.6

Липа дрібнолиста

Д2ГД       0.4                  0.4

Клен татарський

С1Д        1.0                  1.0

Терен колючий

С1Д        2.0                  2.0

продовження таблиці 4.6.7.

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

Разом по розділу

167.2   23.0   65.1   79.1

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ 11-20 РОКІВ

Сосна звичайна

С2ГД       3.3           3.3

Д1ГД       0.7                  0.7

Д2ГД       2.1           0.4    1.7

Разом              6.1           3.7    2.4

Дуб звичайний

Д2ГД       5.8           5.8

Граб звичайний

Д1ГД       3.2           3.2

Д2ГД      53.9   25.3   21.4    7.2

Разом             57.1   25.3   24.6    7.2

Ясен звичайний

Д1ГД      16.4    0.9   15.5

Д2ГД      18.6    1.3   16.9    0.4

Д3ГД       3.1           2.5    0.6

Разом             38.1    2.2   34.9    1.0

Клен гостролистий

Д2ГД       2.8    2.5    0.3

Явір         Д2ГД       0.2           0.2

Клен ясенолистий

С2ГД       0.4                  0.4

С2ДСК      4.0                  4.0

Д2ГД       8.6           0.4    8.2

Д3ГД       0.5                  0.5

Разом             13.5           0.4   13.1

Берест       С1Д        1.6                  1.6

Д2ГД       1.8           0.8    1.0

Разом              3.4           0.8    2.6

Акація біла  В1Д        5.8                  5.8

С1Д       27.7    1.9    7.2   18.6

С2ГД      11.3                 11.3

С2СГД      1.4           1.4

Д1ГД       9.0           0.6    8.4

Д2ГД      26.0    3.4    0.4   22.2

Разом             81.2    5.3    9.6   66.3

Береза повисла

Д2ГД       1.8           1.5    0.3

Осика        С1Д        1.9           1.9

Д2ГД       1.4    1.0    0.4

Разом              3.3    1.0    2.3

Вільха чорна С4ВЛЧ      0.8           0.8

Д4ВЛЧ      3.7    0.6    3.1

Разом              4.5    0.6    3.9

продовження таблиці 4.6.7.

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

Липа дрібнолиста

Д2ГД       0.3                  0.3

Тополя канадська

Д3ГД       0.2                  0.2

Верба біла   Д2ГД       0.8           0.8

Д3ГД       0.4                  0.4

Разом              1.2           0.8    0.4

Черешня      Д2ГД       1.3           1.3

Разом по розділу

220.8   36.9   90.1   93.8

Усього           388.0   59.9  155.2  172.9

В лісгоспі є постійний розсадник площею 13,4 га. Його продуктивна площа складає   10,1 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в ньому за останні два роки – в середньому 2,6 млн. шт.

Вихід стандартних сіянців близький до планового.

Для вирощування селекційного садивного матеріалу та збору насіння використовується шкілка площею 2,5 га та 291,0 га постійних лісонасінних ділянок.

Існуючі в лісгоспі розсадники повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі.

Садивний матеріал, вирощений в лісових школах, використовують для доповнення та посадки лісових культур крупном ірним садивним матеріалом та для озеленення населених пунктів в зоні діяльності лісгоспу. Для покращення розсадникової справи лісгоспу необхідно виконувати рекомендації проекту на розсадниках по сівозмінах і збільшенню асортименту порід в шкільному відділені.

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 33482 кг. Заготівля насіння проводилась в основному на постійних лісонасінних ділянках та плюсових деревах. Із загальної кількості насіння було зібрано по породах: сосни – 14 кг, дуба звичайного – 16025 кг, дуба червоного – 295 кг, горіха чорного – 2420 кг, інші деренів породи – 299,5 кг.

Із загальної кількість заготовленого за останні два роки насіння на постійних насінних ділянках зібрано 95 %, насінних плантаціях 3 %, з плюсових дерев 2 %.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл.4.6.8).

4.6.8.	Характеристика постійної лісонасінної бази

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | бо-ні-тет ---- тип лісу |  |  |
| 1. Плюсові дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, штучне | 129 1 | Людовське, кв.81 вид.35 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| -*- | 130 2 | Людовське, кв.81 вид.35 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| -*- | 131 3 | Людовське, кв.81 вид.35 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| -*- | 133 5 | Людовське, кв.81 вид.35 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| -*- | 132 4 | Людовське, кв.85 вид.4 |  |  | 131 |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, природне | 31 1 | Жмеринське, кв.73 вид.3 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| Дз | 134 2 | Жмеринське, кв.73 вид.3 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| Дз | 135 3 | Жмеринське, кв.73 вид.3 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| Дз | 136 4 | Жмеринське, кв.73 вид.3 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| Дз | 137 5 | Жмеринське, кв.73 вид.3 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| Модрина європейська, штучне | 4 2 | Копайгородське, кв.13 вид.3 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| -*- | 7 3 | Копайгородське, кв.13 вид.3 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 2. Постійні лісонасінні плантації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псевдосуга мензиста, штучне |  | Копайгородське, кв.1(62) вид.14 | 5,0 | 10Дгл | 11 |  |  | 1 Д2ГД | 2011 |  |
| Дуб звичайний, штучне |  | Жмеринське, кв.60 вид.9 | 5,0 | 10Дз | 8 |  |  | 1 Д2ГД | 2014 |  |
| -*- |  | Івашковецьке, кв.52 вид.6 | 5,0 | 10Дз | 8 |  |  | 2 Д2ГД | 2014 |  |
| -*- |  | Івашковецьке, кв.52 вид.7 | 3,0 | 10Дз | 11 |  |  | 2 Д2ГД | 2011 |  |
| -*- |  | Ямпільське, кв.37 вид.15 | 2,0 | 10Дз | 12 |  |  | 2 Д2ГД | 2009 |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | бо-ні-тет ---- тип лісу |  |  |
| 3. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 3 | Людовське, кв.81 вид.22 | 5,8 | 10Дз | 128 | 29 48 23 22 | 0,6 340 | 2 Д2ГД | 1963 |  |
| -*- | 4 | Людовське, кв.81 вид.35 | 2,6 | 10Дз | 128 | 29 40 18 18 | 0,6 340 | 2 Д2ГД | 1967 |  |
| -*- | 5 | Людовське, кв.85 вид.4 | 0,9 | 9Дз 1Гз | 131 80 | 28 40 20 20 | 0,6 320 | 2 Д2ГД | 1967 |  |
| -*- | 7 | Жмеринське, кв.57 вид.4 | 2,1 | 10Дз | 98 | 28 36 | 0,75 400 | 1 Д2ГД | 1969 |  |
| -*- | 27 | Жмеринське, кв.74 вид.1 | 20,0 | 9Дз 1Гз | 145 85 | 31 50 23 24 | 0,7 400 | 1 Д2ГД | 1986 |  |
| -*- | 10 | Ялтушківське, кв.1 вид.6 | 11,0 | 8Дз 1Дчр 1Гз | 115 70 70 | 29 44 30 48 21 20 | 0,8 410 | 1 Д2ГД | 1969 |  |
| -*- | 17 | Ялтушківське, кв.3 вид.3 | 2,0 | 9Дз 1Гз | 110 70 | 29 36 18 18 | 0,7 360 | 1 Д2ГД | 1975 |  |
| -*- | 11 | Ялтушківське, кв.21 вид.5 | 3,5 | 7Дз 2Гз 1Яз | 100 80 100 | 29 40 24 22 30 44 | 0,8 420 | 1 Д2ГД | 1969 |  |
| -*- | 12 | Ярошинське, кв.53 вид.4 | 6,5 | 9Дз 1Гз | 81 50 | 27 30 20 18 | 0,7 340 | 1 Д2ГД | 1969 |  |
| -*- | 16 | Ярошинське, кв.81 вид.2 | 9,0 | 10Дз | 91 | 24 30 | 0,7 290 | 2 Д2ГД | 1974 |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | бо-ні-тет ---- тип лісу |  |  |
| Дуб звичайний | 1 | Мурованокури-ловецьке, кв 6 вид.12 | 32,0 | 9Дз 1Гз | 130 100 | 28 46 | 0,7350 | 2 Д2ГД | 1949 |  |
| -*- | 4 | Івашковецьке, кв 81, вид.12 | 8,8 | 9Дз 1Гз | 150 | 2840 | 0,6 300 | 2 Д2ГД | 1949 |  |
| -*- | 8 | Джуринське, кв 40, вид. 9 | 10,0 | 7Дз 1Лпд 2Гз | 71 | 2426 | 0,7 260 | 2 Д2ГД | 1949 |  |
| -*- | 5 | Джуринське, кв 87, вид.1 | 16,6 | 10Дз | 81 | 24 50 | 0,65280 | 1 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- | 20 | Джуринське, кв 11, вид.20 | 0,8 | 4Дз 6Дчв | 84 | 2532 | 0,7 300 | 2 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- | 8 | Моївське, кв 40, вид.2 | 9,5 | 9Дз 1Акб | 91 | 2636 | 0,7 320 | 2 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- | 9 | Моївське, кв 53, вид 1 | 19,0 | 10Дз | 96 | 27 40 | 0,65330 | 2 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- | 10 | Моївське, кв 55, вид.1 | 20,3 | 10Дз | 103 | 2540 | 0,60280 | 2 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- | 15 | Вендичанське, кв 1, вид 5 | 34,0 | 10Дз | 120 | 27 40 | 0,60 320 | 2 Д2ГД | 1980 |  |
| Дуб червоний | 1 | Барське, кв.28 вид.24(23) | 2,5 | 10Дчр | 90 | 30 48 | 0,75 400 | 1А Д2ГД | 1962 |  |
| -*- | 2 | Барське, кв.26 вид.4 | 2,8 | 10Дчр | 80 | 29 44 | 0,7 360 | 1А Д2ГД | 1962 |  |
| -*- | 11 | Ялтушівське, кв.24 вид.1 | 5,9 | 6ДЗ 2Дчр 2Гз | 92 92 92 | 27 32 29 40 21 21 | 0,75 330 | 1 Д2ГД | 1969 |  |
| -*- | 11 | Ялтушівське, кв.24 вид.8 | 3,5 | 6ДЗ 2Дчр 2Гз | 92 92 72 | 27 32 29 40 22 20 | 0,75 340 | 1 Д2ГД | 1969 |  |
| Дуб скельний | 2 | Котюжанське, кв.27, вид.5 | 20,0 | 3Дск 7Дз | 125 | 2240 | 0,65 300 | 2 Д2ГД | 1949 |  |
| -*- |  | Ямпільське, кв.19, вид.1 | 14,0 | 5Дс 5Дз | 120 | 2230 | 0,7 240 | 1 Д2ГД |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | бо-ні-тет ---- тип лісу |  |  |
| Сосна звичайна | 18 | Мурованокури-ловецьке, кв 20, вид.7 | 4,0 | 10Сз | 46 | 17 26 | 0,65 210 | 1 С2С ГД | 1979 |  |
| Сосна кримська | 19 | Мурованокури-ловецьке, кв 65, вид.6 | 11,0 | 8Скр 1Дз 1Яв | 42 | 18 18 | 0,6 250 | 1А С2ГД | 1987 |  |
| -*- |  | Ямпільське, кв.58 вид.24 | 5,0 | 10Скр | 39 | 15 20 | 0,65 240 | 1 Д2ГД |  |  |
| Липа широко-листа |  | Ярошинське, кв.41 вид.2 | 0,4 | 10Лпш | 101 | 25 40 | 0,5 220 | 2 Д2ГД | 1955 |  |
| Горіх чорний | 6 | Джуринське, кв 33, вид.9 | 0,1 | 8Грч 1Гхч 1Гз | 85 | 22 26 | 0,5 170 | 2 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- | 11 | Моївське, кв 75, вид.5 | 5,6 | 6Дз 4Гхч | 88 | 27 40 | 0,6 310 | 1 Д2ГД | 1970 |  |
| -*- |  | Ямпільське, кв 24, вид.14 | 1,5 | 9Грч 1Бер | 62 62 | 20 24 15 20 | 0,5 150 | 2 Д2ГД |  |  |
| Гірко каштан |  | Вендичанське, кв 48, вид.21 | 0,3 | 10Дшк | 70 | 25 28 | 0,6 220 | 1 Д2ГД |  |  |
| 4. Генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, природне |  | Жмеринське, кв.73 вид.3 | 45,3 | 8Дз 2Гз | 145 80 | 31 50 23 24 | 0,5 280 | 2 Д2ГД |  |  |
| -*- |  | Жмеринське, кв.73 вид.5 | 2,2 | 8Дз 2Гз | 125 85 | 31 44 25 28 | 0,75 420 | 1 Д3ГД |  |  |
| -*- |  | Жмеринське, кв.74 вид.1 | 20,0 | 9Дз 1Гз | 145 85 | 31 50 25 26 | 0,7 400 | 1 Д2ГД |  |  |
| -*- |  | Жмеринське, кв.74 вид.2 | 9,4 | 8Дз 2Гз | 145 80 | 31 48 24 28 | 0,7 370 | 1 Д2ГД |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксаційна ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | бо-ні-тет ---- тип лісу |  |  |
| Дуб звичайний, природне |  | Жмеринське, кв.74 вид.3 | 24,0 | 7ДЗ 3Гз | 150 80 | 31 48 23 23 | 0,7 320 | 2 Д2ГД |  |  |
| -*- |  | Жмеринське, кв.75 вид.1 | 3,1 | 6Дз 4Гз | 100 80 | 27 36 25 26 | 0,75 340 | 1 Д2ГД |  |  |
| -*- |  | Жмеринське, кв.75 вид.3 | 42,0 | 8Дз 2Гз | 160 90 | 32 48 24 26 | 0,69 373 | 2 Д2ГД |  |  |
| -*- |  | Жмеринське, кв.76 вид.1 | 48,5 | 8Дз 2Гз | 150 80 | 30 48 24 28 | 0,75 400 | 2 Д2ГД |  |  |
| Дуб звичайний |  | Моївське, кв 16, вид 3 | 5,5 | 9Дз 1Гз | 110 | 27 36 | 0,65 300 | 2 Д3ГД | 1985 |  |
| Дуб звичайний |  | Моївське, кв 19, вид 1 | 3,6 | 9Дз 1Гз | 115 | 26 36 | 0,65 290 | 2 Д2ГД | 1985 |  |

4.7. Гідролісомеліорація

Гідролісомеліоративної системи на землях лісгоспу та сусідніх землях не має. Осушення заболочених земель та боліт лісовпорядкуванням не проектувалося і лісгоспом не проводилося.

4.8. Охорона лісу

За проєктний період не було зареєстровано жодного випадку лісових пожеж, що свідчить про ефективність проведених лісгоспом обсягів протипожежного впорядкування лісів.

Лісовою охороною було виявлено за два останні роки 28 випадків самовільних рубок із завданими збитками у сумі 97,6 тис. грн. Також виявлено порушення правил полювання, де складено 34 протоколи і накладено штраф в розмірі 27,7 тис. грн, засмічення лісів побутовими відходами 17 випадків та накладено адміністративні штрафи в розмірі              8,1 тис. грн.

4.8.2.	Виконання  запроєктованих протипожежних заходів

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Проєкту-валось на проєктний період | Фактично виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація постійних протипожежних виставок | шт. | 2 | 2 | 100 |
| Встановлення панно | шт. | 2 | 2 | 100 |
| Організація постійних агітвітрин при конторі лісництва | шт. | 14 | 14 | 100 |
| Встановлення попереджувальних аншлагів | шт. | 68 | 68 |  |
| Обладнання місць відпочинку і паління | шт. | 38 | 38 | 100 |
| Створення мінералізованих смуг | км | 59 | 140 | 237 |
| Догляд за мінералізованими смугами | км | 145 | 467 | 322 |
| Ремонт доріг протипожежного призначення | км | 135 | 450 | 333 |

Нормативною базою з охорони лісів від пожеж є „Правила пожежної безпеки в лісах України” та Порядок організації охорони і захисту лісів, затверджений постановою КМУ від 20.05.2022 р.

„Правила пожежної безпеки в лісах України” (далі Правила) регламентують вимоги пожежної безпеки, що встановлюються з метою забезпечення охорони лісу від пожеж. Правила є обов’язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами, що з будь-яких причин перебувають у лісі. Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Територія лісгоспу відноситься до наземної охорони лісів. Головними шляхами покращення охорони лісів і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва у перспективі повинно бути всебічне впровадження механізації і підвищення кваліфікації працівників лісового господарства.

В комплексі заходів, які були направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, провідне місце займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність по контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і своєчасному виявленню виникаючих спалахів, оперативному прийняттю заходів по боротьбі з лісовими пожежами.

На території лісгоспу діють 6 учнівських лісництв, в діяльності яких беруть участь 568 учнів (табл. 4.8.1). Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань і навичок у галузі лісівництва, сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої професії.

В своїй діяльності учнівські лісництва повинні керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту”, «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Лісового кодексу України та Положенням про учнівські лісництва, затверджених наказом Міністерства освіти України від 30.01.2015р. № 66, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.03.2015р. за № 339/26784.

4.8.3.	Характеристика учнівських лісництв

| Лісництва і номери кварталів, які входять до складу учнівських лісництв | Рік утворення лісництва | Кіль-кість учнів в лісни-цтві | Загальна площа учнів-ського лісницт-ва, га | Лісові ділянки, га |  | Нелісові землі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рос-линністю |  |
| 1. Жмеринське учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Жмеринське лісництво кв. 52, 53, 55-63 | 2006 | 48 | 595,7 | 556,1 | 36,5 | 1,3 |
| 2. Учнівське лісництво «Подільські діброви» |  |  |  |  |  |  |
| Жмеринське лісництво кв. 64-71 | 2018 | 70 | 457,4 | 427,2 | 24,8 | 5,4 |
| 3. Ярошинське учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Ярошинське лісництво кв. 33-50 | 2011 | 25 | 500,4 | 465,2 | 31,7 | 3,5 |
| 4. Учнівське лісництво «Лісова варта» |  |  |  |  |  |  |
| Джуринське лісництво кв.35,37,40,46,47,49 | 2009 | 40 | 292,4 | 265,8 | 25,2 | 1,4 |
| 5. Учнівське лісництво «Друзі природи» |  |  |  |  |  |  |
| Вендичанське лісництво кв.1-11 | 2017 | 50 | 396,4 | 368,6 | 9,5 | 18,3 |
| 6. Учнівське лісництво «Зелені легені планети» |  |  |  |  |  |  |
| Моївське лісництво кв.63-67 | 1972 | 35 | 215,3 | 191,8 | 18,3 | 5,2 |

Члени учнівських лісництв в 2021 році брали участь у виконанні таких робіт: посадка лісових культур – 13,5 га, догляд за лісонасінними плантаціями, вирощування садивного матеріалу, озеленення населених пунктів, виявлення і охорона рідкісних рослин, пам’яток природи, заготівля лікарської сировини, грибів, збирання насіння деревних і чагарникових порід, підгодівля диких тварин, охорона і приваблення птахів.

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Ліси лісгоспу, будучи джерелом цінної для народного господарства деревини твердолистяних порід, багаті видами ресурсів побічних користувань. Мають місце наступні види побічних користувань: заготівля сіна, вирощування зернових культур, випас худоби, розміщення пасік, заготівля і збір лікарських рослин, дикорослих плодів, грибів, технічної сировини, заготівля березового соку, садівництво, користування лісом для потреб мисливського господарства, риболовства.

Територія лісового фонду лісгоспу є  хорошою базою для бджільництва. Природна кормова база бджільництва багата і різноманітна: тут ростуть весняні медоноси (верба козяча, крушина, ліщина, глід, дикі яблуня, груша, черешня та інші), а також літні медоноси (липа, акація, клени та інші).

Садівництво, як вид побічного користування, в умовах лісгоспу може бути рентабельним, так як природні умови сприятливі для вирощування і досягнення високих врожаїв яблук, груш, слив, черешень, вишень, горіхів, смородини, малини, полуниці, аронії чорноплідної та інших ягід.

Сіножаті в лісовому фонді представлені невеликими за площею ділянками, розкиданими на значній території з порівняно низькою врожайністю (6-12 ц на 1 га),  що значно менше урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Для підвищення продуктивності сіножатей попереднім лісовпорядкуванням рекомендувалось проводити корінне поліпшення шляхом розчистки від чагарників, вирівнювання поверхні, дискування, боронування з послідуючим посівом багаторічних трав. Після вирівнювання поверхні ґрунту рекомендувалось вносити мінеральні добрива, проводити вапнування.

При поверхневому поліпшенні намічалося зрізання купин, засипання вибоїн з наступним вирівнюванням поверхні ґрунту та внесенням добрив. Як правило поверхневе поліпшення виконувалося працівниками лісової охорони, що  користувалися сіножатями.

В зв’язку зі зменшенням попиту на сіно по причині зменшення поголів’я великої рогатої худоби у населення, сінокоси частково заросли і не використовуються за своїм призначенням.

Потреба лісового господарства в сіножатях та орних землях задовольняється повністю.

Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі проектувався на площі 32303,5 га в кількості 10768 голів великої рогатої худоби. Фактично випас худоби проводився, але облік в лісгоспі не ведеться.

Випас худоби в лісовому фонді шкоди  не приносить, про що свідчить відсутність випадків потрави лісових культур домашніми  тваринами.

4.9.1.	Виконання заходів з поліпшення угідь

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроєктовано на проєктний період | Виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сіножаті |  |  |  |  |
| Поверхневе поліпшення | га | 34,8 | 34,8 | 100 |

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини є вагомою складовою частиною побічного користування. Найбільш поширеними об’єктами лікарської сировини виступають: шипшина (плоди), глід (плоди, квіти), звіробій (трава), кропива (листки), мати-й-мачуха (листки), подорожник (листки), бузина чорна (квіти), лепеха (листки), суниці (суцвіття), копитняк (листки), деревій (лист і квіти). Інші рослини заготовлюються у меншій кількості. Простежується чітка тенденція скорочення асортименту та обсягу заготівель цілого ряду видів, промислова заготівля стала економічно недоцільною, зокрема й через зменшення сировинних запасів.

Побічні види користування лісом за останні роки лісгоспом не проводяться. Заготівля ягід, грибів, а також лікарської сировини проводиться місцевим населенням для задоволення особистих потреб, а також на продаж при наявності попиту на ринку.

4.10. Використання земель лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя закріплені за ДП «Жмеринський лісгосп» - 22849,5 га, Могилів-Подільська РОУТМР – 1922,0 га, Мурованокурилівецька РОУТМР – 4133,0 га, Шаргородська РОУТМР – 141,0 га, Ямпільська РОУТМР – 458,0 га, Вінницяоблагроліс – 317,0 га.

Полювання має спортивний характер.

За даними обліку мисливської фауни у 2021 р. в угіддях налічується: олень благородний – 8 шт.; козуля – 738 шт.; кабан – 139 шт.; заєць русак – 1019 шт.; куниця –    176 шт.; тхір лісовий – 110 шт.

Запроєктовані біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни (табл. 4.10.1.) виконувались мисливськими господарствами.

4.10.1.	Виконання біотехнічних заходів

| Заходи | Одини-ця вимірю-вання | Запроєкто-ваний щорічний обсяг | Виконано у рік, що передував лісовпоряд-куванню | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготівля сіна | тонн | 10,7 | 10,7 | 100 |
| Заготівля віників | тис.шт. | 16,4 | 16,4 | 100 |
| Заготівля концкормів | тонн | 13,0 | 13,0 | 100 |
| Заготівля коренеплодів | тонн | 13,0 | 13,0 | 100 |
| Посів кормових реміз | га | 1 | 1 | 100 |
| Посів зернових | га | 11 | 11 | 100 |
| Годівниці | шт. | 26 | 26 | 100 |
| Солонці | шт. | 65 | 65 | 100 |
| Підгодівельні майданчики | шт. | 13 | 13 | 100 |

Відстріл мисливської фауни проводиться по ліцензіях.

Обсяг шкоди від потрав лісових культур мисливською фауною не значний. Добре налагоджена робота в лісгоспі по охороні мисливських угідь від порушень правил полювання і браконьєрства. Так у 2021 році було складено 3 адміністративних протоколи. За порушення правил полювання накладено штраф у розмірі 16,3 тис.грн.

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

Відомості про насадження, придатних для підсочки на рік лісовпорядкування приводиться в таблиці 4.11.1.

4.11.1. Відомості про підсочку соснових насаджень (площа,га)

| Характеристика фонду підсочки | Рекреац.- оздоровчі ліси | Захисні ліси | Експлуа- таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усього насаджень, придат- них для підсочки: |  |  |  |  |
| –стиглих і перестійних | 2,9 | 0,5 | 4,5 | 7,9 |
| –пристигаючих (останній клас віку) |  |  |  |  |

В зв’язку з малими обсягами насаджень, придатних для підсочки, підсочка лісу не проектувалася. Заготівля і використання ресурсів другорядних матеріалів не проектувалась і лісгоспом не виконувалася.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

Ведення лісового господарства здійснюється, згідно проєкту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне та раціональне використання лісових ресурсів, а саме:

- проведення рубок головного користування в обсягах, що не перевищило розрахункової лісосіки;

- своєчасне та якісне проведення лісовідновлювальних заходів на зрубах та інших невкритих лісовою рослинністю землях, і за проєктний період створено 2477,4 га лісових культур господарсько цінних порід, в тому числі дуба звичайного 2085,8 га із яких 1046,4 га переведено у вкриті лісовою рослинністю землі;

- покращення санітарного стану насаджень в результаті своєчасного проведення санітарно-оздоровчих заходів;

- на високому технічному рівні поставлена робота по охороні і захисту лісу від пожеж та лісопорушень, про що свідчить відсутність пожеж за проєктний період;

- лісгоспом проведені роботи по лісорозведенню на непридатних для сільськогосподарського виробництва землях на площі 243,2 га.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

При проведенні рубок формування і оздоровлення лісів, а саме:

- проріджування та прохідних рубок, мають місце випадки недостатньої інтенсивності виборки другорядних порід;

- існують випадки несвоєчасного проведення рубок догляду в лісових культурах 11-20 років, що привело до зміни головної породи;

- потребують заміни окремі квартальні стовпи.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності:

В цілому, зважаючи на позитивні  сторони ведення лісового господарства, відсутність систематичних недоліків, господарську діяльність лісгоспу за проєктний період слід вважати задовільною,