РОЗДІЛ 5. ПРОЄКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням не виявлений (табл.5.1.1).

Усі види виключень, відповідають своєму призначенню і спрямовані на посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу.

5.1.1.	Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та

виключені з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього і теперішнього лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  | Підстави для виключення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |
|  |  | площа |  |  | запас |  |  |  |  |  | площа |  | запас |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076,3 |  | 164,0 |  |  | 21,39 |  |  | 1274,5 |  |  | 680,6 |  | 111,88 |  |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076,3 |  | 164,0 | 21,39 |  |  |  | 1274,5 |  | 680,6 |  |  |  | 111,88 |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пам' ятки природи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  | - |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,02 |  |  |  |
| 2. Заповідні лісові урочища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836,1 |  | 79,7 |  |  | 12,62 |  |  | 253,0 |  |  | 201,5 |  | 20,74 |  |  |  |
| 3. Заказники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  | - |  |  | 1021,4 |  |  | 479,0 |  | 91,12 |  |  |  |
| 4. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240,2 |  | 84,3 |  |  | 8,77 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21225,0 |  | 4709,6 |  |  | 774,29 |  |  | 15896,2 |  |  | 4507,9 |  | 797,17 |  |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6766,0 |  | 277,0 |  |  | 45,19 |  |  | 1503,4 |  |  | - |  | - |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14459,0 | 4432,6 |  |  | 729,10 |  | 14392,8 |  |  |  | 4507,9 |  | 797,17 |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ліси у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2567,7 |  | 722,7 |  |  | 89,51 |  |  | 2737,0 |  |  | 991,4 |  | 140,72 |  |  |  |
| 2. Ліси 1 і 2 поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5157,7 |  | 580,5 |  |  | 108,09 |  |  | 4116,8 |  |  | 880,2 |  | 177,48 |  |  |  |
| 3. Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3620,8 |  | 1106,2 |  |  | 199,25 |  |  | 5241,5 |  |  | 1822,6 |  | 346,46 |  |  |  |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  |  |  |  | Підстави для виключення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |  |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки |  |  | стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа |  |  |  |  | запас |  |  |  |  |  | площа |  | запас |  |  |  |  |  |
| 4. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219,9 |  | 133,7 |  |  |  |  | 26,75 |  |  | 32,0 |  |  | 20,6 |  | 2,98 |  |  |  |  |  |
| 5. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 9,4 |  |  | 2,3 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 6. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272,2 |  | 1495,9 |  |  |  |  | 242,92 |  |  | 2095,6 |  |  | 641,3 |  | 112,76 |  |  |  |  |  |
| 7.Насадження - медоноси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106,0 |  | 65,6 |  |  |  |  | 5,58 |  |  | 67,2 |  |  | 67,2 |  | 5,85 |  |  |  |  |  |
| 8. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 |  | 3,6 |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 88,9 |  |  | 77,9 |  | 10,20 |  |  |  |  |  |
| 9. Лісові ділянки з перевагою порід, що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 4,4 |  |  | 4,4 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 10. Лісові ділянки навколо оздоровчих і рекреаційних територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491,6 |  | 324,4 |  |  |  |  | 56,84 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 11. Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316,5 |  | 518,0 |  |  |  |  | 53,55 |  |  | 2480,9 |  |  | 1176,3 |  | 148,89 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2316,5 | 518,0 |  |  |  |  | 53,55 |  | 2480,9 |  |  |  | 1176,3 |  | 148,89 |  |  |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Державні захисні лісові смуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192,8 | 1,1 |  |  |  |  | 0,22 |  | 165,2 |  |  |  | 5,2 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ліси протиерозійні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123,7 | 516,9 |  |  |  |  | 53,33 |  | 2315,7 |  |  |  | 1171,3 |  | 148,31 |  |  |  |  |  |  |
| Усього по підприємству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24617,8 |  | 5391,6 |  |  |  |  | 849,23 |  |  | 19651,6 |  |  | 6365,0 |  | 1057,94 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6766,0 |  | 277,0 |  |  |  |  | 45,19 |  |  | 1503,4 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17851,8 |  | 5114,6 |  |  | 804,04 |  |  |  | 18148,2 |  | 6365,0 |  |  |  | 1057,94 |  |  |  |  |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пам' ятки природи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,02 |  |  |  | Закон України «Про природно-заповідний фонд України» ст.28 |
| 2. Заповідні лісові урочища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836,1 |  |  | 79,7 | 12,62 |  |  |  |  | 253,0 |  |  |  | 201,5 |  |  | 20,74 |  |  |  | -*- |
| 3. Заказники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | 1021,4 |  |  |  | 479,0 |  |  | 91,12 |  |  |  | -*- ст.26 |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |  |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |  |  |
|  | площа |  |  | запас |  |  | площа | запас |  |  |  |
| 4. Ліси у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2567,7 |  | 722,7 | 89,51 |  | 2737,0 |  | 991,4 |  | 140,72 | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761 „Про врегулювання питань щодо спеціаль-ного використання лісових ресурсів”, п.4 |  |
| 5. Ліси 1 і 2 поясів зон саніт. охорони джерел водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5157,7 |  | 580,5 | 108,09 |  | 4116,8 |  | 880,2 |  | 177,48 | -*- |  |
| 6. Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3620,8 |  | 1106,2 | 199,25 |  | 5241,5 |  | 1822,6 |  | 346,46 | -*- |  |
| 7. Берегозахисні лісові ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219,0 |  | 133,7 | 26,75 |  | 32,0 |  | 20,6 |  | 2,98 | Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 733 „Порядок поділу лісів на категорії та виді-лення особливо захис-них лісових ділянок” додаток 5, п.3 |  |
| 8. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  | - | - |  | 9,4 |  | 2,3 |  | 0,41 | -*- додаток 5, п.13 |  |
| 9. Лісові ділянки на схилах ярів,балок,обривів,осипів і зсувів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272,2 |  | 1495,9 | 242,92 |  | 2095,6 |  | 641,3 |  | 112,76 | -*- додаток 5, п.1 |  |
| 10.Насадження – медоноси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106,0 |  | 65,6 | 5,58 |  | 67,2 |  | 67,2 |  | 5,85 | -*- додаток 5, п.6 |  |
| 11. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 |  | 3,6 | 0,16 |  | 88,9 |  | 77,9 |  | 10,20 | -*- додаток 5, п.6 |  |
| 12. Лісові ділянки з первагою порід, що не підлягають рубанню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 |  | - | - |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 0,31 | -*- додаток 5, п.6 |  |
| 13. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240,2 |  | 84,3 | 8,77 |  | - |  | - |  | - | -*- додаток 5, п.16 |  |
| 11. Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 |  | - | - |  | - |  | - |  | - | -*- додаток 5, п.6 |  |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  |  |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |  |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |  |  |
|  | площа |  |  | запас |  |  | площа | запас |  |  |  |
| 13. Державні захисні лісові смуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192,8 |  | 1,1 | 0,22 |  | 165,2 |  | 5,2 |  | 0,58 | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761 „Про врегулювання питань щодо спеціаль-ного використання лісових ресурсів”, п.4 |  |
| 14. Ліси протиерозійні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123,7 |  | 516,9 | 53,33 |  | 2315,7 |  | 1171,3 |  | 148,31 | -*- |  |

Порівняно з попереднім лісовпорядкуванням площа лісів, виключених з розрахунку рубок головного користування збільшилась на 296,4 га, або 1,7%. Це зумовлено тим, що загальна площа підприємства в порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням збільшилась на 308,2 га включно з лісовими ділянками, які виключені з розрахунку рубок головного користування.

В зв’язку з відсутністю експлуатаційного фонду таблиці 5.1.2.–5.1.6. не приводяться.

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які потре-бують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення таксації.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів  приведений в табл. 5.2.1.1.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроєктовані обсяги рубок.

Для підтвердження правильності запроєктованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.1.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Рубки догляду проєктувались при повноті 0,7-1,0 (крім освітлення з повнотою 0,7). Частина високоповнотних насаджень виділені, як захисні ремізи для фауни. В чистих насадженнях акації білої, вільхи чорної і осики освітлення і прочищення не проєктувались, а також в насадженнях, що зростають в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, рубки догляду не проєктувались (протокол 1-ої л/в наради, п.23.1, п.23.2).

Запроєктований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним (табл. 4.3.1.1) становив у %

| Види рубки догляду | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення | 5,5 | 11,1 |
| Прочищення | 118,1 | 154,5 |
| Проріджування | 163,6 | 139,3 |
| Прохідні рубки | 254,7 | 400,0 |

      - Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

10.6  0.16  0.04     4     5  2.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

74.9  3.21  0.64     9     5 14.9   0.14

ПРОРІДЖУВАННЯ

428.8 49.64  7.51    18     7 61.2   1.07  0.80    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.8  0.05  0.05

ПРОХІДНІ РУБКИ

518.90                  189.0

1889.2      74.64    40    10        7.47  6.33    0.51

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

517.1  4.99  4.99                    0.50

Разом       571.91                  267.2

2403.5      82.83                    8.69  7.13    0.59

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

523.9  5.04  5.04                    0.50

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

29.2  1.04  0.17     6     5  5.9   0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.4  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

78.3  5.40  0.66     8     7 11.1   0.10  0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.9  0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

165.3 36.25  5.36    32    10 16.6   0.54  0.46    0.02

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

19.2  0.19  0.19                    0.02

Разом 272.8 42.69  6.19             33.6   0.67  0.54    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

25.5  0.24  0.24                    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

4.0  0.31  0.05    13     7  0.5

ПРОХІДНІ РУБКИ

2.3  0.29  0.03    13    10  0.2

Разом   6.3  0.60  0.08              0.7

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

10.6  0.16  0.04     4        2.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

104.1  4.25  0.81     8       20.8   0.17

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.4  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

511.1 55.35  8.22    16       72.8   1.17  0.88    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.7  0.08  0.08

ПРОХІДНІ РУБКИ

555.44                  205.8

2056.8      80.03    39              8.01  6.79    0.53

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

536.3  5.18  5.18                    0.52

Разом       615.20                  301.5

2682.6      89.10                    9.36  7.67    0.61

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

549.4  5.28  5.28                    0.52

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Захисні ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

0.6  0.01                 5  0.1

ПРОХІДНІ РУБКИ

32.6  9.59  1.49    46    10  3.3   0.15  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.5  0.06  0.06

Разом  33.2  9.60  1.49              3.4   0.15  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.5  0.06  0.06

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

0.4  0.06  0.01    25    10

Разом   0.4  0.06  0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

0.6  0.01                    0.1

ПРОХІДНІ РУБКИ

33.0  9.65  1.50    45        3.3   0.15  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.5  0.06  0.06

Разом  33.6  9.66  1.50              3.4   0.15  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.5  0.06  0.06

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

10.6  0.16  0.04     4        2.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

75.5  3.22  0.64     8       15.0   0.14

ПРОРІДЖУВАННЯ

428.8 49.64  7.51    18       61.2   1.07  0.80    0.08

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.8  0.05  0.05

ПРОХІДНІ РУБКИ

528.49                  192.3

1921.8      76.13    40              7.62  6.46    0.51

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

522.6  5.05  5.05                    0.50

Разом       581.51                  270.6

2436.7      84.32                    8.84  7.26    0.59

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

529.4  5.10  5.10                    0.50

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

29.2  1.04  0.17     6        5.9   0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.4  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

78.3  5.40  0.66     8       11.1   0.10  0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.9  0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

165.7 36.31  5.37    32       16.6   0.54  0.46    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

19.2  0.19  0.19                    0.02

Разом 273.2 42.75  6.20             33.6   0.67  0.54    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

25.5  0.24  0.24                    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

4.0  0.31  0.05    13        0.5

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ПРОХІДНІ РУБКИ

2.3  0.29  0.03    13        0.2

Разом   6.3  0.60  0.08              0.7

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

10.6  0.16  0.04     4        2.1   0.01

ПРОЧИЩЕННЯ

104.7  4.26  0.81     8       20.9   0.17

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

3.4  0.02  0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

511.1 55.35  8.22    16       72.8   1.17  0.88    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

9.7  0.08  0.08

ПРОХІДНІ РУБКИ

565.09                  209.1

2089.8      81.53    39              8.16  6.92    0.53

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

541.8  5.24  5.24                    0.52

Разом       624.86                  304.9

2716.2      90.60                    9.51  7.80    0.61

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

554.9  5.34  5.34                    0.52

      - Розподіл насаджень у віці рубок догляду та фонду рубок догляду за повнотами,            га

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ОСВІТЛЕННЯ       7.4                                      7.4

ПРОЧИЩЕННЯ       7.1     5.2                             12.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.7     5.2                              8.9

ПРОРІДЖУВАННЯ       3.6    24.0     1.6                     29.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.5     4.5                              6.0

РАЗОМ      18.1    29.2     1.6                     48.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.2     9.7                             14.9

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ОСВІТЛЕННЯ      99.0   136.4    67.1    11.8     2.8    317.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

17.2    38.2     9.6     5.8             70.8

ПРОЧИЩЕННЯ     213.7   355.0   403.8   109.2    11.5   1093.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

51.0    57.9    48.7    31.4     1.2    190.2

ПРОРІДЖУВАННЯ     173.4   305.4   352.2   279.7    84.6   1195.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

41.5    48.9    96.2    53.0    10.0    249.6

ПРОХІДНІ РУБКИ     649.3  1747.2  2064.2  1356.2   376.5   6193.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

250.2   879.0   561.3   168.1    48.1   1906.7

РАЗОМ    1135.4  2544.0  2887.3  1756.9   475.4   8799.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

359.9  1024.0   715.8   258.3    59.3   2417.3

Захисні ліси

ОСВІТЛЕННЯ       3.4    12.8                             16.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1                                      2.1

ПРОЧИЩЕННЯ       9.8    38.0    16.4     0.6             64.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.7    22.7     1.4                     32.8

ПРОРІДЖУВАННЯ      25.2    17.1    13.8    21.3             77.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.4    13.8    10.1             27.3

ПРОХІДНІ РУБКИ      14.3   171.4    93.6    30.6     2.8    312.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.0    79.8    27.7     2.1            119.6

РАЗОМ      52.7   239.3   123.8    52.5     2.8    471.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

20.8   105.9    42.9    12.2            181.8

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ     109.8   149.2    67.1    11.8     2.8    340.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

19.3    38.2     9.6     5.8             72.9

ПРОЧИЩЕННЯ     230.6   398.2   420.2   109.8    11.5   1170.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

63.4    85.8    50.1    31.4     1.2    231.9

ПРОРІДЖУВАННЯ     202.2   346.5   367.6   301.0    84.6   1301.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

43.0    56.8   110.0    63.1    10.0    282.9

ПРОХІДНІ РУБКИ     663.6  1918.6  2157.8  1386.8   379.3   6506.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

260.2   958.8   589.0   170.2    48.1   2026.3

РАЗОМ    1206.2  2812.5  3012.7  1809.4   478.2   9319.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

385.9  1139.6   758.7   270.5    59.3   2614.0

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ОСВІТЛЕННЯ                              10.6             10.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.8              5.8

ПРОЧИЩЕННЯ                       0.9    93.1    10.1    104.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.5     1.2     25.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                     186.8   244.9    79.4    511.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

56.6    36.6     7.1    100.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                     486.0  1210.5   360.3   2056.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.7    82.9    31.9    119.5

РАЗОМ                     673.7  1559.1   449.8   2682.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

61.3   149.8    40.2    251.3

Захисні ліси

ПРОЧИЩЕННЯ                               0.6              0.6

ПРОХІДНІ РУБКИ                       4.9    25.3     2.8     33.0

РАЗОМ                       4.9    25.9     2.8     33.6

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ                              10.6             10.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.8              5.8

ПРОЧИЩЕННЯ                       0.9    93.7    10.1    104.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.5     1.2     25.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                     186.8   244.9    79.4    511.1

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

56.6    36.6     7.1    100.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                     490.9  1235.8   363.1   2089.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.7    82.9    31.9    119.5

РАЗОМ                     678.6  1585.0   452.6   2716.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

61.3   149.8    40.2    251.3

Розбіжність між запроєктованими лісовпорядкуванням інтенсивністю рубок догляду, виходу ліквідної та ділової деревини в порівнянні з досягнутими в середньому за ревізійний період пояснюється фактичним станом насаджень, які потребують рубок догляду згідно нормативних вимог (Постанова КМУ № 724 від 12.05.2007 р. „Правила поліпшення якісного складу лісів” п.18, із змінами внесеними згідно Постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1224).

Рекомендовані методи проведення рубок догляду – активний та куртинний.

В рекреаційних лісах рубки догляду запроєктовані на площі 301,5 га, в тому числі: освітлення – 2,1 га, прочищення – 20,8 га, проріджування – 72,8 га, прохідні рубки – 205,8 га.

В даних лісах повинні проводитись ландшафтні рубки з метою поліпшення естетичних, декоративних, санітарно-оздоровчих властивостей лісів та посилення їх рекреаційних функцій. Вони повинні бути спрямовані на формування породного складу і відповідної структури та поліпшення просторового розміщення дерев.

5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено 1087,06 тис.м3 сухостійного і 38,12 тис.м3 пошкодженого лісу на площі 9647,2 га. Захаращеність виявлена на площі 1626,4 га із загальним запасом 63,76 тис.м3.

Причинами утворення сухостійної деревини і захаращеності являються великі лісові  пожежі 2020 року, пошкодження насаджень шкідниками та хворобами лісу.

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроєктовано проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок (табл. 5.2.2.1.)

Із загального обсягу суцільних санітарних рубок на згарищах 84,7 га (стовбурний запас 14,01 тис.м3, ліквідний запас 12,05 тис.м3, ділової деревини 1,52 тис.м3), в загиблих насадженнях 4621,2 га (стовбурний запас 1021,19 тис.м3, ліквідний запас 878,22 тис.м3, ділової деревини 110,66 тис.м3).

Термін проведення запроєктованих обсягів суцільних санітарних рубок встановлено 5 років, вибіркових санітарних рубок 5 років.

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроєктовані обсяги санітарних рубок.

Решту сухостійної і пошкодженої деревини планується вирубати під час рубок догляду та інших рубок.

Очищення від захаращеності запроєктовано на площі 1626,4 га із загальним запасом 63,76 тис.м3, ліквіду 9,25 тис.м3. Другою лісовпорядною нарадою прийнятий щорічний обсяг робіт 325,3 га із запасом 12,75 тис.м3, ліквіду 1,85 тис. м3.

5.2.2.1.	Санітарні рубки

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  |  | Тер-мін виконання | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га |  | запас стовбурний, тис.м3 |  |  |  |  | площа, га | запас, що вирубається, тис.куб.м |  |  |  |
|  |  |  | зага- льний |  | що вирубається |  |  |  | стовбурний |  | ліквідний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  |  | росту-чої деревини | сухостою |  |  |  |  |  |  |
| 1.Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 4702,2 |  |  | 19,43 | 19,43 | 1012,79 |  | 940,5 | 206,45 |  | 177,59 | 22,38 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 4415,9 |  |  | 18,08 | 18,08 | 986,32 | 5 | 883,2 | 200,88 |  | 172,8 | 22,1 |
| твердолистяні | 4,3 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 5 | 0,9 | 0,07 |  | 0,06 | 0,01 |
| м'яколистяні | 282 |  |  | 1,34 | 1,34 | 26,15 | 5 | 56,4 | 5,5 |  | 4,73 | 0,27 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 26,7 |  |  | 0,13 | 0,13 | 6,53 |  | 5,34 | 1,33 |  | 1,15 | 0,15 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 26,7 |  |  | 0,13 | 0,13 | 6,53 | 5 | 5,3 | 1,33 |  | 1,15 | 0,15 |
| Усього | 4728,9 |  |  | 19,56 | 19,56 | 1019,32 |  | 945,8 | 207,78 |  | 178,74 | 22,53 |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 4442,6 |  |  | 18,21 | 18,21 | 992,85 |  | 888,5 | 202,21 |  | 173,95 | 22,25 |
| твердолистяні | 4,3 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,32 |  | 0,9 | 0,07 |  | 0,06 | 0,01 |
| м'яколистяні | 282 |  |  | 1,34 | 1,34 | 26,15 |  | 56,4 | 5,5 |  | 4,73 | 0,27 |
| Вибіркова санітарна рубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового і історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  | 194,8 |  | 45,32 | 0,09 | 1,57 |  | 39 | 0,33 |  | 0,29 | 0,01 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні |  | 128,8 |  | 25,51 | 0,09 | 0,97 | 5 | 25,8 | 0,21 |  | 0,19 | 0,01 |
| м'яколистяні |  | 66 |  | 19,81 |  | 0,6 | 5 | 13,2 | 0,12 |  | 0,1 |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 3751 |  |  | 696,5 | 18,17 | 58,66 |  | 750,3 | 15,39 |  | 13,41 | 0,36 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 862,8 |  |  | 195,06 | 12,52 | 31,45 | 5 | 172,6 |  | 8,79 | 7,65 | 0,18 |
| твердолистяні | 2532,6 |  |  | 442,56 | 2,53 | 20,32 | 5 | 506,5 |  | 4,6 | 4,02 | 0,18 |
| м'яколистяні | 353,8 |  |  | 58,79 | 3,12 | 6,88 | 5 | 70,8 |  | 2 | 1,74 |  |
| інші деревні породи | 1,8 |  |  | 0,09 |  | 0,01 | 5 | 0,4 |  |  |  |  |

продовження таблиці 5.2.2.1.

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  |  |  |  | Тер-мін виконання | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис.м3 |  |  |  |  |  |  | площа, га |  | запас, що вирубається, тис.куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | зага- льний |  | що вирубається |  |  |  |  |  |  | стовбурний |  | ліквідний |  | діло-вої дере-вини |  |
|  |  |  |  | росту-чої деревини |  |  | сухостою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 288,7 |  | 47,8 |  | 0,28 | 1,9 |  |  |  | 57,7 |  | 0,44 |  | 0,39 |  | 0,02 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 8,7 |  | 2,43 |  | 0,05 | 0,12 |  | 5 |  | 1,7 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
| твердолистяні | 274,3 |  | 45,03 |  | 0,23 | 1,75 |  | 5 |  | 54,9 |  | 0,4 |  | 0,35 |  | 0,02 |
| м'яколистяні | 5,7 |  | 0,34 |  |  | 0,03 |  | 5 |  | 1,1 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |
| Усього | 4234,5 |  | 789,62 |  | 18,54 | 62,13 |  |  |  | 847 |  | 16,16 |  | 14,09 |  | 0,39 |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 871,5 |  | 197,49 |  | 12,57 | 31,57 |  |  |  | 174,3 |  | 8,82 |  | 7,68 |  | 0,18 |
| твердолистяні | 2935,7 |  | 513,1 |  | 2,85 | 23,04 |  |  |  | 587,2 |  | 5,21 |  | 4,56 |  | 0,21 |
| м'яколистяні | 425,5 |  | 78,94 |  | 3,12 | 7,51 |  |  |  | 85,1 |  | 2,13 |  | 1,85 |  |  |
| інші деревні породи | 1,8 |  | 0,09 |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних

і похідних деревостанів

Реконструктивні рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів, лісовпорядкуванням не проєктуються.

5.2.4. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

Обсяги інших заходів з формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.

Лісовпорядкуванням виявлено 32,71 тис.м3 поодиноких дерев на площі 2354,1 га,

5.2.4.1.	Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис.м3)

| Групи порід | Фонд рубок |  |  | Тер-мін виконан-ня | Щорчний обсяг рубок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа,га | запас стовбурний, що вирубується тис.м3 |  |  | площа, га |  | запас, що вирубається, тис.куб.м |  |  |
|  |  | що вирубається |  |  |  |  | стовбурний | ліквід-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухостою |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розчищення квартальних просiк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 36,8 | 0,29 |  |  |  | 12,2 | 0,09 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 12,1 | 0,13 |  | 3 |  | 4,0 | 0,04 |  |  |
| твердолистяні | 14,9 | 0,10 |  | 3 |  | 5,0 | 0,03 |  |  |
| м'яколистяні | 1,8 | 0,02 |  | 3 |  | 0,6 | 0,01 |  |  |
| інші деревні породи | 1,9 | 0,01 |  | 3 |  | 0,6 | 0,00 |  |  |
| чагарники | 6,1 | 0,03 |  | 3 |  | 2,0 | 0,01 |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,6 | 0,01 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 0,6 | 0,01 |  | 3 |  | 0,2 |  |  |  |
| Усього | 37,4 | 0,30 |  |  |  | 12,4 | 0,09 |  |  |
| із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 12,1 | 0,13 |  |  |  | 4,0 | 0,04 |  |  |
| твердолистяні | 15,5 | 0,11 |  |  |  | 5,2 | 0,03 |  |  |
| м'яколистяні | 1,8 | 0,02 |  |  |  | 0,6 | 0,01 |  |  |
| інші деревні породи | 1,9 | 0,01 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| чагарники | 6,1 | 0,03 |  |  |  | 2,0 | 0,01 |  |  |
| 2.Розчищення протипожежних розривiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 14 | 0,14 |  |  |  | 4,7 | 0,05 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 14 | 0,14 |  |  |  | 4,7 | 0,05 |  |  |
| Усього | 14 | 0,14 |  |  |  | 4,7 | 0,05 |  |  |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 14 | 0,14 |  |  |  | 4,7 | 0,05 |  |  |
| Усього за видами рубок | 51,4 | 0,44 |  |  |  | 17,1 | 0,14 |  |  |

Лісовпорядкуванням виявлено 128,9 га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок (табл. 5.2.4.2).

5.2.4.2. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис.м3)

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  |  |  | Тер-мін виконання | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа,га |  | запас стовбурний, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, що вирубається, тис.куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загаль-ний | що вирубається |  |  |  | стовбур-ний |  | ліквідний |  | діло-вої дере-вини |  |
|  |  |  |  | росту-чої деревини | сухостою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Лісовідновна рубка смугова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 127,4 | 28,02 |  | 28,02 | 0,27 |  | 12,7 |  | 2,83 |  | 2,44 |  | 0,2 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 27 | 5,19 |  | 5,19 | 0,02 | 10 | 2,7 |  | 0,52 |  | 0,46 |  | 0,08 |
| м'яколистяні | 100,4 | 22,83 |  | 22,83 | 0,25 | 10 | 10 |  | 2,31 |  | 1,98 |  | 0,12 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1,5 | 0,36 |  | 0,36 |  |  | 0,2 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м'яколистяні | 1,5 | 0,36 |  | 0,36 |  | 10 | 0,2 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |
| Усього | 128,9 | 28,38 |  | 28,38 | 0,27 |  | 12,9 |  | 2,87 |  | 2,48 |  | 0,2 |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 27 | 5,19 |  | 5,19 | 0,02 |  | 2,7 |  | 0,52 |  | 0,46 |  | 0,08 |
| м'яколистяні | 101,9 | 23,19 |  | 23,19 | 0,25 |  | 10,2 |  | 2,25 |  | 2,02 |  | 0,12 |

Друга лісовпорядна нарада прийняла щорічні обсяги лісовідновних рубок загальною площею 12,9 га, стовбурним запасом, що вирубується 2,87 тис.м3.

5.3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

З інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства запроєктовано розчищення земель спеціального господарського призначення, а саме: розчищення ліній  електромереж, нафтопроводів і газопроводів загальною площею 19,4 га, із стовбурним запасом, що вирубується 0,22 тис.м3, а також вирубування природного поновлення на лініях електромереж загальною площею 36,6 га, із стовбурним запасом, що вирубується 0,32 тис.м3 (табл. 5.3.1).

5.3.1.	Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

(площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Фонд рубок |  |  | Термін вико-нання | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа,га | запас стовбурний, тис.м3 |  |  | площа, га | запас, що вирубається, тис.м3 |  |  |
|  |  | що вирубується |  |  |  | стовбу-рний | ліквід-ний | ділової дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухостою |  |  |  |  |  |
| 1.Розчищення земель спеціального господарського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 17,8 | 0,18 |  |  | 6,0 | 0,06 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 11,6 | 0,12 |  | 3 | 3,9 | 0,04 |  |  |
| твердолистяні | 6,2 | 0,06 |  | 3 | 2,1 | 0,02 |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1,6 | 0,04 |  |  | 0,5 | 0,01 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 1,6 | 0,04 |  | 3 | 0,5 | 0,01 |  |  |
| Усього | 19,4 | 0,22 |  |  | 6,5 | 0,07 |  |  |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 11,6 | 0,12 |  |  | 3,9 | 0,04 |  |  |
| твердолистяні | 7,8 | 0,10 |  |  | 2,6 | 0,03 |  |  |
| 2.Вирубування природного поновлення на ЛЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового і історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,6 | 0,01 |  |  | 0,2 |  |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 0,6 | 0,01 |  | 3 | 0,2 |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 31,5 | 0,26 |  |  | 10,5 | 0,09 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 20,6 | 0,17 |  | 3 | 6,9 | 0,06 |  |  |
| інші деревні породи | 6,5 | 0,07 |  | 3 | 2,2 | 0,02 |  |  |
| чагарники | 4,4 | 0,02 |  | 3 | 1,5 | 0,01 |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 4,5 | 0,05 |  |  | 1,5 | 0,02 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 4,5 | 0,05 |  | 3 | 1,5 | 0,02 |  |  |
| Усього | 36,6 | 0,32 |  |  | 12,2 | 0,10 |  |  |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 25,7 | 0,23 |  |  | 8,6 | 0,07 |  |  |
| інші деревні породи | 6,5 | 0,07 |  |  | 2,2 | 0,02 |  |  |
| чагарники | 4,4 | 0,02 |  |  | 1,5 | 0,01 |  |  |

продовження таблиці 5.3.1.

| Групи порід | Фонд рубок |  |  | Термін вико-нання | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис.м3 |  |  | площа, га | запас, що вирубається, тис.м3 |  |  |
|  |  | що вирубається |  |  |  | стовбу-рний | ліквідний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухостою |  |  |  |  |  |
| Усього за видами рубок | 56,0 | 0,54 |  |  | 18,7 | 0,18 |  |  |
| із них за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 11,6 | 0,12 |  |  | 3,9 | 0,04 |  |  |
| твердолистяні | 33,5 | 0,33 |  |  | 11,2 | 0,11 |  |  |
| інші деревні породи | 6,5 | 0,07 |  |  | 2,2 | 0,02 |  |  |
| чагарники | 4,4 | 0,02 |  |  | 1,5 | 0,01 |  |  |

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

Річний обсяг лісокористування з усіх видів рубок наведено в таблиці 5.4.1. Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом складає 1314,6% від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 797,4% від середньої заготівлі за два останні роки (табл. 5.4.2). Середня зміна запасу  використовуватиметься на 41,5%.

Збільшиться на 6,4% питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший обсяг в загальній заготівлі деревини буде припадати на санітарні рубки – 223,94 тис.м3 або 94,6%.

Причини змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок пояснюються фактичним станом насаджень та динамікою їх вікової структури.

Щорічні запроєктовані обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 7.

5.4.1.Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культурно-го призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | інші деревні породи | чагарники | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | інші деревні породи | чагарники | разом |
| 2. Рубки форму-вання і оздоро-влення лісів: |  | 25,8 | 13,2 | 39,0 | 1341,7 | 548,7 | 128,5 | 1,0 | 2,0 | 2021,9 | 10,4 | 55,1 | 1,3 | 66,8 | 1352,1 | 629,6 | 143,0 | 1,0 | 2,0 | 2127,7 |
|  |  | 0,19 | 0,1 | 0,29 | 189,56 | 5,08 | 6,47 | - | - | 201,11 | 1,31 | 0,35 | 0,05 | 1,71 | 190,87 | 5,62 | 6,62 | - | - | 203,11 |
| 2.1. Рубки догляду |  |  |  |  | 267,2 | 33,6 | 0,7 |  |  | 301,5 | 3,4 |  |  | 3,4 | 270,6 | 33,6 | 0,7 |  |  | 304,9 |
|  |  |  |  |  | 7,13 | 0,54 | - |  |  | 7,67 | 0,13 |  |  | 0,13 | 7,26 | 0,54 | - |  |  | 7,8 |
| 2.2. Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  | 883,2 | 0,9 | 56,4 |  |  | 940,5 | 5,3 |  |  | 5,3 | 888,5 | 0,9 | 56,4 |  |  | 945,8 |
|  |  |  |  |  | 172,8 | 0,06 | 4,73 |  |  | 177,59 | 1,15 |  |  | 1,15 | 173,95 | 0,06 | 4,73 |  |  | 178,74 |
| 2.3. Вибіркові санітарні рубки |  | 25,8 | 13,2 | 39,0 | 172,6 | 506,5 | 70,8 | 0,4 |  | 750,3 | 1,7 | 54,9 | 1,1 | 57,7 | 174,3 | 587,2 | 85,1 | 0,4 |  | 847,0 |
|  |  | 0,19 | 0,1 | 0,29 | 7,65 | 4,02 | 1,74 |  |  | 13,41 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | 0,39 | 7,68 | 4,56 | 1,85 | - |  | 14,09 |
| 2.5 Лісовідновні рубки |  |  |  |  | 10,0 | 2,7 |  |  |  | 12,7 |  |  | 0,2 | 0,2 | 10 | 2,7 | 0,2 |  |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  | 1,98 | 0,46 |  |  |  | 2,44 |  |  | 0,04 | 0,04 | 1,98 | 0,46 | 0,04 |  |  | 2,48 |
| 2.6. Інші рубки з формув. і оздоровл. лісів |  |  |  |  | 8,7 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 16,9 |  | 0,2 |  | 0,2 | 8,7 | 5,2 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 17,1 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веден-ням лісов.господ. |  | 0,2 |  | 0,2 | 3,9 | 8,9 |  | 2,2 | 1,5 | 16,5 |  | 2,0 |  | 2,0 | 3,9 | 11,1 |  | 2,2 | 1,5 | 18,7 |
|  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Разом з усіх видів рубок: |  | 26,0 | 13,2 | 39,2 | 1346 | 557,6 | 128,5 | 3,2 | 3,5 | 2038,4 | 10,4 | 57,1 | 1,3 | 68,8 | 1356,0 | 640,7 | 143 | 3,2 | 3,5 | 2146,4 |
|  |  | 0,19 | 0,1 | 0,29 | 189,6 | 5,08 | 6,47 | - | - | 201,11 | 1,31 | 0,35 | 0,05 | 1,71 | 190,87 | 5,62 | 6,62 | - | - | 203,11 |

Із загального щорічного обсягу лісокористування 186,01 тис.м3 нараховано із сухостійної деревини від санітарних рубок.

Крім того, очищення від захаращеності запроєктовано на площі 1626,4 га, із загальним запасом 63,76 тис.м3, ліквідним запасом – 9,25тис.м3),. Щорічний обсяг очищення від захаращеності прийнято на площі 325,3 га, загальним запасом 12,75 тис.м3, лікідним запасом 1,85 тис.м3, тому числі за категоріями лісів: рекреаційно-оздоровчі ліси на площі 324,3 га, загальним запасом 12,74 тис.м3, ліквідним запасом – 1,85 тис.м3; захисні ліси – площею 1,0 га, загальним запасом 0,01 тис.м3.

5.4.2.	Порівняльна характеристика запроєктованого щорічного обсягу лісокористування

(чисельник – стовбурний запас, знаменник – ліквідний запас, тис. м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Рубки пов’язані з проведен-ням інших заходів | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | - | 236,46 203,11 | 9,51 7,80 | 223,94 192,83 | 0,18 - | 236,64 203,11 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | - | 236,46 203,11 | 9,51 7,80 | 223,94 192,83 | 0,18 - | 236,64 203,11 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроєктова- ний попереднім лісовпорядкуванням | 4,04 3,66 | 14,26 11,79 | 6,49 4,97 | 7,50 6,73 | - | 18,30 15,45 |
| 4.Фактичний відпуск за 2019 рік | 3,07 2,70 | 23,18 20,00 | 1,90 1,49 | 20,03 17,45 | - | 26,25 22,70 |
| 2020 рік | - | 31,61 27,60 | 2,06 1,73 | 29,19 25,68 | 0,74 0,63 | 32,35 28,23 |
| в середньому за рік | 1,54 1,35 | 27,40 23,80 | 1,98 1,61 | 24,61 21,57 | 0,37 0,32 | 29,30 25,47 |
| 5. Загальна середня зміна запасу |  |  |  |  |  | 49,06 |
| 6. Щорічна заготівля деревини з 1 га лісо- вих ділянок в м3: |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | - | 1,0 |
| б) запроєктована | - | 8,0 | 0,3 | 7,6 | - | 8,0 |
| 7. Питома вага видів рубок у відсотках |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | 5,3 | 93,5 | 6,8 | 84,0 | 1,2 | 100 |
| б) запроєктована | - | 99,9 | 4,0 | 94,6 | 0,1 | 100 |

5.5. Відтворення лісів

На найближчі 10 років відтворення лісів проєктується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (зруби, рідколісся, згарища, загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі, рекультивовані землі) та на нелісових землях, які призначаються для створення лісових насаджень. Запроєктовані щорічні обсяги відтворення лісів по лісництвах наведені в додатку 8.

5.5.1. Лісовідновлення

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (7617,4 га) потребують лісовідновлення 7604,5 га. Решту площі ( 438,7 га) використовуються як ландшафтні галявини ( 84,3 га), біогалявини (351,9 га) та  землі, які є місцями відпочинку (2,5 га) і не проєктуються до заліснення.

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 1796,1 га. На всій іншій площі (5808,4 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (5788,5 га), або шляхом сприяння природному поновленню ( 19,9 га). Проєктуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в таблицях 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий в середньому 7 років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий  7 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації ґрунту.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки  в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий наступний: для сосни звичайної і  дуба звичайного – 7 років.

Створення лісових культур передбачається в наступні терміни: на існуючих зрубах та рідколіссях протягом 1 року, на згарищах і загиблих насадженнях на лісосіках суцільних санітарних рубок – в наступний після рубки рік.

5.5.1.1.	Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення

(площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рідко-лісся | згарища, загиблі на-садження | зру-би | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок | 58,3 | 7410,0 | 20,2 | 7488,5 |  | 116,0 | 7604,5 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісові ділянки, на яких забезпечується природне поновлення лісу | 52,8 | 1643,5 | 4,7 | 1701 |  | 95,1 | 1796,1 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| – хвойними породами | 38,9 | 495,4 | 0,1 | 534,4 |  |  | 534,4 |
| – твердолистяними породами | 4,6 | 5,6 |  | 10,2 |  | 3,4 | 13,6 |
| - м’яколистяними породами | 9,3 | 1142,5 | 4,6 | 1156,4 |  | 91,7 | 1248,1 |
| 1.2. Може бути забез- печено лісовіднов-лення шляхом сприяння природному поновленню | 0,5 | 19,1 | 0,3 | 19,9 |  |  | 19,9 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |
| – шляхом збереження підросту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Може бути забез-печено лісовіднов- лення тільки штуч-ним шляхом – усього | 5,0 | 5747,4 | 15,2 | 5767,6 |  | 20,9 | 5788,5 |

5.5.1.2.	Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду

(площа, га; чисельник – запроєктована лісовпорядкуванням;

знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

| Породи, запроєктовані для відновлененя | Категорія лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рослинністю (рідколісся, згарища, загиблі нас.) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших суцільних рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 16,3 |  |  | 16,3 |
| Сосна звичайна | 5715,6 |  |  | 5715,6 |
| Дуб звичайний | 35,7 |  | 20,9 | 56,6 |
| Разом | 5767,6 |  | 20,9 | 5788,5 |
| 2. Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 0,9 |  |  | 0,9 |
| Сосна звичайна | 18,6 |  |  | 18,6 |
| Дуб звичайний | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Разом | 19,9 |  |  | 19,9 |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 534,4 |  |  | 534,4 |
| Дуб звичайний | 7,5 |  |  | 7,5 |
| Ясен зелений |  |  | 1,9 | 1,9 |
| Ясен звичайний |  |  | 1,5 | 1,5 |
| Акація біла | 2,7 |  |  | 2,7 |
| Береза повисла | 938,8 |  |  | 938,8 |
| Осика | 0,1 |  | 4,9 | 4,9 |
| Вільха чорна | 201,5 |  |  | 201,5 |
| Тополя біла | 4,0 |  | 63,2 | 67,2 |
| Тополя канадська | 9,0 |  | 1,2 | 10,2 |
| Тополя чорна | 3,0 |  | 19,7 | 22,7 |
| Верба біла |  |  | 1,5 | 1,5 |
| Верба ламка |  |  | 1,2 | 1,2 |
| Разом | 1701,0 |  | 95,1 | 1796,1 |
| УСЬОГО |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 17,2 |  |  | 17,2 |
| Сосна звичайна | 6268,6 |  |  | 6268,6 |
| Дуб звичайний | 43,6 |  | 20,9 | 64,5 |
| Ясен зелений |  |  | 1,9 | 1,9 |
| Ясен звичайний |  |  | 1,5 | 1,5 |
| Акація біла | 2,7 |  |  | 2,7 |
| Береза повисла | 938,8 |  |  | 938,8 |
| Осика | 0,1 |  | 4,9 | 5,0 |
| Вільха чорна | 201,5 |  |  | 201,5 |
| Тополя біла | 4,0 |  | 63,2 | 67,2 |
| Тополя канадська | 9,0 |  | 1,2 | 10,2 |
| Тополя чорна | 3,0 |  | 19,7 | 22,7 |
| Верба біла |  |  | 1,5 | 1,5 |
| Верба ламка |  |  | 1,2 | 1,2 |
| Разом | 7488,5 |  | 116,0 | 7604,5 |

5.5.2. Лісорозведення

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 718,3 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини), з них створення лісових культур запроєктовано на площі 705,1 га (табл. 5.5.2.1.).

В зв’язку зі значними обсягами робіт по лісорозведенню, термін створення лісових культур встановлюється  на ревізійний період.

5.5.2.1. Фонд та проєктний обсяг лісорозведення, га

| Показники | Усього | Категорія лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галявини, пустирі | піски | яри, круті схили, кар'єри, шахтні відвали | інші лісові ділян-ки |
| 1.Виявлений фонд (запроектовано лісовпорядкуванням) | 718,3 | 718,3 |  |  |  |
| 2.Прийнято 2-ою л/в нарадою | 718,3 | 718,3 |  |  |  |
| З прийнятих 2-ою л/в нарадою |  |  |  |  |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 72,8 | 72,8 |  |  |  |
| Сосна звичайна | 183,1 | 183,1 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 449,2 | 449,2 |  |  |  |
| Разом | 705,1 | 705,1 |  |  |  |
| 2. Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 3,1 | 3,1 |  |  |  |
| В'яз дрібнолистий | 3,3 | 3,3 |  |  |  |
| Разом | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Береза повисла | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Вільха чорна | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Тополя біла | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| Тополя чорна | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
| Разом | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 72,8 | 72,8 |  |  |  |
| Сосна звичайна | 183,9 | 183,9 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 453,2 | 453,2 |  |  |  |
| В'яз дрібнолистий | 3,3 | 3,3 |  |  |  |
| Береза повисла | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Вільха чорна | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Тополя біла | 0,6 | 0,6 |  |  |  |
| Тополя чорна | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
| Усього: | 718,3 | 718,3 |  |  |  |

5.5.3. Загальна інформація з відтворення лісів

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення  рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі «Типів лісових культур за лісорослинними зонами», ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року). Розподіл запроєктованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами наведений в таблиці 5.5.3.1.

5.5.3.1.	Розподіл запроєктованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами (площа, га)

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Нелісові землі | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4293,9 |  |  | 4293,9 |
| 2 | 15,3 |  |  | 15,3 |
| 6 | 1,6 |  |  | 1,6 |
| 7 | 1577,3 |  |  | 1577,3 |
| 8 | 5,5 |  |  | 5,5 |
| 10 | 22 |  |  | 22 |
| 16 | 6,4 |  |  | 6,4 |
| 23 | 279,8 | 20,9 |  | 300,7 |
| 26 | 59 |  |  | 59 |
| 28 | 43,3 |  |  | 43,3 |
| 32 | 33,9 |  |  | 33,9 |
| 56 | 111,6 |  |  | 111,6 |
| 65 | 6,8 |  |  | 6,8 |
| 75 | 12,4 |  |  | 12,4 |
| 173 | 3,9 |  |  | 3,9 |
| Разом | 6472,7 | 20,9 |  | 6493,6 |

На площі  412,8  га запроєктовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних саджанців

Протягом перших 5 років за лісовими культурами проєктується проведення 11 кратного догляду за схемою 4-3-2-1 та для дуба за схемою 4-3-3-1.

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проєктуються, з врахуванням обсягів лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 752,0 га або в середньому щорічно 75,2 га.

В незімкнутих культурах  останніх років, які мають значний відпад, запроєктовано доповнення на загальній площі 470,9 га або 62 % від загальної площі незімкнутих лісових культур, що становитиме 202,0 га або 27 % від загальної площі незімкнутих лісових культур при переведенні на суцільні культури та схемі розміщення 3*0,7. Увесь обсяг доповнень проєктується виконати протягом  першого  року ревізійного періоду.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 86,8 га або 37,2 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити вручну під меч Колесова з дотриманням схеми змішування на ділянці.

За умови виконання запроєктованих заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишаться 4545,8 га  незімкнутих  лісових культур, які створені на зрубах протягом ревізійного періоду , 1271,2 га зрубів, які знаходяться в стадії природного відновлення  та 12,9 га зрубів лісовідновлювальні заходи на яких будуть проводитись у наступному ревізійному періоді.

5.6. Реконструкція насаджень

До фонду реконструкції відносяться низькоповнотні молодняки природного і штучного походження з повнотою 0,4, малоцінні молодняки з повнотою 0,5 і вище, що не відповідають типам лісу, які вони займають і цільовому призначенню. Загальна площа таких насаджень складає 165,1 га.

Загальна площа низькоповнотних молодняків становить 107,8 га, малоцінні молодняки складають 57,3 га. Дані насадження представлені невеликими за площею (до 1,0 га), територіально віддаленими лісовими ділянками загальною площею 17,6 га; ділянки, що розташовані в категоріях лісів, що виключаються із розрахунку рубок головного користування займають загальну площу 112,8 га; лісові ділянки в сирих і мокрих типах лісорослинних умов розташовані на загальній площі 11,8 га; інші лісові ділянки, які задовільно виконують захисні та інші корисні властивості лісу займають загальну площу 22,9 га.

Віднесення лісових ділянок до фонду реконструкції не відповідає вимогам по збереженню біорізноманіття і екологічній, лісогосподарській та економічній доцільності, тому проведення в них реконструктивних заходів лісовпорядкуванням не проєктується.

5.7. Гідролісомеліорація

На території підприємства є 482,4 га надмірно зволожених і заболочених лісових ділянок та 434,7 га нелісових земель (табл.5.7.1). Це лісові ділянки в типах лісу В4ДС, С4Вч, С5Вч, Д4Вч, Д5Вч.

Гідролісомеліоративні системи на землях лісового фонду відсутні.

Зважаючи на неоднозначне ставлення науки, суспільства до осушення надмірно зволожених земель, можливого порушення рівноваги екосистем, коли негативні наслідки можуть переважити позитивні сторони, осушувальні роботи на території підприємства не проєктуються.

    - Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га)

| Усього | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лісові ділянки |  |  | Нелісові землі |  |
|  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | сіножаті | болота |
|  |  | зруби | інші землі |  |  |
| Ліси природоох., наукового, історико-культур. призначення |  |  |  |  |  |
| 48,7 | 23,7 |  | 11,4 |  | 13,6 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |
| 864,8 | 251,5 |  | 195,8 | 6,4 | 411,1 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |
| 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |
| Разом |  |  |  |  |  |
| 917,1 | 275,2 |  | 207,2 | 6,4 | 428,3 |

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі наведено в таблиці 5.8.1.

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 6275,1 тис.штук сіянців і 10,0 тис.штук саджанців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених в таблицях 5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 14,53 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 18,16 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в підприємстві складала 25,6 га. Цієї площі достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу.

5.8.1. Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  |  | Доповнення лісових культур |  | Інші пот-реби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на фонді |  | рекон-струкція насад-жень | на землях інших корис-тувачів | на землях лісгоспу | на землях інших корис-тувачів |  |  |
|  | лісо-віднов-лення | лісо- розве- дення |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 578,9 | 70,5 | - | 15 | 279,2 | 6 | 5 | 954,6 |
| 2. Потреба в садив- ному матеріалі, тис.шт – усього: | 3855,4 | 465,4 | - | 99,7 | 1803 | 19,4 | 32,2 | 6275,1 |
| в т.ч. по породах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 3809,7 | 129,4 | - | 91 | 1693,8 | 18,2 | 30,3 | 5772,4 |
| Сосна кримська | 17,9 | 48,2 | - | 1,5 | 28,4 | 0,3 | 0,5 | 96,8 |
| Дуб звичайний | 18,1 | 169,8 | - | 4,3 | 80,8 | 0,9 | 1,4 | 275,3 |
| Клен гостролистий | - | 3,6 | - | 0,1 | - | - | - | 3,7 |
| Клен польовий | - | 2,3 | - | 0,1 | - | - | - | 2,4 |
| Береза повисла | - | 5,8 | - | 0,1 | - | - | - | 5,9 |
| Дуб червоний | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| Груша лісова | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Яблуня лісова | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Чагарники | 9,7 | 104,8 | - | 2,6 | - | - | - | 117,1 |

5.8.2.Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба в насінні

| Породи, які будуть вирощуватись в посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис.шт А | Норма виходу з 1 га, тис.шт Б | Щоріч-на площа посівів, га А П = ---- Б | Вік садив-ного мате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загальна корисна площа посівного відділення роз-садника, га # П х В | Норма висіву на 1 га, кг Н | Потреба насіння щорічно, кг П х Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 5772,4 | 1200 | 4,81 | 1─2 | 2 | 9,62 | 48 | 230,9 |
| Сосна кримська | 96,8 | 1250 | 0,08 | 1─2 | 2 | 0,15 | 120 | 9,6 |
| Дуб звичайний | 275,3 | 450 | 0,61 | 1 | 2 | 1,22 | 6000 | 3660,0 |
| Клен гостролистий | 3,7 | 400 | 0,01 | 1 | 2 | 0,02 | 540 | 5,4 |
| Клен польовий | 2,4 | 300 | 0,01 | 1 | 2 | 0,20 | 360 | 3,6 |
| Дуб червоний | 0,9 | 550 | 0,01 | 1 | 2 | 0,02 | 4500 | 45,0 |
| Береза повисла | 5,9 | 450 | 0,01 | 1 | 2 | 0,02 | 150 | 1,5 |
| Груша лісова | 0,3 | 400 | 0,01 | 1 | 2 | 0,02 | 225 | 2,3 |
| Яблуня лісова | 0,3 | 350 | 0,01 | 1 | 2 | 0,02 | 90 | 0,9 |
| Чагарники | 117,1 | 400 | 0,29 | 1 | 2 | 0,59 | 90 | 26,1 |
| Разом | 6275,1 |  | 5,85 |  |  | 11,88 |  | 3985,3 |

Щорічна потреба в насінні (табл. 5.8.2) становить 3985,3 кг.

5.8.3. Розрахунок корисної площі шкільного відділення розсадників

| Породи, які будуть вирощуватись в шкільному відділенні розсадника | Щорічна потреба в саджанцях, тис.шт А | Вихід саджан-ців з 1 га, тис.шт Б | Щорічна площа садіння у школі, га А П = ----- Б | Кіль-кість років виро-щуван-ня саджан-ців у школі | Кіль-кість полів сіво-змін, В | Загальна корисна площа,га П х В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревно-чагарникові школи |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська | 1,4 | 10 | 0,14 | 4 | 5 | 0,70 |
| Туя | 1,6 | 20 | 0,08 | 4 | 5 | 0,40 |
| Ялівець | 0,3 | 22,2 | 0,01 | 4 | 5 | 0,05 |
| Клен гостролистий | 1,2 | 22,2 | 0,05 | 4 | 5 | 0,25 |
| Липа дрібнолиста | 0,5 | 22,2 | 0,02 | 4 | 5 | 0,10 |
| Гіркокаштан | 4,0 | 22,2 | 0,18 | 4 | 5 | 0,90 |
| Горіх | 1,0 | 22,2 | 0,05 | 4 | 5 | 0,25 |
| Разом | 10,0 |  | 0,53 |  |  | 2,65 |
| 2. Плантації новорічних ялинок |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 66,6 | 6,6 | 10,0 | 5 | 6 | 60,0 |

Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями потрібно розширити лісонасінну базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, закладені у високопродуктивних деревостанах, плюсові насадження і дерева, а також постійні лісонасінні плантації основних деревних порід, створених на селекційній основі. За недостачі насіння певних деревних порід їх можна збирати у кращих в селекційному відношення насадженнях. Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.

Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл. 5.8.5).

5.8.4. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій

| Породи | Щорічна потре-ба в насінні, кг (А) | Середня урожай- ність з 1 га, кг (Б) | Середня періо-дичність плодоно-шення, років (В) | Необхід-на площа, га А х В Б | В наявнос-ті планта-цій, ПЛНД, га | Проєкту-ється створити, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 230,9 | 4 | 3 | 173,2 | 10,0 |  |
| Дуб звичайний | 3660 | 500 | 6 | 43,9 | 20,0 |  |
| Разом | 3890,9 |  |  | 217,1 | 30,0 |  |

5.8.5. Запроєктований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази

| Найменування заходів | Одиниця вимірювання | Обсяг робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І. На постійних лісонасінних ділянках |  |  |  |
| Проріджування | га | 10,0 | ревізійний період |
| Вибіркова санітарна рубка | га | 11,7 | -*- |

5.8.6. Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

| Панівні породи | Насадження |  |  |  |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плюсові |  | нормальні |  |  | мінусові |  |  |
| 1. Пристиглі насадження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  |  |  | 180,6 |  |  | 130,4 | 311 |
| Сосна звичайна в осередках кореневої губки |  |  |  |  |  |  | 30,4 | 30,4 |
| Сосна кримська |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 2,4 |
| Дуб звичайний |  |  |  | 209,5 |  |  | 1385,5 | 1595 |
| Разом |  |  |  | 392,5 |  |  | 1546,3 | 1938,8 |
| 2.Стиглі і перестійні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 26,9 |  |  | 19,8 |  |  | 46,7 |
| Дуб звичайний |  | 77,6 |  |  | 3345,1 |  |  | 3422,7 |
| Разом |  | 104,5 |  |  | 3364,9 |  |  | 3469,4 |

продовження таблиці 5.8.3.

| Панівні породи | Насадження |  |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плюсові |  | нормальні |  | мінусові |  |
| Разом по підприємству |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна |  | 207,5 |  | 150,2 |  | 357,7 |
| Сосна звичайна в осередках кореневої губки |  |  |  | 30,4 |  | 30,4 |
| Сосна кримська |  | 2,4 |  |  |  | 2,4 |
| Дуб звичайний |  | 287,1 |  | 4730,6 |  | 5017,7 |
| Всього |  | 497 |  | 4911,2 |  | 5408,2 |
| в % |  | 9,2 |  | 90,8 |  | 100 |

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне упорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних, технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроєктовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

В основу проєктування покладені Правила пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду”, розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 13). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроєктованих протипожежних заходів по лісництвах наведені в додатку 10.

      - Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

| Лісництво | Класи пожежної небезпеки |  |  |  |  | Разом | Серед-ній клас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Сєвєродонецьке | 3097,6 | 1956,3 | 1658,3 | 597,4 | 859,3 | 8168,9 | 2.28 |
| Борівське | 4534,0 | 320,9 | 1427,6 | 744,8 | 510,7 | 7538,0 | 1.98 |
| Бобрівське | 3175,5 | 1823,6 | 1161,0 | 524,6 | 471,3 | 7156,0 | 2.06 |
| Тошківське | 155,1 | 2893,0 | 479,0 | 243,7 | 790,8 | 5702,7 | 2.69 |
| Попаснянське | 714,4 | 2872,9 | 691,1 | 394,0 | 1030,3 | 4561,6 | 2.67 |
| Усього: | 11676,6 | 9866,7 | 5417,0 | 2504,5 | 3662,4 | 33127,2 | 2.29 |
| % | 35,2 | 29,8 | 16,4 | 7,6 | 11,0 | 100 |  |

Територія характеризується 2.29 класом пожежної небезпеки, що зумовлено великою питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок хвойних насаджень, в тому числі 38,4% вкритих лісовою рослинністю ділянок займають хвойні молодняки і 55,0% – середньовікові соснові насадження.

Територія підприємства за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Існуюча організація наземної охорони лісів, в цілому незадовільна, для її покращення необхідно збільшити фінансування виконання заходів з протипожежного впорядкування лісів підприємства.

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроєктованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показано на схематичній карті.

Крім указаних в табл. 5.9.1.2. заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

5.9.1.2.	Обсяги запроєктованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує |  | Про-ектує-ться | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Створення добровільних пожежних дружин | дружин чол. | 5 50 | 5 50 |  | 5 50 | щорічно |
| 1.2.Організація лісової пожежної станції 1 типу | шт | 2 | 2 |  | 2 | ревізійний період |
| 1.3.Організація лісової пожежної станції 2 типу | шт | 2 | 2 |  | 2 | ревізійний період |
| 1.4.Організація пунктів зосере-дження протипожежного інвентаря | пункти | 5 | 5 |  | 5 | щорічно |
| 1.5.Щорічна розробка оперативно-мобільного плану на випадок ви-никнення великих лісових пожеж | план | 1 | 1 |  | 1 | щорічно |
| 1.6.Створення резерву пально-мастильних матеріалів | літрів | 2000 | 2000 |  | 2000 | щорічно |
| 1.7.Перевірка стану готовності до пожежонебезпечного періоду | перевірок | 1 | 1 |  | 1 | щорічно |
| 1.8.Створення електронних карт-схем протипожежного впорядку-вання території підприємства | шт. | - | 1 |  | 1 | ревізійний період |
| 2.Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населен-ня з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації | виступи | 4 | 6 |  | 6 | щорічно |

продовження таблиці 5.9.1.2.

| Найменування | Одиниця вимірю-вання | Існує |  | Про-ектує-ться | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучас-них інформаційних технологій (со-ціальні мережі, фотографій пожеж, інформації про негативні екологіч-ні та соціальні наслідки пожеж) | шт | 3 | 3 |  | 3 | щорічно |
| 2.3.Встановлення протипожежних вітрин | шт. | 1 | 2 |  | 2 | ревізійний період |
| 2.4.Виготовлення і розповсюджен-ня листівок, буклетів, плакатів | шт. | 300 | 300 |  | 300 | щорічно |
| 2.5.Обладнання місць відпочинку й паління | шт. | 20 | 17 |  | 17 | ревізійний період |
| 2.6.Обладнання місць розведення багать | шт. | - | 35 |  | 35 | ревізійний період |
| 2.7.Протипожежне обладнання стоянок автотранспорту | шт. | - | 7 |  | 7 | ревізійний період |
| 2.8.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт. | 110 | 100 |  | 100 | ревізійний період |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Створення мінералізованих смуг | км | 3358 | - |  | - | - |
| 3.2.Догляд за протипожежними розривами | км | 110 | 110 |  | 110 | ревізійний період |
| 4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Будівництво доріг протипожежного призначення | км | - | 2,3 |  | 2,3 | ревізійний період |
| 4.2.Ремонт доріг протипожежного призначення | км | 68 | 68 |  | 68 | ревізійний період |
| 4.3.Ремонт протипожежного спос-тережних пунктів | об’єкт | 3 | 3 |  | 3 | ревізійний період |

5.9.2. Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).

Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроєктованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць проєктується 5 одиниць, а кількість майстерських обходів зменшується з 50 до 45.   Проєкти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

5.9.2.1. 	Проєкт поділу території на майстерські дільниці та майстерські обходи

| № п/п | Найменування лісництв | Загальна площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існує | проєктується |  | існує | проєктується |  |
|  |  |  | кіль-кість | кіль-кість | середня площа, га | кіль-кість | кіль-кість | середня площа, га |
| 1. | Сєвєродонецьке | 8168,9 | - | 1 | 8168,9 | 11 | 11 | 742,6 |
| 2. | Борівське | 7538,0 | - | 1 | 7538,0 | 10 | 10 | 753,8 |
| 3. | Бобрівське | 7156,0 | - | 1 | 7156,0 | 10 | 10 | 715,6 |
| 4. | Тошківське | 4561,6 | - | 1 | 4561,6 | 9 | 9 | 506,8 |
| 5. | Попаснянське | 5702,7 | - | 1 | 5702,7 | 10 | 5 | 1140,5 |
|  | Разом: | 33127,2 | - | 5 | 6625,4 | 50 | 45 | 736,2 |

5.10. Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати незадовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився на 1087,51 тис.м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 7449,2 га (табл..4.5.1).

Крім осередків шкідників і хвороб лісу під час лісовпорядкування виявлено насаджень, що пошкоджені вітровалом на площі 254,2 га; пошкодження верховою пожежею на площі 4678,0 га; пошкодження низовою пожежею на площі 3934,0 га.

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, потрібно під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України”.

    - Щорічні обсяги запроєктованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроекто-вано лісо-впорядку-ванням | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | тис.га | 2,8 | 2,8 | щорічно |
| 2. Ґрунтові розкопки | ям | 40 | 40 | щорічно |
| 3. Обприскування розсадників | га | 23,1 | 23,1 | при потребі |
| 4. Винищувальні роботи в осередках шкідників наземними методами | га | на фактичній площі |  | при потребі |
| 6. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт | 40 | 40 | щорічно |
| 6. Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |
| – нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | га | на всій площі підприємства |  | щорічно |
| – організація пунктів лісозахисту | шт | 5 | 5 | щорічно |
| – пропаганда лісозахисту | тис.грн. | 1,0 | 1,0 | щорічно |

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси підприємства, площа яких становить 26724,1 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл. 3.3.12).

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується наступними середніми класами: естетичної оцінки – 2.6, рекреаційної оцінки –  1.8, пішохідної доступності – 2.5, стійкості до рекреаційних навантажень – 2.7, стадії рекреаційної дигресії – 0.8, що враховувалось під час проєктування заходів з благоустрою (табл.5.11.1). Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проєктних відомостях по лісництвах.

5.11.1.	Запроєктовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проектуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона масового відпочинку |  |  |  |
| 1.Встановлення аншлагів | шт | 5 | щорічно |
| 2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) | шт | 2 | щорічно |
| 3.Виготовлення малих архітек- турних споруд (навіси, альтанки) | шт | 3 | щорічно |
| 4.Виготовлення і встановлення ящиків для сміття | шт | 2 | щорічно |
| 2. Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |
| 1.Встановлення аншлагів | шт | 10 | щорічно |
| 2.Виготовлення і встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) | шт | 4 | щорічно |
| 3.Виготовлення малих архітек- турних споруд (навіси, альтанки) | шт | 7 | щорічно |
| 4.Виготовлення і встановлення ящиків для сміття | шт | 4 | щорічно |

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.

Для підвищення продуктивності сіножатей рекомендується провести поверхневе  поліпшення на площі 46,1 га.

Для підвищення продуктивності орних земель рекомендується застосовувати сівозміни та внесення органічно-мінеральних на площі 48,2 га з розрахунку на 1 га: органічних добрив - 20 т, азотних - 60 кг (діючої речовини), фосфорних - 50-60 кг (діючої речовини).

Поверхневе поліпшення сіножатей проводиться шляхом вирубування кущів, дрібнолісся, засипання ритвин, зрізання купин, з наступним плануванням території, підсів багаторічних трав, внесенням добрив.

Використання угідь і їх розподіл за величиною ділянок наведені в таблицях 5.12.1 і 5.12.2. Характеристика сіножатей і заходи з їх поліпшення наведені в таблицях 5.12.3 і 5.12.4.

Випасання худоби, згідно чинних правил, на території підприємства не проєктується.

5.12.1. Використання угідь

| Найменування угідь | Загальна площа, га | В тому числі в користуванні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підсобного господарства підприємства | працівники підприємства | інших організації і громадяни |
| Рілля | 48,2 | 18,1 | 20,6 | 9,5 |
| Сіножаті | 162,0 | 49,5 | 112,0 | 0,5 |
| Пасовища | 170,6 | 3,2 | 5,8 | 161,6 |
| Багаторічні насадження | 10,7 | 10,7 | - | - |
| Усього: | 391,5 | 81,5 | 138,4 | 171,6 |

5.12.2. Розподіл площі угідь за розмірами ділянок

| Найменування угідь | Разом, га | В т.ч. за обсягами ділянок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 га | 1,1-5,0 га | 5,1-10,0 га | більше 10,0 га |
| Сіножаті | 162,0 | 10,7 | 70,3 | 21,7 | 59,3 |
| Пасовища | 170,6 | 3,0 | 18,0 | 20,8 | 128,8 |
| Рілля | 48,2 | 7,5 | 24,4 | 16,3 | - |
| Багаторічні насадження | 10,7 | - | 3,4 | 7,3 | - |
| Усього: | 391,5 | 21,2 | 116,1 | 66,1 | 188,1 |

5.12.3. Характеристика сіножатей

| Найменування показників | Площа, га | Середня урожайність з 1 га в тоннах |
| --- | --- | --- |
| 1.Усього сіножатей | 162,0 | 0,9 |
| з них: |  |  |
| 1.1.Заплавних | 55,5 | 0,9 |
| в тому числі: чистих | 46,5 | 0,9 |
| зарослих чагарником | 0,7 | 0,8 |
| з виходом кам’янистих порід | 3,3 | 0,7 |
| вкритих купинами | 5,0 | 0,8 |
| 1.2.Суходільних | 100,1 | 0,9 |
| в тому числі: чистих | 96,3 | 0,9 |
| з виходом кам’янистих порід | 1,3 | 0,7 |
| вкритих купинами | 2,5 | 0,8 |
| 1.3.Заболочених | 6,4 | 0,8 |
| в тому числі: чистих | 6,0 | 0,8 |
| вкритих купинами | 0,4 | 0,7 |

5.12.4. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

| Типи сіножатей | Проєктується поліпшення, га | В тому числі |  | Урожайність на 1 га в тоннах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | докорінне | поверх-неве | середня за 2 останні роки | очікувана |
| Суходільні | 36,4 | - | 36,4 | - | 0,8 |
| Заплавні | 8,5 | - | 8,5 | - | 0,8 |
| Заболочені | 1,2 | - | 1,2 | - | 0,4 |
| Разом: | 46,1 | - | 46,1 | - | 0,7 |

Підприємство має в своєму господарстві одну бджолину пасіку загальною кількістю 70 бджолосімей.

5.12.5.	Проєкт використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроекто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроекто-ваний % викорис-тання ре-сурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі в середньому за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Заготівля сіна на лісових ділянках | га тонн | 162,0 97,0 | 4,5 3,0 | 4,5 3,0 | 4,3 3,0 |
| 2. Розміщення пасік | бджоло-сімей тонн | 70 1,0 | 70 1,0 | 70 1,0 | 70 1,0 |

5.13. Використання земель лісогосподарського призначення

для потреб мисливського господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитків від диких тварин за останні 2 роки в підприємстві не виявлено.

Мисливські угіддя площею 20424,5 га закріплені за підприємством, за Попаснянським УТМР закріплено 8651,0 га угідь.

В 2008 році на території підприємства було проведене мисливське впорядкування з складанням проєкту організації і розвитку мисливського господарства. Мисливське господарство підприємства ведеться згідно рекомендацій даного проєкту..

Лісовпорядкуванням в підприємстві виділено захисних реміз на площі 351,9 га.

Підприємство повинно проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

На найближчий ревізійний період підсочка соснових деревостанів не  проєктується.

Фонд підсочки на ревізійний період (табл. 5.14.1) становить 1,6 га.

    - Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Природо- охоронні ліси | Рекреа-ційно-оздо- ровчі ліси | Захисні ліси | Експлуа- таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усього насаджень, придат- них для підсочки: |  |  |  |  |  |
| – стиглих і перестійних | - | - | - | - | - |
| – пристиглих (останній клас віку) | - | 1,6 | - | - | 1,6 |

Виявлені ресурси другорядних лісових матеріалів і запроєктовані їхні щорічні обсяги наведені в табл. 5.14.2.

5.14.2. Проєкт використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

| Найменування другорядних лісових матеріалів | Одиниця вимірю-вання | Виявлені ресурси, усього | Запроєктований щорічний обсяг заготівлі | Фактичний обсяг заготівлі за 2019 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Заготівля новорічних ялинок | тис.шт | 50,0 | 7,0 | 7,0 |

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом і запроєктованих обсягів робіт, в ревізійному періоді запроєктовано будівництво нових об’єктів (табл.5.15.1).

5.15.1.	Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству та лісових доріг, запроєктовані на ревізійний період

| Найменування об’єктів | Розміщення на території підприємства (лісництво, квартал, виділ) | Одиниця вимірю-вання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Будівництво виробничих об’єктів |  |  |  |
| 1.1. Будівництво цехів по переробці деревини | Бобрівське лісництво кв.79 вид.13 | об’єкт | 1 |
|  | Борівське лісництво | об’єкт | 1 |
| Разом: |  |  | 2 |

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування

та інших запроєктованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроєктовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативно-правовими актами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

Згідно чинних законодавчих актів з розрахунку рубок головного користування виключено (табл. 5.1.1) 18148,2 тис.га (92,3%) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч. 6365,0 тис.га (100%) стиглих і перестійних насаджень.

Запроєктований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл. 5.4.1 і 5.4.2) складає 203,11 тис.м3 ліквідної деревини (236,64 тис.м3 стовбурного запасу) або 719,5% від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 41,5% від середньої зміни запасу.

В рубки догляду запроєктовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення (табл. 5.2.1.1). Санітарні рубки запроєктовані в насадженнях, які їх потребують за санітарним станом (табл. 5.2.2.1). Крім того, проєктується очищення від захаращеності на площі 1626,4 га із загальним запасом 63,76 тис.м3.

Фонд лісовідновних рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 128,9 га, загальний запас - 28,38 тис м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проєктом передбачається відновлення лісу на всіх не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду на площі 7604,5 га (табл.5.5.2.), в тому числі лісові культури 5788,5 га (76,1%), сприяння природному поновленню 19,9 га (0,3%), природне поновлення 1796,1 га (23,6%). Вибір головних порід і технологічних схем створення лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов та функціонального призначення лісів (розділ 5.5). Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

Заліснення земель фонду лісорозведення в обсязі 718,3 га (табл.5.5.2.1.) дозволить підвищити лісистість і захисні функції лісів.

Гідролісомеліоративні роботи не проєктувались, в зв’язку з відсутністю гідролісо-меліоративного фонду.

Виконання запроєктованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.2.) і заходів з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроєктовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Намічені обсяги побічних користувань (табл.5.12.3.) не перевищують виявлених експлуатаційних запасів і за умови дотримання чинних правил не спричинять негативного впливу на навколишнє середовище. Передбачені проєктом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню пошкодження молодняків і підвищенню їхньої продуктивності.

Виконання запроєктованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і відповідно, до покращання екологічного стану.

5.17. Очікувана ефективність запроєктованих лісогосподарських  заходів

Виконання запроєктованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 15,9%, площа штучних насаджень зросте на 17,8%, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 31,6%. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 0,6%, (стиглих насаджень –  на 4,8%), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок зросте на 5,9%.

В результаті виконання запроєктованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень: сосни звичайної на 44,6%, дуба звичайного на 1,7%.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17.1., 5.17.2., 5.17.3.

5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями

лісових ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| 1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення | 33127,2 | 100 | 33127,2 | 100 | - | - |
| 2. Лісові ділянки – усього | 29561,9 | 89,2 | 29561,9 | 89,2 | - | - |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вкриті лісовою рослин-ністю лісові ділянки – усього | 19651,6 | 59,3 | 22784,7 | 68,8 | +3133,1 | +15,9 |
| в т.ч.: лісові культури | 10936,3 | 33,0 | 12884,5 | 38,9 | +1948,2 | +17,8 |
| 2.2. Не вкриті лісовою рослин-ністю лісові ділянки – усього | 9910,3 | 29,9 | 6777,2 | 20,4 | -3133,1 | -31,6 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| – незімкнуті лісові культури | 756,2 | 2,3 | 4545,8 | 13,7 | +3789,6 | +501,1 |
| – лісові розсадники, плантації | 46,6 | 0,1 | 46,6 | 0,1 | - | - |
| – рідколісся | 58,3 | 0,2 | - | - | -58,3 | -100 |
| – згарища, загиблі насадження | 7410,0 | 22,4 | - | - | -7410,0 | -100 |
| – зруби | 20,2 | 0,1 | 1284,1 | 3,9 | +1263,9 | +6256,9 |
| – галявини, пустирі | 718,3 | 2,1 | - | - | -718,3 | -100 |
| – біогалявини | 438,7 | 1,3 | 438,7 | 1,3 | - | - |
| - лісові шляхи, просіки, проти- пожежні розриви, лісові осушувальні канали | 462,0 | 1,4 | 462,0 | 1,4 | - | - |

продовження таблиці 5.17.1.

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| 3. Нелісові землі – усього | 3565,3 | 10,8 | 3565,3 | 10,8 | - | - |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| – рілля | 48,2 | 0,2 | 48,2 | 0,2 | - | - |
| – сіножаті | 162,0 | 0,5 | 162,0 | 0,5 | - | - |
| – пасовища | 170,6 | 0,5 | 170,6 | 0,5 | - | - |
| – багаторічні насадження | 10,7 | 0,1 | 10,7 | 0,1 | - | - |
| – води | 107,7 | 0,3 | 107,7 | 0,3 | - | - |
| – болота | 429,0 | 1,3 | 429,0 | 1,3 | - | - |
| – садиби, споруди | 134,9 | 0,4 | 134,9 | 0,4 | - | - |
| – траси | 302,1 | 0,9 | 302,1 | 0,9 | - | - |
| – піски | 105,7 | 0,3 | 105,7 | 0,3 | - | - |
| – інші нелісові ділянки | 2094,4 | 6,3 | 2094,4 | 6,3 | - | - |
| В тому числі ліси, надані в тимчасове довгострокове користування | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |

5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за панівними породами

| ###### Панівні породи | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Очікувані ###### зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Сосна кримська. | 361,3 | 1,8 | 656,6 | 2,9 | +295,3 | +81,7 |
| Сосна звичайна. | 5379,2 | 27,4 | 7778,9 | 34,1 | +2399,7 | +44,6 |
| Сосна звичайна. в осеред-ках кореневої губки | 226,1 | 1,1 | - | - | -226,1 | -100 |
| Дуб червоний | 10,8 | 0,1 | 14,9 | 0,1 | +4,1 | +38,0 |
| Дуб звичайний | 8703,4 | 44,3 | 9100,1 | 40,0 | +396,7 | +1,7 |
| Ясен зелений | 570,5 | 2,9 | 568,9 | 2,5 | -1,6 | -0,3 |
| Ясен звичайний | 1130,5 | 5,8 | 1128,7 | 5,0 | -1,8 | -0,2 |
| Клен гостролистий | 41,0 | 0,2 | 41,0 | 0,2 | - | - |
| Клен польовий | 123,0 | 0,6 | 123,0 | 0,5 | - | - |
| Клен ясенелистий | 145,0 | 0,7 | 142,3 | 0,6 | -2,7 | -1,9 |
| Берест | 175,1 | 0,9 | 175,1 | 0,8 | - | - |
| В’яз дрібнолистий | 350,0 | 1,8 | 353,3 | 1,6 | +3,3 | +0,9 |
| В’яз шорсткий | 164,7 | 0,8 | 150,9 | 0,7 | -13,8 | -8,4 |

продовження таблиці 5.17.2.

| ###### Панівні породи | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Очікувані ###### зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Акація біла | 688,5 | 3,5 | 690,3 | 3,0 | +1,8 | +0,3 |
| Гледичія колюча | 7,0 | 0,1 | 8,3 | - | +1,3 | +18,6 |
| Береза повисла | 383,6 | 1,9 | 666,3 | 2,9 | +282,7 | +73,7 |
| Осика | 43,7 | 0,2 | 38,8 | 0,2 | -4,9 | -11,2 |
| Вільха чорна | 264,4 | 1,3 | 325,9 | 1,4 | +61,5 | +23,3 |
| Липа дрібнолиста | 9,3 | 0,1 | 9,3 | - | - | - |
| Тополя біла | 335,9 | 1,7 | 285,7 | 1,2 | -50,2 | -14,9 |
| Тополя канадська | 63,0 | 0,3 | 64,5 | 0,3 | +1,5 | +2,4 |
| Тополя пірамідальна | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - |
| Тополя чорна | 160,2 | 0,8 | 147,8 | 0,6 | -12,4 | -7,7 |
| Верба біла | 88,1 | 0,4 | 87,8 | 0,4 | -0,3 | -0,3 |
| Верба ламка | 13,9 | 0,1 | 12,9 | 0,1 | -1,0 | -7,2 |
| Клен татарський | 9,5 | 0,1 | 9,5 | 0,1 | - | - |
| Абрикос звичайний | 145,1 | 0,7 | 145,1 | 0,6 | - | - |
| Вишня магалебська | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |
| Вишня звичайна | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - |
| Груша звичайна | 7,4 | - | 7,4 | - | - | - |
| Горіх грецький | 9,7 | 0,1 | 9,7 | 0,1 | - | - |
| Алича | 4,8 | - | 4,8 | - | - | - |
| Яблуня лісова | 10,8 | 0,1 | 10,8 | - | - | - |
| Чагарники | 23,5 | 0,1 | 23,5 | 0,1 | - | - |
| Усього: | 19651,6 | 100 | 22784,7 | 100 | +3133,1 | +15,9 |

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді  і  продуктивності лісів

| Показники | Одиниця вимірю-вання | На рік лісовпоряд-кування | На початок наступного ревізійного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 19651,6 | 22784,7 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 5966,6 | 8435,5 |
| –твердолистяні | га | 12109,5 | 12496,8 |
| –м’яколистяні | га | 1362,7 | 1639,6 |
| 2.Незімкнуті лісові культури | га | 756,2 | 4545,8 |
| 3.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 9910,3 | 6777,2 |
| 4.Загальний запас насаджень | тис.м3 | 3048,54 | 3555,30 |
| 5.Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | м3 | 155 | 156 |
| 6.Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього | га | 6365,0 | 7757,8 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 46,7 | 218,6 |
| –твердолистяні | га | 5372,6 | 6583,9 |
| –м’яколистяні | га | 821,6 | 827,7 |
| 7.Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис.м3 | 1057,94 | 1348,84 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | тис.м3 | 9,02 | 48,09 |
| –твердолистяні | тис.м3 | 866,45 | 1119,26 |
| –м’яколистяні | тис.м3 | 176,43 | 175,23 |
| 8.Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 166 | 174 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | м3 | 193 | 220 |
| –твердолистяні | м3 | 161 | 170 |
| –м’яколистяні | м3 | 215 | 212 |
| 9.Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок | м3 | 1,7 | 1,8 |
| 10.Обсяги користування на 1 га лісових ділянок | м3 | 0,7 | 0,7 |
| в т. ч. по головному користуванню | м3 | - | - |

Пояснювальну записку склав:

Начальник лісовпорядної                                                             Л.В.Белейко

партії