РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього

Лісовпорядкування

В своїй практичній діяльності учбово-досвідний лісгосп керувався основними положеннями організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього лісовпорядкування.

Відступів від затвердженого проекту і урядових розпоряджень відносно розділення території учбово-досвідного лісгоспу на групи лісів, категорії захисності і організації господарських частин, організація господарських секцій, віку рубок в минулому ревізійному періоді не було. При проведенні безперервного лісовпорядкування у 2010 році на основі статей 39-41  Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733 „Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”, здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП „ШАЦЬКИЙ УЧБОВО-ДОСВІДНИЙ ЛІСГОСП” у відповідність.

Відмінені групи лісів та виділені категорії: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, захисні та експлуатаційні ліси.

За ревізійний період  відбулися зміни у віці стиглості похідних ялинових деревостанів внесені наказом Держкомлісгоспу України від 15.10.2009 року № 269 „Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів”.

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогос-подарських стовпів задовільний. Частина квартальних просік і окружних меж потребує розрубування (розширення) і розчищення, учбово-досвідний лісгосп вживає заходів виправлення  цього становища.

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились регулярно, керуючись діючими вказівками по внесенню поточних змін.

4.2. Рубки головного користування

Учбово-досвідний лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2003-2012 роки, яка була розрахована за матеріалами розширеного безперервного лісовпорядкування в 2003 р. і затверджена наказом № 252 від 29.06.2004 року Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в розмірі 14,28 тис.м3 в ліквіді, в тому числі 8,36 тис.м3 ділової деревини.

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 11,53 тис.м3 (80,7%)  середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки за ревізійний період. Недоруб розрахункової лісосіки в розмірі 2,75 тис.м3 (19,3%) пояснюється тим, що на початку ревізійного періоду на протязі 3-х років діяла лісосіка затверджена минулим лісовпорядкуванням в розмірі 11,0 тис.м3 в ліквіді.

Вихід ділової деревини в середньому становить 65,4 % від ліквідної деревини, який  вище запроектованої лісовпорядкуванням розрахункової  лісосіки (58,5%)   на + 6,9%..

Розбіжність між фактичним виходом ділової деревини та даними розрахункової лісосіки пояснюється якістю лісосічного фонду на кінець ревізійного періоду, переходу пристигаючих насаджень у стиглі з більшими технічними якостями деревини ділянок та раціональною розробкою деревини. Рубки головного користування на 81% проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням. Причини відхилення від плану рубок, це недоруб розрахункової лісосіки.

Діюча розрахункова лісосіка  відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

4.2.1. Виконання проекту рубок головного користування (площа – га; запас – тис.м3)

| Господарства | Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки запроектованої лісовпорядкуванням |  |  | Фактичний відпуск деревини в середньому за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової |
| Усього по учбово-досвідному лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 27,7 | 5,11 | 3,86 | 24,3 | 4,60 | 3,81 |
| Твердолистяні | 1,3 | 0,18 | 0,09 | 0,9 | 0,12 | 0,06 |
| М’яколистяні | 50,4 | 8,99 | 4,41 | 40,2 | 6,81 | 3,67 |
| Разом | 79,4 | 14,28 | 8,36 | 65,4 | 11,53 | 7,54 |

Порушень Правил рубок головного користування і Правил спеціального використання лісових ресурсів лісовпорядкуванням не виявлено.

При проведенні перевірки якості робіт по відводу лісосік працівниками учбово-досвідного лісгоспу і лісовпорядкування незадовільно виконаних відводів не виявлено.

Під час рубок головного користування   втрати деревини немає.

В цілому рубки головного користування покращили структуру і стан лісового фонду.

4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів

4.3.1. Рубки догляду і санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування приведений в табл.4.3.1.1.

Причини значних відхилень в обсягах рубок пояснюється тим, що в 2008 році при безперервному лісовпорядкуванні було зроблено перерахунок щорічних обсягів рубок догляду, які суттєво різняться від розрахункових обсягів рубок догляду базового лісовпорядкування.

Так, відповідно  розрахунків освітлення щорічно складають 50,2 га  (разом з лісівни-чим доглядом в незімкнутих лісових культурах), а виконання 36,9 га або 73%  від розрахунків базового лісовпорядкування, прочищення складають на 66,9 га, що становить 56% від проекту, проріджування складають 44,6 га, 35% від проекту, прохідні рубки виконувались на площі 36,1 га  що становить 63% від проекту.

Планові завдання доведені обласним управлінням виконувались в повному обсязі.

Вихід ліквідної деревини по проріджуванню на 9% вище запроектованого, а по прохідних рубках на 11% нижче запроектованого лісовпорядкуванням.

Вихід ділової деревини по проріджуванню та прохідних рубках становить відповідно на 43% та на 36% вище  запроектованого лісовпорядкуванням, що вказує на якісне і ефективне використання лісових ресурсів.

Ступінь охоплення рубками догляду насаджень, які потребували рубок догляду складає 51% по відношенню до проекту базового лісовпорядкування, по причині перерахунку рубок догляду в 2008 році та переходом деревостанів з одного виду рубок в інший за віковою структурою. Виконання проекту минулого лісовпорядкування по прочищенню на 55% та проріджуванню на 35% пов’язане з недостатнім  бюджетним  фінансуванням робіт, а також відсутністю збуту низько товарної деревини від цих видів рубок. Зменшення стовбурного запасу, що вирубується  з 1 га площі  при  проріджуванні на 35% та прохідних  рубках на 49%  пов’язане  з фактичним станом  насаджень, а також  заниженою фактичною вибіркою маси  з 1 га при виконанні цих видів рубок працівниками учбово-досвідного лісгоспу.

Стан насаджень не охоплених рубками догляду на рік лісовпорядкування, в переважній більшості, задовільний, вони обстежені при лісовпорядкуванні і частина з них призначена під проведення рубок догляду, в основному, в віці проріджувань, інша частина насаджень яка не потребує проведення рубок догляду призначена з метою покращення їх санітарного стану під проведення вибіркових санітарних рубок.

Несвоєчасне проведення рубок догляду призвело до небажаної зміни порід на площі 12,6 га.

4.3.1.1. Виконання рубок догляду за ревізійний період

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду, га, тис.м3 | Прий-нято 2-ю л/в нара-дою, га, тис.м3 | Фак-тично прой-дено рубка-ми, га, тис.м3 | % охопл. від на-саджень, які пот-ребува-ли рубок догляду | Щорічний обсяг користування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прий- нятий 2-ю л/в нара- дою, га, тис.м3 | фак- тич- но вико- нано, га, тис.м3 | % вико-нан-ня від прое-кту | середньорічний план |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | га, тис.м3 | % від про-екту |
| Освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 242,8 | 242,8 | 168,3 | 69 | 50,2 | 36,5 | 73 | 34,2 | 68 |
| загальний вирубаний запас | 1,21 | 1,21 | 0,74 | 61 | 0,24 | 0,16 | 67 | 0,12 | 50 |
| в т.ч. ліквідний | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| діловий | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| вибірка з 1 га, м3 | 4,9 | 4,9 | 4,4 |  | 4,9 | 4,4 |  | 3,5 |  |
| Прочищення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 593,6 | 593,6 | 329,2 | 55 | 118,4 | 66,9 | 56 | 56,2 | 47 |
| загальний вирубаний запас | 4,81 | 4,81 | 2,43 | 51 | 0,97 | 0,48 | 49 | 0,39 | 40 |
| в т.ч. ліквідний | 2,08 | 2,08 | 1,06 | 51 | 0,42 | 0,21 | 50 | 0,18 | 43 |
| діловий | - | - | 0,10 |  | - | 0,02 | - |  |  |
| вибірка з 1 га, м3 | 8,1 | 8,1 | 7,3 |  | 8,1 | 7,3 |  | 7,1 |  |
| Проріджування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 884,1 | 884,1 | 312,0 | 35 | 126,3 | 44,6 | 35 | 51,1 | 40 |
| загальний вирубаний запас | 17,24 | 17,24 | 3,98 | 23 | 2,49 | 0,56 | 22 | 0,56 | 22 |

продовження таблиці 4.3.1.1.

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потребу-вали рубок догляду, га, тис.м3 | Прий-нято 2-ю л/в нара-дою, га, тис.м3 | Фак-тично прой-дено рубка-ми, га, тис.м3 | % охопл. від на-саджень, які пот-ребува-ли рубок догляду | Щорічний обсяг користування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прий- нятий 2-ю л/в нара- дою, га, тис.м3 | фак- тич- но вико- нано, га, тис.м3 | % вико-нан-ня від прое-кту | середньорічний план |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | га, тис.м3 | % від про-екту |
| в т.ч. ліквідний | 14,19 | 14,19 | 3,38 | 24 | 2,05 | 0,51 | 25 | 0,54 | 26 |
| діловий | 3,81 | 3,81 | 2,26 | 59 | 0,55 | 0,36 | 65 | 0,35 | 65 |
| вибірка з 1 га, м3 | 19,5 | 19,5 | 12,6 |  | 19,5 | 12,6 |  | 11,0 |  |
| Прохідні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 577,1 | 577,1 | 361,0 | 63 | 57,8 | 36,1 | 63 | 31,6 | 55 |
| загальний вирубаний запас | 14,02 | 14,02 | 4,49 | 32 | 1,41 | 0,45 | 32 | 0,45 | 32 |
| в т.ч. ліквідний | 12,43 | 12,43 | 3,26 | 26 | 1,25 | 0,35 | 28 | 0,35 | 28 |
| діловий | 5,47 | 5,47 | 2,77 | 51 | 0,55 | 0,28 | 51 | 0,20 | 36 |
| вибірка з 1 га, м3 | 24,3 | 24,3 | 12,4 |  | 24,3 | 12,4 |  | 12,4 |  |
| Разом рубок догляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа | 2297,6 | 2297,6 | 1170,5 | 51 | 352,7 | 184,1 | 52 | 172,9 | 49 |
| загальний вирубаний запас | 37,28 | 37,28 | 11,64 | 31 | 5,11 | 1,65 | 32 | 1,52 | 30 |
| в т.ч. ліквідний | 28,70 | 28,70 | 6,34 | 22 | 3,72 | 1,04 | 28 | 1,03 | 28 |
| діловий | 9,32 | 9,32 | 5,07 | 54 | 1,10 | 0,64 | 58 | 0,55 | 50 |
| вибірка з 1 га, м3 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |

Облік рубок догляду за видами в учбово-досвідному лісгоспі ведеться в цілому задовільно.

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок в цілому слід вважати задовільною, так при проведенні безперервного лісовпорядкування за останні 2 роки причин незадовільного проведення рубок догляду і санітарних рубок по лісгоспу не виявлено.

Основним методом рубок догляду є комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев проводилась одночасно з верхнього і нижнього наметів з врахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід.

Основною формою організації праці на рубках догляду і вибіркових  санітарних рубок є мала комплексна бригада. Така організація забезпечує комплексну відповідальність за виконання  кількісних і якісних показників на кожному об’єкті робіт, дозволяє правильно суміщати розподіл праці, добиватись високого рівня використання засобів механізації.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді  місцевим організаціям, підприємствам і населенню .

4.3.1.2. Обсяги виконання санітарних рубок

| Види санітарних рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Тер мін вик., років | Фактично виконано за рев. період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло- ща, га | запас тис. м3 |  |  |  | пло- ща, га | запас тис. м3 |  |  |
|  |  | зага- льний | лік- відний | діло- вий |  |  | зага- льний | лік- відний | діло- вий |
| Суцільні | 12,1 | 2,16 | 1,84 | 0,55 | 1 | 91,2 | 13,84 | 12,56 | 10,34 |
| Вибіркові | 458,3 | 6,22 | 5,29 | 0,78 | 3 | 2257,0 | 13,91 | 12,35 | 7,66 |
| Разом | 470,4 | 8,38 | 7,13 | 1,33 |  | 2348,2 | 27,75 | 24,91 | 18,00 |

Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за 3 роки  на площі 458,3  га із запасом зрубаної деревини 6,22 тис.м3. Фактично за 3 роки учбово-досвідний лісгосп виконав їх на площі 932,0 га з запасом 4,91 тис.м3, в тому числі 4,37 тис.м3 ліквідної і 2,71 тис.м3 ділової деревини, що в порівнянні з щорічним обсягом проекту лісовпорядкування складає 203 % по площі і 79% по запасу.

В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки  були проведені на площі 1325,0  га з  вирубкою 9,00   тис.м3, деревини, в тому числі 7,98 тис.м3 ліквідної і     4,95 тис.м3 ділової деревини, що було викликано фактичним станом насаджень  пошкоджених хворобами  та усиханням деревостанів по причині порушення гідрологічного режиму.

Суцільні санітарні рубки були запроектовані на площі 12,1 га із запасом 2,16 тис.м3. Термін виконання  1 рік.

Фактично за  перший рік ревізійного періоду суцільні санітарні рубки  виконані  на площі 7,0 га з вирубаним запасом 0,99 тис.м3, в тому числі 0,93 тис.м3 ліквідної деревини, що складає 58 % до проекту лісовпорядкування по площі, а за 10 років на площі 91,2 га з вирубаним запасом 13,84 тис.м3,  в тому числі 12,56 тис.м3 ліквідної деревини.

Проектом лісовпорядкування очищення від захаращеності  передбачалось виконати на площі   235,3 га  з загальним запасом 2,03 тис.м3, в тому числі 1,10 тис.м3 ліквідної  деревини протягом 2 –х років.

Фактично  очищення від захаращеності  учбово-досвідним лісгоспом виконано за ревізійний період на площі 2197,0  га  з загальним запасом 5,17 тис.м3, ліквідним запасом 3,30 тис.м3,  в тому числі 0,95 тис.м3 ділової деревини.

Виконання таких обсягів було доцільним.

Разом з тим, необхідно відмітити, що проведені учбово-досвідним лісгоспом значні обсяги санітарних рубок не привели до корінних змін в покращенні санітарного стану насаджень.

Тому учбово-досвідному лісгоспу в поточному ревізійному періоді необхідно звернути велику увагу на поліпшення санітарного стану насаджень, на виконання обсягів вибіркових санітарних рубок виявлених лісовпорядкуванням.

4.3.2. Лісовідновні рубки

Лісовпорядкуванням лісовідновні рубки не проектувались .

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл. 4.3.2.1. Лісовідновні рубки проводились в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення та захисних лісах , в хвойних деревостанах виключених з розрахунку рубок головного користування стиглих і перестійних за віком в зв’язку з втратою ними своїх естетичних, захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей.

Обсяг виконаних підприємством лісовідновних рубок був обґрунтований і виконаний в відповідності з нормативними документами.

4.3.2.1. Обсяги виконаних лісовідновних рубок

| Групи лісу | Господарства | Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням |  | Фактично виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | площа, га | стовбур-ний запас |  | загаль-ний | ліквід-ний | діло-вий |
| І | Хвойні | - | - | 36,0 | 4,75 | 4,09 | 2.95 |
| I | Твердолистяні | - | - | 5,0 | 0,98 | 0,89 | 0,34 |
|  | Разом |  |  | 41,0 | 5,73 | 5,98 | 3,29 |

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією, лісовпорядкуванням  проектувались на площі 7,3 га і вирубуванням  загального запасу  0,43  тис.м3, в тому числі 0,08 тис.м3 ліквідної деревини. Термін проведення  2  роки.  Фактично за ревізійний період реконструктивні рубки учбово-досвідним лісгоспом не виконувались.

Значного погіршення породного складу і зміни  корінних порід на похідні в лісовому фонді, на протязі ревізійного періоду не виявлено.

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

4.3.4.1. Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів

| Види інших рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Термін вико-нання, років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 1.Рубка поодиноких небезпечних дерев | 6,9 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 2 | 16,0 | 0,33 | 0,30 | 0,18 |
| 2.Рубка рідколісся | 4,4 | 0,41 | 0,38 | 0,24 | 2 | 13,4 | 1,17 | 1,04 | 0,56 |
| 3.Розчищення кварта -льних і межових просік, меліоративних каналів, державних кордонів | - | - | - | - |  | 50,0 | 1,79 | 1,57 | 1,31 |
| 4.Розрубування і розширення доріг | - | - | - | - |  | 24,0 | 0,77 | 0,70 | 0,59 |
| 5. Розрубування протипожежних розривів | - | - | - | - |  | 8,6 | 0,55 | 0,49 | 0,26 |
| 6. Вирубування вітровальних, сніголамних дерев | - | - | - | - |  | 13,0 | 1,12 | 0,77 | 0,25 |
| РАЗОМ | 11,3 | 0,49 | 0,48 | 0,26 |  | 125,0 | 5.73 | 4,87 | 3,15 |

Виконання  значних  обсягів  розрубування, розчищення квартальних і межових  просік, меліоративних каналів,  державних  кордонів, пов’язані  з  їх станом,  заростанням  підліском, а також розширення  квартальної  мережі та межі державних  кордонів до ширини  4-6  м. для  проїзду лісозаготівельної  техніки та транспорту.

Учбово-досвідним  лісгоспом  виконані   значні  обсяги по розчищенню і розширенню доріг згідно проектів їх будівництва, по розчищенню протипожежних  розривів, ліквідації  наслідків  вітровалів  та  сніголамів,  обсяги  яких не передбачались  проектом  лісовпорядкування, але потребували  цих заходів для приведення в  належний  стан  доріг, протипожежних розривів, квартальних просік, меж  державних кордонів, а також пошкоджених стихійним  лихом насаджень.

В поточному ревізійному періоді учбово-досвідному лісгоспу для приведення лісів, квартальних просік і доріг в належний стан і подальшого їх утримання в належному стані необхідно керуватись розробками даного проекту § 5.2.4 де визначені обсяги цих заходів, які необхідно виконати.

4.4. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

Інші рубки,  пов’язані з проведенням інших заходів лісовпорядкуванням не проектувались, а учбово-досвідним лісгоспом  проводились в ревізійному періоді на загальній площі 15,0 га  в зв’язку з створенням кар’єру.

4.4.1. Обсяги виконання рубок, пов’язаних з проведенням інших заходів

| Вид рубки | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | загальний | ліквідний | діловий |
| Рубки, пов’язані з розчищенням лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, в зв’язку з створенням кар’єру. | 15,0 | 1,52 | 1,19 | 0,27 |

4.5. Заходи з лісозахисту

Санітарний  стан лісів  в  даний  час слід вважати задовільним.

В минулому ревізійному періоді із хвороб найбільше поширення мали коренева губка, губка  соснова, губка березова, трутовик несправжній осиковий, стовбурові гнилі, омела біла.

Масового розмноження осередків шкідників лісу в лісовому фонді учбово-досвідного лісгоспу в ревізійному періоді не відмічено.

Із  пошкоджень мали місце зміна гідрологічного режиму (вимокання), пошкодження низовими пожежами, буреломи.

Контроль за дотриманням санітарних правил в  учбово-досвідному лісгоспі постійно здійснюється  спеціалістами  Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства і  органами охорони навколишнього природного середовища області.

Нагляд за шкідниками і хворобами лісу проводиться  повсякденно лісовою охороною і спеціалістами учбово-досвідного лісгоспу.

4.5.1. Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | затухло | залишок осередків |  |
|  |  |  |  |  | усього | в тому числі потребують заходів боротьби |
| Губка соснова | 74,6 |  | 74,6 |  | - | - |
| Губка березова | 19,0 |  | 19,0 |  | - | - |
| Коренева губка | 220,9 | 395,4 | 160,6 |  | 455,7 | 455,7 |
| Трутовик несправжній осиковий | 39,3 |  | 27,9 |  | 11,4 | 11,4 |
| Омела біла | 21,1 |  | 21,1 |  | - | - |
| Стовбурні гнилі | 39,8 |  | 39,8 |  | - | - |
| Клоп підкоровий сосновий |  | 76,8 |  |  | 76,8 | 76,8 |
| Всихання від комплексу еко-лого-кліматичних факторів | 3,3 | 14,7 |  |  | 18,0 | 18,0 |
| Пошкодження – всього: | 104,2 | 8,9 | 51,5 | - | 61,6 | 61,6 |
| в тому числі за видами: - бурелом | 40,7 |  | 39,9 |  | 0,8 | 0,8 |
| -механічні пошкодження | - | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| -дикими тваринами | - | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |
| -низовою пожежею | 63,5 | 6,6 | 11,6 |  | 58.5 | 58,5 |
| Разом: | 522,2 | 495,8 | 394,5 | - | 623,5 | 623.5 |

Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи учбово-досвідним лісгоспом виконувались, але не повністю. Так, лісопатологічне обстеження щорічно проектувалось на площі 5000 га, фактично проводилось на площі 2800 га, згідно проекту виготовлення та розвішування шпаківень 200 шт. - не виконувалось, наземні винищувальні роботи на площі 400 га виконувались щорічно, ґрунтові розкопки запроектовані в обсязі 30 ям щорічно - не виконані.

Проведені учбово-досвідним лісгоспом лісозахисні заходи не дали значного ефекту, так за минулий ревізійний період осередки шкідників і хвороб лісу виникли на площі  495,8  га, із них ліквідовано наземними мірами боротьби, проведенням санітарних рубок на площі 394,5 га.

Проведені санітарні рубки не сприяли покращенню санітарного стану насаджень. Так площа деревостанів з осередками хвороб, шкідників лісу збільшилась на 101,3 га з 522,2 га на початок ревізійного періоду до 623,5 га на кінець ревізійного періоду, які потребують заходів боротьби.

Нагляд за шкідниками ведеться регулярно  по роках, в лісництвах ведеться облік в спеціальній книзі.

Загальний висновок про стан лісозахисту в учбово-досвідному лісгоспі слід вважати задовільним.

В поточному ревізійному періоді учбово-досвідному лісгоспу необхідно проводити значну роботу по лісозахисту, керуючись проектом лісовпорядкування.

4.6. Відтворення лісів

4.6.1. Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період

згідно звітних даних лісгоспу: (чисельник – план, знаменник – виконання)

| Основні види робіт | Усього за ревізійний період, га | Середньорічне виконання в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за ревізійний період | у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню |
| 1. Відтворення лісів, усього, в т. ч. | 764,1 810,9 | 81,0 85,8 | 60,0 75,5 |
| - висіванням | - | - | - |
| - садінням | 764,1 810,9 | 81,0 85,8 | 60,0 75,5 |
| 2. Лісовідновлення: | 354,1 383,9 | 35,4 38,4 | 40,0 40,5 |
| - в т. ч. реконструкція насаджень | 5,1 5,1 | 0,5 0,5 |  |
| 3. Лісорозведення: | 410,0 427,0 | 45,6 47,4 | 20,0 35,0 |
| - на галявинах, пустирях, рекультивованих землях | - | - | - |
| - на непридатних землях інших землекористувачів | 410,0 427,0 | 45,6 47,4 | 20,0 35,0 |
| 4. Створення лісових культур селек- ційним садивним матеріалом | - | - | - |
| 5. Природне поновлення | 50,0 58,5 | 5,0 5,8 | 50,0 58,5 |
| 6. Створення захисних лісових насаджень на землях інших лісокористувачів | - | - | - |
| - в т. ч. полезахисних лісових смуг | - | - | - |
| 7. Висівання в розсадниках насіння деревних та чагарникових порід | 6,0 5,2 | 0,6 0,5 | 0,4 0,4 |
| 8. Висаджено сіянців деревних та чагарникових порід у шкілках | - | - | - |

Попереднім лісовпорядкуванням не було виявлено фонду лісорозведення.

За ревізійний період (з 2004 по 2012 рр.) учбово-досвідним лісгоспом фактично виконано створення захисних насаджень на непридатних в сільськогосподарському виробництві землях на площі 427,0 га, які не включені в площу учбово-досвідного лісгоспу із-за відсутності державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

Полезахисні лісові смуги в ревізійному періоді не створювались.

Рекомендації лісовпорядкування по способах лісовідновлення, підбору головних порід, підготовці ґрунту при 87% механізації, типах лісових культур, в основному, виконувались, але виявлені ряд відхилень від проекту по створенню лісових культур сосни звичайної, дуба звичайного, вільхи чорної в лісовому фонді учбово-досвідного лісгоспу на площі    га або   %, що збагатило різновидність породного складу створених лісових культур і відповідає типам умов зростання цих порід.

Посадка лісових культур виконувалась на 90% вручну і 10% механізовано.

Догляд за лісовими культурами проводився 10-ти кратний. Загальний обсяг доглядів за 10 років ревізійного періоду в переводі на  однократний склав 1830 га, або 31% від запроектовано лісовпорядкуванням, що негативно вплинуло на якість лісових культур.

Доповнення лісових культур головними породами проводилось вчасно при відпаді 15% і більше, в середньому щорічно на площі 28 га.

Кількість садивних місць, схеми змішування лісових культур відповідають запроектованим лісовпорядкуванням технологічним схемам.

Терміни переводу лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки відповідають нормативним документам.

4.6.2. Виконання проекту базового лісовпорядкування з лісовідновлювальних

заходів, площа, га

| Показники | Лісові куль-тури | Сприян-ня при-родному понов-ленню | В т.ч. із збере-женням підросту | При-родне понов-лення | Не поновилось на рік теперіш-нього лісовпо-рядкування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Фактично виконано – усього | 407,4 | 315,8 |  | 740,8 | 191,2 |
| 1.1.Не вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки – усього | 162,2 |  |  | 270,6 | 16,6 |
| 1.1.1.Призначені базовим лісовпорядкуванням | 162,2 |  |  | 270,6 | 16,6 |
| 1.1.2.Не призначені лісовпоряд- куванням | - |  |  |  |  |
| в т.ч. обґрунтовано | - |  |  |  |  |
| не обґрунтовано | - |  |  |  |  |
| 1.2.Зруби ревізійного періоду – усього | 245,1 | 315,8 |  | 379,9 | 174,6 |
| 1.2.1.Призначені лісовпоряд- куванням | 245,1 |  |  | 379,9 |  |
| 1.2.2.Не призначені лісовпоряд- куванням | - | 315,8 |  |  |  |
| в т.ч. обґрунтовано | - | 315,8 |  |  |  |
| не обґрунтовано | - |  |  |  |  |
| 1.3.Нелісові ділянки – усього | - |  |  | 90,3 |  |
| 1.3.1.Призначені лісовпоряд- куванням | - |  |  |  |  |
| 1.3.2.Не призначені лісоворяд- куванням | - |  |  | 90,3 |  |
| в т.ч. обґрунтовано | - |  |  |  |  |
| 2.Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням – усього | 598,6 |  |  | 576,9 |  |
| % виконання проекту | 68,0 |  |  | 128,4 |  |

Сприяння природному поновленню лісовпорядкуванням не проектувалось, а учбово-досвідним лісгоспом проводилось шляхом мінералізації ґрунту на площі 315,8 га на ділянках при проведені рубок головного користування. Проведення  даного заходу не завжди дало позитивний результат. Переведення в вкриті лісовою рослинністю лісових ділянок  після проведення сприяння природному поновленню в учбово-досвідному  лісгоспі не було.

Попереднім лісовпорядкуванням  проектувалось виконати реконструкцію малоцінних і низькоповнотних насаджень на площі  7,3 га і фактично реконструкція учбово-досвідним лісгоспом  виконана  на площі 5,1 га. Способи  реконструкції насаджень: створення часткових лісових культур, ефективність проведеного заходу задовільна.

Природне поновлення проектувалось виконати на площі 576,9 га із них на лісосіках ревізійного періоду 306,3 га.

Фактично природне поновлення  відбулося березою повислою і вільхою чорною, сосною звичайною на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках та на лісосіках ревізійного періоду на загальній площі 740,8 га, в надмірно  зволожених  типах лісорослинних умов, що дало позитивні  результати, не призвело до змін головної породи в конкретних природних умовах.

Природне поновлення сосни звичайної, дуба звичайного  під наметом лісу і на зрубах проходить дуже повільно і, в основному, незадовільно.

4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення головних порід

(чисельник – проект, знаменник – фактичне виконання)

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Сосна звичайна | 415,5 373,0 | 69,4 91,6 |  |  | 149,8 56,4 | 26,0 7,6 |
| Ялина європейська | - 4,9 | - 1,2 |  |  | - | - |
| Дуб звичайний | 183,1 16,7 | 30,6 4,1 |  |  | 6,4 2,7 | 1,1 0,4 |
| Ясен зелений | - 1,1 | - 0,3 |  |  |  |  |
| Акація біла | - | - |  |  | - 4,8 | - 0,6 |
| Вільха чорна | - 3,4 | - 0,8 |  |  | 420,7 370,2 | 72,9 50,0 |
| Береза повисла | - 6,1 | - 1,5 |  |  | - 296,5 | 40,0 |
| Тополя чорна | - 2,1 | - 0,5 |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  | - 10,2 | 1,4 |
|  | 598,6 407,3 | 100 100 | - | - | 576,9 740,8 | 100 100 |

Стан лісових культур, створених в ревізійному періоді задовільний.

Добрий стан 1 і 2 класу якості в незімкнутих лісових культурах складає 47,4%, а в переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 1 і 2 класу складає 77,4%, незадовільні лісових культур виявлені на площі 2,0 га (1,0%), виявлені також загиблі лісові культури на площі 17,7 га (9,1%), причини незадовільного стану, неатестації та загибелі лісових культур приводяться в табл.. 4.6.6., це свідчить про те, що лісокультурній справі   учбово-досвідному  лісгоспу потрібно приділяти більше уваги, привести її належний стан за  рахунок проведення своєчасних лісовідновлювальних заходів на зрубах головного користування і суцільних санітарних рубок цінними лісоутворюючими породами проводити якісний і своєчасний агротехнічний догляд.

4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих

лісових культур та їх стан, га

| Панівна порода | Площа створених лісових культур | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадовіль-ний стан (приж.25,1-49,9%) | загиблі (списані підприємством та виявлені лісовпоряд-куванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 клас якості |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 146,3 | 22,8 | 56,1 | 65,4 | 2,0 |  |
| Ялина європ. | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 14,8 | 1,3 | 7,3 | 6,2 |  |  |
| Ясен зелений | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |
| Береза повисла | 4,2 |  |  | 4,2 |  |  |
| Вільха чорна | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |
| Тополя чорна | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |
| Разом: | 176,8 | 24,1 | 68,3 | 82,4 | 2,0 |  |
| % | 100,0 | 13,6 | 38,6 | 46,6 | 1,2 |  |

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті

лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці  до 20 років та їх стан, га

| Панівна порода | Загальна площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані підприємством і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Разом |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 226,7 | 26,6 | 147,9 | 52,2 | 226,7 |  |  |
| Дуб звичайний | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |
| Береза повисла | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  |  |
| Разом: | 230.5 | 26,6 | 151,7 | 52,2 | 230,5 |  |  |
| % | 100,0 | 11,5 | 65,9 | 22,6 | 100,0 |  |  |
| 2. Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 381,8 | 101,8 | 219,1 | 60,9 | 381,8 |  |  |
| Ялина європ. | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |
| Модрина європ. | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |
| Дуб звичайний | 10,3 | 0,7 | 4,9 | 4,7 | 10,3 |  |  |
| Береза повисла | 0,8 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Вільха чорна | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| Разом: | 399,3 | 102,5 | 229,3 | 67,5 | 399,3 |  |  |
| % | 100,0 | 25,6 | 57,5 | 16,9 | 100,0 |  |  |
| Усього: | 629,8 | 129,1 | 381,0 | 119,7 | 629,8 |  |  |
| % | 100,0 | 20,4 | 60,6 | 19,0 | 100,0 |  |  |

4.6.6. Причини незадовільного стану, неатестації та загибелі лісових культур

| Причини незадовільного стану, неатестації та загибелі лісових культур | Незадовільні (неатестовані) |  | Загиблі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| І. Культури ревізійного періоду |  |  |  |  |
| 1. Незімкнуті лісові культури |  |  |  |  |
| Суб’єктивні причини |  |  |  |  |
| 1.Порушення технології створення лісових культур | 2,0 | 100 | - |  |
| Разом: | 2,0 | 100 | - |  |

Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість

| № п/п | Назви показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |
|  | І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду |  |  |
|  | а) значилось за даними минулого лісовпорядкування |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 216,8 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 219,3 |  |
| 3. | Лісові культури під наметом лісу | - |  |
|  | Усього значилось: | 436,1 |  |
|  | б) результати господарської діяльності |  |  |
| 1. | Списано загиблих лісових культур | - |  |
| 2. | Прийнято лісових культур від інших організацій | - |  |
| 3. | Передано лісових культур іншим організаціям | - |  |
|  | Усього змін: | - |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2012 р. | 436,1 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 399,3 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | - |  |
| 3. | Лісові культури під наметом лісу | - |  |
|  | Разом: | 399,3 |  |
|  | Розходження |  | 36,8 |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Враховані при лісовпорядкуванні 1-2 одиниць в складі насаджень природного походження |  | 17,7 |
| 2. | Уточнення меж і площі виділів при лісовпорядкуванні | 18,8 | 37,9 |
| 3. | Перейшли в лісові культури старші 20 років | - |  |
|  | ІІ. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |
|  | а) створено усього |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 146,0 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 232,8 |  |
| 3. | Лісові культури під наметом лісу | - |  |
|  | Усього значилось: | 378,8 |  |

продовження

|  | б) результати господарської діяльності |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Списано загиблих лісових культур | - |  |
| 2. | Прийнято лісових культур від інших організацій | - |  |
| 3. | Передано лісових культур іншим організаціям | - |  |
|  | Усього змін: | - |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2012 р. | 378,8 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 230,5 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 176,8 |  |
|  | Разом: | 407,3 |  |
|  | Розходження | 28,5 |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Уточнення меж і площ виділів при лісовпорядкуванні | 29,7 |  |
| 2. | Приєднання дрібних ділянок (до 0,5 га) молодняків природного походження до лісових культур | 6,7 |  |
| 3. | Вилучено лісових культур з площі лісгоспу згідно технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі |  | 3,8 |
| 4 | Враховані при лісовпорядкуванні 1-2 одиниць в складі насаджень природного походження |  | 4,1 |

4.6.7. Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан

| Головна порода | Площа, га | в тому числі за класами якості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | незадовільно |
| 1. Природне поновлення віком до 10 років |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 56,4 |  | 37,2 | 19,2 |  |
| Дуб звичайний | 2,7 |  | 2,7 |  |  |
| Акація біла | 4,8 |  | 4,8 |  |  |
| Береза повисла | 296,5 | 25,2 | 104,5 | 8,5 | 158,3 |
| Осика | 10,2 | 2,2 | 7,1 |  | 0,9 |
| Вільха чорна | 370,2 | 18,4 | 271,2 | 73,7 | 6,9 |
| Разом | 740,8 | 45,8 | 427,5 | 101,4 | 166,1 |
| 2. Природне поновлення віком до 20 років |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 164,3 | 35,0 | 112,7 | 16,6 |  |
| Дуб звичайний | 13,9 |  | 11,2 | 2,0 | 0,7 |
| Акація біла | 2,9 |  | 1,5 |  | 1,4 |
| Береза повисла | 677,0 | 97,8 | 250,5 | 32,3 | 296,4 |
| Осика | 28,0 | 6,3 | 15,4 |  | 6,3 |
| Вільха чорна | 185,5 | 1,7 | 159,2 | 22,7 | 1,9 |
| Верба біла | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
| Разом | 1072,8 | 140,8 | 550,5 | 73,6 | 307,9 |
| Усього | 1813,6 | 186,6 | 978,0 | 175,0 | 474,0 |

Заходи по підвищенню продуктивності  лісових культур і молодняків природного походження  (внесення добрив, посів люпину багаторічного в міжряддя лісових культур тощо) учбово-досвідним  лісгоспом не виконувались.

В учбово-досвідному  лісгоспі є 4 тимчасових розсадники площею 0,4 га. Продуктивна площа складає 0,4 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки в середньому 350 тис. шт., з них 324 тис. шт. сосни звичайної, 10 тис. шт. ялини європейської,  7 тис. шт. дуба звичайного, 9 тис. шт., берези повислої. Значного відхилення виходу стандартних сіянців від планових немає.

Існуючі розсадники не повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі, нестачу садивного матеріалу  підприємство отримує  з базових  розсадників ДП «Ратнівське  ЛМГ» та ДП «Волинський  лісонасіннєвий центр».Для покращення розсадникової  справи учбово-досвідному лісгоспу необхідно виконувати рекомендації проекту на розсадниках по сівозмінах і закладці шкільних відділень.

Для виконання лісовідновлювальних робіт потреба учбово-досвідного лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 527,5 кг.  Заготівля насіння проводилась з окремо стоячих кращих за станом дерев, в парках, на постійних насінних ділянках.

Із загальної кількості заготовленого за останні два роки зібрано 318,2 кг селекційного насіння в  тому числі: сосни звичайної  - 38,2 кг, дуба звичайного -  280,0 кг із них: на постійних насінних ділянках 93%, з плюсових дерев 1%, з генетичних резерваті 6%.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в учбово-досвідному лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл..4.6.7).

4.6.8. Характеристика постійної лісонасінної бази

| Порода, походжен-ня | № плю-сових дерев за реєст-ром ------ № ліс-госпу | Місцезнаход-ження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік |  | Н ---- Д | пов-нота----- запас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
| - Постійні лісонасіннєві ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, культури |  | Ростанське л-во, кв.23 вид.33 | 10,0 | 5Дз 2Сз 1Бп 2Ос |  | 75 | 23 24 | 0,70 280 | 1 С2ГСД |  |  |
| Дуб звичайний, природнє |  | Шацьке л-во, кв.45 вид.22 | 8,4 | 6Дз 3Сз 1Бп |  | 155 | 24 48 | 0,50 165 | 1 С2ГСД |  |  |
| Разом: |  |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, природнє |  | Ростанське л-во, кв.32 вид.12 | 1,3 | 9Сз 1Бп |  | 53 | 19 32 | 0,60 250 | 1 В2ДС |  |  |
| Разом: |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, природнє |  | Шацьке л-во, кв.7 вид. 2 | 2,8 | 10Сз |  | 95 | 25 32 | 0,60 320 | 2 В2ДС |  |  |
| Разом: |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походжен-ня | № плю-сових дерев за реєст-ром ------ № ліс-госпу | Місцезнаход-ження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік зак-ла-дан-ня | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- запас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
| - Плюсові дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, природнє |  | Шацьке л-во, кв.45 вид. 22 |  | Сос-на | 100 | 27 48 |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, природнє |  | -*- |  | Сос-на | 120 | 24 48 |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, природнє |  | Шацьке л-во, кв.7 вид. 2 |  | Сос-на | 95 | 26 38 |  |  |  |  |
| -*- |  | -*- |  | Сос-на | 95 | 26 38 |  |  |  |  |
| -*- |  | -*- |  | Сос-на | 95 | 26 38 |  |  |  |  |
| -*- |  | -*- |  | Сос-на | 95 | 26 38 |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, природнє |  | Шацьке л-во, кв.7 вид. 6 |  | Сос-на | 90 | 27 38 |  |  |  |  |
| -*- |  | -*- |  | Сос-на | 90 | 26 36 |  |  |  |  |
| -*- |  | Шацьке л-во, кв.6 вид. 5 |  | Сос-на | 90 | 25 30 |  |  |  |  |
| -*- |  | Шацьке л-во, кв.6вид. 14 |  | Сос-на | 90 | 24 38 |  |  |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7. Гідролісомеліорація

На землях учбово-досвідного  лісгоспу прокладено 199,1 км осушувальних каналів, в т.ч. з них потребують 174,4 км поточного ремонту (табл.4.7.1.).

Осушення  надмірно зволожених земель на території  господарства розпочато  в 1967 році згідно проекту Київського інституту «Союзгіпролісгосп», яке продовжувалось  на протязі  15 років.  Загальна осушена площа за даними проекту лісовпорядкування  1993 року складала  5681 га.

4.7.1. Відомості про гідролісомеліоративну мережу

| Лісництва | Осушена площа, га | Тип меліоративної мережі | Протяж-ність каналів, км | В т.ч. потребують ремонту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | капітального | поточного |
| Ростанське | 1401 | Меліоративна система одно- стороннього регулювання | 40,9 | - | 34,7 |
| Піщанське | 1100 |  | 34,2 | - | 22,3 |
| Поліське | 480 |  | 108,5 | - | 103,1 |
| Шацьке | 2700 |  | 15,5 | - | 14,3 |
| Разом : | 5681 |  | 199,1 |  | 174,4 |

Попереднім лісовпорядкуванням на території  учбово-досвідного  лісгоспу виявлено 13,1 га боліт і 5281,8 га надмірно зволожених і заболочених земель. В зв’язку з тим, що вказані ділянки розкидані по всій території господарства   а також зважаючи на їх позитивний вплив на гідрологічний режим малих річок і струмків, протікаючи  по території учбово-досвідного  лісгоспу, вони не були включені в гідролісомеліоративний  фонд і меліоративні заходи на ревізійний період не проектувались.

Дані  теперішнього лісовпорядкування  показують, що стан гідролісомеліоративної мережі   незадовільний, що визвано зарощуванням  її  деревною та чагарниковою рослинністю і  замулюванням.

Ремонт  каналів, розчистка їх від деревної та чагарникової  рослинності, очищення від трав’яного покриву і замулювання в ревізійному періоді  проводилась в незначних обсягах.

Осушені лісові ділянки дали позитивний  ефект, підвищилась  продуктивність лісових насаджень,   підвищилась якість деревини її  сортиментна структура, прискорився  термін лісовідновлення.

Крім  того,  підвищилась  санітарно-гігієнічна  роль лісу,  покращились умови заготівлі, трелювання   і  вивозки заготовленої  деревини, підвищилась  культура ведення  лісового господарства.

Разом  з  позитивними  сторонами, осушення  заболочених лісових земель  вплинуло на зміну  лісових фітоценозів, їх типологічного  і флористичного складу.

Меліоративні  канали  які в безпосередній  близькості проходять біля  Шацьких озер, які являються своєрідним  природним комплексом,  впливають на рівень  води в них.

Приведені  факти  показують  про негативний  вплив меліорації на природні ландшафти.

4.8. Охорона лісу

4.8.1. Відомості про лісові пожежі

| Показники | Одиниця вимірювання | Усього за ревізійний період | В т.ч. за два останні роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 р. | 2012 р. |
| 1.Площа, пройдена пожежами | га | 6,7 | - | - |
| в т.ч. вкрита лісовою рослинністю | га | 6,7 | - | - |
| 2.Кількість пожеж – усього | випадків | 6 | - | - |
| в т.ч. низових | випадків | 6 | - | - |
| 3.Середня площа однієї пожежі | га | 1.1 | - | - |
| 4.Збитки від пожеж | тис.грн. | 0,8 | - | - |
| в т.ч. витрати на гасіння | тис.грн. | 0,8 | - | - |
| 5.Витрати на охорону від пожеж | тис.грн. | 282,7 | 63,0 |  |
| 6.Причини пожеж: |  |  |  |  |
| 6.1.Необережне поводження з вогнем | випадків | 4 | - | - |
| 6.2.Не встановлено | випадків | 2 | - | - |
| 7.Порушення правил пожежної безпеки: |  |  |  |  |
| 7.1.Виявлено випадків – усього | випадків | 99 | 48 | 47 |
| 7.2.Накладено штрафів | випадків гривень | 99 1851 | 48 816 | 47 867 |
| 7.3.Стягнуто штрафів | гривень | 1851 | 816 | 867 |
| 8. Передано справ в слідчі органи | випадків | 3 | - | - |

Ліси учбово-досвідного  лісгоспу віднесені до середнього (2,83) класу пожежної безпеки.

Запроектовані минулим лісовпорядкуванням протипожежні заходи виконані не повністю з причини виділення недостатніх коштів на їх проведення. Проведений учбово-досвідним  лісгоспом обсяг протипожежних заходів не досить ефективний, про що свідчить виникнення лісових пожеж.

Існуюча організація території учбово-досвідного лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними – це наземне патрулювання державною лісового охороною, згідно розробленого і затвердженого маршруту.

Для ліквідації  лісових пожеж і боротьби  з ними в господарстві організовано 2  ЛПС-1 типу на  базі 2 –х пожежних автомобілів 30-ГАЗ-66 , які недостатню укомплектовані  за списком необхідним обладнанням та реманентом.

Крім того, в пожежонебезпечний період проводилось патрулювання тимчасовими пожежними сторожами,  забезпечувалось постійне чергування в конторах лісгоспу і ліс-ництв, а також проводились виступи в засобах масової інформації - щорічно біля 2, проводились щорічно лекції в середньому 8, розповсюджено листівок  200 щорічно, виставлялась наглядна агітація в середньому щорічно 4, проведено рейдів по контролю за дотриманням  правил пожежної безпеки в середньому щорічно 109.

В комплексі заходів, які були направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, ведуче місце займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність по контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і своєчасному виявленню виникаючих спалахів, оперативному прийняттю заходів по боротьбі з лісовими пожежами.

За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 48 випадків порушень правил пожежної безпеки з нарахуванням нанесених збитків на суму 842 грн., які в установленому порядку сплачувались порушниками.

За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 42 випадків самовільних рубок з обсягом зрубаної деревини 3,3 м3 із збитками 4,4 тис.грн.

По зареєстрованих лісопорушеннях складались акти з нарахуванням нанесеного збитку, який в установленому порядку сплачений в сумі 2,0 тис.грн. порушниками.

Чисельність 16 чоловік лісової охорони достатня для виконання охорони лісу і лісогосподарських робіт.

4.8.2. Існуюче протипожежне упорядкування та виконання запроектованих заходів

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валось на ревізійний період | Фактично виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Попереджувальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1.Постійні виставки | шт | 4 | 4 | 100 |
| 1.2.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 24 | 34 | 142 |
| 1.3.Обладнання місць відпочинку і паління | шт | 8 | 4 | 50 |
| 1.4.Встановлення шлагбаумів | шт | 100 | 65 | 65 |
| 2.Заходи по обмеженню розповсюдження пожеж |  |  |  |  |
| 2.1.Створення мінералізованих смуг | км | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 300 | 255 | 85 |
| 3.Дорожнє будівництво |  |  |  |  |
| 3.1.Будівництво доріг | км | 2 | 2 | 100 |
| 3.2.Ремонт доріг | км | 30 | 14,5 | 48 |
| 4.Дозорно-сторожова служба |  |  |  |  |
| 4.1.Найм тимчасових пожежних сторожів | чол. тис.грн. | 7 - | 5 30,0 | 71 |
| 5.Заходи боротьби з пожежами |  |  |  |  |
| 5.1.Організація пунктів зосередження протипожежного реманенту | шт. | 4 | 4 | 100 |
| 5.2.Утримання ЛПС-1 | шт. тис.грн. | 2 | 2 33,0 | 100 |
| 5.3.Утримання протипожежних щогл | шт. тис.грн | 2 | 2 4,0 | 100 |
| 5.4 Створення ДПД | шт. чол.. | 4 40 | 4 16 | 100 |
| 5.5.Благоустрій рекреаційних ділянок | тис.грн. | - | 2,0 |  |

На території учбово-досвідного  лісгоспу діє  1 учнівське  лісництво , в діяльності

якого беруть участь 15 учнів. Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань і навичок у галузі лісівництва, сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої процесії. В своїй діяльності учнівські лісництва повинні керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту”, Лісового кодексу України та Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307.

4.8.3. Характеристика учнівських лісництв

| Лісництва і номери кварталів, які входять до складу учнівських лісництв | Рік утво-рення лісництва | Кіль-кість учнів в лісни-цтві | Загальна площа учнів-ського лісницт-ва, га | Лісові ділянки, га |  | нелісові землі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рос-линністю |  |
| Шацьке учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Шацьке кв.24 | 2011 | 15 | 9,0 | 6,3 | 0,1 | 2,6 |

Шацьке учнівське лісництво  створено на базі Шацької  середньої загальноосвітньої школи , І-ІІІ ступенів.

Робота учнівських лісництв проводиться у відповідності до навчально-виробничого плану, який був обговорений членами учнівських лісництв і затверджений керівництвом школи та підприємства. Плани робіт охоплюють навчальну, практичну, дослідницьку, виховну, культурно-масову і спортивну роботу.

Практична робота учнівських лісництв полягає в посадці лісових культур, посіві у лісових розсадниках, догляді за лісовими культурами, озеленювальних роботах, зборі насіння дерев і чагарників, виявленні та охороні рідкісних дерев і пам’ятків природи, заготівлі грибів, ягід, лікарської та технічної сировини, проведенні біотехнічних заходів з догляду за лісовими тваринами, тощо.

Всі практичні роботи здійснюються у позаурочний час.

Виховна робота пов’язана з виховним процесом у школах, а в літній час з оздоровчим та культурним відпочинком.

Учнями учнівського лісництва протягом 2012 року було виконані наступні види робіт:

- створення лісових культур  – 3,0 га;

- доглянуто лісових культур  – 3,0 га;

- виготовлено годівниць для птахів – 30 шт;

- робота в розсаднику по вирощуванню садивного матеріалу – 0,01га;

- приймали участь в благоустрою територій навколо озер  Люцемир та Чорне і

благоустрою  території школи.

Шацьке учнівське лісництво в 2012 році за участь в обласному  зльоті учнівських лісництв отримало Грамоту за III місце від Волинської обласної державної адміністрації, управління  освіти і науки,  управління лісового та  мисливського господарства.

Кращим учням, які виявили особливі здібності в галузі лісівництва, дирекція  лісового господарства видає характеристики – рекомендації, для вступу  у  лісові навчальні заклади.  Так в 2012 році, з 15-ти  членів учнівського лісництва 7 учнів подали документи для  вступу в Шацький лісовий коледж, а кожен третій  студент коледжу, колишній  випускник Шацької школи був активним членом учнівського лісництва.

Слід зазначити, що робота котра ведеться в учнівських лісництвах є вагомим внеском в охорону природи, та дає можливість сформувати в учнів екологічну культуру та допомагає у визначенні профорієнтації майбутніх спеціалістів.

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

В учбово-досвідному лісгоспі є такі види побічних користувань:  заготівля сіна, заготівля лікарських трав,  заготівля березового соку, заготівля дикорослих плодів і ягід, заготівля грибів, випасання худоби, бджільництво.

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування не проектувалось, а підприємством виконувались планові завдання доведені управлінням в таких щорічних обсягах: заготівля сіна 8,0 тонн;  розміщення пасік 13 бджолосімей; заготівля меду 0,15 тонни; збір і заготівля лікарських рослині 2,5 тонни;  збір і заготівля плодів дикорослих рослин 45,2 тонни; заготівля березового соку 10 тонн; заготівля грибів 5,5 тонн; заготівля новорічних ялинок на плантаціях 2600 штук.

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,7 т/га, що менше урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано тим, що значна кількість ділянок суходільні (90%), частина з них невеликі по площі (до 1 га), а також недостатнім виконанням заходів по їх поліпшенню.

Урожайність орних лісових ділянок нижча за урожайність сільськогосподарських підприємств району територіального розташування лісгоспу. Це пов’язано з відносною бідністю ґрунтів та недостатнім  внесенням органічних та мінеральних добрив.

Потреба лісового господарства в сіножатях і в орних землях задовольняється повністю.

Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі проектувався на площі 5800,0 га в кількості 1160 голів великої рогатої худоби.

Фактично облік про випас худоби в лісовому фонді відсутній. Випас худоби проводиться, в основному, долинах біля річок, на пасовищах біля населених пунктів, на неораних полях, та по  узбіччю доріг.

Негативного впливу на стан лісового фонду випасом худоби лісовпорядкуванням не виявлено.

4.9.1. Використання угідь на рік лісовпорядкування

| Найменування угідь | Площа, га | В т.ч. використовується для потреб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підсобного господарства лісгоспу | робітни-ків і служ-бовців лісгоспу | знаходиться в користуванні інших організацій і громадян |
| 1. Рілля | 2,2 | - | 1,6 | 0,6 |
| 2. Сіножаті | 24,6 | 1,3 | 18,5 | 4,8 |
| Разом: | 26,8 | 1,3 | 20,1 | 5,4 |

Минулим лісовпорядкуванням  для підвищення продуктивності ріллі рекомендувалось внесення органічних добрив 6 тонн на 1 га, азотних 50-60 кг (діючої речовини), фосфорних 40-60 кг, калійних 50-60 кг. Рекомендації лісовпорядкування учбово-досвідним лісгоспом не виконувались.

Загальна площа угідь за ревізійний період зменшилась на 83,7га. Зміни в розподілі угідь по категоріям земель виникли за рахунок зменшення площі ріллі на  4,3 га, сіножатей на79,4    га..

Причини зменшення площі ріллі пов’язані з переводом непродуктивних для вирощування сільськогосподарських продуктів угідь в інші категорії земель, такі як  насадження природного походження, галявини, болота, а сіножатей в кормові ремізи, біополяни, галявини, болота та зарослі природним поновленням в насадження.

Акти переведення земель з однієї категорії в іншу при проведенні базового лісовпорядкування, були направлені і погоджені з відділом держкомагенства адмінрайону розташування учбово-досвідного лісгоспу.

Таке зменшення площі угідь обґрунтовано економічною необхідністю і відповідає дійсному стану угідь на рік лісовпорядкування.

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території учбово-досвідного лісгоспу проводиться, в основному, місцевим населенням,  для задоволення власних потреб та частково реалізації на ринку.

4.10. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства

і культурно-оздоровчих цілей

Територія учбово-досвідного лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя закріплені за: учбово-досвідним лісгоспом площею     4313,0 га, за Шацькою районною організацією УТМР – 9207,0 га, ТОВ «Шацьке  мисливське господарство» -  6978,0 га.

Полювання має спортивний характер.

За даними обліку мисливських тварин у 2011 р. в угіддях налічується 104 гол. копитних  із них:  лося – 4 гол., кабана – 34 гол., козулі – 66 гол.;  383 гол. хутрових звірів із них:  зайця-русака – 95 гол., борсука – 7 гол., лисиці – 3 гол., куниці кам’яної  – 17 гол., куниці лісової – 26 гол., тхора чорного – 14 гол., білки – 82 гол., ондатра – 68 гол., бобер – 27 гол., горностай - 27 гол., а також 522 особин пернатої дичини із них: слуква -  36, баранець звичайний – 20, припутень – 59, горлиця звичайна – 20, сіра куріпка – 54, тетерук – 75, рябчик – 116, крижень – 46, лиска – 96.

Біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни виконувались відповідно до планових завдань  доведених Волинським управлінням лісового і мисливського господарства.  Мисливське  впорядкування  угідь  учбово-досвідного лісгоспу  було проведено в 2011 р.  Львівською  лісовпорядною експедицією ВО „Укрдержліспроект”, але проект організації і розвитку мисливського господарства ДП „ШАЦЬКИЙ УЧБОВО-ДОСВІДНИЙ ЛІСГОСП” в даний час не розроблений.

4.10.1. Виконання біотехнічних заходів

| Заходи | Одиниця вимірю-вання | Запроекто-вано на ревізійний період | Виконано у рік, що передував лісовпоряд-куванню | % вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Спорудження біотехнічних споруд |  |  |  |  |
| 1.1.Влаштування годівниць | шт | 8 | 8 | 100 |
| 1.2.Облаштування підгодівель- них майданчиків | шт | 8 | 6 | 75 |
| 1.3. Влаштування солонців | шт | 16 | 14 | 88 |
| 1.4.Встановлення аншлагів | шт | 20 | 20 | 100 |
| 1.5 Кормові поля | шт../га | 1/0,5 | 1/0,5 | 100 |
| 2.Заготівля кормів |  |  |  |  |
| 2.1.Сіно лісове | тонн | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 2.2.Пучки з листяних порід | тис.шт | 1,3 | 1,4 | 108 |
| 2.3.Снопики зернові | тис.шт | 0,5 | - | - |
| 2.4.Зерно і зерновідходи | тонн | 2,0 | - | - |
| 2.5.Коренеплоди | тонн | 5,5 | - | - |
| 2.6.Сіль | тонн | 0,3 | 0,3 | 100 |

Затрати на ведення мисливського господарства за 2011 рік становили 86,26 тис.грн. Із них на охорону диких тварин, заготівлю і викладку кормів, відтворення та облік диких тварин, упорядкування угідь 39,90  тис.грн., затрати на заробітну плату 46,36 тис.грн.

Охорону мисливських угідь та мисливських тварин, проведення біотехнічних заходів здійснює єгерська служба: 1 мисливствознавець та 1 єгерь.

Відстріл мисливських тварин за 2011 рік: - лисиці – 8 гол.

Шкоди від потрав лісових культур мисливськими тваринами за ревізійний період не встановлено.

Поза межами лісових масивів ДП „ШАЦЬКИЙ УЧБОВО-ДОСВІДНИЙ ЛІСГОСП”, на території Шацького району навколо  Шацьких озер  знаходиться  велика кількість курортно-санаторних  і  туристично-оздоровчих  господарств. Працюють обласний санаторій «Лісова пісня»,  пансіонат «Шацькі озера», 8  дитячих та студентських оздоровчих таборів, 68 баз відпочинку від  різних організацій Волинської, Львівської, Тернопільської та інших областей України.

На території  учбово-досвідного лісгоспу розташовані  4 рекреаційні пункти для тимчасового відпочинку населення це:  «Венське»  - в Шацькому лісництві; «Нива» - в Поліському лісництві; «Затишок» - в Піщанському лісництві; « Ялинка» - в Ростанському лісництві.

Витрати учбово-досвідного лісгоспу на благоустрій рекреаційних лісів та утримання рекреаційних пунктів  становив щорічно в середньому за останні 3 роки – 5,2 тис.грн.

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних

лісових матеріалів

Відомості про насадження, що знаходяться в підсочці на рік лісовпорядкування  і насадження , що вийшли з підсочки, приводяться  в табл. 4.11.1.

4.11.1. Відомості про підсочку соснових насаджень (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Ліси природо-охоронного, наукового, історико-куль-турного призначення | Захисні ліси | Експлуа-таційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Усього насаджень, придатних для підсочки | 195,2 | 73,9 | 558,3 | 827,4 |
| –стиглих і перестійних | 54,3 | 19,1 | 150,9 | 224,3 |
| –пристигаючих (останній клас віку) | 140,9 | 54,8 | 407,4 | 603,1 |
| 2.Із деревостанів, придатних для підсочки знаходяться в підсочці | - | - | - | - |
| –стиглих і перестійних |  |  |  |  |
| –пристигаючих |  |  |  |  |
| 3.Вийшли з підсочки і не поступили в рубку | - | - | - | - |
| –стиглих і перестійних |  |  |  |  |
| –пристигаючих |  |  |  |  |

Минулим лісовпорядкуванням було виявлено фонд підсочки на десятирічний період, який становив 376 га. В зв’язку з тим, що нарізка лісосік по сосні не приводилась, а відомості рубок головного користування складені шляхом набору ділянок по п’ятиріччях, то проект підсочки соснових насаджень по роках не приводився.

Підсочка лісу соснових насаджень  учбово-досвідним лісгоспом за ревізійний період не виконувалась. Підсочка не виконувалась по причині  нерентабельності її проведення, із-за відсутності збуту живиці на внутрішньому ринку України. Насаджень, що вийшли з підсочки і не поступили в рубку в учбово-досвідному лісгоспі немає.

Після  зупинки підсочки  господарство веде рубки головного користування в соснових насадженнях які не запідсочувались  згідно проекту лісовпорядкування.

Заготівля і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів  не проектувалась і не виконувалось учбово-досвідним лісгоспом.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської

діяльності

1. Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Поліпшення якісного стану лісів:  середній бонітет збільшився на 0,2, середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшився на 15 м3, аналогічно запас стиглих і перестійних збільшився на 15 м3.

2. Відсутність втрат деревини при проведенні  рубок головного  користування.

3. Своєчасно проводяться лісовідновні заходи на зрубах головного користування та суцільних санітарних рубок створення лісових культур господарсько-цінних деревних порід на протязі ревізійного періоду.

4. На належному  рівні ведеться охорона і проведення господарських заходів в об’єктах природно-заповідного фонду у відповідності  з нормативними документами та положеннями.

5. На високому рівні ведеться мисливське господарство, охорона мисливських тварин і проведення біотехнічних заходів.

6. Одержана  технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), за рахунок власних коштів.

7. На високому рівні ведеться утримання та благоустрій рекреаційних пунктів.

2. Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. В окремих випадках несвоєчасне і неякісне проведення рубок догляду в молодняках, що негативно вплинуло на якісний склад насаджень.

2. Зменшення площі соснової господарської секції в порівнянні з проектом минулого лісовпорядкування на 176,6 га (1,4%), дубової  господарської секції на 128,6 га (19,7%), збільшення площі березової господарської секції на 597,1 га (16,6%).

3. Окремі випадки несвоєчасного і неякісного проведення агротехнічних та лісівничих доглядів за лісовими культурами, наявність в зв’язку з цим незадовільних лісових культур на площі 2,0 га.

4. Проведені  обсяги вибіркових санітарних рубок в ревізійному періоді не призвели до покращення санітарного стану насаджень, лісовпорядкуванням виявлено накопичення  18,82 тис. м3 сухостійного лісу.

5. Не проводиться належний догляд за квартальною мережею і межами учбово-досвідного  лісгоспу.

Загальний висновок за результатами господарської діяльності

Господарська діяльність ДП „ШАЦЬКИЙ УЧБОВО-ДОСВІДНИЙ ЛІСГОСП” в минулому ревізійному періоді була спрямована на ефективне використання комплексу лісогосподарських, лісовідновлювальних заходів, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів.

Незважаючи на окремі недоліки, господарську діяльність учбово-досвідного  лісгоспу слід вважати задовільною.

В поточному ревізійному періоді учбово-досвідному лісгоспу необхідно керуватись проектом лісовпорядкування.