РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього

лісовпорядкування

В своїй практичній діяльності лісгосп керувався основними положеннями організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проєкті попереднього лісовпорядкування.

Виходячи з існуючого поділу лісгоспу по категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування, попереднім лісовпорядкуванням були утворені наступні господарські частини:

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення:

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині;

- ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування на рівнині.

Рекреаційно-оздоровчі ліси:

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим  режимом користування на рівнині;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині.

Захисні ліси:

- захисні ліси з особливим режимом користування на рівнині;

- захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині.

Експлуатаційні ліси:

- експлуатаційні ліси на рівнині.

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогосподарських стовпів, в основному, задовільний. Частина квартальних просік потребують розчищення. Лісгосп вживає заходів для виправлення цього становища.

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились інженерно-технічними працівниками своєчасно, керуючись діючими вказівками з внесення поточних змін.

4.2. Рубки головного користування

Лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2011-2019 роки, згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди) № 596 від 24.12.2010 року, яка складала 62,12 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі ділової деревини 47,94 тис.м3.

В зв’язку із збільшенням площі лісгоспу, внаслідок прийнятих земельних ділянок, для встановлення норм  заготівлі деревини, обчислених за результатами базового та безперервного лісовпорядкування було затверджено нову розрахункову лісосіку на 2018-2027 роки,  згідно  наказу  Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  України № 2-аг від 15.06.2018 року, яка складає 81,32 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі ділової деревини 61,81 тис.м3.

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 95,9% середньорічного обсягу розрахункової лісосіки за ревізійний період (табл.4.2.1). Неповне використання  розрахункової лісосіки пояснюється використанням в перший рік ревізійного періоду лісосіки встановленої попереднім лісовпорядкуванням.

Вихід ділової деревини в середньому становить 69,5% від ліквідної деревини, який нижче від розрахункової лісосіки на 6,4%. Розбіжність між фактичним виходом ділової деревини та даними розрахункової лісосіки пояснюється вирубуванням стиглих насаджень за станом (насадження, що вийшли з підсочки, пошкоджені шкідниками і хворобами лісу), включенням в рахунок ліміту рубок головного користування суцільних санітарних рубок.

Рубки головного користування на 100% проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням.

Діюча розрахункова лісосіка і фактична заготівля деревини, в цілому, відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

Під час рубок головного користування витрат деревини не виявлено.

4.2.1. Виконання проекту рубок головного користування

(площа – га; запас – тис.м3)

| Господарства | Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки |  |  | Фактичний відпуск деревини в середньому за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 139,9 | 40,23 | 33,44 | 129,5 | 37,38 | 28,78 |
| Твердолистяні | 18,4 | 3,73 | 2,02 | 16,1 | 3,83 | 1,84 |
| М’яколистяні | 77,3 | 20,72 | 13,69 | 90,7 | 20,82 | 12,53 |
| Разом: | 235,6 | 64,68 | 49,15 | 236,3 | 62,03 | 43,15 |

Порушень Правил рубок головного користування і Правил спеціального використання лісових ресурсів лісовпорядкуванням не виявлено.

При проведення перевірки якості робіт по відводу лісосік працівниками лісгоспу, лісовпорядкуванням незадовільно виконаних відводів не виявлено.

В цілому рубки головного користування сприяли оптимізації структури і покращенню стану лісового фонду.

4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів

4.3.1. Рубки догляду і санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування приведений в табл.4.3.1.1.

Причини відхилень від прийнятою лісовпорядною нарадою пояснюються дією і виконаним  лісгоспом в 2010 році попередньої розрахункової лісосіки рубок догляду, фактичним станом насаджень.

Стан насаджень не охоплених рубками догляду на рік лісовпорядкування задовільний, при потребі  в них запроектовані рубки догляду.

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно.

4.3.1.1. Виконання рубок догляду за ревізійний період

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потре-бували рубок догляду, га | Прий-нято 2-ю л/в нарадою, га | Фак-тично прой-дено рубками, га | Щорічний обсяг користування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прийнятий 2-ю л/в нарадою, га, тис.м3 | фактично виконано, га, тис.м3 | % виконання від проекту |
| Освітлення |  |  |  |  |  |  |
| площа | 431,6 | 431,6 | 1248,7 | 95,7 | 124,9 | 131 |
| загальний запас, вирубується, тис.м3 |  |  |  | 0,42 | 0,93 | 221 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| ліквідний |  |  |  | - | - | - |
| діловий |  |  |  | - | - | - |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  | 4 | 7 | 175 |
| Прочищення |  |  |  |  |  |  |
| площа | 655,6 | 655,6 | 988,0 | 131,1 | 98,8 | 75 |
| загальний запас, вирубується, тис.м3 |  |  |  | 1,04 | 1,06 | 102 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| ліквідний |  |  |  | 0,16 | 0,23 | 144 |
| діловий |  |  |  | - | - | - |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  | 8 | 11 | 138 |
| Проріджування |  |  |  |  |  |  |
| площа | 958,7 | 958,7 | 1035,7 | 136,8 | 103,6 | 76 |
| загальний запас, вирубується, тис.м3 |  |  |  | 2,54 | 1,40 | 55 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| ліквідний |  |  |  | 2,28 | 1,32 | 58 |
| діловий |  |  |  | 1,07 | 0,50 | 47 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  | 19 | 14 | 74 |
| Прохідні рубки |  |  |  |  |  |  |
| площа | 1272,7 | 1272,7 | 1205,6 | 127,5 | 120,6 | 95 |
| загальний запас, вирубується, тис.м3 |  |  |  | 3,17 | 3,38 | 107 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| ліквідний |  |  |  | 2,62 | 2,84 | 108 |
| діловий |  |  |  | 1,64 | 1,63 | 99 |
| вибірка з 1 га, м3 |  |  |  | 25 | 28 | 112 |
| Разом рубок догляду: |  |  |  |  |  |  |
| площа | 3318,6 | 3318,6 | 4478,0 | 491,1 | 447,9 | 91 |
| загальний запас, вирубується, тис.м3 |  |  |  | 7,17 | 6,77 | 94 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| ліквідний |  |  |  | 5,06 | 4,39 | 87 |
| діловий |  |  |  | 2,71 | 2,13 | 79 |

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок, в цілому, задовільна, вони сприяли  покращенню санітарного стану насаджень. Залишків деревини в місцях проведення рубок не виявлено. Стан контролю за санітарним станом насаджень задовільний.

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, який поєднує в собі верховий і низовий методи.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді, а 90%  використовується на власні потреби, в тому числі на переробку 20%.

Минулим лісовпорядкуванням було виявлено 43,59 тис.м3 сухостійної і пошкодженої деревини на загальній площі 2121,1 га.

Вибіркові санітарні рубки (табл.4.3.1.2) мали бути проведені за 2 роки на площі 
2058,3 га із запасом зрубаної деревини 31,36 тис.м3.Фактично за 2 роки лісгосп виконав їх на площі 2106,7 га із запасом 31,67 тис.м3, що в порівнянні з прийнятим другою лісовпорядноюв нарадою обсягом рубок складає 102% за площею і 101% за загальним запасом.

4.3.1.2. Обсяги виконання санітарних рубок

| Види санітарних рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Тер мін вик., років | Фактично виконано за рев. період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас тис. м3 |  |  |  | площа, га | запас тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль- ний | ліквід- ний | діло- вий |  |  | загаль- ний | ліквід- ний | діло- вий |
| Суцільні | 62,8 | 12,23 | 10,70 | 5,68 | 2 | 849,0 | 230,66 | 210,97 | 123,49 |
| Вибіркові | 2058,3 | 31,36 | 19,98 | 4,48 | 2 | 16065,0 | 301,32 | 265,78 | 151,97 |
| Разом: | 2121,1 | 43,59 | 30,68 | 10,16 |  | 16914,0 | 531,98 | 476,75 | 275,46 |

В подальші роки ревізійного періоду, вибіркові санітарні рубки проведені на площі 13958,3 га з рубкою 269,65 тис.м3 деревини (в тому числі ділової 136,97 тис.м3). Пояснюється це погіршенням санітарного стану насаджень, внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами лісу.

Захаращеність була виявлена на площі 1968,0 га, загальним обсягом 9,84 тис.м3, в тому числі ліквідної деревини 2,40 тис.м3, з них запроектовано до очищення 2,65 тис.м3, в тому числі ліквідної деревини 2,40 тис.м3 на площі 167,1 га. Фактично  виконано очищення від захаращеності на площі 2044,0 га із загальним запасом 5,91 тис.м3, в тому числі ліквідної деревини - 5,63 тис.м3, що було викликано фактичним станом насаджень, пошкоджених буреломами та масовим всиханням дерево станів, пошкоджених верхівковим короїдом.

Всі ділянки, в яких були проведені санітарні рубки, призначені згідно „Санітарних правил в лісах України”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 року № 555 зі змінами внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2016 року № 756. Їх обсяги узгоджувались з лісотипологічною службою лісозахисту.

4.3.2. Лісовідновні рубки

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл.4.3.2.1.

Лісовідновні рубки проводились в стиглих і перестійних насадженнях, у яких не дозволяється проведення рубок головного користування, які втратили захисні і інші корисні властивості. Всі рубки проводились згідно нормативних документів і погоджувались з відповідними екологічними службами та обласним управлінням лісового і мисливського господарства.

4.3.2.1. Обсяги виконаних лісовідновних рубок

| Господарства | Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням |  | Фактично виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  | площа, га | стовбур-ний запас |  | загаль-ний | ліквід-ний | діло- вий |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 3,3 | 1,32 | - | - | - | - |
| Твердолистяні | - | - | 10,0 | 2,88 | 2,68 | 1,31 |
| Разом: | 3,3 | 1,32 | 10,0 | 2,88 | 2,68 | 1,31 |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 2,7 | 0,76 | 1,0 | 0,45 | 0,42 | 0,16 |
| Твердолистяні | 1,4 | 0,23 | 1,0 | 0,30 | 0,27 | 0,13 |
| Разом: | 4,1 | 0,99 | 2,0 | 0,75 | 0,69 | 0,29 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 0,3 | 0,04 | - | - | - | - |
| Усього | 7,7 | 2,35 | 12,0 | 3,63 | 3,37 | 1,60 |

Лісгосп виконав на 155,8% від запроектованого обсягу лісовідновних рубок за площею. Пояснюється це втратою корисних властивостей насаджень, тому з метою їх поновлення, формуванням складної породної, ярусної і вікової структури, проведені лісовідновні рубки.

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією, лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не проводились.

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Обсяги проведених протягом ревізійного періоду інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в табл.4.3.4.1.

4.3.4.1. Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів

| Види інших рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Термін вико-нання, років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 1. Рубка поодиноких дерев | 3,8 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 1 | 7,0 | 0,27 | 0,25 | 0,17 |
| 2. Розчищення квар- тальних просік | 55,9 | 0,66 | - | - | 1 | 19,0 | 2,92 | 2,57 | 0,38 |
| 3. Розрубування протипожежних розривів | 3,3 | 0,52 | 0,46 | 0,23 | 1 | 9,0 | 1,73 | 1,58 | 1,39 |
| 4. Розчищення протипожежних розривів | 14,5 | 0,13 | - | - | 1 | - | - | - | - |

продовження таблиці 4.3.4.1.

| Види інших рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Термін вико-нання, років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 5. Розчищення окружної межі | 2,3 | 0,05 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. Розчищення меліо- ративної мережі | 78,7 | 2,09 | - | - | 2 | 3,0 | 0,03 | 0,02 | - |
| 7. Розрубування трас для будівництва доріг | - | - | - | - |  | 53,0 | 5,13 | 4,63 | 2,59 |
| 8. Розчищення доріг | - | - | - | - |  | 5,0 | 0,6 | - | - |
| Усього: | 158,5 | 3,50 | 0,50 | 0,25 |  | 96,0 | 10,14 | 9,05 | 4,53 |

4.4. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства (табл.4.4.1) не проводились. Водночас до інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства віднесено розчищення ліній електромереж на площі 9,0 га із стовбурним запасом 0,05 тис.м3.

4.4.1. Обсяги виконання інших рубок, не пов’язаних з веденням лісового

господарства

| Вид рубки | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | загальний | ліквідний | діловий |
| Рубки, пов’язані з розчищенням лісо-вих ділянок, вкритих лісовою рослин-ністю, в зв’язку з будівництвом трубопроводів, шляхів тощо | 9,0 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |

4.5. Заходи з лісозахисту

Осередки шкідників і хвороб лісу, виявлені протягом ревізійного періоду, наведені в табл. 4.5.1. Були відмічені найбільші осередки масового розмноження шкідника лісу – короїда верхівкового.

4.5.1. Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | затухло | залишок осередків |  |
|  |  |  |  |  | усього | в тому числі потребують заходів боротьби |
| 1. Шкідники лісу |  |  |  |  |  |  |
| Хрущ західний травневий | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - |
| Клоп підкоровий сосновий | 13,3 | - | 13,3 | - | - | - |
| Пагов’юн літній | 4,8 | - | 1,8 | - | 3,0 | 3,0 |
| Короїд верхівковий | - | 1330,0 | 273,0 | - | 1057,0 | 1057,0 |
| Пильщик ялиновий звичайний | - | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| Разом: | 21,7 | 1330,3 | 288,1 | 3,6 | 1060,3 | 1060,3 |
| 2. Хвороби лісу |  |  |  |  |  |  |
| Сосновий вертун | 12,2 | - | - | 12,2 | - | - |
| Опеньок осінній | - | 6,4 | - | 5,0 | 1,4 | 1,4 |
| Бактеріальний рак ясена | 3,3 | - | 3,3 | - | - | - |
| Поперечний рак дуба | 11,2 | - | 11,2 | - | - | - |
| Коренева губка | 495,0 | 112,0 | 199,0 | - | 408,0 | 408,0 |
| Губка дубова | 9,4 | - | 9,4 | - | - | - |
| Губка березова | 2,5 | - | - | 0,9 | 1,6 | 1,6 |
| Губка соснова | 54,7 | - | - | 54,7 | - | - |
| Стовбурні гнилі | 122,8 | - | 28,4 | - | 94,4 | 94,4 |
| Омела | 29,6 | - | - | 19,4 | 10,2 | 10,2 |
| Трутовик дубовий | 8,1 | - | 8,1 | - | - | - |
| Трутовик несправжній дубовий | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - |
| Трутовик несправжній осиковий | 464,6 | - | 405,5 | - | 59,1 | 59,1 |
| Трутовик березовий | 2,8 | - | 2,8 | - | - | - |
| Трутовик несправжній вільховий | 4,8 | - | 4,8 | - | - | - |
| Трутовик осиковий | 170,6 | - | 151,2 | - | 19,4 | 19,4 |
| Некроз чорний немоспоровий | - | 2,4 | - | - | 2,4 | 2,4 |
| Разом: | 1393,8 | 120,8 | 825,9 | 92,2 | 596,5 | 596,5 |
| Усього по лісгоспу: | 1415,5 | 1451,1 | 1114,0 | 95,8 | 1656,8 | 1656,8 |

Із хвороб лісу найбільше поширення мали коренева губка, трутовик несправжній осиковий.

Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом, в основному, виконувались. До недоліків, в першу чергу слід віднести не повне виконання комплексу заходів в осередках короїда верхівкового і кореневої губки.

Причини відхилень фактичного виконання лісозахисних заходів від проекту лісовпорядкування носять, в основному, економічний характер.

Ефективність проведених заходів задовільна. В 2018-2019 рр. були проведені винищувальні методи в осередках шкідників на площі 400 га, ґрунтові розкопки – 850 ям, проведено лісопатологічне обстеження на площі 5000 га.

Проведенні санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, зменшенню площі деревостанів з осередками окремих  хвороб лісу.

Всього за ревізійний період в результаті сприятливих для розвитку шкідників і хвороб лісу  кліматичних факторів,  площа осередків  шкідників  та хвороб лісу збільшилася на 241,3 га.

Лісгосп в своїй лісозахисній діяльності дотримується „Санітарних правил в лісах України”

Нагляд за шкідниками ведеться регулярно. Санітарні огляди насаджень складаються щорічно і зберігаються в архівах лісгоспу. З лісогосподарських заходів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу проводяться суцільні і вибіркові санітарні рубки.

В цілому, санітарний стан насаджень, можна вважати, задовільним.

4.6. Відтворення лісів

Обсяги виконання основних видів робіт з відтворення лісів, виконання проекту лісовпорядкування з відтворення головних порід наведені в таблицях 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.

4.6.1. Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно

звітних даних лісгоспу (чисельник – проект лісовпорядкування, знаменник –

виконання)

| Основні види робіт | Усього за ревізій-ний період, га | Середньорічне виконання в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за ревізійний період | у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню |
| 1. Відтворення лісів – усього, в тому числі: | 2908,7 2979,2 | 290,9 298,0 | 342,2 |
| 1.2. Лісовідновлення – усього, в тому числі: | 2908,7 2962,0 | 290,9 296,3 | 342,2 |
| - створення лісових культур | 1978,3 1874,5 | 197,8 187,5 | 227,2 |
| - природне поновлення | 875,8 401,5 | 87,6 40,2 | 45,0 |
| - сприяння природному поновленню | 54,6 686,0 | 5,5 68,6 | 70,0 |
| 1.3. Лісорозведення – усього, в тому числі: | - 17,2 | - 1,7 | - |
| - створення лісових культур | - 17,2 | - 1,7 | - |

Попереднім лісовпорядкуванням був виявлений фонд з відтворення лісів на загальній площі 2908,7 га, в тому числі, створення лісових культур на площі 1978,3 га.

За ревізійний період фактично виконано відтворення лісів на площі 2979,2 га, в тому числі, створено лісових культур на площі 1891,7 га.

Відхилення від проєкту пояснюється, проведенням природного поновлення на зрубах, після проведення суцільних санітарних рубок, які не були запроектовані лісовпорядкуванням.

4.6.2. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га

| Показники | Лісові культури | Сприяння природному поновленню | Природне поновлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фактично виконано – усього | 1891,7 | 686,0 | 401,5 |
| Із фактично виконаних обсягів: |  |  |  |
| 1.1. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | 1874,5 | 686,0 | 401,5 |
| з них призначено лісовпорядкуванням | 1874,5 | 54,6 | 401,5 |
| 1.2. Нелісові ділянки – усього | 17,2 | - | - |
| 2. Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням – усього | 1978,3 | 54,6 | 875,8 |
| % виконання проекту | 95,6 | 1256,4 | 45,8 |

Рекомендації лісовпорядкування по створенню лісових культур, в основному, виконувались. Посадка лісових культур проходила у відповідності із складеними проєктами.

Терміни переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки відповідають нормативам і науково-технічним рекомендаціям з відтворення лісів і проходять у віці від 5 до 7 років в залежності від головної породи.

4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення головних порід

(чисельник – проект, знаменник – фактичне виконання)

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % вико-нання проекту | га | % вико-нання проекту | га | % вико-нання проекту |
| Сосна звичайна | 1700,0 1480,1 | 85,9 78,2 | 30,4 205,8 | 55,7 30,0 | 111,2 59,5 | 12,7 14,8 |
| Сосна кримська | - 0,4 | - | - | - | - | - |
| Ялина європейська | - 2,8 | - 0,1 | - | - | - | - |
| Модрина європейська | - 5,1 | - 0,3 | - | - | - | - |
| Дуб звичайний | 278,3 370,0 | 14,1 19,6 | - 127,9 | - 18,6 | 1,7 4,5 | 0,2 1,1 |
| Ясен звичайний | - | - | - 77,9 | - 11,4 | - | - |
| Береза повисла | - 14,7 | - 0,8 | - | - | 11,8 135,1 | 1,3 33,7 |
| Вільха чорна | - 18,6 | - 1,0 | 24,2 274,4 | 44,3 40,0 | 744,5 197,1 | 85,1 49,1 |
| Ясен зелений | - | - | - | - | 1,3 - | 0,1 - |

продовження таблиці 4.6.3.

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % вико-нання проекту | га | % вико-нання проекту | га | % вико-нання проекту |
| Осика | - | - | - | - | 5,3 5,3 | 0,6 1,3 |
| Разом: | 1978,3 1891,7 | 100 100 | 54,6 686,0 | 100 100 | 875,8 401,5 | 100 100 |

Сприяння природному поновленню проводилось шляхом мінералізації ґрунту, підсівом цінних порід на площі 575,3 га, а також шляхом створення часткових лісових культур на площі 110,7 га. Ефективність проведених заходів задовільна.

Попереднім лісовпорядкуванням проектувалось виконати реконструкцію малоцінних і низькоповнотних насаджень на площі 5,9 га за ревізійний період. Реконструкція лісгоспом не проводилась по причині нестачі коштів на проведення даного заходу.

Попереднім лісовпорядкуванням під природне поновлення було запроектовано 875,8 га, з них на лісосіках 554,8 га, в т.ч. хвойними породами 23,8 га, твердолистяними – 0,9 га. Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, приведені в таблиці 4.6.7 включаючи площу насаджень, які були прийняті за ревізійний період від інших користувачів.

В молодняках до 10 років основні площі припадають на вільху чорну (43,4%), березу повислу (41,1%), сосну звичайну (6,4%). Природне поновлення проектувалось в сирих і мокрих умовах місцезростання. В основному, це відноситься до насаджень вільхи чорної, яка успішно поновлюється в цих умовах.

Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведені в таблицях 4.6.4, 4.6.5. Незімкнуті лісові культури доброго стану якості складають 85,3%, задовільні лісові культури – 14,7%, переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - відповідно 92,9%, 7,1%.

Незадовільних і загиблих лісових культур лісовпорядкуванням не виявлено.

4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур

та їхній стан, га

| Головна порода | Площа створе- них лісових культур | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1- 49,9%) | загиблі (списані лісгос-пом та виявлені лісовпо-рядку-ванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| 1. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна кримська | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| Сосна звичайна | 821,6 | 187,6 | 531,3 | 102,7 | - | - |
| Ялина європейська | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |

продовження таблиці 4.6.4.

| Головна порода | Площа створе- них лісових культур | В тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1- 49,9%) | загиблі (списані лісгос-пом та виявлені лісовпо-рядку-ванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| Модрина європейська | 2,0 | - | 1,7 | 0,3 | - | - |
| Дуб звичайний | 173,3 | 70,3 | 59,6 | 43,4 | - | - |
| Вільха чорна | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |
| Разом | 1002,1 | 263,1 | 592,6 | 146,4 | - | - |
| % | 100 | 26,3 | 59,1 | 14,6 | - | - |
| 1.2. Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |
| Модрина європейська | 1,9 | - | - | 1,9 | - | - |
| Береза повисла | 7,9 | 4,3 | 3,6 | - | - | - |
| Разом | 9,8 | 4,3 | 3,6 | 1,9 | - | - |
| % | 100 | 43,9 | 36,7 | 19,4 | - | - |
| Усього | 1011,9 | 267,4 | 596,2 | 148,3 | - | - |
| % | 100 | 26,4 | 58,9 | 14,7 | - | - |

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених  у вкриті

лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

| Головна порода | Загаль-на площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| I. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 703,1 | 124,2 | 478,7 | 100,2 | 703,1 | - | - |
| Ялина європейська | 1,3 | - | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
| Модрина європейська | 1,2 | 0,4 | - | 0,8 | 1,2 | - | - |
| Дуб звичайний | 196,7 | 17,8 | 118,7 | 60,2 | 196,7 | - | - |
| Береза повисла | 14,7 | - | 9,5 | 5,2 | 14,7 | - | - |
| Вільха чорна | 15,3 | 4,0 | 11,3 | - | 15,3 | - | - |
| Разом | 932,3 | 146,4 | 619,5 | 166,4 | 932,3 | - | - |
| % | 100 | 15,7 | 66,4 | 17,9 | 100 | - | - |
| 1.2. Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 23,0 | - | 19,8 | 3,2 | 23,0 | - | - |
| Дуб звичайний | 4,1 | - | 4,1 | - | 4,1 | - | - |
| Береза повисла | 6,8 | - | 2,3 | 4,5 | 6,8 | - | - |

продовження таблиці 4.6.5.

| Головна порода | Загаль-на площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані л-пом і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| Вільха чорна | 3,7 | 3,7 | - | - | 3,7 | - | - |
| Разом | 37,6 | 3,7 | 26,2 | 7,7 | 37,6 | - | - |
| % | 100 | 9,8 | 69,7 | 20,5 | 100 | - | - |
| Усього | 969,9 | 150,1 | 645,7 | 174,1 | 969,9 | - | - |
| % | 100 | 15,5 | 66,6 | 17,9 | 100 | - | - |
| 2. Лісові культури минулого ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 1052,4 | 224,2 | 758,4 | 69,8 | 1052,4 | - | - |
| Ялина європейська | 11,9 | 2,4 | 9,5 | - | 11,9 | - | - |
| Модрина європейська | 6,9 | 0,9 | 4,3 | 1,7 | 6,9 | - | - |
| Дуб червоний | 1,5 | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - |
| Дуб звичайний | 289,3 | 73,2 | 197,9 | 18,2 | 289,3 | - | - |
| Ясен звичайний | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - |
| Береза повисла | 14,1 | 0,6 | 13,5 | - | 14,1 | - | - |
| Вільха чорна | 94,1 | 27,2 | 57,7 | 9,2 | 94,1 | - | - |
| Разом | 1470,8 | 330,0 | 1041,3 | 99,5 | 1470,8 | - | - |
| % | 100 | 22,4 | 70,8 | 6,8 | 100 | - | - |
| 2.2. Лісорозведення |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 41,4 | 8,4 | 24,0 | 9,0 | 41,4 | - | - |
| Дуб червоний | 2,1 | - | 2,1 | - | 2,1 | - | - |
| Дуб звичайний | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,9 | - | - |
| Береза повисла | 31,9 | 10,7 | 20,5 | 0,7 | 31,9 | - | - |
| Вільха чорна | 2,8 | - | 1,6 | 1,2 | 2,8 | - | - |
| Разом | 79,1 | 19,1 | 49,1 | 10,9 | 79,1 | - | - |
| % | 100 | 24,1 | 62,1 | 13,8 | 100 | - | - |
| Усього | 1549,9 | 349,1 | 1090,4 | 110,4 | 1549,9 | - | - |
| % | 100 | 22,5 | 70,4 | 7,1 | 100 | - | - |

4.6.6. Причини незадовільного стану, не  атестації та загибелі лісових культур

Лісових культур незадовільного стану (неатестованих) та загиблих лісовпорядкуванням не виявлено.

Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість

| № п/п | Назви показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |
|  | І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду |  |  |
|  | а) значилось за даними минулого лісовпорядкування |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 1549,9 |  |
|  | Усього значилось: | 1549,9 |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2020 р. | 1549,9 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 1549,9 |  |
|  | ІІ. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |
|  | а) створено усього |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 899,4 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 982,3 |  |
|  | Усього значилось: | 1881,7 |  |
|  | б) результати господарської діяльності |  |  |
| 1. | Прийнято лісових культур від інших організацій | 90,1 |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2020 р. | 1971,8 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 969,9 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 1011,9 |  |
|  | Разом: | 1981,8 |  |
|  | Розходження | 10,0 |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Уточнення площ лісових ділянок | 10,0 |  |

Площа та стан насаджень природного походження наведені в табл. 4.6.7. В цілому переважають насадження 2 класу якості (47,3%), незадовільні складають 16,2%.

4.6.7. Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ

Сосна звичайна

А2С        0.5           0.5

В2ДС       2.4           1.5    0.6           0.3

В3ДС      23.3    2.1   19.7    0.8           0.7

В4ДС      16.6    4.1   12.5

В4ДСО      6.1    3.5    2.6

С2ГДС      1.5           1.5

С3ГДС      7.0           7.0

С4ВЛО      2.1           2.1

Разом             59.5    9.7   47.4    1.4           1.0

Дуб звичайний

В3ДС       3.1           3.1

С3ГДС      1.4    0.7    0.7

Разом              4.5    0.7    3.8

Граб звичайний

С2ГДС      6.5           0.2    5.7           0.6

С3ГДС      4.8    3.3    1.5

Разом             11.3    3.3    1.7    5.7           0.6

Ясен звичайний

С3ГДС      1.3           1.3

Клен гостролистий

С3ГДС      5.1           5.1

Клен ясенолистий

В3ДС       0.4                                0.4

С3ГДС      1.1                                1.1

Разом              1.5                                1.5

Акація біла  С3ГДС      0.6    0.3    0.3

Береза повисла

В2ДС       0.6           0.6

В3ДС      42.2    4.7   36.0    1.5

В4ДС      58.6    8.4   49.9    0.3

В4ДСО      2.3           1.5    0.8

С2ГДС      3.3    1.5    1.8

С3ГДС    199.5   36.8  151.2    9.1           2.4

С3ГД       9.5    3.3    2.8                  3.4

С4ГДС     32.0    6.7   14.2                 11.1

С4ВЛЧ     12.6    5.6    7.0

С4ВЛО     20.2    5.1   15.1

С5ВЛЧ      2.7           2.7

Разом            383.5   72.1  282.8   11.7          16.9

Осика        В2ДС       1.7           1.7

В3ДС       0.4           0.4

В4ДС       2.6                                2.6

продовження таблиці 4.6.7.

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

В4ДСО     32.7                 11.0          21.7

С3ГДС      8.4           8.4

С3ГД       9.4           5.9                  3.5

С4ВЛО      3.3    3.3

С4ГД       1.5           1.5

Разом             60.0    3.3   17.9   11.0          27.8

Вільха чорна С3ГДС     12.4           6.7    2.1           3.6

С3ГД       7.2           7.2

С4ГДС     17.1           6.4                 10.7

С4ВЛЧ    187.2   36.5  126.1   21.4           3.2

С4ВЛО    170.1   68.5   96.1    5.5

С5ВЛЧ     11.5          11.5

Разом            405.5  105.0  254.0   29.0          17.5

Тополя канадська

С3ГДС      0.8           0.8

Разом по розділу

933.6  194.4  615.1   58.8          65.3

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ 11-20 РОКІВ

Сосна звичайна

А1С        0.9           0.9

А2С       13.0    0.1   12.9

А4С        5.0           5.0

В2ДС      18.0    6.9    9.5    1.6

В3ДС      69.0    6.0   55.8    7.2

В4ДС      68.3   25.8   38.5    4.0

В4ДСО      4.9    1.6    3.3

В5БС       4.9           4.9

С2ГДС      1.7           0.9    0.8

С3ГДС     11.0    0.6    6.6    3.8

С4ГДС      0.3    0.3

С4ДСО      0.8           0.8

С4ВЛО      3.2           3.2

Разом            201.0   41.3  142.3   17.4

Дуб звичайний

С3ГД       0.7           0.7

Граб звичайний

С3ГДС      3.0                                3.0

С3ГД       0.6                                0.6

Разом              3.6                                3.6

Клен гостролистий

С3ГДС      3.7           3.7

Акація біла  В2ДС       0.8    0.8

Береза повисла

А3С        0.3           0.3

А4С        2.9                                2.9

В2ДС       1.7    0.2    1.5

продовження таблиці 4.6.7.

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘

В3ДС      35.2    4.6    6.3                 24.3

В4ДС     157.5   80.3   73.9    2.9           0.4

В4ДСО     51.3   40.0   10.0    1.3

В5БС      14.4    0.6   13.8

В5БСО      3.2    3.2

С2ГДС      3.9    3.9

С3ГДС    104.4   12.5   16.3                 75.6

С3ГД       3.5    0.9                         2.6

С4ГДС    205.4   55.4    3.6                146.4

С4ВЛЧ     24.7   18.9    5.8

С4ВЛО     44.8   21.7   23.1

С4ГД       0.8                                0.8

Разом            654.0  242.2  154.6    4.2         253.0

Осика        В3ДС       2.6                                2.6

С3ГДС     16.6    2.3    1.7                 12.6

С4ГДС     23.5                               23.5

С4ВЛЧ      4.7                                4.7

Разом             47.4    2.3    1.7                 43.4

Вільха чорна С3ГДС      8.2    0.5    1.1                  6.6

С3ГД       1.0                                1.0

С4ГДС     23.1    1.8                        21.3

С4ВЛЧ    356.2  164.3  174.0   17.9

С4ВЛО    243.4  150.5   86.9    0.2           5.8

С5ВЛЧ     26.8   13.1    9.8    3.9

С5ВЛО      4.1    4.1

Разом            662.8  334.3  271.8   22.0          34.7

Верба біла   С3ГДС      1.4                                1.4

Верба ламка  С4ВЛЧ      5.5                                5.5

Разом по розділу

1580.9  620.9  574.8   43.6         341.6

Усього

2514.5  815.3 1189.9  102.4         406.9

Протягом ревізійного періоду такі заходи підвищення продуктивності насаджень, як внесення добрив, посів люпину багаторічного в міжряддях лісових культур, не проводилися, що зумовлено економічними чинниками.

В лісгоспі є постійний розсадник площею 12,0 га і 0,9 га тимчасових розсадників. Кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки – в середньому 2,0 млн. шт.

Крім того, в лісгоспі є тепличне господарство загальною площею 800 м2, де щорічно вирощується 40 тис.шт сіянців декоративних рослин у коробах із закритою кореневою системою (туя західна, туя східна, яловець козачий, тис ягідний, самшит вічнозелений та інші)

Існуючі в лісгоспі розсадники повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі.

Садивний матеріал вирощений в лісових школах, використовують для власних потреб, озеленення навколишніх міст і населених пунктів, реалізовується як фізичним так і юридичним особам.

Розсадницьке та тепличне господарство ведеться на досить високому рівні.

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 2590 кг, в тому числі дуба звичайного 2443 кг. Заготівля насіння проводилась з постійних лісонасінних ділянок, лісонасінних плантацій, плюсових насаджень, плюсових дерев, генетичного резервату, так і з окремих, кращих за станом дерев.

Із загальної кількості заготовленого за останні два роки насіння на постійних насінних ділянках зібрано 80%.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл.4.6.8).

4.6.8. Характеристика постійної лісонасінної бази

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спосіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
| 1. Плюсові насадження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мащанське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, насінне, природне |  | кв.49 вид.15 | 2,5 | 1 ярус 10Сз 2ярус 10Гз | 130 85 | 32 48 20 18 | 0,25 180 0,35 90 | 1 С2ГДС |  |  |
| -*- |  | кв.49 вид.21 | 8,3 | 8Сз 2Гз | 150 | 32 52 | 0,60 300 | 1 С3ГДС |  |  |
|  |  | Костопільське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, насінне, штучне |  | кв.26 вид.50 | 3,9 | 3Сз 3Яле 3Гз 1Дз | 140 | 36 52 | 0,70 550 | 1А С2ГДС |  |  |
| Разом: |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Плюсові дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стидинське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, насінне, природне | 110/6 | кв.17 вид.4 |  |  | 115 | 27 36 |  | 1А С2ГДС |  |  |
|  | 111/7 | кв.17 вид.4 |  |  | 115 | 27 36 |  | 1А С2ГДС |  |  |
|  | 112/8 | кв.17 вид.4 |  |  | 115 | 27 36 |  | 1А С2ГДС |  |  |
|  | 113/9 | кв.17 вид.4 |  |  | 115 | 27 36 |  | 1А С2ГДС |  |  |
|  | 114/10 | кв.17 вид.4 |  |  | 115 | 27 36 |  | 1А С2ГДС |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спосіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
|  |  | Мащанське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, насінне, природне | 23/9 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 24/10 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 25/11 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 26/12 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 27/13 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 28/14 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 29/15 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  | 30/16 | кв.49 вид.21 |  |  | 150 | 32 52 |  | 1 С2ГДС |  |  |
|  |  | Базальтівське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне | 15/1 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 16/2 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 18/4 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 19/5 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 20/6 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 21/7 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 22/8 | кв.9 вид.2 |  |  | 180 | 28 48 |  | 2 С2ГДС |  |  |
|  | 67/17 | кв.19 вид.7 |  |  | 170 | 26 48 |  | 3 С2ГДС |  |  |
|  | 68/18 | кв.19 вид.7 |  |  | 170 | 26 48 |  | 3 С2ГДС |  |  |
|  | 69/19 | кв.19 вид.7 |  |  | 170 | 26 48 |  | 3 С2ГДС |  |  |
|  | 70/20 | кв.19 вид.7 |  |  | 170 | 26 48 |  | 3 С2ГДС |  |  |
|  | 71/21 | кв.19 вид.7 |  |  | 170 | 26 48 |  | 3 С2ГДС |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спосіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
|  |  | Базальтівське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне | 110/22 | кв.19 вид.7 |  |  | 170 | 26 48 |  | 3 С2ГДС |  |  |
| 3. Постійні лісонасінні плантації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базальтівське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна, насінне, штучне |  | кв.8 вид.8 | 25,5 |  | 41 |  |  | 1А С2ГДС | 1979 |  |
|  |  | кв.9 вид.1 | 48,9 |  | 41 |  |  | 1А С2ГДС | 1979 |  |
|  |  | кв.9 вид.5 | 2,0 |  | 7 |  |  | 1А С2ГДС | 2013 |  |
| Разом: |  |  | 76,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базальтівське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне |  | кв.9 вид.2 | 14,0 | 10Дз+ Гз | 180 | 28 48 | 0,50 270 | 2 С3ГДС |  |  |
|  |  | кв.9 вид.14 | 3,0 | 10Дз+ Гз | 180 | 28 48 | 0,50 290 | 2 С3ГДС |  |  |
|  |  | Моквинське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне |  | кв.50 вид.1 | 8,4 | 7Дз 3Гз+ Сз,Влч | 180 | 30 56 | 0,50 200 | 2 С3ГДС |  |  |
|  |  | Костопільське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне |  | кв.58 вид.12 | 24,0 | 4Дз 3Дз 2Сз 1Бп | 185 | 27 48 | 0,51 240 | 2 С3ГДС |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, штучне |  | кв.93 вид.1 | 3,9 | 3Дз 2Влч 2Гз1Яз 1Бп1Ос | 95 | 26 32 | 0,60 230 | 2 С3ГДС |  |  |
|  |  | Мащанське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне |  | кв.31 вид.4 | 9,0 | 6Дз 3Гз 1Ос | 150 | 28 44 | 0,65 250 | 2 С3ГДС |  |  |
|  |  | кв.82 вид.15 | 0,7 | 5Дз2Бп1Сз1Ос1Гз | 110 | 26 36 | 0,60 250 | 2 С3ГДС |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походження | № плю-сових дерев за реєстр-ром --------- № по лісгос-пу | Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спосіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- за-пас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
|  |  | Мащанське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне |  | кв.82 вид.16 | 6,7 | 4Дз3Бп1Ос1Гз 1Сз | 85 | 25 28 | 0,60 250 | 1 С3ГДС |  |  |
|  |  | кв.82 вид.17 | 1,5 | 3Дз2Ос 2Бп 2Гз 1Влч | 75 | 24 30 | 0,70 270 | 1 С3ГДС |  |  |
|  |  | кв.82 вид.21 | 1,6 | 4Дз4Бп 1Ос1Гз | 100 | 25 32 | 0,55 210 | 2 С3ГДС |  |  |
| Разом: |  |  | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мащанське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська, насінне, штучне |  | кв.28 вид.2 | 5,0 | 6Яле 3Влч 1Дз | 53 | 27 26 | 0,70 360 | 1Б С3ГДС |  |  |
|  |  | Базальтівське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ялина європейська, насінне, штучне |  | кв.16 вид.43 | 0,7 | 7Яле 3Сз+ Дз,Гз | 130 | 31 40 | 0,50 410 | 1 С3ГДС |  |  |
|  |  | кв.17 вид.15 | 0,4 | 6Яле 4Сз | 130 | 31 48 | 0,60 470 | 1 С3ГДС |  |  |
| Разом: |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: |  |  | 78,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базальтівське |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний, насінне, природне |  | кв.19 вид.5 | 6,0 | 1 ярус 10Дз 2 ярус 10Гз | 170 70 | 27 52 17 16 | 0,30 150 0,30 60 | 2 С3ГДС |  |  |
|  |  | кв.19 вид.7 | 32,0 | 1 ярус 10Дз 2 ярус 10Гз | 170 70 | 26 48 18 18 | 0,40 180 0,30 70 | 3 С3ГДС |  |  |
| Разом: |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього: |  |  | 208,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Постійна лісонасінна база потребує проведення комплексних заходів по її покращенню.

4.7. Гідролісомеліорація

На землях лісгоспу прокладено 231,7 км осушувальних каналів. Впродовж останніх десятиліть гідромеліоративна система поступово втрачає свої функції. Гідротехнічні споруди і меліоративні системи виходять з ладу, відбувається процес вторинного заболочення. В процесі лісовпорядкування встановлено, що 69,5 га осушувачів потребують проведення поточного ремонту (табл. 4.7.1).

4.7.1. Відомості про гідролісомеліоративну мережу

| Лісництва | Осушена площа, га | Тип меліоративної мережі | Протяжність каналів, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Мидське | 785,0 | осушувально- зволожуюча з попереджуваль- ним шлюзуванням | 23,7 |
| Стидинське | 205,0 |  | 35,5 |
| Моквинське | 876,0 |  | 55,1 |
| Базальтівське | 320,0 |  | 69,7 |
| Костопільське | 326,0 |  | 1,5 |
| Мащанське | 298,0 |  | 38,0 |
| Злазненське | 137,0 |  | 8,2 |
| Усього по лісгоспу: | 2947,0 |  | 231,7 |

Гідролісомеліоративні системи на сусідніх землях та їх вплив на землі лісового фонду лісовпорядкування оцінює по аналогії з осушувальними системами розташованими на землях лісового фонду, вони також потребують ремонтних робіт після детального обстеження і складання технічного проекту.

Протягом ревізійного періоду було виконано розчищення меліоративних каналів на площі 3,0 га, загальним запасом 0,03 тис.м3.

Ремонт меліоративних каналів в минулому ревізійному періоду не проводився.

4.8. Охорона лісу

Інформація про лісові пожежі, що сталися протягом ревізійного періоду наведені в таблиці 4.8.1, виконані протипожежні заходи в таблиці 4.8.2.

4.8.1. Відомості про лісові пожежі

| Показники | Одиниця вимірювання | Усього за ревізійний період | В т.ч. за два останні роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 р. | 2019 р. |
| 1. Площа, пройдена пожежами | га | 10,9 | - | - |
| в т.ч. вкрита лісовою рослинністю | га | 10,9 | - | - |
| 2. Кількість пожеж – усього | випадків | 31 | - | - |
| в т.ч. низових | випадків га | 31 10,9 | - | - |
| 3. Середня площа однієї пожежі | га | 0,4 | - | - |
| 4. Стовбурний запас згорілої та пошкодженої деревини | тис.м3 | - | - | - |

продовження таблиці 4.8.1.

| Показники | Одиниця вимірювання | Усього за ревізійний період | В т.ч. за два останні роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 р. | 2019 р. |
| 5. Причини пожеж: | випадків | 31 | - | - |
| 5.1. З вини населення | випадків | 29 | - | - |
| 5.2. Підпал | випадків | 2 | - | - |
| 6. Порушення правил пожежної безпеки: |  |  |  |  |
| 6.1. Виявлено випадків – усього | випадків | 71 | - | - |
| 6.2. Накладено штрафів | випадків гривень | 71 6375 | - | - |

4.8.2. Виконання запроектованих протипожежних заходів

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валось на ревізійний період | Фактично виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |
| 1.1.Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря | пункт | 21 | 7 | 33 |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення виставок з протипожежної безпеки | об’єкт | 1 | 1 | 100 |
| 2.2.Встановлення протипожежних вітрин | шт | 9 | 8 | 89 |
| 2.3.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 56 | 60 | 107 |
| 2.4.Встановлення протипожежних панно | шт | 9 | 9 | 100 |
| 2.5.Протипожежне обладнання стоянок автотранспорту | шт | 8 | - | - |
| 2.6.Обладнання місць відпочинку і паління | шт | 22 | 22 | 100 |
| 2.7.Обладнання місць для розведення багать | шт | 28 | 10 | 36 |
| 2.8.Проведення протипожежної пропаганди з використанням сучасних інформацій- них технологій | тис.грн. | 4,0 | 4,0 | 100 |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізованих смуг | км | 3000 | 3000 | 100 |
| 3.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 12000 | 12000 | 100 |
| 3.3.Створення протипожежних розривів | км | 1,7 | 1,7 | 100 |
| 3.4.Догляд за протипожежними розривами | км | 34,0 | 34,0 | 100 |
| 4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |
| 5.1.Будівництво доріг протипожежного призначення | км | 7 | 38,9 | 555 |
| 5.2.Ремонт доріг протипожежного призна- чення | км | 28 | 28 | 100 |

продовження таблиці 4.8.2.

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валось на ревізійний період | Фактично виконано | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.Будівництво під’їздів до водоймищ | шт | 5 | - | - |
| 5.4.Будівництво штучних водоймищ | шт | 1 | 2 | 200 |
| 5.5.Ремонт протипожежних водоймищ | шт | 3 | 3 | 100 |

Запроектовані минулим лісовпорядкуванням протипожежні заходи, в основному, виконані. Вони позитивно впливали на попередження виникнення лісових пожеж і на оперативну локалізацію їх осередків з мінімальними збитками для лісу. Причиною відхилень від проекту лісовпорядкування є недостатнє виділення коштів на їх проведення.

Існуюча організація території лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів від пожеж. Для ліквідації пожеж існує лісова пожежна станція (ЛПС)  першого типу, а також створені при всіх лісництвах добровільні пожежні дружини.

За два останні роки випадків самовільних рубок і випадків інших порушень не було.

На території лісгоспу є одне учнівське лісництво, в діяльності якого беруть участь 41 учень (табл.4.8.1).. Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань і навичок у галузі лісівництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої професії. В своїй діяльності учнівські лісництва повинні керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту”, Лісового кодексу України та Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307.

4.8.3. Характеристика учнівських лісництв

| Лісництва і номери кварталів, які входять до складу учнівських лісництв | Рік утво-рення лісницт-ва | Кіль-кість учнів в лісни-цтві | Загальна площа учнів-ського лісницт-ва, га | Лісові ділянки, га |  | нелі-сові землі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рос-линністю |  |
| Мидське учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Мидське лісництво кв.1-51 | 2002 | 41 | 5446,6 | 4661,8 | 316,4 | 468,4 |

Члени учнівського лісництва в 2019 році брали участь у виконанні таких робіт:

- садіння лісових культур на площі 3,6 га;

- догляд за лісовими культурами на площі 2,0 га;

- доповнення лісових культур на площі 2,0 га;

- виготовлення штучних гнізд – 30 штук;

- розселення і охорона мурашників – 20 штук.

Спеціалісти лісгоспу організовують роботу учнівського лісництва, проводять тематичні зустрічі, практичні роботи, екскурсії.

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

Загальна площа угідь за ревізійний період зменшилась на 232,1 га. Зміни в розподілі угідь за категоріями  земель відбулись за рахунок зменшення площі ріллі на 57,2 га (було 91,0 га), площа сіножатей зменшилась на 176,2 га (було 256,5 га), площа багаторічних насаджень збільшилась на 0,5 га (було 0,8 га).

Причини зменшення площі ріллі пов’язані з переводом непродуктивних для вирощування сільськогосподарських угідь в інші категорії земель, такі як плантації новорічних ялинок та насадження, внаслідок заростання деревними породами.

За ревізійний період, внаслідок значного зменшення поголів’я худоби в районі розташування лісгоспу, зменшилась потреба в сіножатях, а це в свою чергу призвело до їх заростання і використання для потреб мисливського господарства в якості кормових і захисних реміз.

Зменшення площі угідь обґрунтоване економічною необхідністю і відповідає дійсному стану угідь на рік лісовпорядкування.

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,6 т/га, що менше урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано недостатньою кількістю проведених заходів по поверхневому поліпшенню сіножатей.

Урожайність орних земель також нижче за урожайність орних земель сільськогосподарських підприємств. Це пов’язано з відносною бідністю ґрунтів та недостатнім внесенням органічних і мінеральних добрив.

Пасовища на території лісгоспу відсутні.

Потреба лісового господарства в сіножатях і орних землях задовольняється повністю.

Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі проектувався на площі 29143,0 га в кількості 9714 голів великої рогатої худоби. Фактично облік про випас худоби в лісовому фонді лісгоспу відсутній. Негативного впливу на стан лісового фонду лісовпорядкуванням не виявлено.

Запроектовані лісовпорядкуванням заходи з поліпшення сіножатей, а саме докорінне на площі 6,0 га та поверхневе на площі 250,5 га не виконувались по причині соціально-економічних чинників.

Минулим лісовпорядкуванням щорічні обсяги заготівлі ресурсів побічних користувань проектувались тільки по заготівлі сіна в кількості 230 тонн. Облікові дані по заготівлі сіна в лісгоспі відсутні.

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території лісгоспу проводиться, в основному, місцевим населенням для задоволення власних потреб.

4.10. Використання земель лісогосподарського призначення для потреб

мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя площею 37931,0 га  закріплені за іншими користувачами, а саме:

- КП „Мисливець” (площа 9807,0 га);

- ТзОВ МГ „Поліське” (площа 4833,0 га);

- ТзОВ „Тамдемсвіт” (площа 2987,0 га);

- ТзОВ „Урсус К” (площа 7010,0 га);

- Фермерське господарство „Марічка” (площа 1844,0 га);

- КОТМІР „Либідь” (площа 6730,0 га);

- ТОВ „МГ „Базальтове” (площа 4720,0 га).

Полювання має спортивно-аматорський характер.

За даними обліку мисливської фауни у 2019 р. в угіддях всіх користувачів налічується: лось – 80 гол.,  олень благородний – 194 гол., дикий кабан – 16 гол.,  козуля – 1284 гол.,  заєць-русак – 2193 гол.,  лисиця – 44 гол., вовк – 9 гол., бобер – 413 гол., куниця – 217 гол.

Запроектовані біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни виконувались згідно проектів організації і розвитку мисливських господарств, які в даний час мають користувачі угідь.

Відстріл мисливської фауни проводиться згідно окремих ліцензій та відстрілочних карток.

Шкоди від потрав лісових культур мисливською фауною за ревізійний період не виявлено.

На території лісгоспу відсутні культурно-оздоровчі заклади.

За ревізійний період виконані такі заходи з благоустрою рекреаційних лісів:

- встановлено аншлагів 7 шт;

- обладнано місць відпочинку 3 шт;

- виготовлено і встановлено малі архітектурні споруди (лісові меблі, бесідки, навіси) - 14 шт.

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних

лісових матеріалів

Підсочка лісу та обсяги заготівлі ресурсів другорядних лісових матеріалів на ревізійний період не проектувались.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу

лісогосподарської  діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

– ведення лісового господарства здійснювалося згідно основних положень проекту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, а саме: площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилася на 774,3 га, площа стиглих насаджень збільшилася з 4029,7 га до 4042,7 га, або на 0,3%, середній запас стиглих насаджень збільшився  з 260 м3 до 276 м3,  за ревізійний період створено 1881,7 га, із яких 969,9 га переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки;

– покращилися основні таксаційні показники деревостанів, а саме: клас бонітету з 1,2 до 1,0, повнота з 0,70 до 0,71, запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з 220 м3 до 235 м3;

– своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях;

– відсутність незадовільних та загиблих лісових культур;

– на належному рівні здійснюється охорона і захист лісів, про що свідчить відсутність значних за площею пожеж протягом ревізійного періоду;

– збільшення площі деревостанів господарсько-цінних порід, а саме: сосни звичайної  на 727,6 га або 3,8%;

– зменшення площі похідних деревостанів, а саме: ялини європейської на 195,9 га або 63,6%;

– отримання правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками за рахунок власних коштів.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

– несвоєчасне проведення вибіркових санітарних рубок, що привело до накопичення сухостійного та пошкодженого лісу, в результаті чого збільшився їх запас з 43,59 тис.м3 до 60,8 тис.м3 або на 39,4%;

– зменшенні площі дубових насаджень на 199,8 га або 6,4%;

– збільшення площі похідних деревостанів, а саме: граба звичайного на 243,7 га або 232,5%;

– існують недоліки в організації території лісгоспу: частина квартальних просік потребує проведення інших рубок (розчищення).

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу

Зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних недоліків у веденні лісового господарства, господарську діяльність ДП „Костопільський лісгосп” за ревізійний період слід вважати задовільною.