РОЗДІЛ 5. ПРОЄКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ

ЗАХОДІВ

5.1. Головне користування лісом

Експлуатаційного фонду у лісгоспі немає. Усі насадження відносяться до категорій лісів, що виключені з розрахунку головного користування (табл.5.1.1).

5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та

виключені з розрахунку рубок головного користування за даними попереднього

і  теперішнього лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |

| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |
| 345,6 | 136,5 | 16,63 | 1434,3 | 519,2 | 71,26 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| б) виключено із розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 345,6 | 136,5 | 16,63 | 1434,3 | 519,2 | 71,26 |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |
| Ліси розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |
| - Заповідні лісові урочища |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78,7 | 16,4 | 3,71 |  |
| 2.Заказники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85,5 | 277,8 | 30,96 |  |
| 3.Регіональні ландшафтні парки ( зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |
| 345,6 | 136,5 | 16,63 | 97,7 | 34,8 | 4,78 |  |
| 4.Регіональні ландшафтні парки ( зона стаціонарної рекреації) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33,4 | 1,7 | 0,18 |  |
| 5.Регіональні ландшафтні парки ( господарська зона) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 373,0 | 188,5 | 31,63 |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
| 1783,5 | 348,1 | 41,60 | 438,3 | 179,3 | 29,36 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| б) виключено з розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 1783,5 | 348,1 | 41,60 | 438,3 | 179,3 | 29,36 |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |
| Ліси у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | - | - | 0,4 | - | - |  |
| Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |
| 1781,3 | 348,1 | 41,60 | 438,7 | 179,3 | 29,36 |  |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |

| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  |  |  |  |
| 1182,7 | 179,7 | 26,10 | 5072,5 | 2299,3 | 255,70 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |
| б) виключено з розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 1182,7 | 179,7 | 26,10 | 5072,5 | 2299,3 | 255,70 |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |
| Ліси протиерозійні |  |  |  |  |  |  |
| 1182,7 | 179,7 | 26,10 | 3297,6 | 778,1 | 106,02 |  |
| Полезахисні лісові смуги |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 1774,9 | 1521,2 | 149,68 |  |
| Разом по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| 3311,8 | 664,3 | 84,33 | 6945,5 | 2997,8 | 356,32 |  |
| в т.ч. а) включено в розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |
| б) виключено з розрахунку |  |  |  |  |  |  |
| 3311,8 | 664,3 | 84,33 | 6945,5 | 2997,8 | 536,32 |  |
| з них за видами: |  |  |  |  |  |  |
| - Заповідні лісові урочища |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 78,7 | 16,4 | 3,71 | Закон України "Про природно-заповіфдний фонд України" стаття 30 |
| 2.Заказники |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 851,5 | 277,8 | 30,96 | Закон України "Про природно-заповіфдний фонд України" стаття 26 |
| 3.Регіональні ландшафтні парки ( зона регульованої рекреації) |  |  |  |  |  |  |
| 345,6 | 136,5 | 16,63 | 97,7 | 34,8 | 4,78 | Закон України "Про природно-заповіфдний фонд України" стаття 24 |
| 4.Регіональні ландшафтні парки ( зона стаціонарної рекреації) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 33,4 | 1,7 | 0,18 | Закон України "Про природно-заповіфдний фонд України" стаття 24 |
| 5.Регіональні ландшафтні парки ( господарська зона) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 373,0 | 188,5 | 31,63 | Закон України "Про природно-заповіфдний фонд України" стаття 24 |

продовження таблиці 5.1.1.

| Попереднє лісовпорядкування |  |  | Теперішнє лісовпорядкування |  |  | Підстави для виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  | вкриті лісовою рослинніс-тю лісові ділянки | стиглі і перестійні |  |  |
|  | площа | запас |  | площа | запас |  |

| 6.Ліси в межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | - | - | 0,4 | - | - | "Порядок спеціального використання лісових ресурсів" п.4 |
| 7. Лісопаркова частина лісів зелених зон |  |  |  |  |  |  |
| 1781,3 | 348,1 | 41,60 | 438,3 | 179,3 | 29,36 | "Порядок спеціального використання лісових ресурсів" п.4 |
| 8. Ліси протиерозійні |  |  |  |  |  |  |
| 1182,7 | 179,7 | 26,10 | 3297,6 | 778,1 | 106,02 | "Порядок спеціального використання лісових ресурсів" п.4 |
| 9. Полезахисні лісові смуги |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 1774,9 | 1521,2 | 149,68 | "Порядок спеціального використання лісових ресурсів" п.4 |

Усі види виключень, які є у лісгоспі, відповідають своєму призначенню і необхідні для покращення екологічного, санітарно-гігієнічного стану і господарської діяльності лісгоспу.

Усі ліси лісгоспу відносяться до високорежимних категорій лісів, які повністью виключаються із розрахунку головного користування. Експлуатаційний фонд відсутній, тому рубки головного користування не проектуються.

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів

5.2.1. Рубки догляду за лісом

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які на час проведення таксації потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами.

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в табл.5.2.1.1.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги рубок догляду.

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в рубку.

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним на рік лісовпорядкування (табл.4.3.1.1) становив у %

|  | за площею | за запасом |
| --- | --- | --- |
| Освітлення |  |  |
| Прочищення |  |  |
| Проріджування | 108 | 271 |
| Прохідні рубки | 1460 | 2294 |

Лісовпорядкуванням намічено 60,3 га  ландшафтних рубок в лісопарковій частині лісів зеленої зони Олександрівського, Білозерського та Покровського лісництв,. із них:

- проріджень ландшафтних  53,8 га;

- прохідних рубок ландшафтних 6,5 га.

Обсяги даних рубок увійшли до загального розрахунку рубок догляду.

5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

28.9  4.47  0.78    27     7  4.1   0.11  0.10    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.1  0.10  0.10                    0.01

Разом  28.9  4.47  0.78              4.1   0.11  0.10    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.1  0.10  0.10                    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

8.1  0.60  0.13    16     7  1.2   0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

5.4  1.51  0.18    33    10  0.5   0.02  0.01

Разом  13.5  2.11  0.31              1.7   0.03  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОРІДЖУВАННЯ

37.0  5.07  0.91    25        5.3   0.12  0.11    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.1  0.10  0.10                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

5.4  1.51  0.18    33        0.5   0.02  0.01

Разом  42.4  6.58  1.09              5.8   0.14  0.12    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.1  0.10  0.10                    0.01

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

18.4  2.80  0.55    30     7  2.6   0.08  0.07    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.8  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

6.5  0.65  0.14    22    10  0.7   0.01  0.01

Разом  24.9  3.45  0.69              3.3   0.09  0.08    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.8  0.01  0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

36.1  2.32  0.39    11     7  5.2   0.05  0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.7  0.04  0.04                    0.01

Разом  36.1  2.32  0.39              5.2   0.05  0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.7  0.04  0.04                    0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОРІДЖУВАННЯ

54.5  5.12  0.94    17        7.8   0.13  0.10    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

7.5  0.05  0.05                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

6.5  0.65  0.14    22        0.7   0.01  0.01

Разом  61.0  5.77  1.08              8.5   0.14  0.11    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

7.5  0.05  0.05                    0.01

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

Захисні ліси

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

4.1  0.08  0.02     5     5  0.8

ПРОРІДЖУВАННЯ

222.0 30.66  5.12    23     7 31.7   0.73  0.66    0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.1  0.10  0.10                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

75.5 13.95  2.65    35    10  7.6   0.26  0.24    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

8.9  0.13  0.13                    0.01

Разом 301.6 44.69  7.79             40.1   0.99  0.90    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

14.0  0.23  0.23                    0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

5.8  0.06  0.02     3     5  1.2

ПРОРІДЖУВАННЯ

87.5  8.10  1.50    17     7 12.4   0.21  0.13

ПРОХІДНІ РУБКИ

57.8  5.39  0.93    16    10  5.8   0.09  0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

Разом 151.1 13.55  2.45             19.4   0.30  0.18

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

9.9  0.14  0.04     4        2.0

ПРОРІДЖУВАННЯ

309.5 38.76  6.62    21       44.1   0.94  0.79    0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

5.1  0.10  0.10                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

133.3 19.34  3.58    27       13.4   0.35  0.29    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

11.3  0.15  0.15                    0.01

Разом 452.7 58.24 10.24             59.5   1.29  1.08    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

16.4  0.25  0.25                    0.02

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

4.1  0.08  0.02     5        0.8

ПРОРІДЖУВАННЯ

269.3 37.93  6.45    24       38.4   0.92  0.83    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

18.0  0.21  0.21                    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

82.0 14.60  2.79    34        8.3   0.27  0.25    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

8.9  0.13  0.13                    0.01

Разом 355.4 52.61  9.26             47.5   1.19  1.08    0.10

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

26.9  0.34  0.34                    0.03

продовження таблиці 5.2.1.1.

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

5.8  0.06  0.02     3        1.2

ПРОРІДЖУВАННЯ

131.7 11.02  2.02    15       18.8   0.27  0.17

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

4.7  0.04  0.04                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

63.2  6.90  1.11    18        6.3   0.11  0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

Разом 200.7 17.98  3.15             26.3   0.38  0.23

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

7.1  0.06  0.06                    0.01

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ПРОЧИЩЕННЯ

9.9  0.14  0.04     4        2.0

ПРОРІДЖУВАННЯ

401.0 48.95  8.47    21       57.2   1.19  1.00    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

22.7  0.25  0.25                    0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

145.2 21.50  3.90    27       14.6   0.38  0.31    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

11.3  0.15  0.15                    0.01

Разом 556.1 70.59 12.41             73.8   1.57  1.31    0.10

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

34.0  0.40  0.40                    0.04

5.2.1.2. Розподіл насаджень у віці рубок догляду та фонду рубок догляду за повнотами,

га

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

========================================

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ОСВІТЛЕННЯ       9.9             1.0                     10.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.9                                      9.9

ПРОЧИЩЕННЯ       6.3     7.8                             14.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.8                              4.8

ПРОРІДЖУВАННЯ       8.8    54.1    20.3    13.6    27.0    123.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.3    21.0     9.5     5.6    11.5     50.9

ПРОХІДНІ РУБКИ       2.1    65.5    56.2    44.7            168.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1    20.0    40.1    22.3             84.5

РАЗОМ      27.1   127.4    77.5    58.3    27.0    317.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.3    45.8    49.6    27.9    11.5    150.1

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ПРОЧИЩЕННЯ      11.0     2.3     0.2                     13.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.0                                     11.0

ПРОРІДЖУВАННЯ      26.8    10.4    19.0    25.0    19.0    100.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.1    17.2    16.5    10.4     49.2

ПРОХІДНІ РУБКИ       1.8    17.7    24.1     0.6     6.5     50.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.8    16.2    16.6             6.5     41.1

РАЗОМ      39.6    30.4    43.3    25.6    25.5    164.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.8    21.3    33.8    16.5    16.9    101.3

Захисні ліси

ОСВІТЛЕННЯ      44.2    11.1     2.9     2.8             61.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.0    11.1                             42.1

ПРОЧИЩЕННЯ      44.4   161.1    58.1    44.6     4.1    312.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.4   114.9    52.9    13.5            212.7

ПРОРІДЖУВАННЯ      85.3    82.7   194.3   296.2    15.4    673.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

19.9    28.3    96.7   199.2            344.1

ПРОХІДНІ РУБКИ     132.0   324.1   448.4   164.4    49.5   1118.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

52.5   109.2   234.1    68.4    26.2    490.4

РАЗОМ     305.9   579.0   703.7   508.0    69.0   2165.6

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

134.8   263.5   383.7   281.1    26.2   1089.3

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ      54.1    11.1     3.9     2.8             71.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

40.9    11.1                             52.0

ПРОЧИЩЕННЯ      61.7   171.2    58.3    44.6     4.1    339.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

42.4   119.7    52.9    13.5            228.5

ПРОРІДЖУВАННЯ     120.9   147.2   233.6   334.8    61.4    897.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.2    54.4   123.4   221.3    21.9    444.2

ПРОХІДНІ РУБКИ     135.9   407.3   528.7   209.7    56.0   1337.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

56.4   145.4   290.8    90.7    32.7    616.0

РАЗОМ     372.6   736.8   824.5   591.9   121.5   2647.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

162.9   330.6   467.1   325.5    54.6   1340.7

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення

ПРОРІДЖУВАННЯ                       1.9     8.1    27.0     37.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.8    11.5     15.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                               5.4              5.4

РАЗОМ                       1.9    13.5    27.0     42.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.8    11.5     15.3

Рекреаційно-оздоровчі ліси

ПРОРІДЖУВАННЯ                      10.5    25.0    19.0     54.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.8    16.5    10.4     36.7

ПРОХІДНІ РУБКИ                                       6.5      6.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.5      6.5

РАЗОМ                      10.5    25.0    25.5     61.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.8    16.5    16.9     43.2

Захисні ліси

ПРОЧИЩЕННЯ                               5.8     4.1      9.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.8              5.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                      53.6   240.5    15.4    309.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.0   159.3            168.3

продовження таблиці 5.2.1.2.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │

│             │         │       │       │       │  вище │       │

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ПРОХІДНІ РУБКИ                       1.6    82.5    49.2    133.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.0    25.9     56.9

РАЗОМ                      55.2   328.8    68.7    452.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

9.0   196.1    25.9    231.0

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ПРОЧИЩЕННЯ                               5.8     4.1      9.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.8              5.8

ПРОРІДЖУВАННЯ                      66.0   273.6    61.4    401.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

18.8   179.6    21.9    220.3

ПРОХІДНІ РУБКИ                       1.6    87.9    55.7    145.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.0    32.4     63.4

РАЗОМ                      67.6   367.3   121.2    556.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

18.8   216.4    54.3    289.5

Запроєктовані інтенсивності рубок догляду, вихід ліквідної і ділової деревини у порівнянні з фактичними в середньому за ревізійний період близькі до досягнутих лісгоспом.

Рекомендовані методи проведення рубок догляду: комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з верхнього і нижнього наметів в залежності від структури насаджень з урахуванням господарських і біологічних ознак порід.

В лісопарковій частині лісів зеленої зони  рубки догляду запроектовані на площі 60,3 га.

Основною метою проведення рубок догляду в лісопаркових лісах є поліпшення складу, декоративних якостей насаджень, просторового розміщення дерев. При формуванні типів ландшафтів допускається розрідження насаджень до поновти 0,6 для закритих типів і 0,4-0,5 непіввідкритих ландшафтів.

    - Санітарні рубки і ліквідація захаращеності

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 26,2 тис.м3 сухостійного і 3,37 тис.м3 пошкодженого лісу на площі  2151,1 га. Захаращеність у насадженнях лісгоспу  виявлена на площі 15,7 га, загальним запасом 0,13 тис.м3.

Причинами утворення сухостійної деревини є: пошкодження насаджень шкідниками і хворобами; пониження рівня ґрунтових вод;

Для покращення санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроєктовані  вибіркові санітарні рубки (табл.5.2.2.1)

Термін проведення запроєктованих обсягів вибіркових  санітарних рубок встановлено 3 роки.

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок повинні формуватися виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів.

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги санітарних рубок у повному обсязі.

5.2.2.1. Санітарні рубки

| Групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис, куб, м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис,куб,м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 502,9 | 81,4 | 0,36 | 7,66 | 3 | 167,7 | 2,67 | 2,12 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 116,2 | 21,61 | 0,03 | 1,25 |  | 38,8 | 0,43 | 0,40 |  |
| Твердолистяні | 386,0 | 59,68 | 0,33 | 6,39 |  | 128,7 | 2,24 | 1,72 |  |
| М’яколистяні | 0,7 | 0,11 | - | 0,02 |  | 0,2 | - | - |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 196,6 | 33,80 | 0,07 | 2,49 | 3 | 65,5 | 0,85 | 0,64 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 194,8 | 33,69 | 0,07 | 2,48 |  | 64,9 | 0,85 | 0,64 |  |
| Інші деревні породи | 1,8 | 0,11 | - | 0,01 |  | 0,6 | - | - |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1451,6 | 199,76 | 2,94 | 16,05 | 3 | 483,9 | 6,34 | 4,72 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 15,4 | 2,41 | - | 0,27 |  | 5,1 | 0,09 | 0,08 |  |
| Твердолистяні | 1423,6 | 196,7 | 2,93 | 15,62 |  | 474,5 | 6,19 | 4,60 |  |
| М’яколистяні | 3,2 | 0,32 | - | 0,02 |  | 1,1 | 0,01 | 0,01 |  |
| Інші деревні породи | 9,4 | 0,33 | 0,01 | 0,14 |  | 3,1 | 0,05 | 0,03 |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 2151,1 | 314,96 | 3,37 | 26,20 |  | 717,0 | 9,86 | 7,48 |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 131,6 | 24,02 | 0,03 | 1,52 |  | 43,9 | 0,52 | 0,48 |  |
| Твердолистяні | 2004,4 | 290,07 | 3,33 | 24,49 |  | 668,1 | 9,28 | 6,96 |  |
| М’яколистяні | 3,9 | 0,43 | - | 0,04 |  | 1,3 | 0,01 | 0,01 |  |
| Інші деревні породи | 11,2 | 0,44 | 0,01 | 0,15 |  | 3,7 | 0,05 | 0,03 |  |
| 2. Ліквідація захаращеності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси і усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 11,9 | 0,11 | - | - | 3 | 4,0 | - | - |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 9,9 | 0,10 | - | - |  | 3,3 | - | - |  |
| Інші деревні породи | 2,0 | 0,01 | - | - |  | 0,7 | - | - |  |

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних

і похідних деревостанів

Фонд рубок, пов’язаних з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів лісовпорядкуванням виявлено на площі 145,5 га. Лісовпорядкуванням реконструктивні рубки не проектуються.

    - Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

Обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.

5.2.4.1.Інші заходи, формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис.м3)

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  | Термін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Розчищення квартальних просік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,8 | 0,01 |  | 1 | 0,8 | 0,01 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 0,8 | 0,01 |  |  | 0,8 | 0,01 |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 0,3 |  |  | 1 | 0,3 |  |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Усього | 1,1 | 0,01 |  |  | 1,1 | 0,01 |  |  |
| в т.ч. за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 1,1 | 0,01 |  |  | 1,1 | 0,01 |  |  |

Лісовпорядкуванням виявлено 15,7 га стиглих, перестійних деревостанів, виключених із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, в яких лісовпорядкуванням рекомендується проведення лісовідновних рубок (табл. 5.2.4.2).

5.2.4.2.  Лісовідновні смугово-поступові рубки у деревостанах, що втрачають

захисні, водоохоронні та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис.м3)

| Групи порід | Запроектовано лісовпорядкуванням |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис, куб, м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис, куб, м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси і усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 15,7 | 1,01 | 1,01 | 0,09 | 10 | 1,6 | 0,10 | 0,09 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 15,7 | 1,01 | 1,01 | 0,09 |  | 1,6 | 0,10 | 0,09 | - |

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги лісовідновних смугово-поступових рубок у повному обсязі.

5.3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

З інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства проєктується розчищення земель спеціального господарського призначення (табл.5.3.1), яке повинно проводитись згідно правил експлуатації ліній електромереж.

5.3.1. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

(площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  | Термін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний, |  |  | площа | запас, що вирубується, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Розчищення земель спеціального господарського призначення (ЛЕМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 4,6 | 0,01 |  | 1 | 4,6 | 0,01 |  |  |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 4,6 | 0,01 |  |  | 4,6 | 0,01 |  |  |
| Усього | 4,6 | 0,01 |  |  | 4,6 | 0,01 |  |  |
| в т.ч. за групами порід |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 4,6 | 0,01 |  |  | 4,6 | 0,01 |  |  |

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок

Річний обсяг лісокористування з усіх видів рубок наведено в таблиці 5.4.1. Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом складає 424,8% від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 657,8% від середньої заготівлі за два останні роки (табл. 5.4.2). Середня зміна запасу використовуватиметься на 54,0%.

Найбільший обсяг в загальній заготівлі деревини буде припадати на санітарні рубки

Основними причинами змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок - це пошкодження деревостанів шкідниками та хворобами, а також природне старіння деревостанів.

Щорічні запроєктовані обсяги рубок за лісництвами наведено у додатку 7.

5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  |  | Разом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | інші породи | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | інші деревні породи | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | інші породи | разом |
| І. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Рубки догляду | 4,1 0,10 | 1,7 0,02 | - | 5,8 0,12 | 3,3 0,08 | 5,2 0,03 | - | - | 8,5 0,11 | 40,1 0,90 | 19,4 0,18 | - | - | 59,5 1,08 | 47,5 1,08 | 26,3 0,23 | - | - | 73,8 1,31 |
| 2.2. Суцільні санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Вибіркові санітарні рубки | 38,8 0,4 | 128,7 1,72 | 0,2 - | 167,7 2,12 | - | 64,9 0,64 | - | 0,6 - | 65,5 0,64 | 5,1 0,08 | 474,5 4,60 | 1,1 0,01 | 3,1 0,03 | 483,8 4,72 | 43,9 0,48 | 668,1 6,96 | 1,3 0,01 | 3,7 0,03 | 717,0 7,48 |
| 2.4. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Лісовідновні рубки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 0,09 | - | - | 1,6 0,09 | - | 1,6 0,09 | - | - | 1,6 0,09 |
| 2.6. Інші заходи з форму- вання і оздоровлення лісів | - | 0,8 - | - | 0,8 - | - | - | - | - | - | - | 0,3 - | - | - | 0,3 - | - | 1,1 - | - | - | 1,1 - |
| 2.7.Ліквідація захараще- ності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 - | - | 0,7 - | 4,0 - | - | 3,3 - | - | 0,7 - | 4,0 - |
| 2.8. Інші заходи не пов'яза- ні з веденням лісового господарства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 - | - | - | 4,6 - | - | 4,6 - | - | - | 4,6 - |
| Разом з усіх видів рубок: | 42,9 0,50 | 131,2 1,74 | 0,2 - | 174,3 2,24 | 3,3 0,08 | 70,1 0,67 | - | 0,6 - | 74,0 0,75 | 45,2 0,98 | 503,7 4,87 | 1,1 0,01 | 3,8 0,03 | 553,8 5,89 | 91,4 1,56 | 705,0 7,28 | 1,3 0,01 | 4,4 0,03 | 802,1 8,88 |

5.4.2. Порівняльна характеристика запроєктованого щорічного обсягу лісокористу-

вання (чисельник – стовбурний запас, знаменник – ліквідний запас, тис.м3)

| Показники | Рубки голов-ного корис-тування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  |  | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісов. господ. | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітарні рубки | лісовід-новні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований лісовпорядкуванням обсяг лісокористу-тування | - | 8,88 | 1,31 | 7,48 | 0,09 | - | 8,88 |
| 2. Обсяг лісокористу- вання, прийнятий 2-ою лісовпорядною нарадою | - | 8,88 | 1,31 | 7,48 | 0,09 | - | 8,88 |
| 3. Обсяг лісокористу- вання, запроєктова- ний попереднім лісовпорядкуванням | - | 2,09 | 0,42 | 1,67 | - | - | 2,09 |
| 4.Фактична заготівля | - |  |  |  |  |  |  |
| за 2019 рік | - | 1,9 | 0,8 | 1,1 | - | - | 1,9 |
| за 2020 рік | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,8 |
| 5.Загальна середня зміна запасу | - |  |  |  |  |  | 16,43 |
| 6.Щорічна заготівля деревини з 1 га лісо- вих ділянок в куб.м3: | - |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | - | 0,41 | 0,2 | 0,21 | - | - | 0,41 |
| б) запроєктована |  | 1,28 | 0,18 | 1,1 | - | - | 1,28 |
| 7.Питома вага видів рубок у відсотках | - |  |  |  |  |  |  |
| а) фактична | - | 100 | 14,0 | 86,0 | - | - | 100 |
| б) запроєктована | - | 100 | 14,8 | 85,2 | - | - | 100 |

5.5. Відтворення лісів

В ревізійному періоді відтворення лісів проєктується здійснювати шляхом лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (зруби, рідколісся ), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини), які призначаються для створення лісових насаджень. Запроєктовані щорічні обсяги відтворення лісів за лісництвами наведені у додатку 8.

5.5.1. Лісовідновлення

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду потребують лісовідновлення 27,7 га. З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 15,7 га. На всій іншій площі створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом (12,0 га). Проєктуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок.

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в таблицях 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного поновлення, прийнятий: для сосни і дуба 8 років, а для берези, вільхи чорної та осики – 5 років.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 7 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації ґрунту

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті наступні: для сосни і дуба 8 років

Створення лісових культур передбачається в наступні терміни: на існуючих зрубах і рідколіссях - протягом 3 років, на лісосіках лісовідновних рубок – в наступний після рубки рік.

      - Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  (фонд лісовіднов-

лення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення                 (площа, га)

| Показники | Лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю |  |  |  | Зруби ревізій-ного періоду |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рідко-лісся | згарища, загиблі на-садження | зруби | разом | голов-ного корис-туван-ня | інших суціль-них рубок |  |
| 1. Усього лісових ділянок | - | 6,1 | 5,9 | 12,0 | - | 15,7 | 27,7 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| лісові культури | - | 6,1 | 5,9 | 12,0 | - | - | 12,0 |
| природне поновлення | - | - | - | - | - | 15,7 | 15,7 |

      - Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду

(площа, га;  запроєктована лісовпорядкуванням і прийняті 2-ою л/в нарадою)

| Породи, запроектовані для відновлення | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рослинністю (рідко-лісся, зруби, згарища, загиблі нас.) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 6,5 | - | - | 6,5 |
| Дуб звичайний | 5,5 | - | - | 5,5 |
| Разом: | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 2. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Акація біла | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Клен ясинолистий | - | - | 9,7 | 9,7 |
| Разом: | - | - | 15,7 | 15,7 |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 6,5 | - | - | 6,5 |
| Дуб звичайний | 5,5 | - | - | 5,5 |
| Акація біла | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Клен ясенолистий | - | - | 9,7 | 9,7 |
| Усього | 12,0 | - | 15,7 | 27,7 |

    - Лісорозведення

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 1131,0 га не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявин)(табл. 5.5.2.1.).

Терміни створення лісових культур лісорозведення ревізійний період..

      - Фонд та проєктний обсяг лісорозведення, га

| Показники | Усього | Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | галя-вини, пустирі | піс-ки | яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали | інші лісові ділянки |
| 1. Виявлений фонд (запроектовано лісовпорядкуванням) | 1131,0 | 1131,0 |  |  |  |
| 2. Прийнято 2-ою л/в нарадою | 1131,0 | 1131,0 |  |  |  |
| з прийнятих 2-ою л/в нарадою в тому числі за породами: |  |  |  |  |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 40,8 | 40,8 |  |  |  |
| Сосна кримська | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 882,4 | 882,4 |  |  |  |
| Акація біла. | 69,7 | 69,7 |  |  |  |
| Разом: | 1007,1 | 1007,1 |  |  |  |
| 2. Природне поновлення |  |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 101,3 | 101,3 |  |  |  |
| Акація біла | 22,6 | 22,6 |  |  |  |
| Разом: | 123,9 | 123,9 |  |  |  |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 40,8 | 40,8 |  |  |  |
| Сосна кримська | 14,2 | 14,2 |  |  |  |
| Дуб звичайний | 983,7 | 983,7 |  |  |  |
| Акація біла. | 92,3 | 92,3 |  |  |  |
| Усього по лісгоспу | 1131,0 | 1131,0 |  |  |  |

5.5.3. Загальна інформація з відтворення лісів

Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення  рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі ‘Типів лісових культур за лісорослинними зонами’, ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року). Розподіл запроєктованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами наведений в таблиці 5.5.3.1.

      - Розподіл запроєктованих загальних обсягів лісових культур за технологічними

схемами (площа, га)

| Номер технологічної схеми | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | Лісосіки ревізійного періоду | Лісосіки лісовідновних рубок | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 47,3 | - | - | 47,3 |
| 14 | 3,7 | - | - | 3,7 |
| 25 | 5,5 | - | - | 5,5 |
| 28 | 28,5 | - | - | 28,5 |
| 33 | 59,6 | - | - | 59,6 |
| 36 | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 45 | 210,4 | - | - | 191,7 |
| 50 | 589,4 | - | - | 589,4 |
| 62 | 33,0 | - | - | 33,0 |
| 105 | 36,7 | - | - | 36,7 |
| Разом: | 1019,1 | - | - | 1019,1 |

Протягом перших 4 років за лісовими культурами проєктується проведення 10 кратного догляду за схемою: 4-3-2-1. Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що проєктуються і лісорозведення в ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 9181,7 га або в середньому щорічно 918,2га.

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроєктовано доповнення на загальній площі 52,2 га або 24,6 га при переведенні на суцільні культури. Увесь обсяг доповнень проєктується виконати за два роки.

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнень культур, які створюватимуться, становитиме орієнтовно 101,9 га або 15,3 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити у рік створення лісових культур або у наступному році.

5.6. Реконструкція насаджень

Фонд  реконструкції  представлений  малоцінними  деревними  породами на площі 145,5 га, але лісовпорядкуванням під освоєння він не проектується

5.7.Гідролісомеліорація

На території лісгоспу є 127,4 га боліт і 5,4 га надмірно зволожених лісових ділянок, усього 132,8 га. Надмірно зволожені лісові ділянки займають 1,5% від загальної площі і під осушення не проектуються.

5.8. Насінництво і лісові розсадники

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі відображені в таблиці 5.8.1.

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна потреба в садивному матеріалі, яка становить 1636,7 тис. штук сіянців і 12,8 тис. штук саджанців. Вона прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведений за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою.

Згідно розрахунків, наведених в таблицях 5.8.2 і 5.8.3, корисна площа посівного та шкільного відділень розсадника повинна бути 8,6 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 10,8 га. Розрахунок корисної площі для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, установлених для даної лісорослинної зони.

На  рік  лісовпорядкування загальна площа  існуючих розсадників в лісгоспі складала 40,8 га. Наявної площі практично достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу. Крім того у лісгоспі є дві теплиці, одна використовується для вирощування садивного матеріалу, друга - для зеленого живцювання, площею по 125 м2.

    - Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі

| Показники | Лісові культури |  |  |  | Доповнення лісових культур |  | Інші потреби | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фонд лісовідтворення |  | рекон-струкція насад-жень | на землях інших корис-тувачів | раніше створені | що сворюю-ться |  |  |
|  | лісо-віднов-лення | лісо- розведе- ння |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяги робіт, га | 1,2 | 100,7 |  |  | 52,2 | 153,0 |  |  |
| 2. Потреба у садив- ному матеріалі, тис. штук - усього | 6,92 | 570,29 | 1,60 |  | 14,10 | 86,7 |  | 679,61 |
| в т.ч. за породами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 3,78 | 19,60 |  |  |  | 3,5 |  | 26,88 |
| Сосна кримська |  | 4,10 |  |  | 1,9 | 0,6 |  | 6,6 |
| Дуб звичайний | 3,14 | 272,6 | 1,60 |  |  | 41,4 |  | 318,74 |
| Клен татарський |  | 67,41 |  |  | 0,2 | 10,1 |  | 77,71 |
| Клен гостролистий |  | 56,74 |  |  |  | 8,5 |  | 65,24 |
| Клен польовий |  | 57,41 |  |  |  | 8,6 |  | 66,01 |
| Акація біла |  | 24,32 |  |  | 12,0 | 3,7 |  | 40,02 |
| Жимолость звичайна |  | 59,79 |  |  |  | 9,0 |  | 68,79 |
| Кизил (дерен чоловічий) |  | 8,32 |  |  |  | 1,3 |  | 9,62 |

    - Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба у насінні

| Породи, які будуть вирощуватись у посівному відділенні розсадника | Потре-ба в сіян-цях, тис. шт. (А) | Норма виходу з 1 га, тис. шт. (Б) | Щорічна площа посівів, га (П=А/Б) | Вік садив-ного мате-ріалу, років | Кіль-кість полів сіво-змін, (В) | Загальна корисна площа посівного відділен-ня роз-садника, га # (ПхВ) | Норма висіву на 1 га, кг (Н) | Пот-реба насіння щоріч-но, кг (ПхН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна звичайна | 26,88 | 1200 | 0,02 | 2 | 3 | 0,06 | 60 | 1,2 |
| Сосна кримська | 6,6 | 1250 | 0,01 | 2 | 3 | 0,03 | 120 | 1,2 |
| Дуб звичайний | 318,74 | 450 | 0,71 | 1 | 2 | 1,42 | 2000 | 1420 |
| Клен-явір | 77,71 | 400 | 0,19 | 1 | 2 | 0,38 | 400 | 76,0 |
| Клен гостролистий | 65,24 | 400 | 0,16 | 1 | 2 | 0,16 | 480 | 76,8 |
| Клен польовий | 66,01 | 300 | 0,22 | 1 | 2 | 0,22 | 320 | 70,4 |
| Акація біла | 40,02 | 400 | 0,10 | 1 | 2 | 0,10 | 120 | 12,0 |
| Жимолость звичайна | 68,79 | 450 | 0,15 | 1 | 2 | 0,30 | 100 | 15,0 |
| Кизил ( дерен чоловічий) | 9,62 | 400 | 0,02 | 1 | 2 | 0,04 | 600 | 12,0 |
| Разом: | 679,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна потреба у насінні |  |  | 1,58 |  |  | 2,71 |  | 1684,6 |

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 1684,6  кг.

    - Розрахунок корисної площі шкільного відділення розсадників

| Породи, які будуть вирощуватись в шкільному відділенні розсадника | Щорічна потреба в саджан-цях, тис.шт (А) | Вихід саджан-ців з 1 га, тис.шт (Б) |  | Щорічна площа садіння у школі, га (П=А/Б) |  |  | Кіль-кість років виро-щуван-ня саджан-ців у школі | Кіль-кість полів сіво-змін, (В) |  | Загальна корисна площа, га (П х В) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревно-чагарникові школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 1 | 8 |  | 0,13 |  |  | 7 | 8 |  | 1,04 |  |
| Сосна кримська | 1 | 8 |  | 0,13 |  |  | 7 | 8 |  | 1,04 |  |
| Ялина | 0,5 | 8 |  | 0,06 |  |  | 7 | 8 |  | 0,48 |  |
| Ялиця | 0,1 | 8 |  | 0,01 |  |  | 7 | 8 |  | 0,08 |  |
| Туя ф.. пірамідальна | 0,5 | 8 |  | 0,06 |  |  | 7 | 8 |  | 0,48 |  |
| Ялівець козацький | 0,5 | 8 |  | 0,06 |  |  | 7 | 8 |  | 0,48 |  |
| Липа | 0,2 | 8 |  | 0,03 |  |  | 7 | 8 |  | 0,24 |  |
| Береза | 1 | 8 |  | 0,13 |  |  | 7 | 8 |  | 1,04 |  |
| Калина | 0,1 | 8 |  | 0,01 |  |  | 7 | 8 |  | 0,08 |  |
| Магонія падуболиста | 0,2 | 8 |  | 0,03 |  |  | 7 | 8 |  | 0,08 |  |
| Разом |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
| 3. Плантаці новорічних ялинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 1 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1,0 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Через відсутність відповідних ділянок, розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій (табл.5.8.4) і запроєктований обсяг заходів для покращення лісонасінної бази (табл.5.8.5), не приводяться.

Нестачу насіння певних деревних порід можна збирати у кращих в селекційному відношенні насадженнях. Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.

5.8.6.Селекційна оцінка насаджень (площа, га)

| Панівна порода | Насадження |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плюсові | нормальні | мінусові |  |
| 1. Пристиглі насадження |  |  |  |  |
| Дуб | - | 30,5 | 66,9 | 97,4 |
| 2. Стиглі і перестійні насадження |  |  |  |  |
| Дуб | - | - | 154,8 | 154,8 |
| Разом по лісгоспу: |  |  |  |  |
|  | - | 30,5 | 221,7 | 252,2 |

5.9. Охорона лісу

5.9.1. Протипожежне упорядкування

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних, технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони лісів від пожеж запроєктовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду.

В основу проєктування покладені Правила пожежної безпеки в лісах України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду”, розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 13). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроєктованих протипожежних заходів за лісництвами наведені в додатку 10.

Територія характеризується 2.65 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок середньовіковихі пристиглих насаджень хвойних та листяних поріду свіжих та вологих ТУМ.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до наземної. Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки, елементи існуючого і запроєктованого протипожежного улаштування, місця відпочинку, пункти зосередження протипожежного інвентарю та інші об’єкти протипожежного призначення показані на схематичній карті.

      - Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної

небезпеки, га

┌────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐

│           Класи пожежної небезпеки         │       │ Середній │

├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ Разом │ клас     │

│   1    │   2    │   3    │   4    │   5    │       │ пожежної │

│        │        │        │        │        │       │ небезпеки│

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘

Олександрівське лісництво

518.0   1415.0    532.3    378.5    206.2  3050.0        2.45

Білозерське лісництво

144.8    494.7    705.5    143.1     53.8  1541.9        2.65

Покровське лісництво

269.5   1268.6    277.6    519.4    120.4  2455.5        2.57

Катеринівське лісництво

124.1    319.9    894.0    278.2    249.6  1865.8        3.11

УСЬОГО

1056.4   3498.2   2409.4   1319.2    630.0  8913.2        2.65

Крім указаних в табл. 5.9.1.2. заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

5.9.1.2. Обсяги запроєктованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Оди- ниці вимі-рювання | Існує на рік лісовпорядкування | Запроектовано | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |
| 1.1.Створення добровільних пожежних дружин | дружин чоловік | 1 10 | 1 10 | 1 10 | щорічно |
| 1.2.Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипо-жежну безпеку | шт | 4 | 4 | 4 | щорічно |
| 1.3.Організація пунктів зосе- редження протипожежного інвентарю | шт | 4 | 4 | 4 | ревізійний період |
| 1.4.Щорічне розроблення оперативно-мобілізаційного плану на випадок виник-нення великих лісових пожеж | план |  | 4 | 4 | щорічно |
| 1.5.Створення резерву паль-но-мастильних матеріалів | т |  | 2,0 | 2,0 | щорічно |
| 1.6.Перевірка стану готов-ності до пожежно-небезпеч-ного періоду | лісництв | 4 | 4 | 4 | щорічно |

продовження таблиці 5.9.1.2.

| Найменування | Оди- ниці вимі-рювання | Існує на рік лісовпорядкування | Запроектовано | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.Придбання протипожеж-ного реманенту та облад-нання | тис.грн. |  | 100 | 100 | ревізійний період |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведення роз'ясню-вальної та виховної роботи серед населення з викорис-танням преси, радіо, теле-бачення та інших засобів масової інформації. | виступи | 5 | 10 | 10 | щорічно |
| 2.2.Проведення виставок з пожежної безпеки в лісах | шт | 1 | 1 | 1 | щорічно |
| 2.3.Встановлення протипо-жежних вітрин, панно | шт | 1 | 4 | 4 | ревізійний період |
| 2.4.Обладнання місць відпо-чинку й паління; розведення багать | шт |  | 4 | 4 | ревізійний період |
| 2.5.Встановлення поперед-жувальних аншлагів, панно-бордів | шт | 41 | 80 | 80 | ревізійний період |
| 2.6.Встановлення протипо-жежних панно | шт |  | 18 | 18 | ревізійний період |
| 2.7.Устаткування місць відпочинку та паління | шт |  | 18 | 18 | ревізійний період |
| 2.8.Устаткування місць розміщення палаток і стоянок для автомобілів | шт |  | 1 | 1 | ревізійний період |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |
| 3.1.Створення мінералізо-ваних смуг | км | 200 | 45 | 45 | ревізійний період |
| 3.2.Догляд за мінера-лізованими смугами | км | 600 | 650 | 650 | щорічно |
| 3.3. Облаштування під'їздів до природних джерел води | шт |  | 2 | 2 | ревізійний період |
| 4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ремонт доріг проти- пожежного призначення | км |  | 20 | 20 | ревізійний період |

    - Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпеченням охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, від шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушень та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).

Для покращення охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроєктованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць та кількість обходів проєктується збільшити. Проєкти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі.

      - Проєкт поділу території на майстерські дільниці та обходи

| Найменування лісництв | Загаль-на площа, га | Дільниці |  |  | Обходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | існує | проєктується |  | існує | проєктується |  |
|  |  | кіль-кість | кіль-кість | середня площа, га | кіль-кість | кіль-кість | середня площа, га |
| Олександрівське | 3050,0 | 1 | 1 | 3050,0 | 4 | 6 | 508,3 |
| Білозерське | 1541,9 | 1 | 1 | 1541,9 | 4 | 4 | 385,5 |
| Покровське | 2455,5 | 1 | 1 | 2455,5 | 4 | 6 | 409,3 |
| Катеринівське | 1865,8 | 1 | 1 | 1865,8 | 4 | 4 | 466,5 |
| Всього по лісгоспу: | 8913,2 | 4 | 4 | 2228,3 | 16 | 20 | 455,7 |

  - Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився  у порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, та наявністю осередків шкідників і хвороб лісу з 79,9 га до 20,3 га (табл.4.5.1).Необхідно відмітити, що лісгосп у минулому ревізійному періоді значно скоротив площу насаджень пошкоджених хворобами. Запроєктовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1 .

У залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл. 5.10.1, повинні уточнюватись.

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, необхідно  виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України”.

5.10.1.	Щорічні обсяги запроєктованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Оди-ниця вимі-рюван-ня | Запроек-товано лісовпо-рядкуван-ням | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Лісопатологічне обстеження | тис.га | 4,0 | 4,0 | щорічно |
| 2.Ґрунтові розкопки | ям/га | 100/34,2 | 100/34,2 | щорічно |
| 3.Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| - виготовлення штучних гнізд | шт. | 40 | 40 | щорічно |
| 4.Організаційно-господарські заходи |  |  |  |  |
| - нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | на усій території лісгоспу |  |  |  |
| - організація пунктів лісозахисту | шт. | 4 | 4 | щорічно |
| - пропаганда лісозахисту | грн. | 1000 | 1000 | щорічно |

  - Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 552,3 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл. 3.3.12).

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується високими рекреаційними характеристиками, які враховувалось під час проєктування заходів з благоустрою (табл.5.11.1). Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проєктних відомостях за лісництвами.

    - Запроєктовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проектуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона масового відпочинку |  |  |  |  |
| 1. Встановлення аншлагів | шт | 10 | ревізійний період |  |
| 2. Обладнання навісів від негоди | шт | 1 | -*- |  |
| 3. Обладнання альтанок | шт | 1 | -*- |  |
| 2. Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |  |
| 1. Встановлення аншлагів | шт | 10 | ревізійний період |  |
| 2. Обладнання навісів від негоди | шт | 1 | -*- |  |
| 3. Обладнання альтанок | шт | - | -*- |  |

  - Використання угідь і ресурсів побічних користувань

На території лісгоспу угіддя відсутні.

Використанням ресурсів побічних користувань лісгоп не займався і їх використання не проектується.

5.13. Використання земель лісогосподарського призначення

для потреб мисливського господарства

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням. Збитки від диких тварин за останні роки не виявлені.

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливських господарств. Мисливські угіддя надані у користування:

– Колективному підприємству "Мисливсько – рибальське господарство" Олександрійської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок відповідно до рішення Донецької обласної ради № 411 від 19.05.2016 року, строком на 15 років;

– Підприємству Об'єднання  громадян Мисливсько-риболовне господарство Українського товариства мисливців та рибалок і рибалок Красноармійського району відповідно до рішення Донецької обласної ради № 411 від 19.05.2016 року, строком на 15 років;

– Громадській організації "Костянтинівська мисливська  спілка "Беркут" відповідно до рішення Донецької обласної ради № 927 від 14.08.2017 року, строком на 15 років;

– Колективному підприємству "Мисливсько-риболовецького господарства Українського товариства мисливців та рибалок і рибалок Добропільського району відповідно до рішення Донецької обласної ради № 6/24-605 від 03.10.2013 року, строком на 25 років.

Лісгосп повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів

При базовому лісовпорядкуванні в лісовому фонді лісгоспу сировинна база підсочки не виявлена

Виявлені ресурси другорядних лісових матеріалів і запроєктовані їх щорічні обсяги наведені в табл. 5.14.1.

5.14.1. Проєкт використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

| Найменування другорядних лісових матеріалів | Одиниця вимірю-вання | Виявлені ресурси, усього | Запроєктований щорічний обсяг заготівлі | Фактичний обсяг заготівлі за 2020 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготівля новорічних ялинок | тис.шт | 1,0 | 1,0 | 0,6 |

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом і запроєктованих обсягів робіт, в ревізійному періоді запроектований тільки капітальний ремонт наявних виробничих і житлових будівель (табл.5.15.1).

    - Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству та лісових доріг, запроєктовані на ревізійний період.

| Найменування об’єктів | Розміщення на території лісгоспу (лісництво, квартал, виділ) | Одиниця вимірю-вання | Кількість, обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капітальний ремонт |  |  |  |
| а). Контори лісництв |  | шт | 3 |
| Олександрівське | сел..Олександрівка, кв.17 вид.13 | шт | 1 |
| Білозерське | м. Білозерськ, кв.9 вид.1 | шт | 1 |
| Покровське | м. Покровськ, кв.17 вид.3 | шт | 1 |
| б).Контори лісгоспу |  |  |  |
| Контора лісгоспу | м .Покровськ вул..Михайла Петренка, 5, кв.17 вид.3 | шт | 1 |

Від густоти дорожньої мережі та їхнього стану залежить ефективність лісогосподарської діяльності, можливість застосування нових машин і механізмів. Враховуючи достатню забезпеченість лісгоспу мережею доріг, лісовпорядкування не проєктує будівництво нових лісогосподарських доріг, а проєктується ремонт та утримання доріг протяжністю 20,0 км.

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування

та інших запроєктованих заходів

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням запроєктовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативно-правовими актами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій.

Згідно чинних законодавчих актів з розрахунку рубок головного користування виключено  100% вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.

Запроєктований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл.5.4.1 і 5.4.2) складає 8,88 тис.м3 ліквідної деревини або 1110,0% від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 54,0% від середньої зміни запасу. Способи рубок запроєктовані у відповідності з правилами рубок. В рубки догляду запроєктовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення (табл.5.2.1.1). Санітарні рубки запроєктовані в насадженнях, які їх потребують за санітарним станом (табл.5.2.2.1). Фонд лісовідновних смугово-поступових рубок в насадженнях, що втрачають захисні функції та інші корисні властивості, складає 15,7 га, загальний запас – 1,01 тис. м3.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність.

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються.

В ревізійному періоді проєктом передбачається відновлення лісу на всіх не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 розрахункових лісосік) на площі 27,7 га (табл.5.5.1.2), в тому числі лісові культури 12,0 га (43,3%), і природне поновлення 15,7 га (56,7%). Вибір головних порід і технологічних схем створення лісових культур зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов та функціонального призначення лісів (розділ 5.5). Перевага надавалась мішаним типам лісових культур, як більш стійким до промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов.

Заліснення земель фонду лісорозведення в обсязі 1131,0 га (табл.5.5.2.1.) дозволить підвищити захисні функції лісів.

Виконання запроєктованих обсягів протипожежних заходів (табл. 5.9.2.) і заходів з лісозахисту (табл. 5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб.

Запроєктовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.

Виконання запроєктованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за панівними породами (табл. 5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і відповідно, до покращення екологічного стану.

5.17. Очікувана ефективність запроєктованих лісогосподарських  заходів

Виконання запроєктованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращенню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 4,4%, площа штучних насаджень зросте на 5,1%, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 22,9%. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 4,8%, (стиглих насаджень зменшиться – на 9,3%), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок також зменшиться на 0,1 м3 через природне старіння насаджень.

В результаті виконання запроєктованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень: сосни звичайної і дуба черешчатого.

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл. 5.17.1., 5.17.2., 5.17.3.

5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових

ділянок

| ###### Категорії лісових ділянок | На рік лісовпоряд-кування |  | На початок нас-тупного ревізій-ного періоду |  | ###### Зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| 1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення | 8913,2 | 100 | 8913,2 | 100 | - | - |
| 2. Лісові ділянки – усього | 8295,7 | 93,1 | 8295,7 | 93,1 | - | - |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вкриті лісовою рослин-ністю лісові ділянки – усього | 6945,5 | 77,9 | 7254,2 | 81,4 | +308,7 | +4,4 |
| в т.ч.: лісові культури | 5221,0 |  | 5487,6 | 61,6 | +266,6 | +5,1 |
| 2.2. Не вкриті лісовою рослин-ністю лісові ділянки – усього | 1350,2 | 15,2 | 1041,6 | 11,7 | -308,6 | -22,9 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| – незімкнуті лісові культури | 52,2 | 0,6 | 790,2 | 8,9 | +738,0 | +1413,8 |
| – лісові розсадники, плантації | 50,1 | 0,6 | 50,1 | 0,6 | - | - |
| – рідколісся | - | - | - | - | - | - |
| – згарища, загиблі насадження | 6,1 | 0,1 | - | - | -6,1 | - |
| – зруби | 5,9 | 0,1 | 6,3 | 0,1 | + | - |
| – галявини, пустирі | 1130,9 | 12,7 | 90,0 | 1,0 | -1040,9 | -92,0 |
| – біогалявини | 92,4 | 1,0 | 92,4 | 1,0 | - | - |
| - лісові шляхи, просіки, проти- пожежні розриви, лісові осушувальні канали | 12,6 | 0,1 | 12,6 | 0,1 | - | - |
| 3. Нелісові землі – усього | 617,4 | 6,9 | 617,4 | 6,9 | - | - |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| – рілля | - | - | - | - | - | - |
| – сіножаті | - | - | - | - | - | - |
| – пасовища | - | - | - | - | - | - |
| – багаторічні насадження | - | - | - | - | - | - |
| – води | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - |
| – болота | 131,2 | 1,5 | 131,2 | 1,5 | - | - |
| – садиби, споруди | 9,5 | 0,1 | 9,5 | 0,1 | - | - |
| – траси | 15,2 | 0,2 | 15,2 | 0,2 | - | - |
| – піски | - | - | - | - | - | - |
| – інші нелісові ділянки | 458,2 | 5,1 | 458,2 | 5,1 | - | - |
| В тому числі ліси, надані в тимчасове довгострокове користування | - | - | - | - | - | - |

    - Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за

панівними породами

| ###### Панівні породи | На рік лісо-впорядкування |  | На початок наступного ревізійного періоду |  | ###### Очікувані ###### зміни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га, ± | %, ± |
| Сосна кримська | 822,0 | 11,8 | 826,5 | 11,4 | +4,5 | +0,5 |
| Сосна звичайна | 248,5 | 3,6 | 258,0 | 3,6 | +9,5 | +3,8 |
| Ялина європейська | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - |
| Дуб червоний | 7,1 | 0,1 | 7,1 | 0,1 | - | - |
| Дуб звичайний | 1426,9 | 20,6 | 1625,5 | 22,4 | +198,6 | +13,9 |
| Ясен зелений | 362,3 | 5,2 | 362,3 | 5,0 | - | - |
| Ясен звичайний | 1021,4 | 14,7 | 1021,4 | 14,1 | - | - |
| Клен гостролистий | 114,5 | 1,6 | 114,5 | 1,6 | - | - |
| Клен польовий | 91,8 | 1,3 | 91,8 | 1,3 | - | - |
| Клен сріблястий | 6,6 | 0,1 | 6,6 | 0,1 | - | - |
| Явір | 10,9 | 0,2 | 10,9 | 0,2 | - | - |
| Клен ясенолистий | 54,5 | 0,8 | 50,6 | 0,7 | -3,9 | -7,2 |
| Берест | 115,7 | 1,7 | 113,3 | 1,6 | -2,4 | -2,1 |
| В’яз дрібнолистий | 46,7 | 0,7 | 46,7 | 0,6 | - | - |
| Акація біла | 2287,8 | 32,9 | 2390,2 | 33,0 | +102,4 | +4,5 |
| Гледичія колюча | 50,9 | 0,7 | 50,9 | 0,7 | - | - |
| Береза повисла | 8,6 | 0,1 | 8,6 | 0,1 | - | - |
| Осика | 2,8 | - | 2,8 | - | - | - |
| Липа дрібнолиста | 3,3 | - | 3,3 | - | - | - |
| Тополя канадська | 24,4 | 0,4 | 24,4 | 0,3 | - | - |
| Тополя чорна | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - |
| Верба бsла | 5,4 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | - | - |
| Клен татарський | 45,7 | 0,7 | 45,7 | 0,6 | - | - |
| Абрикос звичайний | 20,3 | 0,3 | 20,3 | 0,3 | - | - |
| Вишня повисла | 5,0 | 0,1 | 5,0 | 0,1 | - | - |
| Груша звичайна | 18,1 | 0,3 | 18,1 | 0,3 | - | - |
| Гіркокаштан звичайний | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - |
| Горіх грецький | 2,9 | - | 2,9 | - | - | - |
| Горобина звичайна | 3,5 | 0,1 | 3,5 | - | - | - |
| Терен колючий | 1,7 | - | 1,7 | - | - | - |
| Черешня звичайна | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | - | - |
| Шовковиця біла | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - |
| Яблуня домашня | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - |
| Свидина кров’яна | 7,8 | 0,1 | 7,8 | 0,1 | - | - |
| Маслинка вузьколиста | 88,5 | 1,3 | 88,5 | 1,3 | - | - |
| Обліпиха крушиновидна | 2,3 | - | 2,3 | - | - | - |
| Скумпія звичайна | 25,6 | 0,4 | 25,6 | 0,4 | - | - |
| РАЗОМ: | 6945,5 | 100 | 7254,2 | 100 | +308,7 | +4,4 |

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

| Показники | Одиниця вимірю-вання | На рік лісовпоряд-кування | На початок наступного періоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 6945,5 | 7254,2 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | 1073,0 | 1087,0 |
| –твердолистяні | га | 5597,1 | 5891,8 |
| –м’яколистяні | га | 45,4 | 45,4 |
| 2.Незімкнуті лісові культури | га | 52,2 | 790,2 |
| 3.Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього | га | 1350,2 | 1041,5 |
| 4.Загальний запас насаджень | га | 830,33 | 908,38 |
| 5.Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок – усього | тис.м3 | 119,5 | 125,2 |
| 6.Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього | га | 2997,8 | 3360,1 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | га | - | - |
| –твердолистяні | га | 2919,3 | 3240,0 |
| –м’яколистяні | га | 30,7 | 30,7 |
| 7.Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів – усього | тис.м3 | 356,32 | 362,30 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | тис.м3 | - | - |
| –твердолистяні | тис.м3 | 347,61 | 353,34 |
| –м’яколистяні | тис.м3 | 6,64 | 6,83 |
| 8.Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га | м3 | 118,9 | 107,8 |
| в т.ч. по групах порід: |  |  |  |
| –хвойні | м3 | - | - |
| –твердолистяні | м3 | 119,1 | 109,1 |
| –м’яколистяні | м3 | 216,3 | 222,5 |
| 9.Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок | м3 | 2,0 | 1,9 |
| 10.Обсяги користування на 1 га лісових ділянок | м3 | 8880 | 8880 |
| в т. ч. по головному користуванню | м3 | - | - |

Начальник лісовпорядної

партії 				                                            Л.Т.Мацерук