РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього

лісовпорядкування

В своїй практичній діяльності лісгосп керувався основними положеннями організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього лісовпорядкування.

При проведенні безперервного  лісовпорядкування  у 2011 році на основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733 „Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП „ГОРОДОЦЬКИЙ ЛІСГОСП” у відповідність. За   ревізійний   період   відбулися   зміни  у   віці стиглості похідних  яли-нових   деревостанів,  внесені   наказом    Держкомлісгоспу    України       від 15.10.2009 р №269 «Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів».

Відмінені перша та друга групи лісів та виділені чотири категорії: ліси при-родоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; захисні ліси та експлу-атаційні ліси. В минулому ревізійному періоді до лісів першої групи господарської частини ліси, де дозволені  рубки головного користування були віднесені категорії захисності : захисні смуги лісів вздовж залізниць,  автомобільних доріг державного значення;смуги лісів вздовж берегів річок,навколо озер та інщ.;  до другої групи лісів господарської частини експлуатаційні ліси були віднесені експлуатаційні  ліси. При лісовпорядкванні 2012 року до категорії ліси природоохоронного,наукового, історико-культурного призначення віднесені наступні підкатегорії: пам’ятки природи, заповідні лісові урочища, заказники, ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати; до категорії рекреаційно-оздоровчі ліси віднесені підкатегорії: ліси у межах населених пунктів; до категорії захисні ліси віднесені  ліси уздовж смуг відведення залізниць, ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг, ліси уздовж берегів річок,навколо озер,водоймищ та ін.; до категорії експлуатаційні ліси віднесені експлуатаційні ліси. Змінений підхід до організації госпчастин. На наступний ревізійний період утворені слідуючі господарські частини: ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині; ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування на рівнині; рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування на рівнині; захисні ліси з обмеженим режимом користу-вання на рівнині; експлуатаційні ліси на рівнині.

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогосподарських стовпів задовільний.

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились регулярно, керуючись діючими вказівками по внесенню поточних змін.

4.2. Рубки головного користування

Лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2004-2013 роки, яка була розрахована за матеріалами розширеного безперервного лісовпоряд-кування в 2004 р. і затверджена наказом № 252 від 29.06.2004 року Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в розмірі 41,86 тис.м3 в ліквіді, в тому числі 29,68 тис.м3 ділової деревини. На рік базового лісовпорядкування 2012 року діяла розрахун-кова лісосіка в розмірі 29,10 тис.м3 в ліквіді, в тому числі 17,57 тис.м3 ділової деревини затверджена наказом № 583 від 20.11.2007 року Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 31,05 тис.м3 (106,7%)  серед-ньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки. Переруб розрахункової лісосіки в розмірі 1,95 тис.м3 (6,7%) пояснюється тим, що на початку ревізійного періоду  діяла лісосіка в розмірі 41,86 тис.м3 в ліквіді.

Вихід ділової деревини в середньому становить 18,50 тис.м3 або 85% від діючої розрахункової лісосіки. Розбіжність між фактичним виходом ділової деревини та даними розрахункової лісосіки пояснюється  погіршенням  якості лісосічного фонду на кінець ревізійного періоду,так як в перші роки вирубались кращі за технічними якостями деревини ділянки  та не завжди раціональною розробкою деревини.

Рубки головного користування на 100% проведені в місцях запроектованих лісовпоряд-куванням. Діюча розрахункова лісосіка і фактичний відпуск деревини відповідають принципу безперервного і невиснажливого лісокористування. Порушень  Правил рубок головного користування і Правил спеціального використання лісових ресурсів, лісовпорядкуванням не виявлено.

Під час рубок головного користування  втрати деревини не допускалися.

В цілому рубки головного користування  покращили стан лісового фонду та його структуру.

4.2.1. Виконання проекту рубок головного користування (площа – га; запас – тис.м3)

| Господарства | Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки запроектованої лісовпорядкуванням |  |  | Фактичний відпуск деревини в середньому за рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас у ліквідні | в тому числі ділової | площа | запас у ліквіді | в тому числі ділової |
| Усього по лісгоспу |  |  |  |  |  |  |
| Суцільнолісосічні рубки |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 126,9 | 30,99 | 24,30 | 85,1 | 19,61 | 11,30 |
| Твердолистяні | 0,5 | 0,08 | 0,03 | - | - | - |
| М’яколистяні | 59,7 | 10,79 | 5,35 | 57,2 | 11,44 | 7,20 |
| Разом по способу рубки | 187,1 | 41,86 | 29,68 | 142,3 | 31,05 | 18,50 |

4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів

4.3.1. Рубки догляду і санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування приведений в табл.4.3.1.1.

Значних відхилень в обсягах рубок догляду запроектованих та виконаних за ревізійний період не виявлено. Збільшення обсягів рубок  освітлень, пояснюється проведенням заходу в незімкнутих лісових культурах. Зменьшення проведених рубок по площі прочищення та про-

ріджування пояснюється перерахунком щорічного розміру рубок догляду на період 2009-2013 років, де щорічний розмір заходів зменшився . Так, щорічний розмір освітлення становив 12,3 га, прочищенння  42,3 га, проріджування 94,2 га, прохідних рубок 210,5 га.

На рік лісовпорядкування всі насадження лісгоспу охоплені рубками догляду. Планові завдання доведені обласним управлінням виконувались.

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно.

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев проводилась одночасно з верхнього і нижнього наметів, з урахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід.

Основною формою організації праці на рубках догляду і вибірково санітарних рубок є лісозаготівельні бригади. Така організація забезпечує комплексну відповідальність за виконання всіх кількісних і якісних показників на кожному об’ємі робіт, дозволяє правильно суміщати розподіл праці, добиватися високого рівня використання засобів механізації.

Якість проведення рубок догляду в  цілому в лісгоспі  слід ввіжати задовільною.

4.3.1.1. Виконання рубок догляду за ревізійний період

| Види рубок та порівнювані показники | Усього потре-бували рубок догляду, га | Прий-нято 2-ю л/в нара-дою, га | Фак-тично прой-дено руб-ками, га | % охопл. від насад-жень, які пот-ребува-ли ру-бок дог-ляду | Щорічний обсяг користування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прий- нятий 2-ю л/в нара- дою, га, тис.м3 | фак- тич- но вико- нано, га, тис.м3 | % вико-нан-ня від прое-кту | Середньо-річний план |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | га, тис.м3 | % від про-екту |
| Освітлення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | 264,3 | 264,3 | 288,0 | 109 | 52,9 | 61,3 | 116 | 61,3 | 116 |
| загальний вирубаний запас | 1,32 | 1,32 | 1,87 | 142 | 0,23 | 0,40 | 174 | 0,40 | 174 |
| в т.ч. ліквідний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діловий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вибірка з 1 га, м3 | 4,3 | 4,3 | 6,5 |  | 4,3 | 6,5 |  |  |  |
| Прочищення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | 544,4 | 544,4 | 455,3 | 83 | 108,8 | 92,9 | 85 | 92,9 | 85 |
| загальний вирубаний запас | 4,08 | 4,08 | 3,64 | 89 | 0,82 | 0,74 | 90 | 0,74 | 90 |
| в т.ч. ліквідний | 2,39 | 2,39 | 2,13 | 89 | 0,48 | 0,43 | 90 | 0,43 | 90 |
| Діловий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вибірка з 1 га, м3 | 7,5 | 7,5 | 8,0 |  | 7,5 | 8,0 |  |  |  |
| Проріджування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | 2295,8 | 2295,8 | 1284,4 | 56 | 237,9 | 135,2 | 57 | 135,2 | 57 |
| загальний вирубаний запас | 46,38 | 46,38 | 29,16 | 63 | 6,64 | 3,06 | 46 | 3,06 | 46 |
| в т.ч. ліквідний | 39,03 | 39,03 | 24,96 | 64 | 5,66 | 2,66 | 47 | 2,66 | 47 |
| Діловий | 7,80 | 7,80 | 4,49 | 58 | 1,16 | 0,48 | 41 | 0,48 | 41 |
| вибірка з 1 га, м3 | 20,2 | 20,2 | 22,7 |  | 20,2 | 22,7 |  |  |  |
| Прохідні рубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | 1676,3 | 1676,3 | 1578,0 | 94 | 167,6 | 157,8 | 94 | 157,8 | 94 |
| загальний вирубаний запас | 39,23 | 39,23 | 32,19 | 82 | 3,92 | 3,21 | 82 | 3,21 | 82 |
| в т.ч. ліквідний | 35,31 | 35,31 | 28,97 | 82 | 3,52 | 2,89 | 82 | 2,89 | 82 |
| Діловий | 7,76 | 7,76 | 4,35 | 56 | 0,78 | 0,43 | 55 | 0,43 | 55 |
| вибірка з 1 га, м3 | 23,4 | 23,4 | 20,4 |  | 23,4 | 20,4 |  |  |  |
| Разом рубок догляду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | 4780,8 | 4780,8 | 3605,7 | 75 | 657,2 | 447,2 | 68 | 447,2 | 68 |
| загальний вирубаний запас | 91,01 | 91,01 | 66,86 | 73 | 11,61 | 7,41 | 63 | 7,41 | 63 |
| в т.ч. ліквідний | 76,73 | 76,73 | 56,06 | 73 | 9,68 | 5,98 | 62 | 5,98 | 62 |
| Діловий | 15,56 | 15,56 | 8,84 | 57 | 2,01 | 0,91 | 45 | 0,91 | 45 |
| вибірка з 1 га, м3 | 19,0 | 19,0 | 18,6 |  | 17,7 | 16,6 |  |  |  |

4.3.1.2. Обсяги виконання санітарних рубок

| Види санітарних рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Тер- мін вик., років | Фактично виконано за рев. період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пло- ща, га | запас тис. м3 |  |  |  | Пло- ща, га | запас тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль- ний | ліквід -ний | діло –вий |  |  | загаль -ний | ліквід -ний | діло- вий |
| Суцільні | 15,3 | 2,47 | 1,98 | 0,49 | 1 | 599,6 | 82,84 | 75,17 | 23,23 |
| Вибіркові | 965,6 | 12,82 | 9,33 | 2,05 | 3 | 8881,6 | 95,59 | 86,12 | 8,65 |
| Разом | 980,9 | 15,29 | 11,31 | 13,85 |  | 9481,2 | 178,44 | 161,29 | 31,88 |

Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за 3 роки  на площі 965,6  га із запасом зрубаної деревини 12,82 тис.м3. Фактично за 3 роки  лісгосп виконав їх на площі 5423,7 га з запасом 61,77 тис.м3, в тому числі 55,74 тис.м3 ліквідної і 4,28 тис.м3 ділової деревини, що в порівнянні з щорічним обсягом проекту лісовпорядкування складає 562 % по площі і 482% по запасу.

В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки  були проведені на площі 3457,9  га з  вирубаємим запасом 33,82 тис.м3, в тому числі 30,38 тис.м3 ліквідної і     4,37 тис.м3 ділової деревини. Збільшення обсягів вибірково-санітарних рубок викликано фактичним станом насаджень  пошкоджених хворобами  та усиханням деревостанів по причині порушення гідрологічного режиму.

Суцільні санітарні рубки були запроектовані на площі 15,3 із запасом 2,47 тис.м3 в з терміном виконання – один рік. Фактично за  перший рік ревізійного періоду суцільні сані-тарні рубки  виконані  на площі 30,2 га з вирубаним запасом 4,74 тис.м3, в тому числі 4,28 тис.м3 ліквідної деревини, що складає 197 % до проекту лісовпорядкування по площі. В подальші роки ревізійного періоду суцільні санітарні рубки були проведені на площі 569,4 га з вирубаним запасом 80,37 тис.м3,  в тому числі 73,19 тис.м3 ліквідної деревини.

Збільшення виконаних обсягів пояснюється тим, що суцільні санітарні рубки прово-дились виходячи із санітарного стану насаджень, їх обсяги узгоджувались з лісопатоло-гічною службою області при проведенні безперервного лісовпорядкування.

Лісгоспом проведена значна робота з поліпшення санітарного стану лісів.

4.3.2. Лісовідновні рубки

Лісовідновні рубки на ревізійний період лісовпорядкуванням  проектувались на площі 1,6 га з вирубаємим запасом 0,34 тис.м3, які були виконані в перший рік ревізійного періоду в повному обсязі.Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл. 4.3.2.1. Лісовідновні рубки проводились в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення та захисних лісах , в хвойних деревостанах виключених з розрахунку рубок головного користування стиглих і перестійних за віком в зв’язку з втратою ними своїх естетичних, захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей.

Обсяг виконаних підприємством лісовідновних рубок був обґрунтований і виконаний у відповідності з нормативними документами.

4.3.2.1. Обсяги виконаних лісовідновних рубок

| Групи лісу | Господарства | Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням |  | Фактично виконано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | площа, га | стовбур-ний запас |  | загаль-ний | ліквід-ний | діло-вий |
| І | Хвойні | 1,6 | 0,34 | 103,5 | 19,77 | 17,81 | 10,88 |

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень на ревізійний період лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не виконувались.

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Запроектовані лісовпорядкуванням обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів, а саме рубка поодиноких дерев, проведені в перший рік ревізійного періоду і виконані в повному обсязі.

Заходи, які  не передбачені проектом лісовпорядкування, що потребували приведення в належний стан доріг лісогосподарського призначення, квартальних просік, протипожежних розривів  пошкоджених стихійним лихом – виконані додатково у відповідності до матеріалів безперервного лісовпорядкування.

4.3.4.1. Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів

| Види інших рубок | Обсяги за проектом |  |  |  | Термін вико-нання, років | Фактично виконано за ревізійний період |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |  | площа, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |  |  | за-галь-ний | лік-від-ний | діло-вий |
| 1.Рубка поодиноких дерев | 2,5 | 0,08 | 0,03 | - | 1 | 2,5 | 0,08 | 0,03 | - |

4.4. Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів

Рубки, пов’язані з проведенням інших заходів лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не виконувались.

4.5. Заходи з лісозахисту

В минулому ревізійному періоді  осередків масового розмноження шкідників лісу виявлено не було. Із хвороб лісу найбільше поширення мали:  коренева губка, трутовик несправжній осиковий. Із  пошкоджень мали місце зміна гідрологічного режиму (вимо-кання), пошкодження верховими та низовими пожежами, сніголамом.

Контроль за дотриманням санітарних правил в лісгоспі постійно здійснюється  спеціа-лістами  Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства і  органа-ми охорони навколишнього природного середовища області.

Нагляд за шкідниками і хворобами лісу проводиться  повсякденно лісовою охороною і спеціалістами лісгоспу.

Запроектовані лісовпорядкуванням на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом, в основному, виконувались. Так, щорічно проводилось поточне лісопатологічне обстеження на площі 3,09 тис.га, грунтові розкопки – 20 ям, виготовлення штучних гнізд – 300 шт.

Проведені лісгоспом лісозахисні заходи не дали значного ефекту, так за минулий ревізійний період осередки шкідників і хвороб лісу виникли на площі  1300,2  га, із них ліквідовано наземними мірами боротьби, проведенням санітарних рубок на площі 122,5  га.

Проведені санітарні рубки не сприяли покращенню санітарного стану насаджень. Так площа деревостанів з осередками хвороб, шкідників лісу збільшилась на 1177,7 га з 507,4 га на початок ревізійного періоду до 1685,1 га на кінець ревізійного періоду, які потребують заходів боротьби.

4.5.1. Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період

| Види шкідників і хвороб | Площа осередків, га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на по-чаток періоду | виник-ли знову | лікві-довано | залишок осередків |  |
|  |  |  |  | усього | в тому числі потребують заходів боротьби |
| 1.Хвороби лісу |  |  |  |  |  |
| Коренева губка | 305,9 | 1173,2 | - | 1479,1 | 1479,1 |
| Трутовик несправжній осиковий | 82,2 |  | 67,9 | 14,3 | 14,3 |
| Трутовик несправжній вільховий | - | 40,6 | - | 40,6 | 40,6 |
| Соснова губка | 2,3 | - | 2,3 | - | - |
| Стовбурні гнилі | 1,6 | 41,4 | - | 43,0 | 43,0 |
| Смоляний рак | - | 2,6 | - | 2,6 | 2,6 |
| Рак ендотієвий | - | 6,5 | - | 6,5 | 6,5 |
| Разом | 392,0 | 1264,3 | 70,2 | 1586,1 | 1586,1 |
| 2. Шкідники лісу |  |  |  |  |  |
| Міль вербова павутинна | - | 2,3 | - | 2,3 | 2,3 |
| Хрущ західний травневий | - | 14,2 | -- | 14,2 | 14,2 |
| Разом | - | 16,5 | - | 16,5 | 16,5 |
| 3. Пошкодження |  |  |  |  |  |
| Вимокання | 2,4 | 6,4 | - | 8,8 | 8,8 |
| Висихання | - | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 |
| Вітровал | - | 3,6 | - | 3,6 | 3,6 |
| Пошкодження низовою пожежею | 56,1 | 1,2 |  | 57,3 | 57,3 |
| Пошкодження верховою пожежею | 19,6 |  | 19,6 |  | - |
| Пошкодження дикими тваринами | 4,6 | 5,8 |  | 10,4 | 10,4 |
| Сніголомом | 32,7 |  | 32,7 |  |  |
| Разом | 115,4 | 19,4 | 52,3 | 82,5 | 82,5 |
| Всього | 507,4 | 1300,2 | 122,5 | 1685,1 | 1685,1 |

Для приведення насаджень в належний санітарний стан лісовпорядкуванням 2012 року запроектовані суцільні санітарні рубки на площі 80,9 га, вибіркові санітарні рубки на площі 1868,4 га.

Динаміка осередків шкідників  і хвороб лісу по роках в розрізі лісництв ведеться в спеціальній книзі. Звіти про санітарний стан складаються щорічно і зберігаються в лісгоспі протягом десяти років. В лісгоспі та в лісництвах є куточки з лісозахисту. Всю документацію з лісозахисну веде інженер по охороні та захисту лісу.

В цілому, стан лісозахисту в лісгоспі задовільний.

В поточному ревізійному періоді лісгоспу необхідно проводити значну роботу по лісозахисту, керуючись проектом лісовпорядкування.

4.6. Відтворення лісів

4.6.1. Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період

згідно звітних даних лісгоспу: (чисельник – план, знаменник – виконання)

| Основні види робіт | Усього за ревізійний період, га | Середньорічне виконання в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за ревізійний період | у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню |
| 1. Відтворення лісів, усього, в т. ч. | 1495,0 1625,6 | 166,1 180,6 | 105,0 132,0 |
| - висіванням | - |  | - |
| - садінням | 1495,0 1625,6 | 166,1 180,6 | 105,0 132,0 |
| 2. Лісовідновлення: | 1365,0 1443,6 | 151,7 160,4 | 105,0 132,0 |
| - в т. ч. реконструкція насаджень |  |  | - |
| 3. Лісорозведення: | 130,0 182,0 | 14,4 20,2 | - |
| - на галявинах, пустирях, рекультивованих землях | 130,0 182,0 | 14,4 20,2 | - |
| - на непридатних землях інших землекористувачів | - | - | - |
| 4. Створення лісових культур селек- ційним садивним матеріалом | - |  | - |
| 5. Природне поновлення | 953,0 1182,0 | 105,9 131,3 | 86,0 87,0 |
| 6. Створення захисних лісових насаджень на землях інших лісокористувачів | - | - | - |
| - в т. ч. полезахисних лісових смуг | - | - | - |
| 7. Висівання в розсадниках насіння деревних та чагарникових порід | 670,0 670,0 | 74,4 74,4 | 75,0 75,0 |
| 8. Висаджено сіянців деревних та чагарникових порід у шкілках | - | - | - |

Попереднім лісовпорядкуванням не було виявлено фонду лісорозведення.

За період з 2004 по 2012 рр. лісгоспом фактично виконано створення лісових культур лісорозведення на площі 182,0 га, із них на рекультивованих землях – 69,5 га, які включені до площі лісгоспу згідно державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

Полезахисні лісові смуги в ревізійному періоді  не створювались.

Посадка лісових культур виконувалась на 90% вручну і 10% механізовано.

Кількість садивних місць, схеми змішування лісових культур відповідають запроектованим лісовпорядкуванням технологічним схемам.

Терміни переводу лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки відповідають нормативним документам.

4.6.2. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га

| Показники | Лісові куль-тури | Сприян-ня при-родному понов-ленню | В т.ч. із збере-женням підросту | При-родне понов-лення | Не поновилось на рік теперіш-нього лісовпо-рядкування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Фактично виконано – усього | 1625,6 | 3,2 | 3,2 | 1182,0 | 576,6 |
| 1.1.Не вкриті лісовою рослин- ністю лісові ділянки – усього | 112,5 | 3,2 | 3,2 | 438,9 | 68,4 |
| 1.1.1.Призначені лісовпорядку- ванням | 112,5 | 3,2 | 3,2 | 438,9 | 68,4 |
| в т.ч. обґрунтовано | - | - | - | - | - |
| не обґрунтовано | - | - | - | - | - |
| 1.2.Зруби ревізійного періоду – усього | 1443,6 |  |  | 743,1 | 508,2 |
| 1.2.1.Призначені лісовпорядку- ванням | 1263,7 | - | - | 474,4 | 508,2 |
| 1.2.2. Не призначені лісовпорядкуванням | 179,9 | - | - | 268,7 | - |
| в т.ч. обґрунтовано | 179,9 | - | - | 268,7 | - |
| не обґрунтовано | - | - | - | - | - |
| 1.3.Нелісові ділянки (рекультивовані землі) | 69,5 | - | - | - | - |
| 1.3.1. Призначені лісовпорядку- ванням | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. Не призначені лісовпорядкуванням | 69,5 | - | - | - | - |
| в т.ч. обґрунтовано | 69,5 |  |  |  | - |
| не обґрунтовано | - | - | - | - | - |
| 2.Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням – усього | 1360,9 | 4,2 | 4,2 | 913,3 | - |
| % виконання проекту | 119 | 76 | 76 | 129 | - |

Рекомендації лісовпорядкування по способах лісовідновлення, підбору головних порід, підготовці грунту , типах лісових культур, в основному, виконувались.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, виитримувався і становив  5 років.

Термін переведення лісових ділянок природним поновленням становив  5 років згідно проекту.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню становив 6 років. Сприяння природному поновленню проводилось шляхом збереження підросту.

4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення головних порід

(чисельник – проект, знаменник – фактичне виконання)

| П о р о д и | Лісові культури |  | Сприяння природному поновленню |  | Природне поновлення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га |  |
| Сосна звичайна | 1300,5 1592,5 | 95,7 97,9 | 4,2 3,2 | 100 100 | 168,7 65,0 | 18,5 5,5 |
| Ялина європейська | 53,1 16,1 | 3,9 1,0 | - - | - - | 4,9 - | 0,5 - |
| Дуб звичайний | - 1,2 | - 0,1 | - - | - - | 37,0 5,0 | 4,1 0,4 |
| Вільха чорна | 6,1 1,0 | 0,4 0,1 | - - | - - | 702,7 967,0 | 76,9 81,8 |
| Береза повисла | - 11,0 | - 0,7 | - - | - - | - 145,0 | - 12,3 |
| Тополя чорна | - 5,0 | - 0,3 | - - | - - | - - | - - |
| Разом | 1360,9 1625,6 | 100 100 | 4,2 3,2 | 100 100 | 913,3 1182,0 | 100 100 |

Сприяння природному поновленню проводилось щляхом збереження підросту на площі 3,2 га.

Попереднім лісовпорядкуванням реконструкція малоцінних і низькоповнотних насаджень не проектувалась і лісгоспом не виконувалась.

Природне поновлення проектувалось виконати на площі 913,3 га із них на лісосіках ревізійного періоду 474,4 га. Природнє поновлення проектувалось хвойними породами 174,6 га, твердолистяними – 37,0 га, м’яколистяними – 702,7 га. Площа і стан насаджень віком до 20 років,що відновилися природним шляхом, приведені в таблиці 4.6.7. В молодняках до 10 років основні площі припадають на вільху чорну - 644,1 га, березу повислу – 299,1 га.

Фактично природне поновлення  відбулося березою повислою і вільхою чорною, сосною звичайною на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках та на лісосіках ревізійного періоду на загальній площі 1182,0 га, в надмірно  зволожених  типах лісорослинних умов, що дало позитивні  результати, не призвело до змін головної породи в конкретних природних умовах.

Природне поновлення сосни звичайної, дуба звичайного  під наметом лісу і на зрубах проходить дуже повільно і, в основному, незадовільно.

Заходи по підвищенню продуктивності лісових культур і молодняків природного походження (внесення мінеральних і органічних добрив) лісовпорядкуванням не проектувались і лісгоспом не виконувались.

4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур

та їхній стан, га

| Панівна порода | Площа створених лісових культур | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадовіль-ний стан (приж.25,1-49,9%) | загиблі (списані підприємством та виявлені лісовпоряд-куванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 клас якості |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 917,1 | 206,6 | 503,9 | 206,6 |  |  |
| Ялина європ. | 13,0 |  | 6,2 | 6,8 |  |  |
| Береза повисла | 4,0 | 0,6 | 2,9 | 0,5 |  |  |
| Вільха чорна | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| Тополя чорна | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| Разом: | 940,1 | 207,2 | 514,0 | 218,9 |  |  |
| % | 100 | 22,0 | 54,8 | 23,2 |  |  |

Стан лісових культур, створених в ревізійному періоді задовільний.

Добрий стан 1 і 2 класу якості в незімкнутих лісових культурах складає 76,8%.

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених

у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у  віці  до 20 років та їх стан, га

| Панівна порода | Загальна площа |  | В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класи якості |  |  |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (спи-сані підпри-ємством і виявлені л/в) |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | Разом |  |  |  |
| 1.Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 675,4 |  | 194,7 |  | 431,9 | 48,8 | 675,4 |  |  |  |
| Ялина європейська | 3,1 |  |  |  | 2,3 | 0,8 | 3,1 |  |  |  |
| Береза повисла | 7,0 |  |  |  | 6,0 | 1,0 | 7,0 |  |  |  |
| Разом: | 685,5 |  | 194,7 |  | 440,2 | 50,6 | 685,5 |  |  |  |
| % | 100 |  | 28,4 |  | 64,3 | 7,3 | 100 |  |  |  |
| 2. Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 704,2 | 204,4 |  | 460,2 |  | 39,6 | 704,2 |  |  |  |
| Ялина європейська | 3,8 | 0,3 |  | 3,5 |  |  | 3,8 |  |  |  |
| Разом: | 708,0 | 204,7 |  | 463,7 |  | 39,6 | 708,0 |  |  |  |
| % | 100 | 28,9 |  | 65,6 |  | 5,5 | 100 |  |  |  |
| Вього: | 1393,5 | 399,4 |  | 903,9 |  | 90,2 | 1393,5 |  |  |  |
| % | 100 | 28,6 |  | 65,0 |  | 6,4 | 100 |  |  |  |

Незадовільних та загиблих лісових культур лісовпорядкуванням не виявлено, тому таблиця 4.6.6. не  приводиться.

Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість

| № п/п | Назви показників | Площа в га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |
|  | І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду |  |  |
|  | а) значилось за даними минулого лісовпорядкування |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 137,6 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 383,2 |  |
|  | Усього значилось: | 520,8 |  |
|  | б) результати господарської діяльності |  |  |
| 1. | Списано загиблих лісових культур |  |  |
| 2. | Прийнято лісових культур від інших організацій |  |  |
| 3. | Передано лісових культур іншим організаціям |  |  |
|  | Усього змін: |  |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2013 р. | 520,8 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 708,0 |  |
|  | Розходження | 187,2 |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Прийнято лісових культур від інших користувачів | 187,2 |  |
|  | ІІ. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |
|  | а) створено усього |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 333,2 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 1090,0 |  |
| 3. | Лісові культури під наметом лісу |  |  |
|  | Усього значилось: | 1423,2 |  |
|  | б) результати господарської діяльності |  |  |
| 1. | Списано загиблих лісових культур |  |  |
| 2. | Прийнято лісових культур від інших організацій |  |  |
| 3. | Передано лісових культур іншим організаціям |  |  |
|  | Усього змін: |  |  |
|  | Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2013 р. | 1423,2 |  |
|  | в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням |  |  |
| 1. | Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 685,5 |  |
| 2. | Площа незімкнутих лісових культур | 940,1 |  |
| 3. | Лісові культури під наметом лісу |  |  |
|  | Разом: | 1625,6 |  |
|  | Розходження | 202,4 |  |
|  | Причини розходження: |  |  |
| 1. | Прийнято лісових культур від інших користувачів | 202,4 |  |

В   лісгоспі є 2 тимчасових розсадники площею 1,6 га. Продуктивна площа складає 1,6 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки в середньому 1008 тис. шт., з них 968 тис. шт. сосни звичайної, 20 тис. шт. ялини європейської,  5 тис. шт. дуба звичайного, 15 тис. шт., берези повислої. Значного відхилення виходу стандартних сіянців від планових немає.

Існуючі розсадники не повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі, нестачу садивного матеріалу  підприємство отримує  з базових  розсадників ДП «Ратнівське  ЛМГ». Для покращення розсадникової  справи  лісгоспу необхідно виконувати рекомендації проекту на розсадниках по сівозмінах і закладці шкільних відділень.

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 1159 кг. Заготівля насіння проводилась на постійних лісонасіннєвих ділянках, плантаціях, генетичних резерватах.

За останні два роки зібрано 371,0  кг селекційного насіння, в т.ч по породах: ялини європейської 136 кг, сосни звичайної 225 кг, берези 10 кг, із них: на постійних насінних ділянках 95%, з плюсових дерев 1%, з генетичних резерватів 4%.

Динаміка молодняків, площі лісових культур, не вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за міжобліковий період

| Показники | За даними |  | Різниця |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2004 року | на 01.01.2013 року | + | - | % |
| Молодняки до 20 років |  |  |  |  |  |
| - усього | 2100,0 | 3897,0 | 1797,0 |  | 185,5 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |
| хвойних порід | 841,0 | 1838,0 | 997,0 |  | 118,5 |
| твердолистяних порід | 3,0 | - |  | 3,0 | 100 |
| м’яколистяних порід | 1256,0 | 2059,0 | 803,0 |  | 63,9 |
| інші деревні породи | - |  |  |  |  |
| Лісові культури переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | 10158,0 | 10760,0 | 602,0 |  | 5,9 |
| Незімкнуті лісові культури | 383,0 | 940,0 | 557,0 |  | 145,4 |
| Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки |  |  |  |  |  |
| - усього | 711,0 | 797,0 | 86,0 |  | 12,1 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |
| - забезпечені природним поновлен- ням | 436,0 | 389,0 |  | 47,0 | 10,8 |
| - потребують сприяння природному Поновленню | 4,0 | 32,0 | 28,0 |  | 700 |
| - потребують створення лісових Культур | 103,0 | 153,0 | 50,0 |  | 48,5 |
| -не проектуються під лісорозведення | 168,0 | 223,0 | 55,0 |  | 32,7 |
| Нелісові землі, запроектовані під заліснення | - | - |  |  |  |

4.6.7. Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан

| Головна порода | Площа, га | в тому числі за класами якості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | незадовільно |
| 1. Природне поновлення віком до 10 років |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 146,4 | 18,6 | 105,6 | 21,6 | 0,6 |
| Ялина європейська | 4,8 |  | 1,8 | 1,9 | 1,1 |
| Дуб звичайний | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| Акація біла |  |  |  |  |  |
| Береза повисла | 357,1 | 7,4 | 14,4 | 3,8 | 331,5 |
| Осика | 9,3 |  |  |  | 9,3 |
| Вільха чорна | 644,1 | 133,5 | 479,4 | 30,9 | 20,3 |
| Разом | 1182,0 | 159,8 | 601,2 | 58,2 | 362,8 |
| 2. Природне поновлення віком до 20 років |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 299,8 | 23,3 | 241,5 | 33,9 | 1,1 |
| Дуб звичайний |  |  |  |  |  |
| Акація біла |  |  |  |  |  |
| Береза повисла | 426,6 | 27,9 | 34,8 | 13,3 | 350,5 |
| Осика | 5,2 |  |  |  | 5,2 |
| Вільха чорна | 647,4 | 252,7 | 347,5 | 31,6 | 15,6 |
| Верба біла |  |  |  |  |  |
| Разом | 1378,9 | 303,9 | 623,8 | 78,8 | 372,4 |
| Усього | 2560,9 | 463,7 | 1225,0 | 137,0 | 735,2 |

Заходи по підвищенню продуктивності  лісових культур і молодняків природного походження  (внесення добрив, посів люпину багаторічного в міжряддя лісових культур тощо)   лісгоспом не проводились.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл.4.6.8).

4.6.8. Характеристика постійної лісонасінної бази

| Порода, походжен-ня | № плю-сових дерев за реєст-ром ------ № ліс-госпу | Місцезна-ходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік |  | Н ---- Д | пов-нота----- запас на 1 га, м3 | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
| - Постійні лісонасінні ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза повисла природнє |  | Городоцьке кв.53 вид.2 | 10,5 | 10БП |  | 75 | 27/36 | 0,7 210 | 1 В2ДС |  |  |
| Береза повисла природнє |  | Городоцьке кв.53 вид.19 | 1,5 | 7Бп 3Влч |  | 80 80 | 21/24 22/28 | 0,65 200 | 2 В3ДС |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походжен-ня | № плю-сових дерев за реєст-ром ------ № ліс-госпу | Місцезнаход-ження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) |  | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га |  |  | Таксаційна характеристика |  |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- запас на 1 га, м3 |  | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
| Ялина звичайна природнє |  | Городоцьке кв.54 вид.24 |  | 4,3 |  |  | 6Яле 2Сз 2Бп | 70 70 70 | 25/28 26/30 23/16 | 0,7 300 |  | 1 С3ЯГС |  |  |
| Разом: |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Генетичні резервати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна природнє |  | Троянів-ське кв.33 в.30 |  | 7,2 |  |  | 10Сз | 85 | 25/32 | 0,7 380 |  | 1 В2ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє |  | Борове кв.23 в.7 |  | 5,4 |  |  | 10Сз | 85 | 24/32 | 0,6 330 |  | 2 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє |  | Борове кв.23 в.8 |  | 5,4 |  |  | 7 Сз 3Бп | 13 | 4/6 | 0,8 25 |  | 1 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє |  | Борове кв.23 в.9 |  | 9,3 |  |  | 10Сз | 85 | 24/28 | 0,7 360 |  | 2 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє |  | Борове кв.23 в.10 |  | 0,9 |  |  | 10Сз | 85 | 24/32 | 0,6 330 |  | 2 В3ДС |  |  |
| Разом: |  |  |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Плюсові дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 83 5 |  | Троянів-ське кв.19 в.24 |  | 2,9 | 8Сз 2Яле |  | 85 75 | 27/32 22/26 |  | 0,7 400 | 1 С3ГДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 18 2 |  | Борове кв.23 в.7 |  | 5,4 | 10Сз |  | 85 | 24/32 |  | 0,6 330 | 2 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 204 6 |  | Борове кв.23 в.8 |  | 5,4 | 7 Сз 3Бп |  | 13 | 4/6 |  | 0,8 25 | 1 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 205 7 |  | Борове кв.23 в.9 |  | 9,3 | 10Сз |  | 85 | 24/28 |  | 0,7 360 | 2 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 206 8 |  | Борове кв.23 в.10 |  | 0,9 | 10Сз |  | 85 | 24/32 |  | 0,6 330 | 2 В3ДС |  |  |

продовження таблиці 4.6.8.

| Порода, походжен-ня | № плю-сових дерев за реєст-ром ------ № ліс-госпу | Місцезнаход-ження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) | Площа насін-ної ді-лянки, план-тації плю-сових насад-жень, га | Таксаційна характеристика |  |  |  |  |  | Рік закла-дання | Спо-сіб закла-дання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | склад | вік | Н ---- Д | пов-нота----- запас на 1 га, м3 |  | боні-тет ------ тип лісу |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 207 9 | Борове кв.23 в.9 | 9,3 | 10Сз | 85 | 24/28 | 0,7 360 |  | 2 В3ДС |  |  |
| Сосна звичайна природнє | 208 10 | Борове кв.23 в.9 | 9,3 | 10Сз | 85 | 24/28 |  | 0,7 360 | 2 В3ДС |  |  |

Стан відновлення лісів і лісорозведення, а також стан постійної лісонасінної бази в лісгоспі за минулий ревізійний період слід вважати задовільним.

4.7. Гідролісомеліорація

На землях  лісгоспу прокладено 337,0  км осушувальних каналів.Впродовж останніх десятиліть гідромеліоративна система поступово втрачає свої функції. Гідротехнічні споруди та меліоративні системи виходять з ладу, відбувається процес вторинного заболочення.  Загальна осушена площа за даними проекту лісовпорядкування  1993 року складала  3300 га.

В процесі лісовпорядкування встановлено, що  км осушувачів потребують капітального ремонту і км поточного ремонту (таблиця 4.7.1.).

4.7.1. Відомості про гідролісомеліоративну мережу

| Лісництва | Осушена площа, га | Тип меліоративної мережі | Протяжність каналів, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Городоцьке | 890 | Меліоративна система одностороннього регулювання | 92 |
| Лишнівське | 280 |  | 31 |
| Новорудське | 360 |  | 35 |
| Градиське | 730 |  | 75 |
| Борове | 1040 |  | 104 |
| Разом : | 3300 |  | 337 |

Попереднім лісовпорядкуванням на території  лісгоспу виявлено 3186,3 га боліт і 8885,8 га надмірно зволожених і заболочених земель. В зв’язку з тим, що вказані ділянки розкидані по всій території господарства   а також зважаючи на їх позитив-ний вплив на гідрологічний режим малих річок і струмків, що протікають  по території  лісгоспу, не були включені в гідролісомеліоративний  фонд і меліоративні заходи на ревізійний період не проектувались.

Дані  теперішнього лісовпорядкування  показують, що стан гідролісомеліоративної мережі   незадовільний, що визвано зарощуванням  її  деревною та чагарниковою рослинніс-тю і  замулюванням.

Ремонт  каналів, розчистка їх від деревної та чагарникової  рослинності, очищення від трав’яного покриву і замулювання в ревізійному періоді  проводилась в незначних обсягах.

Осушені лісові ділянки дали позитивний  ефект, підвищилась  продуктивність лісових насаджень,   підвищилась якість деревини її  сортиментна структура, прискорився  термін лісовідновлення.

Крім  того,  підвищилась  санітарно-гігієнічна  роль лісу,  покращились умови заготівлі, трелювання   і  вивозки заготовленої  деревини, підвищилась  культура ведення  лісового господарства.

4.8. Охорона лісу

4.8.1. Відомості про лісові пожежі

| Показники | Одиниця вимірювання | Усього за ревізійний період | В т.ч. за два останні роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 р. | 2012 р. |
| 1.Площа, пройдена пожежами | га | 14,6 | - | - |
| в т.ч. вкрита лісовою рослинністю | га | 14,6 | - | - |
| 2.Кількість пожеж – усього | випадків | 28 | - | - |
| в т.ч. низових | випадків | 26 | - | - |
| 3.Середня площа однієї пожежі | га | 0,5 | - | - |
| 4.Збитки від пожеж | тис.грн. | 3,0 | - | - |
| в т.ч. витрати на гасіння | тис.грн. | 1,5 | - | - |
| 5.Витрати на охорону від пожеж | тис.грн. | 3000,0 | - | - |
| 6.Причини пожеж: |  |  | - | - |
| 6.1.Необережне поводження з вогнем | випадків | 24 | - | - |
| 6.2.Не встановлено | випадків | 4 | - | - |
| 7.Порушення правил пожежної безпеки: |  |  |  |  |
| 7.1.Виявлено випадків – усього | випадків | 203 | 26 | 18 |
| 7.2.Накладено штрафів | випадків гривень | 203/4480 | 26/500 | 18/810 |
| 7.3.Стягнуто штрафів | гривень | 4480 | 500 | 810 |
| 8. Передано справ в слідчі органи | випадків | - | - | - |

Існуюча організація території лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними – це наземне патрулювання державною лісового охороною, згідно розробленого і затвердженого маршруту.

Для ліквідації  лісових пожеж і боротьби  з ними в господарстві організовано 4  ЛПС-1 типу на  базі 4 –х пожежних автомобілів ГАЗ-66 - 2 шт., та ЗІЛ 131 – 2 шт. , які достатньо укомплектовані  за списком необхідним обладнанням та реманентом.

Крім того, в пожежонебезпечний період проводилось патрулювання рейдовими бригадами ,  забезпечувалось постійне чергування в конторах лісгоспу і лісництв, а також проводились виступи в засобах масової інформації - щорічно біля 3, проводились щорічно лекції в середньому 14, виставлялась наглядна агітація в середньому щорічно 7, проведено рейдів по контролю за дотриманням  правил пожежної безпеки в середньому щорічно 117.

В комплексі заходів, які були направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, ведуче місце займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність по контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і своєчасному виявленню виникаючих спалахів, оперативному прийняттю заходів по боротьбі з лісовими пожежами.

За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 44 випадків порушень правил пожежної безпеки з нарахуванням нанесених збитків на суму 1310 грн., які в установленому порядку сплачувались порушниками.

За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 136 випадків самовільних рубок з обсягом зрубаної деревини 38,37 м3 із збитками 36,26 тис.грн.

По зареєстрованих лісопорушеннях складались акти з нарахуванням нанесеного збитку, який в установленому порядку сплачений в сумі 36,26 тис.грн. порушниками.

Чисельність 57 чоловік лісової охорони достатня для виконання охорони лісу і лісогосподарських робіт.

4.8.2. Існуюче протипожежне упорядкування та виконання запроектованих заходів

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Проекту-валось на ревізійний період | Фактично виконано | % вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Попереджувальні заходи |  |  |  |  |
| 1.1.Постійні виставки | шт | 8 | 8 | 100 |
| 1.2.Встановлення попереджувальних аншлагів | шт | 30 | 30 | 100 |
| 1.3.Обладнання місць відпочинку і паління | шт |  |  |  |
| 1.4.Встановлення шлагбаумів | шт | 30 | 30 | 100 |
| 2.Заходи по обмеженню розповсюдження пожеж |  |  |  |  |
| 2.1.Створення мінералізованих смуг | км | 80 | 80 | 100 |
| 2.2.Догляд за мінералізованими смугами | км | 300 | 300 | 100 |
| 2.3.Стаорення протипожежних розривів | км | 5 | 5 | 100 |
| 3.Дорожнє будівництво |  |  |  |  |
| 3.1.Будівництво доріг | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 3.2.Ремонт доріг | км | 5 | 5 | 100 |
| 4.Дозорно-сторожова служба |  |  |  |  |
| 4.1.Найм тимчасових пожежних сторожів | чол. | 14 | 10 | 71 |
| 5.Заходи боротьби з пожежами |  |  |  |  |
| 5.1.Організація пунктів зосередження протипожежного реманенту | шт. | 8 | 8 | 100 |
| 5.2.Благоустрій рекреаційних ділянок | шт/га | 2/4,2 | 2/4,2 | 100 |

На території лісгоспу діють 2 учнівські лісництва, в діяльності яких беруть участь 41 учень. Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань і навичок у галузі лісівництва, сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої процесії. В своїй діяльності учнівські лісництва повинні керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту”, Лісового кодексу України та Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307.

4.8.3. Характеристика учнівських лісництв

| Лісництва і номери кварталів, які входять до складу учнівських лісництв | Рік утво-рення лісництва | Кіль-кість учнів в лісни-цтві | Загальна площа учнів-ського лісницт-ва, га | Лісові ділянки, га |  | нелісові землі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рос-линністю |  |
| 1. Новорудське учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Новорудське, кв.32,39,40 | 2010 | 15 | 314,3 | 277,8 | 25,7 | 10,8 |
| 2. Троянівське учнівське лісництво |  |  |  |  |  |  |
| Троянівське, кв.3,4,9,10,11 | 2003 | 26 | 435,0 | 383,7 | 39,4 | 11,9 |
| Разом |  | 41 | 749,3 | 661,5 | 65,1 | 22,7 |

Новорудське учнівське лісництво створено на базі Новорудської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів. Троянівське учнівське лісництво створено на базі Троянівської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів.

Члени учнівських лісництв в 2012 році приймали участь у виконанні таких робіт:

садіння і висівання лісу, догляд за лісовими культурами, вирощування садивного матеріалу, догляд за шкілками ялини, заготівлі лісового насіння, доглядали мурашники, виготовляли у шкільній майстерні шпаківні, синичники, проводили підгодівлю птахів та звірів. Всі практичні роботи здійснюються у позаурочний час.

Слід зазначити, що робота котра ведеться в учнівських лісництвах є вагомим внеском в охорону природи, та дає можливість сформувати в учнів екологічну культуру та допомагає у визначенні профорієнтації майбутніх спеціалістів.

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань

В  лісгоспі є такі види побічних користувань:  заготівля сіна, заготівля лікарських трав,  заготівля березового соку, заготівля дикорослих плодів і ягід, заготівля грибів, випасання худоби.

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування не проектувалось, а підприємством виконувались планові завдання доведені управлінням .

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,6 т/га, що менше урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано тим, що значна кількість ділянок суходільні (68%), частина з них невеликі по площі (до 1 га), а також недостатнім виконанням заходів по їх поліпшенню.

Урожайність орних лісових ділянок нижча за урожайність сільськогосподарських підприємств району територіального розташування лісгоспу. Це пов’язано з відносною бідністю ґрунтів та недостатнім  внесенням органічних та мінеральних добрив.

Потреба лісового господарства в сіножатях і в орних землях задовольняється повністю.

Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі не проектувався.

Фактично облік про випас худоби в лісовому фонді відсутній. Випас худоби проводиться, в основному, в долинах біля річок, на пасовищах біля населених пунктів, на неораних полях, та по  узбіччю доріг.

Негативного впливу на стан лісового фонду випасом худоби лісовпорядкуванням не виявлено.

4.9.1. Використання угідь на рік лісовпорядкування

| Найменування угідь | Площа, га | В т.ч. використовується для потреб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підсобного господарства лісгоспу | робітни-ків і служ-бовців лісгоспу | знаходиться в користуванні інших організацій і громадян |
| 1. Рілля | 78,2 | 3,9 | 44,9 | 29,4 |
| 2. Сіножаті | 286,9 | 13,2 | 204,0 | 69,7 |
| 3.Пасовища | 218,0 |  |  | 218,0 |
| Разом: | 583,1 | 17,1 | 248,9 | 317,1 |

Минулим лісовпорядкуванням  для підвищення продуктивності ріллі рекомендувалось внесення органічних та мінеральних добрив. Рекомендації лісовпорядкування лісгоспом не виконувались.

Загальна площа угідь за ревізійний період зменшилась на 621,1 га. Зміни в розподілі угідь по категоріям земель виникли за рахунок зменшення площі ріллі на 139,3 га, сіножатей на 284,5 га, пасовища на 197,0 га.

Причини зменшення площі ріллі пов’язані з переводом непродуктивних для вирощування сільськогосподарських продуктів угідь в інші категорії земель, такі як  насадження природного походження, галявини, болота, а сіножатей та пасовищ в кормові ремізи, біополяни, галявини, болота та зарослі природним поновленням в насадження.

Акти переведення земель з однієї категорії в іншу при проведенні базового лісовпорядкування, були  погоджені з відділом держкомагентства адмінрайону розташування лісгоспу.

Таке зменшення площі угідь обґрунтовано економічною необхідністю і відповідає дійсному стану угідь на рік лісовпорядкування.

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території лісгоспу прово-диться, в основному, місцевим населенням,  для задоволення власних потреб та частково реалізації на ринку.

4.10. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства

і культурно-оздоровчих цілей

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мислив-ські угіддя закріплені за: лісгоспом площею     15631,8 га

Полювання має спортивний характер.

За даними обліку мисливських тварин у 2011 р. в угіддях налічується основних видів мисливських тварин: лося – 14 голів, кабана – 49 голів, козулі – 230 голів, зайця-русака – 195 голів, качок – 805 голів.

Біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни виконувались відповідно до планових завдань  доведених Волинським управлінням лісового і мисливського господарства.  Мисливське  упорядкування  угідь   лісгоспу  було проведено в 2011 р.  Львівською  лісовпорядною експедицією ВО „Укрдержліспроект”, але проект організації і розвитку мисливського господарства ДП „ ЛІСГОСП” в даний час не розроблений.

Затрати на ведення мисливського господарства за 2011 рік становили 66,2 тис.грн., із них на охорону диких тварин - 10,0 тис.грн., заготівлю і викладку кормів – 43,7 тис.грн., інші витрати – 2,5 тис.грн.

Охорону мисливських угідь та мисливських тварин, проведення біотехнічних заходів здійснює єгерська служба: 1 мисливствознавець та 1 єгерь.

Шкоди від потрав лісових культур мисливськими тваринами за ревізійний період не встановлено.

4.10.1. Виконання біотехнічних заходів

| Заходи | Одиниця вимірю-вання | Запроекто-вано на ревізійний період | Виконано у рік, що передував лісовпоряд-куванню | % вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Спорудження біотехнічних споруд |  |  |  |  |
| 1.1.Влаштування годівниць | шт | 5 | 5 | 100 |
| 1.2.Облаштування підгодівель- них майданчиків | шт | 5 | 5 | 100 |
| 1.3. Влаштування солонців | шт | 5 | 2 | 40 |
| 1.4.Встановлення аншлагів | шт | 5 | 3 | 60 |
| 2.Заготівля кормів |  |  |  |  |
| 2.1.Сіно лісове | тонн | 2,7 | 2,7 | 100 |
| 2.2.Пучки з листяних порід | тис.шт | 4,9 | 4,9 | 100 |
| 2.3.Зерно і зерновідходи | тонн | 5,8 | 3,0 | 52 |
| 2.4.Сіль | тонн | 1,4 | 1,4 | 100 |

На території  лісгоспу розташовані  2 рекреаційні пункти для тимчасового відпочинку населення це:  «Боровичок»  - в Боровому лісництві; «Пролісок» - в Городоцькому  лісництві.

Витрати на благоустрій рекреаційних лісів та утримання рекреаційних пунктів  становив щорічно в середньому за останні 3 роки – 2,3 тис.грн.

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

Відомості про насадження, що знаходяться в підсочці на рік лісовпорядкування  і насадження , що вийшли з підсочки, приводяться  в табл. 4.11.1.

4.11.1. Відомості про підсочку соснових насаджень (площа, га)

| Характеристика фонду підсочки | Захисні ліси | Експлуатаційні ліси | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Усього насаджень, придатних для підсочки | 9,9 | 3006,8 | 3016,7 |
| –стиглих і перестійних | 4,1 | 638,4 | 642,5 |
| –пристигаючих (останній клас віку) | 5,8 | 2368,4 | 2374,2 |
| 2.Із деревостанів, придатних для підсочки знаходяться в підсочці | - | - | - |
| –стиглих і перестійних |  |  |  |
| –пристигаючих |  |  |  |
| 3.Вийшли з підсочки і не поступили в рубку | - | - | - |
| –стиглих і перестійних |  |  |  |
| –пристигаючих |  |  |  |

Минулим лісовпорядкуванням було виявлено фонд підсочки на десятирічний період, який становив 1152 га. В зв’язку з тим, що нарізка лісосік по сосні не приводилась, а відомості рубок головного користування складені шляхом набору ділянок по п’ятиріччях, то проект підсочки соснових насаджень по роках не приводився.

Підсочка лісу соснових насаджень  лісгоспом за ревізійний період не виконувалась по причині  нерентабельності її проведення, із-за відсутності збуту живиці на внутрішньому ринку України. Насаджень, що вийшли з підсочки і не поступили в рубку в  лісгоспі немає.

Після  зупинки підсочки  господарство веде рубки головного користування в соснових насадженнях які не запідсочувались  згідно проекту лісовпорядкування.

Заготівля і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів  не проектувалась і лісгоспом не виконувалась.

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської

діяльності

1. Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Поліпшення якісного стану лісів:  середній бонітет збільшився на 0,1, середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшився на 9 м3, аналогічно запас стиглих і перестійних збільшився на 6 м3.

2. Відсутність втрат деревини при проведенні  рубок головного  користування.

3. Своєчасно проводяться лісовідновні заходи на зрубах головного користування та суцільних санітарних рубок створення лісових культур господарсько-цінних деревних порід на протязі ревізійного періоду.

4. На належному  рівні ведеться охорона і проведення господарських заходів в об’єктах природно-заповідного фонду у відповідності  з нормативними документами та положеннями.

5. На високому рівні ведеться мисливське господарство, охорона мисливських тварин і проведення біотехнічних заходів.

2. Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. В окремих випадках несвоєчасне і неякісне проведення рубок догляду в молодняках, що негативно вплинуло на якісний склад насаджень.

2. Зменшення площі соснової господарської секції в порівнянні з проектом минулого лісовпорядкування на 507,1 га (2,6%),  збільшення площі березової господарської секції на 349,2 га (19,9%), чорно вільхової на 820,5 га (12,4%).

3. Окремі випадки несвоєчасного і неякісного проведення агротехнічних та лісівничих доглядів за лісовими культурами, наявність в зв’язку з цим незадовільних лісових культур на площі 2,0 га.

4. Проведені  обсяги вибіркових санітарних рубок в ревізійному періоді не призвели до покращення санітарного стану насаджень, лісовпорядкуванням виявлено накопичення  18,82 тис. м3 сухостійного лісу.

5. Не проводиться належний догляд за квартальною мережею і межами  лісгоспу.

Загальний висновок за результатами господарської діяльності

Господарська діяльність ДП „ГОРОДОЦЬКИЙ ЛІСГОСП” в минулому ревізійному періоді була спрямована на ефективне використання комплексу лісогосподарських, лісовідновлювальних заходів, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів.

Незважаючи на окремі недоліки, господарську діяльність учбово-досвідного  лісгоспу слід вважати задовільною.

В поточному ревізійному періоді лісгоспу необхідно керуватись проектом лісовпорядкування.